ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении детализированного перечня мероприятий,

реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Ленинградской

области, отобранных в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 «Об

утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов,

источником финансового обеспечения расходов на реализацию

которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение реализации инфраструктурных проектов,

и о внесении изменений в положение о Правительственной

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

В соответствии с правилами предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1190 "Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов" (далее - Правила), Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Ленинградской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, 
и о внесении изменений в положение о Правительственной комиссии 
по региональному развитию в Российской Федерации" (далее соответственно - детализированный перечень, инфраструктурные проекты).

2. Реализация инфраструктурных проектов осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Правительством Ленинградской области 
и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в соответствии с формой, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Губернатор Ленинградской области                                                      А.Ю. Дрозденко

|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | постановлением Правительства |
|  |  |  |  |  |  | Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  | от "___"_____________ 2021 года №_______ |
| Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Ленинградской области области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 "Об утверждении правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" (средства бюджетного кредита из федерального бюджета в 2022-2023 г.г.) |
| № п/п | Наименование проекта | Наименование и местонахождение объекта | Проект-ная мощ-ность (км) | Сроки строи-тель-ства (годы) | Стоимость объекта (тыс.руб.) | Средства бюджетного кредита из федерального бюджета, всего: (тыс.руб.) | в том числе: | Наименование главного распорядителя средств бюджета Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Инвестиционный проект в сфере промышленности и жилищного строительства на территории г.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | Всего по проекту: | х | х | х | 4 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | х |
|  |  | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" | 6,54 | 2022-2024 | 7 027 685 | 4 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 2 | Инвестиционный проект в сфере жилищного строительства на территории г. Мурино Всеволожского района Ленинградской области | Всего по проекту: | х | х | х | 2 200 000,0 | 700 000,0 | 1 500 000,0 | х |
|  |  | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса" | 6,32 | 2022-2024 | 5 610 250 | 2 200 000,0 | 700 000,0 | 1 500 000,0 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| 3 | Проект в сфере жилищного строительства на территории Янино и инвестиционный проект в сфере промышленности на территории Всеволожского района Ленинградской области | Всего по проекту: | х | х | х | 2 515 978,0 | 1 257 989,0 | 1 257 989,0 | х |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши" на участке "КАД - Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап № 3,этап № 4 | 5,649 | 2022-2024 | 4 147 279 | 2 515 978,0 | 1 257 989,0 | 1 257 989,0 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Всего: | х | х | х | 8 715 978,0 | 3 957 989,0 | 4 757 989,0 | х |