|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Правительства Ленинградской области от ________ 2019 года № ___ (приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень объектов подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства, годы | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/ стадия разработки | Сметная стоимость (тыс. рублей) |  | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Бюджето -получатель | ГРБС |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала строительства |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
|  | Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Федеральный проект "Жилье"* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 14.12.2016 года № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 года № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0111-18 | 705 733,83 в ц. 2016 года (без ПИР) | 692 101,590 | 2018 | 203 070,61400 | 142 149,43000 | 54 829,06600 | 6 092,11800 | МО Всеволожский муниципальный район ЛО | Комитет по строительству ЛО |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 417 720,91194 | 279 873,01100 | 124 063,11085 | 13 784,79009 |  |  |
| 2 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 13.04.2017 года № 47-1-1-3-0053-17; от 18.05.2017 года № 47-1-8-0422-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0118-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0112-18 | 661 556,68 в ц. 2016 года (без ПИР) | 688 718,036 | 2018 | 297 498,46700 | 208 248,92700 | 80 324,58600 | 8 924,95400 | МО Всеволожский муниципальный район ЛО | Комитет по строительству ЛО |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 391 219,56866 | 262 117,11100 | 116 192,21189 | 12 910,24577 |  |  |
| 3 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 года № 47-1-1-3-0142-18 ; от 22.05.2018 года № 47-1-0118-18 | 497743,21 в ц. 2018 года (без ПИР) | 542 190,251 | 2019 | 271 455,77313 | 181 875,36800 | 80 622,36462 | 8 958,04051 | МО Ломоносовский муниципальный район ЛО | Комитет по строительству ЛО |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 270 734,47800 |  | 243 661,03020 | 27 073,44780 |  |  |
| 4 | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная пози-ция 20, (Лот 20)" | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.11.2017 года № 47-1-1-3-0202-17, от 09.04.2018 года № 47-1-0070-18 | 308390,8 в ц. 2017 года (без ПИР) | 351 662,431 | 2019 | 281 479,53134 | 188 591,28600 | 83 599,42081 | 9 288,82453 | МО Всеволожский муниципальный район ЛО | Комитет по строительству ЛО |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 70 182,90000 |  | 63 164,61000 | 7 018,29000 |  |  |
| 5 | Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:4743" | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 года № 47-1-1-3-0144-18; от 22.05.2018 года № 47-1-0117-18 | 419948,34 в ц. 2017 года (без ПИР) | 478 363,841 | 2019 | 191 651,08060 | 128 406,22400 | 56 920,37094 | 6 324,48566 | МО Всеволожский муниципальный район ЛО | Комитет по строительству ЛО |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 286 712,76000 |  | 258 041,48400 | 28 671,27600 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  | 2 615 146,362 | 2 704 358,751 | 2018 | 500 569,08100 | 350 398,35700 | 135 153,65200 | 15 017,07200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1 553 526,86567 | 1 040 863,00000 | 461 397,47911 | 51 266,38656 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 627 630,13800 |  | 564 867,12420 | 62 763,01380 |  |  |
|  | Основное мероприятие Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок №9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 31.05.2017 года № 47-1-1-3-0071-17; от 01.06.2017 года № 47-1-8-0455-17; от 06.04.2018 года № 47-1-1-2-0109-18; от 09.04.2018 года № 47-1-8-0114-18 | 627 475,67 в ц. 2016 года (без ПИР) | 631 064,032 | 2018 | 340 798,61900 | 238 559,03300 | 92 015,62700 | 10 223,95900 | МО Всеволожский муниципальный район ЛО | Комитет по строительству ЛО |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 281 916,98237 |  | 253 725,28413 | 28 191,69824 |  |  |
| 2 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 28.03.2017 года № 47-1-1-3-0027-17; от 28.03.2017 года № 47-1-8-0268-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0119-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0113-18 | 201 332,06 в ц. 2016 года (без ПИР) | 193 027,331 | 2018 | 178 297,48600 | 124 808,24000 | 48 140,32100 | 5 348,92500 | МО Всеволожский муниципальный район ЛО | Комитет по строительству ЛО |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 14 729,84500 |  | 13 256,86050 | 1 472,98450 |  |  |
| 3 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 14.12.2016 года № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 года № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0111-18 | 705 733,83 в ц. 2016 года (без ПИР) | 692 101,590 | 2019 | 36 351,440180 |  | 32 716,29616 | 3 635,14402 | МО Всеволожский муниципальный район ЛО | Комитет по строительству ЛО |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 34 958,623880 |  | 31 462,76149 | 3 495,86239 |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  | 918 674,096 | 2018 | 519 096,10500 | 363 367,27300 | 140 155,94800 | 15 572,88400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 332 998,26755 |  | 299 698,44079 | 33 299,82676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 34 958,623880 |  | 31 462,76149 | 3 495,86239 |  |  |
|  | Нераспределенные средства |  |  |  |  | 2020 | 478 993,81431 |  | 478 993,81431 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 4 100 994,431 | 4 100 994,431 | 2018 | 1 019 665,18600 | 713 765,63000 | 275 309,60000 | 30 589,95600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 1 886 525,13322 | 1 040 863,00000 | 761 095,91990 | 84 566,21332 | 690 943,992240 | 858 987,632000 |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 1 141 582,57619 |  | 1 075 323,70000 | 66 258,87619 | 831 662,669800 |  |

- * Основные мероприятия Федеральный проект "Жилье" и Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства реализуются с 01.01.2019 (до 01.01.2019 - основное мероприятие "Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях строительства жилья экономкласса")