«Веерное согласование»

Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской области –председатель комитета по

агропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Малащенко

Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»**

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»изменение, изложив приложение 1 (Перечень объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области») в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Губернатор

Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | постановлением Правительства | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 9 марта 2016 года № 54 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (приложение 1) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановления Правительства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (приложение) |
| ПЕРЕЧЕНЬ | | | | | | | | | | | | | |
| объектов подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| № п/п | Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (номер заключения государственной экспертизы/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств |
| Всего | в том числе | | | |
| в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации | в ценах года начала строительства (проектирования) | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | 2018 | 764475,640 | 39603,200 | 710201,650 | 14670,790 |  |  |  |
| 2019 | 503562,028 | 33464,800 | 451081,210 | 19016,018 |  |
| 2020 | 729687,320 | 66809,300 | 646818,200 | 16059,820 |  |
| 2021 | 889314,700 | 84048,300 | 798736,000 | 6530,400 |  |
| 2022 | 786242,200 | 0,000 | 767828,200 | 18414,000 |  |
| 2023 | 786242,200 | 0,000 | 767828,200 | 18414,000 |  |
| 2024 | 786242,200 | 0,000 | 767828,200 | 18414,000 |  |
| Мероприятие 1.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Яровщина, Лодейнопольский муниципальный район (15 посещений в смену) | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 г. №47-1-7-0587-15 | 40719,72 (в ценах 2015 г.) | 37 736,9² | 2018¹ | 29269,65 |  | 29269,65 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области (далее-Комитет) |
| 2019¹ | 15998,70 |  | 15998,70 |  |  |
| 1.1.2. | Финансирование объекта "Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер.Вартемяги (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства)", в т.ч. охрана объекта и проектные работы | 2013-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 19.01.2012 г. №47-1-4-0043-12 | 168033,4 (в ценах 2012 г.) | 167193,3² | 2018 | 147749,3 |  | 147749,3 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 1.1.3. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Глобицы, Ломоносовский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2014-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 23.12.2015 г. №47-1-7-0586-15 | 42996,9 (в ценах 2015 г.) | 38 377,2² | 2018¹ | 6960,33 | 2337,39 | 4622,94 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 1.1.4. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Волошово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 23.09.2016 г. №47-1-7-0551-16 | 36111,6 (в ценах 2016 г.) | 30289,5² | 2018¹ | 3129,0 | 1484,21 | 1644,79 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 1.1.5. | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Котельский, Кингисеппский муниципальный район (80 посещений в смену, стационар на 4 койки) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 15.07.2016 г. №47-1-7-0392-16 | 124772,15 (в ценах 2016 г.) | 110809,5² | 2018 | 64984,25 |  | 64984,25 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019¹ | 52669,00 |  | 52669,00 |  |  |
| 1.1.6. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Яльгелево, Ломоносовского муниципального района (20 посещений в смену) | 2017-2021 | В стадии разработки | 46939,0⁵ | 46939,0 | 2018 | 801,0 |  | 801,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019¹ | 3905,0 |  | 3905,0 |  |  |
| 2020 | 15000,0 |  | 15000,0 |  |  |
| 2021 | 31939,0 |  | 31939,0 |  |  |
| 1.1.7. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Усадище, Волховского муниципального района (20 посещений в смену) | 2017-2022 | В стадии разработки | 51939,0⁵ | 51939,0 | 2019¹ | 1600,0 |  | 1600,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2020 | 3520,0 |  | 3520,0 |  |  |
| 2021 | 31939,0 |  | 31939,0 |  |  |
| 2022 | 20000,0 |  | 20000,0 |  |  |
| 1.1.8. | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 2017-2019 (проектные работы) |  |  |  | 2018 | 1760,0 |  | 1760,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019 | 4896,7 |  | 4896,7 |  |  |
| 1.1.9. | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер.Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 2018-2022 | В стадии разработки | 163086,5⁵ | 163086,5 | 2018 | 837,0 |  | 837,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019 | 7102,5 |  | 7102,5 |  |  |
| 2020 | 7690,47 |  | 7690,47 |  |  |
| 2021 | 114729,31 |  | 114729,31 |  |  |
| 2022 | 32727,22 |  | 32727,22 |  |  |
| 1.1.10. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта,в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненского района (20 посещений в смену) | 2016-2021 | В стадии разработки | 51939,0⁵ | 51939,0 | 2018¹ | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019¹ | 1433,0 |  | 1433,0 |  |  |
| 2020 | 20000,0 |  | 20000,0 |  |  |
| 2021 | 31939,0 |  | 31939,0 |  |  |
| 1.1.11. | Финансирование строительства объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт» по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. Овсище, участок 254 (20 посещений в смену) | 2016-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.11.2017 г. №47-1-7-1027-17 | 38132,42 (в ценах 2017 г.) | 36 126,96² | 2019 | 8790,3 | 0,0 | 8790,3 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2020 | 33209,7 |  | 33209,7 |  |  |
| 1.1.12. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2018-2022 | В стадии разработки | 55254,0⁵ | 55254,0 | 2018 | 715,0 |  | 715,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2019 | 2600,0 |  | 2600,0 |  |  |
| 2020 | 2400,0 |  | 2400,0 |  |  |
| 2021 | 31939,0 |  | 31939,0 |  |  |
| 2022 | 17600,0 |  | 17600,0 |  |  |
| 1.1.13. | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2015-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.03.2017 №47-1-7-0393-17 | 102459,7 (в ценах 2016 г.) | 122239,0 | 2019 | 682,0 |  | 682,0 |  |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
| 2020 | 80000,0 |  | 80000,0 |  |  |
| 2021 | 41557,0 |  | 41557,0 |  |  |
|  | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности |  | | | | 2020 | 35646,73 | 17466,90 | 18179,83 |  |  |  |  |
| 2021 | 40034,69 | 19617,0 | 20417,69 |  |  |
| 2022 | 57643,8 |  | 57643,8 |  |  |
| 2023 | 127971,0 |  | 127971,0 |  |  |
| 2024 | 127971,0 |  | 127971,0 |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1.1 |  | | | | 2018 | 258205,53 | 3821,60 | 254383,93 | 0,00 |  |  |  |
| 2019 | 99677,20 | 0,00 | 99677,20 | 0,00 |  |  |  |
| 2020 | 197466,90 | 17466,90 | 180000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2021 | 324077,00 | 19617,00 | 304460,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2022 | 127971,00 | 0,00 | 127971,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2023 | 127971,0 | 0,0 | 127971,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2024 | 127971,0 | 0,0 | 127971,0 | 0,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, дер.Тарасово у дома 1, в том числе проектные работы, (1016 кв.м) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.02.2015 г. №47-1-7-0047-15 | 11 745,65 (в ценах 2014 г.) | 10440,2 (завершение работ) | 2019 | 10440,20 |  | 10127,00 | 313,20 |  | Тосненское городское поселение Тоснеского района | Комитет |
| 1.2.2. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки по адресу: пос.Зимитицы Волосовский район Ленинградской области, участок №14 (2333 кв.м) | 2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.05.2017 г. №1-1-2-0007-17 | 12573,09 (в ценах 2016 г.) | 13074,6 | 2018 | 13151,5 | 2998,0 | 9758,9 | 394,6 |  | Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
| 1.2.3. | Финансирование объекта "Строительство уличной многофункциональной спортивной площадки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Сусанино, 5 линия, 54" (4042,8 кв.м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.10.2016 г. №47-1-7-0589-16 | 9516,0 (в ценах 2016 г.) | 11929,04 | 2019 | 5579,39 | 0,0 | 5457,49 | 121,9 |  | Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет |
| 1.2.4. | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, пос.Коробицыно Выборгского района (2726,0 кв.м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.08.2017 г. №1-1-2-0014-17 | 13874,8 (в ценах 2017 г.) | 15574,0 | 2019 | 15574,0 | 0,0 | 15186,0 | 388,0 |  | Красносельское сельское поселение Выборгского района | Комитет |
| 1.2.5. | Финансирование реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ "Мшинская средняя общеобразовательная школа", Лужского муниципального района (3717 кв.м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.11.2015 г. №1-1-7-0502-15 | 13896,4 (в ценах 2015 г.) | 16461,0 | 2019 | 16461,0 | 0,0 | 15972,0 | 489,0 |  | Лужский муниципальный район | Комитет |
|  | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  | | | | 2022 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |  |  |
| 2023 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.2 |  | | | | 2018 | 13151,5 | 2998,0 | 9758,9 | 394,6 |  |  |  |
| 2019 | 48054,59 | 0,0 | 46742,49 | 1312,1 |  |
| 2022 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| Мероприятие 1.3. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство и реконструкция объектов культуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Финансирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.06.2015 г. №47-1-7-0216-15 (откорр. от 18.09.2017 г. №1-1-2-0022-17) | 266 035,23 (в ценах 2014 г) | 250 890,34² | 2018 | 72605,3 |  | 72068,27 | 537,0 |  | Курское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
| 2019 | 2436,0 |  | 2119,00 | 317,0 |  |
| 1.3.2. | Финансирование строительства дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 2014-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.12.2014 № 47-1-7-0403-14 | 224 766,0 (в ц. 2014 г.) | 317074,3 | 2019 | 16752,0 |  | 15000,0 | 1752,0 |  | Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Комитет |
| 2020 | 136752,0 |  | 135000,0 | 1752,0 |  |
| 2021 | 164755,0 |  | 163003,0 | 1752,0 |  |
| 1.3.3. | Финансирование строительства дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос.Заборье | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.12.2015 г. №47-1-7-0545-15 | 71827,3 (в ценах 2015 г.) | 65631,9² | 2018¹ | 15225,7 |  | 14921,16 | 304,5 |  | Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Комитет |
| 2019 | 14638,0 |  | 14149,00 | 489,0 |  |
| 1.3.4. | Финансирование объекта «Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская» (150 мест) | 2015-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.04.2017 г. №47-1-7-0397-1 | 137521,8 (в ценах 2016 года) | 156785,0 | 2019 | 30433,0 |  | 30000,0 | 433,0 |  | Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет |
| 2020 | 60433,0 |  | 60000,0 | 433,0 |  |
| 2021 | 75764,0 |  | 75331,0 | 433,0 |  |
| 1.3.5. | Финансирование объекта "Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района" | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" от 24.03.2014 г. №47-1-4-0082-14 (откорр. от 14.12.2017 №47-1-1-2-0248-17) | 161 002,46 (в ц.2013 г.) | 177 536,7² | 2018¹ | 27086,3 |  | 26596,26 | 490,0 |  | Терпилицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и реконструкция объектов культуры |  | | | | 2022 | 132574,5 |  | 127971,0 | 4603,5 |  |  |  |
| 2023 | 132574,5 |  | 127971,0 | 4603,5 |  |  |
| 2024 | 132574,5 |  | 127971,0 | 4603,5 |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1.3 |  | | | | 2018 | 114917,19 | 0,0 | 113585,69 | 1331,5 |  |  |  |
| 2019 | 64259,0 | 0,0 | 61268,0 | 2991,0 |  |
| 2020 | 197185,0 | 0,0 | 195000,0 | 2185,0 |  |
| 2021 | 240519,0 | 0,0 | 238334,0 | 2185,0 |  |
| 2022 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
| 2023 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
| 2024 | 132574,5 | 0,0 | 127971,0 | 4603,5 |  |
| Мероприятие 1.4. Развитие газификации в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение ,дер.Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | 2017-2019 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2019¹ | 1219,1 |  | 1088,0 | 131,1 |  | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее-Комитет по ТЭК) |
| 1.4.2. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | 2017-2019 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2019¹ | 1364,9 |  | 1232,0 | 132,9 |  | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.4.3. | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер.Нижняя Шальдиха", в том числе проектные работы (5,5 км) | 2015-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.03.2017 г. №47-1-7-0274-17 | 15941,4 (в ценах 2016 г.) | 12506,0² | 2020¹ | 2500,0 |  | 2430,0 | 70,0 |  | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.4.4. | Финансирование строительства объекта "Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки", в том числе проектные работы (11,1 км) | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.02.2016 г. №47-1-7-0122-16 | 30444,0 (в ценах 2016 г.) | 23339,9² | 2018 | 5970,100 |  | 5791,000 | 179,100 |  | Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 19136,200 | 8985,718 | 9352,482 | 798,000 |  |
| 1.4.5. | Финансирование строительства объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул.Леспромхозовская и ул.Чернецкое с.Колчаново Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области", в том числе проектные работы (4,23 км) | 2015-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.02.2019 года №47-1-0035-19 | 10018,86(в ценах 2018 г.) | 7760,2² | 2019¹ | 3275,1 |  | 3111,3 | 163,8 |  | Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2020 | 5286,4 |  | 5021,7 | 264,7 |  |
| 1.4.6. | Финансирование строительства распределительного газопровода п.ст.Веймарн, в том числе проектные работы (2 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.03.2018 г. №47-1-0050-18 | 9062,4 (в ценах 2016 г.) | 8411,82 | 2018 | 5310 |  | 5000 | 310 |  | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 3226 |  | 2980 | 246 |  |
| 1.4.7. | Финансирование объекта "Наружное газоснабжение пос.Беседа", в т.ч. проектные работы (3,46 км) | 2016-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.02.2019 г. №47-1-0020-19 | 7017,71 (в ценах 2018 г.) | 8965,3 | 2018¹ | 645,0 |  | 612,0 | 33,0 |  | Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 4170,0 |  | 4100,0 | 70,0 |  |
| 2020 | 4795,3 |  | 4620,0 | 175,3 |  |
| 1.4.8. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный переулок, Проезжий переулок, Спортивный переулок, Александровский переулок, Михайловский переулок, Безымянный переулок, ул.Ломакина пос.Кикерино", в т.ч. проектные работы (6,6 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.04.2018 г. №47-1-0100-18 | 18176,5 (в ценах 2018 г.) | 17 819,78² | 2018 | 16831,50722 | 7971,60722 | 8598,5 | 261,4 |  | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 1345,0 |  | 1321,0 | 24,0 |  |
| 1.4.9. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к ж.д.1,3-6,8-13,15,17,19,20,23,24,24а,25,27,30,32,34,36 ул.Аллея Гомонтово д.Гомонтово Волосовского района", в т.ч. проектные работы (1,76 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.09.2018 г. №47-1-0193-18 | 5212,73 (в ценах 2018 г.) | 4080,0 | 2019 | 4080,0 |  | 3900,0 | 180,0 |  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.4.10. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино", в т.ч. проектные работы (14 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.04.2018 г. №47-1-0097-18 | 37310,2 (в ценах 2018 г.) | 35 097,53² | 2018 | 31281,99278 | 3276,39278 | 27643,6 | 362,0 |  | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 4513,0 |  | 4070,0 | 443,0 |  |
| 1.4.11. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино", в т.ч. проектные работы (0,86 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.04.2018 г. №47-1-0098-18 | 2926,2 (в ценах 2018 г.) | 2 302,18² | 2018 | 2114,0 | 0,000 | 2100,000 | 14,0 |  | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 289,37791 |  | 273,0 | 16,37791 |  |
| 1.4.12. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Торосово", в т.ч. проектные работы (8,95 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.08.2018 г. №47-1-0174-18 | 32885,74 (в ценах 2018 г.) | 21500,0² | 2018 | 6170,3 |  | 5830,3 | 340 |  | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 19125,11735 | 9079,78200 | 9450,38535 | 594,95000 |  |
| 1.4.13. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Сумино", в т.ч. проектные работы (6,45 км) | 2016-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.08.2018 г. №47-1-0177-18 | 13202,6 (в ценах 2018 г.) | 15450,0 | 2018¹ | 1450 |  | 1395 | 55 |  | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 6725,0 |  | 6416,0 | 309,0 |  |
| 2020 | 8725,0 |  | 8416,0 | 309,0 |  |
| 1.4.14. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Губаницы", в т.ч. проектные работы (7,0 км) | 2016-2019 (проектные работы) |  |  |  | 2019 | 3330 |  | 2915 | 415 |  | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.4.15. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод пос.Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | 2016-2021 | В стадии разработки | 22850,0⁵ | 22850,0 | 2019 | 1001,8 |  | 948,8 | 53,0 |  | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2020 | 1050,0 |  | 1000,0 | 50,0 |  |
| 2021 | 21800,0 |  | 21500,0 | 300,0 |  |
| 1.4.16. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод дер.Энколово (2-ая очередь)", в т.ч. проектные работы (2,5 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.07.2018 г. №47-1-0149-18 | 11203,38 (в ценах 2018 г.) | 10204,8526² | 2018 | 5796,4 |  | 5558,9 | 237,5 |  | Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 4408,060 |  | 4188,060 | 220,0 |  |
| 1.4.17. | Финасирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер.Финский, ул.Первомайская, пер. Нагорный, ул.Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы (3,7 км) | 2017-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.03.2019 г. №47-1-0044-19 | 15253,11(в ценах 2019 г.) | 15253,11 | 2018¹ | 742,0 |  | 690,0 | 52,0 |  | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 8193,35 |  | 7803,35 | 390,00 |  |
| 2020 | 7059,76 |  | 6686,65 | 373,11 |  |
| 1.4.18. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы (3,1 км) | 2017-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.03.2019 г. №47-1-0042-19 | 3850,22 (в ценах 2019 г.) | 3850,22 | 2018 | 710,0 |  | 660,0 | 50,0 |  | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 3850,22 |  | 3657,0 | 193,22 |  |
| 1.4.19. | Финансирование объекта "Газоснабжение пос.Красносельское", в т.ч.проектные работы (19,5 км) | 2017-2021 | В стадии разработки | 35870,0⁵ | 35870,0 | 2018 | 1212,0 |  | 1156,0 | 56,0 |  | Красносельское сельское поселение Выборгского района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 10100,0 |  | 9631,0 | 469,0 |  |
| 2020 | 5370,00081 |  | 5070,00081 | 300,0 |  |
| 2021 | 30500,0 |  | 30000,0 | 500,0 |  |
| 1.4.20. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна ", в т.ч.проектные работы (1,29 км) | 2017-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.11.2018 г. №47-1-0240-18 | 3090,7 (в ценах 2018 г.) | 4046,1 | 2019 | 5663,13 |  | 5184,0 | 479,13 |  | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.4.21. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники", в т.ч.проектные работы (2,45 км) | 2017-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.02.2019 г. №47-1-0017-19 | 9865,14 (в ценах 2018 г.) | 13045,0 | 2019 | 5983,0 |  | 5477,0 | 506,0 |  | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2020 | 7062,0 |  | 6427,0 | 635,0 |  |
| 1.4.22. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод в д. Котлы ", в т.ч.проектные работы (8,5 км) | 2017-2021 | В стадии разработки | 14095,8⁵ | 14095,8 | 2018 | 2100,0 |  | 2000,0 | 100,0 |  | Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2019 | 4677,6 |  | 4540,0 | 137,6 |  |
| 2021 | 14482,16734 |  | 14095,76734 | 386,4 |  |
| 1.4.23. | Финансирование объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево", в т.ч.проектные работы (5 км) | 2017-2021 | В стадии разработки | 26486,5⁵ | 26486,5 | 2019 | 5601,0 |  | 5473,2 | 127,8 |  | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2020 | 18800,69 |  | 18050,69 | 750,0 |  |
| 2021 | 5736,5 |  | 5696,5 | 40,0 |  |
| 1.4.24. | Финансирование объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово", в т.ч.проектные работы (6,3 км) | 2017-2021 | В стадии разработки | 23954,1⁵ | 23954,1 | 2019 | 9008,0 |  | 8778,0 | 230,0 |  | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2020 | 21739,0 |  | 20989,0 | 750,0 |  |
| 2021 | 2061,0 |  | 2011,0 | 50,0 |  |
| 1.4.25. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская, д.Низино", в т.ч.проектные работы (2 км) | 2017-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.02.2019 г. №47-1-0033-19 | 7876,93 (в ценах 2018 г.) | 7629,75 | 2019 | 1890,56 |  | 1750,00 | 140,56 |  | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2020 | 8609,75 |  | 8264,00 | 345,75 |  |
| 1.4.26. | Финансирование объекта "Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты", в т.ч. проектные работы | 2017-2020 | В стадии разработки | 20000,0⁵ | 20000,0 | 2022 | 20500,00 | 0,00 | 20000,00 | 500,00 |  | Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 1.4.27. | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по ул.Центральная (часть за автодорогой), пер.Центральный, ул.Молодежная, ул.Новоселов, ул.Энтузиастов, ул.Луговая дер.Гостилицы" (4,4 км) | 2017-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.02.2019 г. №47-1-0036-19 | 7704,91 (в ценах 2018 г.) | 7153,9 | 2017 | 110,0 |  | 100,0 | 10,0 |  | Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК |
| 2018 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2019 | 3240,0 |  | 3083,0 | 157,0 |  |
| 2020 | 8733,12 |  | 8200,00 | 533,12 |  |
|  | Развитие газификации в сельской местности |  | | | | 2019 | 11061,82265 | 0,0 | 11061,82265 | 0,0 |  |  |  |
| 2020 | 76397,95919 | 37435,0 | 38962,95919 | 0,0 |  |
| 2021 | 107191,63266 | 52523,9 | 54667,73266 | 0,0 |  |
| 2022 | 110540,0 |  | 107971,0 | 2569,0 |  |
| 2023 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.4 |  | | | | 2018 | 80333,3 | 11248,0 | 67035,3 | 2050,0 |  |  |  |
| 2019 | 146477,3 | 18065,5 | 121784,4 | 6627,4 |  |
| 2020 | 176129,0 | 37435,0 | 134138,0 | 4556,0 |  |
| 2021 | 181771,3 | 52523,9 | 127971,0 | 1276,4 |  |
| 2022 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| Мероприятие 1.5. Развитие водоснабжения в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Финансирование строительства системы водоснабжения дер.Сологубовка, дер.Лезье, в том числе проектные работы (10 км и 450 куб. м/сутки) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.03.2016 г. №47-1-7-0057-16 | 139453,72 (в ценах 2015 г.) | 127371,2² | 2018 | 64236,3 | 9874,0 | 53057,960 | 1304,3 |  | Мгинское городское поселение Кировского муниципального района | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее-Комитет по ЖКХ) |
| 2019 | 53767,4 |  | 49858,620 | 3908,8 |  |
| 1.5.2. | Финансирование объекта "Строительство водоочистных сооружений пос.Мельниково" (500 куб. м/сутки) | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.02.2015 г. №47-1-7-0061-15 | 173048,45 (в ценах 2014 г.) | 186523,1² | 2018 | 44893,1 |  | 43613,10 | 1280,0 |  | Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 1.5.3. | Финансирование объекта "Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка" (4,998 км) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 08.05.2013 г. №47-1-7-0235-13 | 51819 (в ценах 2012 г.) | 55277,5² | 2018 | 26480,35 |  | 22489,76 | 3990,59 |  | Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2019 | 3611,0 |  | 3066,240 | 544,7 |
| 1.5.4. | Финансирование объекта "Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы", в т.ч. проектные работы (4 км) | 2017-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.05.2019 №47-1-0099-19 | 73041,67 (в ценах 2019 г.) | 70000,0 | 2018 | 1975,94 |  | 1915,94 | 60,0 |  | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ЖКХ |
| 2019 | 46964,74 | 11793,6 | 34075,14 | 1096,0 |  |
| 2020 | 23035,26 | 0,0 | 22505,36 | 529,9 |  |
|  | Развитие водоснабжения в сельской местности |  | | | | 2020 | 135871,1 | 11907,4 | 115174,8 | 8788,9 |  |  |  |
| 2021 | 142947,4 | 11907,4 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2022 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 |  | 127971,0 | 3069,0 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.5 |  | | | | 2018 | 137585,650 | 9874,0 | 121076,760 | 6634,9 |  |  |  |
| 2019 | 104343,1 | 11793,6 | 87000,0 | 5549,5 |  |
| 2020 | 158906,4 | 11907,4 | 137680,2 | 9318,8 |  |
| 2021 | 142947,4 | 11907,4 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2022 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2023 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| 2024 | 131040,0 | 0,0 | 127971,0 | 3069,0 |  |
| Мероприятие 1.6. Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку дер.Истинка, в том числе: | 2014-2019 |  | | |  |  |  |  |  |  | Гатчинский муниципальный район | Комитет |
|  | финансирование строительства объекта "Благоустройство территории, дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы | 2014-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.11.2016 г. №47-1-7-0825-16 | 132101,7 (в ц. 2016 г.) | 63573,7 (первый этап)²; 59062,2² (второй этап) | 2018 | 72336,92 | 11661,6 | 57323,22 | 3352,1 |  |
|  | финансирование строительства универсальной спортивной площадки, в т.ч. проектные работы, дер.Истинка | 2017-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.05.2018 г. №47-1-0120-18 | 7586,2 (в ценах 2017 г.) | 8292,0 | 2018¹ | 629,8 |  | 553,0 | 76,8 |  |
| 2019 | 9350,72 | 3605,7 | 4040,02 | 1705,00 |  |
| 1.6.2. | Проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, пос.Плодовое, в том числе строительство спортивно-оздоровительного комплекса (с бассейном на 40 человек), в т.ч. проектные работы | 2013-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 05.07.2014 г. №47-1-7-0112-14 | 96361,6 (в ценах 2008 г.) | 121444,827² | 2018¹ | 87315,8 |  | 86484,85 | 830,9 |  | Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет |
| 2019 | 31400,1 |  | 30569,10 | 831,0 |  |
|  | Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  | | | | 2022 | 132576,7 |  | 127973,2 | 4603,5 |  |  |  |
| 2023 | 132576,7 |  | 127973,2 | 4603,5 |  |
| 2024 | 132576,7 |  | 127973,2 | 4603,5 |  |
|  | Итого по мероприятию 1.6 |  | | | | 2018 | 160282,47 | 11661,6 | 144361,07 | 4259,8 |  |  |  |
| 2019 | 40750,82 | 3605,70 | 34609,12 | 2536,00 |  |
| 2022 | 132576,7 | 0,0 | 127973,2 | 4603,5 |  |
| 2023 | 132576,7 | 0,0 | 127973,2 | 4603,5 |  |
| 2024 | 132576,7 | 0,0 | 127973,2 | 4603,5 |  |
| 2. | Основное мероприятие. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и(или) с дорогами общего пользования³ | 2014-2024 |  | | | 2018 | 231402,242 |  | 179130,542 |  | 52271,7 | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 2019 | 240000,0 |  | 190000,0 |  | 50000,0 |
| 2020 | 240000,0 |  | 190000,0 |  | 50000,0 |
| 2021 | 240000,0 |  | 190000,0 |  | 50000,0 |
| 2022 | 250000,0 |  | 200000,0 |  | 50000,0 |
| 2023 | 250000,0 |  | 200000,0 |  | 50000,0 |
| 2024 | 250000,0 |  | 200000,0 |  | 50000,0 |
| 3. | Основное мероприятие. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к дер. Силино" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение,дер. Силино (1,648 км) | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.12.2013 г. №47-1-7-0811-13 | 120807,97 ( в ценах 2013 г.)⁴ | 124008,326² | 2018¹ | 4681,634 |  | 4411,9 | 269,734 |  | Приозерский муниципальный район | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (далее-КДХ) |
| 3.2. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение, пос. Клеверное (1,062 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.10.2014 г. №47-1-7-0290-14 | 51125,33 (в ценах 2013 г.)⁴ | 54502,993² | 2018¹ | 43 043,62900 | 9 327,697 | 30 990,703 | 2 725,229 |  | Выборгский район | КДХ |
| 2019¹ | 11 038,47597 |  | 10 339,740 | 698,73597 |  |
| 3.3. | Финансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к пос. Сопки" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение (0,399 км) | 2016-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 30.07.2014 г. №47-1-7-0174-14 | 16446,21 (в ценах 2014 г.)⁴ | 17213,578² | 2018¹ | 2 163,516 | 375,337 | 1 246,89100 | 541,28800 |  | Выборгский район | КДХ |
| 3.4. | Финансирование реконструкции автодороги "Подъезд к пос. Луговое" по адресу: Ленинградская область, Призерский район, пос. Луговое (1,4259 км) | 2017-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.12.2014 г. №47-1-7-0283-14 | 78 889,9 (в ценах 2014 г.)⁴ | 89 513,732 | 2018¹ | 72 500,225 | 16 310,241 | 54 189,984 | 2 000,000 |  | Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района | КДХ |
| 3.5. | Финансирование строительства автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км) | 2017-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.03.2017г. №47-1-7-0203-17 | 223 324,83 (в ценах 2016 г.) | 199805,281² | 2018 | 96 744,306 |  | 93 871,000 | 2 873,306 |  | Волховский муниципальный район | КДХ |
| 2019 | 103 060,97552 |  | 100 000,000 | 3 060,97552 |  |
| 3.6. | Финансирование строительства автомобильной дороги от п. Новый Быт Кировского района до д. Козарево Волховского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (13,5 км) | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2020 | 21 000,000 |  | 21 000,000 | 0,000 |  | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (далее - ГКУ "Ленавтодор") | КДХ |
| 3.7. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Путилово-Поляны" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (5,4 км) | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2020 | 5 800,000 |  | 5 800,000 | 0,000 |  | ГКУ "Ленавтодор" | КДХ |
| 3.8. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (4 км) | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2020 | 4 900,000 |  | 4 900,000 | 0,000 |  | ГКУ "Ленавтодор" | КДХ |
| 3.9. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Петрово - станция Малукса" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (16 км) | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2020 | 22 000,000 |  | 22 000,000 | 0,000 |  | ГКУ "Ленавтодор" | КДХ |
| 3.10. | Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к п. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (2,5 км) | 2020 (проектные работы) | В стадии разработки |  |  | 2020 | 3 950,000 |  | 3 950,000 | 0,000 |  | ГКУ "Ленавтодор" | КДХ |
|  | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | | | | 2020 | 47614,000 | 0,000 | 42350,0 | 5264,000 |  |  |  |
| 2021 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |
| 2022 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |
| 2023 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |
| 2024 | 105264,000 | 0,000 | 100000,0 | 5264,000 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 3 |  | | | | 2018 | 219133,310 | 26013,275 | 184710,478 | 8409,557 |  |  |  |
| 2019 | 114099,45149 | 0,000 | 110339,740 | 3759,71149 |  |
| 2020 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 2021 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 2022 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 2023 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 2024 | 105264,000 | 0,000 | 100000,000 | 5264,000 |  |
| 4. | Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Яровщина, Лодейнопольский муниципальный район (15 посещений в смену) | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 г. №47-1-7-0587-15 | 40719,72 (в ценах 2015 г.) | 37 736,9² | 2019 | 8 790,300 | 4 307,200 | 4 483,100 | 0,000 |  | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет |
|  | Итого по федеральному проекту |  | | | | 2019 | 8790,30 | 4307,20 | 4483,10 | 0,00 |  |  |  |
| 5. | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Финансирование объекта "Строительство уличной многофункциональной спортивной площадки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Сусанино, 5 линия, 54" (4042,8 кв.м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.10.2016 г. №47-1-7-0589-16 | 9516,0 (в ценах 2016 г.) | 11929,04 | 2019 | 6349,65 | 3041,7 | 3165,85 | 142,1 |  | Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет |
|  | Итого по федеральному проекту |  | | | | 2019 | 6349,65 | 3041,70 | 3165,85 | 142,1 |  |  |  |
|  | Всего по объектам перечня |  | | | | 2018 | 1215011,192 | 65616,475 | 1074042,670 | 23080,347 | 52271,700 |  |  |
| 2019 | 872801,429 | 40813,700 | 759069,900 | 22917,829 | 50000,000 |
| 2020 | 1074951,320 | 66809,300 | 936818,200 | 21323,820 | 50000,000 |
| 2021 | 1234578,700 | 84048,300 | 1088736,000 | 11794,400 | 50000,000 |
| 2022 | 1141506,200 | 0,000 | 1067828,200 | 23678,000 | 50000,000 |
| 2023 | 1141506,200 | 0,000 | 1067828,200 | 23678,000 | 50000,000 |
| 2024 | 1141506,200 | 0,000 | 1067828,200 | 23678,000 | 50000,000 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¹ С учетом средств, не освоенных в предыдущем финансовом году. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ² По результатам конкурсных процедур. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ³ Перечень объектов утверждается распоряжением комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| ⁴ Разработка проектно-сметной документации выполнена вне финансирования государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| ⁵ Ориентировочная сметная стоимость | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

к проекту Постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Проект постановления разработан комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в целях уточнения объемов финансирования объектов, включенных в перечень объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (далее-подпрограмма, государственная программа), путем приведения объемов финансирования в соответствие проекту областного закона Ленинградской области «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе уточнение).

Изменение финансирования подпрограммы привело к изменениям целевых показателей (индикаторов) основных мероприятий, а также к изменению ресурсного обеспечения государственной программы в целом (в т.ч. за счет средств местных бюджетов).

Однако, внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» не осуществляется в связи с тем, что отклонение объема бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного областным законом об областном бюджете Ленинградской области, на реализацию подпрограммы государственной программы составляет не более чем 20 процентов от объема, установленного государственной программой (на основании п.3.13 постановления Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 №66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области»).

Проектом вносятся следующие изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года № 54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»:

1. В части финансирования объектов подпрограммы в 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов:

1.1. В связи с заключением дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12 февраля 2019 года №082-07-2019-125 между Правительством Ленинградской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о распределении средств федерального бюджета на объекты здравоохранения:

-по объекту «Финансирование строительства объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт» по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. Овсище, участок 254» уменьшены бюджетные ассигнования федерального бюджета на 4307,2 тыс.руб., увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета на 4307,2 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Яровщина, Лодейнопольский муниципальный район (15 посещений в смену)» предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 4307,2 тыс. руб., уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 4307,2 тыс. руб.

1.2. В соответствии с предложениями комитета по строительству Ленинградской области, в связи с увеличением стоимости немонтируемого оборудования по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Котельский, Кингисеппский муниципальный район (80 посещений в смену, стационар на 4 койки)» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета на 3249,0 тыс. руб.

1.3. В связи с наличием положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский муниципальный район» и выделением дополнительного объема финансирования, предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в объеме 682,0 тыс. руб.

1.4. В связи с планируемой оплатой в текущем финансовом году только первого этапа по разработке проектно-сметной документации по объекту «Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы,дер.Усадище, Волховского муниципального района» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2000,0 тыс. руб.

1.5. В связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и повторного прохождения государственной экспертизы, финансирование объекта «Финансирование объекта "Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района"» исключено.

1.6. В связи с длительными сроками корректировки проектно-сметной документации и необходимостью повторного объявления конкурсных процедур по объекту «Финансирование строительства объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул.Леспромхозовская и ул.Чернецкое с.Колчаново Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области", в том числе проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 3521,7 тыс. руб.

1.7.В целях приведения объемов финансирования в соответствие сметной стоимости объекта:

- по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 1593,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская, д.Низино", в т.ч.проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 1650,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод по ул.Центральная (часть за автодорогой), пер.Центральный, ул.Молодежная, ул.Новоселов, ул.Энтузиастов, ул.Луговая дер.Гостилицы"» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета на 2166,9 тыс. руб.

2.В части финансирования объектов подпрограммы в 2020-2024 гг. за счет средств федерального и областного бюджетов:

2.1. В связи с наличием положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по объекту «Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Плодовое, Приозерский муниципальный район» и выделением дополнительного объема финансирования, предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году в объеме 80000,0 тыс. руб., в 2021 году в объеме 41557,0 тыс. руб.

2.2. В целях распределения нераспределенных средств областного бюджета и обеспечения возможности проведения конкурсных процедур по объектам проектирования в 2019 году:

-по объекту «Финансирование строительства автомобильной дороги от п. Новый Быт Кировского района до д. Козарево Волховского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году в объеме 21000,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Путилово-Поляны" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году в объеме 5800,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование реконструкции автомобильной дороги "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году в объеме 4900,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Петрово - станция Малукса" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году в объеме 22000,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к п. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году в объеме 3950,0 тыс. руб.

2.3. В связи с уменьшением объемов финансирования объекта в 2019 году по объекту «Финансирование строительства объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул.Леспромхозовская и ул.Чернецкое с.Колчаново Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области", в том числе проектные работы» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году на 3521,7 тыс. руб.

2.4. В целях приведения объемов финансирования в соответствие сметной стоимости объекта:

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская, д.Низино", в т.ч.проектные работы» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году на 1435,0 тыс. руб.;

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод по ул.Центральная (часть за автодорогой), пер.Центральный, ул.Молодежная, ул.Новоселов, ул.Энтузиастов, ул.Луговая дер.Гостилицы"» увеличены бюджетные ассигнования областного бюджета на 1410,0 тыс. руб.

2.5. В соответствии с предложениями комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области по объекту «Финансирование объекта "Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты", в т.ч. проектные работы» предусмотрены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2022 году в объеме 20000,0 тыс. руб.

2.6. В целях приведения объемов финансирования в соответствие сметной стоимости объекта:

-по объекту «Финасирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер.Финский, ул.Первомайская, пер. Нагорный, ул.Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2020 году на 1116,7 тыс. руб.;

- по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы» финансирование в 2020 году исключено.

2.7. В целях устранения технических ошибок при расчете объемов финансирования:

-по объекту «Финансирование объекта "Распределительный газопровод в д. Котлы ", в т.ч.проектные работы» уменьшены бюджетные ассигнования областного бюджета в 2021 году на 2,66 руб.

В отношении настоящего проекта проведение процедуры оценки регулирующего воздействия не требуется.

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект размещен на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области - http://agroprom.lenobl.ru.

Заместитель Председателя

Правительства Ленинградской области-

председатель комитета

по агропромышленному и

рыбохозяйственному комплексу О.М.Малащенко

Исп.: А.С.Панкратов (611-48-84, 3043)

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Подготовка проекта постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года №54 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» и о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 «О государственной программе Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» не повлечет за собой увеличения расходной части областного бюджета Ленинградской области.

При принятии настоящего проекта постановления не потребуется внесение изменений в областной закон об областном бюджете.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области-

председатель комитета

по агропромышленному

и рыбохозяйственному комплексу О.М.Малащенко

Исп.А.С.Панкратов (611-48-84, 3043)