ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»_________ 2019  года                                                        № _________

«О внесении изменений в постановление Правительства

Ленинградской области  от 30 ноября 2015 года № 450»

Правительство Ленинградской  области  п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в  постановление Правительства Ленинградской области  от 30 ноября  2015 года  № 450 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы  Ленинградской области" изменения, изложив Приложение 1 в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области  по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Губернатор Ленинградской области                                                      А.Ю. Дрозденко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением Правительства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 30 ноября 2015 года № 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в редакции постановления Правительства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградской области |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (приложение 1) |
| ПЕРЕЧЕНЬ |
| объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" |
| государственной программы Ленинградской области |
| "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| № п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Проект-ная мощ-ность (км/ пог.м) | Сроки строи-тель-ства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Фи- нан-совый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджето-получатель | Главный распоряди-тель бюджет-ных средств |
|  |  |  |  |  | в ценах, утвержден-ных в ПСД | в ценах года начала строительства |  | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местные бюд-жеты | прочие источ-ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, включая строительство объектов в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (регионального проекта "Дорожная сеть") – всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2018 | 1 012 503,0 |  | 1 012 503,0 |  |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленин- градской области (далее - Комитет), государственное казенное учреждение "Управление автомобиль- ных дорог Ленинград- ской области" (далее - ГКУ "Ленавтодор") | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1 694 247,1 | 566 685,6 | 1 127 561,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 606 344,6 | 200 000,0 | 2 406 344,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 4 272 832,2 | 2 700 000,0 | 1 572 832,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 4 101 101,7 | 2 700 000,0 | 1 401 101,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2 359 654,3 |  | 2 359 654,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2 009 892,7 |  | 2 009 892,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 948 020,0 |  | 948 020,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 571 000,0 |  | 571 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 21 582,3 |  | 21 582,3 |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 5,0 | 2016 – 2024¹ | В стадии разработки | 8600000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | 8600000,0 | 2018 | 3 637,5 |  | 3 637,5 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 5 196,3 |  | 5 196,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 14 220,3 |  | 14 220,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина-2" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения) | 1,129/ 104,5 | 2014 – 2019 | Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" проектной документации (№ 488-13/СПЭ-2583/02 от 13 декабря 2013 года) и сметной стоимости (№ 548-14/ СПЭ-2583/05 от 8 сентября 2014 года) | 1051361,48 (в ценах II квартала 2014 года) | 985377,3 (по итогам конкурсных процедур) | 2018 | 33 284,9 |  | 33 284,9 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 234,7 |  | 234,7 |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция автомобильной дороги "Петродворец – Кейкино", км 5 – км 26 |  | 2023 - 2024¹ | В стадии разработки | 6200000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | 8868978,3 | 2023 | 23 000,0 |  | 23 000,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 35 000,0 |  | 35 000,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство путепровода на железнодорожной станции Любань на автомобильной дороге "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга" |  | 2023 - 2024¹ | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | 1430480,4 | 2024 | 25 000,0 |  | 25 000,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
| 1.5 | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г. Подпорожье Ленинградской области | 2,5/ 726,31 | 2017 - 2024¹ | Положительное заключение государственной экспертизы (№ 987-15/ГГЭ-648/04 от 21 июля 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0435-15 от 29 октября 2015 года) | 2658216,34 (в ценах I квартала 2015 года) | 3288195,3 | 2018 | 1 561,2 |  | 1 561,2 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 202 274,2 | 200 000,0 | 2 274,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 328 713,7 |  | 328 713,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 571 000,0 |  | 571 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 571 000,0 |  | 571 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 571 000,0 |  | 571 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 571 000,0 |  | 571 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 571 000,0 |  | 571 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 571 000,0 |  | 571 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 21 582,3 |  | 21 582,3 |  |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция мостового перехода через реку Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 1,7/ 60,41 | 2020 - 2024¹ | Положительное заключение государственной экспертизы (№ 47-1-5-0307-09 от 16 сентября 2009 года) | 271991,18 (в ценах III квартала 2008 года) | 522540,9 | 2021 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области ⁵ | 1,49/ 434,8 | 2016 – 2023 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ в ЕГРЗ 41-1-1-3-028277-2019 от 17 октября 2019 года) и сметной стоимости (№ 01265-19/ГГЭ-05986/07-01 от 17 октября 2019 года) | 3757467,61 (в ценах II квартала 2019 года) | 3757467,61 | 2019 | 463 321,7 | 251 685,6 | 211 636,1 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 666 531,0 | 100 000,0 | 566 531,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 907 439,4 | 900 000,0 | 7 439,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 906 709,3 | 900 000,0 | 6 709,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 670 936,9 |  | 670 936,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 670 936,9 |  | 670 936,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 377 020,0 |  | 377 020,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо – Гвардейское участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 | 2,147/ 154,95 | 2015 – 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 354-14/ГГЭ-9076/04 от 21 марта 2014 года) и сметной стоимости (№ 1232-14/ГГЭ-9076/10 от 10 октября 2014 года) | 910785,38 (в ценах III квартала 2014 года) | 919838,8 (по итогам конкурсных процедур) | 2018 | 448 143,7 |  | 448 143,7 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
| 1.9 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг – Таммисуо участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 1,43/ 102,3 | 2015 – 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 755-14/ГГЭ-9077/04 от 16 июня 2014 года) и сметной стоимости (№ 1278-14/ГГЭ-9077/10 от 17 октября 2014 года) | 941977,6 (в ценах III квартала 2014 года) | 886076,3 (по итогам конкурсных процедур) | 2018 | 120 301,3 |  | 120 301,3 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 21 853,0 |  | 21 853,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 21 272,3 |  | 21 272,3 |  |  |  |  |
| 1.10 | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области ⁵ | 1,26628/ 79,2 | 2014 – 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 299-16/СПЭ-3294/02 от 15 июля 2016 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0256-17 от 15 марта 2017 года) | 1438048,7 (в ценах IV квартала 2016 года) | 1438048,7 (в ценах IV квартала 2016 года) | 2018 | 13 016,1 |  | 13 016,1 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019⁴ | 337 088,0 | 115 000,0 | 222 088,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020⁴ | 568 524,6 | 100 000,0 | 468 524,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021⁴ | 690 541,7 | 400 000,0 | 290 541,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022⁴ | 386 574,9 | 300 000,0 | 86 574,9 |  |  |  |  |
| 1.11 | Реконструкция автомобильной дороги "Копорье – Ручьи", км 0+000 – км 37+500 | 37,5 | 2023 – 2024¹ | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | 1430480,4 | 2023 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |
| 1.12 | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" ⁵ | 2,26 | 2018 - 2024 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 809-16/ГГЭ-10525/04 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-1-1-3-2284-16) и сметной стоимости (№ 810-16/ГГЭ-10525/10 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-0-6-0687-16) | 15187929,73 (в ценах II квартала 2016 года) | 18542700,7 | 2018 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019⁴ | 117 956,6 |  | 117 956,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 97 949,6 |  | 97 949,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 559 401,1 | 234 000,0 | 325 401,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 542 617,4 | 217 000,0 | 325 617,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 559 617,4 |  | 559 617,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 181 614,2 |  | 181 614,2 |  |  |  |  |
| 1.13 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения"Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД - Колтуши"⁵ |  | 2019 - 2024¹ | В стадии разработки | 6500000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2018 года) | 6734000,0 | 2019 | 4 268,1 |  | 4 268,1 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 121 000,0 |  | 121 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 542 500,0 | 426 500,0 | 116 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 832 000,0 | 627 000,0 | 205 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 436 000,0 |  | 436 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 455 241,6 |  | 455 241,6 |  |  |  |  |
| 1.14 | Устройство пешеходного перехода на разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Парголово - Огоньки" на км 26 |  | 2017 - 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0047-17 от 22 апреля 2017 года) и сметной стоимости (№ 1-0-1-0032-17 от 3 октября 2017 года) | 35215,07 (в ценах III квартала 2016 года) | 36764,53 | 2018 | 1 590,6 |  | 1 590,6 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
| 1.15 | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ "Девяткино" к КАД". 2 Этап. "Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 2,39 | 2017 - 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 275-17/СПЭ-4203/02 от 14 августа 2017 года) и сметной стоимости (№ 276-17/СПЭ-4203/05 от 14 августа 2017 года) | 975733,2 (в ценах II квартала 2017 года) | 975733,15 | 2018 | 269 604,6 |  | 269 604,6 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019⁴ | 451 297,7 |  | 451 297,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020⁴ | 501 770,4 |  | 501 770,4 |  |  |  |  |
| 1.16 | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | 2,804/ 191,75 | 2014 – 2019 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 535-13/СПЭ-2615/02 от 23 декабря 2013 года) и сметной стоимости (№ 596-14/СПЭ-2615/05 от 29 сентября 2014 года) | 716611,0 (в ценах II квартала 2014 года) | 671587,6 (по итогам конкурсных процедур) | 2018 | 20,3 |  | 20,3 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2 941,2 |  | 2 941,2 |  |  |  |  |
| 1.17 | Реконструкция автомобильной дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск", на участке км 14+600 – км 18+000 | 3,321 | 2015 – 2019 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0006-15 от 21 января 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0042-15 от 9 февраля 2015 года) | 613187,6 (в ценах III квартала 2014 года) | 622431,8 (по итогам конкурсных процедур) | 2018 | 37 966,1 |  | 37 966,1 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 498,1 |  | 498,1 |  |  |  |  |
| 1.18 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Войпала - Сирокасска - Васильково - Горная Шальдиха" на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке | 0,24 | 2019 - 2021 | В стадии разработки | 120000,0 (в ценах 2019 года) | 120000,0 | 2019 | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  |  |  |  |
| 1.19 | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола", в том числе: |  | 2020 - 2024¹ |  |  |  | 2020 | 80 000,0 |  | 80 000,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
| 1.19.1 | Этап 1. Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" |  | 2020 - 2024¹ | В стадии разработки | 1000000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2020 года) | 1000000,0 | 2020 | 40 000,0 |  | 40 000,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
| 1.19.2 | Этап 2. Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола" |  | 2020 - 2024¹ | В стадии разработки | 1500000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2020 года) | 1500000,0 | 2020 | 40 000,0 |  | 40 000,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
| 1.20 | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса"⁵ | 6,35 | 2021 -2024¹ | В стадии разработки | 5500000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | 5954520,0 | 2021 | 759 750,0 | 739 500,0 | 20 250,0 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 746 000,0 | 656 000,0 | 90 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 40 000,0 |  | 40 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  |  |  |  |
| 1.20 | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет |  |  |  |  |  | 2018 | 82 376,9 |  | 82 376,9 |  |  | Комитет, ГКУ "Ленавтодор" | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 57 317,6 |  | 57 317,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 196 362,7 |  | 196 362,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 191 100,0 |  | 191 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 106 100,1 |  | 106 100,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 48 000,0 |  | 48 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 40 000,0 |  | 40 000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения - всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 2018 | 146 897,7 |  | 140 850,2 | 6 047,5 |  | Администрации муниципальных образований | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 149 190,5 |  | 143 217,2 | 5 973,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 232 929,0 |  | 209 003,7 | 23 925,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 194 236,9 |  | 180 602,8 | 13 634,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 124 689,5 |  | 115 762,5 | 8 927,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 130 698,6 |  | 121 550,6 | 9 148,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 137 234,6 |  | 127 628,2 | 9 606,4 |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | 0,12634/36,75 | 2017 - 2019 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№47-1-1-3-0312-18 от 3 декабря 2018 года) и сметной стоимости (№47-1-0263-18 от 25 декабря 2018 года) | 42149,12 (в ценах I квартала 2018 года) | 41 260,9 | 2018 | 2 861,1 |  | 2 718,0 | 143,1 |  | Сабское сельское поселение | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 41 260,9 |  | 40 161,8 | 1 099,1 |  |  |  |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги «Лемовжа - Гостятино» | 5,0 | 2021 | Разработка ПСД | 7 488,5 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | 7488,5² | 2021 | 7 732,7 |  | 7 114,1 | 618,6 |  | Волосовский муниципальный район | Комитет |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги "Б. Сабск - Изори" | 3,5 | 2022 | Разработка ПСД | 7 000,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | 7000,0² | 2022 | 7 228,3 |  | 6 650,0 | 578,3 |  | Волосовский муниципальный район | Комитет |
| 2.4 | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | 0,948 | 2018 - 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0093-15 от 29 мая 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0277-15 от 29 июня 2015 года) | 42 692,49 ( в ценах IV квартала 2014 года) | 50436,3² | 2018 | 18 154,4 |  | 17 000,0 | 1 154,4 |  | Город Всеволожск | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 32 282,0 |  | 20 040,4 | 12 241,6 |  |  |  |
| 2.5 | Строительство улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, продолжение ул. Добровольского от ул. Невская до ул. Аэропортовская, ул. Аэропортовская от пр. Добровольского до ул. Центральная | 0,687 | 2021 - 2022 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0168-16 от 24 июня 2016 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0778-16 от 28 ноября 2016 года) | 66 196,51 (в ценах III квартала 2016 года) | 62028,3² | 2021 | 19 435,5 |  | 17 686,3 | 1 749,2 |  | Город Всеволожск | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 43 956,0 |  | 40 000,0 | 3 956,0 |  |  |  |
| 2.6 | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети ул. Московская от ул. Невская до ул. Крымская | 0,496 | 2021 - 2022 | В стадии разработки | 58 811,59 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | 60 104,1 | 2021 | 17 247,0 |  | 15 694,8 | 1 552,2 |  | Город Всеволожск | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 42 857,1 |  | 39 000,0 | 3 857,1 |  |  |  |
| 2.7 | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина | 0,853 | 2018 - 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0118-15 от 30 июля 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0351-15 от 31 августа 2015 года) | 96 926,73 (в ценах I квартала 2015 года) | 103740,6² | 2018 | 30 775,5 |  | 30 000,0 | 775,5 |  | Город Гатчина | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 60 718,9 |  | 59 188,7 | 1 530,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 12 246,2 |  | 11 937,6 | 308,6 |  |  |  |
| 2.8 | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра | 0,148 | 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0121-15 от 31 июля 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0346-15 от 24 августа 2015 года) | 5 343,29 (в ценах IV квартала 2014 года) | 4876,6² | 2018 | 4 876,6 |  | 4 760,5 | 116,1 |  | Рождественское сельское поселение | Комитет |
| 2.9 | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождествено от а/д М-20 Санкт-Петербург - Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено | 0,41 | 2018 - 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0064-16 от 29 января 2016 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0525-16 от 29 августа 2016 года) | 17 201,35 (в ценах I квартала 2016 года) | 15745,6² | 2018 | 6 098,7 |  | 5 953,6 | 145,1 |  | Рождественское сельское поселение | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 9 646,9 |  | 9 417,3 | 229,6 |  |  |  |
| 2.10 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, 4 Советский проспект от региональной трассы СПб - Кировск до ул. Балтийская | 0,8 | 2021 | Разработка ПСД | 6 812,3 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | 6812,3² | 2021 | 6 958,8 |  | 6 471,7 | 487,1 |  | Отрадненское городское поселение | Комитет |
| 2.11 | Разработка проектно-сметной документации на строительство трех пешеходных мостов через Малоневский канал в районе жилых домов № 7, 9, 15 в г. Шлиссельбург (3 моста по 42 пог.м) |  | 2020 - 2021 | Разработка ПСД | 19 060,8 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | 19 995,4 | 2020 | 2 657,3 |  | 2 471,3 | 186,0 |  | Шлиссельбург-ское городское поселение | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 17 338,2 |  | 16 124,5 | 1 213,7 |  |  |  |
| 2.12 | Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кадастровый номер 47:14:000000:37881 | 0,51351 | 2019 - 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-0155-17 от 12 сентября 2017 года) и сметной стоимости (№ 1-1-1-0042-17 от 24 октября 2017 года) | 44 123,43 (в ценах I квартала 2017 года) | 49389,669 (по итогам конкурсных процедур) | 2019 | 46 920,2 |  | 43 584,8 | 3 335,4 |  | Анинское городское поселение | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 469,5 |  | 2 293,9 | 175,5 |  |  |  |
| 2.13 | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области. Этап 1. Участок Копорского шоссе от перекреста с ул. Ленинградская до проезда на базу ВНИПИЭТ | 0,873 | 2018 - 2020 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-2-0142-17 от 1 сентября 2017 года) и сметной стоимости (№ 1-1-1-0018-17 от 1сентября 2017 года) | 57 742,73 (в ценах I квартала 2014 года) | 69531,5² | 2018 | 40 816,5 |  | 39 245,1 | 1 571,4 |  | Сосновоборский городской округ | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 29 893,5 |  | 28 742,6 | 1 150,9 |  |  |  |
| 2.14 | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург | -/60,0 | 2023 - 2024 | В стадии разработки | 256 885,4 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | 256885,4² | 2023 | 130 698,6 |  | 121 550,6 | 9 148,0 |  | Шлиссельбург-ское городское поселение | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 137 234,6 |  | 127 628,2 | 9 606,4 |  |  |  |
| 2.15 | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | -/80,0 | 2021 - 2022 | В стадии разработки | 32 977,3 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | 32977,3² | 2021 | 13 119,2 |  | 12 988,0 | 131,2 |  | Рождественское сельское поселение | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 19 191,9 |  | 19 000,0 | 191,9 |  |  |  |
| 2.16 | Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе | 0,297 | 2016 - 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0119-15 от 31 июля 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-7-0340-15 от 17 августа 2015 года) | 49091,37 (в ценах I квартала 2015 года) | 40796,0 (по итогам конкурсных процедур)³ | 2018 | 15 865,6 |  | 15 072,1 | 793,5 |  | Город Гатчина | Комитет |
| 2.17 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище |  | 2016 - 2018 | Разработка ПСД | 2065,5 (в ценах I квартала 2016 года) | 2065,5 (по итогам конкурсных процедур)³ | 2018 | 2 065,5 |  | 1 950,5 | 115,0 |  | Рождественское сельское поселение | Комитет |
| 2.18 | Реконструкция моста через Визятский ручей, ул.Карла Маркса в г. Тихвин Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района по адресу: 187555, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул. Карла Маркса | -/ 37,04 | 2017 - 2018 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-0082-15 от 15 мая 2015 года) и сметной стоимости (№47-1-8-0268-15 от 15 июня 2015 года) | 69 559,57 (в ценах IV квартала 2014 года) | 79 861,0 (по итогам конкурсных процедур)³ | 2018 | 25 383,8 |  | 24 150,4 | 1 233,4 |  | Тихвинское городское поселение | Комитет |
| 2.19 | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге |  | 2017 - 2020 | Разработка ПСД | 13 160,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2017 года) | 9190,0 (по итогам конкурсных процедур)³ | 2020 | 9 387,6 |  | 8 730,5 | 657,1 |  | Шлиссельбург-ское городское поселение | Комитет |
| 2.20 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова |  | 2019 - 2020 | Разработка ПСД | 4080,0 (в ценах III квартала 2019 года) | 4080,0 (по итогам конкурсных процедур) | 2019 | 290,5 |  | 281,8 | 8,7 |  | Морозовское городское поселение | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3 789,5 |  | 3 675,8 | 113,7 |  |  |  |
| 2.21 | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | 0,931 | 2020 - 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-026005-2019 от 27 сентября 2019 года) и сметной стоимости (№47-1-0177-19 от 27 сентября 2019 года) | 192 003,45 (в ценах I квартала 2019 года) | 186 061,5 | 2020 | 91 887,1 |  | 85 455,0 | 6 432,1 |  | Сертолово | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 104 177,6 |  | 96 885,2 | 7 292,4 |  |  |  |
| 2.22 | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 0,783 | 2020 | Разработка ПСД | 4500,0 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | 4500,0 | 2020 | 4 596,8 |  | 4 275,0 | 321,8 |  | Тосненское городское поселение | Комитет |
| 2.23 | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп | 0,476 | 2020 - 2021 | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-002397-2019 от 07 февраля 2019 года) и сметной стоимости (№47-1-0021-19 от 07 февраля 2019 года) | 35 410,97 (в ценах III квартала 2018 года) | 33 244,2² | 2020 | 30 874,6 |  | 29 022,1 | 1 852,5 |  | Кингисеппское городское поселение | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 3 430,5 |  | 3 224,7 | 205,8 |  |  |  |
| 2.24 | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,350 | 2020 - 2021 | Разработка ПСД | 7 583,33 (ориентиро-вочная стоимость в ценах 2019 года) | 7995,53 | 2020 | 3 198,2 |  | 2 942,3 | 255,9 |  | Гатчинский муниципальный район | Комитет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 4 797,3 |  | 4 413,5 | 383,8 |  |  |  |
| 2.25 | Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения - нераспределенные средства |  | 2022 |  |  |  | 2022 | 11 456,2 |  | 11 112,5 | 343,7 |  | Администрации муниципальных образований | Комитет |
|  | Всего по Перечню объектов подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |  |  |  |  |  | 2018 | 1 159 400,8 |  | 1 153 353,3 | 6 047,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1 843 437,5 | 566 685,6 | 1 270 778,6 | 5 973,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 839 273,6 | 200 000,0 | 2 615 348,3 | 23 925,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 4 467 069,1 | 2 700 000,0 | 1 753 435,0 | 13 634,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 4 225 791,2 | 2 700 000,0 | 1 516 864,2 | 8 927,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2 490 352,9 |  | 2 481 204,9 | 9 148,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2 147 127,3 |  | 2 137 520,9 | 9 606,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 948 020,0 |  | 948 020,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 571 000,0 |  | 571 000,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 21 582,3 |  | 21 582,3 | 0,0 |  |  |  |
| __________________________________________ |
| ¹ Реализация мероприятий продолжится после 2024 года. |
| ² Сметная стоимость объектов в ценах года включения объекта в Перечень предусматривает затраты только на строительно-монтажные работы без учета затрат на разработку ПИР, строительный контроль, авторский надзор. |
| ³ Переходящие с 2017 года объекты (сметная стоимость указана в ценах года начала реализации объекта и в соответствии с заключенными в 2016-2017 годах соглашениями о предоставлении субсидий). |
| ⁴ Объекты финансируются (за счет средств областного бюджета) в рамках основного мероприятия федеральный проект "Дорожная сеть" (региональный проект "Дорожная сеть"). |
| ⁵ Крупный особо важный для социально-экономического развития Российской Федерации проект. |