|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Правительства  Ленинградской области |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 395

1. В паспорте государственной программы:

позицию "Участники государственной программы" дополнить наименованием нового участника "Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области";

позицию "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы составляет 14293626,9 тыс. руб., в том числе:  2020 год –2779318,4 тыс. руб.,  2021 год – 3068722,1 тыс. руб.,  2022 год – 2815678,8 тыс. руб.,  2023 год – 2814953,8 тыс. руб.,  2024 год – 2814953,8 тыс. руб. | "; |

позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Финансовое обеспечение проектов, реализуемых  в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов составляет 82361,3 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 73655,6 тыс. руб.,  2021 год – 8705,7 тыс. руб.,  2022 год – 0,0 тыс. руб.,  2023 год – 0,0 тыс. руб.,  2024 год – 0,0 тыс. руб. | ". |

2. В подпрограмме 1 (Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего,  в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 10171870,3 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 2012409,4 тыс. руб.;  2021 год – 2086036,9 тыс. руб.;  2022 год – 2024958,0 тыс. руб.;  2023 год – 2024233,0 тыс. руб.;  2024 год – 2024233,0 тыс. руб. | "; |

позицию "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего,  в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов составляет 82361,3 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 73655,6 тыс. руб.,  2021 год – 8705,7 тыс. руб.,  2022 год – 0,0 тыс. руб.,  2023 год – 0,0 тыс. руб.,  2024 год – 0,0 тыс. руб. | "; |

в разделе 2 (Характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы) четвертый абзац пункта 2.3. изложить в следующей редакции: "поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий, в том числе направленных на автоматизацию регионального контроля (надзора);".

3. В подпрограмме 2 (Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области):

в паспорте подпрограммы:

позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего,  в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 1624785,6 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 280382,1 тыс. руб.;  2021 год – 480926,7 тыс. руб.;  2022 год – 287825,6 тыс. руб.;  2023 год – 287825,6 тыс. руб.;  2024 год – 287825,6 тыс. руб. | ". |

4. В подпрограмме 3 (Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области):

позицию "Участники подпрограммы" паспорта подпрограммы дополнить наименованием новых участников "Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области" и "Комитет специальных программ Ленинградской области";

позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего,  в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 434634,0 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 92844,4 тыс. руб.;  2021 год – 82297,4 тыс. руб.;  2022 год – 86497,4 тыс. руб.;  2023 год – 86497,4 тыс. руб.;  2024 год – 86497,4 тыс. руб. | ". |

раздел 2 (Характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы) дополнить пунктом следующего содержания:

"2.4. В рамках основного мероприятия "Развертывание сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47) " предусмотрено:

организация и проведение работ по проектированию сети специальной связи Ленинградской области;

проведение ремонтно - строительных работ в помещениях, предусмотренных для установки оборудования сети специальной связи Ленинградской области;

приобретение и монтаж оборудования сети специальной связи Ленинградской области;

проведение работ по аттестации и вводу в эксплуатации сети специальной связи Ленинградской связи;

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранения информатизации ограниченного доступа."

5. В подпрограмме 4 (Информационная инфраструктура Ленинградской области):

позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего,  в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 1773620,5 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 298566,0 тыс. руб.;  2021 год – 371061,1 тыс. руб.;  2022 год – 367997,8 тыс. руб.;  2023 год – 367997,8 тыс. руб.;  2024 год – 367997,8 тыс. руб. |  |
|  | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО) и регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ ЛО);  обеспечение подключения к сети "Интернет" всех социально значимых объектов, органов исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления;  обеспечение функционирования технологической инфраструктуры "электронного правительства" в полном объеме от потребности органов исполнительной власти Ленинградской области. | ". |

в разделе 1 (Обоснование целей, задач и ожидаемых результатов подпрограммы) абзацы 6 – 8 изложить в следующей редакции:

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

обеспечение развития единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД ЛО) и регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ ЛО);

обеспечение подключения к сети "Интернет" всех социально значимых объектов, органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления;"

дополнить абзацем 9 следующего содержания: "обеспечение функционирования технологической инфраструктуры "электронного правительства" в полном объеме от потребности органов исполнительной власти Ленинградской области."

6. В подпрограмме 5 (Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области):

позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего,  в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы составляет 288716,5 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 95116,5 тыс. руб.;  2021 год – 48400,0 тыс. руб.;  2022 год – 48400,0 тыс. руб.;  2023 год – 48400,0 тыс. руб.;  2024 год – 48400,0 тыс. руб. | "; |

7. В приложении 1 к государственной программе (Структура государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области")

часть 1 (Перечень основных мероприятий государственной программы):

в пункте 2.1. графу 3 изложить в следующей редакции: "Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы";

в пункте 3 графу 3 изложить в следующей редакции: "Уровень защиты данных в государственных информационных системах";

в пункте 3.2 графы 3 слова "Реализация мер по поддержке и информационному просвещению в отношении информационной безопасности организаций Ленинградской области" признать утратившими силу;

дополнить пунктом следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 3.3 | Основное мероприятие "Развертывание сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47)" | Количество созданных и действующих сетей специальной связи Ленинградской связи | Создание, развитие и сопровождение систем защиты информации объектов информатизации, функционирующих в составе государственных информа­ционных и автоматизированных си­стем органов исполнительной власти Ленинградской области |  | "; |

в пункте 4.2 графу 3 изложить в следующей редакции: "Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет".

в пункте 5 графу 4 изложить в следующей редакции: "Формирование профессиональной эффективной системы государственной гражданской службы Ленинградской области, реализующей приоритетные направления развития государственной гражданской службы".

Часть 2 (Перечень проектов, включенных в государственную программу (проектная часть государственной программы) изложить:

в пункте 1.2. графу 6 изложить в следующей редакции: "Повышение эффективности процессов государственного управления";

в пункте 1.3. графу 6 изложить в следующей редакции: "Модернизация процессов предоставления государственных и муниципальных услуг";

в пункте 1.4. графу 5 дополнить словами: "Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление многоканально, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно); Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году";

в пункте 2.1. графу 5 дополнить словами: "Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики";

в пункте 3.1. графу 5 дополнить словами: "Стоимостная доля закупаемого и(или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения";

в пункте 4.1. графу 5 дополнить словами: "Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"; Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и(или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет".

8. Приложение 2 к государственной программе (Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" и их значениях) изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| "Приложение 2  к государственной программе… |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградской области

"Цифровое развитие Ленинградской области" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворен-ности граждан Российской Федерации, проживающих на терри-тории Ленинградской области, качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг | плановое значение | Проц. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0,2 |
| фактическое значение | 91 |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение функцио-нирования инфраструк-туры связи и обмена информацией электрон-ного правительства Ленинградской области, а также информацион-ной инфраструктуры  в полном объеме  от потребностей органов исполнительной власти Ленинградской области | плановое значение | Проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Уровень защиты данных в государственных информационных системах | плановое значение | Проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество районов Ленинградской области (городских округов),  в отношении которых создана картографи-ческая основа с высоким пространственным разрешением | плановое значение | Ед. | 1 | 3 | 14 | 18 | 18 | 18 | 0,2 |
| фактическое значение | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля автоматизирован-ных функций кадровой работы Администрации Губернатора и Прави-тельства Ленинградской области по вопросам функционирования единой кадровой службы и подбора, обучения  и оценки персонала | плановое значение | Проц. | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 0,2 |
| фактическое значение | 30 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Цифровая трансформация государственного управления Ленинградской области" | | | | | | | | | | 0,225 |
| 6 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государ-ственными (муниципаль-ными) органами  и бюджетными учреж-дениями, осуществляе-мых в цифровом виде | плановое значение | Проц. | х | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 0,15 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля приоритетных государственных услуг  и сервисов, соответст-вующих целевой модели цифровой трансформа-ции (предоставление многоканально  без необходимости личного посещения государственных орга-нов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автомати-ческом режиме), проактивно) | плановое значение | Проц. | 0 | 15 | 40 | 50 | 60 | 70 | 0,15 |
| фактическое значение |  | х |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля отказов  при предоставлении приоритетных государ-ственных услуг и серви-сов от числа отказов  в 2018 году | плановое значение | Проц. | х | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 0,15 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество услуг  по обеспечению предос-тавления государствен-ных, муниципальных  и иных услуг в много-функциональных центрах предоставления государ-ственных (муниципаль-ных) услуг | плановое значение | Ед. | 4 045 061 | 4 364 432 | 4 381 889 | 4 399 417 | 4 575 394 | 4 758 410 | 0,1 |
| фактическое значение | 4 267 893 |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля внутриведомствен-ного и межведомствен-ного юридически значимого электронного документооборота государственных  и муниципальных органов и бюджетных учреждений | плановое значение | Проц. | х | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 0,15 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество уникальных процессов, оптимизация по которым составила  не менее 20 проц. удельных затрат | плановое значение | Ед. | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,05 |
| фактическое значение | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля обращений заяви-телей за сведениями  о поквартирном учете через МФЦ и портал государственных услуг Ленинградской области  в общем количестве обращений за сведения-ми о поквартирном учете | плановое значение | Проц. | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0,1 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля закрытой потреб-ности по аппаратному обеспечению рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти | плановое значение | Проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,05 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество жителей Ленинградской области, воспользовавшихся услугами суперсервиса | плановое значение | Чел. | х | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0,1 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области" | | | | | | | | | | 0,225 |
| 15 | Количество районов (городских округов), подключенных  к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | плановое значение | Ед. | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0,15 |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество выпускников системы профессиональ-ного образования  с ключевыми компетен-циями цифровой экономики | плановое значение | Тыс. чел | 0 | 1,001 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 0,25 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество специалис-тов, прошедших пере-обучение по компетен-циям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | плановое значение | Тыс. чел | 0 | 6,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 0,25 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 18 | Увеличение затрат  на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистри-рованными на терри-тории Ленинградской области | плановое значение | Проц. | 0 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0,2 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 19 | Удельное время бесперебойного функционирования информационных систем в отраслях экономики и социальной сферы | плановое значение | Проц. | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,15 |
| фактическое значение |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение информационной безопасности в Ленинградской области" | | | | | | | | | | 0,225 |
| 20 | Объем выполненных мероприятий по монито-рингу и информирова-нию о соблюдении правил информационной безопасности организа-ций Ленинградской области | плановое значение | Проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | плановое значение | Часов | х | 24 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0,3 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 22 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Ленинградской области отечественного програм-много обеспечения | плановое значение | Проц. | х | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 0,3 |
| фактическое значение | х |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество созданных и действующих сетей специальной связи Ленинградской связи | плановое значение | Ед. | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2 |
| фактическое значение |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. "Информационная инфраструктура Ленинградской области" | | | | | | | | | | 0,225 |
| 24 | Уровень развития единой сети передачи данных (ЕСПД) | плановое значение | Проц. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0,15 |
| фактическое значение | 14 |  |  |  |  |  |
| 25 | Уровень развития регионального сегмента системы межведомст-венного электронного взаимодействия Ленинградской области (СМЭВ ЛО) | плановое значение | Проц. | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 0,15 |
| фактическое значение | 72 |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля фельдшерских  и фельдшерско-акушер-ских пунктов государ-ственной и муници-пальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет" | плановое значение | Проц. | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,25 |
| фактическое значение | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Доля государственных (муниципальных) образовательных органи-заций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессиональ-ного образования, подключенных к сети "Интернет" | плановое значение | Проц. | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,25 |
| фактическое значение | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | Доля органов государст-венной власти, органов местного самоуправ-ления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет" | плановое значение | Проц. | 20 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
| фактическое значение | 20 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной  гражданской службы Ленинградской области" | | | | | | | | | | 0,1 |
| 29 | Доля вакантных  должностей государст-венной гражданской службы, замещаемых  на основе назначения  из кадрового резерва,  от общего количества назначений | плановое значение | Проц. | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0,2 |
| фактическое значение | 35 |  |  |  |  |  |
| 30 | Среднее время заполне-ния вакансий в органах исполнительной власти Ленинградской области  и аппаратах мировых судей от момента поступ-ления заявки  от руководителя органа исполнительной власти Ленинградской области  и мирового судьи  до проведения конкурса | плановое значение | Дней | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,2 |
| фактическое значение | 50 |  |  |  |  |  |
| 31 | Доля лиц, замещающих государственные должности в Админи-страции Ленинградской области, и гражданских служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках реализации программ профессионального развития, от общего количества запланирова-ных на обучение  по программам дополни-тельного профессиональ-ного образования  в рамках реализации программ профессио-нального развития согласно государствен-ному заказу | плановое значение | Проц. | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0,2 |
| фактическое значение | 100 |  |  |  |  |  |
| 32 | Информационная открытость государст-венной гражданской службы Ленинградской области | плановое значение | Проц. | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 90 | 0,2 |
| фактическое значение | 25 |  |  |  |  |  |
| 33 | Количество актов прокурорского реаги-рования и актов иных контрольно-надзорных органов, признанных обоснованными, вступивших в законную силу решений судов  по фактам нарушений законодательства  в сфере противодействия коррупции, не выявлен-ным в рамках проверок, осуществленных управ-лением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Прави-тельства Ленинградской области | плановое значение | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | ". |
| фактическое значение | 0 |  |  |  |  |  |

11. Приложение 3 к государственной программе (Сведения о порядке сбора информации и методике расчета основных показателей (индикаторов) государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области"):

пункты 9 и 10 признать утратившими силу;

дополнить пунктами следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| " | 33 | Удельное время бес­перебойного функци­онирования информа­ционных систем в от­раслях экономики и социальной сферы | Проц. | Удельное время бесперебойного функционирова­ния отраслевых и ве­домственных ин­формацион­ных систем ОИВ ЛО | Показа­тель на дату (ко­нец года) | L841 = Nбп / Nобщ x 100,  где:  L841 - удельное время беспе­ребойного функционирова­ния информационных си­стем в отраслях экономики и соци­альной сферы, %;  Nбп - время беспере­бойного функциони­рования инфор­маци­онных систем в от­рас­лях экономики и социаль­ной сферы;  Nобщ - общее время функцио­нирования информационных систем в отраслях экономики и социаль­ной сферы в отчет­ный период | Единовре­менная отчетность | Информацион­ные системы в отраслях эконо­мики и соци­альной сферы Ле­нинградской обла­сти | Сплошное наблю­дение | Комитет цифро­вого развития Ленинград­ской обла­сти |  |
|  | 34 | Количество созданных и действующих сетей специальной связи Ленинградской связи | Ед. | Факт создания сети специальной связи Ленин­град­ской связи | Показа­тель на дату за­вершения мероприя­тий по со­зданию сети спе­циальной связи Ле­нинград­ской связи | Согласно актов об аттеста­ции по требо­ваниям безопас­ности информации и введе­нию в эксплуатацию сети специальной связи Ленин­градской области | Единовре­менная отчетность | Сеть специаль­ной связи Ленин­град­ской связи | Сплош­ное наблю­дение | Комитет специ­альных программ Ленинград­ской области | ". |

12. Дополнить Приложением 3а следующего содержания:

"Приложение 3а

к государственной программе…

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ), РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ**

**В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Пункт Федераль­ного плана стати­стических работ | Наименование формы ста­тистического наблюдения и реквизиты акта, в соот­ветствии с которым утвер­ждена форма | Субъект официального статистического учета | Сроки предоставления (распространения) офи­циальной статистической информации пользовате­лям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | 2.9.78 |  | Минкомсвязь России | Ежегодно, 1 сентября |  |
| 2 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти Ленинградской области отече­ственного программного обеспечения | 2.9.76 |  | Росстат | Ежегодно, 30 июля | ". |

13. Приложение 4 к государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" в 2020 – 2024 годах) изложить в следующей редакции:

|  |
| --- |
| "Приложение 4  к государственной программе… |

ПЛАН

реализации государственной программы Ленинградской области

"Цифровое развитие Ленинградской области" в 2020 – 2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов  (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | феде-  ральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ленинградской области "Цифровое развитие Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 2 779 318,4 | 10 053,3 | 2 769 265,1 |  |  |
| 2021 | 3 068 722,1 | 9 127,9 | 3 059 594,2 |  |  |
| 2022 | 2 815 678,8 | 724,9 | 2 814 953,9 |  |  |
| 2023 | 2 814 953,8 |  | 2 814 953,8 |  |  |
| 2024 | 2 814 953,8 |  | 2 814 953,8 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 14 293 626,9 | 19 906,1 | 14 273 720,8 |  |  |
| Подпрограмма 1 "Цифровая трансфор-мация государственного управления Ленинград-ской области" | Комитет экономического развития и инвестицион-ной деятельности Ленинградской области, Комитет цифрового развития Ленинградской области, Комитет государственного заказа Ленинградской области, Комитет по печати Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области | 2020 | 2 012 409,4 | 10 053,3 | 2 002 356,1 |  |  |
| 2021 | 2 086 036,9 | 9 127,9 | 2 076 909,0 |  |  |
| 2022 | 2 024 958,0 | 724,9 | 2 024 233,1 |  |  |
| 2023 | 2 024 233,0 |  | 2 024 233,0 |  |  |
| 2024 | 2 024 233,0 |  | 2 024 233,0 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 10 171 870,3 | 19 906,1 | 10 151 964,2 |  |  |
| Основное мероприятие "Трансформация государственных  и муниципальных услуг" | Комитет цифрового развития Ленинградской области, Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2020 | 120 909,8 |  | 120 909,8 |  |  |
| 2021 | 125 202,5 |  | 125 202,5 |  |  |
| 2022 | 125 249,5 |  | 125 249,5 |  |  |
| 2023 | 125 249,5 |  | 125 249,5 |  |  |
| 2024 | 125 249,5 |  | 125 249,5 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 621 860,8 |  | 621 860,8 |  |  |
| Основное мероприятие "Повышение эффектив-ности деятельности государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг" | Комитет экономического развития и инвестицион-ной деятельности Ленинградской области, Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 1 333 200,8 | 702,7 | 1 332 498,1 |  |  |
| 2021 | 1 358 459,5 | 724,9 | 1 357 734,6 |  |  |
| 2022 | 1 421 851,8 | 724,9 | 1 421 126,9 |  |  |
| 2023 | 1 421 126,9 |  | 1 421 126,9 |  |  |
| 2024 | 1 421 126,9 |  | 1 421 126,9 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 6 955 765,9 | 2 152,5 | 6 953 613,4 |  |  |
| Основное мероприятие "Цифровая администрация" | Комитет цифрового развития Ленинградской области,  Комитет экономического развития и инвестицион-ной деятельности Ленинградской области, Комитет государствен-ного заказа Ленинград-ской области,  Комитет по печати Ленинградской области | 2020 | 360 355,5 |  | 360 355,5 |  |  |
| 2021 | 466 920,5 | 8 403,0 | 458 517,5 |  |  |
| 2022 | 351 028,0 |  | 351 028,0 |  |  |
| 2023 | 351 028,0 |  | 351 028,0 |  |  |
| 2024 | 351 028,0 |  | 351 028,0 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 1 880 360,0 | 8 403,0 | 1 871 957,0 |  |  |
| Основное мероприятие "Внедрение процессного подхода к управлению  в Администрации Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестицион-ной деятельности Ленинградской области | 2020 | 1 914,0 |  | 1 914,0 |  |  |
| 2021 | 1 990,0 |  | 1 990,0 |  |  |
| 2022 | 2 070,0 |  | 2 070,0 |  |  |
| 2023 | 2 070,0 |  | 2 070,0 |  |  |
| 2024 | 2 070,0 |  | 2 070,0 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 10 114,0 |  | 10 114,0 |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие технологи-ческой инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области" | Управление делами Правительства Ленинградской области | 2020 | 122 373,6 |  | 122 373,6 |  |  |
| 2021 | 124 758,6 |  | 124 758,6 |  |  |
| 2022 | 124 758,6 |  | 124 758,6 |  |  |
| 2023 | 124 758,6 |  | 124 758,6 |  |  |
| 2024 | 124 758,6 |  | 124 758,6 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 621 408,0 |  | 621 408,0 |  |  |
| Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 13 956,2 | 9 350,6 | 4 605,6 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 13 956,2 | 9 350,6 | 4 605,6 |  |  |
| Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестицион-ной деятельности Ленинградской области | 2020 | 59 699,4 |  | 59 699,4 |  |  |
| 2021 | 8 705,7 |  | 8 705,7 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 68 405,1 |  | 68 405,1 |  |  |
| Приоритетный проект "Организация суперсервиса "Рождение ребенка" | Комитет экономического развития и инвестицион-ной деятельности Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Цифровизация отраслей экономики и социальной сферы в Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 280 382,1 |  | 280 382,1 |  |  |
| 2021 | 480 926,7 |  | 480 926,7 |  |  |
| 2022 | 287 825,6 |  | 287 825,6 |  |  |
| 2023 | 287 825,6 |  | 287 825,6 |  |  |
| 2024 | 287 825,6 |  | 287 825,6 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 1 624 785,6 |  | 1 624 785,6 |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие информацион-ных технологий  в отраслях экономики  и социальной сферы" | Комитет  цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 172 753,0 |  | 172 753,0 |  |  |
| 2021 | 178 349,7 |  | 178 349,7 |  |  |
| 2022 | 143 805,7 |  | 143 805,7 |  |  |
| 2023 | 143 805,7 |  | 143 805,7 |  |  |
| 2024 | 143 805,7 |  | 143 805,7 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 782 519,8 |  | 782 519,8 |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие цифровой инфраструктуры инвестиционно-строительной сферы" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 107 629,1 |  | 107 629,1 |  |  |
| 2021 | 302 577,0 |  | 302 577,0 |  |  |
| 2022 | 144 019,9 |  | 144 019,9 |  |  |
| 2023 | 144 019,9 |  | 144 019,9 |  |  |
| 2024 | 144 019,9 |  | 144 019,9 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 842 265,8 |  | 842 265,8 |  |  |
| Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" (Ленинградская область) | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Цифровые технологии" (Ленинградская область) | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение информационной безопасности  в Ленинградской области" | Комитет  цифрового развития Ленинградской области, Комитет специальных программ Ленинградской области, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | 2020 | 92 844,4 |  | 92 844,4 |  |  |
| 2021 | 82 297,4 |  | 82 297,4 |  |  |
| 2022 | 86 497,4 |  | 86 497,4 |  |  |
| 2023 | 86 497,4 |  | 86 497,4 |  |  |
| 2024 | 86 497,4 |  | 86 497,4 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 434 634,0 |  | 434 634,0 |  |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение безопас-ности государственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области" | Комитет  цифрового развития  Ленинградской области | 2020 | 91 550,1 |  | 91 550,1 |  |  |
| 2021 | 82 297,4 |  | 82 297,4 |  |  |
| 2022 | 86 497,4 |  | 86 497,4 |  |  |
| 2023 | 86 497,4 |  | 86 497,4 |  |  |
| 2024 | 86 497,4 |  | 86 497,4 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 433 339,7 |  | 433 339,7 |  |  |
| Основное мероприятие "Взаимодействие  с органами местного самоуправления  и организациями Ленинградской области при использовании средств информационной безопасности отечест-венных разработчиков" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Информационная безопасность" (Ленинградская область) | Комитет  цифрового развития Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие "Развертывание сети специальной связи Ленинградской области (Регион 47)" | Комитет специальных программ Ленинградской области, Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | 2020 | 1 294,3 |  | 1 294,3 |  |  |
| 2021 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2022 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2023 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 1 294,3 |  | 1 294,3 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Информационная инфраструктура Ленинградской области" | Комитет  цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 298 566,0 |  | 298 566,0 |  |  |
| 2021 | 371 061,1 |  | 371 061,1 |  |  |
| 2022 | 367 997,8 |  | 367 997,8 |  |  |
| 2023 | 367 997,8 |  | 367 997,8 |  |  |
| 2024 | 367 997,8 |  | 367 997,8 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 1 773 620,5 |  | 1 773 620,5 |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры связи электронного правитель-ства Ленинградской области" | Комитет  цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 73 459,9 |  | 73 459,9 |  |  |
| 2021 | 74 459,9 |  | 74 459,9 |  |  |
| 2022 | 74 459,9 |  | 74 459,9 |  |  |
| 2023 | 74 459,9 |  | 74 459,9 |  |  |
| 2024 | 74 459,9 |  | 74 459,9 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 371 299,5 |  | 371 299,5 |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие информацион-ной инфраструктуры электронного правитель-ства Ленинградской области" | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 225 106,1 |  | 225 106,1 |  |  |
| 2021 | 296 601,1 |  | 296 601,1 |  |  |
| 2022 | 293 537,9 |  | 293 537,9 |  |  |
| 2023 | 293 537,9 |  | 293 537,9 |  |  |
| 2024 | 293 537,9 |  | 293 537,9 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 1 402 320,9 |  | 1 402 320,9 |  |  |
| Региональный проект "Информационная инфраструктура" (Ленинградская область) | Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в развитие государственной гражданской службы Ленинградской области" | Администрация Губернатора  и Правительства Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области, Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 95 116,5 |  | 95 116,5 |  |  |
| 2021 | 48 400,0 |  | 48 400,0 |  |  |
| 2022 | 48 400,0 |  | 48 400,0 |  |  |
| 2023 | 48 400,0 |  | 48 400,0 |  |  |
| 2024 | 48 400,0 |  | 48 400,0 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 288 716,5 |  | 288 716,5 |  |  |
| Основное мероприятие "Совершенствование кадровой работы" | Администрация Губернатора  и Правительства Ленинградской области, Управление делами Правительства Ленинградской области | 2020 | 14 110,0 |  | 14 110,0 |  |  |
| 2021 | 950,0 |  | 950,0 |  |  |
| 2022 | 950,0 |  | 950,0 |  |  |
| 2023 | 950,0 |  | 950,0 |  |  |
| 2024 | 950,0 |  | 950,0 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 17 910,0 |  | 17 910,0 |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие системы мотивации и повышения престижа государственной гражданской службы" | Администрация Губернатора  и Правительства Ленинградской области, комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитет Ленинградской области по туризму, Управление делами Правительства Ленинградской области, комитет специальных программ Ленинградской области | 2020 | 43 050,0 |  | 43 050,0 |  |  |
| 2021 | 32 450,0 |  | 32 450,0 |  |  |
| 2022 | 32 450,0 |  | 32 450,0 |  |  |
| 2023 | 32 450,0 |  | 32 450,0 |  |  |
| 2024 | 32 450,0 |  | 32 450,0 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 172 850,0 |  | 172 850,0 |  |  |
| Основное мероприятие "Формирование единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы Ленинградской области ("Электронная госслужба")" | Администрация Губернатора  и Правительства Ленинградской области, Комитет цифрового развития Ленинградской области | 2020 | 37 956,5 |  | 37 956,5 |  |  |
| 2021 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |
| 2022 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |
| 2023 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |
| 2024 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 | 97 956,5 |  | 97 956,5 |  |  |
| Основное мероприятие "Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы" | Администрация Губернатора  и Правительства Ленинградской области | 2020 |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2020 – 2024 |  |  |  |  |  | ". |