|  |  | - УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 № 142 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от _________ 2020 года №____) (приложение 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень объектов подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта |  | Проектная мощность |  |  | Срок реализации |  |  | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта |  |  | Бюджетополучатель |  |  | Заказчик |  | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыду щие периоды реализа ции |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Федеральный проект "Жилье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" |  |  | 190 мест |  | 2018-2019 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 28.03.2017 года № 47-1-1-3-0027-17; от 28.03.2017 года № 47-1-8-0268-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0119-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0113-18; от 24.07.2019 № 47-1-1-2-019039-2019; от 24.07.2019 № 47-1-0139-19 |  | 234 848,49 в ценах 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2018* | 178 297,48600 |  | 124 808, 24000 | 48 140, 32100 |  | 5 348, 92500 |  |  |  | 192 932,94759 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 30 594, 27778 |  |  | 27 534, 85000 |  | 3 059, 42778 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" |  |  | 1175 учащихся |  | 2018-2019 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 14.12.2016 года № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 года № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0111-18; от 12.07.2019 №47-1-1-2-017856-2019; от 12.07.2019 №47-1-0129-19 |  | 797 985,12 в ценах 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2018* | 203 070,61400 |  | 142 149, 43000 | 54 829, 06600 |  | 6 092, 11800 |  |  |  | 754 259,41540 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 551 189, 86501 |  | 327 650, 75400 | 201 185, 19991 |  | 22 353, 91110 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" |  |  | 950 мест |  | 2018-2019 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 13.04.2017 года № 47-1-1-3-0053-17; от 18.05.2017 года № 47-1-8-0422-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0118-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0112-18; от 03.12.2018 года № 47-1-1-2-0307-18 |  | 658 349,43 в ценах 2016 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2018* | 297 498, 46700 |  | 208 248, 92700 | 80 324, 58600 |  | 8 924, 95400 |  |  |  | 678 497,00676 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 381 706, 47992 |  | 238 694, 83300 | 128 710, 48223 |  | 14 301, 16469 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок №9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" |  |  | 950 человек |  | 2018-2019 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 31.05.2017 года № 47-1-1-3-0071-17; от 01.06.2017 года № 47-1-8-0455-17; от 06.04.2018 года № 47-1-1-2-0109-18; от 09.04.2018 года № 47-1-8-0114-18; от 03.12.2018 года № 47-1-1-2-0308-18 |  | 627 475,67 в ценах 2016 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2018* | 340 798, 61900 |  | 238 559, 03300 | 92 015, 62700 |  | 10 223, 95900 |  |  |  | 696 601,29711 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 360 473, 94212 |  | 177 861, 53500 | 164 351, 16641 |  | 18 261, 24071 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная пози-ция 20. (Лот 20)" |  |  | 295 мест |  | 2019-2020 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.11.2017 года № 47-1-1-3-0202-17, от 09.04.2018 года № 47-1-0070-18 |  | 308 390,8 в ценах 2017 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2019 | 222 009, 24861 |  | 146 780, 51000 | 67 705, 86476 |  | 7 522, 87385 |  |  |  | 222 009,24860 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 162 403, 25910 |  | 84 297, 39000 | 65 113, 60837 |  | 12 992, 26073 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" |  |  | 550 мест |  | 2019-2020 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 N 47-1-1-3-0142-18; от 22.05.2018 N 47-1-0118-18; от 27.08.2020 N 47-1-1-2-041159-2020 |  | 533 170,469 в ценах 2020 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2019 | 225 903, 36210 |  | 149 875, 36800 | 68 425, 19469 |  | 7 602, 79941 |  |  |  | 225 903,36210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 324 395, 87141 |  | 185 279, 45000 | 113 164, 75170 |  | 25 951, 66971 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60" |  |  | 640 мест |  | 2020-2022 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2018 года № 47-1-1-3-0150-18; от 12.10.2018 года № 47-1-0221-18 |  | 526 903,24 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2020 | 228 995, 77314 |  | 153 427, 16800 | 57 248, 94329 |  | 18 319, 66185 |  |  |  | 228 995, 77314 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 342 199, 29337 |  | 191 591, 00000 | 123 232, 34990 |  | 27 375, 94347 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 104 614, 41900 |  | 58 801, 60000 | 37 443, 66548 |  | 8 369, 15352 |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п.Новогорелово, поз.42" |  |  | 280 мест |  | 2020-2022 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 29.09.2017 года № 47-1-1-3-0172-17; от 02.08.2018 года № 47-1-0167-18 |  | 255 632,65 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2020 | 185 788, 85075 |  | 124 478, 53000 | 46 447, 21269 |  | 14 863, 10806 |  |  |  | 185 788, 85075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 124 539, 53437 |  | 66 418, 20000 | 48 158, 17162 |  | 9 963, 16275 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 882, 17900 |  |  | 811, 60468 |  | 70,57432 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство объекта "Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Бугровское сельское поселение", пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174" |  |  | 270 мест |  | 2020-2021 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.09.2017 года № 47-1-1-3-0157-17; от 06.12.2018 года № 47-1-8-0768-18 |  | 239 239,540 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2020 | 217 249, 62985 |  | 145 557, 25200 | 54 312, 40746 |  | 17 379, 97039 |  |  |  | 217 249, 62985 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 62 413, 48083 |  | 33 439, 20000 | 23 981, 20236 |  | 4 993, 07847 |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство объекта "Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634" |  |  | 1000 мест |  | 2020-2022 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 26.11.2018 года № 47-1-1-3-0290-18; от 23.04.2019 года № 47-1-0083-19 |  | 778 720,28 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2020 | 235 090, 57463 |  | 157 510, 68500 | 58 772, 64366 |  | 18 807, 24597 |  |  |  | 235 090, 57463 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 300 000, 00000 |  | 191 591, 00000 | 84 409, 00000 |  | 24 000, 00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 320 784, 45768 |  | 212 404, 30000 | 82 717, 40107 |  | 25 662, 75661 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14" |  |  | 825 мест |  | 2020-2021 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 N 47-1-1-3-0141-18; от 21.05.2018 N 47-1-0116-18; от 24.12.2019 № 47-1-1-2-037478-2019; от 24.01.2020 N 47-1-0016-20 |  | 701 346,56 в ценах 2018 года, 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2020 | 230 000, 00000 |  | 154 100, 00000 | 57 500, 00000 |  | 18 400, 00000 |  |  |  | 230 000, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 620 534, 74860 |  | 313 570, 60000 | 257 321, 36871 |  | 49 642, 77989 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24" |  |  | 825 мест |  | 2020-2021 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 30.06.2017 N 47-1-1-3-0099-17; от 30.06.2017 N 47-1-8-0527-17; от 18.06.2020 N 47-1-1-3-025576-2020 |  | 551 798,49 в ценах 2017 года, 2020 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2020 | 227 024, 51492 |  | 152 106, 42500 | 56 756, 12873 |  | 18 161, 96119 |  |  |  | 227 024, 51492 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 338 366, 91256 |  | 217 200, 30000 | 94 097, 25955 |  | 27 069, 35301 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство объекта "Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова" |  |  | 1175 учащихся |  | 2020-2022 |  |  | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.03.2018 года № 47-1-1-3-0062-18; от 24.04.2018 года № 47-1-0093-18 |  | 824 361,810 в ценах 2017 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области |  |  | 2020 | 230 000, 00000 |  | 154 100, 00000 | 57 500, 00000 |  | 18 400, 00000 |  |  |  | 230 000, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 472 597, 40600 |  | 255 454, 60000 | 179 335, 01352 |  | 37 807, 79248 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 528 447, 33272 |  | 238 739, 30000 | 247 432, 24611 |  | 42 275, 78661 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 615 146,362 | 2 704 358,751 |  |  |  |  |  | 2018* | 1 019 665, 18600 |  | 713 765, 63000 | 275 309, 60000 |  | 30 589, 95600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1 771 877, 17554 |  | 1 040 863, 00000 | 657 912, 75800 |  | 73 101, 41754 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 040 948, 47380 |  | 1 310 856, 90000 | 566 815, 69590 |  | 163 275, 87790 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 260 651, 37573 |  | 1 269 264, 90000 | 810 534, 36566 |  | 180 852, 11007 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 954 728, 38840 |  | 509 945, 20000 | 368 404, 91734 |  | 76 378, 27106 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 100 994,431 |  |  |  | 4 100 994,431 |  |  |  | 2018 | 1 019 665, 18600 | 713 765, 63000 |  |  | 275 309, 60000 |  | 30 589, 95600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1 771 877, 17554 | 1 040 863, 00000 |  |  | 657 912, 75800 |  | 73 101, 41754 |  |  |  | 858 987,632000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2 040 948, 47380 | 1 310 856, 90000 |  |  | 566 815, 69590 |  | 163 275, 87790 |  | 831 662,669800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2 260 651, 37573 | 1 269 264, 90000 |  |  | 810 534, 36566 |  | 180 852, 11007 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 954 728, 38840 | 509 945, 20000 |  |  | 368 404, 91734 |  | 76 378, 27106 |  |  |  |  |

______________________________

* Строительство объектов до 01.01.2019 осуществлялось в рамках основного мероприятия "Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях строительства жилья экономкласса" подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".