ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

от 02.02.2022 № 66»

Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 02.02.2022 № 66 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее - Перечень объектов).

Проект постановления вносит соответствующие изменения в части объектов в целях предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на основании предложений комитета по строительству Ленинградской области.

- Наименование объекта «Строительство объекта «Общеобразовательная  школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района» излагается в следующей редакции  «Строительство объекта «Общеобразовательная  школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района», в том числе технологическое присоединение к инженерным сетям» в связи с тем, что сводным сметным расчетом не учтена стоимость технологического присоединения школы к инженерным сетям, в связи с чем требуется финансирование данных работ из средств областного бюджета.

- По объекту «Строительство средней обще-образовательной школы       на 1175 мест         в г. Гатчина, микрорайон "Аэродром",    в том числе разработка рабочей документации» лимит 2024 года составит  1 069 200,45395 тыс.руб. в том числе: средства федерального бюджета – 233 353,5 тыс.руб., областного бюджета – 739 618,91308 тыс.руб., средства местного бюджета 96 228,04087 тыс.руб.  Увеличение связано с изменением  стоимости по результатам прохождения государственной экспертизы и стоимостью немонтируемого оборудования, технологического присоединения объекта к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

В настоящее время проект распоряжения Правительства Ленинградской области «О распределении зарезервированных бюджетных ассигнований для финансового обеспечения расходов по объектам Адресной инвестиционной программы Ленинградской области (согл-217759628-1 от 04.09.2024) находится на согласовании в органах исполнительной власти.

- По объекту «Реконструкция здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек» лимит на 2024 года составит 242 596, 47172 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 223 188, 75397 тыс.руб., средства местного бюджета 19 407, 71775 тыс.руб.

Увеличение предусмотрено распоряжением Правительства Ленинградской области от 04.10.2024 г. № 648-р в связи с увеличение стоимости основного контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315, подтверждаемого заключением государственной экспертизы.

- По объекту «Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1)» срок реализации 2025 год. Изменение вносятся в связи с представленной информацией администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области о сроках завершения строительно-монтажных работ на объекте в 4 квартале 2025 года.

- По объекту «Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение,пос. Заборье, ул. Школьная, д. 24, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям лимит на 2024 года составит 0,00 руб. Данное изменение предусмотрено корректировкой областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и вносится в связи с проходящей корректировкой проектно-сметной документацией и отсутствием заключения государственной экспертизы.

- По объекту «Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.7, в том числе проектные работы» лимит 2024 года 35 267, 79529 тыс.руб. Данное изменение предусмотрено корректировкой областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и вносится в связи с экономией по результатам исполнения государственного контракта.

Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия не требуется, поскольку проект не затрагивает вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Принятие данного постановления не потребует отмены, изменения или дополнения областных законов и иных действующих на территории Ленинградской области нормативных правовых актов.

Председатель комитета					 			В.И. Реброва

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

от 02.02.2022 № 66»

Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 02.02.2022 № 66 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение и пристрой объектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" (далее - Перечень объектов).

Проект постановления вносит соответствующие изменения в части объектов в целях предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области на основании предложений комитета по строительству Ленинградской области.

- Наименование объекта «Строительство объекта «Общеобразовательная  школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района» излагается в следующей редакции  «Строительство объекта «Общеобразовательная  школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района», в том числе технологическое присоединение к инженерным сетям» в связи с тем, что сводным сметным расчетом не учтена стоимость технологического присоединения школы к инженерным сетям, в связи с чем требуется финансирование данных работ из средств областного бюджета.

- По объекту «Строительство средней обще-образовательной школы       на 1175 мест         в г. Гатчина, микрорайон "Аэродром",    в том числе разработка рабочей документации» лимит 2024 года составит  1 069 200,45395 тыс.руб. в том числе: средства федерального бюджета – 233 353,5 тыс.руб., областного бюджета – 739 618,91308 тыс.руб., средства местного бюджета 96 228,04087 тыс.руб.  Увеличение связано с изменением  стоимости по результатам прохождения государственной экспертизы и стоимостью немонтируемого оборудования, технологического присоединения объекта к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

В настоящее время проект распоряжения Правительства Ленинградской области «О распределении зарезервированных бюджетных ассигнований для финансового обеспечения расходов по объектам Адресной инвестиционной программы Ленинградской области (согл-217759628-1 от 04.09.2024) находится на согласовании в органах исполнительной власти.

- По объекту «Реконструкция здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек» лимит на 2024 года составит 242 596, 47172 тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета – 223 188, 75397 тыс.руб., средства местного бюджета 19 407, 71775 тыс.руб.

Увеличение предусмотрено распоряжением Правительства Ленинградской области от 04.10.2024 г. № 648-р в связи с увеличение стоимости основного контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315, подтверждаемого заключением государственной экспертизы.

- По объекту «Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение,пос. Заборье, ул. Школьная, д. 24, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям лимит на 2024 года составит 0,00 руб. Данное изменение предусмотрено корректировкой областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и вносится в связи с проходящей корректировкой проектно-сметной документацией и отсутствием заключения государственной экспертизы.

- По объекту «Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.7, в том числе проектные работы» лимит 2024 года 35 267, 79529 тыс.руб. Данное изменение предусмотрено корректировкой областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и вносится в связи с экономией по результатам исполнения государственного контракта.

Председатель комитета					 		        В.И. Реброва