УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 27 ноября 2015 года № 444

(в редакции постановления Правительства

Ленинградской области

(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области   
"Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  и место-  нахождение  объекта | Проект-ная  мощ-  ность | Сроки реали-зации | Информация  о состоянии проектно-сметной документации | Утверж-денная  и (или) прогнози-руемая сметная стоимость объекта | Бюджето-получатель | Заказчик | Финан-совый  год | Плановый объем финансирования  (тыс. рублей) | | | | | Факти-ческие расходы  на соз- дание объекта (нарас-тающим итогом)  за преды-дущие годы реали-зации |
| всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | прочие источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Завершение строительства универсального спортивного зала МБОУ "СОШ  г.п. Советский", расположенного по адресу: Ленинградская область,  Выборгский район,  г. Высоцк,  ул. Ленинская,  д. 4 | 24 | | 2021 – 2022 | | № 47-1-1-2-024301-2021  от 17 мая  2021 года,  № 6-2-1-  0026-22  от 23 июня  2022 года  (по смете) | 86396,69  (в ценах  2022 года,  в том числе ПИР – 908,34) | Выборгский район | Муници-  пальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение "Средняя общеобразо-вательная школа  г.п. Советский" | 2022 | 61516,41 |  | 56595,60 | 4920,81 |  | 117515,61 (затраты опреде-лены  с учетом выполне-ния работ по конт-ракту  на строи-тельство) |
| 1.1.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 61516,41 |  | 56595,60 | 4920,81 |  |
| 1.2 | "Биатлонно- лыжный комплекс  в пос. Шапки Тосненского района" (1 этап строительства)  по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,  пос. Шапки | 48 | | 2020 – 2025 | | № 47-1-1-3-0091-18  от 26 марта  2018 года  (по проекту),  № 47-1-1-3-053854-2024  от 13 сентября  2024 года  (по проекту  и инженерным изысканиям),  № 47-1-  0046-18  от 26 марта  2018 года  (по смете) | 199375,50  (в ценах  2017, 2022, 2023 годов,  в том числе ПИР –3381,36) | Тосненское городское поселение Тосненского  муниципаль-ного района | Админи-  страция муниципаль-ного образования Тосненский  район Ленинград-ской области | 2022 | 111139,80 |  | 103360,00 | 7779,80 |  | 55461,41 |
| 2023 | 45344,30 |  | 42170,20 | 3174,10 |  |
| 2024 | 70953,14 |  | 65276,89 | 5676,25 |  |
| 2025 | 151312,03 |  | 140720,19 | 10591,84 |  |
| 1.2.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 111139,80 |  | 103360,00 | 7779,80 |  |
| 2023 | 45344,30 |  | 42170,20 | 3174,10 |  |
| 2024 | 70953,14 |  | 65276,89 | 5676,25 |  |
| 2025 | 151312,03 |  | 140720,19 | 10591,84 |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс  с 25-метровым плавательным бассейном  и универсаль-ным игровым залом  в г.п. Виллози Ломоносов-ского муници-пального района Ленинградской области | 149 | | 2019 – 2025 | | № 47-1-1-2-038757-2024  от 17 июля  2024 года  (по смете),  № 0043-2021 от 12 мая  2021 года  (по проекту),  заключение экспертизы  по результатам экспертного сопровождения от 25 января 2021 года  №47-1-1-2-077240-2024 от 18.12.2024 | 637799,42  (в ценах 2018, 2020, 2021 и 2024 годов,  в том числе ПИР –6313,55) | Виллозское городское поселение Ломоносов-ского муниципаль-ного района | Админи-страция Виллозского городского поселения Ломоносов-ского муниципаль-ного района | 2022 | 226309,18 |  | 113154,59 | 113154,59 |  | 680354,2 |
| 2023 | 62335,84 |  | 31167,92 | 31167,92 |  |
| 2024 | 346237,36 |  | 173118,68 | 173118,68 |  |
| 2025 | 25319,30 |  | 12659,65 | 12659,65 |  |
| 1.3.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 226309,18 |  | 113154,59 | 113154,59 |  |
| 2023 | 62335,84 |  | 31167,92 | 31167,92 |  |
| 2024 | 346237,36 |  | 173118,68 | 173118,68 |  |
| 2025 | 25319,30 |  | 12659,65 | 12659,65 |  |
| 1.4 | Строительство физкультурно-оздорови- тельного комплекса  с плавательным бассейном  и универсаль-ным залом (ФОК)  на земельном участке  по адресу:  Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  г. Всеволожск, линия 4-я | 168 | | 2019 – 2024 | | № 47-1-1-3-004320-2019  от 28 февраля 2019 года  (по проекту),  № 47-1-  0037-19  от 28 февраля 2019 года  (по смете),  № 47-1-1-2-047808-2022  от 18 июля  2022 года  (по проекту  и смете) | 546271,26  (в смешанном уровне цен 2018, 2021 –  2022 годов,  в том числе ПИР – 7199,15) | Всеволож-ский муници-пальный район | Муници-пальное казенное учреждение  "Единая служба заказчика" Всеволожского района Ленинградской области | 2022 | 160905,86 |  | 127183,46 | 33722,40 |  | 571018,35 |
| 2023 | 25316,46 |  | 20000,00 | 5316,46 |  |
| 2024 | 25316,46 |  | 20000,00 | 5316,46 |  |
| 1.4.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 160905,86 |  | 127183,46 | 33722,40 |  |
| 2023 | 25316,46 |  | 20000,00 | 5316,46 |  |
| 2024 | 25316,46 |  | 20000,00 | 5316,46 |  |
| 1.5 | Реконструкция стадиона "Спартак"  по адресу:  г. Гатчина,  пр. 25 Октября,  д. 10, в том числе оплата договоров  на техноло-гическое присоединение | 91 | | 2020 – 2023 | | № 47-1-1-3-024175-2019  от 10 сентября 2019 года,  № 0131-2022  от 18 октября 2022 года  (по проекту),  № 47-1-  0173-19  от 10 сентября 2019 года,  № 47-1-1-2-014126-2023  от 23 марта  2023 года  (по смете) | 245252,6  (в текущем уровне цен  2019, 2021 –  2022 годов,  в том числе ПИР – 5279,84) | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципаль-ного района | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление строительства муници-  пального образования "Город Гатчина" | 2022 | 149053,71 |  | 135638,91 | 13414,80 |  | 274676,96 |
| 2023 | 120650,51 |  | 109791,96 | 10858,55 |  |
| 1.5.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 149053,71 |  | 135638,91 | 13414,80 |  |
| 2023 | 120650,51 |  | 109791,96 | 10858,55 |  |
| 1.6 | Здание крытой Ледовой арены  по адресу: Ленинградская область,  г. Волхов,  пр. Державина, уч. № 65а | 40 | | 2020 – 2023 | | № 47-1-1-3-021682-2019  от 19 августа 2019 года,  № 47-1-1-2-022022-2022  от 12 апреля 2022 года  (по проекту),  № 47-1-  0156-19  от 19 августа 2019 года,  № 47-1-1-2-039696-2022  от 21 июня  2022 года  (по смете) | 428938,39  (в ценах  2022 года) | Волховский муниципаль-ный район | Муниципаль-ное казенное учреждение "Транспортно-хозяйственная эксплуатаци-онная служба" | 2022 | 203367,26 |  | 187097,88 | 16269,38 |  | 446184,11 |
| 2023 | 59771,08 |  | 54989,39 | 4781,69 |  |
| 1.6.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 203367,26 |  | 187097,88 | 16269,38 |  |
| 2023 | 59771,08 |  | 54989,39 | 4781,69 |  |
| 1.7 | Объект капитального строительства "Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс  дер. Ново-  лисино"  по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,  дер. Ново-лисино,  ул. Заводская,  д. 5а | 35 | | 2020 – 2023 | | № 47-1-1-2-0001-17  от 9 марта  2017 года | 51423,79  (в ценах  2016 года,  в том числе ПИР – 1401,47) | Тосненское городское поселение Тосненский  муниципаль-ный район | Админист-рация муници-пального образования Тосненский район Ленинградской области | 2022 | 58990,34 |  | 54858,19 | 4132,15 |  | 81769,05 |
| 2023 | 25816,70 |  | 24009,53 | 1807,17 |  |
| 1.7.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 58990,34 |  | 54858,19 | 4132,15 |  |
| 2023 | 25816,70 |  | 24009,53 | 1807,17 |  |
| 1.8 | Строительство спортивного комплекса  в пос. Токсово, ул. Спортивная, д. 6 (в том числе проект-ные работы) | 13 | | 2021 – 2024 | | № 47-1-  0150-18  от 3 июля  2018 года,  № 47-1-1-2-055675-2022  от 8 августа  2022 года | 157171,67  (в ценах  2022 года,  в том числе ПИР – 7719,77) | ГКУ "Управ-ление строи-тельства Ленинград-ской области" | ГКУ "Управ-ление строи-тельства Ленинградской области" | 2022 | 84193,20 |  | 84193,20 |  |  | 143660,90 |
| 2023 | 63268,95 |  | 63268,95 |  |  |
| 2024 | 61126,12 |  | 61126,12 |  |  |
| 1.8.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 84193,20 |  | 84193,20 |  |  |
| 2023 | 63268,95 |  | 63268,95 |  |  |
| 2024 | 61126,12 |  | 61126,12 |  |  |
| 1.9 | Физкультурно-оздорови-тельный комплекс  с плавательным бассейном  в г. Шлиссель-бург,  ул. Леманский канал, уч. 6,  в том числе: | 80 | | 2023 –  2026 | | № 47-1-1-3-053993-2024 от 13 сентября 2024 года | 595815,38  (в ценах 2024 года,  в том числе ПИР – 14209,26) | Кировский муниципаль-ный район, ГКУ "Управ-ление строи-тельства Ленинград-ской  области" | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципаль-ного района Ленинградской области, ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс  с плавательным бассейном  в г. Шлиссель-бург,  ул. Леманский канал, уч. 6" |  | |  | |  |  | ГКУ "Управ-ление строи-тельства Ленинград-ской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | 2023 | 9300,00 |  | 9300,00 |  |  | 9899,58 |
| 2024 | 9990,00 |  | 9990,00 |  |  |
| 1.9.2 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс  с плавательным бассейном  в г. Шлиссель-бург,  ул. Леманский канал, уч. 6" |  | |  | |  |  | Кировский муниципаль-ный район | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципаль-ного района Ленинградской области | 2024 | 152676,44 |  | 140462,32 | 12214,12 |  | 152676,44 |
| 2025 | 172363,32 |  | 158574,25 | 13789,07 |  |
|  | |  |  | 2026 | 303951,42 | 130000,0 | 146595,79 | 27355,63 |  |
| 1.9.3 | ПИР | | | | | | | | | 2023 | 9300,00 |  | 9300,00 |  |  |
| 2024 | 9990,00 |  | 9990,00 |  |  |
| 1.9.4 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 152676,44 |  | 140462,32 | 12214,12 |  |
| 2025 | 172363,32 |  | 158574,25 | 13789,07 |  |
| 2026 | 303951,42 | 130000,0 | 146595,79 | 27355,63 |  |  |
| 1.10 | Реконструкция стадиона "Нефтяник", расположен-ного по адресу: Ленинградская область,  г. Кириши,  ул. Строителей, д. 5 | 154 | | 2024 – 2025 | | № 47-1-1-3-065147-2020  от 18 декабря 2020 года | 332799,33  (в ценах 2020 года) | Киришское городское поселение Киришского муници-пального района | Муници-пальное казенное учреждение "Управление проектно- строительных работ муници-пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-пального района Ленинградской области" | 2024 | 226000,00 |  | 201140,00 | 24860,00 |  | 225592,87 |
| 2025 | 239664,44 |  | 215698,00 | 23966,44 |  |
| 1.10.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 226000,00 |  | 201140,00 | 24860,00 |  |
| 2025 | 239664,44 |  | 215698,00 | 23966,44 |  |
| 1.11 | Строительство универсальной спортивной площадки  по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Изварское сельское поселение,  д. Извара, участок № 1сп | 119 | | 2024 | | № 47-1-0110-19  от 10 июня 2019 года | 20421,1  (в ценах 2019 года,  в том числе ПИР – 593,57) | Рабитицкое сельское поселение Волосов-ского муници-пального района | Рабитицкое сельское поселение Волосовского муници-пального района | 2024 | 26977,78 |  | 26708,00 | 269,78 |  | 26977,78 |
| 1.11.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 26977,78 |  | 26708,00 | 269,78 |  |
| 1.12 | Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс  с универсаль-ным игровым залом  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-ный район, Дубровское городское посе-ление, город-ское поселение Дубровка,  ул. Школьная | 85 | | 2024 –2025 | | № 47-1-1-3-065059-2023  от 27 октября 2023 года | 264116,97  (в ценах 2022 года,  в том числе ПИР –  3174,41) | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Дубровское городское поселение Всеволожского муниципаль-ного района | 2024 | 97110,00 |  | 96138,90 | 971,10 |  | 97110,00 |
| 2025 | 226590,00 |  | 224324,10 | 2265,90 |  |
| 1.12.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 97110,00 |  | 96138,90 | 971,10 |  |
| 2025 | 226590,00 |  | 224324,10 | 2265,90 |  |
| 1.13 | Строительство стадиона  с футбольным полем  с искусствен-ным покрытием по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципаль-ный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Парковая, участок № 15 | 52 | | 2024 –2025 | | № 47-1-1-2-047784-2020  от 28 сентября 2020 года | 132720,12  (в ценах 2020 года,  в том числе ПИР – 1934,46) | Подпорож-ский муници-пальный район | Подпорожский муниципаль-ный район | 2024 | 39000,00 |  | 35880,00 | 3120,00 |  | 39000,00 |
| 2025 | 153122,00 |  | 140872,24 | 12249,76 |  |
| 1.13.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 39000,00 |  | 35880,00 | 3120,00 |  |
| 2025 | 153122,00 |  | 140872,24 | 12249,76 |  |
| 1.14 | Физкультурно-оздорови-  тельный комплекс  с универсаль-ным игровым залом  по адресу: Ленинградская область,  г. Лодейное Поле,  ул. Гагарина, уч. 1а | 72 | | 2026– 2027 | | В разработке | Ориентиро-вочно 232563,53  (в ценах 2023года) | Лодейно-польское городское поселение Лодейно-польского муници-пального района | Лодейно-польское городское поселение Лодейно-польского муниципаль-ного района | 2026 | 274536,72 | 120000,0 | 135319,15 | 19217,57 |  |  |
| 2027 | 14070,22 |  | 12944,60 | 1125,62 |  |  |
| 1.14.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 274536,72 | 120000,0 | 135319,15 | 19217,57 |  |
| 2027 | 14070,22 |  | 12944,60 | 1125,62 |  |
| 1.15 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта  спорта – много-функциональ-ного спортивно-го комплекса  в г. Мурино Всеволожского муниципаль-ного района  в рамках концес-сионного соглашения | 476  (ориен-тиро-вочно) | | 2021 – 2027 | | № 47-1-1-3-015336-2023  от 29 марта  2023 года | 2576487,91  (в ценах  2022 года,  в том числе ПИР –  45986,11) | ООО "Аврора" | ООО "Аврора" | 2022 | 374000,00 |  | 374000,00 |  |  |  |
| 2023 | 643452,54 |  | 643452,54 |  |  |
| 2024 | 643452,54 |  | 643452,54 |  |  |
| 2025 | 730945,83 |  | 730945,83 |  |  |
| 2026 | 869015,14 |  | 869015,14 |  |  |
| 2027 | 167809,29 |  | 167809,29 |  |  |
| 1.16 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта  спорта –плавательного бассейна  в г. Сертолово  в рамках концессионного соглашения | 157 | | 2019 – 2026 | | № 47-1-1-3-031643-2019  от 14 ноября 2019 года  (по проекту),  № 47-1-  0211-19  от 14 ноября 2019 года,  № 47-1-1-2-081729-2022  от 22 ноября 2022 года  (по смете) | 1008204,95  (в ценах  2022 года) | ООО "Бассейны "Атлантика" | ООО  "Бассейны "Атлантика" | 2025 | 365732,18 |  | 365732,18 |  |  |  |
| 2026 | 300000,00 |  | 300000,00 |  |  |
| 1.17 | Строительство крытого катка  с искусствен-ным льдом  на земельном участке  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  г. Всеволожск,  ул. Нагорная, участок 43 | 95 | | 2022 – 2025 | | № 47-1-1-3-033218-2020  от 22 июля  2020 года,  № 47-1-1-2-  093618-2022  от 28 декабря 2022 года,  №47-1-1-3-007145-2025 от 13 февраля 2025 года | 781957,17  (в ценах  2020,2024 годов,  в том числе ПИР – 11684,75) | Всеволож-ский муниципаль-ный район | Муниципаль-ное казенное учреждение "Единая служба заказчика" Всеволожского района Ленинградской области | 2025 | 204325,90 |  | 187979,83 | 16346,07 |  |  |
|  |
| 1.17.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 204325,90 |  | 187979,83 | 16346,07 |  |
| 1.18 | Спортивный объект (футбольное поле). Адрес: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО Новоладожское городское поселение, город Новая Ладога, улица Суворова, 12и | 32 | | 2026 | | № 47-1-1-2-061602-2023  от 12 октября  2023 года | 125192,04  (в ценах  2023 года) | Новоладожс-кое городское поселение Волховского муниципаль-ного района | Новоладожс-кое городское поселение Волховского муниципально-го района | 2026 | 82172,11 |  | 80528,67 | 1643,44 |  |  |
|  |
| 1.18.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 82172,11 |  | 80528,67 | 1643,44 |  |
|  | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | | | 2027 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000 |  |  |
| 2028 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000 |  |  |
| 2029 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000 |  |  |
| 2030 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000 |  |  |
|  | Итого по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральному проекту "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | | | 2022 | 1429475,75 |  | 1236081,82 | 193393,94 |  |  |
| 2023 | 1055256,39 |  | 998150,50 | 57105,89 |  |  |
| 2024 | 1698839,84 |  | 1473293,45 | 225546,39 |  |  |
| 2025 | 2269375,00 |  | 2177506,27 | 91868,73 |  |  |
| 2026 | 1829675,39 | 250000,  00 | 1531458,75 | 48216,64 |  |  |
| 2027 | 181879,5 |  | 180753,89 | 1125,62 |  |  |
| 2028 | 618000,0 |  | 550000,00 | 68000,0 |  |  |
| 2029 | 618 000,0 |  | 550 000,00 | 68 000,0 |  |  |
| 2030 | 618 000,0 |  | 550 000,00 | 68 000,0 |  |  |
|  | Всего по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральному проекту "Развитие физической культуры и массового спорта" | | | | | | | | | 2022 – 2030 | 10318501,88 | 250000,  00 | 9247244, 67 | 821257, 21 |  |  |
| 2. Федеральный (региональный) проект "Спорт – норма жизни" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта  спорта –плавательного бассейна  в г. Гатчина  в рамках кон-цессионного соглашения | 205 | | 2018 – 2022 | | № 47-1-1-3-0161-18  от 9 июня  2018 года  (по проекту),  № 47-1-  0130-18  от 14 июня  2018 года  (по смете) | 689957,02  (в ценах  2017 года,  в том числе ПИР – 15796,9) | ООО "Бассейн ГАТ" | ООО  "Бассейн  ГАТ" | 2022 | 361465,0 |  | 361465,0 |  |  | 568303,8 |
| 2.2 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта  спорта –плавательного бассейна  в г. Сертолово  в рамках концессионного соглашения | 157 | | 2019 – 2026\* | | № 47-1-1-3-031643-2019  от 14 ноября 2019 года  (по проекту),  № 47-1-  0211-19  от 14 ноября 2019 года,  № 47-1-1-2-081729-2022  от 22 ноября 2022 года  (по смете) | 1008204,95  (в ценах  2022 года) | ООО "Бассейны "Атлантика" | ООО  "Бассейны "Атлантика" | 2023 | 279031,85 |  | 279031,85 |  |  | 578707,4 |
| 2024 | 279031,85 |  | 279031,85 |  |  |
| 2.3 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс  с универ-сальным игровым залом 36 × 18 м  в г. Сертолово Ленинградской области"  по адресу: Ленинградская область,  г. Сертолово,  в районе д. 6, корп. 2  по ул. Цент-  ральная | 40 | | 2021 – 2023 | | № 47-1-  0188-18  от 6 сентября 2018 года,  № 6-2-1-  0119-22  от 20 апреля 2022 года | 126985,440  (в ценах  2022 года) | Сертолов-ское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Сертоловское муници-пальное учреждение "Оказание услуг "Развитие" | 2022 | 82359,41 | 48984,4 | 27609,82 | 5765,19 |  | 108631,5 |
| 2.3.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 82359,41 | 48984,4 | 27609,82 | 5765,19 |  |
| 2.4 | Строительство физкультурно- оздоровитель-ного комплекса  в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципаль-ный район, поселок Котельский | 35 | | 2021 – 2022 | | № 47-1-8-  0132-17  от 9 февраля 2017 года | 61150,15  (в ценах  2016 года,  в том числе ПИР – 1698,45) | Котельское сельское поселение Кингисепп-ского муниципаль-ного района | Админист-рация муници-  пального образования "Котельское сельское поселение" Кингисепп-ского муници-пального района Ленин-градской  области | 2022 | 53969,33 | 20585,50 | 32304,53 | 1079,3 |  | 99046,9 |
| 2.4.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 53969,3 | 20585,5 | 32304,53 | 1079,3 |  |
| 2.5 | Строительство физкультурно-оздоровитель-ного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,  МО "Каменно-горское городское поселение",  г. Каменно-горск, ул. Бере-зовая аллея | 35 | | 2021 –  2022 | | № 47-1-1-3-025974-2020  от 19 июня  2020 года (смета),  № 47-1-1-2-035178-2022  от 9 июня  2022 года | 168759,85  (в ценах  2022 года,  в том числе ПИР – 2491,52) | Каменно-горское городское поселение Выборгского района | Админи-страция муници-пального образования "Каменно-горское городское поселение" Выборгского района | 2022 | 122267,35 | 46232,10 | 73589,86 | 2445,39 |  | 169491,9 |
| 2.5.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 122267,35 | 46232,10 | 73589,86 | 2445,39 |  |
| 2.6 | Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс  с залом размерами  30 × 18 м  по адресу: Ленинградская область,  г. Гатчина,  ул. Чехова, 9а | 35 | | 2021 – 2022 | | № 47-1-1-3-0223-18  от 31 августа 2018 года  (по проекту),  № 47-1-226-18 от 23 октября 2018 года,  № 6-2-1-  0073-21  от 24 ноября 2021 года  (по смете) | 118940,0  (в ценах  2022 года,  в том числе ПИР – 2400,0) | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципаль-ного района | Муници-пальное казенное учреждение "Управление строительства муници-пального образования "Город Гатчина" | 2022 | 98565,31 | 36500,30 | 53194,13 | 8870,88 |  | 142821,7 |
| 2.6.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 98565,31 | 36500,30 | 53194,13 | 8870,88 |  |
| 2.7 | Реконструкция тренировочной площадки  по адресу: Ленинградская область, Выборгский район,  МО "Рощинское городское поселение"  пос. Рощино,  ул. Советская,  д. 20 | 106 | | 2020 – 2023 | | № 47-1-1-3-030311-2019  от 5 ноября  2019 года,  № 00-1-1-2-060791-2021  от 15 октября 2021 года  (по проекту),  № 47-1-0200-19  от 5 ноября  2019 года,  № 00-1-1-2-060791-2021  от 15 октября 2021 года,  № 47-1-1-2-009509-2023  от 1 марта  2023 года  (по смете) | 739762,76  (в ценах  2022 года,  в том числе ПИР –  8466,1) | Рощинское городское поселение Выборгского района | Админи-страция муници-пального образования "Рощинское городское поселение" Выборгского района | 2022 | 286778,7 | 151891,8 | 114812,4 | 20074,5 |  | 700817,63 |
| 2023 | 305264,71 | 112576,4 | 171319,43 | 21368,88 |  |
| 2.7.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 286778,7 | 151891,8 | 114812,4 | 20074,5 |  |
| 2023 | 305264,71 | 112576,4 | 171319,43 | 21368,88 |  |
| 2.8 | Строительство крытого катка  с искусствен-ным льдом  на земельном участке  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  г. Всеволожск,  ул. Нагорная, участок 43 | 95 | | 2022 – 2025\* | | № 47-1-1-3-033218-2020  от 22 июля  2020 года,  № 47-1-1-2-  093618-2022  от 28 декабря 2022 года,  №47-1-1-3-007145-2025 от 13 февраля 2025 года | 781957,17  (в ценах  2020,2024 годов,  в том числе ПИР – 11684,75) | Всеволож-ский муниципаль-ный район | Муниципаль-ное казенное учреждение "Единая служба заказчика" Всеволожского района Ленинградской области | 2022 | 266267,40 |  | 244966,00 | 21301,40 |  | 721737,7 |
| 2023 | 208578,61 |  | 191892,32 | 16686,29 |  |
| 2024 | 338205,43 |  | 314531,05 | 23674,38 |  |
| 2.8.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 266267,40 |  | 244966,00 | 21301,40 |  |
| 2023 | 208578,61 |  | 191892,32 | 16686,29 |  |
| 2024 | 338205,43 |  | 314531,05 | 23674,38 |  |
|  | Итого по федеральному (региональному) проекту "Спорт – норма жизни" | | | | | | | | | 2022 | 1271672,50 | 304194,10 | 907941,74 | 59536,66 |  |  |
| 2023 | 792875,17 | 112576,40 | 642243,60 | 38055,17 |  |  |
| 2024 | 617237,28 |  | 593562,90 | 23674,38 |  |  |
|  | Всего по федеральному (региональному) проекту "Спорт – норма жизни" | | | | | | | | | 2022 –2024 | 2681784,95 | 416770,  50 | 2143748,24 | 121266,21 |  |  |
| 3. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта") | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт  МФСУ "Бокси-  тогорский спортивный комплекс"  (6 этап)  по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район,  г. Боксито-горск,  ул. Спор-тивная, д. 1 | 63 | | 2016 – 2020,  2022 –2024 | | № 47-1-1-2-065323-2020  от 17 декабря 2020 года,  № 47-1-1-2-027983-2022  от 5 мая  2022 года | 76947,68  (в ценах  2022 года) | Боксито-  горское городское поселение Боксито-  горского муниципаль-ного района | Муници-пальное физкультурно-спортивное учреждение "Боксито-горский спортивный комплекс" | 2022 | 64529,6 |  | 59367,2 | 5162,4 |  | 292397,1 (затраты опреде-лены  с учетом ранее выпол-ненных этапов работ  по капи-тальному ремонту) |
| 2023 | 17036,3 |  | 15503,08 | 1533,27 |  |
| 2024 | 8770,99 |  | 7981,60 | 789,39 |  |
| 3.1.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 64529,6 |  | 59367,2 | 5162,4 |  |
| 2023 | 17036,4 |  | 15503,08 | 1533,27 |  |
| 2024 | 8770,99 |  | 7981,60 | 789,39 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт запасного футбольного поля открытого стадиона  широкого профиля муници-пального учреждения  "Физкультурно-оздорови-тельный комплекс  г. Пикалево", расположен-ного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район,  г. Пикалево,  ул. Полевая,  д. 4 | 82 | | 2021 – 2022 | | № 47-1-1-2-063069-2020  от 9 декабря 2020 года | 43051,58  (в ценах  2020 года) | Пикалевское городское поселение Боксито-  горского муниципаль-ного района | Муници-пальное учреждение "Физкуль-турно-оздорови-тельный комплекс  г. Пикалево" | 2022 | 22090,9 |  | 20102,76 | 1988,2 |  | 38990,01 |
| 3.2.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 22090,9 |  | 20102,76 | 1988,2 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт стадиона МБУ Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва муници-пального образования "Всеволожский муниципальный район"  Ленинградской области,  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,  Морозовское городское поселение,  г.п. им. Моро-зова,  ул. Спорта, участок № 13 | 28 | | 2021 – 2022 | | № 47-1-1-2-017308-2020  от 14 мая  2020 года,  № 47-1-1-2-046440-2022  от 13 июля  2022 года | 193335,2  (в ценах  2022 года) | Всеволож-ский муниципаль-ный район | МБУ "Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва" муници-пального образования Всеволожский муниципаль-ный район Ленинградской области" | 2022 | 172409,66 |  | 125859,05 | 46550,61 |  | 162906,63 |
| 3.3.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 172409,66 |  | 125859,05 | 46550,61 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт объекта "Стадион",  г. Шлиссель-бург,  ул. Октябрьская,  д. 2 | 90 | | 2021 – 2025 | | № 47-1-1-2-010118-2021  от 9 марта  2021 года,  № 47-1-1-2-009507-2023  от 1 марта  2023 года | 119253,42  (в смешан-ном уровне цен 2020  и 2022 годов,  в том числе ПИР – 1188,08) | Шлиссель-бургское городское поселение Кировского муниципаль-ного района | Админист-  рация муници-пального образования Шлиссельбург-ское городское поселение Кировского муниципаль-ного района Ленинградской области | 2022 | 102435,01 |  | 93215,86 | 9219,15 |  | 103212,15 |
| 2023 | 79129,07 |  | 72007,45 | 7121,62 |  |
| 2024 | 23981,71 |  | 21583,54 | 2398,17 |  |
| 2025 | 60462,00 |  | 55020,42 | 5441,58 |  |
| 3.4.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 102435,01 |  | 93215,86 | 9219,15 |  |
| 2023 | 79129,07 |  | 72007,45 | 7121,62 |  |
| 2024 | 23981,71 |  | 21583,54 | 2398,17 |  |
| 2025 | 60462,00 |  | 55020,42 | 5441,58 |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт спортивного объекта: "Стадион",  расположен-ного по адресу: Ленинградская область,  г. Тосно, парковая  зона | 80 | | 2022 – 2025 | | № 47-1-1-2-057339-2021  от 5 октября 2021 года,  № 47-1-1-2-  076287-2023  от 12 декабря 2023 года | 273240,49  (в ценах 2023 года,  в том числе ПИР –  4041,67) | Тосненское городское поселение Тосненского  муниципаль-  ного района | Админист-рация муници-пального образования Тосненский  район Ленин-градской области | 2022 | 70000,00 |  | 63700,00 | 6300,00 |  | 117217,08 |
| 2023 | 118567,90 |  | 106711,10 | 11856,80 |  |
| 2024 | 180656,19 |  | 160784,01 | 19872,18 |  |
| 2025 | 146803,61 |  | 132123,25 | 14680,36 |  |
| 3.5.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 70000,00 |  | 63700,00 | 6300,00 |  |
| 2023 | 118567,90 |  | 106711,10 | 11856,80 |  |
| 2024 | 180656,19 |  | 160784,01 | 19872,18 |  |
| 2025 | 146803,61 |  | 132123,25 | 14680,36 |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт стадиона,  г. Кировск,  ул. Советская,  д. 1 | 55 | | 2021 – 2024 | | № 47-1-  0044-20  от 17 марта  2020 года,  № 47-1-1-2-057160-2022  от 11 августа 2022 года | 198974,17  (в ценах  2022 года,  в том числе ПИР – 84,75) | Кировский муниципаль-ный район | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципаль-ного района Ленинградской области | 2022 | 87825,56 |  | 79043,00 | 8782,56 |  | 177164,06 |
| 2023 | 81968,31 |  | 73771,48 | 8196,83 |  |
| 2024 | 31618,48 |  | 28456,63 | 3161,85 |  |
| 3.6.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | СМР | | | | | | | | | 2022 | 87825,56 |  | 79043,00 | 8782,56 |  |
| 2023 | 81968,31 |  | 73771,48 | 8196,83 |  |
| 2024 | 31618,48 |  | 28456,63 | 3161,85 |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт стадиона  пос. Романовка Всеволожского района (трибуны, ограждения) | 108 | | 2023 | | № 0-2-1-  0177-20,  № 0-2-1-  0176-20  от 27 апреля 2020 года | 4751,788  (в ценах  2020 года) | Романовское сельское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Админи-страция муници-  пального образования "Романовское сельское поселение" | 2023 | 4991,46 |  | 4592,14 | 399,32 |  | 4991,46 |
|  |  |  | |  | |  |  |  | Всеволожского муниципаль-ного района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | СМР | | | | | | | | | 2023 | 4991,46 |  | 4592,14 | 399,32 |  |
| 3.8 | "Приспособ-ление выявленного объекта культурного наследия "Центральный стадион  г. Выборга"  в составе: "Зрительские трибуны (южные)"; "Спортивное поле", "Зрительские трибуны (северные)"  по адресу: Ленинградская область,  г. Выборг,  ул. Физкуль-турная, д. 2"  для совре-менного использования ("Капитальный ремонт стадиона "Авангард" МАУ "Спор-тивно- зрелищный комплекс "Фаворит")  I этап ("Спор-тивное поле") | 86 | | 2023 –2025 | | № 47-1-1-2-063542-2024 от 29 октября 2024 года | 152504,11  (в ценах 2023 года) | "Город Выборг" Выборгского района | МАУ  "Спортивно-зрелищный комплекс "Фаворит" | 2023 | 22988,51 |  | 20000,0 | 2988,51 |  | 44279,1 |
| 2024 | 53639,88 |  | 47203,09 | 6436,79 |  |
| 2025 | 32349,25 |  | 28467,34 | 3881,91 |  |
| 3.8.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | СМР | | | | | | | | | 2023 | 22988,51 |  | 20000,0 | 2988,51 |  |
| 2024 | 53639,88 |  | 47203,09 | 6436,79 |  |
| 2025 | 32349,25 |  | 28467,34 | 3881,91 |  |
| 3.9 | Капитальный ремонт здания легкоатлети-ческого мане-жа, систем  наружного освещения  и информа-ционного табло  на стадионе Металлург  по адресу: Ленинградская область, г. Вол-хов, Волхов-ский проспект, 16 | 62 | | 2023 | | № 47-1-1-2-038499-2020  от 17 августа  2020 года | 32704,93  (в ценах  2020 года) | Город Волхов Волховского муниципаль-ного района | Муниципаль-ное бюджетное учреждение спорта Волховский физкультурно-спортивный центр "Волхов" | 2023 | 41866,44 |  | 37679,8 | 4186,64 |  | 41866,44 |
| 3.9.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | СМР | | | | | | | | | 2023 | 41866,44 |  | 37679,8 | 4186,64 |  |
| 3.10 | Капитальный ремонт спортив-ной площадки, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  г.п. им. Моро-зова,  ул. Ладожская | 46 | | 2023 | | № 0-2-1-  0007-21  от 9 февраля 2021 года | 4118,60009  (в ценах  2021 года) | Морозовское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Админи-страция Морозовского городского поселения Всеволожского муниципаль-ного района | 2023 | 5035,5 |  | 4582,3 | 453,2 |  | 5035,49 |
| 3.10.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | СМР | | | | | | | | | 2023 | 5035,5 |  | 4582,3 | 453,2 |  |
| 3.11 | Капитальный ремонт хоккей-ного комплекса  в д. Сяськелево Гатчинского района Ленин-градской области | 25 | | 2023 | | № 77-2-1-2-0245-21  от 15 февраля 2021 года,  № 77-2-1-2-0255-21  от 16 февраля 2021 года | 11100,5268  (в ценах  2021 года) | Сяськелев-ское сельское поселение Гатчинского муниципаль-ного района | Админи-страция Сяськелев-ского сельского поселения Гатчинского муниципаль-ного района Ленинградской области | 2023 | 10383,91 |  | 9449,36 | 934,55 |  | 10383,91 |
| 3.11.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 | СМР | | | | | | | | | 2023 | 10383,91 |  | 9449,4 | 934,55 |  |
| 3.12 | Капитальный ремонт хоккейной коробки  д. Куровицы | 30 | | 2023 | | № 03-12-20  от 3 декабря 2020 года | 3002,519  (в ценах  2020 года) | Сиверское городское поселение Гатчинского муниципаль-ного района | Админи-страция муници-пального образования "Сиверское городское поселение Гатчинского муниципаль-ного района Ленинградской области" | 2023 | 3659,86 |  | 3293,87 | 365,99 |  | 3659,86 |
| 3.12.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 | СМР | | | | | | | | | 2023 | 3659,86 |  | 3293,87 | 365,99 |  |
| 3.13 | Капитальный ремонт площадки скейтборда, Всеволожский МР, д. Новое Девяткино,  ул. Спортивная | 30 | | 2023 | | № 78-2-1-2-0040-21  от февраля  2021 года | 5889,5448  (в ценах  2021 года) | Новодевят-кинское сельское поселение Всеволож-ского  муниципаль-ного района | МКУ "Агентство  по развитию  и обслужи-ванию территории" | 2023 | 7201,72 |  | 6697,6 | 504,12 |  | 7201,72 |
| 3.13.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 | СМР | | | | | | | | | 2023 | 7201,72 |  | 6697,6 | 504,12 |  |
| 3.14 | Капитальный ремонт  теннисных кортов  и модульного здания  теннисного клуба  в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области | 6 | | 2023 | | № 78-2-1-2-0041-21  от февраля  2021 года | 7887,3252  (в ценах  2021 года) | Новодевят-кинское сельское поселение Всеволож-ского  муниципаль-ного района | МКУ "Агентство  по развитию  и обслужи-ванию территории" | 2023 | 9644,62 |  | 8969,5 | 675,12 |  | 9644,62 |
| 3.14.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.2 | СМР | | | | | | | | | 2023 | 9644,62 |  | 8969,5 | 675,12 |  |
| 3.15 | Капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона "Металлург"  по адресу: Ленинградская область,  г. Волхов, Вол-ховский пр., 16 | 62 | | 2024 | | № 47-1-1-2-013259-2020  от 21 апреля 2020 года | 33080,32  (в ценах  2020 года) | Город Волхов Волховского муниципаль-ного района | Муниципаль-ное бюджетное учреждение спорта Волховский физкультурно-спортивный центр "Волхов" | 2024 | 43178,8 |  | 38860,9 | 4317,9 |  | 43178,78 |
| 3.15.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.15.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 43178,8 |  | 38860,9 | 4317,9 |  |
| 3.16 | Капитальный ремонт "Физкультурно-оздорови-  тельный комплекс ФОК, расположенный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район,  п. Вознесенье, ул. Горная,  д. 28" | 50 | | 2024-2025 | | № 47-1-1-2-066713-2020  от 23 декабря 2021 года,  №47-1-1-2-001197-2025 от 17 января 2025 года | 38435,07 (в ценах 2020, 2024 годов, в том числе ПИР-796,03) | Вознесенское городское поселение Подпорож-ского муниципаль-ного района | Админи-страция муници-  пального образования "Вознесенское городское поселение Подпорож-ского муниципаль-ного района Ленинградской области" | 2024 | 39426,0 |  | 33117,8 | 6308,2 |  |  |
| 2025 | 38962,1 |  | 33117,8 | 5844,32 |  |
| 3.16.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 39426,0 |  | 33117,8 | 6308,2 |  |
| 2025 | 38962,1 |  | 33117,8 | 5844,32 |  |
| 3.17 | Капитальный ремонт  универсальной спортивной площадки  в пос. Любань | 50 | | 2024 | | № 0-2-1-  0373-20  от 14 декабря 2020 года,  № 0-2-1-  0045-24 | 6618,10435  (в ценах  2020 года),  2999,80452  (в ценах 2024 года) | Любанское городское поселение Тосненского  муниципаль-ного района | Админи-страция муници-пального образования Любанское | 2024 | 11638,3 |  | 10590,87 | 1047,45 |  | 11638,32 |
|  | Ленинградской области Тосненского района |  | |  | | от 11 марта 2024 года |  |  | городское поселение Тосненского  муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 11638,3 |  | 10590,87 | 1047,45 |  |
| 3.18 | Капитальный ремонт  дома спорта "Юность"  по адресу: Ленинградская область,  город Волхов, Волховский проспект, 26, 187402 | 103 | | 2024 – 2025 | | № 47-1-1-2-026372-2020  от 25 мая  2021 года | 141232,53  (в ценах  2020 года) | Город Волхов Волховского муниципаль-ного района | Муници-пальное бюджетное учреждение спорта Волховский физкультурно-спортивный центр "Волхов" | 2024 | 106260,31 |  | 95634,31 | 10626,0 |  | 106260,34 |
| 2025 | 82330,22 |  | 74920,50 | 7409,72 |  |
| 3.18.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 106260,31 |  | 95634,31 | 10626,0 |  |
| 2025 | 82330,22 |  | 74920,50 | 7409,72 |  |
| 3.19 | Капитальный ремонт стадиона  пос. Романовка Всеволожского района Ленинградской области | 108 | | 2024 | | № 0-2-1-  0155-21  от 19 августа 2021 года | 9996,80535  (в ценах  2021 года) | Романовское сельское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Админист-рация муници-пального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципаль-ного района Ленинградской области | 2024 | 12607,3 |  | 11598,7 | 1008,6 |  | 12607,28 |
| 3.19.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 12607,3 |  | 11598,7 | 1008,6 |  |
| 3.20 | Капитальный ремонт здания МАУ ФОК "Штандарт"  по адресу: Ленинградская | 75 | | 2024 | | № 47-2-1-2-0186-21  от 12 августа 2021 года | 5604,6  (в ценах  2021 года) | Лодейно-польский муниципаль-ный район | Админист-рация Лодей-нопольского муниципаль-ного района | 2024 | 7068,16 |  | 6290,66 | 777,5 |  | 6382,46 |
|  | область,  г. Лодейное Поле, ул. Ком-мунаров, д. 6 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 7068,16 |  | 6290,66 | 777,5 |  |
| 3.21 | Капитальный ремонт здания МАУ "Лодей-нопольская  спортивная школа"  по адресу: Ленинградская область,  г. Лодейное Поле,  ул. Титова,  д. 45, к. 1 | 105 | | 2025 | | № 47-2-1-2-0190-21  от 18 августа 2021 года | 9831,47  (в ценах  2021 года) | Лодейно-польский муниципаль-ный район | Админи-страция Лодейно-польского муниципаль-ного района | 2025 | 13833,45 |  | 12450,1 | 1383,35 |  |  |
| 3.21.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 13833,45 |  | 12450,1 | 1383,35 |  |
| 3.22 | Капитальный ремонт ограждения  и тренажеров открытой  спортивной площадки  по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,  дер. Пеники,  ул. Новая,  у д. 16 | 25 | | 2024-2025 | | № 0-2-1-  0156-21  от 20 августа 2021 года | 4338,3912  (в ценах  2021 года) | Пениковское сельское поселение Ломоносов-ского муниципаль-ного района | Муници-пальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта  и работы  с молодежью" Пениковского сельского поселения Ломоносов-ского  муници-пального района Ленинградской области | 2024 | 5471,3 |  | 4595,9 | 875,4 |  | 3922,33 |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | 2025 | 919,77 |  | 734,82 | 184,95 |  |
| 3.22.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 5471,3 |  | 4595,9 | 875,4 |  |
| 2025 | 919,77 |  | 734,82 | 184,95 |  |
| 3.23 | Капитальный ремонт спортивной площадки  в дер. Суоранда,  ул. Школьная | 35 | | 2024 | | № 18/2-08-21  от 18 августа 2021 года | 6555,576  (в ценах  2021 года) | Заневское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Админи-страция Заневского городского поселения Всеволожского муниципаль-ного района | 2024 | 7531,98 |  | 6854,1 | 677,88 |  | 7531,98 |
| 3.23.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 7531,98 |  | 6854,1 | 677,88 |  |
| 3.24 | Капитальный ремонт спортивной площадки  в д. Заневка 50 | 35 | | 2024 | | № 17/1-08-21  от 17 августа 2021 года | 5309,146  (в ценах  2021 года) | Заневское городское поселение Всеволож-ского  муниципаль-ного района | Админи-страция Заневского городского поселения Всеволожского муниципаль-ного района | 2024 | 6655,52 |  | 6056,52 | 599,0 |  | 6315,19 |
| 3.24.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 6655,52 |  | 6056,52 | 599,0 |  |
| 3.25 | Капитальный ремонт УМП "Плавательный бассейн"  по адресу: Ленинградская область, Кировский район,  г. Кировск,  ул. Молодеж-ная, д. 15 | 93 | | 2024 –  2025 | | № 47-1-1-2-026288-2023  от 18 мая  2023 года | 183528,03  (в смешан-ном уровне цен 2019  и 2022 годов) | Кировский муниципаль-ный район | Муници-пальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципаль-ного района Ленинградской области | 2024 | 60000,00 |  | 54000,00 | 6000,0 |  | 60000,00 |
| 2025 | 153533,84 |  | 136645,12 | 16888,72 |  |
| 3.25.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 60000,00 |  | 54000,00 | 6000,0 |  |
| 2025 | 153533,84 |  | 136645,12 | 16888,72 |  |
| 3.26 | Капитальный ремонт  универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу:  188931,  Ленинградская область, Выборгский район,  п. Селезнево | 51 | | 2025 | | № 47-1-1-2-080666-2021  от 21 декабря 2021 года | 34907,63  (в ценах  2021 года) | Селезнев-ское сельс-кое поселе-ние Выборг-ского муниципаль-ного района | Администра-ция Селезневского сельского поселения Выборгского муниципально-го района | 2025 | 49087,06 |  | 42445,30 | 6641,76 |  |  |
| 3.26.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 49087,06 |  | 42445,30 | 6641,76 |  |
| 3.27 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно- спортивного сооружения  в г.п. Красный Бор,  ул. Культуры | 81 | | 2025 | | № 07/3-02-22  от 2 февраля 2022 года | 3392,653  (в ценах  2021 года) | Красно-  борское городское поселение Тосненского  муниципаль-ного района | Администра-ция Красноборско-го городского поселения Тосненского  муниципаль-ного района | 2025 | 4770,74 |  | 3856,20 | 914,54 |  |  |
| 3.27.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 4770,74 |  | 3856,20 | 914,54 |  |
| 3.28 | Капитальный ремонт  спортивной площадки комплексного типа по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  д. Белогорка,  ул. Спортивная | 48 | | 2025 | | № 0-2-1-  0017-22  от 8 февраля 2022 года | 4874,0412  (в ценах  2022 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Сиверское территориаль-ное управление администра-ции муниципально-го образования Гатчинский муниципаль-ный округ | 2025 | 6054,66 |  | 5229,60 | 825,06 |  |  |
| 3.28.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.28.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 6054,66 |  | 5229,60 | 825,06 |  |
| 3.29 | Капитальный ремонт стадиона МБУК "Войсковицкий центр культуры  и спорта"  по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,  пос. Войско-вицы, ул. Моло-дежная, уч. 1в | 70 | | 2025 | | № 47-1-1-2-049329-2021  от 30 августа 2021 года | 86284,95  (в ценах  2021 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муниципально-го округа" | 2025 | 121333,78 |  | 104799,70 | 16534,08 |  |  |
| 3.29.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.29.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 121333,78 |  | 104799,70 | 16534,08 |  |
| 3.30 | Капитальный ремонт стадиона поселка  Романовка Всеволожского муниципаль-  ного района Ленинградской области. Заградительная сетка | 108 | | 2025 | | № 0-2-1-  0165-22  от 20 июля  2022 года | 1094,8824  (в ценах  2022 года) | Романовское сельское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Администра-ция Романовского сельского поселения Всеволожского муниципаль-ного района | 2025 | 1360,09 |  | 1163,30 | 196,79 |  |  |
| 3.30.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 1360,09 |  | 1163,30 | 196,79 |  |
| 3.31 | Капитальный ремонт универ-сальной спор-тивной площад-ки по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципаль-ный район, Рабитицкое сельское поселение,  д. Рабитицы | 28 | | 2025 | | № 47-1-1-2-026372-2020  от 23 июня  2020 года | 3719,54  (в ценах  2020 года) | Рабитицкое сельское поселение Волосов-ского муниципаль-ного района | Администра-ция муниципально-го образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципально-го района | 2025 | 5413,48 |  | 4630,10 | 783,38 |  |  |
| 3.31.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.31.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 5413,48 |  | 4630,10 | 783,38 |  |
| 3.32 | Капитальный ремонт  здания МАУ "Лодейно-польская  спортивная школа"  по адресу: Ленинградская область,  г. Лодейное Поле,  ул. Титова,  д. 45, к. 2 | 60 | | 2024 | | № 47-2-1-2-0192-22  от 15 июля  2022 года | 7059,33  (в ценах  2022 года) | Лодейно-польский муниципаль-ный район | Админи-страция Лодейно-польского муниципаль-ного района | 2024 | 7594,19 |  | 6758,83 | 835,36 |  | 7101,38 |
| 3.32.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.32.2 | СМР | | | | | | | | | 2024 | 7594,19 |  | 6758,83 | 835,36 |  |
| 3.33 | Капитальный ремонт объекта физической культуры  и спорта: площадка  для мини-футбола  с искусствен-ным покрытием, расположен-  ного по адресу:  дер. Пеники,  ул. Новая, 16Б | 50 | | 2025 | | № 0-2-1-  0166-22  от 20 июля  2022 года | 2025,0276  (в ценах  2022 года) | Пениковское сельское поселение Ломоносов-ского муниципаль-ного района | Муници-пальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта  и работы  с молодежью" Пениковского сельского поселения Ломоносов-ского  муници-пального района Ленинградской области | 2025 | 2515,54 |  | 2009,70 | 505,84 |  |  |
| 3.33.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.33.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 2515,54 |  | 2009,70 | 505,84 |  |
| 3.34 | Капитальный ремонт объекта спорта: муници-пальное бюд-жетное учреж-дение "Водно-спортивный комплекс Бокситогор-ского района"  (МБУ "ВСКБР")  (I этап). Благо- устройство территории  МБУ "ВСКБР"  в границах земельного участка.  Капитальный ремонт  подпорной стенки  и железобетон-ной лестницы. Устройство ограждения территории  по адресу: Ленинградская область,  Бокситогорский район,  г. Пикалево,  ул. Спортивная,  д. 3, 187600 | 167 | | 2025 | | № 47-1-1-2-008345-2022  от 15 февраля 2022 года | 17643,55  (в ценах  2021 года) | Бокситогор-ский муниципаль-ный район | Муниципаль-ное бюджетное учреждение «Водноспор-тивный комплекс Бокситогорс-кого района» | 2025 | 24810,34 |  | 20987,00 | 3823,34 |  |  |
| 3.34.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.34.2 | СМР | | | | | | | | | 2025 | 24810,34 |  | 20987,00 | 3823,34 |  |
| 3.35 | Капитальный ремонт стадио-на "Сосновый", расположен-ного по адресу: Ленинградская область,  г. Приозерск, ул. Ленинград-ское шоссе,  уч. 61 | 25 | 2026 | | № 47-1-1-2-029523-2023  от 31 мая  2023 года | | 52755,24  (в ценах 2023 года,  в том числе ПИР – 657,0) | Приозерский муници-пальный район | Приозерский муници-пальный район | 2026 | 60137,36 |  | 52319,50 | 7817,86 |  |  |
| 3.35.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.35.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 60137,36 |  | 52319,50 | 7817,86 |  |
| 3.36 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения  в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области | 44 | 2026 | | № 78-2-1-2-4541-23  от 30 мая  2023 года | | 9630,60360 (в ценах 2023 года) | Ретюнское сельское поселение Лужского муници-пального района | Ретюнское сельское поселение Лужского муници-пального района | 2026 | 11116,67 |  | 10005,00 | 1111,67 |  |  |
| 3.36.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.36.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 11116,67 |  | 10005,00 | 1111,67 |  |
| 3.37 | Капитальный ремонт спортивной площадки  по адресу:  г. Коммунар,  ул. Бумаж-  ников, д. 2 | 18 | 2026 | | № 0-2-1-  0328-22  от 13 декабря 2022 года | | 9513,48878 (в ценах 2022 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Гатчинский муници-пальный округ | 2026 | 11618,41 |  | 10688,94 | 929,47 |  |  |
| 3.37.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.37.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 11618,41 |  | 10688,94 | 929,47 |  |
| 3.38 | Капитальный ремонт спортивной площадки  по адресу:  г. Коммунар, ул. Садовая, 8/  ул. Гатчинская, д. 8 | 12 | 2026 | | № 0-2-1-  0329-23  от 13 декабря 2022 года | | 9177,4122  (в ценах 2022 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Гатчинский муници-пальный округ | 2026 | 11207,95 |  | 10311,31 | 896,64 |  |  |
| 3.38.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.38.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 11207,95 |  | 10311,31 | 896,64 |  |
| 3.39 | Капитальный ремонт здания физкультурно-оздорови-тельного комплекса № 1 (ФОК № 1), располо-женного  по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,  г. Никольское, ул. Дачная, д. 6 | 35 | 2026 | | № 47-1-1-2-020162-2023 от 19 апреля 2023 года | | 24694,68  (в ценах 2022 года) | Никольское городское поселение Тосненского муници-пального района | Никольское городское поселение Тосненского муници-пального района | 2026 | 30158,55 |  | 28047,45 | 2111,10 |  |  |
| 3.39.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.39.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 30158,55 |  | 28047,45 | 2111,10 |  |
| 3.40 | Капитальный ремонт стадиона  пос. Романовка Всеволожского муниципаль-ного района Ленинградской области. Искусственное покрытие | 108 | 2026 | | № 0-2-1-  0133-23  от 29 мая  2023 года | | 9999,76434 (в ценах 2023 года) | Романовское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Романовское сельское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2026 | 11542,80 |  | 10503,95 | 1038,85 |  |  |
| 3.40.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.40.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 11542,80 |  | 10503,95 | 1038,85 |  |
| 3.41 | Капитальный ремонт площадки  для альтер-нативных видов спорта  (скейт-парк) | 28 | 2026 | | № ЭОСД-01.023.05.29  от 29 мая  2023 года | | 1095,61184 (в ценах 2023 года) | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2026 | 1264,67 |  | 1138,20 | 126,47 |  |  |
| 3.41.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.41.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 1264,67 |  | 1138,20 | 126,47 |  |
| 3.42 | Капитальный ремонт здания универсального спортивного комплекса  в п. Дзержин-ского | 32 | 2026 | | № 25/4-05-23  от 25 мая  2023 года | | 9830,35714 (в ценах 2023 года) | Дзержинское сельское поселение Лужского муниципаль-ного района | Дзержинское сельское поселение Лужского муниципаль-ного района | 2026 | 11347,30 |  | 10099,10 | 1248,20 |  |  |
| 3.42.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.42.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 11347,30 |  | 10099,10 | 1248,20 |  |
| 3.43 | Капитальный ремонт спортивной площадки (спортивное поле) – бывший "Стадион  в г. Ивангороде на Кингисепп-ском шоссе" | 50 | 202 –2027 | | № 47-1-1-2-000552-2023  от 11 января 2023 года | | 111213,54  (в ценах 2022 года) | Ивангород-ское городское поселение Кингисепп-ского муниципаль-ного района | Ивангородское городское поселение Кингисепп-ского муниципаль-ного района | 2026 | 111380,95 |  | 100242,86 | 11138,09 |  |  |
| 2027 | 34093,33 |  | 30684,00 | 3409,33 |  |
| 3.43.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.43.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 111380,95 |  | 100242,86 | 11138,09 |  |
| 2027 | 34093,33 |  | 30684,00 | 3409,33 |  |  |
| 3.44 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки (волейбольная, баскетбольная), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-ный р-н, Заневское городское поселение,  г.п. Янино-1, ул. Новая 12, кадастровый номер 47:07:  1039001:16954 | 35 | 2026 | | № 26/6-05-23  от 26 мая  2023 года | | 6648,82415 (в ценах 2023 года) | Заневское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Заневское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2026 | 7674,77 |  | 7060,79 | 613,98 |  |  |
| 3.44.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.44.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 7674,77 |  | 7060,79 | 613,98 |  |
| 3.45 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки (волейбольная), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-ный р-н, Заневское городское поселение,  дер. Заневка, ул. Питерская, з/у 5а, кадастровый номер 47:07: 1001002:126 | 15 | 2026 | | № 26/4-05-23  от 26 мая  2023 года | | 3465,39061 (в ценах 2023 года) | Заневское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | Заневское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2026 | 4000,13 |  | 3680,12 | 320,01 |  |  |
| 3.45.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.45.2 | СМР | | | | | | | | | 2026 | 4000,13 |  | 3680,12 | 320,01 |  |
| 3.46 | Капитальный ремонт спортивной площадки  по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Светогорское городское поселение",  д. Лосево,  ул. Школьная | 32 | 2027 | | № 47-1-1-2-048311-2023 от 17 августа 2023 года | | 74818,62  (в ценах 2023 года) | Светогор-ское городское поселение Выборгского района | Светогорское городское поселение Выборгского района | 2027 | 95668,19 |  | 86101,37 | 9566,82 |  |  |
| 3.46.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.46.2 | СМР | | | | | | | | | 2027 | 95668,19 |  | 86101,37 | 9566,82 |  |
| 3.47 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения  по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,  г. Любань,  ул. Карла Маркса, д. 3А | 83 | 2027 | | № 0-2-1-0152-24  от 21 июня 2024 года | | 7909,67548 (в ценах 2024года) | Любанское городское поселение Тосненского муници-пального района | Любанское городское поселение Тосненского муници-пального района | 2027 | 9330,12 |  | 8490,41 | 839,71 |  |  |
| 3.47.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.47.2 | СМР | | | | | | | | | 2027 | 9330,12 |  | 8490,41 | 839,71 |  |
| 3.48 | Капитальный ремонт основа-ния и покрытия СП (хоккей) юго-запад водоем  д. Новое Девяткино Всеволожский район Ленинградская область | 30 | 2027 | | № 78-2-1-2-00462-24  от 19 июня 2024 года | | 9982,16177 (в ценах 2024 года) | Новодевят-кинское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Новодевят-кинское сельское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2027 | 11774,79 |  | 10950,55 | 824,24 |  |  |
| 3.48.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.48.2 | СМР | | | | | | | | | 2027 | 11774,79 |  | 10950,55 | 824,24 |  |
| 3.49 | Капитальный ремонт лыже-роллерной трассы МБУ ДО ДЮСШ "Богатырь"  по адресу: Ленинградская область,  г. Тихвин,  ул. Пещерка,  д. 4 | 50 | 2027 | | № 47-1-1-2-043466-2023 от 26 июля 2023 года | | 50181,77  (в ценах 2023 года) | Тихвинский муници-пальный район | Тихвинский муниципаль-ный район | 2027 | 64165,83 |  | 59032,56 | 5133,27 |  |  |
| 3.49.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.49.2 | СМР | | | | | | | | | 2027 | 64165,83 |  | 59032,56 | 5133,27 |  |
| 3.50 | Обследование строительных конструкций, инженерных систем, обмерные работы  и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта капитального строительства "Здание спортивного зала", располо-женного  по адресу: Ленинградская область,  г. Гатчина,  ул. Чехова,  д. 8А | 36 | 2027 | | № 47-1-1-2-005490-2024 от 12 февраля 2024 года | | 74938,23  (в ценах 2023года,  в том числе ПИР – 1980,0) | Гатчинский муници-пальный округ | Гатчинский муниципаль-ный округ | 2027 | 51408,77 |  | 48838,33 | 2570,44 |  |  |
| 3.50.1 | ПИР | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.50.2 | СМР | | | | | | | | | 2027 | 51408,77 |  | 48838,33 | 2570,44 |  |
|  | Итого на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | 2022 | 519290,8 |  | 441287,9 | 78002,9 |  |  |
| 2023 | 402473,64 |  | 363257,68 | 39215,96 |  |  |
| 2024 | 606099,14 |  | 540367,47 | 65731,67 |  |  |
| 2025 | 744 539,95 |  | 658 600,25 | 85 939,70 |  |  |
| 2026 | 271449,56 |  | 244097,22 | 27352,34 |  |  |
| 2027 | 266441,03 |  | 244097,22 | 22343,81 |  |  |
| 2028 | 274124,82 |  | 244097,22 | 30027,60 |  |  |
| 2029 | 274124,82 |  | 244097,22 | 30027,60 |  |  |
| 2030 | 274124,82 |  | 244097,22 | 30027,60 |  |  |
|  | Всего на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | 2022 – 2030 | 3632668,55 |  | 3223999,37 | 408669,18 |  |  |
|  | Итого по государственной программе Ленинградской области "Развитие физической культуры  и спорта в Ленинградской области" | | | | | | | | | 2022 | 3220439,0 | 304194,1 | 2585311,4 | 330933,5 |  |  |
|  | 2023 | 2250605,2 | 112576,4 | 2003651,8 | 134377,0 |  |  |
|  | 2024 | 2922176,3 |  | 2607223,82 | 314952,4 |  |  |
| 2025 | 3013915,0 |  | 2836106,5 | 177808,4 |  |  |
| 2026 | 2101125,0 | 250000,  00 | 1775556,0 | 75569,0 |  |  |
| 2027 | 448320,5 |  | 424851,1 | 23469,4 |  |  |
| 2028 | 892124,8 |  | 794097,2 | 98027,6 |  |  |
| 2029 | 892124,8 |  | 794097,2 | 98027,6 |  |  |
| 2030 | 892124,8 |  | 794097,2 | 98027,6 |  |  |
|  | Всего по государственной программе Ленинградской области "Развитие физической культуры  и спорта в Ленинградской области" | | | | | | | | | 2022 – 2030 | 16632955,4 | 666770,5 | 14614992,3 | 1351192,6 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Строительство объектов с 1 января 2025 года осуществляется в рамках отраслевого проекта "Развитие объектов физической культуры и спорта" (пункты 1.16, 1.17 Перечня).