|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением ПравительстваЛенинградской областиот 27 ноября 2015 года № 444(в редакции постановления ПравительстваЛенинградской области (приложение 1) |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и место-нахождение объекта | Проект-ная мощ-ность | Сроки реали-зации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утверж-денная и (или) прогнози-руемая сметная стоимость объекта | Бюджето-получатель | Заказчик  | Финан-совый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Факти-ческие расходы на соз-дание объекта (нарас-тающим итогом) за преды-дущие годы реали-зации |
| всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | прочие источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" |
| 1.1 | "Биатлонно- лыжный комплекс в пос. Шапки Тосненского района" (1 этап строительства)по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки | 48 | 2020 – 2025 | № 47-1-1-3-0091-18 от 26 марта 2018 года (по проекту), № 47-1-1-3-053854-2024от 13 сентября 2024 года (по проекту и инженерным изысканиям), № 47-1-0046-18 от 26 марта 2018 года (по смете) | 199375,50 (в ценах2017, 2022, 2023 годов,в том числе ПИР –3381,36) | Тосненское городское поселение Тосненского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образования Тосненский район Ленинград-ской области | 2022 | 111139,80 |  | 103360,00 | 7779,80 |  | 55461,41 |
| 2023 | 45344,30 |  | 42170,20 | 3174,10 |  |
| 2024 | 70953,14 |  | 65276,89 | 5676,25 |  |
| 2025 | 151312,03  |  | 140720,19  | 10591,84  |  |
| 1.1.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | СМР | 2022 | 111139,80 |  | 103360,00 | 7779,80 |  |
| 2023 | 45344,30 |  | 42170,20 | 3174,10 |  |
| 2024 | 70953,14 |  | 65276,89 | 5676,25 |  |
| 2025 | 151312,03  |  | 140720,19  | 10591,84  |  |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс с 25-метровым плавательным бассейном и универсаль-ным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносов-ского муници-пального района Ленинградской области | 149 | 2019 – 2025 | № 47-1-1-2-038757-2024 от 17 июля2024 года(по смете),№ 0043-2021 от 12 мая2021 года (по проекту),заключение экспертизы по результатам экспертного сопровождения от 25 января 2021 года№ 47-1-1-2-077240-2024 от 18 декабря 2024 года;№47-1-1-2-035419-2025 от 25 июня 2025 года | 756733,07 (в ценах 2018, 2020- 2021 и 2024-2025 годов, в том числе ПИР-6313,55)  | Виллозское городское поселение Ломоносов-ского муници-пального района | Админи-страция Виллозского городского поселения Ломоносов-ского муниципаль-ного района | 2022 | 226309,18 |  | 113154,59 | 113154,59 |  | 680354,2 |
| 2023 | 62335,84 |  | 31167,92 | 31167,92 |  |
| 2024 | 346237,36 |  | 173118,68 | 173118,68 |  |
| 2025 | 127798,30  |  | 63899,15  | 63899,15  |  |
| 1.2.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | СМР | 2022 | 226309,18 |  | 113154,59 | 113154,59 |  |
| 2023 | 62335,84 |  | 31167,92 | 31167,92 |  |
| 2024 | 346237,36 |  | 173118,68 | 173118,68 |  |
| 2025 | 127798,30  |  | 63899,15  | 63899,15  |  |
| 1.3 | Физкультурно-оздорови-тельный комплекс с плаватель-ным бассейном в г. Шлиссель-бург, ул. Леманский канал, уч. 6 (в том числе проектные работы) | 80 | 2023 – 2026 | № 47-1-1-3-053993-2024от 13 сентября 2024 года | 595815,38(в ценах 2024 года, в том числе ПИР – 14209,26) | Кировский муниципаль-ный район, ГКУ "Управ-ление строи-тельства Ленинград-ской области" | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление капитального строительства"Кировского муниципаль-ного районаЛенинград-ской области, ГКУ "Управление строительства Ленинград-ской области" | 2023 | 9300,00  |   | 9300,00  |   |  | 162576,02 |
| 2024 | 162666,44  |   | 150452,32  | 12214,12  |  |
| 2025 | 172363,32  |   | 158574,25  | 13789,07  |  |
| 2026 | 303951,42  | 130000,00  | 146595,79  | 27355,63   |  |
| 1.3.1 | ПИР | 2023 | 9300,00 |  | 9300,00 |   |  |
| 2024 | 9990,00 |  | 9990,00 |   |  |
| 1.3.2 | СМР | 2024 | 152676,44 |  | 140462,32 | 12214,12 |  |
| 2025 | 172363,32 |  | 158574,25 | 13789,07 |  |
| 2026 | 303951,42 | 130000,0 | 146595,79 | 27355,63 |  |
| 1.4 | Реконструкция стадиона "Нефтяник", расположен-ного по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, ул. Строителей, д. 5  | 154 | 2024 – 2025 | № 47-1-1-3-065147-2020 от 18 декабря 2020 года; №47-11-2-029502-2025 от 29 мая 2025 года | 611211,13 (в ценах 2025 года) | Киришское городское поселение Киришского муници-пального района  | Муници-пальное казенное учреждение "Управление проектно- строительных работ муници-пального образования Киришское городское поселение Киришского муници-пального района Ленинград-ской области" | 2024 | 226000,00 |  | 201140,00 | 24860,00 |  | 225592,87 |
| 2025 | 390 923,80  |  | 351 831,40  | 39 092,40  |  |
| 1.4.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | СМР | 2024 | 226000,00 |  | 201140,00 | 24860,00 |  |
| 2025 | 390 923,80  |  | 351 831,40  | 39 092,40  |  |
| 1.5 | Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс с универсаль-ным игровым залом по адресу: Ленинградская область,Всеволожский муниципаль-ный район, Дубровское городское посе-ление, город-ское поселение Дубровка, ул. Школьная | 85 | 2024 –2025 | № 47-1-1-3-065059-2023 от 27 октября 2023 года | 264116,97 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР –3174,41)  | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района  | 2024 | 97110,00 |  | 96138,90 | 971,10 |  | 97110,00 |
| 2025 | 226590,00 |  | 224324,10 | 2265,90 |  |
| 1.5.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
|  1.5.2 | СМР | 2024 | 97110,00 |  | 96138,90 | 971,10 |  |
| 2025 | 226590,00 |  | 224324,10 | 2265,90 |  |
| 1.6 | Строительство стадиона с футбольным полем с искусствен-ным покрытиемпо адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципаль-ный район, Подпорожское городское поселение,г. Подпорожье, ул. Парковая, участок № 15  | 52 | 2024 –2025 | № 47-1-1-2-047784-2020 от 28 сентября 2020 года | 132720,12 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР – 1934,46)  | Подпорож-ский муници-пальный район  | Подпорож-ский муници-пальный район  | 2024 | 39000,00 |  | 35880,00 | 3120,00 |  | 39000,00 |
| 2025 | 153122,00 |  | 140872,24 | 12249,76 |  |
| 1.6.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | СМР | 2024 | 39000,00 |  | 35880,00 | 3120,00 |  |
| 2025 | 153122,00 |  | 140872,24 | 12249,76 |  |
| 1.7 | Физкультурно-оздорови-тельный комплекс с универсаль-ным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, уч. 1а | 72 | 2026 –2027 | В разработке | Ориенти-ровочно232563,53 (в ценах 2023года) | Лодейно-польское городское поселение Лодейно-польского муници-пального района  | Лодейно-польское городское поселение Лодейно-польского муниципаль-ного района  | 2026 | 274536,72 | 120000,0 | 135319,15 | 19217,57 |  |  |
| 2027 | 14070,22 |  | 12944,60 | 1125,62 |  |
| 1.7.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | СМР | 2026 | 274536,72 | 120000,0 | 135319,15 | 19217,57 |  |
| 2027 | 14070,22 |  | 12944,60 | 1125,62 |  |
| 1.8 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – много-функциональ-ного спортивно-го комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципаль-ного района в рамках концес-сионного соглашения | 476(ориен-тиро-вочно) | 2021 – 2027 | № 47-1-1-3-015336-2023 от 29 марта 2023 года | 2576487,91 (в ценах 2022 года, в том числе ПИР –45986,11) | ООО "Аврора" | ООО "Аврора" | 2022 | 374000,00 |  | 374000,00 |  |  |  |
| 2023 | 643452,54 |  | 643452,54 |  |  |
| 2024 | 643452,54 |  | 643452,54 |  |  |
| 2025 | 730945,83 |  | 730945,83 |  |  |
| 2026 | 869015,14 |  | 869015,14 |  |  |
| 2027 | 167809,29 |  | 167809,29 |  |  |
| 1.9 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта –плавательного бассейна в г. Сертоловов рамках концессионного соглашения | 157 | 2019 – 2026 | № 47-1-1-3-031643-2019 от 14 ноября 2019 года(по проекту), № 47-1-0211-19 от 14 ноября 2019 года, № 47-1-1-2-081729-2022 от 22 ноября 2022 года(по смете)  | 1008204,95(в ценах2022 года) | ООО "Бассейны "Атлантика" | ООО "Бассейны "Атлантика" | 2025 | 365732,18 |  | 365732,18  |  |  |  |
| 2026 | 300000,00  |   | 300000,00  |  |  |
| 1.10 | Строительство крытого катка с искусствен-ным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43  | 95 | 2022 – 2025 | № 47-1-1-3-033218-2020 от 22 июля 2020 года, № 47-1-1-2-093618-2022 от 28 декабря 2022 года,№47-1-1-3-007145-2025 от 13 февраля 2025 года | 781957,17(в ценах2020,2024 годов,в том числе ПИР – 11684,75) | Всеволож-ский муници-пальный район | Муниципаль-ное казенное учреждение "Единая служба заказчика" Всеволож-ского района Ленинград-ской области | 2025 | 204325,90 |  | 187979,83 | 16346,07 |  |  |
|  |
| 1.10.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | СМР | 2025 | 204325,90 |  | 187979,83 | 16346,07 |  |
| 1.11 | Спортивный объект (футбольное поле). Адрес: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО Ново-ладожское городское поселение, город Новая Ладога, улица Суворова, 12и | 32 | 2026 | № 47-1-1-2-061602-2023 от 12 октября 2023 года | 125192,04(в ценах2023 года) | Ново-ладожское городское поселение Волхов-ского муници-пального района | Ново-ладожское городское поселение Волховского муниципаль-ного района | 2026 | 82172,11 |  | 80528,67 | 1643,44 |  |  |
|  |
| 1.11.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | СМР | 2026 | 82172,11 |  | 80528,67 | 1643,44 |  |
|  | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта",федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | 2027 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000  |  |  |
| 2028 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000  |  |  |
| 2029 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000  |  |  |
| 2030 | 618000,00 |  | 550000,00 | 68000,000  |  |  |
|  | Итого по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральному проекту "Развитие физической культуры и массового спорта" | 2022 | 711448,98  |  | 590514,59  | 120934,39  |  |  |
| 2023 | 760432,68  |  | 726090,66  | 34342,02  |  |  |
| 2024 | 1585419,48  |  | 1365459,33  | 219960,15  |  |  |
| 2025 | 2523113,36  |  | 2364879,17  | 158234,19  |  |  |
| 2026 | 1829675,39  | 250000,0  | 1531458,75  | 48216,64  |  |  |
| 2027 | 181879,5  |  | 180753,89  | 1125,62  |  |  |
| 2028 | 618000,0  |  | 550000,00  | 68000,0  |  |  |
| 2029 | 618000,0  |  | 550000,00  | 68000,0  |  |  |
| 2030 | 618000,0  |  | 550000,00  | 68000,0  |  |  |
|  | Всего по отраслевому проекту "Развитие объектов физической культуры и спорта", федеральному проекту "Развитие физической культуры и массового спорта" | 2022 – 2030 | 9445969,40  | 250000,0  | 8409156,39  | 786813,01  |  |  |
| 2. Федеральный (региональный) проект "Спорт – норма жизни" |
| 2.1 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта –плавательного бассейна в г. Сертоловорамках концессионного соглашения | 157 | 2019 – 2026\* | № 47-1-1-3-031643-2019 от 14 ноября 2019 года(по проекту), № 47-1-0211-19 от 14 ноября 2019 года, № 47-1-1-2-081729-2022 от 22 ноября 2022 года(по смете)  | 1008204,95(в ценах2022 года) | ООО "Бассейны "Атлантика" | ООО "Бассейны "Атлантика" | 2023 | 279031,85 |  | 279031,85 |  |  | 578707,4 |
| 2024 | 279031,85 |  | 279031,85 |  |  |
| 2.2 | Строительство крытого катка с искусствен-ным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43  | 95 | 2022 – 2025\* | № 47-1-1-3-033218-2020 от 22 июля 2020 года, № 47-1-1-2-093618-2022 от 28 декабря 2022 года,№47-1-1-3-007145-2025 от 13 февраля 2025 года | 781957,17(в ценах2020,2024 годов,в том числе ПИР – 11684,75) | Всеволож-ский муници-пальный район | Муниципаль-ное казенное учреждение "Единая служба заказчика" Всеволож-ского района Ленинград-ской области | 2022 | 266267,40 |  | 244966,00 | 21301,40 |  | 721737,7 |
| 2023 | 208578,61 |  | 191892,32 | 16686,29 |  |
| 2024 | 338205,43 |  | 314531,05 | 23674,38 |  |
| 2.8.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | СМР | 2022 | 266267,40 |  | 244966,00 | 21301,40 |  |
| 2023 | 208578,61 |  | 191892,32 | 16686,29 |  |
| 2024 | 338205,43 |  | 314531,05 | 23674,38 |  |
|  | Итого по федеральному (региональному) проекту "Спорт – норма жизни" | 2022 | 266267,40 |  | 244966,00 | 21301,40 |  |  |
| 2023 | 487610,46 |  | 470924,17 | 16686,29 |  |  |
| 2024 | 617237,28 |  | 593562,90 | 23674,38 |  |  |
|  | Всего по федеральному (региональному) проекту "Спорт – норма жизни" | 2022 –2024 | 1371115,14 |  | 1309453,07 | 61662,07 |  |  |
| 3. Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта (отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта") |
| 3.1 | Капитальный ремонт объекта "Стадион", г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д.2, в том числе тех. присоединение к инженерным сетям | 90 | 2021 – 2025 | № 47-1-1-2-010118-2021 от 9 марта 2021 года, № 47-1-1-2-009507-2023 от 1 марта 2023 года | 119253,42(в смешан-ном уровне цен 2020 и 2022 годов, в том числе ПИР – 1188,08) | Шлиссель-бургское городское поселение Кировского муници-пального района  | Админи-страция муници-пального образования Шлиссель-бургское городское поселение Кировского муниципаль-ного района Ленинград-ской области | 2022 | 102435,01 |  | 93215,86 | 9219,15 |  | 103212,15 |
| 2023 | 79129,07 |  | 72007,45 | 7121,62 |  |
| 2024 | 23981,71 |  | 21583,54 | 2398,17 |  |
| 2025 | 60462,00 |  | 55020,42 | 5441,58 |  |
| 3.1.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | СМР | 2022 | 102435,01 |  | 93215,86 | 9219,15 |  |
| 2023 | 79129,07 |  | 72007,45 | 7121,62 |  |
| 2024 | 23981,71 |  | 21583,54 | 2398,17 |  |
| 2025 | 60462,00 |  | 55020,42 | 5441,58 |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт спортивного объекта: "Стадион", расположен-ного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона | 80 | 2022 – 2025 | № 47-1-1-2-057339-2021 от 5 октября 2021 года,№ 47-1-1-2-076287-2023 от 12 декабря 2023 года | 273240,49 (в ценах 2023 года, в том числе ПИР –4041,67) | Тосненское городское поселение Тосненскогомуници-пального района | Админи-страция муници-пального образования Тосненский район Ленин-градской области | 2022 | 70000,00 |  | 63700,00 | 6300,00 |  | 117217,08 |
| 2023 | 118567,90 |  | 106711,10 | 11856,80 |  |
| 2024 | 180656,19 |  | 160784,01 | 19872,18 |  |
| 2025 | 146803,61 |  | 132123,25 | 14680,36 |  |
| 3.2.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | СМР | 2022 | 70000,00 |  | 63700,00 | 6300,00 |  |
| 2023 | 118567,90 |  | 106711,10 | 11856,80 |  |
| 2024 | 180656,19 |  | 160784,01 | 19872,18 |  |
| 2025 | 146803,61 |  | 132123,25 | 14680,36 |  |
| 3.3 | "Приспособ-ление выявленного объекта культурного наследия "Центральный стадион г. Выборга" в составе: "Зрительские трибуны (южные)"; "Спортивное поле", "Зрительские трибуны (северные)" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Физкуль-турная, д. 2" для совре-менного использования ("Капитальный ремонт стадиона "Авангард" МАУ "Спор-тивно- зрелищный комплекс "Фаворит") I этап ("Спор-тивное поле") | 86 | 2023 –2025 | № 47-1-1-2-063542-2024от 29 октября 2024 года | 152504,11 (в ценах 2023 года) | "Город Выборг" Выборг-ского района  | МАУ "Спортивно-зрелищный комплекс "Фаворит" | 2023 | 22988,51 |  | 20000,0 | 2988,51 |  | 44279,1 |
| 2024 | 53639,88 |  | 47203,09 | 6436,79 |  |
| 2025 | 32349,25 |  | 28467,34 | 3881,91 |  |
| 3.3.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | СМР | 2023 | 22988,51 |  | 20000,0 | 2988,51 |  |
| 2024 | 53639,88 |  | 47203,09 | 6436,79 |  |
| 2025 | 32349,25 |  | 28467,34 | 3881,91 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт "Физкультурно-оздорови-тельный комплекс ФОК, расположенный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Горная, д. 28" | 50 | 2024 –2025 | № 47-1-1-2-066713-2020от 23 декабря 2021 года,№ 47-1-1-2-001197-2025от 17 января2025 года | 38435,07(в ценах 2020, 2024 годов, в том числе ПИР –796,03) | Возне-сенское городское поселение Подпорож-ского муниципаль-ного района | Админи-страция муници-пального образования "Вознесенское городское поселение Подпорож-ского муниципаль-ного района Ленинград-ской области" | 2024 | 39426,0 |  | 33117,8 | 6308,2 |  |  |
| 2025 | 38962,1 |  | 33117,8 | 5844,32 |  |
| 3.4.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | СМР | 2024 | 39426,0 |  | 33117,8 | 6308,2 |  |
| 2025 | 38962,1 |  | 33117,8 | 5844,32 |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт дома спорта "Юность" по адресу: Ленинградская область, город Волхов, Волховский проспект, 26, 187402 | 103 | 2024 – 2025 | № 47-1-1-2-026372-2020от 25 мая 2021 года | 141232,53(в ценах2020 года) | Город Волхов Волхов-ского муници-пального района | Муници-пальное бюджетное учреждение спорта Волховский физкультурно-спортивный центр "Волхов" | 2024 | 106260,31 |  | 95634,31 | 10626,0 |  | 106260,34 |
| 2025 | 82330,22 |  | 74920,50 | 7409,72 |  |
| 3.5.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | СМР | 2024 | 106260,31 |  | 95634,31 | 10626,0 |  |
| 2025 | 82330,22 |  | 74920,50 | 7409,72 |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт здания МАУ "Лодей-нопольская спортивная школа" по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 45, к. 1 | 105 | 2025 | № 47-2-1-2-0190-21 от 18 августа 2021 года | 9831,47 (в ценах2021 года) | Лодейно-польский муници-пальный район | Админи-страция Лодейно-польского муници-пального района | 2025 | 13833,45 |  | 12450,1 | 1383,35 |  |  |
| 3.6.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2 | СМР | 2025 | 13833,45 |  | 12450,1 | 1383,35 |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт ограждения и тренажеров открытой спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-ский район, дер. Пеники, ул. Новая, у д. 16 | 25 | 2024 –2025 | № 0-2-1-0156-21от 20 августа 2021 года | 4338,3912 (в ценах2021 года) | Пеников-ское сельское поселение Ломоносов-ского муници-пального района | Муници-пальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью" Пениковского сельского поселения Ломоносов-ского муници-пального района Ленинград-ской области | 2024 | 5471,3 |  | 4595,9 | 875,4 |  | 3922,33 |
| 2025 | 919,77 |  | 734,82 | 184,95 |  |
| 3.7.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2 | СМР | 2024 | 5471,3 |  | 4595,9 | 875,4 |  |
| 2025 | 919,77 |  | 734,82 | 184,95 |  |
| 3.8 | Капитальный ремонт УМП "Плавательный бассейн" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Молодеж-ная, д. 15 | 93 | 2024 –2025 | № 47-1-1-2-026288-2023от 18 мая 2023 года | 183528,03 (в смешан-ном уровне цен 2019 и 2022 годов) | Кировский муници-пальный район | Муници-пальное казенное учреждение "Управление капитального строительства"Кировского муниципаль-ного района Ленинград-ской области | 2024 | 60000,00 |  | 54000,00 | 6000,0 |  | 60000,00 |
| 2025 | 153533,84 |  | 136645,12 | 16888,72 |  |
| 3.8.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2 | СМР | 2024 | 60000,00 |  | 54000,00 | 6000,0 |  |
| 2025 | 153533,84 |  | 136645,12 | 16888,72 |  |
| 3.9 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: 188931, Ленинградская область, Выборгский район, п. Селезнево | 51 | 2025 | № 47-1-1-2-080666-2021 от 21 декабря 2021 года  | 34907,63 (в ценах2021 года) | Селезнев-ское сельс-кое поселе-ние Выборг-ского муници-пального района | Админи-страция Селезневского сельского поселения Выборгского муниципаль-ного района | 2025 | 49087,06 |   | 42445,30 | 6641,76 |  |  |
| 3.9.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2 | СМР | 2025 | 49087,06 |   | 42445,30 | 6641,76 |  |
| 3.10 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно- спортивного сооружения в г.п. Красный Бор, ул. Культуры | 81 | 2025 | № 07/3-02-22 от 2 февраля 2022 года | 3392,653 (в ценах2021 года) | Красно-борское городское поселение Тосненскогомуници-пального района | Админи-страция Красноборско-го городского поселения Тосненского муниципаль-ного района | 2025 | 4770,74 |   | 3856,20 | 914,54 |  |  |
| 3.10.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 | СМР | 2025 | 4770,74 |  | 3856,20 | 914,54 |  |
| 3.11 | Капитальный ремонт спортивной площадки комплексного типа по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Белогорка, ул. Спортивная | 48 | 2025 | № 0-2-1-0017-22 от 8 февраля 2022 года  | 4874,0412 (в ценах 2022 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Сиверское террито-риальное управление админи-страции муници-пального образования Гатчинский муниципаль-ный округ | 2025 | 6054,66 |  | 5229,60 | 825,06 |  |  |
| 3.11.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.2 | СМР | 2025 | 6054,66 |   | 5229,60 | 825,06 |  |
| 3.12 | Капитальный ремонт стадиона МБУК "Войсковицкий центр культуры и спорта" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Войско-вицы, ул. Моло-дежная, уч. 1в | 70 | 2025 | № 47-1-1-2-049329-2021 от 30 августа 2021 года | 86284,95 (в ценах2021 года)  | Гатчинский муници-пальный округ | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление строительства Гатчинского муници-пального округа" | 2025 | 121333,78 |   | 104799,70  | 16534,08  |  |  |
| 3.12.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 | СМР | 2025 | 121333,78 |   | 104799,70 | 16534,08 |  |
| 3.13 | Капитальный ремонт стадиона поселка Романовка Всеволожского муниципаль-ного района Ленинградской области. Заградительная сетка | 108 | 2025 | № 0-2-1-0165-22 от 20 июля 2022 года | 1094,8824 (в ценах2022 года) | Романов-ское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Админи-страция Романовского сельского поселения Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2025 | 1360,09 |   | 1163,30 | 196,79 |  |  |
| 3.13.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 | СМР | 2025 | 1360,09 |   | 1163,30 | 196,79 |  |
| 3.14 | Капитальный ремонт универ-сальной спор-тивной площад-ки по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципаль-ный район, Рабитицкое сельское поселение, д. Рабитицы | 28 | 2025 | № 47-1-1-2-026372-2020 от 23 июня 2020 года | 3719,54 (в ценах2020 года) | Рабитицкое сельское поселение Волосов-ского муници-пального района | Админи-страция муници-пального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муници-пального района | 2025 | 5413,48 |   | 4630,10 | 783,38 |  |  |
| 3.14.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.14.2 | СМР | 2025 | 5413,48 |   | 4630,10 | 783,38 |  |
| 3.15 | Капитальный ремонт объекта физической культуры и спорта: площадка для мини-футбола с искус-ственным покрытием, расположен-ного по адресу: дер. Пеники, ул. Новая, 16Б | 50 | 2025 | № 0-2-1-0166-22 от 20 июля 2022 года | 2025,0276 (в ценах2022 года) | Пени-ковское сельское поселение Ломоносов-ского муници-пального района | Муници-пальное бюджетное учреждение "Центр культуры, спорта и работы с молодежью" Пениковского сельского поселения Ломоносов-ского муници-пального района Ленин-градской области | 2025 | 2515,54 |   | 2009,70 | 505,84 |  |  |
| 3.15.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.15.2 | СМР | 2025 | 2515,54 |   | 2009,70 | 505,84 |  |
| 3.16 | Капитальный ремонт объекта спорта: муници-пальное бюд-жетное учреж-дение "Водно-спортивный комплекс Бокситогор-ского района" (МБУ "ВСКБР")(I этап). Благо-устройство территории МБУ "ВСКБР" в границах земельного участка.Капитальный ремонт подпорной стенки и железобетон-ной лестницы. Устройство ограждения территории по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Спортивная, д. 3, 187600 | 167 | 2025 | № 47-1-1-2-008345-2022 от 15 февраля 2022 года | 17643,55(в ценах2021 года) | Боксито-горский муници-пальный район | Муници-пальное бюджетное учреждение "Водно-спортивный комплекс Бокситогорс-кого района" | 2025 | 24810,34  |   | 20987,00 | 3823,34 |  |  |
| 3.16.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.2 | СМР | 2025 | 24810,34  |   | 20987,00  | 3823,34  |  |
| 3.17 | Капитальный ремонт стадио-на "Сосновый", расположен-ного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленинград-ское шоссе, уч. 61 | 25 | 2026 | № 47-1-1-2-029523-2023 от 31 мая 2023 года  | 52755,24 (в ценах 2023 года, в том числе ПИР – 657,0) | Приозер-ский муници-пальный район | Приозерский муници-пальный район | 2026 | 60137,36 |  | 52319,50 | 7817,86 |  |  |
| 3.17.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.17.2 | СМР | 2026 | 60137,36 |  | 52319,50 | 7817,86 |  |
| 3.18 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения в д. Ретюнь Лужского района Ленинградской области | 44 | 2026 | № 78-2-1-2-4541-23 от 30 мая 2023 года  | 9630,60360 (в ценах 2023 года) | Ретюнское сельское поселение Лужского муници-пального района | Ретюнское сельское поселение Лужского муници-пального района | 2026 | 11116,67 |  | 10005,00 | 1111,67 |  |  |
| 3.18.1 | ПИР  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18.2 | СМР | 2026 | 11116,67 |  | 10005,00 | 1111,67 |  |
| 3.19 | Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Коммунар, ул. Бумаж-ников, д. 2 | 18 | 2026 | № 0-2-1-0328-22 от 13 декабря 2022 года | 9513,48878 (в ценах 2022 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Гатчинский муници-пальный округ | 2026 | 11618,41 |  | 10688,94 | 929,47 |  |  |
| 3.19.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.19.2 | СМР | 2026 | 11618,41 |  | 10688,94 | 929,47 |  |
| 3.20 | Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: г. Коммунар, ул. Садовая, 8/ул. Гатчинская, д. 8 | 12 | 2026 | № 0-2-1-0329-23 от 13 декабря 2022 года | 9177,4122 (в ценах 2022 года) | Гатчинский муници-пальный округ | Гатчинский муници-пальный округ | 2026 | 11207,95 |  | 10311,31 | 896,64 |  |  |
| 3.20.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.20.2 | СМР | 2026 | 11207,95 |  | 10311,31 | 896,64 |  |
| 3.21 | Капитальный ремонт здания физкультурно-оздорови-тельного комплекса № 1 (ФОК № 1), располо-женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Дачная, д. 6  | 35 | 2026 | № 47-1-1-2-020162-2023от 19 апреля 2023 года  | 24694,68 (в ценах 2022 года)  | Никольское городское поселение Тосненского муници-пального района | Никольское городское поселение Тосненского муници-пального района | 2026 | 30158,55 |  | 28047,45 | 2111,10 |  |  |
| 3.21.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.21.2 | СМР | 2026 | 30158,55 |  | 28047,45 | 2111,10 |  |
| 3.22 | Капитальный ремонт стадиона пос. Романовка Всеволожского муниципаль-ного района Ленинградской области. Искусственное покрытие | 108 | 2026 | № 0-2-1-0133-23 от 29 мая 2023 года | 9999,76434 (в ценах 2023 года) | Романов-ское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Романовское сельское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2026 | 11542,80 |  | 10503,95 | 1038,85 |  |  |
| 3.22.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.22.2 | СМР | 2026 | 11542,80 |  | 10503,95 | 1038,85 |  |
| 3.23 | Капитальный ремонт площадки для альтер-нативных видов спорта (скейт-парк) | 28 | 2026 | № ЭОСД-01.023.05.29от 29 мая 2023 года  | 1095,61184 (в ценах 2023 года) | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2026 | 1264,67 |  | 1138,20 | 126,47 |  |  |
| 3.23.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.23.2 | СМР | 2026 | 1264,67 |  | 1138,20 | 126,47 |  |
| 3.24 | Капитальный ремонт здания универсального спортивного комплекса в п. Дзержин-ского | 32 | 2026 | № 25/4-05-23от 25 мая 2023 года  | 9830,35714 (в ценах 2023 года) | Дзержинское сельское поселение Лужского муниципаль-ного района | Дзержинское сельское поселение Лужского муниципаль-ного района | 2026 | 11347,30 |  | 10099,10 | 1248,20 |  |  |
| 3.24.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.24.2 | СМР | 2026 | 11347,30 |  | 10099,10 | 1248,20 |  |
| 3.25 | Капитальный ремонт спортивной площадки (спортивное поле) – бывший "Стадион в г. Ивангороде на Кингисепп-ском шоссе" | 50 | 2026 –2027 | № 47-1-1-2-000552-2023от 11 января 2023 года  | 111213,54 (в ценах 2022 года) | Ивангород-ское городское поселение Кингисепп-ского муници-пального района  | Ивангород-ское городское поселение Кингисепп-ского муници-пального района  | 2026 | 111380,95 |  | 100242,86 | 11138,09 |  |  |
| 2027 | 34093,33 |   | 30684,00 | 3409,33 |  |
| 3.25.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.25.2 | СМР | 2026 | 111380,95 |  | 100242,86 | 11138,09 |  |
| 2027 | 34093,33 |   | 30684,00 | 3409,33 |  |  |
| 3.26 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки (волейбольная, баскетбольная), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-ный р-н, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, ул. Новая 12, кадастровый номер 47:07:1039001:16954 | 35 | 2026 | № 26/6-05-23от 26 мая 2023 года  | 6648,82415 (в ценах 2023 года) | Заневское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Заневское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2026 | 7674,77 |  | 7060,79 | 613,98 |  |  |
| 3.26.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.26.2 | СМР | 2026 | 7674,77 |  | 7060,79 | 613,98 |  |
| 3.27 | Капитальный ремонт универсальной спортивной площадки (волейбольная), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-ный р-н, Заневское городское поселение, дер. Заневка, ул. Питерская, з/у 5а, кадастровый номер 47:07: 1001002:126 | 15 | 2026 | № 26/4-05-23от 26 мая 2023 года  | 3465,39061 (в ценах 2023 года) | Заневское городское поселение Всеволож-ского муници-пального района | Заневское городское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района | 2026 | 4000,13 |  | 3680,12 | 320,01 |  |  |
| 3.27.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.27.2 | СМР | 2026 | 4000,13 |  | 3680,12 | 320,01 |  |
| 3.28 | Капитальный ремонт спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Светогорское городское поселение", д. Лосево, ул. Школьная | 32 | 2027 | № 47-1-1-2-048311-2023от 17 августа 2023 года  | 74818,62 (в ценах 2023 года) | Светогор-ское городское поселение Выборг-ского района  | Светогорское городское поселение Выборгского района  | 2027 | 95668,19 |   | 86101,37 | 9566,82 |  |  |
| 3.28.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.28.2 | СМР | 2027 | 95668,19 |   | 86101,37 | 9566,82 |  |
| 3.29 | Капитальный ремонт открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Маркса, д. 3А | 83 | 2027 | № 0-2-1-0152-24 от 21 июня 2024 года  | 7909,67548 (в ценах 2024года) | Любанское городское поселение Тосненского муници-пального района  | Любанское городское поселение Тосненского муници-пального района  | 2027 | 9330,12  |   | 8490,41 | 839,71 |  |  |
| 3.29.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.29.2 | СМР | 2027 | 9330,12 |   | 8490,41 | 839,71 |  |
| 3.30 | Капитальный ремонт основа-ния и покрытия СП (хоккей) юго-запад водоем,д. Новое Девяткино,Всеволожский район, Ленинградская область | 30 | 2027 | № 78-2-1-2-00462-24 от 19 июня 2024 года | 9982,16177 (в ценах 2024 года)  | Новодевят-кинское сельское поселение Всеволож-ского муници-пального района  | Новодевят-кинское сельское поселение Всеволож-ского муниципаль-ного района  | 2027 | 11774,79 |   | 10950,55 | 824,24 |  |  |
| 3.30.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.30.2 | СМР | 2027 | 11774,79 |   | 10950,55 | 824,24 |  |
| 3.31 | Капитальный ремонт лыже-роллерной трассы МБУ ДО ДЮСШ "Богатырь" по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 4 | 50 | 2027 | № 47-1-1-2-043466-2023 от 26 июля 2023 года  | 50181,77 (в ценах 2023 года) | Тихвинский муници-пальный район | Тихвинский муниципаль-ный район | 2027 | 64165,83  |   | 59032,56 | 5133,27 |  |  |
| 3.31.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.31.2 | СМР | 2027 | 64165,83 |   | 59032,56 | 5133,27 |  |
| 3.32 | Обследование строительных конструкций, инженерных систем, обмерные работы и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта капитального строительства "Здание спортивного зала", располо-женного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 8А  | 36 | 2027 | № 47-1-1-2-005490-2024от 12 февраля 2024 года | 74938,23 (в ценах 2023года,в том числе ПИР – 1980,0) | Гатчинский муници-пальный округ | Гатчинский муници-пальный округ | 2027 | 51408,77 |   | 48838,33 | 2570,44 |  |  |
| 3.32.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |
| 3.32.2 | СМР | 2027 | 51408,77 |  | 48838,33 | 2570,44 |  |
|  | Итого на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2022 | 172435,0  |  | 156915,9  | 15519,2  |  |  |
| 2023 | 220685,48  |  | 198718,55  | 21966,93  |  |  |
| 2024 | 469435,39  |  | 416918,65  | 52516,74  |  |  |
| 2025 | 744539,95  |  | 658600,25  | 85939,70  |  |  |
| 2026 | 271449,56  |  | 244097,22  | 27352,34  |  |  |
| 2027 | 266441,03  |  | 244097,22  | 22343,81  |  |  |
| 2028 | 274124,82  |  | 244097,22  | 30027,60  |  |  |
| 2029 | 274124,82  |  | 244097,22  | 30027,60  |  |  |
| 2030 | 274124,82  |  | 244097,22  | 30027,60  |  |  |
|  | Всего на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2022 – 2030 | 2967360,87  |  | 2651639,41  | 315721,47  |  |  |
|  | Итого по государственной программе Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 2022 | 1150151,4  |  | 992396,5  | 157754,9  |  |  |
| 2023 | 1468728,6  |  | 1395733,4  | 72995,2  |  |  |
| 2024 | 2672092,1  |  | 2375940,88  | 296151,3  |  |  |
| 2025 | 3267653,3  |  | 3023479,4  | 244173,9  |  |  |
| 2026 | 2101125,0  | 250000,0  | 1775556,0  | 75569,0  |  |  |
| 2027 | 448320,5  |  | 424851,1  | 23469,4  |  |  |
| 2028 | 892124,8  |  | 794097,2  | 98027,6  |  |  |
| 2029 | 892124,8  |  | 794097,2  | 98027,6  |  |  |
| 2030 | 892124,8  |  | 794097,2  | 98027,6  |  |  |
|  | Всего по государственной программе Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 2022 – 2030 | 13784445,4  | 250000,0  | 12370248,9  | 1164196,5  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Строительство объектов с 1 января 2025 года осуществляется в рамках отраслевого проекта "Развитие объектов физической культуры и спорта" (пункты 1.9, 1.10 Перечня).