|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Правительства  Ленинградской области  от 18 июля 2016 года № 245  (в редакции постановления Правительства  Ленинградской области  (приложение) |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  и местонахождение объекта | Проект-ная мощ-ность | Срок реали-зации | Информация  о состоянии проектно-сметной документации | Утвер-  жденная  и (или) прогнози-руемая сметная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Бюд-жето-полу-чатель | Заказчик | Финан-совый год | Планируемый объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | Факти-  ческие расходы  на соз-дание объекта (нараста-ющим итогом)  за преды-дущие периоды реализации  (тыс. руб.) |
| всего | федераль-ный  бюджет | областной бюджет | мест-  ные  бюд-  жеты | про-чие ис-точ- ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса г. Тельмана, Тосненский муниципальный район Ленинградской области,  в том числе проектирование | 140 посе-  щений  в смену | 2017 – 2025 | Заключение экспертизы  по проекту  № 47-1-1-3-007062-2019  от 29 марта  2019 года,  по смете  № 47-1-0088-19  от 26 апреля 2019 года, изменения  0089-2023  от 25 июля  2023 года,  0001-2025  от 10 января 2025 года | 476590,53 | ГКУ  "УС ЛО" | ГКУ  "УС ЛО" | 2022 | 95142,89048 | |  | 95142,  89048 |  |  | 211441,94 |
| 2023 | 56241,93153 | |  | 56241,  93153 |  |  |
| 2024 | 199567,  98615 | |  | 199567,  98615 |  |  |
| 2025 | 108889,16549 | |  | 108889,16549 |  |  |
| 2022 – 2025 | 459841,97365 | |  | 459841,97365 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2024 –2025 |  |  |  |  | 2024 | 603,80660 | |  | 603,80660 |  |  |
| 2025 | 1000,00000 | |  | 1000,00000 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2020 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 95142,89048 | |  | 95142,  89048 |  |  |
| 2023 | 56241,93153 | |  | 56241,  93153 |  |  |
| 2024 | 198964,  17955 | |  | 198964,  17955 |  |  |
| 2025 | 107889,16549 | |  | 107889,16549 |  |  |
| 2 | Строительство врачебной амбулатории  на 110 посещений в смену  в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  в том числе проектирование | 110 посеще-ний  в смену | 2017 – 2025 | Заключение экспертизы  по проекту  № 47-1-1-3-008303-2018  от 21 декабря 2018 года,  по смете  № 47-1-0260-18 от 21 декабря 2018 года, изменения  № 47-1-1-2-001630-2023  от 18 января 2023 года, изменения  № 47-1-1-2-006738-2024  от 20 февраля 2024 года | 330773,46 | ГКУ  "УС ЛО" | ГКУ  "УС ЛО" | 2022 | 181575,  38095 | |  | 181575,  38095 |  |  | 441209,56 |
| 2023 | 223711,  40957 | |  | 223711,  40957 |  |  |
| 2024 | 64178,45773 | |  | 64178,  45773 |  |  |
| 2025 | 3647,68200 | |  | 3647,68200 |  |  |
| 2022 – 2025 | 473112,93025 | |  | 473112,93025 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2020 –  2023 |  |  |  |  | 2022 | 67,99030 | |  | 67,99030 |  |  |
| 2023 | 558,0 | |  | 558,0 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2020 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 181507,  39065 | |  | 181507,  39065 |  |  |
| 2023 | 223153,  40957 | |  | 223153,  40957 |  |  |
| 2024 | 64178,45773 | |  | 64178,  45773 |  |  |
| 2025 | 3647,68200 | |  | 3647,68200 |  |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр Южный, г. Выборг", в т.ч. технологическое присоединение | 380 посеще-ний  в смену | 2021 – 2026 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-058804-2024 от 04.10.2024, по смете № 47-1-2-033028-2025 от 16.06.2025 | 1605608,74 | ГКУ  "УС ЛО" | ГКУ  "УС ЛО" | 2022 | 9206,36408 | |  | 9206,36408 |  |  | 31286,21 |
| 2023 | 21052,69707 | |  | 21052,  69707 |  |  |
| 2024 | 454402,  39159 | |  | 454402,  39159 |  |  |
| 2025 | 670607,96154 | |  | 670607,96154 |  |  |
| 2026 | 937577,73125 | |  | 937577,73125 |  |  |
| 2022 – 2026 | 2092847, 14553 | |  | 2092847, 14553 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 1322,01047 | |  | 1322,01047 |  |  |
| 2023 | 3224,4 | |  | 3224,4 |  |  |
| 2024 | 2215,00000 | |  | 2215,00000 |  |  |
| 2025 | 8143,7 | |  | 8143,7 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2022 – 2026 |  |  |  |  | 2022 | 7884,35361 | |  | 7884,35361 |  |  |
| 2023 | 17828,29707 | |  | 17828,  29707 |  |  |
| 2024 | 452187,  39159 | |  | 452187,  39159 |  |  |
| 2025 | 662464,26154 | |  | 662464,26154 |  |  |
| 2026 | 937577,73125 | |  | 937577,73125 |  |  |  |
| 4 | Строительство объекта: поликлиника  на 600 посещений в смену  в г.п. Новоселье Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,  в том числе проектирование | 600 посе- щений  в смену | 2019 – 2025 | Заключение экспертизы  по проекту  и смете  № 47-1-1-3-050292-2020  от 8 октября 2020 года, изменения  № 47-1-1-2-071189-2023  от 23 ноября 2023 года,  № 47-1-1-2-071901-2024  от 2 декабря 2024 года | 1355120,15 | ГКУ  "УС ЛО" | ГКУ  "УС ЛО" | 2022 | 70757,  35588 | | 45352,  23954 | 25405,  11634 |  |  | 1375318,25 |
| 2023 | 591926,  30433 | | 330082,  51750 | 261843,  78683 |  |  |
| 2024 | 387064,  37030 | | 113897,  18800 | 273167,  18230 |  |  |
| 2025 | 329090,39742 | |  | 329090,39742 |  |  |
| 2022 – 2025 | 1378838,  42793 | | 489331,  94504 | 889506,48289 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2019 –  2024 |  |  |  |  | 2022 | 800,90261 | |  | 800,90261 |  |  |
| 2023 | 9305,39833 | |  | 9305,39833 |  |  |
| 2024 | 3500,00000 | |  | 3500,00000 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 69956,45327 | | 45352,  23954 | 24604,  21373 |  |  |
| 2023 | 582620,906 | | 330082,  51750 | 252538,  38850 |  |  |
| 2024 | 383564,  37030 | | 113897,  18800 | 269667,  18230 |  |  |
| 2025 | 329090,39742 | |  | 329090,39742 |  |  |  |
| 5 | Строительство поликлиники  на 600 посещений в смену  в районе Западного Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области,  в том числе проектирование | 600 посеще-ний  в смену | 2021 – 2025 | Заключение экспертизы  по проекту  и инженерным изысканиям  № 47-1-1-3-045089-2021  от 13 августа 2021 года, изменения  № 47-1-1-2-042129-2023  от 20 июля  2023 года, изменения  № 0037-2024  от 24 мая  2024 года,  № 47-1-1-2-068569-2024  от 19 ноября 2024 года | 1886773,9 | ГКУ  "УС ЛО" | ГКУ  "УС ЛО" | 2022 | 505520,  14123 | | 332957,  65046 | 172562,  49077 |  |  | 1808131,98 |
| 2023 | 302730,  09996 | | 76998,  16996 | 225731,93 |  |  |
| 2024 | 1058788,  21668 | | 376649,  01200 | 682139,  20468 |  |  |
| 2025 | 295381,01270 | |  | 295381,01270 |  |  |
| 2022 – 2025 | 2162419,  47067 | | 786604,  83242 | 1375814,  63815 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2021 –  2023 |  |  |  |  | 2023 | 12934,245 | |  | 12934,245 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 505520,  14123 | | 332957,  65046 | 172562,  49077 |  |  |
| 2023 | 289795,  85496 | | 76998,  16996 | 212797,685 |  |  |
| 2024 | 1058788,  21688 | | 376649,  01200 | 682139,  20468 |  |  |
| 2025 | 295381,01270 | |  | 295381,01270 |  |  |
| 6 | Проектирование  и строительство объекта: поликлиника  на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО  "Кировская межрайонная больница" | 600 посеще-ний  в смену | 2021 – 2025 | Заключение экспертизы  по проекту  № 47-1-1-3-022314-2024  от 8 мая  2024 года,  по смете  № 47-1-1-2-068570-2024  от 19 ноября 2024 года | 2153885,7 | ГКУ  "УС ЛО" | ГКУ  "УС ЛО" | 2022 | 20000,00 | |  | 20000,00 |  |  | 313950,24 |
| 2023 | 102996,  92550 | | 66152,  26039 | 36844,  66511 |  |  |
| 2024 | 190953,  30988 | | 39170,90000 | 151782,  40988 |  |  |
| 2025 | 1916132,  31337 | | 643258,  00000 | 1272874,  31337 |  |  |
| 2022 – 2025 | 2230082,  54875 | | 748581,  16039 | 1481501,  38836 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2021 –  2023 |  |  |  |  | 2022 | 20000,00 | |  | 20000,00 |  |  |
| 2023 | 2996,92550 | |  | 2996,92550 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2023 – 2025 |  |  |  |  | 2023 | 100000,00 | | 66152,  26039 | 33847,  73961 |  |  |
| 2024 | 190953,  30988 | | 39170,90000 | 151782,  40988 |  |  |
| 2025 | 1916132,  31337 | | 643258,  00000 | 1272874,  31337 |  |  |
| 7 | Проектирование  и строительство объекта: "Врачебная амбулатория  в пос. Войсковицы Гатчинского муниципального округа Ленинградской области" | 110 посеще-ний  в смену | 2024 –2026 | В стадии разработки | 441623,00 | ГКУ  "УС ЛО" | ГКУ  "УС ЛО" | 2024 | 10000,00000 | |  | 100000,00 |  |  | 10000,00 |
| 2025 | 141737,39901 | |  | 141737,39901 |  |  |
| 2026 | 316021,83549 | |  | 316021,83549 |  |  |
| 2024 –2026 | 467759,23450 | |  | 467759,23450 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2024-2025 |  |  |  |  | 2024 | 100000,  00000 | |  | 100000,  00000 |  |  |  |
| 2025 | 9612,32506 | |  | 9612,32506 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 2025 | 132125,07395 | |  | 132125,07395 |  |  |  |
| 2026 | 316021,83549 | |  | 316021,83549 |  |  |
| 8 | Приобретение встроенно-пристроенного помещения для размещения амбулаторно-поликлинического отделения в мкр. Южный, г. Всеволожск Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 200 посеще-ний  в смену | 2024 –2025 |  |  | Комитет по здра-воохра-нению Ленин-градской области | Комитет по здра-воохра-нению Ленин-градской области | 2024 | 150000,  00000 | |  | 150000,  00000 |  |  | 210000,00 |
| 2025 | 60000,  00000 | |  | 60000,  00000 |  |  |
| 2024 –2025 | 210000,  00000 | |  | 210000,  00000 |  |  |
|  | Итого |  | 2022 – 2026 |  |  |  |  | 2022 | 882202,13262 | | 378309,  89000 | 503 892,24262 |  |  |  |
| 2023 | 1298659,36796 | | 473232,  94785 | 825426,42011 |  |  |
| 2024 | 2514954,73233 | | 529717,  10000 | 1985237, 63233 |  |  |
| 2025 | 3525485, 93153 | | 643258,  00000 | 2882227, 93153 |  |  |
| 2026 | 1253599, 56674 | |  | 1253599, 56674 |  |  |
| 2022 – 2026 | 9474901,73118 | | 2024517,  93785 | 7450383, 79333 |  |  |