|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением ПравительстваЛенинградской областиот 18 июля 2016 года № 245(в редакции постановления Правительства Ленинградской области(приложение) |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование и местонахождение объекта | Проект-ная мощ-ность | Срок реали-зации | Информация о состоянии проектно-сметной документации  | Утвер-жденная и (или) прогнози-руемая сметная стоимость объекта(тыс. руб.) | Бюд-жето-полу-чатель | Заказчик | Финан-совый год | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) | Факти-ческие расходы на соз-дание объекта (нараста-ющим итогом) за преды-дущие периоды реализации(тыс. руб.) |
| всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | мест-ные бюд-жеты | про-чие ис-точ- ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса г. Тельмана, Тосненский муниципальный район Ленинградской области, в том числе проектирование | 140 посе-щенийв смену | 2017 – 2025 | Заключение экспертизы по проекту№ 47-1-1-3-007062-2019от 29 марта 2019 года, по смете № 47-1-0088-19 от 26 апреля 2019 года, изменения 0089-2023 от 25 июля 2023 года, 0001-2025 от 10 января 2025 года | 476590,53 | ГКУ"УС ЛО"  | ГКУ"УС ЛО"  | 2022 | 95142,89048 |  | 95142,89048 |  |  | 211441,94 |
| 2023 | 56241,93153 |  | 56241,93153 |  |  |
| 2024 | 199567,98615 |  | 199567,98615 |  |  |
| 2025 | 108889,16549 |  | 108889,16549 |  |  |
| 2022 – 2025 | 459841,97365 |  | 459841,97365 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2024 –2025 |  |  |  |  | 2024 | 603,80660 |  | 603,80660 |  |  |
| 2025 | 1000,00000 |  | 1000,00000 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2020 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 95142,89048 |  | 95142,89048 |  |  |
| 2023 | 56241,93153 |  | 56241,93153 |  |  |
| 2024 | 198964,17955 |  | 198964,17955 |  |  |
| 2025 | 107889,16549 |  | 107889,16549 |  |  |
| 2 | Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в пос. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование | 110 посеще-нийв смену | 2017 – 2025 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-008303-2018 от 21 декабря 2018 года, по смете № 47-1-0260-18 от 21 декабря 2018 года, изменения № 47-1-1-2-001630-2023 от 18 января 2023 года, изменения № 47-1-1-2-006738-2024 от 20 февраля 2024 года | 330773,46 | ГКУ "УС ЛО"  | ГКУ"УС ЛО"  | 2022 | 181575,38095 |  | 181575,38095 |  |  | 441209,56 |
| 2023 | 223711,40957 |  | 223711,40957 |  |  |
| 2024 | 64178,45773 |  | 64178,45773 |  |  |
| 2025 | 3647,68200 |  | 3647,68200 |  |  |
| 2022 – 2025 | 473112,93025 |  | 473112,93025 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2020 –2023 |  |  |  |  | 2022 | 67,99030 |  | 67,99030 |  |  |
| 2023 | 558,0 |  | 558,0 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2020 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 181507,39065 |  | 181507,39065 |  |  |
| 2023 | 223153,40957 |  | 223153,40957 |  |  |
| 2024 | 64178,45773 |  | 64178,45773 |  |  |
| 2025 | 3647,68200 |  | 3647,68200 |  |  |  |
| 3 | Проектирование и строительство объекта: "Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр Южный, г. Выборг", в т.ч. технологическое присоединение | 380 посеще-нийв смену | 2021 – 2026 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-058804-2024 от 04.10.2024, по смете № 47-1-2-033028-2025 от 16.06.2025 | 1605608,74 | ГКУ"УС ЛО" | ГКУ"УС ЛО" | 2022 | 9206,36408 |  | 9206,36408 |  |  | 31286,21 |
| 2023 | 21052,69707 |  | 21052,69707 |  |  |
| 2024 | 454402,39159 |  | 454402,39159 |  |  |
| 2025 | 670607,96154 |  | 670607,96154 |  |  |
| 2026 | 937577,73125 |  | 937577,73125 |  |  |
| 2022 – 2026 | 2092847, 14553 |  | 2092847, 14553 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 1322,01047 |  | 1322,01047 |  |  |
| 2023 | 3224,4 |  | 3224,4 |  |  |
| 2024 | 2215,00000 |  | 2215,00000 |  |  |
| 2025 | 8143,7 |  | 8143,7 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2022 – 2026 |  |  |  |  | 2022 | 7884,35361 |  | 7884,35361 |  |  |
| 2023 | 17828,29707 |  | 17828,29707 |  |  |
| 2024 | 452187,39159 |  | 452187,39159 |  |  |
| 2025 | 662464,26154 |  | 662464,26154 |  |  |
| 2026 | 937577,73125 |  | 937577,73125 |  |  |  |
| 4 | Строительство объекта: поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование | 600 посе- щенийв смену | 2019 – 2025 | Заключение экспертизы по проекту и смете № 47-1-1-3-050292-2020 от 8 октября 2020 года, изменения № 47-1-1-2-071189-2023 от 23 ноября 2023 года, № 47-1-1-2-071901-2024 от 2 декабря 2024 года | 1355120,15 | ГКУ"УС ЛО"  | ГКУ"УС ЛО"  | 2022 | 70757,35588 | 45352,23954 | 25405,11634 |  |  | 1375318,25 |
| 2023 | 591926,30433 | 330082,51750 | 261843,78683 |  |  |
| 2024 | 387064,37030 | 113897,18800 | 273167,18230 |  |  |
| 2025 | 329090,39742 |  | 329090,39742 |  |  |
| 2022 – 2025 | 1378838,42793 | 489331,94504 | 889506,48289 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2019 –2024 |  |  |  |  | 2022 | 800,90261 |  | 800,90261 |  |  |
| 2023 | 9305,39833 |  | 9305,39833 |  |  |
| 2024 | 3500,00000 |  | 3500,00000 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 69956,45327 | 45352,23954 | 24604,21373 |  |  |
| 2023 | 582620,906 | 330082,51750 | 252538,38850 |  |  |
| 2024 | 383564,37030 | 113897,18800 | 269667,18230 |  |  |
| 2025 | 329090,39742 |  | 329090,39742 |  |  |  |
| 5 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектирование | 600 посеще-нийв смену | 2021 – 2025 | Заключение экспертизы по проекту и инженерным изысканиям № 47-1-1-3-045089-2021 от 13 августа 2021 года, изменения № 47-1-1-2-042129-2023 от 20 июля 2023 года, изменения № 0037-2024 от 24 мая 2024 года, № 47-1-1-2-068569-2024 от 19 ноября 2024 года | 1886773,9 | ГКУ"УС ЛО" | ГКУ"УС ЛО"  | 2022 | 505520,14123 | 332957,65046 | 172562,49077 |  |  | 1808131,98 |
| 2023 | 302730,09996 | 76998,16996 | 225731,93 |  |  |
| 2024 | 1058788,21668 | 376649,01200 | 682139,20468 |  |  |
| 2025 | 295381,01270 |  | 295381,01270 |  |  |
| 2022 – 2025 | 2162419,47067 | 786604,83242 | 1375814,63815 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2021 –2023 |  |  |  |  | 2023 | 12934,245 |  | 12934,245 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2021 – 2025 |  |  |  |  | 2022 | 505520,14123 | 332957,65046 | 172562,49077 |  |  |
| 2023 | 289795,85496 | 76998,16996 | 212797,685 |  |  |
| 2024 | 1058788,21688 | 376649,01200 | 682139,20468 |  |  |
| 2025 | 295381,01270 |  | 295381,01270 |  |  |
| 6 | Проектирование и строительство объекта: поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО"Кировская межрайонная больница" | 600 посеще-нийв смену | 2021 – 2025 | Заключение экспертизы по проекту № 47-1-1-3-022314-2024 от 8 мая 2024 года, по смете № 47-1-1-2-068570-2024 от 19 ноября 2024 года | 2153885,7 | ГКУ"УС ЛО"  | ГКУ"УС ЛО"  | 2022 | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  | 313950,24 |
| 2023 | 102996,92550 | 66152,26039  | 36844,66511 |  |  |
| 2024 | 190953,30988 | 39170,90000  | 151782,40988 |  |  |
| 2025 | 1916132,31337 | 643258,00000 | 1272874,31337 |  |  |
| 2022 – 2025 | 2230082,54875 | 748581,16039 | 1481501,38836 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2021 –2023 |  |  |  |  | 2022 | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  |
| 2023 | 2996,92550 |  | 2996,92550 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2023 – 2025 |  |  |  |  | 2023 | 100000,00 | 66152,26039 | 33847,73961 |  |  |
| 2024 | 190953,30988 | 39170,90000 | 151782,40988 |  |  |
| 2025 | 1916132,31337 | 643258,00000 | 1272874,31337 |  |  |
| 7 | Проектирование и строительство объекта: "Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского муниципального округа Ленинградской области" | 110 посеще-ний в смену | 2024 –2026 | В стадии разработки | 441623,00 | ГКУ"УС ЛО"  | ГКУ"УС ЛО" | 2024 | 10000,00000 |  | 100000,00 |  |  | 10000,00 |
| 2025 | 141737,39901 |  | 141737,39901 |  |  |
| 2026 | 316021,83549 |  | 316021,83549 |  |  |
| 2024 –2026 | 467759,23450 |  | 467759,23450 |  |  |
| в том числе ПИР |  | 2024-2025 |  |  |  |  | 2024 | 100000,00000 |  | 100000,00000 |  |  |  |
| 2025 | 9612,32506 |  | 9612,32506 |  |  |
| в том числе СМР |  | 2025-2026 |  |  |  |  | 2025 | 132125,07395 |  | 132125,07395 |  |  |  |
| 2026 | 316021,83549 |  | 316021,83549 |  |  |
| 8 | Приобретение встроенно-пристроенного помещения для размещения амбулаторно-поликлинического отделения в мкр. Южный, г. Всеволожск Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 200 посеще-ний в смену | 2024 –2025 |  |  | Комитет по здра-воохра-нению Ленин-градской области | Комитет по здра-воохра-нению Ленин-градской области | 2024 | 150000,00000 |  | 150000,00000 |  |  | 210000,00 |
| 2025 | 60000,00000 |  | 60000,00000 |  |  |
| 2024 –2025 | 210000,00000 |  | 210000,00000 |  |  |
|  | Итого |  | 2022 – 2026 |  |  |  |  | 2022 | 882202,13262 | 378309,89000 | 503 892,24262 |  |  |  |
| 2023 | 1298659,36796 | 473232,94785 | 825426,42011 |  |  |
| 2024 | 2514954,73233 | 529717,10000 | 1985237, 63233 |  |  |
| 2025 | 3525485, 93153 | 643258,00000 | 2882227, 93153 |  |  |
| 2026 | 1253599, 56674 |  | 1253599, 56674 |  |  |
| 2022 – 2026 | 9474901,73118 | 2024517,93785 | 7450383, 79333 |  |  |