ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 245 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

Проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 245 «Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» (далее – Проект) разработан для внесения изменений в перечень объектов государственной программы в части строительства объектов.

1. В ходе разработки проектно-сметной документации по объекту «Проектирование и строительство объекта: «Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный, г. Выборг» затраты на технологическое присоединение объекта к сетям связи были исключены из сводного сметного расчета в связи с отсутствием тарификации услуг. Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на сметную документацию получено 16.06.2025 г.

В связи с необходимостью технологического присоединения объекта, заказчиком по объекту – ГКУ «УС ЛО» получен проект договора с ПАО «Ростелеком». Стоимость технологического присоединения к сетям связи будет повторно включена в сводный сметный расчет при последующей корректировке проектной документации.

С целью оплаты договора на технологическое присоединение объекта вносится изменение в части изложения наименования объекта в следующей редакции: «Проектирование и строительство объекта: «Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный, г. Выборг», в т.ч. технологическое присоединение».

2. По объекту «Проектирование и строительство объекта: «Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный, г. Выборг», в т.ч. технологическое присоединение» по итогам получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 16.06.2025 г., согласно сводному сметному расчету сформирована новая смета государственного контракта, в соответствии с которой цена контракта составила 1 589 231,2 тыс.руб. Объем дополнительной потребности составил 813 542,6 тыс.руб.

Кроме того, ГКУ «УС ЛО» был получен проект договора о технологическом присоединении объекта к сетям связи ПАО «Ростелеком», согласно которому стоимость технологического присоединения составляет 8 903,6 тыс.руб.

Дополнительно, в рамках реализации объекта планируется заключение договора на оказание услуг по проведению авторского надзора. Согласно сводному сметному расчету, стоимость услуг с учетом НДС составит 3 246,4 тыс.руб.

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 9 сентября 2025 года №526-р «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласовано выделение дополнительных ассигнований по объекту на 2026 год в размере 825 542,6 тыс.руб.

3. При этом по объекту «Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского муниципального округа Ленинградской области» в процессе проектно-изыскательских работ в связи с оптимизацией площади объекта (уменьшение с 2,9 до 2 тыс. кв.м.)  потребовалась дополнительная корректировка и согласование объемно-планировочных решений, корректируются сроки проведения проектно-изыскательских работ.

В целях эффективного исполнения областного бюджета Ленинградской области и освоения лимитов финансирования в 2025 году предлагается перераспределение средств 2025 года в размере 170 608,0 тыс.руб. с объекта «Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского муниципального округа Ленинградской области» на объект «Проектирование и строительство объекта: «Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный, г. Выборг», в т.ч. технологическое присоединение» и соответствующее перераспределение в 2026 году.

Таким образом, по объекту «Проектирование и строительство объекта: «Поликлиника на 380 посещений в смену в мкр. Южный, г. Выборг», в т.ч. технологическое присоединение» лимиты финансирования на 2025-2026 годы составят:

2025 – 670 608,0 тыс. руб.

2026 – 937 577,7 тыс.руб.

По объекту «Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского муниципального округа Ленинградской области» лимиты финансирования на 2025-2026 годы составят:

2025 – 141 737,4 тыс. руб.

2026 – 316 021,8 тыс.руб.

Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и инвестиционной деятельности и областного бюджета Ленинградской области.

Для приведения в соответствие постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 245 «Об утверждении перечня объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», в новой редакции изложено приложение.

Председатель Комитета                                                                               А.В. Жарков