|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Правительства  Ленинградской области  от 30 ноября 2015 года № 450  (в редакции постановления Правительства  Ленинградской области  (приложение 1) |

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Про-ектная мощ-ность (км/ пог.м) | Срок реализа-ции | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержден-ная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюдже-то-получа-тель | Заказчик | Финан-совый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Факти-ческие расходы на создание объекта (нараста-ющим итогом) по состоя-нию на 01.01.2025 |
| всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | про-чие источники |

| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструк-ция автомо-бильных дорог общего  пользования регионального и межмуници-пального  значения,  в рамках федерального (региональ-ного) проекта "Региональная и местная дорожная сеть" и отрас-левого проекта "Развитие  и приведение  в нормативное состояние автомо-бильных дорог общего пользования" – всего, в том числе: | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | Государ-ственное казенное учреж-дение "Управ-ление авто-мобиль-  ных дорог Ленин-  градской области" (далее – ГКУ "Ленавто-дор"),  Государ-ственное казенное учреж-дение Ленин-градской области "Дирек-ция дорож-ного строи-тельства"  (далее – ГКУ ЛО "ДДС") | | ГКУ "Лен-автодор",  ГКУ ЛО  "ДДС" | 2022 | 5011986,6 | 600000,0 | 4411986,6 |  |  |  |
| 2023 | 2823250,1 | 1052631,9 | 1770618,2 |  |  |
| 2024 | 5758303,7 | 1257505,3 | 4500798,4 |  |  |
| 2025 | 6509776,9 | 857867,2 | 5651909,7 |  |  |
| 2026 | 11927347,9 | 3661752,9 | 8265595,0 |  |  |
| 2027 | 8519510,0 | 3018475,3 | 5501034,7 |  |  |
| 2028 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
| 2029 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
| 2030 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд  к Заневскому посту" | | | 2,3 | | | 2026 – 20301 | | | | | В стадии разработки | | 3200000,00 (ориентиро-вочная стоимость  в ценах  2023 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 20262 | 1465816,6 | 894148,1 | 571668,5 |  |  | 68089,3 |
| 20272 | 2034024,3 | 1139053,6 | 894970,7 |  |  |
| 2028 | 236340,5 |  | 236340,5 |  |  |
| 2029 | 350000,0 |  | 350000,0 |  |  |
| 2030 | 348281,7 |  | 348281,7 |  |  |
| 1.1.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 1465816,6 | 894148,1 | 571668,5 |  |  |
| 2027 | 2034024,3 | 1139053,6 | 894970,7 |  |  |
| 2028 | 236340,5 |  | 236340,5 |  |  |
| 2029 | 350000,0 |  | 350000,0 |  |  |
| 2030 | 348281,7 |  | 348281,7 |  |  |
| 1.2. | Реконструкцияавтомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург –  Морье",  км 9 – км 11 | | | 1,692 | | | 2025 – 2027 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы (№ 47-1-1-3-025914-2023  от 17 мая  2023 года) | | 744013,76  (в ценах  III квартала 2022 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2025 | 132989,1 |  | 132989,1 |  |  | 13982,7 |
| 20262 | 1006968,6 | 546881,1 | 460087,5 |  |  |
| 20272 | 683994,6 | 383037,0 | 300957,6 |  |  |
| 1.2.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 69674,8 |  | 69674,8 |  |  |
| 2026 | 50442,2 |  | 50 442,2 |  |  |
| 1.2.2. | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 80000,0 |  | 80000,0 |  |  |
| 2026 | 956526,4 | 546 881,1 | 409645,3 |  |  |
| 2027 | 683994,6 | 383 037,0 | 300957,6 |  |  |
| 1.3. | Строительство автомобильной дороги нового выхода  из Санкт-Петербурга  от КАД  в обход населенных пунктов Мурино  и Новое Девяткино  с выходом  на существую-щую автомо-бильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса"3 | | | 2,26 | | | 2018 –  2026 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 809-16/  ГГЭ-10525/04  от 18 июля 2016 года  (№ в Реестре 00-1-1-3-  2284-16)  и сметной стоимости  (№ 810-16/  ГГЭ-10525/10  от 18 июля  2016 года  (№ в Реестре 00-0-6-0687-16) | | 2299167,13 (в ценах 2016 года) | | | | | ГКУ "Лен-автодор",  ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ "Лен-автодор",  ГКУ ЛО  "ДДС" | 2022 | 179409,5 |  | 179409,5 |  |  | 859363,2 |
| 20232 | 454485,0 | 232914,0 | 221571,0 |  |  |
| 20242 | 790376,3 | 526216,2 | 264160,1 |  |  |
| 2025 | 418429,2 |  | 418429,2 |  |  |
| 2026 | 508933,2 |  | 508933,2 |  |  |
| 1.3.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 179409,5 |  | 179409,5 |  |  |
| 2023 | 201897,6 |  | 201897,6 |  |  |
| 2024 | 2963,8 |  | 2963,8 |  |  |
| 2025 | 31309,1 |  | 31309,1 |  |  |
| 2026 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |
| 1.3.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 252587,4 | 232914,0 | 19673,4 |  |  |
| 2024 | 787412,5 | 526216,2 | 261196,3 |  |  |
| 2025 | 387120,2 |  | 387120,2 |  |  |
| 2026 | 506933,2 |  | 506933,2 |  |  |
| 1.4. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши  на участке КАД –  Колтуши",  1 этап, 2 этап3 | | | 3,04924  (I и II этапы) | | | 2019 –  2025 | | | | | Положительное заключение государ-ственной экспертизы проекта  № 47-1-1-2-062196-2024  от 22 октября 2024 года) | | 4117171,90 (в ценах  III квартала 2024 года) | | | | | ГКУ  "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ  "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 20222 | 868343,8 | 600000,0 | 268343,8 |  |  | 2845695,1 |
| 20232 | 854676,1 | 385443,3 | 469232,8 |  |  |
| 20242 | 918727,3 | 123562,2 | 795165,1 |  |  |
| 2025 | 138822,3 |  | 138822,3 |  |  |
| 1.4.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 227688,9 |  | 227688,9 |  |  |
| 2023 | 53113,9 |  | 53113,9 |  |  |
| 2024 | 45741,3 |  | 45741,3 |  |  |
| 2025 | 4056,8 |  | 4056,8 |  |  |
| 1.4.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 640654,9 | 600000,0 | 40654,9 |  |  |
| 2023 | 801562,1 | 385443,3 | 416118,9 |  |  |
| 2024 | 872986,0 | 123562,2 | 749423,8 |  |  |
| 2025 | 134765,5 |  | 134765,5 |  |  |
| 1.5. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши  на участке КАД –  Колтуши",  3 этап, 4 этап3 | | | 5,44545  (III и IV  этапы) | | | 2022 –  2027 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проекта  (№ 47-1-1-2-028546-2024  от 6 июня  2024 года) | | 5460672,55  (в ценах  I квартала 2024 года) | | | | | ГКУ  "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ  "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 1262474,2 |  | 1262474,2 |  |  | 791020,1 |
| 2023 | 527045,9 |  | 527045,9 |  |  |
| 2024 | 309247,7 |  | 309247,7 |  |  |
| 20252 | 1187097,7 | 431312,1 | 755785,6 |  |  |
| 20262 | 1263457,7 | 310230,6 | 953227,1 |  |  |
| 20272 | 1109594,8 | 307705,6 | 801889,2 |  |  |
| 1.5.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 100688,3 |  | 100688,3 |  |  |
| 2023 | 255646,8 |  | 255646,8 |  |  |
| 2024 | 100388,0 |  | 100388,0 |  |  |
| 2025 | 44656,8 |  | 44656,8 |  |  |
| 2026 | 12833,6 |  | 12833,6 |  |  |
| 2027 | 9748,1 |  | 9748,1 |  |  |
| 1.5.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 1161785,8 |  | 1161785,8 |  |  |
| 2023 | 271399,2 |  | 271399,2 |  |  |
| 2024 | 208859,7 |  | 208859,7 |  |  |
| 2025 | 1142440,9 | 431312,1 | 711128,8 |  |  |
| 2026 | 1250624,1 | 310230,6 | 940393,5 |  |  |
| 2027 | 1099846,6 | 307705,6 | 792141,0 |  |  |
| 1.6. | Строительство подъезда  к ТПУ "Кудрово"  с реконструк-цией транс-портной развязки  на км 12 + 575 автомобиль-ной дороги  Р-21 "Кола"3 | | | 6,54 | | | 2020 –  2027 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проекта  (№ 47-1-1-2-049457-2024  от 26 августа 2024 года) | | 8744708,31  (в ценах  I квартала 2024 года) | | | | | ГКУ  "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ  "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 2000000,0 |  | 2000000,0 |  |  | 1977510,5 |
| 2023 | 405489,6 |  | 405489,6 |  |  |
| 20242 | 1871957,4 | 223452,2 | 1648505,2 |  |  |
| 20252 | 561639,5 | 95243,0 | 466396,5 |  |  |
| 20262 | 2520243,1 | 1072977,7 | 1447265,4 |  |  |
| 20272 | 192692,9 | 58344,4 | 134348,5 |  |  |
| 1.6.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 83567,7 |  | 83567,7 |  |  |
| 2023 | 293800,1 |  | 293800,1 |  |  |
| 2024 | 1218988,3 |  | 1218988,3 |  |  |
| 2025 | 116890,1 |  | 116890,1 |  |  |
| 2026 | 24946,1 |  | 24946,1 |  |  |
| 2027 | 5417,0 |  | 5417,0 |  |  |
| 1.6.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 1916432,3 |  | 1916432,3 |  |  |
| 2023 | 111689,5 |  | 111689,5 |  |  |
| 2024 | 652969,1 | 223452,2 | 429516,9 |  |  |
| 2025 | 444749,3 | 95243,0 | 349506,3 |  |  |
| 2026 | 2495297,0 | 1072977,7 | 1422319,3 |  |  |
| 2027 | 187275,9 | 58344,4 | 128931,5 |  |  |
| 1.7. | Строительство автомобиль-ной дороги  от кольцевой автомобиль-ной дороги вокруг Санкт-Петербурга  до авто-мобильной дороги "Санкт-Петербург –  Матокса"  на участке  от границы Санкт-Петербурга  до авто-мобильной дороги "Санкт-Петербург –  Матокса"3 | | | 6,32 | | | 2021 –  2027 | | | | | ФАУ "Глав-госэкспертиза России"  от 7 июня  2024 года  № 47-1-1-2-028961-2024 | | 9810661,27  (в ценах  I квартала 2024 года) | | | | | ГКУ  "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ  "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" | 2022 | 701759,2 |  | 701759,2 |  |  | 1823354,1 |
| 20232 | 521546,8 | 434274,7 | 87272,2 |  |  |
| 20242 | 1735799,3 | 384274,7 | 1351524,6 |  |  |
| 20252 | 3635423,5 | 331312,1 | 3304111,4 |  |  |
| 20262 | 2511317,7 | 837515,4 | 1673802,3 |  |  |
| 20272 | 2018454,8 | 1130334,7 | 888120,1 |  |  |
| 1.7.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 137791,3 |  | 137791,3 |  |  |
| 2023 | 31648,0 |  | 31648,0 |  |  |
| 2024 | 99419,0 |  | 99419,0 |  |  |
| 2025 | 31865,9 |  | 31865,9 |  |  |
| 2026 | 36710,2 |  | 36710,2 |  |  |
| 1.7.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 563967,9 |  | 563967,9 |  |  |
| 2023 | 489898,9 | 434274,7 | 55624,2 |  |  |
| 2024 | 1636380,3 | 384274,7 | 1252105,6 |  |  |
| 2025 | 3603557,6 | 331312,1 | 3272245,5 |  |  |
| 2026 | 2474607,5 | 837515,4 | 1637092,1 |  |  |
| 2027 | 2018454,8 | 1130334,7 | 888120,1 |  |  |
| 2024 | 33044,7 |  | 33044,7 |  |  |
| 1.8. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Парголово –  Огоньки"  км 25 + 340 –  км 26 + 040 (для под-  ключения ТПУ "Серто-лово") | | | 1 | | | 2024 – 20251 | | | | | В стадии разработки | | 750000,00  (в ценах  IV квартала 2024 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2024 | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  | 23898,6 |
| 2025 | 31149,6 |  | 31149,6 |  |  |
| 1.8.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |
| 2025 | 31149,6 |  | 31149,6 |  |  |
| 1.9. | Устройство перехватыва-ющей парков-ки в с. Старая Ладога,  на авто-  мобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево –  Новая Ладога" в Волховском районе | | | 0,21 | | | 2025 – 2026 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы  парковка 1  (№ 47-1-1-3-010021-2023  от 3 марта  2023 года).  Положительное заключение государствен-ной экспертизы парковка 2  (№ 47-1-1-3-010020-2023  от 3 марта  2023 года) | | 164378,2 (ориенти-ровочная стоимость  в ценах  II квартала 2022 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2025 | 60000,0 |  | 60000,0 |  |  | 13640,0 |
| 2026 | 95000,0 |  | 95000,0 |  |  |
| 1.9.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 3 071,0 |  | 3 071,0 |  |  |
| 2026 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |
| 1.9.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 56 929,0 |  | 56 929,0 |  |  |
| 2026 | 85 000,0 |  | 85 000,0 |  |  |
| 1.10. | Реконструк-ция авто-мобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд  к г. Колпино" в Тосненском районе | | | 2 | | | 2028 – 2030¹ | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации  и сметной стоимости  (№ 47-1-1-2-037079-2023)  от 26 июня 2023 года | | 1306754,61 (в ценах  III квартала 2022 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2028 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  | 68829,1 |
| 2029 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2030 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 1.10.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2028 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2029 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2030 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 1.11. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Комсо-  мольское –  Приозерск"  в Выборгском и Приозерском районах,  км 30 – 40 | | | 10 | | | 2028 – 2030¹ | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации  и сметной стоимости  № 47-1-1-3-048961-2024  от 23 августа 2024 года | | 1873115,87 (в ценах  III квартала 2022 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2028 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  | 38176,28 |
| 2029 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2030 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 1.11.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2028 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2029 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 2030 | 30000,0 |  | 30000,0 |  |  |
| 1.12. | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда)  на авто-мобильной дороге "Подъезд  к пос. Свирица в границах  а/д Паша – Свирица – Загубье"  в Волховском районе Ленинград-ской области" | | | 0,8 | | | 2026 –2028 | | | | | В стадии разработки | | 550000  (в ценах  III квартала 2023 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2026 | 123417,1 |  | 123417,1 |  |  | 3082,7 |
| 2027 | 258047,8 |  | 258047,8 |  |  |
| 2028 | 153659,5 |  | 153659,5 |  |  |
| 1.12.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 123417,1 |  | 123417,1 |  |  |
| 2027 | 258047,8 |  | 258047,8 |  |  |
| 2028 | 153659,5 |  | 153659,5 |  |  |
| 1.13. | Строительство путепровода над ж/д путями  на 40 км автомобиль-ной дороги "Гатчина –Ополье"  в Волосовском районе Ленинград-ской области | | | 1,987 | | | 2026 –2030¹ | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации  и сметной стоимости  № 47-1-1-3-011840-2025  от 6 марта  2025 года | | 2614344,06 (в ценах  III квартала 2023 года) | | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 104579,1 |  | 104579,1 |  |  | 9491,2 |
| 2027 | 733381,3 |  | 733381,3 |  |  |
| 2028 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 2029 | 240000,0 |  | 240000,0 |  |  |
| 2030 | 241718,3 |  | 241718,3 |  |  |
| 1.13.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 104579,1 |  | 104579,1 |  |  |
| 2027 | 733381,3 |  | 733381,3 |  |  |
| 2028 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 2029 | 240000,0 |  | 240000,0 |  |  |
| 2030 | 241718,3 |  | 241718,3 |  |  |
| 1.14. | Реконструкция моста  ч/р Михалевка на км 59 + 922 а/д Комсо-мольское –Приозерск  в Выборгском районе Ленинградской области | | | 0,5 | | | 2024 – 2026 | | | | | В стадии разработки | | 135179,07  (в ценах  II квартала 2024 года) | | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2024 | 40553,7 |  | 40553,7 |  |  |  |
| 2025 | 54265,9 |  | 54265,9 |  |  |
| 2026 | 83334,5 |  | 83334,5 |  |  |
| 1.14.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 1399,7 |  | 1399,7 |  |  |
| 2025 | 4265,9 |  | 4265,9 |  |  |
| 2026 | 2820,9 |  | 2820,9 |  |  |
| 1.14.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 39154,1 |  | 39154,1 |  |  |
| 2025 | 50000,0 |  | 50000,0 |  |  |
| 2026 | 80513,6 |  | 80513,6 |  |  |
| 1.15. | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2 + 660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд  к Октябрьской слободе  до шоссе  на Кондегу"  в Волховском районе Ленинградской области | | | 0,4 | | | 2025 – 2026 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации  и сметной стоимости  № 47-1-1-3-074953-2023  от 7 декабря 2023 года | | 101088,30  (в ценах  III квартала 2022 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2025 | 62900,0 |  | 62900,0 |  |  | 6200,0 |
| 2026 | 62650,0 |  | 62650,0 |  |  |
| 1.15.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 10012,9 |  | 10012,9 |  |  |
| 2026 | 3250,0 |  | 3250,0 |  |  |
| 1.15.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 52887,1 |  | 52887,1 |  |  |
| 2026 | 59400,0 |  | 59400,0 |  |  |
| 1.16. | Устройство пешеходных переходов  в разных уровнях  на а/д Санкт-Петербург –Колтуши  во Всеволож-ском районе Ленинградской области | | | 0,1 | | | 2025 – 2026 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации  и сметной стоимости  № 47-1-1-3-074953-2023  от 7 декабря 2023 года | | 477658,69  (в ценах  III квартала 2023 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2025 | 12894,4 |  | 12894,4 |  |  | 29343,3 |
| 2026 | 191000,0 |  | 191000,0 |  |  |
| 1.16.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 12894,4 |  | 12894,4 |  |  |
| 2026 | 41000,0 |  | 41000,0 |  |  |
| 1.16.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 150000,0 |  | 150000,0 |  |  |
| 1.17. | Строительство автомобильной дороги, подъезд  к объекту строительства – полигон твердых бытовых  и отдельных видов промышлен-ных отходов  с МСК  в Кингисепп-ском муници-пальном районе Ленинградской области  на участках  с КН 47:20:  0752003:847  и КН 47:20:  0752003:848 | | | 2,8 | | | 2025 –2027 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации  и сметной стоимости  № 47-1-1-3-077781  от 19 декабря 2024 года | | 280617,71  (в ценах  I квартала 2023 года) | | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | 40000,0 |  | 40000,0 |  |  |  |
| 2026 | 139984,0 |  | 139984,0 |  |  |
| 2027 | 243615,4 |  | 243615,4 |  |  |
| 1.17.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 4575,9 |  | 4575,9 |  |  |
| 1.17.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 35424,1 |  | 35424,1 |  |  |
| 2026 | 139984,0 |  | 139984,0 |  |  |
| 2027 | 243615,4 |  | 243615,4 |  |  |
| 1.18. | Строительство 5 и 6 этапов (включая подъезд  к г. Всеволож-ску) широтной магистрали скоростного движения  в Ленинград-ской области | | | 15,69 | | | 2028 – 20301 | | | | | В стадии разработки | | 75000000,00 (предвари-тельная стоимость  в ценах 2024 года) | | | | | ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ ЛО  "ДДС" | 2028 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2029 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2030 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 1.18.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2028 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2029 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2030 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 1.19. | Реконструкция Копорского шоссе  (1, 3, 4 этапы) | | | | 1,709 км | | | 2026 –2027 | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-  0058-14  от 24 февраля 2014 года)  и сметной стоимости  (№ 47-1-8-  0129-14  от 17 июня 2014 года). Корректировка ПСД | | | | 600000,0  ориенти-ровочная стоимость (в ценах  I квартала 2021 года) | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 610000,0 |  | 610000,0 |  |  |  |
| 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 1.19.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 610000,0 |  | 610000,0 |  |  |
| 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 1.20. | Реконструкция моста через реку Кондега на 27 км а/д "Паша – Чесовенское – Кайвакса"  в Волховском районе Ленинградской области | | | 0,386/41 | | | 2025 –2026 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-032583-2024  от 25 июня  2024 года) | | 243463,2  (в ценах  IV квартала 2023 года) | | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | 99758,1 |  | 99758,1 |  |  | 10000,0 |
| 2026 | 175000,0 |  | 175000,0 |  |  |
| 1.20.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 17236,8 |  | 17236,8 |  |  |
| 2026 | 8804,3 |  | 8804,3 |  |  |
| 1.20.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 82521,2 |  | 82521,2 |  |  |
| 2026 | 166195,7 |  | 166195,7 |  |  |
| 1.21. | Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск "  на км 0 – км 6 во Всево-ложском  районе Ленинградской области | | | 4,2 | | | 2025 –20271 | | | | | Повторное положительное заключение государ-ственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-2-004589-2025  от 3 февраля 2025 года) | | 4138098,51 (в ценах  II квартала 2024 года) | | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2025 | 8438,1 |  | 8438,1 |  |  | 59112,9 |
| 2026 | 511000,0 |  | 511000,0 |  |  |
| 2027 | 175704,1 |  | 175704,1 |  |  |
| 1.21.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 8438,1 |  | 8438,1 |  |  |
| 2026 | 25000,0 |  | 25000,0 |  |  |
| 2027 | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |
| 1.21.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 486000,0 |  | 486000,0 |  |  |
| 2027 | 169704,1 |  | 169704,1 |  |  |
| 1.22. | Обход Мурино  в створе Граждан-  ского пр.  этап 2  (с реконстру-кцией автомобильной дороги "Юкки –Кузьмолово") | | | 8,5 | | | 20271 | | | | | В стадии разработки | | 1170000,00 (в ценах 2024 года) | | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
| 1.22.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Строительство транспортной развязки  на пересечении подъезда  от КАД-2  и а/д 41К-064 ("Дорога жизни") Санкт-Петербург –Морье | | | 4,5 | | | 2026 –20271 | | | | | В стадии разработки | | 4700000,00 (в ценах 2024 года) | | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 85630,4 |  | 85630,4 |  |  |  |
| 2027 | 300000,0 |  | 300000,0 |  |  |
| 1.23.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 85630,4 |  | 85630,4 |  |  |
| 2027 | 300000,0 |  | 300000,0 |  |  |
| 1.24. | Реконструкция автомобильной дороги "Юкки-Кузьмолово" км 9+500-10+300 (1 этап) | | 0,8 | | | 2026-2027 | | | | В стадии разработки | | | 450 000,00 (в ценах 2025 года) | | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | | ГКУ ЛО "ДДС" | | 2026 | 281500,0 |  | 281500,0 |  |  |  |
| 2027 | 170000,0 |  | 170000,0 |  |  |
| 1.24.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 281500,0 |  | 281500,0 |  |  |
| 2027 | 170000,0 |  | 170000,0 |  |  |
| 1.25. | Реконструкция автомобильной дороги "Юкки-Кузьмолово" км 10+300-км 11+500 (2 этап) и км 11+500-12+500 (3 этап) ПИР | 2,2 | | | | | | | 2026 | В стадии разработки | | | | | | 600 000,00 (в ценах 2025 года) | ГКУ ЛО "ДДС" | | | | ГКУ ЛО "ДДС" | 2026 | 40000,0 |  | 40000,0 |  |  |  |
| 1.25.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 40000,0 |  | 40000,0 |  |  |
| 1.26. | Проектно-изыскатель-ские работы  и отвод земель будущих лет | | |  | | | 2022 –2030 | | | | |  | |  | | | | | Комитет,ГКУ "Лен-автодор",  ГКУ ЛО  "ДДС" | | ГКУ  "Лен-автодор",  ГКУ ЛО  "ДДС" | 2022 | 117567,3 |  | 117567,3 |  |  |  |
| 2023 | 60006,7 |  | 60006,7 |  |  |
| 2024 | 86142,0 |  | 86142,0 |  |  |
| 2025 | 65969,6 |  | 65969,6 |  |  |
| 2026 | 147516,0 |  | 147516,0 |  |  |
| 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 2028 | 49900,0 |  | 49900,0 |  |  |
| 2029 | 49900,0 |  | 49900,0 |  |  |
| 2030 | 49900,0 |  | 49900,0 |  |  |
| 2. | Строительство (реконструк-ция), включая проекти-рование, автомобиль-  ных дорог общего пользования местного значения –  всего,  в том числе: | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | Адми-нистра-ции муници-пальных образо-ваний | | Адми-нистра-ции муници-пальных образо-ваний | 2022 | 62400,0 |  | 57407,5 | 4992,5 |  |  |
| 2023 | 255946,4 |  | 240120,8 | 15825,6 |  |
| 2024 | 194517,0 |  | 182340,5 | 12176,5 |  |
| 2025 | 519909,4 |  | 485019,6 | 34889,9 |  |
| 2026 | 192588,4 |  | 178883,5 | 13704,9 |  |
| 2027 | 106494,1 |  | 100100,0 | 6394,1 |  |
| 2028 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| 2029 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| 2030 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| 2.1. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего поль-зования мест-ного значения "Лемовжа –  Гостятино"  в Волосовском районе  Ленинградской области,  включая разработку проектно-сметной документации | | | 4,97972 | | | 2022 –2026 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации № 47-1-1-3-035521-2023  от 23 июня  2023 года | | 176680,27  (в ценах  II квартала 2022 года) | | | | | Воло-совский муници-пальный район | | Воло-совский муници-пальный район | 2022 | 3638,4 |  | 3347,4 | 291,1 |  | 40204,5 |
| 2024 | 32338,5 |  | 29751,4 | 2587,1 |  |
| 2025 | 79455,6 |  | 73099,1 | 6356,4 |  |
| 2026 | 87605,3 |  | 80596,9 | 7008,4 |  |
| 2.1.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 3638,4 |  | 3347,4 | 291,1 |  |
| 2.1.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 32338,5 |  | 29751,4 | 2587,1 |  |
| 2025 | 79455,6 |  | 73099,1 | 6356,4 |  |
| 2026 | 87605,3 |  | 80596,9 | 7008,4 |  |
| 2.2. | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования местного  значения "Большой Сабск – Изори"  в Волосовском районе Ленин-градской области, включая разработку проектно-сметной документации | | | 2,045 | | | 2022 –  2026 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации № 47-1-1-3-020892-2023  от 21 апреля 2023 года) | | 81347,86  (в ценах  II квартала  2022 года) | | | | | Воло-совский муници-пальный район | | Воло-совский муници-пальный район | 2022 | 3173,1 |  | 2919,2 | 253,8 |  | 25966,9 |
| 2024 | 19533,0 |  | 17970,3 | 1562,6 |  |
| 2025 | 47992,5 |  | 44153,1 | 3839,4 |  |
| 2026 | 19876,7 |  | 18286,6 | 1590,1 |  |
| 2.2.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 3173,1 |  | 2919,2 | 253,8 |  |
| 2.2.2 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 | 19533,0 |  | 17970,3 | 1562,6 |  |
| 2025 | 47992,5 |  | 44153,1 | 3839,4 |  |
| 2026 | 19876,7 |  | 18286,6 | 1590,1 |  |
| 2.3. | Реконструкция ул. Дорожная (в границах  от Дороги Жизни  до дома № 7), Садового переулка  и улицы Майской  в г. Всево-ложске  по адресу: Ленинградская область,  г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах  от Дороги Жизни  до дома № 7); Ленинградская область,  г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область,  г. Всеволожск, ул. Майская | | | 0,948 | | | 2027 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-  0093-15  от 29 мая  2015 года)  и сметной стоимости  (№ 47-1-8-0277-15  от 29 июня 2015 года),  на изменение проектно-сметной документации (№ 47-1-1-3-011221-2021  от 15 марта 2021 года) | | 65471,23  (в ценах  II квартала 2020 года) | | | | | Город Всево-ложск | | Всево-ложский муници-пальный район | 2027 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |  |
| 2.3.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2027 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |
| 2.4. | Строительство моста через Староладож-ский канал  в створе Северного переулка  в г. Шлиссель-бург, в том числе проектно-изыскатель-ские работы | | | -/60,0 | | | 2025 | | | | | В стадии разработки | | 9190,0 (ориентиро-вочная стоимость  в ценах  IV квартала 2017 года) | | | | | Шлиссель-бургское городское поселение | | Шлиссель-бургское городское поселение | 2025 | 10109,0 |  | 9300,3 | 808,7 |  |  |
| 2.4.1 | ПИР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 10109,0 |  | 9300,3 | 808,7 |  |
| 2.5. | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж  в дер. Даймище на территории Рождест-венского сельского поселения Гатчинского муниципаль-ного района Ленинградской области | | | -/97,02 | | | 2023 –  2025 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-016112-2019  от 27 июня 2019 года)  и сметной стоимости  (№ 47-1-  0123-19  от 27 июня 2019 года) | | 27028,28  (в ценах  I квартала  2019 года) | | | | | Гатчин-ский муници-пальный округ | | Гатчин-ский муници-пальный округ | 2023 | 1010,1 |  | 1000,0 | 10,1 |  | 9070,7 |
| 2024 | 31301,0 |  | 30988,0 | 313,0 |  |
| 2025 | 23240,5 |  | 22078,4 | 1162,0 |  |
| 2.5.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 1010,1 |  | 1000,0 | 10,1 |  |
| 2024 | 31301,0 |  | 30988,0 | 313,0 |  |
| 2025 | 23240,5 |  | 22078,4 | 1162,0 |  |
| 2.6. | Строительство автомобильной дороги, рас-  положенной  по адресу: Ленинградская область,  Тосненский район, г. Тосно, дорога  к стадиону  от региональ-ной автодороги "Кемполово –  Губаницы –  Калитино –  Выра – Тосно – Шапки",  в том числе проектно-изыскатель-ские работы | | | 0,79386 | | | 2022 –  2025 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной  и сметной документации (№ 47-1-1-3-076079-2021  от 10 декабря 2021 года) | | 191340,32  (в ценах  II квартала 2021 года) | | | | | Тоснен-ское городское поселение | | Тоснен-ское городское поселение | 2022 | 27768,3 |  | 25824,5 | 1943,8 |  | 154302,8 |
| 2023 | 159481,8 |  | 148318,0 | 11163,7 |  |
| 2024 | 41472,9 |  | 38155,0 | 3317,8 |  |
| 2025 | 49227,4 |  | 45781,5 | 3445,9 |  |
| 2.6.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 27768,3 |  | 25824,5 | 1943,8 |  |
| 2023 | 159481,8 |  | 148318,0 | 11163,7 |  |
| 2024 | 41472,9 |  | 38155,0 | 3317,8 |  |
| 2025 | 49227,4 |  | 45781,5 | 3445,9 |  |
| 2.7. | Реконструкция объекта: "Проезд мкрн. Черная речка – мкрн. Сертолово-2" | | | 1,55969 | | | 2025 –2027 | | | | | Положительное заключение государ-ственной экспертизы проектной документации № 47-1-1-3-046079-2024  от 12 августа 2024 года | | 207201,81  (в ценах  III квартала 2023 года) | | | | | Сертолово | | Сертолово | 2025 | 81763,3 |  | 76857,3 | 4906,0 |  |  |
| 2026 | 85106,4 |  | 80000,0 | 5106,4 |  |
| 2027 | 106383,0 |  | 100000,0 | 6383,0 |  |
| 2.7.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 81763,3 |  | 76857,3 | 4906,0 |  |
| 2026 | 85106,4 |  | 80000,0 | 5106,4 |  |
| 2027 | 106383,0 |  | 100000,0 | 6383,0 |  |
| 2.8. | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина –  продолжение ул. Крупской от Пушкин-ского  до Ленин-градского шоссе  (от ЖК "IQ"  до ТК "Окей") | | | 0,134 | | | 2022 –  2025 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-010260-2020  от 2 апреля 2020 года)  и сметной стоимости  (№ 47-1-  0055-20  от 2 апреля 2020 года) | | 70297,05  (в ценах  IV квартала 2019 года) | | | | | Гатчин-ский муници-пальный округ | | Гатчин-ский муници-пальный округ | 2022 | 27820,3 |  | 25316,5 | 2503,8 |  | 27820,3 |
| 2023 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |
| 2024 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |
| 2025 | 82179,7 |  | 78070,7 | 4109,0 |  |
| 2.8.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 27820,3 |  | 25316,5 | 2503,8 |  |
| 2023 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |
| 2024 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |
| 2025 | 82179,7 |  | 78070,7 | 4109,0 |  |
| 2.9. | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-ный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138,  47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство | | | 0,947 | | | 2023 – 2025 | | | | | Положительное заключение государствен-ной экспертизы проектной документации  и сметной стоимости  от 14 апреля 2022 года  № 47-1-1-3-022829-2022 | | 81292,86  (в ценах  II квартала 2022 года) | | | | | Щеглов-ское сельское поселение | | Щеглов-ское сельское поселение | 2023 | 49239,6 |  | 48747,2 | 492,4 |  | 49236,8 |
| 2024 | 23656,7 |  | 23420,1 | 236,6 |  |
| 2025 | 36039,4 |  | 35679,0 | 360,4 |  |
| 2.9.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 | 49239,6 |  | 48747,2 | 492,4 |  |
| 2024 | 23656,7 |  | 23420,1 | 236,6 |  |
| 2025 | 36039,4 |  | 35679,0 | 360,4 |  |
| 2.10. | Строительство дороги  ул. Светлая, мкр. Лево-бережье,  г. Кингисепп | | | 0,63509 | | | 2025 | | | | | Положительное заключение ГАУ "Управле-ние государ-ственной экспертизы Ленинградской области"  № 47-1-1-3-075700-2023  от 11 декабря 2023 года | | 90516,6,  в ценах 2022 года | | | | | г. Кинги-сепп | | Кинги-сеппский муници-пальный район | 2025 | 109902,0 |  | 100000,0 | 9902,0 |  |  |
| 2.10.1 | СМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 109902,0 |  | 100000,0 | 9902,0 |  |
| Нераспределенные средства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2028 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |  |
| 2029 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| 2030 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |
| Всего по Перечню объектов государственной программы Ленинградской области  "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 5074386,7 | 600000,0 | 4469394,2 | 4992,5 |  |  |
| 2023 | 3079196,5 | 1052631,9 | 2010739,0 | 15825,6 |  |
| 2024 | 5952820,7 | 1257505,3 | 4683139,0 | 12176,5 |  |
| 2025 | 7029686,4 | 857867,2 | 6136929,3 | 34889,9 |  |
| 2026 | 12119936,3 | 3661752,9 | 8444478,5 | 13704,9 |  |
| 2027 | 8626004,1 | 3018475,3 | 5601134,7 | 6394,1 |  |
| 2028 | 898824,7 |  | 888883,5 | 9941,2 |  |
| 2029 | 898824,7 |  | 888883,5 | 9941,2 |  |
| 2030 | 898824,7 |  | 888883,5 | 9941,2 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Работа над объектом продолжится после указанного срока реализации.

2 Объект финансируется (за счет средств областного и федерального бюджетов) в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

3 Крупный особо важный для социально-экономического развития Российской Федерации проект.