Приложение № 4

к приказу Комитета градостроительной политики

Ленинградской области

от _______________ № _____

Положение
об очередности планируемого развития территории.

Таблица 1. Этапы и максимальные сроки
осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо)

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Этапы и максимальные сроки осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этап 1 I пол. 2030 г. | Этап 2 I пол. 2037 г. | Этап 3 I пол. 2044 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты жилого назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.1 | ПР1.1 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | ‒ | ‒ | 16 289 | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| ЗУ1.2 | ПР1.2 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими трансформаторными подстанциями | ‒ | ‒ | 61 810 | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:2141 | ПР1.5 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 23 463 | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:2145 | ПР1.6 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 28 575 | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| ЗУ1.7 | ПР1.7 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими трансформаторными подстанциями | ‒ | 78 953 | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| ЗУ1.8 | ПР1.8 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | ‒ | ‒ | 26 118 | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| 47:07:1039001:2133 | ПР1.9 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими трансформаторными подстанциями | 28 500 | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| ЗУ1.10 | ПР1.10 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими трансформаторными подстанциями | 16 500 | ‒ | ‒ | м² общей площади квартир (без учета балконов и лоджий) |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ4.1.2 | ПР4.1.2 | Многоуровневая закрытая автостоянка на 380 машино-мест со встроенно-пристроенными помещениями | 1 948 | ‒ | ‒ | м² площади встроенно-пристроенных помещений |
| Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ2.1 | ПР2.1 | Общеобразовательная организация | ‒ | 1 075 | ‒ | место |
| ЗУ2.2 | ПР2.2 | Дошкольная образовательная организация | ‒ | ‒ | 270 | место |
| ЗУ2.3 | ПР2.3 | Дошкольная образовательная организация | 100 | ‒ | ‒ | место |
| 47:07:1039001:19706 | ПР2.4 | Дошкольная образовательная организация | 240 | ‒ | ‒ | место |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.1 | ПР1.1 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 59 | машино-место |
| ЗУ1.2 | ПР1.2 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 329 | машино-место |
| 47:07:1039001:2141 | ПР1.5 | Машино-места (открытые, наземные) | 115 | ‒ | ‒ | машино-место |
| 47:07:1039001:2145 | ПР1.6 | Машино-места (открытые, наземные) | 54 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ1.7 | ПР1.7 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | 141 | ‒ | машино-место |
| ЗУ1.8 | ПР1.8 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 91 | машино-место |
| 47:07:1039001:2133 | ПР1.9 | Машино-места (открытые, наземные) | 135 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ1.10 | ПР1.10 | Машино-места (открытые, наземные) | 98 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ4.1.2 | ПР4.1.2 | Машино-места (открытые, наземные) | 6 | ‒ | ‒ | машино-место |
|  |  | Машино-места (в многоуровневых стоянках) | 380 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ4.3 | ПР4.3 | Машино-места (открытые, наземные) | 117 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ7.3 | ПР7.3 | Машино-места (открытые, наземные) | 17 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ7.2.1 | ПР7.2.1 | Проезд (внутриквартальный) | ‒ | ‒ | 210 | протяженность, м |
| ЗУ7.2.2 |  |  | 352 | ‒ | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.2.3 |  |  | 85 | ‒ | 139 | протяженность, м |
| ЗУ7.4.1 | ПР7.4 | Проезд (внутриквартальный) | ‒ | 160 | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.5 | ПР7.5 | Проезд (внутриквартальный) | ‒ | 243 | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.5.2 |  |  | ‒ | 395 | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ7.5.3 |  |  | 243 | ‒ | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.5.4 |  |  | ‒ | 55 | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ7.5.5 |  |  | ‒ | 22 | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ7.6 | ПР7.6 | Проезд (внутриквартальный) | 199 | ‒ | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.8 | ПР7.8 | Проезд (внутриквартальный) | ‒ | ‒ | 23 | протяженность, м |
| Объекты благоустройства, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.1 | ПР1.1 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | ‒ | 309 | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | ‒ | 45 | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | ‒ | 882 | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | ‒ | 14 | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | ‒ | 1 544 | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | ‒ | 1 475 | м² |
| ЗУ1.2 | ПР1.2 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | ‒ | 1 139 | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | ‒ | 163 | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | ‒ | 3 254 | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | ‒ | 49 | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | ‒ | 8 135 | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | ‒ | 8 225 | м² |
| 47:07:1039001:2141 | ПР1.5 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 470 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 68 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 1 342 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | 21 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | 3 355 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | 2 875 | ‒ | ‒ | м² |
| 47:07:1039001:2145 | ПР1.6 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 572 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 82 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 1 634 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | 25 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | 2 860 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | 1 350 | ‒ | ‒ | м² |
| ЗУ1.7 | ПР1.7 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | 1 494 | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | 214 | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | 2 275 | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | 65 | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | 7 469 | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | 3 525 | ‒ | м² |
| ЗУ1.8 | ПР1.8 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | ‒ | ‒ | 482 | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | ‒ | ‒ | 69 | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | ‒ | 722 | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | ‒ | ‒ | 21 | м² |
|  |  | Озелененные территории | ‒ | ‒ | 2 408 | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | ‒ | ‒ | 2 275 | м² |
| 47:07:1039001:2133 | ПР1.9 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 326 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 82 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 815 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | 25 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | 2 853 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | 3 375 | ‒ | ‒ | м² |
| ЗУ1.10 | ПР1.10 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 341 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 49 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 972 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для хозяйственных целей | 15 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Озелененные территории | 1 701 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Открытые наземные парковки легкового транспорта | 2 450 | ‒ | ‒ | м² |
| ЗУ6.5 | ПР6.5 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | 4 657 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 623 | ‒ | ‒ | м² |
| 47:07:1039001:2148 | ПР6.9 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | 176 | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ6.8 |  |  | ‒ | 122 | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ6.9 |  |  | ‒ | 11 972 | ‒ | м² площади земельного участка |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | ‒ | 2 024 | ‒ | м² |
| ЗУ6.10 | ПР6.10 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | 3 825 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
|  |  | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 245 | ‒ | ‒ | м² |
|  |  | Площадки для занятий физической культурой | 815 | ‒ | ‒ | м² |
| ЗУ6.12 | ПР6.12 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | 1 022 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
|  |  | Площадки для выгула собак | 451 | ‒ | ‒ | м² |
| ЗУ6.3 | ПР6.3 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | 1 661 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| 47:07:1039001:2143 |  |  | 231 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ6.5.3 | ПР6.5.3 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | 1 226 | м² площади земельного участка |
| ЗУ6.6 | ПР6.6 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | ‒ | ‒ | 2 567 | м² площади земельного участка |
| Объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:2142 | ПР5.5 | Трансформаторная подстанция | 115 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| 47:07:1039001:2146 | ПР5.7 | Трансформаторная подстанция | 144 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ5.8 | ПР5.8 | Трансформаторная подстанция | ‒ | 127 | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ8.2 | ‒ | Прочие объекты коммунальной инфраструктуры | ‒ | 89 | ‒ | м² площади земельного участка |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ4.1.1 | ПР4.1.1 | Торговый центр с пристроенной многоуровневой закрытой автостоянкой на 499 машино-мест | 3 648 | ‒ | ‒ | м² площади встроенно-пристроенных помещений |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ4.1.1 | ПР4.1.1 | Машино-места (открытые, наземные) | 101 | ‒ | ‒ | машино-место |
|  |  | Машино-места (в многоуровневых стоянках) | 499 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ4.2.1 | ПР4.2.1 | Машино-места (открытые, наземные) | 191 | ‒ | ‒ | машино-место |
| ЗУ4.2.2 | ПР4.2.2 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | 254 | ‒ | машино-место |
| Объекты благоустройства, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ6.11 | ПР6.11 | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | 1 449 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
|  |  | Площадки для выгула собак | 520 | ‒ | ‒ | м² |
| Улично-дорожная сеть 4 |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.2 | ПР7.2 | Улица в зоне жилой застройки | 328 | ‒ | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.2.4 |  |  | 108 | ‒ | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.2.5 |  |  | 56 | ‒ | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.2.6 |  |  | 1 218 | ‒ | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ7.2.7 |  |  | ‒ | ‒ | 96 | протяженность, м |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ3.2 | ПР3.2 | Общественно-деловая застройка | ‒ | ‒ | 46 114 | м² площади здания |
| ЗУ4.1.3 | ПР4.1.3 | Многоуровневая закрытая автостоянка на 244 машино-мест со встроенно-пристроенными помещениями | ‒ | 733 | ‒ | м² площади встроенно-пристроенных помещений |
| Объекты социальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ3.1 | ПР3.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (без трибун) | ‒ | ‒ | 14 840 | м² площади здания |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ3.1 | ПР3.1 | Машино-места (открытые, наземные или в многоуровневых стоянках) | ‒ | ‒ | 110 | машино-место |
| ЗУ3.2 | ПР3.2 | Машино-места (открытые, наземные или в многоуровневых стоянках) | ‒ | ‒ | 834 | машино-место |
| ЗУ4.1.3 | ПР4.1.3 | Машино-места (открытые, наземные или в многоуровневых стоянках) | ‒ | 244 | ‒ | машино-место |
| ЗУ7.7 | ПР7.7 | Проезд (внутриквартальный) | ‒ | 427 | ‒ | протяженность, м |
| Реконструируемые объекты коммунальной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ5.0.1 | ПР5.0.1 | Локальные очистные сооружения | ‒ | 1 883 | ‒ | м² площади земельного участка |
| Улично-дорожная сеть 6 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:20708 | ПР7.1 | Улица районного значения (Магистральная улица в створе улиц Голландская, Объездная, Ясная с выходом на автомобильную дорогу регионального значения «Подъезд к городу Всеволожск» и КАД Санкт-Петербурга) | ‒ | 473 | ‒ | протяженность, м |
| ЗУ7.1.2 |  |  | ‒ | 1 908 | ‒ | м² площади земельного участка |
| ЗУ7.1.3 |  |  | ‒ | 807 | ‒ | м² площади земельного участка |