ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

"О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 22 января 2025 года № 48"

Разработка проекта постановления Правительства Ленинградской области "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 22 января 2025 года № 48" обусловлена следующим.

В адрес комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – Комитет) поступило обращение администрации Дубровского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) о частичном отказе от субсидии, распределенной местному бюджету муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» (копия обращения прилагается).

Между Администрацией и Комитетом заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области местному бюджету муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» (№ 2ПЗ/2025 от 04.02.2025 г., № 3ПЗ/2025 от 04.02.2025 г., 1ПЗ/2025 от 04.02.2025 г., № 17ПЗ/2025 от 24.09.2025) по следующим объектам:

- Капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Дубровка, от Бойлерной (ул. Школьная, д. 14А) до АТС (Соглашение № 1ПЗ/2025 от 04.02.2025) (далее – Мероприятие 5);

- Капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Дубровка, от места врезки (вблизи ТК № 181 (ул. Школьная, д.20) до МКД
(ул. Советская, д.21) (Соглашение № 2ПЗ/2025 от 04.02.2025) (далее – Мероприятие 6);

- Капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенной
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
г.п. Дубровка, от ТК № б/н (ул. Ленинградская, д. 4) до ДМШ (Соглашение 
№ 3ПЗ/2025 от 04.02.2025) (далее – Мероприятие 7);

- Капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г.п. Дубровка, от ул. Школьная, д. 14А (здание бойлерной) до Водоочистных сооружений (ВОС) (Соглашение № 17ПЗ/2025 от 24.09.2025).

Однако, в связи с выявлением дополнительных работ при реализации Мероприятий 5, 6, 7 возникла необходимость внесения изменений в части объемов и видов работ. В связи с чем, Администрацией было инициировано прохождение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости производства работ (далее – государственная экспертиза) по трем вышеперечисленным объектам, по результатам которой 01.12.2025 были получены положительные заключения № 47-1-1-2-072237-2025, № 47-1-1-2-072241-2025, № 47-1-1-2-072243-2025.

По результатам прохождения повторной государственной экспертизы изменена сметная стоимость работ (результаты указаны в Таблице 1).

Таблица 1

| № | Мероприятие | Сметная стоимость до прохождения повторной государственной экспертизы, руб. | Сметная стоимость после прохождения повторной государственной экспертизы, руб.* | Величина изменения, руб./% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятие 5 | 21 137 559,06 | 29 692 794,16 | +8 555 235,10 +40,47% |
| 2 | Мероприятие 6 | 6 392 293,06 | 8 463 442,38 | +2 071 149,32 +32,40% |
| 3 | Мероприятие 7 | 8 503 737,44 | 10 487 010,67 | +1 983 273,23 +23,32% |

* - с учетом индексов фактической инфляции (k факт.инф.), прогнозной инфляции (k прог.инф.), использованных при формировании начальной (максимальной) цены контракта, коэффициента понижения в связи с доведенными бюджетными ассигнованиями (k лимит.), а также с учетом конкурсного снижения (k сниж.), полученного по результатам проведенного определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Реализация Мероприятий 5, 6, 7 завершена в полном объеме.

Увеличение общей стоимости реализации Мероприятий 5, 6, 7 согласно полученным положительным заключениям государственной экспертизы, составило 12 609 657,65 руб.

Возможность увеличения размера софинансирования данных мероприятий в объеме, указанном в Таблице 1, за счет средств местного бюджета муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области отсутствует. При этом Администрация гарантирует обеспечение увеличения софинансирования из местного бюджета муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере, указанном в Таблице 2.

В связи с чем, Администрация, руководствуясь п.4.3. Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257, приняла решение о частичном отказе от субсидии, распределенной местному бюджету муниципального образования Дубровское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по соглашению № 17ПЗ/2025 от 24.09.2025 в размере 11 348 134,73 руб.

На основании изложенного, прошу Вас рассмотреть возможность увеличения размера субсидии по соглашениям № 2ПЗ/2025 от 04.02.2025 г.,
№ 3ПЗ/2025 от 04.02.2025 г., 1ПЗ/2025 от 04.02.2025 г. за счет частичного отказа от субсидии по соглашению № 17ПЗ/2025 от 24.09.2025 в размере 11 348 134,73 руб., перераспределив в объеме, указанном в Таблице 2:

Таблица 2

| Соглашение | В действующей редакции |  |  | В предлагаемой редакции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая стоимость реализации мероприятия, руб. | ОБ, руб. | МБ, руб. | Общая стоимость реализации мероприятия, руб. | ОБ, руб. | МБ, руб. |
| 2ПЗ/2025 от 04.02.2025 | 6 392 293,06 | 5 752 064,00 | 640 229,06 | 8 463 442,38 | 7 615 774,46 | 847 667,92 |
| 3ПЗ/2025 от 04.02.2025 | 8 503 737,44 | 7 652 364,00 | 851 373,44 | 10 487 010,67 | 9 437 076,75 | 1 049 933,92 |
| 1ПЗ/2025 от 04.02.2025 | 21 137 559,06 | 19 023 803,00 | 2 113 756,06 | 29 692 794,16 | 26 723 514,52 | 2 969 279,64 |

С учетом предлагаемой корректировки вносятся изменения в следующие строки:

| Всеволожский муниципальный район |  |  | 116 367 535,60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Дубровское городское поселение | Капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Дубровка, от Бойлерной (ул. Школьная, д. 14А) до АТС | 26 723 514,52 |
| 6 | Дубровское городское поселение | Капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Дубровка, от места врезки (вблизи ТК №181 (ул. Школьная, д. 20)) до МКД (ул. Советская, д.21) | 7 615 774,46 |
| 7 | Дубровское городское поселение | Капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Дубровка, от ТК №б/н (ул. Ленинградская, д.4) до ДМШ | 9 437 076,75 |
| 8 | Дубровское городское поселение | Капитальный ремонт участка тепловой сети, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Дубровка, от ул. Школьная, д. 14А (здание бойлерной) до Водоочистных сооружений (ВОС) | 72 591 169,87 |

В графе «Итого» цифры 251 917 969,21 не изменились.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия отсутствует.

Приложение: по тексту – на 7 л. в 1 экз.

Председатель комитета

по топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области 						                     С.С. Морозов