УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 31 января 2022 года № 58

(в редакции

постановления Правительства

Ленинградской области

от ________№ ________)

(Приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов теплоэнергетики государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

| N п/п | Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 3 МВт | 2020-2026 | Положительное заключение № 47-1-1-3-022499-2021 от 30 апреля 2021 года | 47797,07000 |  | Администрация муниципального образования "Свирьстройское городское поселение" Лодейнопольского муниципального района | Администрация муниципального образования "Свирьстройское городское поселение" Лодейнопольского муниципального района | 2022-2025 | 105151,57141 |  | 103048,52662 | 2103,04479 |  | 41921,95018 |
| 1.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 45666,59000 |  | 44753,25000 | 913,34000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2162,63000 |  | 2119,38000 | 43,25000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 33957,77000 |  | 33278,61000 | 679,16000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 23364,58141 |  | 22897,28662 | 467,29479 |  |  |
| 2. | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области | 6,9 МВт | 2024-2026 | Положительное заключение от 11 октября 2021 года № 47-1-1-3-059090-2021 Положительное заключение от 03 февраля 2025 года № 47-1-1-2-004578-2025 | 239201,19 |  | Администрация муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования "Выборгский район Ленинградской области | 2024-2026 | 329169,71760 |  | 303405,22900 | 25764,48860 |  | 70119,55728 |
| 2.1. | СМР |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 95437,86000 |  | 88371,92000 | 7065,94000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 70119,55728 |  | 64509,99270 | 5609,56458 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 163612,30032 |  | 150523,31630 | 13088,98402 |  |  |
| 3. | Строительство газовой автоматизированной котельной мощностью 7 МВт в деревне Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 7 МВт | 2025-2026 | Положительное заключение от 14 сентября 2023 года № 47-1-1-3-054848-2023 |  | 187234,68 (в ценах 1 квартала 2023г.) | Администрация муниципального образования «Борское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Борское сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 203805,56690 |  | 201767,51141 | 2038,05549 |  | 65213,98788 |
| 3.1. | СМР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 65213,98788 |  | 64561,85000 | 652,13788 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 138591,57902 |  | 137205,66141 | 1385,91761 |  |  |
| 4. | Строительство котельной в п. Рассвет Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 4 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 69953,23 | Администрация муниципального образования «Доможировское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Доможировское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 9852,06000 |  | 9655,00561 | 197,05439 |  | 2749,41000 |
| 4.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3436,77000 |  | 3368,03000 | 68,74000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6415,29000 |  | 6286,97561 | 128,31439 |  |  |
| 5. | Строительство котельной в д. Шамокша Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 2,5 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 69953,23 | Администрация муниципального образования «Лодейнопольское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Лодейнопольское городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 9 852,06000 |  | 9162,41898 | 689,64102 |  | 2749,41000 |
| 5.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3436,77000 |  | 3196,20000 | 240,57000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6415,29000 |  | 5966,21898 | 449,07102 |  |  |
| 6. | Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Старополье, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области | 3,15 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 47815,02 | Администрация муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 5428,20100 |  | 5319,64011 | 108,56089 |  | 1597,80000 |
| 6.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1700,00100 |  | 1666,00000 | 34,00100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3728,20000 |  | 3653,64011 | 74,55989 |  |  |
| 7. | Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Овсище, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области | 2,56 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 47565,02 | Администрация муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Старопольское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 5325,00300 |  | 5218,50000 | 106,50300 |  |  |
| 7.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1775,00100 |  | 1739,50000 | 35,50100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 3550,00200 |  | 3479,00000 | 71,00200 |  |  |
| 8. | Строительство модульной газовой котельной в п. Петровское Приозерского муниципального района Ленинградской области | 8 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 171001,2 | Администрация муниципального образования «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 10346,80464 |  | 10104,46494 | 242,33970 |  | 2917,04769 |
| 8.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3540,36000 |  | 3434,14920 | 106,21080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6806,44464 |  | 6670,31574 | 136,12890 |  |  |
| 9. | Строительство модульной газовой котельной в п. Починок Приозерского муниципального района Ленинградской области | 3,8 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 116625,8 | Администрация муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 9438,41340 |  | 9249,63730 | 188,77610 |  | 2730,28860 |
| 9.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3067,74000 |  | 3006,38520 | 61,35480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6370,67340 |  | 6243,25210 | 127,42130 |  |  |
| 10. | Строительство модульной газовой котельной в п. Коммунары Приозерского муниципального района Ленинградской области | 3,75 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 98057,3 | Администрация муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 9144,43790 |  | 8961,54220 | 182,89570 |  | 2645,24910 |
| 10.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2972,19000 |  | 2912,74620 | 59,44380 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6172,24790 |  | 6048,79600 | 123,45190 |  |  |
| 11. | Строительство модульной газовой котельной в п. Моторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 0,9 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 57933,3 | Администрация муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Ларионовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 7968,53590 |  | 7809,14934 | 159,38656 |  | 2305,09110 |
| 11.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2589,99000 |  | 2538,19020 | 51,79980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 5378,54590 |  | 5270,95914 | 107,58676 |  |  |
| 12. | Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение пос. Заводской | 1,4 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 69953,23 | Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 10653,98700 |  | 9801,66804 | 852,31896 |  | 3093,09300 |
| 12.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3436,77000 |  | 3161,82840 | 274,94160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 7217,21700 |  | 6639,83964 | 577,37736 |  |  |
| 13. | Строительство модульной газовой котельной в п. Плодовое Приозерского муниципального района Ленинградской области | 8,6 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 169464,1 | Администрация муниципального образования «Плодовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Плодовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 11227,46430 |  | 11078,69735 | 148,76695 |  | 3247,81470 |
| 13.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3649,23000 |  | 3576,24540 | 72,98460 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 7578,23430 |  | 7502,45195 | 75,78235 |  |  |
| 14. | Строительство модульной газовой котельной в п. Тракторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 1,2 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 73159,5 | Администрация муниципального образования «Плодовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Плодовское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025-2026 | 8777,26850 |  | 8660,96731 | 116,30119 |  | 2539,03650 |
| 14.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2852,85000 |  | 2795,79300 | 57,05700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 5924,41850 |  | 5865,17431 | 59,24419 |  |  |
| 15. | Техническое перевооружение системы теплоснабжения, подготовка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блочно-модульной газовой водогрейной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, расположенной по адресу, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Мыза-Ивановка | 1,1 МВт | 2025-2026 | Разрабатывается |  | 55276,26 | Администрация муниципального образования «Гатчинский муниципальный округ» Ленинградской области | Администрация муниципального образования «Гатчинский муниципальный округ» Ленинградской области | 2025-2026 | 11844,98500 |  | 11252,73575 | 592,24925 |  |  |
| 15.1. | ПИР |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 4844,98500 |  | 4602,73575 | 242,24925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 7000,00000 |  | 6650,00000 | 350,00000 |  |  |
| 16 | Нераспределенный остаток |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 27391,23130 |  | 27391,23130 |  |  |  |
|  | Итого по перечню |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 45666,59000 |  | 44753,25000 | 913,34000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2162,63000 |  | 2119,38000 | 43,25000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 129395,63000 |  | 121650,53000 | 7745,10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 196000,78357 |  | 187966,93267 | 8033,85090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 402151,67428 |  | 385396,83259 | 16754,84169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022-2028 | 775377,30785 |  | 741886,92526 | 33490,38259 |  |  |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 31 января 2022 года № 58

(в редакции

постановления Правительства

Ленинградской области

от ________№ ________)

(Приложение 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов

| № | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Размер субсидии на 2026 год (тыс. руб.) | Размер субсидии на 2027 год (тыс. руб.) | Размер субсидии на 2028 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выборгский муниципальный район Ленинградской области | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района | 150523,31630 |  |  |
| 2 | Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Строительство газовой автоматизированной котельной мощностью 7 МВт в деревне Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 137205,66141 |  |  |
| 3 | Доможировское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Разработка ПСД по объекту «Строительство котельной в п. Рассвет Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения» | 6286,97561 |  |  |
| 4 | Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | Разработка ПСД по объекту «Строительство котельной в д. Шамокша Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения» | 5966,21898 |  |  |
| 5 | Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Разработка ПСД по объекту «Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Старополье, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области» | 3653,64011 |  |  |
| 6 | Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Разработка ПСД по объекту «Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Овсище, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области» | 3479,00000 |  |  |
| 7 | Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | Строительство модульной газовой котельной в п. Петровское Приозерского муниципального района Ленинградской области | 6670,31574 |  |  |
| 8 | Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | Строительство модульной газовой котельной в п. Починок Приозерского муниципального района Ленинградской области | 6243,25210 |  |  |
| 9 | Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | Строительство модульной газовой котельной в п. Коммунары Приозерского муниципального района Ленинградской области | 6048,79600 |  |  |
| 10 | Ларионовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | Строительство модульной газовой котельной в п. Моторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 5270,95914 |  |  |
| 11 | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение пос. Заводской | 6639,83964 |  |  |
| 12 | Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | Строительство модульной газовой котельной в п. Плодовое Приозерского муниципального района Ленинградской области | 7502,45195 |  |  |
| 13 | Плодовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | Строительство модульной газовой котельной в п. Тракторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 5865,17431 |  |  |
| 14 | Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области | Техническое перевооружение системы теплоснабжения, подготовка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блочно-модульной газовой водогрейной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, расположенной по адресу, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Мыза-Ивановка | 6650,00000 |  |  |
| Всего: |  |  | 358005,60129 |  |  |