УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 30 ноября 2015 года № 450

(в редакции постановления Правительства

Ленинградской области

(приложение 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

| № п/п | Наименование объекта и место-нахождение объекта | Проект-ная мощ- ность (км/ пог.м) | Срок реализа-ции | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвер- жден- ная и (или) прогнози-руемая сметная стоимость объекта | Бюджето-получа-тель | Заказ-чик | Фи- нан-совый год | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Факти-ческие расходы на создание объекта (нараста-ющим итогом) по состоя-нию на 1 января 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | про-чие ис-точ-ники |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-пального значения в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть" и отраслевого проекта "Развитие и приведение в нормативное состояние автомо-бильных дорог общего пользования" – всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государ-ственное казенное учреж-дение "Управ-ление авто-мобиль- ных дорог Ленин- градской области" (далее – ГКУ "Ленавто-дор"), государ-ственное казенное учреж-дение Ленин-градской области "Дирек-ция дорож-ного строи-тельства" (далее – ГКУ ЛО "ДДС") |  | ГКУ "Лен-авто-дор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2022 | 5011986,6 | 600000,0 | 4411986,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2823250,1 | 1052631,9 | 1770618,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 5758303,7 | 1257505,3 | 4500798,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 3819488,1 | 857867,2 | 2961620,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 11154763,6 | 2416949,3 | 8737814,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 6680595,4 | 2230076,7 | 4450518,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 4132072,3 | 258360,0 | 3873712,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1222280,9 |  | 1222280,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1011492,6 |  | 1011492,6 |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт- Петербург – Морье", км 9 – км 11 |  | 1,692 | 2025 – 2027 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы (№ 47-1-1-3- 025914-2023 от 17 мая 2023 года) |  |  |  | 744013,76 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2025 | 62158,1 |  | 62158,1 |  |  | 51216,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20262 | 788378,8 | 477591,3 | 310787,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20272 | 807726,8 | 452327,0 | 355399,8 |  |  |  |
| 1.1.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 62158,1 |  | 62158,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 5442,2 |  | 5442,2 |  |  |  |
| 1.1.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 782936,6 | 477591,3 | 305345,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 807726,8 | 452327,0 | 355399,8 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существую-щую автомо-бильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса"3 |  | 2,26 | 2018 – 2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 809-16/ ГГЭ-10525/04 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-1-1-3- 2284-16) и сметной стоимости (№ 810-16/ ГГЭ-10525/10 от 18 июля 2016 года (№ в Реестре 00-0-6-0687-16) |  |  |  | 2299167,13 (в ценах 2016 года) | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ "Лен-авто-дор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2022 | 179409,5 |  | 179409,5 |  |  | 1547621,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20232 | 454485,0 | 232914,0 | 221571,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20242 | 790376,3 | 526216,2 | 264160,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 688429,2 |  | 688429,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 358012,4 |  | 358012,4 |  |  |  |
| 1.2.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 179409,5 |  | 179409,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 201897,6 |  | 201897,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2963,8 |  | 2963,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 31309,1 |  | 31309,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2858,8 |  | 2858,8 |  |  |  |
| 1.2.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 252587,4 | 232914,0 | 19673,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 787412,5 | 526216,2 | 261196,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 657120,2 |  | 657120,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 355153,7 |  | 355153,7 |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши", 3 этап, 4 этап3 |  | 5,44545 (III и IV этапы) | 2022 – 2027 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проекта (№ 47-1-1-2-028546-2024 от 6 июня 2024 года) |  |  |  | 5460672,55 (в ценах I квартала 2024 года) | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ "Лен-авто-дор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2022 | 1262474,2 |  | 1262474,2 |  |  | 1498989,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 527045,9 |  | 527045,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 309247,7 |  | 309247,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20252 | 708213,9 | 431312,1 | 276901,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20262 | 1703079,8 | 270924,4 | 1432155,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20272 | 1179784,1 | 347011,6 | 832772,5 |  |  |  |
| 1.3.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 100688,3 |  | 100688,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 255646,8 |  | 255646,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 100388,0 |  | 100388,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 27237,1 |  | 27237,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 12878,0 |  | 12878,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 7624,8 |  | 7624,8 |  |  |  |
| 1.3.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1161785,8 |  | 1161785,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 271399,2 |  | 271399,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 208859,7 |  | 208859,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 680976,8 | 431312,1 | 249664,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 1690201,7 | 270924,4 | 1419277,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 1172159,3 | 347011,6 | 825147,7 |  |  |  |
| 1.4 | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструк-цией транс-портной развязки на км 12 + 575 автомобиль-ной дороги Р-21 "Кола"3 |  | 6,54 | 2020 – 2028 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проекта (№ 47-1-1-2-049457-2024 от 26 августа 2024 года) |  |  |  | 8744708,31 (в ценах I квартала 2024 года) | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ "Лен-авто-дор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2022 | 2000000,0 |  | 2000000,0 |  |  | 3039150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 405489,6 |  | 405489,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20242 | 1871957,4 | 223452,2 | 1648505,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20252 | 1061639,5 | 95243,0 | 966396,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20262 | 2041283,5 | 937031,4 | 1104252,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20272 | 435453,6 | 194290,4 | 241163,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20282 | 184384,3 | 94036,0 | 90348,3 |  |  |  |
| 1.4.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 83567,7 |  | 83567,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 293800,1 |  | 293800,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1218988,3 |  | 1218988,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 165452,1 |  | 165452,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 24946,1 |  | 24946,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 5417,0 |  | 5417,0 |  |  |  |
| 1.4.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 1916432,3 |  | 1916432,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 111689,5 |  | 111689,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 652969,1 | 223452,2 | 429516,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 896187,3 | 95243,0 | 800944,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2016337,4 | 937031,4 | 1079306,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 430036,6 | 194290,4 | 235746,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 184384,3 | 94036,0 | 90348,3 |  |  |  |
| 1.5 | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобиль-ной дороги вокруг Санкт-Петербурга до авто-мобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до авто-мобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса"3 |  | 6,32 | 2021 – 2028 |  | ФАУ "Глав-госэкспертиза России" (№ 47-1-1-2-028961-2024 от 7 июня 2024 года) |  |  |  | 9810661,27 (в ценах I квартала 2024 года) | ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ "Лен-авто-дор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2022 | 701759,2 |  | 701759,2 |  |  | 2659332,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20232 | 521546,8 | 434274,7 | 87272,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20242 | 1735799,3 | 384274,7 | 1351524,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20252 | 835977,9 | 331312,1 | 504665,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20262 | 4543695,1 | 731402,2 | 3812292,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20272 | 2207942,3 | 1236447,7 | 971494,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20282 | 322203,9 | 164324,0 | 157879,9 |  |  |  |
| 1.5.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 137791,3 |  | 137791,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 31648,0 |  | 31648,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 99419,0 |  | 99419,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 31882,3 |  | 31882,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 31495,0 |  | 31495,0 |  |  |  |
| 1.5.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 563967,9 |  | 563967,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 489898,9 | 434274,7 | 55624,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1636380,3 | 384274,7 | 1252105,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 804095,6 | 331312,1 | 472783,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 4512200,1 | 731402,2 | 3780797,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2207942,3 | 1236447,7 | 971494,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 322203,9 | 164324,0 | 157879,9 |  |  |  |
| 1.6 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово – Огоньки" во Всеволож-ском районе Ленинградской области (для подключе-ния ТПУ "Сертолово") |  | 1 | 2024 –2025¹ |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы (№ 47-1-1-3-057416-2025 от 26 сентября 2025 года) |  |  |  | 941978,90 (в ценах IV квартала 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2024 | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  | 55048,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 31149,6 |  | 31149,6 |  |  |  |
| 1.6.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 5500,0 |  | 5500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 31149,6 |  | 31149,6 |  |  |  |
| 1.7 | Устройство перехватыва-ющей парков-ки в с. Старая Ладога, на авто- мобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево – Новая Ладога" в Волховском районе |  | 0,21 | 2025 – 2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы парковка 1 (№ 47-1-1-3-010021-2023 от 3 марта 2023 года). Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы парковка 2 (№ 47-1-1-3-010020-2023 от 3 марта 2023 года) |  |  |  | 164378,20 (ориенти-ровочная стоимость в ценах II квартала 2022 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2025 | 57549,4 |  | 57549,4 |  |  | 67571,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 95000,0 |  | 95000,0 |  |  |  |
| 1.7.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1050,1 |  | 1050,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.7.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 56499,3 |  | 56499,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 85000,0 |  | 85000,0 |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе |  | 2 | 2028 – 2030¹ |  | Положитель-ное заклю- чение государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-2-037079-2023 от 26 июня 2023 года) |  |  |  | 1306754,61 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2028 | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  | 68829,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.8.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования регионального значения "Комсо- мольское – Приозерск" в Выборгском и Приозерском районах, км 30 – 40 |  | 10 | 2029 – 2030¹ |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-048961-2024 от 23 августа 2024 года) |  |  |  | 1873115,87 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  | 38176,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.9.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.10 | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на авто-мобильной дороге "Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша – Свирица – Загубье" в Вол-ховском районе Ленинградской области" |  | 0,8 | 2026 –2029 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-060216-2025 от 9 октября 2025 года) |  |  |  | 625450,50 (в ценах II квартала 2025 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2026 | 173417,1 |  | 173417,1 |  |  | 3082,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 58047,8 |  | 58047,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 300000,0 |  | 300000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 210788,3 |  | 210788,3 |  |  |  |
| 1.10.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 54202,6 |  | 54202,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 4305,2 |  | 4305,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 24257,4 |  | 24257,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 3685,2 |  | 3685,2 |  |  |  |
| 1.10.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 119214,5 |  | 119214,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 53742,6 |  | 53742,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 275742,6 |  | 275742,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 207103,1 |  | 207103,1 |  |  |  |
| 1.11 | Строительство путепровода над ж/д путями на 40 км автомобиль-ной дороги "Гатчина – Ополье" в Волосовском районе Ленинградской области |  | 1,987 | 2026 –2030¹ |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-011840-2025 от 6 марта 2025 года) |  |  |  | 2614344,06 (в ценах III квартала 2023 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2026 | 104579,1 |  | 104579,1 |  |  | 9491,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 713381,3 |  | 713381,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 456800,6 |  | 456800,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 456800,6 |  | 456800,6 |  |  |  |
| 1.11.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 6800,6 |  | 6800,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 6800,6 |  | 6800,6 |  |  |  |
| 1.11.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 104579,1 |  | 104579,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 713381,3 |  | 713381,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 450000,0 |  | 450 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 450000,0 |  | 450000,0 |  |  |  |
| 1.12 | Реконструкция моста ч/р Михалевка на км 59 + 922 а/д Комсо-мольское –Приозерск в Выборгском районе Ленинградской области |  | 0,5 | 2024 – 2026 |  | Положитель-ное заключение государ-ственной экспертизы проектной документа-ции и сметной стоимости №47-1-1-3-081578-2025 от 29.12.2025 |  |  |  | 80 254,28 (в ценах II квартала 2025 года)" | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2024 | 40553,7 |  | 40553,7 |  |  | 40553,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 97446,3 |  | 97446,3 |  |  |  |
| 1.12.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 1399,7 |  | 1399,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 6086,8 |  | 6086,8 |  |  |  |
| 1.12.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 39154,1 |  | 39154,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 91359,5 |  | 91359,5 |  |  |  |
| 1.13 | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2 + 660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу" в Волховском районе Ленинградской области |  | 0,4 | 2025 – 2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-074953-2023 от 7 декабря 2023 года) |  |  |  | 101088,30 (в ценах III квартала 2022 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2025 | 62216,2 |  | 62216,2 |  |  | 30966,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 90100,3 |  | 90100,3 |  |  |  |
| 1.13.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 9329,1 |  | 9329,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 12579,1 |  | 12579,1 |  |  |  |
| 1.13.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 52887,1 |  | 52887,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 77521,1 |  | 77521,1 |  |  |  |
| 1.14 | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на а/д Санкт-Петербург –Колтуши во Всеволож-ском районе Ленинградской области |  | 0,1 | 2025 – 2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-074953-2023 от 7 декабря 2023 года) |  |  |  | 477658,69 (в ценах III квартала 2023 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2025 | 12894,4 |  | 12894,4 |  |  | 42237,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 177814,0 |  | 177814,0 |  |  |  |
| 1.14.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 12894,4 |  | 12894,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 34000,0 |  | 34000,0 |  |  |  |
| 1.14.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 143814,0 |  | 143814,0 |  |  |  |
| 1.15 | Строительство автомобильной дороги, подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышлен-ных отходов с МСК4 в Кингисепп-ском муници-пальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20: 0752003:847 и КН 47:20: 0752003:848 |  | 2,8 | 2025 –2028 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-077781 от 19 декабря 2024 года) |  |  |  | 280617,71 (в ценах I квартала 2023 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2025 | 4575,9 |  | 4575,9 |  |  | 4575,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 139984,0 |  | 139984,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 197840,1 |  | 197840,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
| 1.15.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 4575,9 |  | 4575,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.15.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 129984,0 |  | 129984,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 197840,1 |  | 197840,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
| 1.16 | Строительство 5 и 6 этапов (включая подъезд к г. Всеволож-ску) широтной магистрали скоростного движения в Ленинград-ской области |  | 15,69 | 2028 – 20301 |  | В стадии разработки |  |  |  | 75000000,00 (предвари-тельная стоимость в ценах 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2029 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.16.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.17 | Реконструкция Копорского шоссе (1, 3, 4 этапы) |  | 1,709 км | 2026 –2028 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной докумен-тации (№ 47-1-4-0058-14 от 24 февраля 2014 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8- 0129-14 от 17 июня 2014 года). Корректи-ровка ПСД |  |  |  | 600000,00 (ориенти-ровочная стоимость в ценах I квартала 2021 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2026 | 165692,3 |  | 165692,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 400000,0 |  | 400000,0 |  |  |  |
| 1.17.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 165692,3 |  | 165692,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 400000,0 |  | 400000,0 |  |  |  |
| 1.18 | Реконструкция моста через реку Кондега на 27 км а/д "Паша – Часовенское – Кайвакса" в Волховском районе Ленинградской области |  | 0,386/41 | 2025 –2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-032583-2024 от 25 июня 2024 года) |  |  |  | 243463,20 (в ценах IV квартала 2023 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2025 | 99758,1 |  | 99758,1 |  |  | 55090,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 229667,9 |  | 229667,9 |  |  |  |
| 1.18.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 17236,8 |  | 17236,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 24942,5 |  | 24942,5 |  |  |  |
| 1.18.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 82521,2 |  | 82521,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 204725,4 |  | 204725,4 |  |  |  |
| 1.19 | Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск" на км 0 – км 6 во Всеволож-ском районе Ленинградской области |  | 4,2 | 2025 –20301 |  | Повторное положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-2-004589-2025 от 3 февраля 2025 года) |  |  |  | 4138098,51 (в ценах II квартала 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2025 | 8438,1 |  | 8438,1 |  |  | 67551,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 321000,0 |  | 321000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 165188,2 |  | 165188,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 564484,1 |  | 564484,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 494592,0 |  | 494592,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 494592,0 |  | 494592,0 |  |  |  |
| 1.19.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 8438,1 |  | 8438,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 6395,4 |  | 6395,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 6395,4 |  | 6395,4 |  |  |  |
| 1.19.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 321000,0 |  | 321000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 165188,2 |  | 165188,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 564484,1 |  | 564484,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 488196,6 |  | 488196,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 488196,6 |  | 488196,6 |  |  |  |
| 1.20 | Строительство транспортной развязки на пересечении подъезда от КАД-2 и а/д 41К-064 ("Дорога жизни") Санкт-Петербург –Морье |  | 4,5 | 2029 –20301 |  | В стадии разработки |  |  |  | 4700000,00 (в ценах 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.20.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.21 | Реконструкция автомобильной дороги "Юкки-Кузьмолово" км 9+500-11+500 |  | 2,0 | 2029 –20301 |  | В стадии разработки |  |  |  | 1300000,0 (в ценах 2025 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.21.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.22 | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе 2 этап (со строительством путепровода на км 13+700 а/д "Юкки-Кузьмолово") |  | 9,0 | 2027 –2030¹ |  |  | В стадии разработки |  |  | 1170000,00 (в ценах 2024 года) | ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.22.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.23 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Запорожское-Приозерск" км 0 – км 1 |  | 1 | 2028 |  |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-012752-2024 от 22 марта 2024 года) |  |  | 400932,10 (в ценах II квартала 2023 года) |  | ГКУ ЛО "ДДС" | ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2028 | 461000,0 |  | 461000,0 |  |  |  |
| 1.23.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 461000,0 |  | 461000,0 |  |  |  |
| 1.24 | Проектно-изыскатель-ские работы и отвод земель будущих лет |  |  | 2022 –2030 |  |  |  |  |  |  | Комитет, ГКУ "Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | ГКУ "Лен-авто-дор", ГКУ ЛО "ДДС" |  | 2022 | 117567,3 |  | 117567,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 60006,7 |  | 60006,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 86142,0 |  | 86142,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 50203,5 |  | 50203,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 125613,2 |  | 125613,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 515231,3 |  | 515231,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 300000,0 |  | 300000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 43099,4 |  | 43099,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 43099,4 |  | 43099,4 |  |  |  |
| 2 | Строительство (реконструк-ция), включая проекти-рование, автомобиль- ных дорог общего пользования местного значения – всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адми-нистра-ции муници-пальных образо-ваний |  | Адми-нистра-ции муници-пальных образо-ваний |  | 2022 | 62400,0 |  | 57407,5 | 4992,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 255946,4 |  | 240120,8 | 15825,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 194517,0 |  | 182340,5 | 12176,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 306455,3 |  | 288660,1 | 17795,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 703124,2 |  | 655757,4 | 47366,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 478273,4 |  | 448789,7 | 29483,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |  |
| 2.1 | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования местного значения "Лемовжа – Гостятино" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации |  | 4,97972 | 2022 –2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-035521-2023 от 23 июня 2023 года) |  |  |  | 176680,27 (в ценах II квартала 2022 года) | Воло-совский муници-пальный район |  | Воло-совский муници-пальный район |  | 2022 | 3638,4 |  | 3347,4 | 291,1 |  | 60978,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 32338,5 |  | 29751,4 | 2587,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 37290,7 |  | 34307,4 | 2983,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 146286,8 |  | 134583,9 | 11702,9 |  |  |
| 2.1.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3638,4 |  | 3347,4 | 291,1 |  |  |
| 2.1.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 32338,5 |  | 29751,4 | 2587,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 37290,7 |  | 34307,4 | 2983,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 146286,8 |  | 134583,9 | 11702,9 |  |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобиль-ной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск – Изори" в Волосовском районе Ленин-градской области, включая разработку проектно-сметной документации |  | 2,045 | 2022 – 2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-020892-2023 от 21 апреля 2023 года) |  |  |  | 81347,86 (в ценах II квартала 2022 года) | Воло-совский муници-пальный район |  | Воло-совский муници-пальный район |  | 2022 | 3173,1 |  | 2919,2 | 253,8 |  | 41007,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 19533,0 |  | 17970,3 | 1562,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 22524,2 |  | 20722,3 | 1801,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 52828,5 |  | 48602,2 | 4226,3 |  |  |
| 2.2.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 3173,1 |  | 2919,2 | 253,8 |  |  |
| 2.2.2 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 19533,0 |  | 17970,3 | 1562,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 22524,2 |  | 20722,3 | 1801,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 52828,5 |  | 48602,2 | 4226,3 |  |  |
| 2.3 | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всево-ложске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома № 7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская |  | 0,948 | 2027 –2028 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4- 0093-15 от 29 мая 2015 года) и сметной стоимости (№ 47-1-8-0277-15 от 29 июня 2015 года), на изменение проектно-сметной докумен-тации (№ 47-1-1-3-011221-2021 от 15 марта 2021 года) |  |  |  | 65471,23 (в ценах II квартала 2020 года) | Город Всево-ложск |  | Всево-ложский муници-пальный район |  | 2027 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |  |
| 2.3.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 111,1 |  | 100,0 | 11,1 |  |  |
| 2.4 | Строительство моста через Староладож-ский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссель-бург, в том числе проектно-изыскатель-ские работы |  | -/60,0 | 2026 |  | В стадии разработки |  |  |  | 9190,00 (ориенти-ровочная стои-мость в ценах IV квартала 2017 года) | Шлиссель-бургское городское поселение |  | Шлис-сель-бургское город-ское поселе-ние |  | 2026 | 10109,0 |  | 9300,3 | 808,7 |  |  |
| 2.4.1 | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 10109,0 |  | 9300,3 | 808,7 |  |  |
| 2.5 | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождест-венского сельского поселения Гатчинского муниципаль-ного района Ленинградской области |  | -/97,02 | 2023 – 2027 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-016112-2019 от 27 июня 2019 года) и сметной стоимости (№ 47-1- 0123-19 от 27 июня 2019 года) |  |  |  | 27028,28 (в ценах I квартала 2019 года) | Гатчин-ский муници-пальный округ |  | Гатчин-ский муници-пальный округ |  | 2023 | 1010,1 |  | 1000,0 | 10,1 |  | 9070,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 31301,0 |  | 30988,0 | 313,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 23240,5 |  | 22078,4 | 1162,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 23240,5 |  | 22078,4 | 1162,0 |  |  |
| 2.5.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 1010,1 |  | 1000,0 | 10,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 31301,0 |  | 30988,0 | 313,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 23240,5 |  | 22078,4 | 1162,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 23240,5 |  | 22078,4 | 1162,0 |  |  |
| 2.6 | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональ-ной автодороги "Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки", в том числе проектно-изыскательские работы |  | 0,79386 | 2022 – 2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной и сметной документа-ции (№ 47-1-1-3-076079-2021 от 10 декабря 2021 года) |  |  |  | 191340,32 (в ценах II квартала 2021 года) | Тоснен-ское городское поселение |  | Тоснен-ское город-ское посе-ление |  | 2022 | 27768,3 |  | 25824,5 | 1943,8 |  | 181541,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 159481,8 |  | 148318,0 | 11163,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 41472,9 |  | 38155,0 | 3317,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 49227,4 |  | 45781,5 | 3445,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 21988,5 |  | 20229,5 | 1759,1 |  |  |
| 2.6.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 27768,3 |  | 25824,5 | 1943,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 159481,8 |  | 148318,0 | 11163,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 41472,9 |  | 38155,0 | 3317,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 49227,4 |  | 45781,5 | 3445,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 21988,5 |  | 20229,5 | 1759,1 |  |  |
| 2.7 | Реконструкция объекта: "Проезд мкрн. Черная речка – мкрн. Сертолово-2" |  | 1,55969 | 2025 –2027 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-046079-2024 от 12 августа 2024 года) |  |  |  | 207201,81 (в ценах III квартала 2023 года) | Сертолово |  | Серто-лово |  | 2025 | 81763,3 |  | 76857,3 | 4906,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 85106,4 |  | 80000,0 | 5106,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 188146,3 |  | 176857,3 | 11289,0 |  |  |
| 2.7.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 81763,3 |  | 76857,3 | 4906,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 85106,4 |  | 80000,0 | 5106,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 188146,3 |  | 176857,3 | 11289,0 |  |  |
| 2.8 | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Крупской от Пушкин-ского до Ленинград-ского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") |  | 0,134 | 2022 – 2027 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-010260-2020 от 2 апреля 2020 года) и сметной стоимости (№ 47-1- 0055-20 от 2 апреля 2020 года) |  |  |  | 70297,05 (в ценах IV квартала 2019 года) | Гатчин-ский муници-пальный округ |  | Гатчин-ский муници-пальный округ |  | 2022 | 27820,3 |  | 25316,5 | 2503,8 |  | 27820,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 24653,9 |  | 23421,2 | 1232,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 57525,8 |  | 54649,5 | 2876,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 24653,9 |  | 23421,2 | 1232,7 |  |  |
| 2.8.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 27820,3 |  | 25316,5 | 2503,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 46215,0 |  | 42055,6 | 4159,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 24653,9 |  | 23421,2 | 1232,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 57525,8 |  | 54649,5 | 2876,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 24653,9 |  | 23421,2 | 1232,7 |  |  |
| 2.9 | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципаль-ный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство |  | 0,947 | 2023 – 2026 |  | Положитель-ное заключе-ние государст-венной экспертизы проектной документации и сметной стоимости (№ 47-1-1-3-022829-2022 от 14 апреля 2022 года) |  |  |  | 81292,86 (в ценах II квартала 2022 года) | Щеглов-ское сельское поселение |  | Щеглов-ское сельское поселе-ние |  | 2023 | 49239,6 |  | 48747,2 | 492,4 |  | 25582,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 23656,7 |  | 23420,1 | 236,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 36039,4 |  | 35679,0 | 360,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 36039,4 |  | 35679,0 | 360,4 |  |  |
| 2.9.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 49239,6 |  | 48747,2 | 492,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 23656,7 |  | 23420,1 | 236,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 36039,4 |  | 35679,0 | 360,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 36039,4 |  | 35679,0 | 360,4 |  |  |
| 2.10 | Строительство дороги ул. Свет-лая, мкр. Лево-бережье, г. Кингисепп |  | 0,63509 | 2025 –2026 |  | Положитель-ное заключе-ние ГАУ "Управление государст- |  |  |  | 90516,60 (в ценах 2022 года) | г. Кинги-сепп |  | Кинги-сеппский муници-пальный район |  | 2025 | 31715,9 |  | 29812,9 | 1903,0 |  | 31715,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 78186,1 |  | 72713,1 | 5473,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | венной экспертизы Ленинград-ской области" (№ 47-1-1-3-075700-2023 от 11 декабря 2023 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 31715,9 |  | 29812,9 | 1903,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 78186,1 |  | 72713,1 | 5473,0 |  |  |
| 2.11 | Строительство,реконструк-ция проезда и ул. Военный городок от ул. Кольцевая до ул. Шоссейная | 0,835 |  |  | 2026-2027 |  |  | Положитель-ное заключение ГАУ «Управление государст-венной экспертизы Ленинград-ской области» 47-1-1-3-015840-2022 от 21.03.2022 г. | 157473,41 в ценах 2021 года |  | Заневское городское поселение |  |  | Всево-лож-ский муни-ципаль-ный район | 2026 | 107526,9 |  | 100000,0 | 7526,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 126158,2 |  | 117327,2 | 8831,1 |  |  |
| 2.11.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 107526,9 |  | 100000,0 | 7526,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 126158,2 |  | 117327,2 | 8831,1 |  |  |
| 2.12 | Транспортная инфраструк-тура застройки 1-А микрорайона г. Тихвин, Ленинградской области (ул. Пещерка г. Тихвин, Ленинградской области) | 0,790 |  |  | 2026-2027 |  |  | Положи-тельное заключение ГАУ «Управле-ние государ-ственной экспертизы Ленинград-ской области» 47-1-1-3-082042-2023 от 27.12.2023 г. | 392761,99 в ценах I квартала 2023 года |  | Тихвин-ское городское поселение |  |  | Тихвинский муниципаль-ный район | 2026 | 107526,9 |  | 100000,0 | 7526,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 115963,3 |  | 109005,5 | 6957,8 |  |  |
| 2.12.1 | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 107526,9 |  | 100000,0 | 7526,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 115963,3 |  | 109005,5 | 6957,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 198824,7 |  | 188883,5 | 9941,2 |  |  |
| Всего по Перечню объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 5074386,7 | 600000,0 | 4469394,2 | 4992,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 3079196,5 | 1052631,9 | 2010739,0 | 15825,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 5952820,7 | 1257505,3 | 4683139,0 | 12176,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 4125943,4 | 857867,2 | 3250281,1 | 17795,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 11857887,8 | 2416949,3 | 9393571,6 | 47366,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 7158868,8 | 2230076,7 | 4899308,4 | 29483,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 4132183,4 | 258360,0 | 3873812,3 | 11,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 1421105,6 |  | 1411164,4 | 9941,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 1210317,3 |  | 1200376,1 | 9941,2 |  |  |

__________________________

1 Работа над объектом продолжится после указанного срока реализации.

2 Объект финансируется (за счет средств областного и федерального бюджетов) в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

3 Крупный особо важный для социально-экономического развития Российской Федерации проект.

4 Мусоросортировочный комплекс.