# ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2023 года № 973 «Об отдельных мероприятиях в рамках реализации специального инфраструктурного проекта в 2024-2026 годах» (далее – Проект)

В рамках предлагаемых изменений реализацию мероприятий предусматривается осуществить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом Ленинградской области от 22.12.2025 № 173-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» на финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации специального инфраструктурного проекта.

Общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области, предусмотренного на реализацию мероприятий, указанных в приложении 3 «План мероприятий по осуществлению поставок товаров, выполнению работ, оказанию услуг для обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения и восстановления объектов инфраструктуры, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования городского округа Енакиево Донецкой Народной Республики и подлежащих восстановлению в 2026 году», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2023 года № 973 на 2026 год составляет 1 200 000,00  тыс. рублей, в том числе часть средств в размере 186 913,43 тыс. рублей зарезервированных Комитету финансов для финансового обеспечения мероприятий в рамках реализации специального инфраструктурного проекта (нераспределенный резерв).

После утверждения Проекта в целях финансового обеспечения новых мероприятий планируется перераспределить бюджетные ассигнования за счет разрезервирования средств в размере 147 968,8 тыс. рублей, а также за счет уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия: «Капитальный ремонт, включая ремонтно-восстановительные работы первого этапа канализационных сетей городского округа Енакиево пгт Карло-Марксово» в размере 33 173,00 тыс. рублей (экономия по результатам уточнения потребности в рамках заключенного контракта и планируемого к заключению контракта на строительный контроль) и «Обследование, подготовка проектной документации, капитальный ремонт многоквартирных домов по ул. Брайляна, пострадавших в результате прилета БПЛА» в размере 88 800,00 тыс. рублей (уменьшение потребности в связи с уточнением объема работ).

Для реализации проекта постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2023 года № 973 дополнительного финансирования из средств бюджета Ленинградской области не потребуется.

Первый заместитель

председателя комитета финансов

Ленинградской области                                                                        И.Г. Нюнин