Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О сроке проведения государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»

В соответствии с частью 7 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий определяется сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать 42 рабочих дня.

Согласно пункту 29 Положения о порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 (далее – Положение № 145), срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не должен превышать 42 рабочих дней, а в течение 30 рабочих дней проводится государственная экспертиза (далее – общие сроки проведения государственной экспертизы):

- результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации;

- проектной документации или проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых будут осуществляться в особых экономических зонах;

- проектной документации в объеме, предусмотренном подпунктом «б» пункта 27 Положения № 145.

Однако в силу пункта 30 Положения № 145 субъекты Российской Федерации вправе устанавливать более короткие сроки проведения государственной экспертизы в отношении объектов, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по которым проводится исполнительными органами субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными учреждениями.

Настоящий проект постановления Правительства Ленинградской области «О сроке проведения государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее – проект постановления) подготовлен в развитие вышеуказанной нормы и направлен на сокращение общего срока проведения государственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» до 22 рабочих дней.

Сокращение срока проведения государственной экспертизы на региональном уровне именно до 22 рабочих дней обусловлено тем, что с учетом возможного однократного продления по инициативе заявителя срока проведения государственной экспертизы на 20 рабочих дней, итоговый срок проведения государственной экспертизы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не будет превышать 42 рабочих дня, что соответствует общему сроку, предусмотренному пунктом 29 Положения № 145.

Кром того, с 2023 года в Российской Федерации действует институт экспертного сопровождения результатов инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации, подготавливаемых для целей строительства или реконструкции объекта капитального строительства до их направления на экспертизу, введенный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2023 № 717. Проведение экспертного сопровождения до направления проектной документации на экспертизу позволяет избежать неверных проектных решений на более раннем этапе, что способствует оптимизации затрат на всех стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства и сокращению в целом инвестиционно-строительного цикла.

Несмотря на вышеуказанные положительные аспекты институт экспертного сопровождения до проведения государственной экспертизы не нашел своего широкого применения среди бюджетных заказчиков, в первую очередь, из-за установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ограничений.

Однако с 01.01.2026 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), позволяющие с указанной даты осуществлять корректировку существенных условий контрактов (в том числе цены контракта), заключаемых с соответствующим государственным учреждением на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44-ФЗ, следовательно, бюджетные заказчики вправе рассмотреть возможность заключения контрактов на проведение экспертного сопровождения до направления проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу в целях снижения количества отрицательных заключений, выдаваемых по результатам проведения государственной экспертизы.

В связи с изложенным, с учетом наличия института экспертного сопровождения до проведения государственной экспертизы, сокращение общего срока проведения государственной экспертизы до 22 рабочих дней будет являться импульсом к существенному улучшению качества проектной документации, представляемой на государственную экспертизу, уменьшению временных затрат, необходимых на получение заключения государственной экспертизы, и, как следствие, к более быстрому началу реализации работ по соответствующему объекту капитального строительства.

Также сокращение общего срока проведения государственной экспертизы приведет к сокращению административных барьеров при проектировании и строительстве объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, что в полной мере соответствует государственному вектору, направленному на сокращение инвестиционно-строительного цикла, и, в том числе, положительно скажется на рейтинге Ленинградской области в общероссийском рейтинге по продолжительности инвестиционно-строительного цикла.

Проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Принятие проекта постановления не потребует выделения дополнительных финансовых средств областного бюджета Ленинградской области.

Принятие данного проекта потребует актуализации Административного регламента предоставления государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного приказом комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области от 26.11.2025 № 28.

И.о. председателя комитета

государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Ленинградской области –

первый заместитель председателя комитета

государственного строительного надзора и

государственной экспертизы Ленинградской области 			    Ю.С. Коева

Государственная экспертиза проектной документации на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Пункт 29(1) Положения № 145.