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ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов теплоэнергетики государственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

	№
п/п 
	Наименование 
и местонахождение объекта 
	Про-ектная мощ-ность 
	Срок реали-зации 
	Информация 
о состоянии проектно-сметной документации 
	Утверж-денная 
и (или) прогно-зируемая сметная стоимость объекта, (тыс. руб.)
	Бюджето-получатель 
	Заказчик 
	Финан-
совый 
год 
	Плановый объем финансирования (тыс. руб.) 
	Фактические расходы 
на создание объекта (нараста-ющим итогом) 
за преды-дущие периоды реализации, (тыс. руб.) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего 
	феде-ральный бюджет 
	областной бюджет 
	местный бюджет 
	прочие источ-ники 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Строительство котельной мощностью 3 МВт
в г.п. Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы
	3 МВт
	2020 –2026
	Положительное заключение
№ 47-1-1-3-022499-2021
от 30 апреля 
2021 года
	47797,
07000
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Свирь-стройское городское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Свирь-стройское городское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района
	2022 – 2025
	105151,
57141
	
	103048,
52662
	2103,
04479
	
	41921,95018

	1.1
	СМР
	2022
	45666,59000
	
	44753,
25000
	913,
34000
	
	

	
	
	2023
	2162,63000
	
	2119,38000
	43,25000
	
	

	
	
	2024
	33957,77000
	
	33278,
61000
	679,
16000
	
	

	
	
	2025
	23364,58141
	
	22897,
28662
	467,
29479
	
	

	2
	Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа
МО "Рощинское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	6,9 МВт
	2024 –2026
	Положительное заключение
от 11 октября 2021 года
№ 47-1-1-3-059090-2021.
Положительное заключение
от 3 февраля 2025 года 
№ 47-1-1-2-004578-2025
	239201,19
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Выборг-ский район Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Выборг-ский район Ленин-градской области
	2024 –2026
	329169,
71760
	
	303405,
22900
	25764,
48860
	
	70119,55728

	2.1
	СМР
	2024
	95437,86000
	
	88371,
92000
	7065,
94000
	
	

	
	
	2025
	70119,55728
	
	64509,99270
	5609,
56458
	
	

	
	
	2026
	163612,30032
	
	150523,
31630
	13088,
98402
	
	

	3
	Строительство газовой автоматизиро-ванной котельной мощностью 7 МВт в деревне Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области
	7 МВт
	2025 –2026
	Положительное заключение 
от 14 сентября 2023 года 
№ 47-1-1-3-054848-2023
	187234,68 (в ценах 
I квартала 2023 года)
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Борское сельское посе-ление"
Тихвин-ского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Борское сельское посе-ление" Тихвин-ского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	203805,
56690
	
	201767,
51141
	2038,
05549
	
	65213,98788

	3.1
	СМР
	2025
	65213,98788
	
	64561,
85000
	652,
13788
	
	

	
	
	2026
	138591,
57902
	
	137205,
66141
	1385,
91761
	
	

	4
	Строительство котельной 
в п. Рассвет Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения
	4 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	69953,23
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Домо-жиров-ское сельское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Домо-жиров-ское сельское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	9852,06000
	
	9655,00561
	197,
05439
	
	2749,41000

	4.1
	ПИР
	2025
	3436,77000
	
	3368,03000
	68,74000
	
	

	
	
	2026
	6415,29000
	
	6286,97561
	128,
31439
	
	

	5
	Строительство котельной 
в д. Шамокша Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения
	2,5 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	69953,23
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Лодейно-польское городское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Лодейно-польское городское посе-ление" Лодейно-польского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	9852,06000
	
	9162,41898
	689,
64102
	
	2749,41000

	5.1
	ПИР
	2025
	3436,77000
	
	3196,20000
	240,
57000
	
	

	
	
	2026
	6415,29000
	
	5966,21898
	449,
07102
	
	

	6
	Строительство автоматизи-рованной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной 
в д. Старополье Сланцевского муниципального района Ленинградской области
	3,15 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	47815,02
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-польское сельское посе-ление" Сланцев-ского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-польское сельское посе-ление" Сланцев-ского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	5428,20100
	
	5319,64011
	108,
56089
	
	1597,80000

	6.1
	ПИР
	2025
	1700,00100
	
	1666,00000
	34,00100
	
	

	
	
	2026
	3728,20000
	
	3653,64011
	74,55989
	
	

	7
	Строительство автоматизи-рованной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной 
в д. Овсище Сланцевского муниципального района Ленинградской области
	2,56 МВт
	2025 – 2026
	Разрабатывается
	47565,02
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-польское сельское посе-ление" Слан-цевского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Старо-польское сельское посе-ление" Слан-цевского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	5325,00300
	
	5218,50000
	106,
50300
	
	

	7.1
	ПИР
	2025
	1775,00100
	
	1739,50000
	35,50100
	
	

	
	
	2026
	3550,00200
	
	3479,00000
	71,00200
	
	

	8
	Отопительная котельная мощностью 8,0МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское Сельское поселение, пос. Петровское, кадастровый номер 47:03:0709002:836
	8 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	171001,2
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Петров-ское сельское посе-ление"
Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Петров-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	10346,80464
	
	10104,
46494
	242,
33970
	
	2917,04769

	8.1
	ПИР
	2025
	3540,36000
	
	3434,14920
	106,
21080
	
	

	
	
	2026
	6806,44464
	
	6670,31574
	136,
12890
	
	

	9
	Отопительная котельная мощностью 3,72МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, п. Починок, ул. Леншоссе, уч. 25Б, кадастровый номер 47:03:0212001:836
	3,72 МВт
	2025 – 2026
	Разрабатывается
	116625,8
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	9438,41340
	
	9249,63730
	188,
77610
	
	2730,28860

	9.1
	ПИР
	2025
	3067,74000
	
	3006,38520
	61,35480
	
	

	
	
	2026
	6370,67340
	
	6243,25210
	127,
42130
	
	

	10
	Отопительная котельная мощностью 4,42МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Ларионовское Сельское поселение, пос. Коммунары, ул. Ленинградская, д.27Б, кадастровый номер 47:03:0217004:661
	4,42 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	98057,3
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	9144,43790
	
	8961,54220
	182,
89570
	
	2645,24910

	10.1
	ПИР
	2025
	2972,19000
	
	2912,74620
	59,44380
	
	

	
	
	2026
	6172,24790
	
	6048,79600
	123,
45190
	
	

	11
	Отопительная котельная мощностью 1,32МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Ларионовское Сельское поселение, пос. Моторное, ул. Рыбацкая, участок №11, кадастровый номер 47:03:0218002:630
	1,32 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	57933,3
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Лари-оновское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	7968,53590
	
	7809,14934
	159,
38656
	
	2305,09110

	11.1
	ПИР
	2025
	2589,99000
	
	2538,19020
	51,79980
	
	

	
	
	2026
	5378,54590
	
	5270,95914
	107,
58676
	
	

	12
	Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
пос. Заводской
	1,4 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	69953,23
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Куйво-зовское сельское посе-ление" Всево-ложского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Куйво-зовское сельское посе-ление" Всево-ложского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	10653,98700
	
	9801,66804
	852,
31896
	
	3093,09300

	12.1
	ПИР
	2025
	3436,77000
	
	3161,82840
	274,
94160
	
	

	
	
	2026
	7217,21700
	
	6639,83964
	577,
37736
	
	

	13
	Отопительная котельная мощностью 9,4МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское Сельское поселение, пос. Плодовое, кадастровый номер 47:03:0610002:1039
	9,4 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	169464,1
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Плодов-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Плодов-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	11227,46430
	
	11078,
69735
	148,
76695
	
	3247,81470

	13.1
	ПИР
	2025
	3649,23000
	
	3576,24540
	72,98460
	
	

	
	
	2026
	7578,23430
	
	7502,45195
	75,78235
	
	

	14
	Отопительная котельная мощностью 1,32МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское Сельское поселение, п. Тракторное, кадастровый номер 47:03:0603001:560
	1,32 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	73159,5
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Плодов-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Плодов-ское сельское посе-ление" Прио-зерского муници-пального района Ленин-градской области
	2025 –2026
	8777,26850
	
	8660,
96731
	116,
30119
	
	2539,03650

	14.1
	ПИР
	2025
	2852,85000
	
	2795,79300
	57,05700
	
	

	
	
	2026
	5924,41850
	
	5865,17431
	59,24419
	
	

	15
	Разработка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блочно-модульной газовой водогрейной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, расположенной по адресу, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный округ, п. Мыза-Ивановка
	1,1 МВт
	2025 –2026
	Разрабатывается
	55276,26
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Гатчин-ский муници-пальный округ" Ленинградской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Гатчин-ский муници-пальный округ" Ленин-градской области
	2025 –2026
	11844,98500
	
	11252,
73575
	592,
24925
	
	

	15.1
	ПИР
	2025
	4844,98500
	
	4602,73575
	242,
24925
	
	

	
	
	2026
	7000,00000
	
	6650,00000
	350,
00000
	
	

	16
	Строительство блочно-модульной котельной 
в с. Паша, 
ул. Павла Нечесанова, д. 23б Волховского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы
	2,2 МВт
	2026
	Разрабатывается
	69900,0
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское посе-ление" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское посе-ление" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области
	2026
	12085,97450
	
	11844,25500
	241,
71950
	
	

	16.1
	ПИР
	2026
	3625,79235
	
	3553,27650
	72,51585
	
	

	
	
	2027
	8460,18215
	
	8290,97850
	169,20365
	
	

	17
	Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Паша, 
ул. Советская, д.108а 
Волховского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы
	2,2 МВт
	2026
	Разрабатывается
	69900,0
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области
	2026
	12085,97450
	
	11844,
25500
	241,
71950
	
	

	17.1
	ПИР
	2026
	3625,79235
	
	3553,27650
	72,51585
	
	

	
	
	2027
	8460,18215
	
	8290,97850
	169,20365
	
	

	18
	Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Паша, 
ул. Советская, 
д. 192е Волховского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы
	5,0 МВт
	2026
	Разрабатывается
	73800,0
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Пашское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области
	2026
	12086,00000
	
	11844,
28000
	241,
72000
	
	

	18.1
	ПИР
	2026
	3625,80000
	
	3553,28400
	72,51600
	
	

	
	
	2027
	8460,20000
	
	8290,99600
	169,20400
	
	

	19
	Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Волховский район, д. Хвалово, д. 137 
с сетями инженерно-технического обеспечения
	5,0 МВт
	2026
	Разрабатывается
	73800,0
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Хвалов-ское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Хвалов-ское сельское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин-градской области
	2026
	12086,00000
	
	11844,
28000
	241,
72000
	
	

	19.1
	ПИР
	2026
	3625,80000
	
	3553,28400
	72,51600
	
	

	
	
	2027
	8460,20000
	
	8290,99600
	169,20400
	
	

	20
	Строительство котельной 
по адресу: Кировский район, п. Старая Малукса, ул. Новоселов, 
уч. 32в (включая проектно-изыскательские работы)
	3,5 МВт
	2026
	Разрабатывается
	73800,0
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Мгинское городское поселение" Киров-ского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Мгинское городское поселение" Киров-ского муници-пального района Ленин-градской области
	2026
	12086,00000
	
	11239,
98000
	846,
02000
	
	

	20.1
	ПИР
	2026
	3625,80000
	
	3371,99400
	253,80600
	
	

	
	
	2027
	8460,20000
	
	7867,98600
	592,21400
	
	

	21
	Строительство автоматизи-рованной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной 
в д. Неппово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
	2,1 МВт
	2026
	Разрабатывается
	63900,0
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Котель-ское сельское посе-ление" Кинги-сеппского муници-пального района Ленин-градской области
	Админи-страция муници-пального образо-вания "Котель-ское сельское посе-ление" Кинги-сеппского муници-пального района Ленин-градской области
	2026
	9382,14972
	
	9194,50600
	187,64372
	
	

	21.1
	ПИР
	2026
	2814,64491
	
	2758,35200
	56,29291
	
	

	
	
	2027
	6567,50481
	
	6436,15400
	131,35081
	
	

	
	Итого по перечню
	2022
	45666,59000
	
	44753,
25000
	913,
34000
	
	

	
	
	2023
	2162,63000
	
	2119,38000
	43,25000
	
	

	
	
	2024
	129395,
63000
	
	121650,
53000
	7745,
10000
	
	

	
	
	2025
	196000,
78357
	
	187966,
93267
	8033,
85090
	
	

	
	
	2026
	395704,
07259
	
	378349,
06829
	17355,
00430
	
	

	
	
	2027
	48868,
46911
	
	47468,
08900
	1400,
38011
	
	

	
	
	2028
	
	
	
	
	
	

	
	
	2022 –2028
	817798,
17527
	
	782307,
24996
	35490,
92531
	
	



