205210/205210-2023-
21
	УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 30 ноября 2015 года № 450
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области

(приложение 1)




ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

	№ 
п/п
	Наименование 
и местонахождение объекта
	Проект-ная 
мощ-
ность 

	Срок реали-зации
	Информация 
о состоянии проектно-сметной документации
	Утвержден-
ная и (или) прогнози-руемая 
сметная стоимость объекта
	Бюджето-получатель
	Заказчик
	Финан-совый год
	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
	Факти-ческие расходы 
на создание объекта (нараста-ющим итогом) 
по состоя-нию 
на 1 января 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	про-чие ис-точ-ники
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального 
значения в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная 
и местная дорожная сеть" и отраслевого проекта "Развитие 
и приведение 
в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования" – всего, в том числе:
	
	
	
	
	Государ-ственное казенное учреж-дение "Управ-ление авто-мобиль-
ных дорог Ленин-
градской области" (далее – ГКУ "Ленавто-дор"), 
государ-ственное казенное учреж-дение Ленин-градской области "Дирек-ция дорож-ного строи-тельства"
(далее – ГКУ ЛО "ДДС")
	ГКУ "Лен-автодор",
ГКУ ЛО
"ДДС"
	2022
	5011986,6
	600000,0
	4411986,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2823250,1
	1052631,9
	1770618,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	5758303,7
	1257505,3
	4500798,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	3819488,1
	857867,2
	2961620,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	11094443,3
	2416949,3
	8677494,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	8649696,3
	2230076,7
	6419619,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	4132072,3
	258360,0
	3873712,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	1222280,9
	
	1222280,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	1011492,6
	
	1011492,6
	
	
	

	1.1
	Реконструкция
автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург –
Морье", км 9 – км 11
	1,692 км
	2025 – 2027
	Положительное заключение 
государ-
ственной экспертизы 
(№ 47-1-1-3-
025914-2023 
от 17 мая 
2023 года)
	744013,76
(в ценах 
III квартала 2022 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2025
	62158,1
	
	62158,1
	
	
	51216,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	20261
	788378,8
	477591,3
	310787,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20271
	807726,8
	452327,0
	355399,8
	
	
	

	1.1.1
	ПИР
	2025
	62158,1
	
	62158,1
	
	
	

	
	
	2026
	5442,2
	
	5442,2
	
	
	

	1.1.2
	СМР
	2026
	782936,6
	477591,3
	305345,3
	
	
	

	
	
	2027
	807726,8
	452327,0
	355399,8
	
	
	

	1.2
	Строительство автомобильной дороги нового выхода 
из Санкт-Петербурга 
от КАД в обход населенных пунктов Мурино 
и Новое Девяткино 
с выходом 
на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса"2
	2,26 км
	2018 –
2026
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации (№ 809-16/
ГГЭ-10525/04 
от 18 июля 2016 года 
(№ в Реестре 00-1-1-3-
2284-16) 
и сметной стоимости 
(№ 810-16/
ГГЭ-10525/10 
от 18 июля 
2016 года
(№ в Реестре 00-0-6-0687-16)

	2299167,13 (в ценах 2016 года)
	ГКУ "Лен-автодор",
ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ "Лен-авто-дор",
ГКУ ЛО
"ДДС"
	2022
	179409,5
	
	179409,5
	
	
	1547621,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	20231
	454485,0
	232914,0
	221571,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20241
	790376,3
	526216,2
	264160,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	688429,2
	
	688429,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	451403,9
	
	451403,9
	
	
	

	1.2.1
	ПИР
	2022
	179409,5
	
	179409,5
	
	
	

	
	
	2023
	201897,6
	
	201897,6
	
	
	

	
	
	2024
	2963,8
	
	2963,8
	
	
	

	
	
	2025
	31309,1
	
	31309,1
	
	
	

	
	
	2026
	53458,8
	
	53458,8
	
	
	

	1.2.2
	СМР
	2023
	252587,4
	232914,0
	19673,4
	
	
	

	
	
	2024
	787412,5
	526216,2
	261196,3
	
	
	

	
	
	2025
	657120,2
	
	657120,2
	
	
	

	
	
	2026
	397945,1
	
	397945,1
	
	
	

	1.3
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши", 
3 этап, 4 этап2
	5,44545
км 
(III и IV
этапы) 
	2022 – 
2027
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проекта 
(№ 47-1-1-2-028546-2024 
от 6 июня 
2024 года)

	5460672,55
(в ценах 
I квартала 2024 года)
	ГКУ 
"Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ 
"Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС"
	2022
	1262474,2
	
	1262474,2
	
	
	1498989,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	527045,9
	
	527045,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	309247,7
	
	309247,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20251
	708213,9
	431312,1
	276901,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20261
	1634272,4
	270924,4
	1363348,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20271
	1941395,3
	347011,6
	1594383,7
	
	
	

	1.3.1
	ПИР
	2022
	100688,3
	
	100688,3
	
	
	

	
	
	2023
	255646,8
	
	255646,8
	
	
	

	
	
	2024
	100388,0
	
	100388,0
	
	
	

	
	
	2025
	27237,1
	
	27237,1
	
	
	

	
	
	2026
	13127,3
	
	13127,3
	
	
	

	
	
	2027
	7624,8
	
	7624,8
	
	
	

	1.3.2
	СМР
	2022
	1161785,8
	
	1161785,8
	
	
	

	
	
	2023
	271399,2
	
	271399,2
	
	
	

	
	
	2024
	208859,7
	
	208859,7
	
	
	

	
	
	2025
	680976,8
	431312,1
	249664,7
	
	
	

	
	
	2026
	1621145,1
	270924,4
	1350220,7
	
	
	

	
	
	2027
	1933770,5
	347011,6
	1586758,9
	
	
	

	1.4
	Строительство подъезда 
к ТПУ "Кудрово" 
с реконструкцией транспортной развязки 
на км 12 + 575 автомобильной дороги 
Р-21 "Кола"2
	6,54 км
	2020 –
2028
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проекта 
(№ 47-1-1-2-049457-2024 
от 26 августа 2024 года) 

	8744708,31
(в ценах 
I квартала 2024 года)
	ГКУ 
"Лен-автодор", ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ 
"Лен-авто-дор", ГКУ ЛО "ДДС"
	2022
	2000000,0
	
	2000000,0
	
	
	3039150,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	405489,6
	
	405489,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20241
	1871957,4
	223452,2
	1648505,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20251
	1061639,5
	95243,0
	966396,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20261
	2044559,8
	937031,4
	1107528,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20271
	860916,7
	194290,4
	666626,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20281
	184384,3
	94036,0
	90348,3
	
	
	

	1.4.1
	ПИР
	2022
	83567,7
	
	83567,7
	
	
	

	
	
	2023
	293800,1
	
	293800,1
	
	
	

	
	
	2024
	1218988,3
	
	1218988,3
	
	
	

	
	
	2025
	165452,1
	
	165452,1
	
	
	

	
	
	2026
	27074,9
	
	27074,9
	
	
	

	
	
	2027
	5417,0
	
	5417,0
	
	
	

	1.4.2
	СМР
	2022
	1916432,3
	
	1916432,3
	
	
	

	
	
	2023
	111689,5
	
	111689,5
	
	
	

	
	
	2024
	652969,1
	223452,2
	429516,9
	
	
	

	
	
	2025
	896187,3
	95243,0
	800944,3
	
	
	

	
	
	2026
	2017484,9
	937031,4
	1080453,5
	
	
	

	
	
	2027
	855499,8
	194290,4
	661209,4
	
	
	

	
	
	2028
	184384,3
	94036,0
	90348,3
	
	
	

	1.5
	Строительство автомобильной дороги 
от кольцевой 
автомобильной 
дороги вокруг 
Санкт-Петербурга 
до автомобильной дороги 
"Санкт-Петербург –
Матокса" 
на участке 
от границы 
Санкт-Петербурга 
до автомобильной дороги 
"Санкт-Петербург –
Матокса"2
	6,32 км
	2021 –
2028
	ФАУ "Глав-госэкспертиза России" 
(№ 47-1-1-2-028961-2024
от 7 июня 
2024 года)
	9810661,27
(в ценах 
I квартала 2024 года)
	ГКУ 
"Лен-автодор", ГКУ ЛО 
"ДДС"
	ГКУ 
"Лен-авто-дор", ГКУ ЛО 
"ДДС"
	2022
	701759,2
	
	701759,2
	
	
	2659332,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	20231
	521546,8
	434274,7
	87272,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20241
	1735799,3
	384274,7
	1351524,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20251
	835977,9
	331312,1
	504665,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20261
	4548905,8
	731402,2
	3817503,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20271
	2716461,7
	1236447,7
	1480014,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20281
	322203,9
	164324,0
	157879,9
	
	
	

	1.5.1
	ПИР
	2022
	137791,3
	
	137791,3
	
	
	

	
	
	2023
	31648,0
	
	31648,0
	
	
	

	
	
	2024
	99419,0
	
	99419,0
	
	
	

	
	
	2025
	31882,3
	
	31882,3
	
	
	

	
	
	2026
	36705,8
	
	36705,8
	
	
	

	1.5.2
	СМР







	2022
	563967,9
	
	563967,9
	
	
	

	
	
	2023
	489898,9
	434274,7
	55624,2
	
	
	

	
	
	2024
	1636380,3
	384274,7
	1252105,6
	
	
	

	
	
	2025
	804095,6
	331312,1
	472783,5
	
	
	

	
	
	2026
	4512200,1
	731402,2
	3780797,9
	
	
	

	
	
	2027
	2716461,7
	1236447,7
	1480014,0
	
	
	

	
	
	2028
	322203,9
	164324,0
	157879,9
	
	
	

	1.6
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово – Огоньки" 
во Всеволожском районе Ленинградской области 
(для подключения 
ТПУ "Сертолово")
	1 км
	2024 –20253
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы 
(№ 47-1-1-3-057416-2025 
от 26 сентября 2025 года)
	941978,90 
(в ценах 
IV квартала 2024 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2024
	5500,0
	
	5500,0
	
	
	55048,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	31149,6
	
	31149,6
	
	
	

	1.6.1
	ПИР
	2024
	5500,0
	
	5500,0
	
	
	

	
	
	2025
	31149,6
	
	31149,6
	 
	 
	

	1.7
	Устройство перехватывающей парковки 
в с. Старая Ладога, 
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево – Новая Ладога" в Волховском районе
	216 ма-шино-мест

	2025 – 2026
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы
парковка 1 
(№ 47-1-1-3-010021-2023 
от 3 марта 
2023 года).
Положительное заключение государ-
ственной экспертизы парковка 2 
(№ 47-1-1-3-010020-2023 
от 3 марта 
2023 года)

	137020,37 
(в ценах III квартала 2022 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2025
	57549,4
	
	57549,4
	 
	 
	67571,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	95590,0
	
	95590,0
	 
	 
	

	1.7.1
	ПИР
	2025
	1050,1
	
	1050,1
	
	
	

	
	
	2026
	10590,0
	
	10590,0
	
	
	

	1.7.2
	СМР



	2025
	56499,3
	
	56499,3
	
	
	

	
	
	2026
	85000,0
	
	85000,0
	
	
	

	1.8
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Колпино" 
в Тосненском районе
	2 км
	2028 – 20303
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-2-037079-2023 
от 26 июня 2023 года)

	1306754,61 (в ценах 
III квартала 2022 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2028
	500000,0
	
	500000,0
	
	
	68829,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.8.1
	СМР
	2028
	500000,0
	
	500000,0
	
	
	

	
	
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.9
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское – 
Приозерск" 
в Выборгском 
и Приозерском районах, 
км 30 – 40
	10 км
	2029 – 20303
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-3-048961-2024 
от 23 августа 2024 года)

	1873115,87 (в ценах 
III квартала 2022 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	38176,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.9.1
	СМР
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.10
	Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) 
на автомобильной дороге "Подъезд 
к пос. Свирица 
в границах 
а/д Паша – Свирица – Загубье" в Волховском районе Ленинградской области"

	0,8 км
	2026 –2029
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-3-060216-2025 
от 9 октября 2025 года)

	625450,50
(в ценах 
II квартала 2025 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2026
	170168,7
	
	170168,7
	 
	 
	3082,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	102781,2
	
	102781,2
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	300000,0
	
	300000,0
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	210788,3
	
	210788,3
	
	
	

	1.10.1
	ПИР
	2026
	54202,6
	
	54202,6
	
	
	

	
	
	2027
	49038,6
	
	49038,6
	
	
	

	
	
	2028
	24257,4
	
	24257,4
	
	
	

	
	
	2029
	3685,2
	
	3685,2
	
	
	

	1.10.2
	СМР
	2026
	115966,1
	
	115966,1
	
	
	

	
	
	2027
	53742,6
	
	53742,6
	
	
	

	
	
	2028
	275742,6
	
	275742,6
	
	
	

	
	
	2029
	207103,1
	
	207103,1
	
	
	

	1.11
	Строительство путепровода 
над ж/д путями 
на 40 км автомобиль-ной дороги 
"Гатчина – Ополье" 
в Волосовском районе Ленинградской области
	1,987 км
	2026 –20303
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-3-011840-2025 
от 6 марта 
2025 года)

	2614344,06 (в ценах 
III квартала 2023 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2026
	106305,5
	
	106305,5
	
	
	9491,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	713381,3
	
	713381,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	700000,0
	
	700000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	456800,6
	
	456800,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	456800,6
	
	456800,6
	
	
	

	1.11.1
	ПИР





	2026
	62992,1
	
	62992,1
	
	
	

	
	
	2027
	12920,1
	
	12920,1
	
	
	

	
	
	2028
	10686,8
	
	10686,8
	
	
	

	
	
	2029
	6800,6
	
	6800,6
	
	
	

	
	
	2030
	6800,6
	
	6800,6
	
	
	

	1.11.2
	СМР
	2026
	43313,4
	
	43313,4
	
	
	

	
	
	2027
	700461,2
	
	700461,2
	
	
	

	
	
	2028
	689313,2
	
	689313,2
	
	
	

	
	
	2029
	450000,0
	
	450000,0
	
	
	

	
	
	2030
	450000,0
	
	450000,0
	
	
	

	1.12
	Реконструкция моста 
ч/р Михалевка 
на км 59 + 922 
а/д Комсомольское –Приозерск 
в Выборгском районе Ленинградской области
	0,5 км
	2024 – 2026
	Положительное заключение государ-ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
№ 47-1-1-3-081578-2025 
от 29 декабря 2025 года

	80254,28
(в ценах 
II квартала 2025 года)"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2024
	40553,7
	
	40553,7
	
	
	40553,7







	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	97446,3
	
	97446,3
	
	
	

	1.12.1
	ПИР
	2024
	1399,7
	
	1399,7
	
	
	

	
	
	2026
	6086,8
	
	6086,8
	
	
	

	1.12.2
	СМР
	2024
	39154,1
	
	39154,1
	
	
	

	
	
	2026
	91359,5
	
	91359,5
	
	
	

	1.13
	Реконструкция моста через реку Кумбито 
на км 2 + 660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд 
к Октябрьской слободе 
до шоссе 
на Кондегу" 
в Волховском районе Ленинградской области 
	0,4 км
	2025 – 2026
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-3-074953-2023 
от 7 декабря 2023 года)


	101088,30 
(в ценах 
III квартала 2022 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2025
	62216,2
	
	62216,2
	
	
	30966,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	97594,8
	
	97594,8
	
	
	

	1.13.1
	ПИР
	2025
	9329,1
	
	9329,1
	
	
	

	
	
	2026
	14321,0
	
	14321,0
	
	
	

	1.13.2
	СМР
	2025
	52887,1
	
	52887,1
	
	
	

	
	
	2026
	83273,8
	
	83273,8
	
	
	

	1.14
	Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области
	0,1 км
	2025 – 2027
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-3-074953-2023 
от 7 декабря 2023 года)

	477658,69 
(в ценах 
III квартала 2023 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2025
	12894,4
	
	12894,4
	
	
	42237,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	97218,0
	
	97218,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	100000,0
	
	100000,0
	
	
	

	1.14.1
	ПИР
	2025
	12894,4
	
	12894,4
	
	
	

	
	
	2026
	53404,0
	
	53404,0
	
	
	

	1.14.2
	СМР
	2026
	43814,0
	
	43814,0
	
	
	

	
	
	2027
	100000,0
	
	100000,0
	
	
	

	1.15
	Строительство автомобильной дороги, подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых 
и отдельных видов промышленных отходов 
с МСК4 
в Кингисеппском 
муниципальном 
районе Ленинградской области на участках 
с КН 47:20:0752003:847 
и КН 47:20:0752003:848


	2,8 км
	2025 –2028
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-3-077781 
от 19 декабря 2024 года)
	280617,71 
(в ценах 
I квартала 2023 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2025
	4575,9
	
	4575,9
	
	
	4575,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	148241,2
	
	148241,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	197840,1
	
	197840,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	200000,0
	
	200000,0
	
	
	

	1.15.1
	ПИР
	2025
	4575,9
	
	4575,9
	
	
	

	
	
	2026
	13751,9
	
	13751,9
	
	
	

	1.15.2
	СМР
	2026
	134489,3
	
	134489,3
	
	
	

	
	
	2027
	197840,1
	
	197840,1
	
	
	

	
	
	2028
	200000,0
	
	200000,0
	
	
	

	1.16
	Строительство 
5 и 6 этапов 
(включая подъезд 
к г. Всеволожску) широтной магистрали скоростного движения 
в Ленинградской 
области

	15,69 км
	2028 – 20303 
	В стадии разработки
	75000000,00 (предвари-тельная стоимость 
в ценах 
2024 года)
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ ЛО
"ДДС"
	2029
	100,0
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	100,0
	
	100,0
	
	
	

	1.16.1
	СМР
	2029
	100,0
	
	100,0
	
	
	

	
	
	2030
	100,0
	
	100,0
	
	
	

	1.17
	Реконструкция Копорского шоссе 
(1, 3, 4 этапы) 
	1,709 км
	2026 –2028
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-4-
0058-14 
от 24 февраля 2014 года) 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-8-
0129-14 
от 17 июня 2014 года). Корректировка ПСД

	600000,00
(ориенти-ровочная стоимость 
в ценах
I квартала 2021 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2026
	125515,6
	
	125515,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	328773,7
	
	328773,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	400000,0
	
	400000,0
	
	
	

	1.17.1
	ПИР

	2027
	35936,7
	
	35936,7
	
	
	

	1.17.2
	СМР
	2026
	125515,6
	
	125515,6
	
	
	

	
	
	2027
	292837,0
	
	292837,0
	
	
	

	
	
	2028
	400000,0
	
	400000,0
	
	
	

	1.18
	Реконструкция моста через реку Кондега 
на 27 км а/д "Паша – Часовенское – Кайвакса" 
в Волховском районе Ленинградской области
	0,386 км /41пог.м.
	2025 –2026
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
(№ 47-1-1-3-032583-2024 
от 25 июня 
2024 года) 
	243463,20 
(в ценах 
IV квартала 2023 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2025
	99758,1
	
	99758,1
	
	
	55090,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	242229,4
	
	242229,4
	
	
	

	1.18.1
	ПИР
	2025
	17236,8
	
	17236,8
	
	
	

	
	
	2026
	26084,2
	
	26084,2
	
	
	

	1.18.2
	СМР
	2025
	82521,2
	
	82521,2
	
	
	

	
	
	2026
	216145,2
	
	216145,2
	
	
	

	1.19
	Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск"
на км 0 – км 6 
во Всеволожском районе Ленинградской области 
	4,2 км
	2025 –20303
	Повторное положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
(№ 47-1-1-2-004589-2025 
от 3 февраля 
2025 года) 

	4138098,51 (в ценах 
II квартала 2024 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2025
	8438,1
	
	8438,1
	
	
	67551,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	321000,0
	
	321000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	165188,2
	
	165188,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	564484,1
	
	564484,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	494592,0
	
	494592,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	494592,0
	
	494592,0
	
	
	

	1.19.1
	ПИР
	2025
	8438,1
	
	8438,1
	
	
	

	
	
	2029
	6395,4
	
	6395,4
	
	
	

	
	
	2030
	6395,4
	
	6395,4
	
	
	

	1.19.2
	СМР
	2026
	321000,0
	
	321000,0
	
	
	

	
	
	2027
	165188,2
	
	165188,2
	
	
	

	
	
	2028
	564484,1
	
	564484,1
	
	
	

	
	
	2029
	488196,6
	
	488196,6
	
	
	

	
	
	2030
	488196,6
	
	488196,6
	
	
	

	1.20
	Строительство автомобильной дороги "Обход Всеволожска"
	4,5 км
	2029 –20303
	В стадии разработки
	5500000,00 (в ценах 2026 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.20.1
	СМР
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.21
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Юкки – Кузьмолово" 
км 9 + 500 – км 11 + 500 во Всеволожском районе Ленинградской области 
	2 км
	2029 –20303
	В стадии разработки
	1300000,00 (в ценах 2026 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.21.1
	СМР
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.22
	Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД 
в обход населенных пунктов Мурино 
и Новое Девяткино 
с выходом 
на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург – Матокса" 
во Всеволожском районе Ленинградской области " этап 2
	6,5 км
	2027 –20303
	В стадии разработки
	6500000,00 (в ценах 2026 года) 
	ГКУЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2027
	117663,8
	
	117663,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	200000,0
	
	200000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.22.1
	ПИР
	2027
	117663,8
	
	117663,8
	
	
	

	1.22.2
	СМР
	2028
	200000,0
	
	200000,0
	
	
	

	
	
	2029
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	
	
	2030
	10000,0
	
	10000,0
	
	
	

	1.23
	Строительство путепровода 
на км 13 + 700 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Юкки – Кузьмолово" во Всеволожском районе Ленинградской области
	0,4 км
	2027 –20303
	В стадии разработки
	3000000,00 (в ценах 2026 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2027
	82336,2
	
	82336,2
	
	
	

	1.23.1
	ПИР
	2027
	82336,2
	
	82336,2
	
	
	

	1.24
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Запорожское –Приозерск" 
км 0 – км 1
	1км
	2028
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-3-012752-2024 
от 22 марта 2024 года)
	400932,10 
(в ценах 
II квартала 2023 года)
	ГКУ ЛО "ДДС"
	ГКУ ЛО "ДДС"
	2028
	461000,0
	
	461000,0
	
	
	

	1.24.1
	СМР
	2028
	461000,0
	
	461000,0
	
	
	

	1.25
	Проектно-
изыскательские работы 
и отвод земель 
будущих лет
	
	2022 –2030
	
	
	ГКУ 
"Лен-автодор",
ГКУ ЛО
"ДДС"
	ГКУ 
"Лен-авто-дор",
ГКУ ЛО
"ДДС"
	2022
	117567,3
	
	117567,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	60006,7
	
	60006,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	86142,0
	
	86142,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	50203,5
	
	50203,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	125613,2
	
	125613,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	515231,3
	
	515231,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	300000,0
	
	300000,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	43099,4
	
	43099,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	43099,4
	
	43099,4
	
	
	

	2
	Строительство (реконструкция), включая проекти-рование, автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения –
всего, 
в том числе:
	
	
	
	
	Адми-нистрации муници-пальных образо-ваний
	Адми-нистра-ции муници-пальных образо-ваний
	2022
	62400,0
	
	57407,5
	4992,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	255946,4
	
	240120,8
	15825,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	194517,0
	
	182340,5
	12176,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	306455,3
	
	288660,1
	17795,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	703124,2
	
	655757,4
	47366,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	569733,9
	
	530492,8
	39241,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	111,1
	
	100,0
	11,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2029
	198824,7
	
	188883,5
	9941,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2030
	198824,7
	
	188883,5
	9941,2
	
	

	2.1
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Лемовжа – Гостятино"
в Волосовском районе 
Ленинградской области, 
включая разработку проектно-сметной документации
	4,97972 км
	2022 –2027
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации (№ 47-1-1-3-035521-2023 
от 23 июня 
2023 года)
	176680,27 
(в ценах 
II квартала 2022 года) 
	Воло-совский муници-пальный район
	Воло-совский муници-пальный район
	2022
	3638,4
	
	3347,4
	291,1
	
	60978,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	32338,5
	
	29751,4
	2587,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	37290,7
	
	34307,4
	2983,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	146286,8
	
	134583,9
	11702,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	51014,4
	
	45402,9
	5611,6
	
	

	2.1.1
	ПИР
	2022
	3638,4
	
	3347,4
	291,1
	
	

	2.1.2
	СМР
	2024
	32338,5
	
	29751,4
	2587,1
	
	

	
	
	2025
	37290,7
	
	34307,4
	2983,3
	
	

	
	
	2026
	146286,8
	
	134583,9
	11702,9
	
	

	
	
	2027
	51014,4
	
	45402,9
	5611,6
	
	

	2.2
	Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения 
"Большой Сабск – 
Изори" 
в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации
	2,045 км
	2022 –
2027
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
(№ 47-1-1-3-020892-2023 
от 21 апреля 
2023 года)
	81347,86 
(в ценах 
II квартала
2022 года) 
	Воло-совский муници-пальный район
	Воло-совский муници-пальный район
	2022
	3173,1
	
	2919,2
	253,8
	
	41007,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	19533,0
	
	17970,3
	1562,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	22524,2
	
	20722,3
	1801,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	52828,5
	
	48602,2
	4226,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	30337,1
	
	27000,0
	3337,1
	
	

	2.2.1
	ПИР
	2022
	3173,1
	
	2919,2
	253,8
	
	

	2.2.2
	СМР
	2024
	19533,0
	
	17970,3
	1562,6
	
	

	
	
	2025
	22524,2
	
	20722,3
	1801,9
	
	

	
	
	2026
	52828,5
	
	48602,2
	4226,3
	
	

	
	
	2027
	30337,1
	
	27000,0
	3337,1
	
	

	2.3
	Реконструкция 
ул. Дорожная 
(в границах от Дороги Жизни до дома № 7), Садового переулка 
и улицы Майской 
в г. Всеволожске 
по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 
ул. Дорожная 
(в границах 
от Дороги Жизни 
до дома № 7); Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 
Садовый переулок; Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 
ул. Майская

	0,948 км
	2027 –2028
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
(№ 47-1-4-
0093-15 
от 29 мая 
2015 года) 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-8-
0277-15 
от 29 июня 
2015 года), 
на изменение проектно-сметной документации 
(№ 47-1-1-3-011221-2021 
от 15 марта 
2021 года)
	65471,23 
(в ценах 
II квартала 2020 года)
	Город Всево-ложск
	Всево-ложский муници-пальный район
	2027
	111,1
	
	100,0
	11,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2028
	111,1
	
	100,0
	11,1
	
	

	2.3.1
	СМР
	2027
	111,1
	
	100,0
	11,1
	
	

	
	
	2028
	111,1
	
	100,0
	11,1
	
	

	2.4
	Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка 
в г. Шлиссельбург, 
в том числе проектно-изыскательские работы
	-/60,0 пог.м.
	2026 –2027
	В стадии разработки
	9190,00 (ориенти-ровочная стоимость 
в ценах 
IV квартала 2017 года)
	Шлиссель-бургское городское поселение
	Шлис-сель-бургское город-ское поселе-ние
	2026
	10109,0
	
	9300,3
	808,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	10109,0
	
	9300,3
	808,7
	
	

	2.4.1
	ПИР
	2026
	10109,0
	
	9300,3
	808,7
	
	

	
	
	2027
	10109,0
	
	9300,3
	808,7
	
	

	2.5
	Строительство пешеходного мостового перехода через 
р. Оредеж 
в дер. Даймище 
на территории 
Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	-/97,02 пог.м.
	2023 – 
2027
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
(№ 47-1-1-3-016112-2019 
от 27 июня 2019 года) 
и сметной стоимости
(№ 47-1-
0123-19 
от 27 июня 
2019 года)
	27028,28 
(в ценах 
I квартала
2019 года)
	Гатчин-ский муници-пальный округ
	Гатчин-ский муници-пальный округ
	2023
	1010,1
	
	1000,0
	10,1
	
	9070,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	31301,0
	
	30988,0
	313,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	23240,5
	
	22078,4
	1162,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	23240,5
	
	22078,4
	1162,0
	
	

	2.5.1
	СМР
	2023
	1010,1
	
	1000,0
	10,1
	
	

	
	
	2024
	31301,0
	
	30988,0
	313,0
	
	

	
	
	2025
	23240,5
	
	22078,4
	1162,0
	
	

	
	
	2027
	23240,5
	
	22078,4
	1162,0
	
	

	2.6
	Строительство автомобильной дороги, 
расположенной 
по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, 
г. Тосно, дорога 
к стадиону 
от региональной автодороги 
"Кемполово – 
Губаницы –
Калитино –
Выра – Тосно – Шапки", 
в том числе проектно-изыскательские работы
	0,79386 км
	2022 –
2026
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной 
и сметной документации 
(№ 47-1-1-3-076079-2021 
от 10 декабря 
2021 года)
	191340,32 
(в ценах 
II квартала 2021 года)
	Тоснен-ское городское поселение
	Тоснен-ское город-ское посе-ление
	2022
	27768,3
	
	25824,5
	1943,8
	
	181541,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	159481,8
	
	148318,0
	11163,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	41472,9
	
	38155,0
	3317,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	49227,4
	
	45781,5
	3445,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	21988,5
	
	20229,5
	1759,1
	
	

	2.6.1
	СМР
	2022
	27768,3
	
	25824,5
	1943,8
	
	

	
	
	2023
	159481,8
	
	148318,0
	11163,7
	
	

	
	
	2024
	41472,9
	
	38155,0
	3317,8
	
	

	
	
	2025
	49227,4
	
	45781,5
	3445,9
	
	

	
	
	2026
	21988,5
	
	20229,5
	1759,1
	
	

	2.7
	Реконструкция объекта: "Проезд 
мкрн. Черная речка – мкрн. Сертолово-2"
	1,55969 км
	2025 –2027
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
(№ 47-1-1-3-046079-2024 
от 12 августа 
2024 года)
	207201,81 
(в ценах 
III квартала 2023 года)
	Сертолово
	Серто-лово
	2025
	81763,3
	
	76857,3
	4906,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	85106,4
	
	80000,0
	5106,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	188146,3
	
	176857,3
	11289,0
	
	

	2.7.1
	СМР
	2025
	81763,3
	
	76857,3
	4906,0
	
	

	
	
	2026
	85106,4
	
	80000,0
	5106,4
	
	

	
	
	2027
	188146,3
	
	176857,3
	11289,0
	
	

	2.8
	Строительство участка 
улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение 
ул. Крупской 
от Пушкинского 
до Ленинградского шоссе 
(от ЖК "IQ" 
до ТК "Окей") 
	0,134 км
	2022 –
2027
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации
(№ 47-1-1-3-010260-2020 
от 2 апреля 
2020 года) 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-
0055-20
от 2 апреля 
2020 года)
	70297,05 
(в ценах 
IV квартала 2019 года)
	Гатчин-ский муници-пальный округ
	Гатчин-ский муници-пальный округ
	2022
	27820,3
	
	25316,5
	2503,8
	
	27820,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	46215,0
	
	42055,6
	4159,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	46215,0
	
	42055,6
	4159,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	24653,9
	
	23421,2
	1232,7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	57525,8
	
	54649,5
	2876,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	24653,9
	
	23421,2
	1232,7
	
	

	2.8.1
	СМР
	2022
	27820,3
	
	25316,5
	2503,8
	
	

	
	
	2023
	46215,0
	
	42055,6
	4159,3
	
	

	
	
	2024
	46215,0
	
	42055,6
	4159,3
	
	

	
	
	2025
	24653,9
	
	23421,2
	1232,7
	
	

	
	
	2026
	57525,8
	
	54649,5
	2876,3
	
	

	
	
	2027
	24653,9
	
	23421,2
	1232,7
	
	

	2.9
	Местная улица 
пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, 
пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 
47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство
	0,947 км
	2023 – 2026
	Положительное заключение государ-
ственной экспертизы проектной документации 
и сметной стоимости 
(№ 47-1-1-3-022829-2022
от 14 апреля
2022 года)
	81292,86
(в ценах 
II квартала 2022 года)
	Щеглов-ское сельское поселение
	Щеглов-ское сельское поселе-ние
	2023
	49239,6
	
	48747,2
	492,4
	
	25582,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	23656,7
	
	23420,1
	236,6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	36039,4
	
	35679,0
	360,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	36039,4
	
	35679,0
	360,4
	
	

	2.9.1
	СМР
	2023
	49239,6
	
	48747,2
	492,4
	
	

	
	
	2024
	23656,7
	
	23420,1
	236,6
	
	

	
	
	2025
	36039,4
	
	35679,0
	360,4
	
	

	
	
	2026
	36039,4
	
	35679,0
	360,4
	
	

	2.10
	Строительство дороги ул. Светлая, 
мкр. Левобережье, 
г. Кингисепп
	0,63509 км
	2025 –2026
	Положительное заключение ГАУ "Управление государ-
ственной экспертизы Ленинградской области" 
(№ 47-1-1-3-075700-2023 
от 11 декабря 
2023 года)
	90516,60 
(в ценах 2022 года)
	Г. Кинги-сепп
	Кинги-сеппский муници-пальный район
	2025
	31715,9
	
	29812,9
	1903,0
	
	31715,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	78186,1
	
	72713,1
	5473,0
	
	

	2.10.1
	СМР
	2025
	31715,9
	
	29812,9
	1903,0
	
	

	
	
	2026
	78186,1
	
	72713,1
	5473,0
	
	

	2.11
	Строительство, реконструкция проезда и ул. Военный городок от ул. Кольцевая 
до ул. Шоссейная
	0,835 км
	2026 –2027
	Положительное заключение ГАУ "Управление государ-
ственной экспертизы Ленинградской области" 
№ 47-1-1-3-015840-2022 
от 21 марта 2022 года
	157473,41 
(в ценах 2021 года)
	Заневское городское поселение
	Всево-ложский муници-пальный район
	2026
	107526,9
	
	100000,0
	7526,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	126158,2
	
	117327,2
	8831,1
	
	

	2.11.1
	СМР
	2026
	107526,9
	
	100000,0
	7526,9
	
	

	
	
	2027
	126158,2
	
	117327,2
	8831,1
	
	

	2.12
	Транспортная инфраструктура застройки 1-А микрорайона г. Тихвин Ленинградской области
(ул. Пещерка, 
г. Тихвин 
Ленинградской области)
	0,790 км
	2026 –2027
	Положительное заключение ГАУ 
"Управление государ-ственной экспертизы Ленинградской области" 
№ 47-1-1-3-082042-2023 
от 27 декабря 2023 года
	392761,99
(в ценах
I квартала 2023 года)
	Тихвин-ское городское поселение
	Тихвин-ский муници-пальный район
	2026
	107526,9
	
	100000,0
	7526,9
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027
	115963,3
	
	109005,5
	6957,8
	
	

	2.12.1
	СМР
	2026
	107526,9
	
	100000,0
	7526,9
	
	

	
	
	2027
	115963,3
	
	109005,5
	6957,8
	
	

	Нераспределенные средства
	2029
	198824,7
	
	188883,5
	9941,2
	
	

	
	2030
	198824,7
	
	188883,5
	9941,2
	
	

	Всего по Перечню объектов государственной программы Ленинградской области 
"Развитие транспортной системы Ленинградской области"
	2022
	5074386,7
	600000,0
	4469394,2
	4992,5
	
	

	
	2023
	3079196,5
	1052631,9
	2010739,0
	15825,6
	
	

	
	2024
	5952820,7
	1257505,3
	4683139,0
	12176,5
	
	

	
	2025
	4125943,4
	857867,2
	3250281,1
	17795,2
	
	

	
	2026
	11797567,6
	2416949,3
	9333251,4
	47366,9
	
	

	
	2027
	9219430,2
	2230076,7
	6950112,4
	39241,1
	
	

	
	2028
	4132183,4
	258360,0
	3873812,3
	11,1
	
	

	
	2029
	1421105,6
	
	1411164,4
	9941,2
	
	

	
	2030
	1210317,3
	
	1200376,1
	9941,2
	
	


__________________________
1 Объект финансируется (за счет средств областного и федерального бюджетов) в рамках федерального (регионального) проекта "Региональная и местная дорожная сеть". 
2 Крупный особо важный для социально-экономического развития Российской Федерации проект.
3 Работа над объектом продолжится после указанного срока реализации.
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