Приложение № 4

к приказу комитета

градостроительной политики

Ленинградской области

от____________________№_____

Положение об очередности планируемого развития территории

Развитие территории запланировано в одну очередь (этап) строительства объектов рекреационного и иного назначения необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности временно проживающих, а также объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. В границах проектируемой территории в рамках реализации договора о комплексном развитии незастроенной территории № 02/08-07 от 28.09.2023 и в соответствии с проектом планировки и межевания территории утвержденным приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 27 сентября 2024 года № 155 “Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания в границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:03:0706001:908, 47:03:0706001:909, расположенных в Петровском сельском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области.”, было реализовано три объекта капитального строительства:

- Здание: 47:03:0706001:1609, общей площадью 104 м2.

- Здание: 47:03:0706001:1610, общей площадью 105 м2.

- Здание: 47:03:0706001:1611, общей площадью 104 м2.

Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур синхронизировано со строительством рекреационной застройки.

Максимальные сроки осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства - в соответствии с договором № 02/08-07 о комплексном развитии незастроенной территории от 28.09.2023.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Номер зоны планируемого размещения объекта капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 47:03:0706001:909 | 2 | Гостевой дом на 2 человека | I |
|  |  | 3 | Гостевой дом на 2 человека |  |
| 2 | 47:03:0706001:1605 | 5 | Гостевой дом на 2 человека |  |
|  |  | 6 | Гостевой дом на 2 человека |  |
| 3 | 47:03:0706001:908 | 8 | Гостевой дом на 2 человека |  |
|  |  | 9 | Гостевой дом на 2 человека |  |
| 4 | 47:03:0706001:1602 | 13 | Поселковая улица местного значения | II |