Приложение 1
к проекту приказа Комитета
Ленинградской области
по обращению с отходами

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ

С ОТХОДАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | Общие положения |
| --- | --- |
|  | Основные понятия и сокращения, используемые в территориальной схеме обращения с отходами в Ленинградской области |
|  | Основные требования законодательства Российской Федерации к разработке территориальных схем обращения с отходами (далее - ТСОО) |
|  | Текстовый документ территориальной схемы |
| Раздел 1 | Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов |
| Раздел 2 | Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |
| Раздел 3 | Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции |
| Раздел 4* | Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции |
| Раздел 5* | Схема потоков твердых коммунальных отходов |
| Раздел 6 | Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами |
|  | Электронная модель территориальной схемы |
| Раздел 7 | Сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов, в которых осуществляют деятельность потребители услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| Раздел 8 | Сведения о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов |
| Раздел 9* | Расчет количества образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе по зонам деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| Раздел 10 | Сведения о соглашениях об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональными операторами |
| Раздел 11 | Сведения об источниках образования отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, о количестве образованных, накопленных, обработанных, обезвреженных, утилизированных, размещенных отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам |
| Раздел 12 | Сведения о количестве образованных, накопленных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, размещенных отходов производства и потребления, не относящихся к твердым коммунальным отходам |
| Раздел 13 | Сведения о действующих и планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, и местах их накопления |
| Раздел 14* | Сведения о прогнозных значениях предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в разрезе зон деятельности региональных операторов |
|  | Заключение |
|  | Приложения к разделам текстовой части ТСОО Ленинградской области |

*в соответствии с требованиями п. 19 постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2024 № 775 приложения размещаются в закрытой части региональной государственной информационной системы и федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов

Введение

Общие положения

ТСОО Ленинградской области разработана на период 2026-2036 годы в целях формирования эффективной и устойчивой системы обращения с отходами
на территории региона.

Разработка Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области основана на нормах постановления Правительства Российской Федерации от 6 июня 2024 года № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления», методологии и компетенции ППК «Российский экологический оператор», ресурсных возможностях федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (далее - ФГИС УТКО), а также сведений, представленных ответственными регуляторами системы обращения с отходами в лице федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга

Основные задачи:

- организация и развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО), включая объекты обработки, утилизации, захоронения;

- развитие системы раздельного сбора и логистики вторичных ресурсов;

- оптимизация потоков и маршрутов транспортирования ТКО;

- обеспечение прозрачного и цифрового учёта обращения с отходами;

- достижение целевых показателей, установленных национальными
и региональными проектами;

- повышение экологической культуры населения.

Базовыми годами для расчётов, анализа показателей системы обращения
с отходами приняты 2024-2025 годы, текущим - 2026 год, основные инфраструктурные изменения отрасли обращения с отходами в Ленинградской области планируются в период с 2027 по 2031 год.

Территориальная схема обращения с отходами содержит следующие разделы:

- целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из ТКО вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО;

- баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО;

- действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочные станции;

- планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочные станции;

- схема потоков ТКО;

- сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению
с ТКО;

- сведения о соглашениях об организации деятельности по обращению с ТКО
и с региональными операторами;

- сведения об источниках образования ТКО, в которых осуществляют деятельность потребители услуги по обращению с ТКО;

- сведения о местах (площадках) накопления ТКО;

- сведения о прогнозных значениях предельных тарифов в области обращения
с ТКО, в том числе в разрезе зон деятельности региональных операторов;

- сведения о количестве образованных, накопленных, обработанных, обезвреженных, утилизированных, размещенных отходов, не относящихся
к ТКО;

- сведения о действующих и планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов, не относящихся к ТКО, и местах их накопления;

- электронная модель ТСОО Ленинградской области;

- приложения к ТСОО Ленинградской области.

В рамках разработки ТСОО применялись:

- методы математического моделирования потоков и балансов ТКО;

- линейное программирование для оптимизации логистики;

- анализ сценариев развития системы обращения с отходами;

- использование расчётных данных, предоставленных в виде таблиц и схем.

Формирование электронной модели ТСОО Ленинградской области, осуществлено с использованием ФГИС УТКО.

Электронная модель ТСОО Ленинградской области размещена в региональном ГИС и в ФГИС УТКО.

Основные понятия и сокращения, используемые
в ТСОО Ленинградской области

- «текущий год» – календарный год, в котором утверждена ТСОО;

- «места накопления ТКО» – места (площадки) накопления ТКО;

- «объекты обращения с ТКО» – объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, а также перегрузочные станции;

- «перспективный объект обращения с ТКО» – планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, а также перегрузочные станции;

- «расчет по фактическому образованию ТКО» – расчет количества ТКО
на основе количества контейнеров и бункеров для накопления ТКО.

Иные понятия применяются в значении, установленном законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами.

Основные требования

законодательства Российской Федерации

При разработке ТСОО Ленинградской области применялись следующие нормативные правовые акты Российской Федерации:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 № 775 «О территориальных схемах обращения с отходами производства и потребления» (далее – постановление № 775).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2023  № 1390 «О порядке определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, внесении изменений в Правила направления субъектам Российской Федерации и рассмотрения ими рекомендаций российского экологического оператора при утверждении или корректировке региональной программы
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также при установлении или корректировке нормативов накопления твердых коммунальных отходов и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(далее – постановление № 1390);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2024  № 671 «О коммерческом учете объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» (далее – постановление № 671);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 913 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов»
(далее – постановление № 913);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2020  № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов» (далее – постановление № 1657);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов,
а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных
и производственных программ» (далее – постановление № 424);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 
№ 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства
и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2025 № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- Распоряжение Минприроды России от 28.12.2022 № 39-р
«Об утверждении утверждаемой части федеральной схемы обращения
с твердыми коммунальными отходами»;

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 157 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов производства и потребления»;

- Приказ Минприроды России от 31.03.2025 № 158 «Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Приказ Минприроды России от 02.04.2025 № 167 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов производства и потребления»;

- Приказ Минприроды России от 26.12.2022 № 919 «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации в Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию в данной системе» (далее – приказ № 919).

Текстовый документ территориальной схемы

Раздел 1

Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации
и размещению твердых коммунальных отходов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
«О Национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года
и на перспективу до 2036 года» определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года,
к одной из которых относится экологическое благополучие.

Для достижения национальной цели экологическое благополучие установлены целевые показатели и задачи, в том числе формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году обработку 100 процентов объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов.

Паспортом регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Ленинградская область)», установлены целевые показатели:

- доля захораниваемых ТКО в общей массе образованных ТКО;

- доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО.

В разделе целевых показателей указаны сведения о доле обрабатываемых ТКО и доле захораниваемых ТКО на период с 2026 по 2036 годы. Иные целевые показатели паспортом регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Ленинградская область)» для Ленинградской области не установлены.

В соответствии с установленными целевыми показателями по обработке и размещению отходов в территориальной схеме Ленинградской области при последующей корректировке территориальной схемы будет расширен спектр технологий для создания объектов обращения с отходами. Это позволит производить альтернативное топливо, что оптимизирует процессы обработки и утилизации ТКО, позволяющие сократить объемы захоронения ТКО.

Такое технологическое расширение позволит:

•	сократить объемы захоронения ТКО на полигонах.

•	вовлечь в полезный оборот некодируемые фракции ТКО (высококалорийные компоненты: пластик, бумагу, картон, текстиль).

Целевые показатели содержатся в табличной форме в соответствующем приложении, сформированном в порядке, предусмотренном постановлением
№ 775.

Раздел 2

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО составлен на основе отчетных данных
на текущий год, предоставленных региональным оператором по обращению с ТКО на территории зоны деятельности «Ленинградская область» в соответствии
с заключенным соглашением об организации деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории зоны деятельности «Ленинградская область»
от 24.04.2018 и приказами Минприроды России от 29.11.2024 № 690 и 691,
и размещенных в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Баланс рассчитан путем математического моделирования с учетом динамики образования ТКО и графика ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации) объектов обращения с ТКО.

Баланс обращения с ТКО включает в себя укрупненный баланс согласно Приложению № 1 к ТСОО Ленинградской области и детализированный баланс согласно Приложению № 8 к ТСОО Ленинградской области.

Укрупненный баланс сформирован путем агрегирования данных детализированного баланса обращения с ТКО. Детализированный баланс обращения с ТКО сформирован, в том числе в электронной модели. Баланс обращения с ТКО сформирован по годам на весь период действия ТСОО и представляет собой расчет объёмов образования, транспортирования, обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Ленинградской области на период 2026–2036 годов.

Расчётные данные Баланса количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО отражены в Приложении № 1 в соответствии с требованиями постановления № 775.

Таким образом, эти параметры уточняются по годам и зонам
в детализированном Приложении № 8 в соответствии с требованиями постановления № 775 и служат основой для финансово-экономического анализа
в следующих разделах ТСОО.

Раздел № 3

Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочные станции

Ленинградская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 ноября 2019 года. Правительство Ленинградской области выстраивает работу по совершенствованию региональной системы обращения с отходами в соответствии с приоритетами государственной политики, закрепленными Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р.

На территории Ленинградской области стратегический приоритет развития отрасли обращения с отходами направлен на увеличение доли отбора полезных фракций для последующего их вовлечения во вторичный хозяйственный оборот. Отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области разрабатывается комплекс мер поэтапного ухода от практики размещения
на полигонах Ленинградской области отходов, не прошедших производственный цикл предварительной обработки (сортировки) и извлечения полезных фракций (вторичных материальных ресурсов) и перехода на принципы экономики замкнутого цикла.

Действующие объекты обращения с отходами Ленинградской области полностью соответствуют техническим параметрам обработки, утилизации
и размещения ТКО, участвуют в схеме потоков ТКО настоящей ТСОО.

Информация о действующих объектах обращения с ТКО указана
в Приложении № 2, согласно постановлению № 775.

Раздел № 4

Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, перегрузочные станции

В рамках реализации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Ленинградская область)» планируется создание объектов по обращению с отходами. Перечень планируемых к строительству объектов, а также оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обращения с ТКО представлены в Приложении № 3 к ТСОО.

Раздел разработан в соответствии с требованиями п. 19 постановления № 775.

Раздел № 5

Схема потоков ТКО

Схема потоков ТКО в настоящей ТСОО является результатом математического моделирования. Схема потоков ТКО включает в себя укрупненную схему потоков ТКО согласно Приложению № 4 к ТСОО и детализированную схему потоков ТКО. Укрупненная схема потоков ТКО формируется путем агрегирования информации, содержащейся в детализированной схеме потоков ТКО. Схема потоков ТКО рассчитана с учетом текущего 2026 года и отдельно на каждый год действия ТСОО, включая весь период по 2036 год. Одновременно с этим Схема потоков ТКО рассчитана и для отдельных частей года в связи с началом эксплуатации новых объектов обращения с ТКО с 2028 года.

Ленинградская область принимает ТКО из других субъектов – город 
Санкт-Петербург. Вывоз ТКО за пределы Ленинградской области не предусмотрен и не осуществляется.

В настоящей ТСОО предусматривается поэтапное перераспределение потоков с увеличением доли обработки, утилизации и сокращением доли захоронения ТКО.

Электронная модель ТСОО содержит интерактивную карту Ленинградской области. Ссылка на электронную модель ТСОО Ленинградской области размещена
в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте Комитета Ленинградской области по обращению с отходами.

Схема потоков ТКО, указана в Приложении № 4 к ТСОО в соответствии
с постановлением № 775 и предусматривает использование перегрузочных станций. Приложение 4.1 содержит информацию о сравнении стоимости транспортирования ТКО с использованием и без использования перегрузочной станции на территории Ленинградской области.

Раздел разработан в соответствии с требованиями п. 19 постановления № 775.

Раздел № 6

Сведения о зонах деятельности региональных операторов

по обращению с ТКО

С учетом объема образования отходов, наличия транспортной инфраструктуры, наличия существующих объектов размещения отходов, территорий, имеющих перспективу инфраструктурного развития, в Ленинградской области реализован принцип единства управления и обращения с ТКО.

Соответствующее Приложение № 5 является неотъемлемой частью ТСОО.
В Приложении № 9 к ТСОО включена информация о соглашении об организации деятельности по обращению с ТКО с региональным оператором.

Электронная модель территориальной схемы

Раздел № 7

Сведения об источниках образования ТКО, в которых осуществляют деятельность потребители услуги по обращению с ТКО

Информация об источниках образования ТКО учитывается при наличии категорий потребителей, владеющих источниками образования ТКО, для которых установлены нормативы накопления ТКО.

Расчет количества ТКО произведен с использованием нормативов накопления ТКО. Также использованы расчетные нормативы накопления ТКО в показателях массы, полученные с использованием нормативов накопления ТКО в показателях объема, и расчетного коэффициента плотности ТКО. В соответствии
с Приложением № 6 к ТСОО, определены сведения:

- для категорий источников образования ТКО;

- учтены нормативы накопления;

- рассчитана масса и объем ТКО по потребителя.

Приложение № 6 содержит сводные расчеты по образованию отходов
для категорий потребителей и видов отходов, включая расчётные коэффициенты, расчетную массу и расчетные объемы ТКО.

Согласно поправкам в Федеральный закон № 52-ФЗ и Федеральный закон
№ 89-ФЗ медицинские отходы класса «А» с 01.07.2025 года приравнены к ТКО.

Источники образования отходов рассмотрены в полной детализации,
что обеспечивает точность построения балансов ТКО и логистических маршрутов
в последующих разделах ТСОО.

Раздел № 8

Сведения о местах (площадках) накопления ТКО

ТСОО содержит сведения о местах накопления ТКО согласно
Приложению № 7.

Сведения о местах (площадках) накопления ТКО, в том числе
об осуществлении раздельного накопления ТКО размещены органами местного самоуправления в ФГИС УТКО в соответствии с требованиями приказа № 919.  Информация о местах накопления ТКО включает в себя информацию о количестве мест (площадках) накопления ТКО, в том числе, предусматривающих раздельное накопление ТКО, количество используемых контейнеров и бункеров, количество контейнеров и бункеров, планируемых к приобретению, потребность в организации новых мест (площадок) накопления ТКО. Проведена оценка потребности в создании и реконструкции мест (площадок) накопления ТКО, приобретении контейнеров
и бункеров, в том числе по созданию инфраструктуры раздельного сбора.

Потребность в создании и реконструкции мест (площадок) накопления ТКО выявлена в разрезе муниципальных образований с учетом информации
об образовании ТКО, графиках вывоза ТКО, сведений о состоянии мест (площадок) накопления ТКО, применению раздельного накопления ТКО, а также других факторов. При этом учтена потребность в ежегодном обновлении мест (площадок) накопления ТКО, приобретении новых контейнеров и бункеров в целях замены существующих, на основе планов по созданию и реконструкции мест (площадок) накопления ТКО, приобретения контейнеров и бункеров.

Раздел № 9

Расчет количества образования, обработки, утилизации,

обезвреживания, размещения ТКО, в том числе по зонам деятельности региональных операторов по обращению с ТКО

Расчетные величины образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, в том числе по зонам деятельности региональных операторов
по обращению с ТКО, как детализированный баланс обращения с ТКО содержится
в Приложении № 8 ТСОО.

Баланс сформирован с учетом плановых значений показателей эффективности объектов обработки, утилизации твердых коммунальных отходов.

Плановые показатели эффективности объектов обработки, утилизации ТКО определены в соответствии с постановлениями № 424 и № 1657, а также исходя
из необходимости достижения целевых показателей в Ленинградской области.

Масса образующихся ТКО определена на каждый год действия ТСОО. Расчет основан на расчете массы образующихся ТКО в базовый год и корректирующих коэффициентов, учитывающих, в том числе:

- прогноз динамики изменения численности населения;

- прогноз динамики образования ТКО;

- прогноз динамики охвата потребителей услугами по обращению с ТКО.

Раздел разработан в соответствии с требованиями п. 19 постановления № 775.

Раздел № 10

Сведения о соглашениях об организации деятельности по обращению с ТКО
с региональными операторами

На основании заключенного Соглашения от 24 апреля 2018 года, исполнение регулируемой деятельности на территории Ленинградской области в единой зоне деятельности, в качестве регионального оператора выступает АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

ТСОО включена информация о соглашении об организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором
в соответствии с Приложением № 9.

Раздел № 11

Сведения об источниках образования отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, о количестве образованных, накопленных, обработанных, обезвреженных, утилизированных, размещенных отходов, не относящихся
к твердым коммунальным отходам

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации вправе,
на основании пункта 13 постановления  №  775, установить, что при разработке   ТСОО не включаются в электронную модель сведения, указанные в подпунктах «з» и «и» пункта 12 постановления № 775.

Сведения об источниках образования отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, о количестве образованных, накопленных, обработанных, обезвреженных, утилизированных, размещенных отходов, не относящихся
к твердым коммунальным отходам в ТСОО не приводятся.

Раздел № 12

«Сведения о количестве образованных, накопленных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, размещенных отходов производства
и потребления, не относящихся к твердым коммунальным отходам»

Формирование сведений о массе образованных, накопленных, обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, не относящихся к ТКО, осуществляется на основании положений постановления № 775.

Сведения о количестве образованных, накопленных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, размещенных отходов производства
и потребления, не относящихся к ТКО приводятся в Приложении № 11.

Раздел № 13

Сведения о действующих и планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, и местах их накопления

Сведения о действующих и планируемых к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объектах обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, и местах их накопления приведены в Приложении № 12.

Раздел № 14

Сведения о прогнозных значениях предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, в том числе в разрезе зон деятельности региональных операторов

Информация об утвержденных предельных тарифах в области обращения
с ТКО размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, являющегося органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на установление предельных тарифах в области обращения с ТКО.

Сведения о прогнозных значениях предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области приведены в приложении к ТСОО.

Раздел разработан в соответствии с требованиями п. 19 постановления № 775.

Заключение

ТСОО Ленинградской области на период с 2026-2036 годы представляет собой стратегический документ, направленный на формирование современной, эффективной и экологически безопасной системы обращения с ТКО и вторичными ресурсами на территории Ленинградской области.

Приложение к ТСОО согласно постановлению № 775 – «Целевые показатели по обработке (в том числе извлечению из твердых коммунальных отходов вторичных ресурсов), обезвреживанию, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов на период до 2036 года»

Приложение № 1 к ТСОО согласно постановлению № 775 «Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов»

Приложение № 8 к ТСОО согласно постановлению № 775 «Расчетные величины образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе по зонам деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами»

Приложение № 2 «Действующие объекты обращения с ТКО» к ТСОО согласно постановлению № 775

Приложение № 3 ТСОО согласно постановлению № 775 «Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции»

Приложение № 4 «Схема потоков твердых коммунальных отходов» к ТСОО согласно постановлению № 775

Приложение № 5 «Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» к ТСОО согласно постановлению № 775

Приложение № 6 «Сведения об источниках образования твердых коммунальных отходов, в которых осуществляют деятельность потребители услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами» к ТСОО согласно постановлению № 775

Приложение № 7 «Сведения о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов» к ТСОО согласно постановления № 775

Приложение № 8 Расчетные величины образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе по зонам деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» к ТСОО согласно постановлению № 775

Приложение № 9 «Сведения о соглашениях об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области» к ТСОО согласно постановлению № 775

Приложение № 11 «Сведения о количестве образованных, накопленных, обработанных, утилизированных, обезвреженных, размещенных отходов производства и потребления, не относящихся к твердым коммунальным отходам» к ТСОО в соответствии с постановлением № 775

Приложение № 12 «Сведения о действующих и планируемых к строительству (реконструкции) объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, не относящихся к твердым коммунальным отходам, и местах их накопления» к ТСОО в соответствии с постановлением № 775