Приложение № 5

к приказу Комитета
 градостроительной политики

Ленинградской области

от ______________________ №______________

Положение об очередности планируемого развития территории

Очередность планируемого развития территории для индивидуального жилищного строительства осуществляется в три этапа: I этап – 2026-2028 г., II этап – 2026-2028 гг., III этап – 2026-2028 гг.

В таблице 1 представлена очередность планируемого развития территории.

Таблица 1. Этапы строительства объектов капитального строительства

| Номер п/п | Условный номер земельного участка | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Этап проектирования и строительства объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ20 | Благоустройство территории: детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослого населения, площадка для выгула собак | I |
|  | :ЗУ21 | Трансформаторная подстанция |  |
|  | :ЗУ22 | Противопожарный водоем |  |
|  | :ЗУ27 - :ЗУ36 | Индивидуальный жилой дом |  |
|  | :ЗУ38 | Улично-дорожная сеть |  |
|  |  | Контейнерная площадка для раздельного накопления отходов |  |
|  | :ЗУ42 | Противопожарные резервуары |  |
|  | :ЗУ43 | Парковка |  |
|  | :ЗУ44 | Специальная площадка для раздельного накопления крупногабаритных отходов |  |
|  | :ЗУ45 | Универсальная спортивная площадка |  |
|  | 47:03:0706002:91 | Улично-дорожная сеть |  |
| 2 | :ЗУ1 - :ЗУ8; :ЗУ23 - :ЗУ26 | Индивидуальный жилой дом | II |
|  | :ЗУ37 | Улично-дорожная сеть |  |
|  |  | Контейнерная площадка для раздельного накопления отходов |  |
|  | :ЗУ39 | Улично-дорожная сеть |  |
| 3 | :ЗУ9 - :ЗУ19 | Индивидуальный жилой дом | III |
|  | :ЗУ40 | Улично-дорожная сеть |  |
|  |  | Контейнерная площадка для раздельного накопления отходов |  |
|  | :ЗУ41 | Благоустройство территории |  |