

[bookmark: _Toc86340999][bookmark: _Toc227942322][bookmark: _Toc229666608]Приложение № 5
к приказу Комитета
 градостроительной политики
Ленинградской области 
от ______________________ №______________
[bookmark: _Toc229666614]Положение об очередности планируемого развития территории
Очередность планируемого развития территории для индивидуального жилищного строительства осуществляется в три этапа: I этап – 2026-2028 г., II этап – 2026-2028 гг., III этап – 2026-2028 гг.
[bookmark: _GoBack]В таблице 1 представлена очередность планируемого развития территории.	
Таблица 1. Этапы строительства объектов капитального строительства
	Номер п/п
	Условный номер земельного участка
	Функциональное назначение объекта капитального строительства
	Этап проектирования и строительства объектов капитального строительства

	1
	:ЗУ20
	Благоустройство территории: детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослого населения, 
площадка для выгула собак
	I

	
	:ЗУ21
	Трансформаторная подстанция
	

	
	:ЗУ22
	Противопожарный водоем
	

	
	:ЗУ27 - :ЗУ36
	Индивидуальный жилой дом
	

	
	:ЗУ38
	Улично-дорожная сеть
	

	
	
	Контейнерная площадка для раздельного накопления отходов
	

	
	:ЗУ42
	Противопожарные резервуары
	

	
	:ЗУ43
	Парковка
	

	
	:ЗУ44
	Специальная площадка для раздельного накопления крупногабаритных отходов
	

	
	:ЗУ45
	Универсальная спортивная площадка
	

	
	47:03:0706002:91
	Улично-дорожная сеть
	

	2
	:ЗУ1 - :ЗУ8; :ЗУ23 - :ЗУ26
	Индивидуальный жилой дом
	II

	
	:ЗУ37
	Улично-дорожная сеть
	

	
	
	Контейнерная площадка для раздельного накопления отходов
	

	
	:ЗУ39
	Улично-дорожная сеть
	

	3
	:ЗУ9 - :ЗУ19
	Индивидуальный жилой дом
	III

	
	:ЗУ40
	Улично-дорожная сеть
	

	
	
	Контейнерная площадка для раздельного накопления отходов
	

	
	:ЗУ41
	Благоустройство территории
	



