ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от                 2025 года №

О введении в действие инструкции по формированию, ведению и подготовке к хранению надзорных дел при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории

Ленинградской области

В целях дальнейшего совершенствования регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области, руководствуясь федеральными законами: частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», статьями 51, 52, 54 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ,  п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемую инструкцию по формированию, ведению и подготовке к хранению надзорных дел при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области (далее – Инструкция).

- Заместителю председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области – начальнику департамента государственного строительного надзора организовать ознакомление работников департамента, работников сектора организационного, документационного обеспечения и контроля, административно-правового отдела с Инструкцией и обеспечить формирование, ведение и хранение надзорных дел в строгом соответствии с ее требованиями.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

| Председатель комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области | А.В.Семчанков |
| --- | --- |

Исп.К.В.Севастюк, 7717

ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструкция по формированию, ведению и подготовке к хранению надзорных дел при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области

Инструкция по формированию, ведению и подготовке к хранению надзорных дел при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области устанавливает на единой основе систему делопроизводства в структурных подразделениях комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области (далее – Инструкция, Комитет).

- Общие принципы формирования и оформления надзорных дел при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области

  - Надзорное дело формируется должностным лицом Комитета, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о региональном государственном строительном надзоре, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по региональному государственному строительному надзору, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее - инспектор) (п.б ч.4 требований, утв. ПП РФ от 01.12.2021 №2161).

  - Надзорное дело подлежит формированию применительно к каждому объекту капитального строительства (этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случае выдачи разрешения на строительство применительно к этапу строительства), при строительстве, реконструкции которого осуществляется региональный государственный строительный надзор, не позднее пяти рабочих дней после получения извещения застройщика или технического заказчика о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, полученного в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для осуществления государственного строительного надзора.

Кроме того, в случае, если объект капитального строительства (далее – ОКС) подлежит региональному государственному строительному надзору и дело применительно к строительству, реконструкции такого объекта капитального строительства не сформировано, дело подлежит формированию не позднее пяти рабочих дней после проведения проверки по следующим основаниям:

а) обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, получение информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушениях технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

б) поручения Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) в иных случаях по результатам проверок, организованных и проведенных Комитетом по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Формируемому надзорному делу присваивается номер, определяемый в соответствии с правилами учета надзорных дел в департаменте  государственного строительного надзора.

Настоящая инструкция не распространяется на формирование и ведение дел об административных правонарушениях, требования к которым установлены законодательством Российской Федерации.

- Ведение надзорного дела при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области.

В надзорное дело подшиваются документы согласно перечню, приведенному в таблице 1.

- Общие принципы и правила подготовки к хранению надзорных дел при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области.

  - После выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного ОКС требованиям технических регламентов и иным, установленным законодательством о региональном государственном строительном надзоре, требованиям и получения копии решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию структурные подразделения комитета в рамках своей компетенции производят необходимые действия по подготовке дела к хранению, а также осуществляет хранение дел в соответствии с требованиями комитета.

3.2. Документы внутри дела располагаются в хронологической последовательности с относящимися к ним приложениями.

3.3.  В надзорные дела подшиваются в хронологической последовательности только исполненные, правильно оформленные документы, относящиеся к объекту контроля. Правильность оформления документов включает в себя наличие реквизитов: подписи и визы с их расшифровкой, даты регистрации или учета документа, номера.

3.4. Объем дела не должен превышать 250 листов. При наличии в деле нескольких томов (частей) номер (индекс) и заголовок дела проставляются на каждом томе с добавлением "т. 1", "т. 2" и т.д..

3.4. В дела не должны подшиваться документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры и черновики.

3.5. Приложения большого объема группируются в отдельные тома. В тех случаях, когда допускается отсутствие нумерации страниц, толщина каждого тома должна быть не более 4 см.

3.6. Документы, подготовленные исполнителями в сроки, установленные законодательством о региональном строительном надзоре, подшиваются в надзорное дело не позднее чем на пятый рабочий день после их исполнения.

3.7. Подлежат обязательной нумерации листы с последующим составлением внутренней описи документов в каждом томе надзорного дела. Нумеруются все листы простым карандашом, цифры проставляются в правом нижнем углу листа.

Обложка, внутренняя опись документов дела не нумеруются.

Листы надзорных дел, состоящих из нескольких томов, нумеруются по каждому тому отдельно.

3.8. Внутренняя опись надзорного дела (тома) составляется на отдельном листе по установленной Комитетом форме, которая содержит сведения о заголовках, номерах, датах документов и номерах листов дела.

3.9. Обложки дел оформляются с учетом рекомендуемого приказом Росархива от 31.07.2023 № 77 образца, с указанием следующих сведений:

- номер надзорного дела в соответствии с правилами учета надзорных дел в департаменте государственного строительного надзора Комитета;

- район Ленинградской области, в котором расположен ОКС;

- адрес объекта контроля, например: Ленинградская область, Всеволожский район, Новодевяткинское сельское поселение, д. Новое Девяткино (с указанием кадастрового номера объекта либо участка застройки);

- наименование объекта контроля;

- этап строительства;

- наименование организации – застройщика;

- год начала строительства;

- год окончания строительства;

- номер тома надзорного дела (при  необходимости).

  - Формы документов и журналов, приведенных в п.2 настоящей инструкции, устанавливает Комитет при внесении изменений  в приказ комитета от 16.04.2025 № 19 «Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении регионального государственного строительного надзора на территории Ленинградской области».

  - Дополнительные реквизиты при оформлении секретных дел, надзорных и наблюдательных производств должны быть регламентированы соответствующим организационно-распорядительным документом о работе с секретными документами.

  - Формирование и ведение дел об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

  - Инструкция вступает в силу с даты утверждения и официального опубликования, распространяется на ведение надзорных дел, формируемых с указанной даты.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование раздела/документа | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень документов при формировании надзорного дела при осуществлении регионального государственного строительного надзора (ч.5 ст. 52 ГрК РФ, формы документов утверждает Комитет с учетом форм, установленных приказом Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107). |  | ч.5 ст. 52 ГрК РФ, приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107 |
| 1.2. | Извещение о начале строительства (реконструкции) ОКС (далее – ИоНС) со следующими документами. | Застройщик или технический заказчик не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции ОКС должен направить в Комитет извещение о начале строительства (реконструкции) ОКС со следующими документами. При получении ИоНС в электронном виде, в т.ч. посредством сервисов ЕПГУ, каждый представленный с ИоНС документ должен быть подписан ЭЦП. | ч.5 ст. 52 ГрК РФ, приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107 приказ Минстроя России от 02.11.2022 N 929/пр |
| 1.2.1. | Копия разрешения на строительство и иная разрешительная документация. | Предоставляется застройщиком ОКС либо предоставляется ФОИВ. | ч.5, ч.5.1 ст. 52 ГрК РФ, приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107 |
| 1.2.2 | Проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства: - зарегистрированный перечень разделов проектной документации; - положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация ОКС подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ. Перечень разделов проектной документации объектов капитального строительства (ОКС) определён в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 21.10.2025): а) раздел 1 "Пояснительная записка"; б) раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"; в) раздел 3 "Объемно-планировочные и архитектурные решения"; г) раздел 4 "Конструктивные решения"; д) раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"; е) раздел 6 "Технологические решения" (для объектов капитального строительства непроизводственного назначения разрабатывается в случае наличия требования о его разработке в задании на проектирование); ж) раздел 7 "Проект организации строительства", з) раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"; и) раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; к) раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"; л) раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"; м) раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" в установленных случаях; н) раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации" | Регистрация проектной документации, полученной на основании части 5 статьи 52 ГрК РФ, осуществляется Комитетом посредством регистрации перечня разделов проектной документации с приложением копии заключения экспертизы проектной документации. Посредством Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее - ЕГРЗ) предоставляются: 1) сведения о заключениях экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о представленных для проведения такой экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 2) вышеуказанные заключения, а также проектная документация и результаты инженерных изысканий, по результатам рассмотрения которых подготовлены такие заключения. При регистрации должностным лицом органа государственного строительного надзора проверяется соответствие разделов проектной документации представленному перечню, после чего перечень регистрируется и включается (подшивается) в дело (Приказ Ростехнадзора от 21.10.2015 № 417). Проектная документация не включается (не подшивается) в надзорное дело, но подлежит хранению в соответствии с требованиями к ведению делопроизводства, установленными органом государственного строительного надзора. В случае представления проектной документации в электронной форме она подлежит заверению УКЭП. Сведения о положительном заключении экспертизы проектной документации и копии документов могут быть предоставлены посредством ЕГРЗ. | ч.5 ст. 52 ГрК РФ, приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 № 107 ст.50.1 ГрК РФ постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 21.10.2025) |
| 1.2.3. | Изменения проектной документации: - перечень разделов измененной проектной документации; - заключения экспертизы проектной документации в случае проведения повторной экспертизы проектной документации. Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации в случаях, установленных п.3.8 ст.49 ГрК РФ. В соответствии с п.3.9 ст.49 ГрК РФ оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию либо результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение экспертизы проектной документации (в том числе изменений, не предусмотренных частью 3.8 ст.49 ГрК РФ), требованиям технических регламентов и иным установленным законодательством требованиям, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, по решению застройщика или технического заказчика может осуществляться в форме экспертного сопровождения организацией, проводившей экспертизу, которая подтверждает соответствие вышеуказанным требованиям изменений, внесенных в проектную документацию, результаты инженерных изысканий. В соответствии с п.3.10 ст.49ГрК РФ в случае внесения в ходе экспертного сопровождения изменений в проектную документацию, требующих проведения экспертизы проектной документации, организация, проводившие экспертизу проектной документации, выдает с учетом всех этих изменений заключение экспертизы проектной документации, сведения о котором подлежат включению в ЕГРЗ и предоставлнения инспектору для включения в надзорное дело. | В случае внесения изменений в проектную документацию застройщиком или техническим заказчиком в комитет направляется: - перечень разделов измененной проектной документации; - заключения экспертизы проектной документации в случае проведения повторной экспертизы проектной документации. Указанный перечень разделов регистрируется аналогично порядку регистрации проектной документации, полученной с извещением о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства. | п.3.8-3.10 ст.49 ГрК РФ, постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 21.10.2025) |
| 1.2.4. | Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности по образцу, приведенному в приложении 2 к приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте ОКС и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 |
| 1.2.5. | Карточка регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции ОКС. | Регистрации подлежат сброшюрованные, пронумерованные, с заполненными титульными листами общий и специальные журналы, предназначенные для учета выполнения работ по строительству, реконструкции ОКС, посредством скрепления журнала печатью, проставления регистрационной надписи с указанием номера дела (приложение 7 к приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130). | приложение 7 к приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006) |
| 1.2.6. | Доверенность, подтверждающая полномочия представителя строительной организации |  | ч.5 ст.31 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ |
| 1.2.7. | Предоставляются договоры застройщика, технического заказчика с иными организациями на выполнение работ. |  | ст.1 ГрК РФ (застройщик, технический заказчик) |
| 2. | Ведение (дополнение) надзорного дела, осуществляется с учетом требований приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 |  | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 |
| 2.1. | Комитет ведет журналы с учетом требований приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 по установленному им перечню. Согласно приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 журналы включают в сводную номенклатуру дел комитета. Регистрируемые в журналах извещения, акты, предписания и иные документы приобщаются к надзорному делу. | Допустимо вести журналы в электронном виде с соблюдением требований к надежности, сохранности, защите информации от несанкционированного доступа (приказ Ростехнадзора от 21.10.2015 № 417). Документы внутри дела располагаются в хронологической последовательности с относящимися к ним приложениями. | приказ Ростехнадзора от 21.10.2015 № 417 |
| 2.1.1. | Журнал регистрации копий разрешений на строительство, в котором также указывается регистрационный номер и дата утверждения приказа (распоряжения) о назначении лица, ответственного за осуществление государственного строительного надзора ОКС; |  | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006) |
| 2.1.2. | Журнал регистрации: - решений о проведении проверок; - актов проверок при строительстве, реконструкции ОКС, - предписаний об устранении выявленных нарушений - извещений об устранении выявленных нарушений; |  | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006) |
| 2.1.3. | Журнал регистрации извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции ОКС; | необязательный документ | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006) |
| 2.1.4. | Журнал регистрации извещений о случаях возникновения аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции ОКС; |  | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006) |
| 2.1.5. | Журнал регистрации заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации ОКС (далее – ЗОС); | ПереченьЗОС публикуется в открытом доступе на официальном сайте комитета, адрес страницы: | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006) |
| 2.1.6. | Журнал регистрации дел об административных правонарушениях. | Ведет административно-правовой отдел Комитета. | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006) |
| 2.1.7. | Журнал регистрации общих и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства. | Формируется при регистрации общих и специальных работ, при предоставлении застройщиком общих и специальных журналов на регистрацию в Комитет. | приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006) |
| 3. | Органы регионального государственного строительного надзора ведут реестр ОКС, указанных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, в отношении которых осуществляют региональный государственный строительный надзор, посредством размещения на официальном сайте информации об ОКС по установленному перечню (п.20-23 Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161). Приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) Комитета назначаются инспекторы, ответственные за ведение реестра. |  | ч.1 ст. 54 ГрК РФ, п.20-23 Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161 |
| 4. | Программа проверок (ч.14 ст. 54 ГрК РФ) |  | ч.14 ст 54 ГрК РФ |
| 4.1. | Программа проверок формируется не позднее чем через десять рабочих дней после поступления ИоНС (ч.14 ст.54 ГрК РФ). | Формирует программу проверок ответственный за осуществление регионального государственного строительного надзора на конкретном ОКС инспектор. Программа проверок формируется в электронном виде, утверждается руководителем комитета (заместителем руководителя комитета) не позднее чем через три рабочих дня со дня утверждения направляется контролируемому лицу по адресу, указанному в извещении о начале работ, в форме электронного документа, а в случае, предусмотренном частью 9 статьи 21 Федерального закона, - на бумажном носителе | ч.14 ст 54 ГрК РФ |
| 4.2. | Изменения в программу проверок в течение семи рабочих дней со дня получения от контролируемого лица: - изменений, внесенных в проектную документацию; - извещения об изменении сроков этапов в программе проверок. | Ответственный инспектор вносит Изменения в программу проверок на основании: - изменений, внесенные в проектную документацию (в том числе изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ частью такой проектной документации), направленных в комитет в соответствии с частью 5.2 статьи 52 ГрК РФ; - извещения об изменении сроков наступления события, которое является основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия (далее – КНМ). В случае получения от контролируемого лица изменений, внесенных в рабочую документацию, являющихся частью проектной документации, Комитет оценивает соответствие выполняемых работ и применяемых строительных материалов и изделий в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям измененной рабочей документации в части, в которой такая измененная рабочая документация является частью проектной документации. (Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161). | ч. 1.3 ст. 52 ГрК РФ, ч. 5.2 ст. 52 ГрК РФ Постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161 |
| 4.3. | Проведение контрольных (надзорных) мероприятий (далее – КНМ) по программе проверок Перечень документов КНМ - Решение о проведении КНМ; - Акт КНМ; - Предписание об устранении замечаний и нарушений, выявленных в ходе КНМ. В соответствии с порядком, утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2021 № 294, все КНМ регистрируются в ЕРКНМ. | Дополнительно при проведении проверочных мероприятий возможно формирование следующих документов: - Уведомление о проведении КНМ - Уведомление в СРО о проведении КНМ - Документ, подтверждающий уведомление контролируемого лица - Протокол осмотра - Истребованные документы - Протокол отбора проб (образцов) - Протокол инструментального обследования - Протокол испытаний - Экспертное заключение - Протокол эксперимента - Акт о невозможности проведения КНМ - Решение по результатам КНМ - Уведомление от контролируемого лица о невозможности присутствия при проведении КНМ | постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2021 № 879, приказ Генерального прокурора РФ от 02.06.2021 № 294 |
| 4.4. | КНМ по индикаторам риска проводится по согласованию с прокуратурой установленным порядком с подготовкой следующих документов: - мотивированное обоснование проведения КНМ; - заявление установленной формы. | Выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров является основанием для проведения КНМ. Порядок согласования утвержден приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 02.06.2021 № 294. | ч.9 ст.23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, постановление Правительства Ленинградской области от 27.12.2021 № 879, приказ Генерального прокурора РФ от 02.06.2021 № 294 |
| 4.5. | Иные внеплановые КНМ проводятся в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ и иными нормативными правовыми актами в области регионального государственного строительного надзора. |  | ч.3 ст.57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, постановление Правительства РФ от 01.12.2021 № 2161 (ред. от 15.10.2025) |
| 5. | Выявление самовольных построек. |  |  |
| 5.1. | Уведомление ОМСУ о выявлении самовольной постройки. В случае, если по результатам проведенной проверки должностным лицом Комитета выявлен факт самовольного строительства, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения объекта уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих соответствующий факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки и перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, установлены приказом Минстроя России от 03.05.2023 N 321/пр. К документам, подтверждающим наличие признаков самовольной постройки, относятся (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 03.05.2023 № 321/пр): - Акт контрольного (надзорного) мероприятия, составленный Комитетом, должностным лицом, уполномоченным на осуществление контроля (надзора), указанного в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ; - Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставленные в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе в виде копии документа или ином виде, установленном в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ. | Согласно части 2 статьи 55.32 ГрК РФ выявление самовольных построек осуществляется в т.ч. при проверках органами государственного строительного надзора, и органами муниципального земельного контроля. Квалифицирующие признаки самовольных построек, служащие основанием для направления контрольно-надзорными органами уведомлений о выявлении самовольных построек, определены частью 6.2 статьи 54 ГрК РФ. Так, уведомления о выявлении самовольных построек направляются в орган местного самоуправления: - должностным лицом Комитета в случае, если по результатам проверки указанным лицом выявлен факт строительства или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строительство или факт несоответствия объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство, факт несоответствия такого объекта предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами (ч. 6.2 ст. 54 ГрК РФ). Так, одним из признаков самовольной постройки является нарушение градостроительных и строительных норм и правил. Существенность нарушений оценивает суд. Например, существенным нарушением является возведение объекта индивидуального жилищного строительства, превышающего по числу этажей допустимые параметры, включенные в Градостроительный кодекс (не более трех этажей с общей высотой не более 20 м). Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выявление самовольных построек осуществляется только при проверках, проводимых должностными лицами органов государственного контроля (надзора) и муниципального земельного контроля, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ. | ч. 2 ст. 55.32 ГрК РФ ч. 6.2 ст. 54 ГрК РФ приказ Минстроя России от 03.05.2023 N 321/пр |
| 6.. | Профилактический визит (обязательный). Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц в течение 3 месяцев со дня поступления в Комитет от контролируемого лица извещения о начале работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, направленного в соответствии с ч.5 ст.52 ГрК РФ. Срок проведения обязательного профилактического визита не должен превышать один рабочий день. Обязательный профилактический визит проводится по поручению: - Президента РФ; - Председателя Правительства РФ или Заместителя Председателя Правительства РФ, согласованному с Заместителем Председателя Правительства РФ - Руководителем Аппарата Правительства РФ; - высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. При проведении осмотра в рамках обязательного профилактического визита фотосъемка и видеозапись осуществляются с использованием мобильного приложения "Инспектор" (постановления Правительства РФ от 15.10.2025 N 1588) Объявление предостережения в ходе профилактических мероприятий осуществляется Комитетом в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. | Профилактический визит проводится по инициативе Комитета (обязательный профилактический визит) или по инициативе контролируемого лица в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи или мобильного приложения "Инспектор" (ст. 52 - 52.2 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ). Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска: а) для объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, опасных производственных объектов III класса опасности - не более одного обязательного профилактического визита в 3 года; б) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, опасных производственных объектов IV класса опасности - не более одного обязательного профилактического визита в 5 лет; в) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, - не более одного обязательного профилактического визита в 6 лет. | ст. 52 - 52.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, ч.19 Требований, утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2021 №2161, постановление Правительства РФ от 15.10.2025 № 1588 Ст. 49 от 31.07.2020 № 248-ФЗ |
| 7. | Закрывающие НД документы: - акт итоговой проверки; - заключение о соответствии (ЗОС); - копия решения уполномоченного органа о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке статьи 55 ГрК РФ. | В результате проведения итоговой проверки выдается - заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее – ЗОС), - либо решение об отказе в выдаче ЗОС. | Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр об утверждении СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 №1130 (РД-11-03-2006). |