# ПРОЕКТ

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__»______________2026 г. № __

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 441

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2019 года N 441 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор

Ленинградской области                                                                     А. Дрозденко

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

| N п/п | Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и(или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство административного здания ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 45. | 200 посещений в смену | 2024-2026 | Положительное заключение государственной экспертизы от 16.01.2021 | 251 631,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | 350 624,14469 | 0,00 | 350 624,14469 | 0,00 | 0,00 | 116550,11 |
| 1.1 | Строительно-монтажные работы (СМР) |  |  |  |  |  |  | 2024 | 80 000,00000 | 0,00 | 80 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 143 847,00000 | 0,00 | 143 847,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 126 777,14469 | 0,00 | 126 777,14469 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | «Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского района» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п. Сосново, ул. Никитина, д.7, в т.ч. проектные работы» | 150 посещений в смену | 2025-2028 | Положительное заключение экспертизы № 47-1-0022-19 о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | 55 184,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | 61 770,55353 | 0,00 | 61 770,55353 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1 770,55353 | # 0,00 | 1 770,55353 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,00 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 6 000,00000 | # 0,00 | 6 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |  |  |  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 12 000,00000 | 0,00 | 12 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 42 000,00000 | 0,00 | 42 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Проектирование и строительство ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лодейнопольского и Подпорожского районов» по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30 | 50 посещений в смену | 2024-2026 | Заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 25.10.2022 №47-0004-2022-А 134 201,80 в ц.2022/ 211 835,45 в ц.2026 | 211 835,45 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" |  | 308 203,34131 | 0,00 | 308 203,34131 | 0,00 | 0,00 | 86 283,07783 |
| 3.1 | Проектные работы |  |  |  |  |  |  | 2024 | 10 000,00000 | # 0,00 | 10 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Строительно-монтажные работы (СМР) |  |  |  |  |  |  | 2025 | 170 229,44647 | 0,00 | 170 229,44647 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 127 973,89484 | 0,00 | 127 973,89484 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО по перечню объектов |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 90 000,00000 | 0,00 | 90 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 90000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 315 847,00000 | 0,00 | 315 847,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 315847,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 254 751,03953 | 0,00 | 254 751,03953 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 149800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 18 000,00000 | 0,00 | 18 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 42 000,00000 | 0,00 | 42 000,00000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2028 | 720 598,03953 | 0,00 | 720 598,03953 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 544085,34 |