Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____________________ № ______

О внесении изменений в постановление

Правительства Ленинградской области

от 27 ноября 2015 года № 444 "Об утверждении

Перечня объектов, распределения субсидий

из областного бюджета Ленинградской области

бюджетам муниципальных образований

Ленинградской области в рамках государственной

программы Ленинградской области

"Развитие физической культуры и спорта

в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов, распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор

Ленинградской области                                                                А.Ю. Дрозденко

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от __________ №____

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

1.  В приложении 1 (Перечень объектов государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»):

1.1. строку 1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.6 | Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Парковая, участок N 1 | 52 | 2024-2026 | N 47-1-1-2-047784-2020 от 28 сентября 2020 года, № 47-1-1-2-026281-2026 от 05 июня 2026 года | 132720,12 (в ценах 2020 года, в том числе ПИР - 1934,46), 269158,35 тыс. руб. (в ценах 2025 года, в т.ч. ПИР – 1612,05 тыс. рублей. | Подпорожский муниципальный район | Подпорожский муниципальный район | 2024 | 39000,00 |  | 35880,00 | 3120,00 |  | 93554,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 54554,44 |  | 50190,09 | 4364,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 163100,88 |  | 150052,81 | 13048,07 |  |  |
|  | ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  |  |  |  | 2024 | 39000,00 |  | 35880,00 | 3120,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 54554,44 |  | 50190,09 | 4364,35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 163100,88 |  | 150052,81 | 13048,07 |  |  |

1.2.  В строке «Итого по отраслевому проекту «Развитие объектов физической культуры и спорта», федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта»:

- цифры «958898,18» заменить цифрами «1023431,5»;

- цифры «697991,27» заменить цифрами «757361,93»;

- цифры «69494,70» заменить цифрами «74657,36»;

1.3. В строке «Всего по отраслевому проекту «Развитие объектов физической культуры и спорта», федеральному проекту «Развитие физической культуры и массового спорта»:

- цифры 5231204,74» заменить цифрами «5295738,06»;

- цифры 4314823,76» заменить цифрами «4374194,42»;

- цифры «724968,77» заменить цифрами «730131,43».

1.4. В строке «Итого по государственной программе Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области":

-  цифры «1333948,6» заменить цифрами «1398481,9»;

- цифры «1023373,1» заменить цифрами «1082743,8»;

- цифры «105167,9» заменить цифрами «110330,6».

1.5. В строке «Всего по государственной программе Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области":

-  цифры «9028726,7» заменить цифрами «9093260,0»;

- цифры «7274569,5» заменить цифрами «7333940,2»;

- цифры «990685,9» заменить цифрами «995848,6».

2.  Приложение 9 (Распределение на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов  в рамках государственной программы Ленинградской области  «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области») изложить в следующей редакции:

«

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| - Кировский муниципальный район |  |  |  |  |
| 1.1. | Кировский муниципальный район | 276595,79 |  |  |
| - Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |
| 2. 1. | Лодейнопольское городское поселение |  | 12944,6 |  |
| 3. Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпорожский муниципальный район | 150052,81 |  |  |
| 4. Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |
| 4.1 | Тосненское городское поселение | 48180,00 | 112396,00 |  |
| Итого |  | 474828,6 | 125340,6 |  |

Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

Проект постановления разработан комитетом по физической культуре и спорту  Ленинградской области в целях внесения изменений в объем финансирования по объекту «Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Парковая, участок N 1» (далее – объект), реализуемого в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», в соответствии с предложениями главного распорядителя бюджетных средств.

Администрацией Подпорожского района 09.09.2024 заключен муниципальный контракт с ООО «СПЕЦЗАСТРОЙЩИК ЛО-1» на выполнение работ по строительству данного объекта на сумму 177 637,65748 тыс.руб., срок выполнения работ – 01.09.2026.

В ходе выполнения строительно-монтажных работ на объекте возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации, обусловленная внесением изменений в конструктивные решения объекта в части соблюдения требований безопасности для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 05.06.2026 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» о проверке определения достоверности сметной стоимости №47-1-1-2-026281-2026, согласно которому сметная стоимость составляет 269 158,35 тыс.руб. в ценах 3 кв. 2025 года.

После получения положительного заключения экспертизы стоимость контракта на строительно-монтажные работы по объекту составит                          255 477,15059 тыс.руб. Увеличение составляет – 77 839,49311 тыс.руб., в том числе из областного бюджета 71 612,33366 тыс.руб. Дополнительная потребность 2026 года в финансировании из областного бюджета, учитывая предусмотренные в адресной инвестиционной программе ассигнования (12 241,67573 тыс.руб. – незаконтрактованные ассигнования областного бюджета), составляет - 59 370,65793 тыс.руб.

В соответствии с п.11 постановления Правительства Ленинградской области от 28.01.2026 №58 «О мерах по реализации в 2026 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» комитетом финансов Ленинградской области согласовано выделение дополнительного финансирования за счет зарезервированных бюджетных ассигнований по объекту: «Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием в г. Подпорожье, ул. Парковая, участок № 15». Проект распоряжений Правительства Ленинградской области о внесении данных изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета Ленинградской области находятся на согласовании в органах исполнительной власти Ленинградской области (согл-221544763-1).

Проект не подлежит оценке регулирующего воздействия (далее-ОРВ), так как не относится к предметной сфере процедуры ОРВ, установленной в ч.1 ст.2 областного закона Ленинградской области от 16.02.2015 №5-оз «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ленинградской области и экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской области».

Проект акта будет размещен на независимую антикоррупционную экспертизу в сетевом издании «Электронное опубликование документов» (http://www.npa47.ru) в сроки, установленные  постановлением Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 № 310 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской области».

Председатель комитета по

физической культуре и спорту

Ленинградской области						        В.Н.Комаров

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Ленинградской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

Подготовка проекта постановления Правительства Ленинградской области к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» повлечет за собой увеличение расходной части областного бюджета Ленинградской области на сумму 59 370,65793 тыс.руб. в 2026 году.

При принятии настоящего проекта постановления потребуется внесение изменений в сводную бюджетную роспись.

Председатель комитета по

физической культуре и спорту

Ленинградской области						В.Н.Комаров

Исп. Кавкаева И.В. 4520