ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2026 года                                                                      № ____

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322

"Об утверждении Перечня объектов государственной

программы Ленинградской области "Развитие культуры

в Ленинградской области" и о распределении субсидий

между муниципальными образованиями в рамках

государственной программы "Развитие культуры

в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :

Внести в постановление Правительства Ленинградской области 
от 25 августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня 
объектов государственной программы Ленинградской области 
"Развитие культуры в Ленинградской области" и о распределении субсидий между муниципальными образованиями в рамках государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

| Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
| --- | --- |

Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322

"Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры

в Ленинградской области" и о распределении субсидий между муниципальными образованиями

в рамках государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области"

1. В приложении 1 (Перечень объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры 
в Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 404):

пункты 2-3 изложить в следующей редакции:

| " | 2 | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область. Гатчинский муниципальный округ, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а | Вмести-мость 200 человек | 2021 –2027 | Положительное заключение ПД №47-1-1-3-0214-17 от 17.11.2017, СД №47-1-1-2-031568-2026 от 03.07.2026 | 208705,29 (в ценах 2026 года) | Админи-страция муниици-пального образо-вания Гатчинс-кий муници-пальный округ Ленин-градской области | Таицкое террито-риальное управле-ние адми-нистрации муници-пального образова-ния Гат-чинский муници-пальный округ Ленин-градской области; муници-пальное бюджет-ное учреж-дение "Таицкий культур-но-досуго-вый центр"; админи-страция муниици-пального образова-ния Гат-чинский муници-пальный округ Ленин-градской области | 2022 | 90909, 09 |  | 90000, 00 | 909,09 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 101356, 64393 |  | 100343, 0775 | 1013, 56643 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 86068, 25958 |  | 85207, 57958 | 860,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 33716, 78701 |  | 32030, 94766 | 1685, 83935 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 27000, 00 |  | 25650, 00 | 1350,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 66029, 00 |  | 62727, 55 | 3301,45 |  |  |  |
|  |  | Кроме того, за 2021 год |  |  |  |  |  |  | 2021 | 10101,00 |  | 10000,00 | 101,00 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2021 –2027 | 415180,78 |  | 405959,15 | 9221,63 |  |  |  |
|  | 3 | Проектирование и реконструкция павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанного с популяризацией музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда", и благоустройство территории по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск (кадастровый номер земельного участка 47:16:0000000: 42158) | Вмести-мость 300 мест | 2025 –2027 | Получение положительного заключения ГАУ "Леноблгос-экспертиза" в 2027 году | 1083000,0 (в ценах 2026 года) | ГКУ "Управ-ление строи-тельства Ленин-градской области" (далее - ГКУ "УС ЛО") | ГКУ "УС ЛО") | 2025 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 23190,00 |  | 23190,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 55000,00 |  | 55000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2025 –2027 | 88190,00 |  | 88190,00 |  |  |  |  |

пункты 5-7 изложить в следующей редакции:

| " | 5 | Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново, в том числе технологическое присоединение | Количест-во уча-щихся ДШИ - 200 | 2024 –2027 | Положительное заключения № 47-1-1-3-023530-2021 от 12.05.2021 | 221784,39 (в ценах 2020 года) | Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2024 | 80000,0 |  | 73600,00 | 6400,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 95591, 19216 |  | 87943, 89679 | 7647, 29537 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 271878, 71983 | 82890, 30 | 164519, 33503 | 24469, 08480 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 94000,00 |  | 85540,00 | 8460,00 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2024-2027 | 541469, 91199 | 82890, 30 | 411603 23182 | 46976, 38017 |  | 154866, 96 |  |
|  | 6 | Реконструкция дома культуры в пос. Вознесенье, ул. Труда, д. 21, Подпорожский район, в том числе технологическое присоединение | Вмести-мость 250 посадоч-ных мест | 2025 -2027 | Положительное заключение ПД N 47-1-1-3-0041-16 от 14 марта 2016 года; СД N 47-1-7-0059-16 от 14 марта 2016 года | 168296,45 (в ценах 2015 года) | Администрация муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | Администрация муниципального образования "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" | 2025 | 68000,00 |  | 66640,00 | 1360,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 200159, 3936 |  | 196156, 20580 | 4003, 18780 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 121916, 02866 |  | 119477, 48809 | 2438, 54057 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2025-2027 | 390075, 42226 |  | 382273, 69389 | 7801, 72837 |  | 47840, 61 |  |
|  | 7 | Строительство Музея "Невский Пятачок" в Дубровском городском поселении Всеволожского района | Вмести-мость 96 посетите-лей в сутки | 2026-2028 | Положительное заключение N 47-1-1-3-066505-2025 от 7 ноября 2025 года | 419890,09 (в ценах 2025 года) | ГКУ "УС ЛО" | ГКУ "УС ЛО" | 2026 | 67850,00 |  | 67850,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 250000, 00 |  | 250000 ,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 160883, 00 |  | 160883, 00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2026-2028 | 478733, 00 |  | 478733, 00 |  |  |  | "; |

позицию "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:

| " | Всего по государственной программе | 2022 | 359562,18 |  | 334474,31 | 25087,87 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 218886,45 |  | 208470,51 | 10415,95 |  |  |  |
|  |  | 2024 | 355348,72 |  | 332652,80 | 22695,92 |  |  |  |
|  |  | 2025 | 427130,33 | 61000,00 | 347611,39 | 18518,93 |  |  |  |
|  |  | 2026 | 1128078,11 | 312250,30 | 782005,54 | 33822,28 |  |  |  |
|  |  | 2027 | 925759,98 |  | 884454,79 | 41305,19 |  |  |  |
|  |  | 2028 | 160883,00 |  | 160883,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2022 – 2028 | 3575648,77 | 373250,30 | 3050552,33 | 151846,13 |  |  | ". |

2. Приложение 9 (Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов, городских поселений, муниципального и городского округов Ленинградской области, а также сельских поселений Ленинградской области, на территории которых расположены населенные пункты с численностью населения свыше 12 тысяч человек, на строительство, реконструкцию и приобретение объектов культуры Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов) 
изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 (приложение 9)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов, городских поселений, муниципального и городского округов Ленинградской области, а также сельских поселений Ленинградской области, на территории которых расположены населенные пункты с численностью населения свыше 12 тысяч человек, на строительство, реконструкцию и приобретение объектов культуры Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | Всеволожский муниципальный район | 46000,0 | 311709,8 |  |  |
| 2 | Гатчинский муниципальный округ | 25650,0 | 62727,6 |  |  |
| 3 | Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района | 176400,0 | 119477,5 |  |  |
| Итого |  | 248050,0 | 493914,9 |  | ". |

3. Приложение 10 (Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на модернизацию муниципальных учреждений культуры в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов) 
изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 (приложение 10)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области

на модернизацию муниципальных учреждений культуры в рамках государственной программы Ленинградской области

"Развитие культуры в Ленинградской области" на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района | 34140,3 | 102795,7 |  |  |
| 2 | Приозерский муниципальный район | 228343,3 | 85540,0 |  |  |
| Итого |  | 262483,6 | 188335,7 |  | ". |