

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год в части мероприятий, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области |

В целях реализации мероприятий комитета по культуре Ленинградской области в рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 16.06.2014 N 245 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить детальный план график реализации подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год в части мероприятий, реализуемых комитетом по культуре Ленинградской области согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета Н.Г. Кононенко

Утвержден приказом комитета по культуре

Ленинградской области

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. №\_\_\_\_\_

Детальный план реализации государственной программы Ленинградской области  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»  
 за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015 год  
по мероприятиям, реализуемым комитетом по культуре Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п\* | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | ГРБС | Ожидаемый результат реализации мероприятия на 2015 год | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | |
| всего | в том числе на 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  | 2014 | 2017 | 16515,0 | 4213,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1. 1. Совершенствование организации  предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан путем предоставления субвенций |  | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям  граждан. Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки | 2014 | 2017 | 16515,0 | 4213,5 |
| 3 | Мероприятие 1.1.20. Выплата разового пособия молодым специалистам | Комитет по культуре Ленинградской области | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат данной категории граждан. Выплатой будут обеспечены 71 человек. | 2014 | 2017 | 16515,0 | 4213,5 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  | Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. Повышение рождаемости.  Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями: уровень  удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат - 70% ; доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Ленинградской области – 10% | 2014 | 2017 | 5816,4 | 1454,1 |
| 5 | Основное мероприятие 3.6 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области” |  | Преодоление негативных последствий сиротства. Выплатами будут обеспечены 9774ребенок. | 2014 | 2017 | 5816,4 | 1454,1 |
| 6 | Мероприятие 3.6.1 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части питания | Комитет по культуре Ленинградской области | Обеспечение содержания детей-сирот в семьях опекунов и приемных семьях. | 2014 | 2017 | 3283,6 | 820,885 |
| 7 | Мероприятие 3.6.2 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" в части льготного проезда | Комитет по культуре Ленинградской области | Обеспечение содержания детей-сирот в семьях опекунов и приемных семьях. | 2014 | 2017 | 193,6 | 48,360 |
| 8 | Мероприятие 3.6.3 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области в части выплаты выходного пособия | Комитет по культуре Ленинградской области | Обеспечение содержания детей-сирот в семьях опекунов и приемных семьях. | 2014 | 2017 | 2339,2 | 584,785 |
| 9 | Подпрограмма 6 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ленинградской области - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов - 80% | 2014 | 2017 | 5517,3 | 2630,5 |
| 10 | 6.1. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных  сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Ленинградской  области - доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ленинградской области - 45% ; доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов -80% ; доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Ленинградской области - 4% ; доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования - 25%; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом в обшей численности данной категории населения - 59% | 2014 | 2017 | 5517,3 | 2630,5 |
| 11 | Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов  учреждений культуры | Комитет по культуре Ленинградской области | 21 объект | 2014 | 2017 | 5517,3 | 2630,5 |
| 12 | МУ культуры Городской досуговый центр " Родник" | Комитет по культуре Ленинградской области | Адаптация прилегающей территории: выделение парковочных мест для инвалидов, адаптация входной группы: установка пандуса, контрастное и тактильное обозначение пространства, адаптация санитарно-гигиенической комнаты | 2014 | 2017 | 356,3 | 156,3 |
| 13 | МБОУДОД «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова» | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 250,0 | 0,0 |
| 14 | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике (ул. Б. Советская, д.8) | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 10,0 | 0,0 |
| 15 | Городская детская библиотека МБУК «Кингисеппская центральная городская библитотека» | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 13,8 | 0,0 |
| 16 | Концертно- развлекательный центр ДК "Химик" | Комитет по культуре Ленинградской области | установка пандуса | 2014 | 2017 | 13,75 | 13,75 |
| 17 | Центральная библиотека г. Кингисеппа (ул. Б. Советская, д. 30) | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 10,0 | 0,0 |
| 18 | «Общественный центр» г. Кингисеппа (вход в спортзал), (ул. Б. Советская, д. 41) | Комитет по культуре Ленинградской области | установка пандуса | 2014 | 2017 | 15,0 | 15,0 |
| 19 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-Досуговый центр «Мга», пос. Мга, для доступа инвалидов | Комитет по культуре Ленинградской области | Выделение специального места парковки для автомобилей инвалидов; тактильная и/или контрастная полоса перед входной дверью и лестницей наружного входа; тактильная и/или контрастная полоса перед лестничными маршами внутренних лестниц, поворотами и внутренними дверьми, установка поручней на путях эвакуации зрителей; адаптация санитарно-гигиенической комнаты, установка кнопки вызова | 2014 | 2017 | 112,5 | 112,5 |
| 20 | Центр культуры и молодежного творчества в деревне Горбунки -  Ленинградская обл., Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 5/1 | Комитет по культуре Ленинградской области | Пандус, поручни, рельефно-контрастные полосы на всем пути следования до зрительного зала,  нескользкое покрытие, замена входных дверей, световое информационное табло, оборудование  универсальной санитарной комнаты, оборудование в зрительном зале мест для МГН, выделение парковочного места на стоянке | 2014 | 2017 | 468,75 | 468,75 |
| 21 | МАУ «Подпорожский КДК» | Комитет по культуре Ленинградской области | Реконструкция съездов; приведение пандуса в соответствие с требованиями СНИП; установка  ограждения входной площадки; контрастное и тактильное выделение верхней и нижней ступеней  внутренних лестниц, понижение порогов в тамбуре; расширение дверного проема внутренней двери; тактильная и контрастная полоса перед лестничными маршами внутренних лестниц, поворотами и дверьми; тактильная и контрастная полоса перед входом, лестничным маршем, пандусом, контрастное и тактильное выделение верхней и нижней ступеней лестницы наружного входа; адаптация санитарно-гигиенической комнаты; установка визуальных, речевых и тактильных средств информации | 2014 | 2017 | 428,5 | 137,5 |
| 22 | Красавсакая сельская библиотека - филиал № 26 по адресу: Тихвинский  район, пос. Красава, ул. Вокзальная д.2 | Комитет по культуре Ленинградской области | Приобретение телескопического пандуса | 2014 | 2017 | 32,5 | 18,8 |
| 23 | «Центральная районная библиотека имени И.П.Мордвинова»  (г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 11) | Комитет по культуре Ленинградской области | Устройство пандусов, поручней, специальных дверей, устройство освещения в соответствии с нормативами, приобретение подъемного оборудования; обустройство санитарной комнаты (расширение дверных проемов, установка поручней, кнопки вызова экстренной помощи) | 2014 | 2017 | 147,5 | 141,3 |
| 24 | Информационно-образовательный центр «Надежда» дня инвалидов при ЦРЕ имени И.П.Мордвинова (г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 4а) | Комитет по культуре Ленинградской области | Оборудование крыльца, устройство пандусов, поручней, перил; увеличение дверного проема и установка двойной входной металлопластиковой двери; обустройство места для парковки машин (оборудованное специальными знаками и разметкой) реконструкция внутреннего тамбура при входе в здание, обустройство санитарной комнаты (расширение дверных проемов, установка поручней, кнопки вызова экстренной помощи) | 2014 | 2017 | 95,0 | 28,8 |
| 25 | Городская библиотека имени Я.И.Бередникова (г.Тихвин, 5 микрорайон, дом  50) | Комитет по культуре Ленинградской области | устройство пандусов, поручней устройство освещения в соответствии нормативами установка специальной двойной входной металлопластиковой двери, обустройство санитарной комнаты  (расширение дверных проемов, установка поручней, кнопки вызова экстренной помощи) | 2014 | 2017 | 58,8 | 28,8 |
| 26 | Городская библиотека филиал №3 Тихвин, 1 микорайон д,9 | Комитет по культуре Ленинградской области | оборудование крыльца, устройство пандусов, поручней, специальных дверей подъезда, оборудование  крыльца , устройство пандусов, поручней, специальных дверей подъезда; обустройство места для парковки машин (оборудованное специальными знаками и разметкой;  приобретение подъемного оборудования; обустройство санитарной комнаты (расширение дверных проемов, установка поручней, кнопки вызова экстренной помощи)  увеличение дверного проема и установка двойной входной двери | 2014 | 2017 | 176,3 | 165,0 |
| 27 | «Тихвинский Районный Дом Культуры» (г. Тихвин, пл. Свободы, д. 1) | Комитет по культуре Ленинградской области | оборудование крыльца, устройство пандусов, поручней, специальных дверей, устройство освещения в соответствии с нормативами, обустройство санитарной комнаты (расширение дверных проемов, установка поручней, кнопки вызова экстренной помощи) | 2014 | 2017 | 45,5 | 28,3 |
| 28 | «Тихвинский Районный Дом Культуры» (Березовский ЦКиД, п. Березовик, ул. Подгаецкого, д. 15) | Комитет по культуре Ленинградской области | устройство пандусов поручней, специальных дверей, устройство освещения в соответствии с нормативами, обустройство санитарной комнаты (расширение дверных проемов, установка поручней, кнопки вызова экстренной помощи) | 2014 | 2017 | 18,5 | 4,0 |
| 29 | «Тихвинский Районный Дом Культуры» (Саркский СДК, п. Сарка, пер Речной, д. 9 | Комитет по культуре Ленинградской области | устройство пандусов, поручней, перилл, увеличение дверного проема и установка двойной входной металлопластиковой двери, обустройство места для парковки машин (оборудованное специальными знаками и разметкой) | 2014 | 2017 | 53,5 | 38,0 |
| 30 | «Тихвинский Районный Дом Культуры» (Красавский СДК, п. Красава, ул. Комсомольская, д. 18) | Комитет по культуре Ленинградской области | устройство пандусов, поручней;  установка специальной двойной входной металлопластиковой двери, устройство освещения в соответствии с нормативами;  обустройство санитарной комнаты (расширение дверных проемов, установка поручней, кнопки вызова экстренной помощи)" | 2014 | 2017 | 53,5 | 36,3 |
| 31 | ДК «Юбилейный»,  пос. Глажево | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 50,0 | 0,0 |
| 32 | "Дом Культуры "Строитель" | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 62,5 | 0,0 |
| 33 | "Городской театральный центр "Волшебный фонарь" | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 12,5 | 0,0 |
| 34 | Сосновоборская детская школа искусств им. Кипренского | Комитет по культуре Ленинградской области | приобретение мобильного подъемного устройства | 2014 | 2017 | 62,5 | 62,5 |
| 35 | Сосновоборская детская школы искусств "Балтика" | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 12,5 | 0,0 |
| 36 | Сосновоборская городская публичная библиотека | Комитет по культуре Ленинградской области | приобретение телескопического пандуса, приобретение мобильного подъемного устройства | 2014 | 2017 | 75,0 | 62,5 |
| 37 | Центр развития личности "Гармония" | Комитет по культуре Ленинградской области | приобретение мобильного подъемного устройства | 2014 | 2017 | 62,5 | 62,5 |
| 38 | Драматический театр Сатиры на Васильевском (основная сцена), Драматический театр Сатиры на Васильевском(малая сцена) | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 1305,0 | 0,0 |
| 39 | Ленинградская областная универсальная научная библиотека | Комитет по культуре Ленинградской области | приобретение телескопического пандуса, приобретение телескопического пандуса, видеоувеличителя для инвалидов по зрению | 2014 | 2017 | 50,0 | 25,0 |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Музейное агентство" | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 150,0 | 0,0 |
| 41 | Ленинградская областная детская библиотека | Комитет по культуре Ленинградской области |  | 2014 | 2017 | 25,0 | 0,0 |
| 42 | Ленинградский областной колледж культуры и искусств (учебный корпус), Ленинградский областной колледж культуры и искусств (общежитие) | Комитет по культуре Ленинградской области | приобретение мобильного подъемного устройства, телескопического пандуса, приобретение мобильного подъемного устройства | 2014 | 2017 | 275,0 | 125,0 |
| 43 | Создание условий для пользования инвалидами с нарушением функции зрения услугами, предоставляемыми межпоселенческими библиотеками Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | приобретение видеоувеличителей для 6 библиотек | 2014 | 2017 | 900,0 | 900,0 |
|  | Итого по мероприятиям, реализуемым комитетом по культуре Ленинградской области |  |  |  |  |  | 8298,030 |