Веерное согласование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Пахомовский

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 2013 г. N**

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 10 апреля 2013 года № 97**  **«Об утверждении долгосрочной целевой программы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»** |

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 10 апреля 2013 года №97, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Пахомовского Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

**СОГЛАСОВАНО**

Перминов С.Н.

Макаров А.Е.

Патраев К.Н.

Красненко Л.Н.

Королёва Л.В.

Ялов Д.А.

Богачев Г.И.

Бурлаков А.Д.

Кузнецов А.В.

Слободской С.А.

Емельянов Н.П.

Яхнюк С.В.

Разумов Д.В.

Крутов Н.В.

Сибиряков О.Э.

Тарасов С.В.

Смирнов С.Н.

Кононенко Н.Г.

Лобжанидзе А.А.

Караванский А.И.

Филиппова Н.В.

Эглит А.А.

Данилюк А.А.

Пахомовский Ю.В.

Гаврилов А.В.

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в** [**постановление**](consultantplus://offline/ref=14BFDFE8307FA14FFA1014F629ECB17783AEB021D61AB2E8889185D20BCDg2K) **Правительства Ленинградской области от 10апреля 2013 года № 97«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»**

Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 10апреля 2013 года № 97«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»проводится по инициативе комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – Комитет).

Изменения вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 10 апреля 2013 года № 97 «Об утверждении Программы» в части 2013 года. В дальнейшем Программа будет реализовываться в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года» в качестве подпрограммы.

Предлагаемые изменения обусловлены следующими обстоятельствами:

- получением бюджетом Ленинградской области субсидии из федерального бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 1223-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- актуализацией Комитетом технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, входящих в Программу;

- актуализацией комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системах водоснабжения и водоотведения, входящих в Программу;

- изменением перечня государственных учреждений Ленинградской областидля проведения мероприятий по поверке, установке узлов учета холодной воды, тепловой энергии;

- перераспределением средств областного бюджета Ленинградской области на мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности, по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, главным распорядителем бюджетных средств которых является комитет по строительству Ленинградской области.

В связи с указанными обстоятельстваминеобходимо провести корректировку Программы.

За счет средств, полученных в 2013 году из федерального бюджета бюджетом Ленинградской области, планируется провести установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде, провести подключение к региональной государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности дополнительных автоматизированных рабочих мест.

С учетом проведения мероприятий за счет средств субсидии, полученной бюджетом Ленинградской области из федерального бюджета, экономическая эффективность за период реализации Программы составит 13 248963,61 тыс. руб., в том числе, на первом этапе 2013-2015г. реализации Программы - 4 805490,06 тыс. руб.: 2013 год –1 516368,34 тыс. руб., 2014 год – 1 600427,01 тыс. руб., 2015 год – 1 688694,71тыс. руб.; на втором этапе 2016-2020г. реализации Программы – 8 443473,55 тыс. руб. Экономическая эффективность Программы с учетом дальнейшей экономии после реализации Программы составит 17 107420,77 тыс. руб.

Бюджетная эффективность за период реализации Программы и более, после периода ее реализации, останется без измененийи составит около 5 593378,29тыс. рублей.

Дополнительный социальный эффект от мероприятий, проведенных за счет средств субсидии, полученной бюджетом Ленинградской области из федерального бюджета будет выражаться в улучшении экологической обстановки, создании в многоквартирных домах комфортных условий для пребывания людей, оптимизации режимов работы тепловых сетей для повышения надежности их функционирования, улучшении мониторинга данных об энергохозяйстве на региональном уровне.

. ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от N

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ**

**"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТ 10 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА N 97**

1. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=F3DE49BF2A39E0A2E956911A36B198241E6B05D1155050778AE41AEFFB949506D0BA0FBE3F7D5851z1F0K) Программы:

[позицию](consultantplus://offline/ref=F3DE49BF2A39E0A2E956911A36B198241E6B05D1155050778AE41AEFFB949506D0BA0FBE3F7C5F52z1F8K) "Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объем  финансовых  ресурсов,  запланированных по Программе,  с указанием  источников  финансирования  (в действующих  ценах года  реализации  Программы) | Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 – 2015 годах, составляет 4821293,20 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет –502938,50 тыс. руб.,  областной бюджет – 1046967,40 тыс. руб.,  местные бюджеты – 281064,61 тыс. руб.,  внебюджетные источники – 2990322,69 тыс. руб.,  из них:  2013 год – 3614869,40 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет – 142938,50 тыс. руб.,  областной бюджет – 344967,40тыс. руб.,  местные бюджеты – 136640, 81 тыс. руб.,  внебюджетные источники – 2990322,69 тыс. руб.,  2014 год – 590470,8 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет – 180000 тыс. руб.,  областной бюджет – 351000 тыс. руб.,  местные бюджеты – 59470,8 тыс. руб.,  2015 год – 615953 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет – 180000 тыс. руб.,  областной бюджет – 351000 тыс. руб.,  местные бюджеты – 84953 тыс. руб.  С учетом мероприятий, реализуемых в рамках долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013 –2015 годы", объем финансовых ресурсов, обеспечивающих достижение целей Программы, за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2013 – 2015 годах составляет 1210233 тыс. руб., из них:  2013 год – 378775,4 тыс. руб.,  2014 год – 411730 тыс. руб.,  2015 год – 419727,6 тыс. руб. |

";

позицию «Показатели социальной, бюджетной, экономической эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели социальной, бюджетной, экономической эффективности Программы | Экономическая эффективность Программы составит 13248963,61 тыс. руб., из них:  2013 – 2015 годы – 4805490,06 тыс. руб. (2013 год –1516368,34 тыс. руб., 2014 год – 1600427,01 тыс. руб., 2015 год – 1688694,71тыс. руб.);  2016 – 2020 годы – 8443473,55 тыс. руб.  Экономическая эффективность Программы с учетом дальнейшей экономии в результате реализации Программы составит 17107420,77 тыс. руб.  Бюджетная эффективность Программы составит 1734921,13 тыс. руб., из них 2013 – 2015 годы – 487724,13 тыс. руб. (2013 год – 77113,03 тыс. руб., 2014 год – 161171,7 тыс. руб., 2015 год –249439,40 тыс. руб.).  Бюджетная эффективность с учетом дальнейшей экономии в результате реализации Программы составит 5593378,29 тыс. руб.»  Социальная эффективность Программы выразится:  в формировании энергосберегающего типа мышления у населения Ленинградской области;  в повышении квалификации представителей органов местного самоуправления и работников учреждений бюджетной сферы Ленинградской области по вопросам энергосбережения в ежегодных образовательных программах;  в повышении качества и надежности снабжения энергоресурсами потребителей – населения Ленинградской области |

позицию «Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | Основными индикаторами реализации Программы являются:  установка узлов учета энергоресурсов:  2013 год – 89 ед.;  проведение энергообследований государственных учреждений Ленинградской области:  2013 год – 40 ед.;  строительство котельных:  2013 год – 3 ед.;  установка тепловых насосов:  2013 год – 3 ед.;  капитальный ремонт тепловых сетей:  2013 год – 13774,5 пог. м,  2014 год – 31138,8 пог. м,  2015 год – 31138,8 пог. м;  капитальный ремонт сетей водоснабжения:  2013 год – 44323,3 пог. м,  2014 год – 60820,9 пог. м,  2015 год – 65298,5 пог. м;  разработка макетов брошюры и памятки:  2013 год – 1 макет брошюры, 1 макет памятки;  издание и распространение брошюр и памяток:  2013 год – 3000 брошюр, 30000 памяток;  2014 год - 3000 брошюр, 30000 памяток;  установка рабочих мест для региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:  2013 год – 427 ед.;  2014 год -182 ед.,  2015 год – 242ед.;  установка автоматизированных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде2013 год -69 ед.;  проведение семинаров для работников государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, представителей органов местного самоуправления, ответственных за энергосбережение, – 2 семинара ежегодно.  С учетом мероприятий, реализуемых в рамках долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013–2015 годы":  ремонт кровли в государственных учреждениях Ленинградской области:  2013 – 2015 годы – 20 учреждений;  замена окон и дверей в государственных учреждениях Ленинградской области:  2013 год – 19 учреждений,  2014 год – 28 учреждений,  2015 год – 35 учреждений;  ремонт внутренних инженерных сетей в государственных учреждениях Ленинградской области:  2013 год – 14 учреждений,  2014 год – 33 учреждения,  2015 год – 36 учреждений;  ремонт фундаментов, отмосток в государственных учреждениях Ленинградской области:  2013 год – 3 учреждения,  2014 год – 14 учреждений,  2015 год – 23 учреждения;  ремонт фасадов зданий в государственных учреждениях Ленинградской области:  2013 год – 6 учреждений,  2014 год – 24 учреждения,  2015 год – 27 учреждений |

позицию «Участники Программы» дополнить следующим содержанием:

«комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области», «комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области», «комитет по культуре Ленинградской области», «комитет по здравоохранению Ленинградской области», «комитет по труду и занятости Ленинградской области», «комитет по социальной защите населения Ленинградской области», «комитет по природным ресурсам Ленинградской области», «комитет по молодежной политике Ленинградской области».

2. В разделе 5 (Обоснование мероприятий) подраздел «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемые за счет средств из областного и федерального бюджета (в случае выделении субсидии из федерального бюджета согласно постановлению Правительства РФ от 5.09.2011 №746)» дополнить следующим содержанием:

«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности будут реализовываться муниципальными образованиями Ленинградской области путем предоставления субсидий согласно порядку предоставления в 2013 году субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области и за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета бюджетом Ленинградской области на обеспечение мероприятий Программы (согласно Приложению 14)».

3. В разделе 6 (Финансирование мероприятий Программы):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 – 2015 годах,составляет 4821293,20 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет –502938,50 тыс. руб.,

областной бюджет – 1046967,40 тыс. руб.,

местные бюджеты – 281064,61 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 2990322,69 тыс. руб.,

из них:

2013 год – 3614869,40 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 142938,50 тыс. руб.,

областной бюджет – 344967,40тыс. руб.,

местные бюджеты – 136640, 81 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 2990322,69 тыс. руб.,

2014 год – 590470,8 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 180000 тыс. руб.,

областной бюджет – 351000 тыс. руб.,

местные бюджеты – 59470,8 тыс. руб.,

2015 год – 615953 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 180000 тыс. руб.,

областной бюджет – 351000 тыс. руб.,

местные бюджеты – 84953 тыс. руб.»

4. В разделе 7 (Оценка социальной, бюджетной и экономической эффективности Программы):

абзац третий-шестой изложить в следующей редакции:

«Экономическая эффективность Программы составит 13248963,61 тыс. руб., из них:

2013 – 2015 годы – 4805490,06 тыс. руб. (2013 год –1516368,34 тыс. руб., 2014 год – 1600427,01 тыс. руб., 2015 год – 1688694,71тыс. руб.);

2016 – 2020 годы – 8443473,55 тыс. руб.

Экономическая эффективность Программы с учетом дальнейшей экономии в результате реализации Программы составит 17107420,77 тыс. руб.

Бюджетная эффективность Программы составит 1734921,13 тыс. руб., из них 2013 – 2015 годы – 487724,13 тыс. руб. (2013 год – 77113,03 тыс. руб., 2014 год – 161171,7 тыс. руб., 2015 год –249439,40 тыс. руб.).

Бюджетная эффективность с учетом дальнейшей экономии в результате реализации Программы составит 5593378,29 тыс. руб.»

5. В разделе 9 (Состав, функции и полномочия участников реализации Программы):

абзац первый дополнить следующим содержанием:

«комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области», «комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области», «комитет по культуре Ленинградской области», «комитет по здравоохранению Ленинградской области», «комитет по труду и занятости Ленинградской области», «комитет по социальной защите населения Ленинградской области», «комитет по природным ресурсам Ленинградской области», «комитет по молодежной политике Ленинградской области».

6. Приложение 2 (План мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года») изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к Программе…

План

мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области

на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Срок финанси-рованиямеропри-ятия (год) | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распорядитель бюджетных средств | Код вида расходов |
| всего | в том числе | | | |
| федераль-ный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия по формированию методического обеспечения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка методических  и информационных материалов  по вопросам энергосбережения, проведение семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установка рабочих мест для региональной государственной информационной системы в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности | Ленинградская область | 2013 | 719,90 |  | 719,90 |  |  | Один макет брошюры, один макет памятки, издание и распространение брошюр – 3000 ед., памяток – 30000 ед., проведение двух семинаров | Комитет  по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее –  Комитет) | 242, 244 | |
|  |  |  | 2014 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | Издание  и распространение брошюр – 3000 ед., памяток – 30000 ед., проведение двух семинаров, участие в выставках  по тематике энергосбережения, установка 182 рабочих мест |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  | Проведение двух семинаров, участие в выставках  по тематике энергосбережения, установка 242 рабочих мест |  |  | |
| 1.2. Мероприятия по подготовке правовой базы Ленинградской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Подготовка правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ленинградская область | 2013 |  |  | Текущее финанси-рование |  |  | Разработка семи проектов правовых актов в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности | Комитет |  | |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2013 | 719,90 |  | 719,90 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | |
| 2. Мероприятия по поверке, установке узлов учета энергетических ресурсов в государственных учреждениях Ленинградской области, проведению энергообследований  государственных учреждений Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в государственных учреждениях Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Пикалевском краеведческом музее ГБУК ЛО "Музейное агентство" (г. Пикалево, ул. Советская, д.14) | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 428,66 |  | 428,66 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Бегуницкий агропромышленный техникум" (пос. Бегуницы, общежитие) | Волосовский муниципальный район | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ОГПС Волосовского района ГКУ ЛО "Леноблпожспас"(пос. Бегуницы, 120 ПЧ) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБУ ЛО СББЖ Волховского и Киришского районов (г. Новая Ладога, пер. Суворова, д.31, корпус 1 вет.лечебница) | Волховский  муниципальный район | 2013 | 428,60 |  | 428,60 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБУ ЛО СББЖ Волховского и Киришского районов (г. Новая Ладога,  пер. Суворова, д.31, корпус 2 гараж) | 2013 | 428,60 |  | 428,60 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в аварийно-спасательной службе ГКУ "Главное управление гражданской защиты и противопожарной безопасности" (г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д.4, 121 ПЧ лит.А ) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в аварийно-спасательной службе ГКУ "Главное управление гражданской защиты и противопожарной безопасности" (г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д.4, 121 ПЧ лит. Г1) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Психоневрологический интернат" (д.Кисельня, ул. Северная, д.3) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Новоладожский историко-краеведческий музей ГБУК ЛО "Музейное агентство" (г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д.16) | 2013 | 428,66 |  | 428,66 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ОГПС Всеволожского района  ГКУ ЛО "Леноблпожспас"  (пос. им. Свердлова, д.16, 102 ПЧ) | Всеволожский муниципальный район | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования" (г. Всеволожск,  ул. Приютинская, д.13) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет | 620 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБУЗ ЛО "Онкологический диспансер"  (д. Кузьмолово, ул. Заозерная, д.2) | 2013 | 857,33 |  | 857,33 |  |  | 2 узла учета тепловой энергии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"  (г. Всеволожск, ул. Шишконя, д.1) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУЗ ЛО "Выборгское районное судебно-медицинское отделение" (г. Выборг, ул. Куйбышева, д.19) | Выборгский район | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Выборгский медицинский колледж" (г. Выборг, Ленинградское ш., д. 26а общежитие) | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Выборгский медицинский колледж" (г. Выборг, Ленинградское ш., д. 26а учебный корпус) | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБУ ЛО "СББЖ Выборгского района"  (г. Выборг, ул. Приморская, д.55) | 2013 | 428,60 |  | 428,60 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Политехнический колледж" (г. Светогорск,  ул. Красноармейская, д.3, корпус 1 учебный) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Политехнический колледж" (г. Светогорск,  ул. Красноармейская, д.3, корпус 2 общественно-бытовой) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Политехнический колледж" (г. Светогорск,  ул. Красноармейская, д.3, корпус 3 мастерские) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ОГПС Выборгского района ГКУ ЛО "Леноблпожспас" (г. Приморск, ул. Школьная, д.22,  107 ПЧ | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского района" (г. Гатчина,  ул. Карла Маркса, д.42А) | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 428,60 |  | 428,60 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Гатчинский психоневрологический интернат" (г. Гатчина, ул. Рощинская, д.27, Административный корпус) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Гатчинский психоневрологический интернат" (г. Гатчина, ул. Рощинская, д.27, Гараж) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Гатчинский психоневрологический интернат" (г. Гатчина, ул. Рощинская, д.27, Баня) | 2013 | 428,63 |  | 428,63 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Гатчинский психоневрологический интернат" (г. Гатчина, ул. Рощинская, д.27, Склад) | 2013 | 428,63 |  | 428,63 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Гатчинский психоневрологический интернат" (г. Гатчина, ул. Рощинская, д.27, Лечебный корпус мужской) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Гатчинский психоневрологический интернат" (г. Гатчина, ул. Рощинская, д.27, Лечебный корпус женский) | 2013 | 428,63 |  | 428,63 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Гатчинском литературно-мемориальном музее-усадьбе художника П. Е. Щербова  ГБУК ЛО "Музейное агентство"  (г. Гатчина, ул. Чехова, д.4) | 2013 | 428,66 |  | 428,66 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Ивангородском художественном музее ГБУК ЛО "Музейное агентство" (г. Ивангород, Кингисеппское ш., д.6/1) | Кингисеппский муниципальный район | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Кингисеп-пском историко-краеведческом музее ГБУК ЛО "Музейное агентство"  (г. Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.10) | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ОГПС Кингисеппского района  ГКУ ЛО "Леноблпожспас"  (г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, 124 ПЧ) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ОГПС Кингисеппского района ГКУ ЛО "Леноблпожспас"  (пос. Котельский, 125 ПЧ) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Кингисеппский ЦЗН"  (г. Ивангород, ул. Гагарина, д.10 А) | 2013 | 429,00 |  | 429,00 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ОГПС Кингисеппского района  ГКУ ЛО "Леноблпожспас"  (г. Ивангород, ул. Гагарина, д.5,  126 ПЧ) | 2013 | 428,63 |  | 428,63 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ЛО ГКУ социального обслуживания "Будогощский психоневрологический интернат" (пос. Будогощь, ул. Советская, д.75 лит. Г2 мастерские) | Киришский  муниципальный район | 2013 | 428,63 |  | 428,63 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ЛО ГКУ социального обслуживания "Будогощский психоневрологический интернат" (пос. Будогощь, ул. Советская, д.75 лит. А ) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ЛО ГКУ социального обслуживания "Будогощский психоневрологический интернат" (пос. Будогощь, ул. Советская, д.75 лит. Г4 хозяйственный корпус) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ОГПС Киров-ского района ГКУ ЛО "Ленобл-пожспас" (пос. Назия, ул. Артеменко, д.8, 129 ПЧ) | Кировский  муниципальный район | 2013 | 428,63 |  | 428,63 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ОГПС Кировского района ГКУ ЛО "Леноблпожспас"  (г. Кировск, ул. Набережная, д.33а, 127 ПЧ, 3а) | 2013 | 428,63 |  | 428,63 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Кировское лесничество ЛОГКБУ "Ленобллес" (г. Кировск, ул. Кирова, д.41) | 2013 | 429,00 |  | 429,00 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Техникум водного транспорта"  (г. Шлиссельбург, ул. Затонная, д.1) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Техникум водного транспорта"  (г. Отрадное,  ул. Заводская, д.1а) |  | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Лодейнопольский техникум промышленных технологий"  (г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.10, корпус 1 учебный) | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Лодейнопольский техникум промышленных технологий"  (г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.10, корпус 2 спортзал) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Лодейнопольский техникум промышленных технологий"  (г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.10, корпус 2, лит.Б общежитие) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Лодейнопольский техникум промышленных технологий" (г. Лодейное Поле,  ул. Гагарина, д.10, корпус 1, лит. В, Д, Д1, Д2 гараж) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГУЗ ЛО "Областной психоневрологический Дом ребенка в г. Луге" (г. Луга, ул. Т. Петровой, д.11), | Лужский  муниципальный район | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Лужском историко-краеведческом музее ГБУК ЛО "Музейное агентство" (г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д.11а) | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ЛОГКУ "Лужский психоневрологический интернат" (г. Луга, Ленинградское ш., 9) | 2013 | 428,64 |  | 428,64 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Подпорожском краеведческом музее  ГБУК ЛО "Музейное агентство"  (г. Подпорожье, ул. Исакова, д.1) | Подпорожский муниципальный район | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБУ ЛО СББЖ Приозерского района (пос. Сосново, ул. Никитина, д.7,19 (ветучасток) | Приозерский муниципальный район | 2013 | 428,60 |  | 428,60 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Леноблпожспас" (филиал) (пос. Кузнечное, ул. Садовая, д.1) | 2013 | 428,63 |  | 428,63 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКСОУ ЛО "Сланцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (г. Сланцы,  ул. Жуковского, д.8) | Сланцевский муниципальный район | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГУЗ ЛО "Ленинградский областной психоневрологический диспансер"  (г. Сланцы, пер. Почтовый, д.14) | 2013 | 428,66 |  | 428,66 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Сланцевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" (д. Большие Поля учебный корпус) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Сланцевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" (д. Большие Поля проходная) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Сланцевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" (д. Большие Поля административный корпус) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГКУ ЛО "Сланцевская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" (д. Большие Поля мастерские) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Сланцевский индустриальный техникум"  (г. Сланцы, ул. Кирова, д.18) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Сланцевский индустриальный техникум" (г. Сланцы,  ул. Партизанская, д. 6А) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБОУ СПО ЛО "Сланцевский индустриальный техникум" (д. Выскатка) | 2013 | 428,65 |  | 428,65 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в Тосненском историко-краеведческом музее  ГБУК ЛО "Музейное агентство"  (г. Тосно, пр.Ленина, д.47а), | Тосненский район | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГУЗ "Ленинградский областной кожно-венерологический диспансер" (Санкт-Петербург, Рижский пр., д.43) | Ленинградская область | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГБУЗ “Ленинградский областной центр специализированных видов медицинской помощи”(Санкт-Петербург, рижский пр. д.43) | 2013 | 428,66 |  | 428,66 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета тепловой энергии в ГУ "Областная универсальная научная библиотека" (Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д.19) | 2013 | 428,67 |  | 428,67 |  |  | 1 узел учета тепловой энергии | Комитет по культуре Ленинградской области | 411 | |
|  | Итого по подразделу 2.1 |  | 2013 | 28720,00 |  | 28720,00 |  |  |  |  |  | |
| 2.2. Поверка, установка узлов учета холодной воды в государственных учреждениях Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБОУ СПО ЛО "Бегуницкий агропромышленный техникум" (пос. Бегуницы,  мастерские), | Волосовский муниципальный район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды вМузей-усадьба Н.К. Рериха (Волосовский район, пос. Извара, д.22) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по культуре Ленинградской области | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ОГПС Волосовского района ПЧ 120 (Волосовский район, д. Бегуницы) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГУЛО “СББЖ Волосовскогого района”(Волосовский р-н, п. Сумино) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГКОУ ЛО "Волховская специальная (коррекционная) общеобразова-тельная школа"  (г. Волхов, пр.Державина, д. 65), | Волховский  муниципальный район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБУК ЛО “Музейное агенство”(г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д.16) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБУ ЛО “Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов”(Новая Ладога, пер. Суворова, д.31) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных  и учебных программ Молодежный" (д. Кошкино), | Всеволожский муниципальный район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБУЗ ЛО "Онкологический диспансер"  (д. Кузьмолово, ул. Заозерная, д. 2) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в Выборгском  ОГПС ГКУ ЛО "Леноблпожспас"  (пос. Рощино, ул. Советская, д. 81, 109 ПЧ) | Выборгский район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в Гатчинском литературно-мемориальном музее-усадьбе художника П. Е. Щербова ГБУК ЛО "Музейное агентство"  (г. Гатчина, ул. Чехова, д.4), | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБУ ЛО "СББЖ Гатчинского района" (г. Гатчина, ул. Карла Маркса,  д. 42 А) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБУ ЛО "СББЖ Волховского и Киришского районов" (пос. Пчевжа, ул. Героев, д.5 ветучасток), | Киришский  муниципальный район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБУ ЛО "СББЖ Волховского и Киришского районов" (пос. Будогощь, ул. Песочная, д.5 ветучасток) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ОГПС Кировского района ГКУ ЛО "Леноблпожспас" (пос. Назия, ул. Артеменко, д.8,  129 ПЧ), | Кировский  муниципальный район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГКУ "Леноблпожспас"  (г. Кировск, ул. Краснофлотская, д.24, спальный корпус с подвалом) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ОГПС Кировского района 127 ПЧ (г. Кировск, ул. Набережная, д.33 а | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ОГПС Лужского района ГКУ ЛО "Леноблпожспас"  (г. Оредеж, ул. Ленина, д.7,  136 ПЧ) | Лужский  муниципальный район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГБУК ЛО “Музейное агенство”( Луга, ул. Красной артиллерии, д. 11 а) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет по культуре Ленинградской области | 612 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ОГПС Подпорожского района ГКУ ЛО "Леноблпожспас" (г. Подпорожье,  ул. Волховская, д. 17, 139 ПЧ), | Подпорожский муниципальный район | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ОГПС Подпорожского района  ГКУ ЛО "Леноблпожспас"  (пос. Вознесенье, ул. Горная, д. 30, 140 ПЧ) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Поверка, установка узлов учета холодной воды в ГКУ ЛО “Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба”(село Винницы, ул. Комсомольская, д.25) | 2013 | 240,00 |  | 240,00 |  |  | 1 узел учета холодной воды | Комитет правопорядка и безопасности | 411 | |
|  | Итого по подразделу 2.2 |  | 2013 | 5280,00 |  | 5280,00 |  |  |  |  |  | |
| 2.3. Проведение энергообследований государственных учреждений Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Проведение энергообследований государственных учреждений Ленинградской области | Ленинградская область | 2013 |  |  | Текущее финанси-рование |  |  | 40 энергообследований, 40 энергопаспортов | Комитет |  | |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2013 | 34000,00 |  | 34000,00 |  |  |  |  |  | |
| 3. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-44Б, ул.Школьная д.50 до ТК-49Б, 6 микрорайон, д.9, г. Пикалево, Пикалевское городское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 9796,70 |  | 8817,00 | 979,70 |  | 435 пог.м | Комитет | 521 | |
| Ремонт тепловой сети от ТК-1 до ВР-4, Д426 мм, ул.Социалистическая,  г. Бокситогорск, Бокситогорское городское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 3519,363 |  | 3070,60 | 448,763 |  | 188 пог.м | Комитет | 521 | |
| Ремонт участка тепловой сети Д 108 мм, Д 57 мм. от пер.Сенного к жилым домам № 13,17,18 ул. Сенная, пос. Ефимовский, Ефимовское городское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 2300,00 |  | 1840,00 | 460,00 |  | 350 пог.м, 50 пог.м | Комитет | 521 | |
| Ремонт участка тепловой сети Д 159 мм, Д 76 мм, Д 57 мм от ж/д. № 14 до ж/д. № 9, замена задвижек диаметром 100 мм и 200 мм, дер. Бор, Борского сельского поселения | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 1461,30 |  | 1315,20 | 146,10 |  | 424 пог.м, 8 шт. | Комитет | 521 | |
| Капитальный ремонт тепловых сетей Д89мм, пос. Сельхозтехника от насосной станции у ж/д№2 до ТК у ж/д №9,дер. Бор, Борского сельского поселения | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 500 |  | 450 | 50 |  | 57 пог. м | Комитет | 521 | |
| Ремонт тепловых сетей от ТК№3 до ТК №4, от ТК №5 до точки А, от ТК №3 до ТК №8, от ТК №8 до ТК №9, от ТК №9 до ТК №10, от ТК №13 до ТК №14 от здания школы до ТК №7, от ТК №7 до здания МУ «Климовский КЦ» , дер. Климово, Климовское сельское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 3400,00 |  | 3060,00 | 340,00 |  | 1104 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт газовой котельной (замена котла КВГМ-2,5, замена горелок Р 92), ул. Центральная, 27А, дер. Кисельня, Кисельнинское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 1420,00 |  | 923,00 | 497,00 |  | 1 шт. | Комитет | 521 | |
| Капитальный ремонт газовой котельной (замена котла КВГМ – 0,63-95), , ул. Северная, д. 6, дер. Кисельня, Кисельнинское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 344,30 |  | 223,80 | 120,50 |  | 1 шт. | Комитет | 521 | |
| Капитальный ремонт  теплотрассы Д 219 мм от  котельной до дома N 6,  ул. Центральная, дер. Вындин Остров, Вындиноостровское  сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 2524,3 |  | 2271,9 | 252,43 |  | 595 пог.м | Комитет | 521 | |
| Капитальный ремонт теплотрассы Д 80 мм, Д 160 мм, Д 200 мм по участку от школы д. 9 до д. 23 вдоль д. 22, м-н Центральный, дер. Иссад, Иссадское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 1634,30 |  | 1062,30 | 572,00 |  | 200 пог.м | Комитет | 521 | |
| Замена участка теплотрассы от Досугового Центра к торговому центру и детскому саду, дер.Хвалово, Хваловское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 1498,50 |  | 1198,78 | 299,70 |  | 600 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.3 | Ремонт тепловых сетей и горячего водоснабжения Д 32 мм, Д 133 мм, пос. Беседа, Беседское сельское поселение | Волосовский муниципальный район | 2013 | 3000,00 |  | 2700,00 | 300,00 |  | 500 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт котельной (замена котла ДКВР 4/13), пос. Коробицыно, Красносельское сельское поселение | Выборгский район | 2013 | 6687,10 |  | 5572,60 | 1114,50 |  | 1 шт. | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт участка теплотрассы от врезки в жилой дом №10 до теплового узла жилого дома №12,  пер. Свекловичный до жилого многоквартирного дома № 12 пер. Свекловичный, пос. Селезнево, Селезневское сельское поселение | Выборгский район | 2013 | 975,05 |  | 633,75 | 341,30 |  | 230 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.5 | Ремонт участка тепловых сетей Д 426 мм, г. Гатчина, Гатчинское городское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 6292,00 |  | 3000,00 | 3292,00 |  | 380 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт участка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения Д 219 мм, Д159 мм от ТК-21 до д. 38, пос. Новый Свет, Новосветское сельское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 2325,70 |  | 1511,70 | 814,00 |  | 306 пог.м, 153 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт участка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения Д 159 мм, Д 89 мм от ТК 13 до жилого дома №42, пос. Новый Свет, Новосветское сельское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 1968,60 |  | 1279,60 | 689,00 |  | 74 пог.м, 174 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт участка сетей горячего водоснабжения Д 159 мм, Д 105 мм от ТК 15 до ТК 16, ул. Молодежная, пос.Войсковицы, Войсковицкое сельское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 1036,00 |  | 518,00 | 518,00 |  | 150 пог.м, 150 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт участка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения к жилым домам № 11, 13, 15, ул.Центральная, пос.Кобринское, Кобринское сельское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 1034,30 |  | 672,30 | 362,00 |  | 168 пог. м, 12 пог. м, 160 пог. м, 12 пог. м, 24 пог. м | Комитет | 521 | |
| Ремонт наружной теплотрассы Д250 мм от ТК 69 до жилого дома, ул. Гатчинская, д.16 а, г. Коммунар, Коммунарское городское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 3121,00 |  | 1610,50 | 1510,50 |  | 200 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.6 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей Д 50 мм, Д 58 мм, ул. Бр. Пожарских, в районе ж/д 17,18,24 село Путилово, Путиловское сельское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 489,4 |  | 371 | 118,40 |  | 70 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Капитальный ремонт котельной (замена парового котла ДЕ-6,5/14 уст.Мощн. 3,9 Гкал/ч: замена труб, замена предохранительных клапанов, замена вентилей, восстановление обмуровки), село Путилово, Путиловское сельское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 1030,4 |  | 643,1 | 387,3 |  | 1шт. | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт угольной котельной (замена котла 0,3 Гкал/ч) д. Воловщина,Путиловское сельское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 325,5 |  | 251,6 | 73,9 |  | 1 шт. | Комитет | 521 | |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей Д 135 мм, Д 273 мм от ТК5 до ТК6, Назиевское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 2485,60 |  | 2237,00 | 248,60 |  | 132 пог.м, 131 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Замена тепловой трассы Д 200 мм от ТК-17 до ТК-23 с реконструкцией 2-х тепловых камер, Шлиссельбургское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 4628,60 |  | 3008,60 | 1620,00 |  | 460 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Замена тепловых сетей Д89 мм, Д 76 мм, Д 57 мм к жилым домам №1,2,3,4, дер. Кошкино, Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский муниципальный район | 2013 | 1204,80 |  | 602,40 | 602,40 |  | 497 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей: головной участок магистральной тепловой сети Д 273 мм, Д 219 мм от котельной (в сторону ж/д № 12) до узла врезки УВ-1 (1 участок), дер. Кусино, Кусинское сельское поселение | Киришский муниципальный район | 2013 | 3413,20 |  | 1500,00 | 1913,20 |  | 404 пог.м, 315 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.6 | Замена металлической дымовой трубы для котельной №14, село Алеховщина, Алеховщинское сельское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 876,00 |  | 788,40 | 87,60 |  | 21,5 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Замена котла в котельной №14 село Алеховщина,Алеховщинское сельское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 1200,00 |  | 1080,00 | 120,00 |  | 1 шт. | Комитет | 521 | |
| 3.1.7 | Капитальный ремонт оборудования котельной военного городка №1, пос. Низино, Низинское сельское поселение | Ломоносовский муниципальный район | 2013 | 3000,00 |  | 1500,00 | 1500,00 |  | 1 шт. | Комитет | 521 | |
|  | Капитальный ремонт котельной: замена теплообменников 1- ой ступени обогрева горячего водоснабжения; установка фильтров обезжелезивания; сеть горячего водоснабжения от дома №10 до дома №23, Малое Карлино, Виллозское сельское поселение | Ломоносовский муниципальный район | 2013 | 4200,00 |  | 2100,00 | 2100,00 |  | 2 шт.,1 шт. | Комитет | 521 | |
| 3.1.8 | Ремонт аварийного участка тепловой сети Д76/ Д 57 мм горячего водоснабжения, пос. Починок, Ларионовское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 744,20 |  | 669,80 | 74,40 |  | 105 пог.м., 105 пог.м. | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт участка тепловой сети и горячего водоснабжения от ТК6 до ТК7,от ТК7 до жилого дома №11, пос. Починок, Ларионовское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 1414,3 |  | 1272,9 | 141,4 |  | 150 пог. м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт котельной, замена двух водогрейных котлов мощностью 1,25МВт в пос. Севастьяново, Севастьяновское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 2500,00 |  | 2250,00 | 250,00 |  | 2 шт. | Комитет | 521 | |
|  | Капитальный ремонт  тепловых сетей Д 273 мм  от УТ-22 по улице  Калинина, г. Приозерск, Ларионовское сельское  поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 4911,40 |  | 2999,00 | 1912,40 |  | 389 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт котельной, замена водогрейного котла 1,25 МВт и котельного вспомогательного оборудования п.Коммунары, Ларионовское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 930,00 |  | 837,00 | 93,00 |  | 1 шт. | Комитет | 521 | |
|  | Работы по проектированию установки водогрейного котла КВр-1,5 в здании котельной, Плодовое сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 800,00 |  | 720,00 | 80,00 |  | 1 шт. | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт участка тепловых сетей Д150 мм, Д 50 мм, ул. Школьная и ул. Молодежная, дер. Снегирёвка, Сосновское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 1164,20 |  | 582,10 | 582,10 |  | 342 пог.м, 96 пог.м. | Комитет | 521 | |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей ТК5б - Д/с №31, ул. Механизаторов д.№1,3,5 и ул. Молодежная, д.№1,2. п. Сосново, Сосновское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 2428,00 |  | 1214,00 | 1214,00 |  | 76 пог.м, 110 пог.м., 107 пог.м, 86 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт участка тепловой сети Д 108 мм от ТК1 до Дома Культуры ул.Новая д.4, от ТК2 до Степанянской основной общеобразовательной школы, детского сада МДОУ№30 ул.Новая д.6, от ТК4 до дома№1 по ул.Новая, пос. Севастьяново, Севастьяновское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 1930,00 |  | 1737,00 | 193,00 |  | 334 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д 133 мм, Д 57 мм от котельной ДДИ 1-й этап, ТК1 до ТК5 (1ый этап), г. Приозерск, Приозерское городское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 2998,90 |  | 2699,00 | 299,90 |  | 322 пог.м, 28 пог.м, 350 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей Д 125 мм, Д108, Д897 мм от котельной ДДИ, ТК1 до ТК5 (2ой этап), г. Приозерск, Приозерское городское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 3624,20 |  | 2999 | 625,2 |  | 230 пог. М, 210 пог. м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт тепловых сетей Д 150 мм, Д 125 мм, Д 80 мм, Д 50 мм, Д 40 мм от котельной ДДИ 3-й этап, г. Приозерск, Приозерское городское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 2865,80 |  | 2605,30 | 260,50 |  | 14 пог.м, 100 пог.м, 400 пог.м, 285 пог.м, 69 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.9 | Перекладка теплотрассы Д 150 мм от ТК-4 до теплового узла в доме № 14 по ул. Осташева, п. Важины, Важинское городское поселение | Подпорожский муниципальный район | 2013 | 1300,00 |  | 1170,00 | 130,00 |  | 120 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.10 | Ремонт участка магистральной теплосети Д 500 мм, от ТК-7 до ТК-8 г.Сланцы, Сланцевское городское поселение | Сланцевский муниципальный район | 2013 | 14365,00 |  | 12928,50 | 1436,50 |  | 500 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.11 | Капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети от компенсатора в сторону ТК 72,г.Сосновый Бор | Сосновоборский городской округ | 2013 | 6000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 35 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.12 | Ремонт тепловой сети  Д 530 мм от ТК-10 до ТК-11, ул. Горького, г. Тосно, Тосненское городское поселение | Тосненский район | 2013 | 3000,00 |  | 1950,00 | 1050,00 |  | 140 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт тепловой сети  Д 530 мм, от ТК-163 до ТК-164, ул.Станиславского, г.Тосно, Тосненское городское поселение | Тосненский район | 2013 | 3000,00 |  | 1950,00 | 1050,00 |  | 145 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Ремонт тепловой сети  Д 530 мм от Юго-Западной котельной: от угла поворота с ул.Шолохова вдоль ул.Промышленная до точки врезки в действующую теплосеть, г.Тосно, Тосненское городское поселение | Тосненский район | 2013 | 3000,00 |  | 1950,00 | 1050,00 |  | 200 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.13 | Капитальный ремонт тепловых сетей в муниципальных образованиях Ленинградской области (определяются по итогам отбора Комитетом объектов систем теплоснабжения) | Ленинградская область | 2014 | 192500,00 |  | 175000,00 | 17500,00 |  | 28 603,26 пог.м | Комитет | 521 | |
| 3.1.14 | Капитальный ремонт тепловых сетей в муниципальных образованиях Ленинградской области (определяются по итогам отбора Комитетом объектов систем теплоснабжения) | Ленинградская область | 2015 | 192500,00 |  | 175000,00 | 17500,00 |  | 28 603,26 пог.м | Комитет | 521 | |
|  | Итого по подразделу 3.1 |  | 2013 | 134668,02 |  | 99346,60 | 35321,29 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 192500,00 |  | 175000,00 | 17500,00 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 192500,00 |  | 175000,00 | 17500,00 |  |  |  |  | |
| 3.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Ремонт наружного водопровода в дер. Большой Остров, Борское сельское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 1238,78 |  | 1052,96 | 185,82 |  | 1000 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участков водопроводной сети: участок № 1 - от башни к жилым домам № 3, 4, 8, 9, 10, 11; участок №2 от колодца № 4 до колодца № 5 к жилым домам № 15, 19, дер. Большой Двор, Большедворское сельское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 1793,310 |  | 1525,00 | 268,31 |  | 440 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка водопроводной сети от скважины до врезки на ж.д.№5, дер. Анисимово, Анисимовское сельское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 691,76 |  | 594,74 | 97,020 |  | 330 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка водопроводных сетей по ул. Полевая (от ул. Советская до ул. Пионерская) г. Пикалево, Пикалевское городское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 3476,40 |  | 3302,58 | 173,82 |  | 325 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт наружной сети водопровода по ул. Северная, ул. Пионерская, Железнодорожный переулок, Овражный переулок, п. Ефимовский, Ефимовское городское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 1255,12 |  | 978,85 | 276,27 |  | 1006 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участков водопроводной сети с заменой задвижек по адресам: ул. Павлова, д. 27, ул. Заводская, д. 4, ул. Косомольская (у Дикси), ул. Павлова, д. 8, ул. Комсомольская, д. 16, перекресток ул. Павлова, Комсомольская, ул. Заводская, д. 7, перекресток Павлова-Садовая, магистральном водоводе у 5-и колодцев, ул. Красная, на участке ВОС, г. Бокситогорск, Бокситогорское городское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 4069,13 |  | 2644,94 | 1424,19 |  | 16 шт. задвижек | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участков водопроводной сети Д 160 мм, ул. Социалистическая и ул. Вишнякова, д. 19 г. Бокситогорск, Бокситогорское городское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 6836,87 |  | 4443,97 | 2392,90 |  | 940 пог. м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт инженерных сетей водоотведения, ул. Заводская, г. Бокситогорске, Бокситогорское городское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 2444,49 |  | 1588,92 | 855,57 |  | 50 пог. м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт канализационной насосной станции № 1, дер. Климово, Климовское сельское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 310,50 |  | 271,67 | 38,83 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт канализационной насосной станции № 2, дер. Климово, Климовское сельское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 234,47 |  | 207,04 | 27,43 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт канализационных сетей у жилых домов № 6,1,2,3, дер. Климово, Климовское сельское поселение | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 367,86 |  | 320,43 | 47,43 |  | 80 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.2 | Ремонт сетей водопровода пос. Калитино, Калитинское сельское поселение | Волосовский муниципальный район | 2013 | 3515,89 |  | 2988,50 | 527,39 |  | 3075 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от артезианской скважины № 3 до водонапорной башни дер. Большая Вруда, Большеврудское сельское поселение | Волосовский муниципальный район | 2013 | 563,32 |  | 478,82 | 84,50 |  | 430 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка канализационных сетей по ул. Зеленская до КНС г. Волосово» | Волосовский муниципальный район | 2013 | 325,40 |  | 211,50 | 113,90 |  | 62 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка напорного канализационного коллектора от очистных сооружений до канализационной насосной станции дер. Бегуницы, Бегуницкое сельское поселение | Волосовский муниципальный район | 2013 | 1418,92 |  | 1206,08 | 212,84 |  | 755 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.3 | Ремонт водоочистных сооружений ВОС мкр. «Алексино» с заменой инженерного оборудованияи ремонт участка наружного водопровода, село Колчаново, Колчановское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 2084,69 |  | 1667,75 | 416,94 |  | 750 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка внешнего водопровода в пос. Селиваново, Селивановское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 1316,54 |  | 1119,06 | 197,48 |  | 1500 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт трубопровода холодной воды от резервуара холодной воды ВОС до колодцев, от колодца № 27 до КНС и от д. 16 до д. 4 в дер. Хвалово, Хваловское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 860,040 |  | 637,01 | 223,03 |  | 900 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт участка канализационного коллектора по ул. Первомайской и ул. Торфяников с заменой 5-ти канализационных колодцев, пос. Селиваново, Селивановское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 273,62 |  | 239,35 | 34,27 |  | 300 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт (замена) водопровода от водоочистной станции дер. Потанино до канализационных очистных сооружений дер. Самушкино, Потанинское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 2051,31 |  | 1743,60 | 307,70 |  | 3600 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт водораспределительной (водопроводной) сети в части замены труб водопроводной сети, дер. Кисельня, Кисельнинское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 2799,94 |  | 1810,09 | 989,85 |  | 1980 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт сетей водоотведения канализационных очистных сооружений, дер. Иссад, Иссадское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 750,00 |  | 487,50 | 262,50 |  | 230 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт самотечных линий водоочистных сооружений, дер. Вындин Остров, Вындинское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 3523,78 |  | 2943,10 | 580,68 |  | 200 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт котельной с заменой установки водоочистки, дер. Усадище, Усадищинское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 1395,56 |  | 905,56 | 490,00 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт фильтра № 1 с заменой гребенки, фильтрующего слоя и запорной арматуры на водоочистной станции, дер. Потанино, Потанинское сельское поселение | Волховский муниципальный район | 2013 | 2397,07 |  | 2037,51 | 359,56 |  | 1850 пог.м, 16 пог.м, 5 задвижек | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.4 | Капитальный ремонт наружного участка водопровода, ул. Лесная, пос. Ильичево, Первомайское сельское поселение | Выборгский район | 2013 | 949,52 |  | 628,44 | 321,08 |  | 400 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт - замена канализационного коллектора Д 1000 мм, ул. Советская (от ул. Морская Набережная до ул. Выборгская), г. Выборг, Выборгское городское поселение | Выборгский район | 2013 | 6965,01 |  | 3482,50 | 3482,51 |  | 175 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Капитальный ремонт участка канализационного коллектора с устройством колодцев в пос. Первомайское, Первомайское городское поселение | Выборгский район | 2013 | 1689,36 |  | 906,38 | 782,98 |  | 360 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений пос. Селезнево, Селезнёвское сельское поселение | Выборгский район | 2013 | 2099,80 |  | 1049,90 | 1049,90 |  | 650 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.5 | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения от артезианской скважины № 3508 до водонапорной башни, пос. Рождествено, Рождественское сельское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 424,89 |  | 276,00 | 148,89 |  | 500 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт наружных сетей холодного водоснабжения к жилым домам №№ 1,2,4,6,8,9 , ул. 123 Дивизии, пос. Сиверский, Сиверское городское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 774,74 |  | 503,00 | 271,74 |  | 760 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от насосной станции 2 подъема до ВК № 94, пр. Героев, пос. Сиверский, Сиверское городское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 1020,42 |  | 663,00 | 357,42 |  | 1350 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Перекладка водопровода Д 500 мм II магистрального кольца на участке от ВК-17 у Старой дороги до ВК-17/1 у д. № 11, ул. Красных Военлетов, г. Гатчина, Гатчинское городское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 2925,30 |  | 1462,65 | 1462,65 |  | 440 пог.м. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Капитальный ремонт наружного водопровода, участки: - от жилого дома по ул. Бумажников, д.7 до моста через р. Ижора; - между жилыми домами ул. Школьная, д. 7 - ул. Пионерская, д. 7 - Ленинградское шоссе д. 20 а, г. Коммунар, Коммунарское городское поселение | Гатчинский муниципальный район | 2013 | 1531,02 |  | 765,51 | 765,51 |  | 38 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.6 | Ремонт участка водопровода от Дома культуры (ВК № 10) до школы (ВК № 12), дер. Фалилеево, Фалилеевское сельское поселение | Кингисеппский муниципальный район | 2013 | 1216,81 |  | 960,03 | 256,78 |  | 413 пог.м. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт запорной арматуры на насосных станциях водоочистных сооружений "Сережино", г. Кингисепп, Кингисеппское городское поселение | Кингисеппский муниципальный район | 2013 | 2557,07 |  | 1662,09 | 894,98 |  | 2 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт канализационного коллектора, дер. Большое Куземкино, Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский муниципальный район | 2013 | 1720,76 |  | 1376,61 | 344,15 |  | 120 пог.м. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.7 | Ремонт участка водовода Кириши-Кусино (замена вдоль 36-37км вдоль шоссе Зуево-Новая Ладога), Кусинское сельское поселение | Киришский муниципальный район | 2013 | 3815,66 |  | 1869,67 | 1945,99 |  | 1200 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонтные работы сетей водопровода, по адресам: от здания ВОС до пересечения с ул. 1-я Набережная и 2-я Набережная, по ул.1-я Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. Клубная, ул.Железнодорожная, ул. Комарова, ул. Октябрьская, пос. Пчевжа, Пчевжинское сельское поселение | Киришский муниципальный район | 2013 | 3827,42 |  | 2487,83 | 1339,59 |  | 2770 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.8 | Ремонт участка водовода, участок артезианская скважина - жилые дома № 1,2,3 - угольная котельная, дер. Валовщина, Путиловское сельское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 341,72 |  | 222,12 | 119,60 |  | 370 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участков водовода холодного водоснабжения по адресам: ул. Братьев Пожарских, жилой № 9-д. Горная Шальдихи, КОС; ул. Теплая - ул. Учительская; в районе ВНС; ул. Братьев Пожарских, жилой дом 21 - газовая котельная, село Путилово, Путиловское сельское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 2076,96 |  | 1352,22 | 724,74 |  | 1426 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка канализации по адресу:, ул. Учительская - ул. Братьев Пожарских, жилой дом № 16, село Путилово, Путиловское сельское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 239,71 |  | 155,81 | 83,90 |  | 82 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка холодного водоснабжения по ул. ПМК-17 дома № 22,23,17, 3, 4, 4а, 4 б, 24, 25. Здание бани, село Шум, Шумское сельское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 908,45 |  | 772,18 | 136,27 |  | 200 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт участка водопровода на ул. Абсалямова от ул. Маяковского до ул. Колпинская, пос. Мга, Мгинское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 1015,89 |  | 660,33 | 355,56 |  | 450 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка водопровода на ул. Колпинская от ул. Пушкинской до ул. Абсалямова , пос. Мга, Мгинское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 810,34 |  | 526,72 | 283,62 |  | 400 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт участка водопровода на ул. Колпинская от ул. Кузнечная до Таежного пер., пос. Мга, Мгинское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 533,45 |  | 346,74 | 186,71 |  | 400 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка канализации у жилого дома № 58 по Советскому пр., пос. Мга, Мгинское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 672,77 |  | 437,30 | 235,47 |  | 100 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка канализации на ул. Спортивная от жилого дома № 13 до КНС № 1, пос. Мга, Мгинское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 1498,11 |  | 973,77 | 524,34 |  | 319 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт участка канализации на ул. Донецкая от жилого дома № 100 по Комсомольскому пр. до канализационного коллектора на ул. Мгинской Правды, пос. Мга, Мгинское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 1707,06 |  | 1109,59 | 597,47 |  | 280 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт канализационного коллектора:: участок 1 от главной канализационной насосной станции (точка 1) до ул. Набережная, 1/23 (точка 2), участок 2 от ул. Песочная, № 6 (точка 3) до ул Песочная, уч. 5 (точка 4), г. Кировск, Кировское городское поселение | Кировский муниципальный район | 2013 | 4494,30 |  | 2247,15 | 2247,15 |  | 760 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.9 | Ремонт водопровода по ул. Воровского (от ул. Титова до ул. Труда), ул. Труда (от ул. Воровского до ул. Пограничная), ул. Пограничная (от ул. Труда до ул. Титова), г, Лодейное Поле, Лодейнопольское городское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 1801,02 |  | 1440,82 | 360,20 |  | 690 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт наружного водопровода по ул. Лесная от ул. Пионерская до ул. Труда, пос. Янега, Янегское сельское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 388,33 |  | 349,00 | 39,33 |  | 220 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт реагентного хозяйства в производственном здании на ВОС, г. Лодейное Поле, Лодейнопольское городское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 2127,13 |  | 1701,70 | 425,43 |  | Ремонт 1 реагентного хозяйства | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт павильона артскважины № 7, дер. Яровщина, Алеховщинское сельское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 307,25 |  | 261,16 | 46,09 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт павильона артскважины № 10, дер. Тервеничи, Алеховщинское сельское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 357,49 |  | 303,87 | 53,62 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 010 | |
| Ремонт павильона артскважины № 3, село Алеховщина, Алеховщинское сельское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 325,48 |  | 276,66 | 48,82 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт напорного канализационного коллектора по ул. Железнодорожная от КНС № 3 до колодца - гасителя по ул. Профсоюзная, г. Лодейное Поле Лодейнопольское городское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 2156,45 |  | 1725,16 | 431,29 |  | 1000 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт с заменой оборудования канализационной насосной станции пос. Рассвет, Доможировское сельское поселение | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 1031,51 |  | 876,78 | 154,73 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.10 | Ремонт канализационного коллектора с ремонтом железобетонных колодцев, второй участок с колодца №10 дер. Анино, Аннинское сельское поселение | Ломоносовский муниципальный район | 2013 | 6750,00 |  | 4387,50 | 2362,50 |  | 1100 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.11 | Капитальный ремонт аварийного участка наружных сетей водопровода от скважины до ВНБ по ул. Пролетарской у дома №22, п.Мшинская, Мшинское сельское поселение | Лужский муниципальный район | 2013 | 3400,57 |  | 1395,31 | 2005,26 |  | 1300 пог. м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.12 | Ремонтные работы по наружным сетям водопровода по адресам: участок № 1 - ул. Горького, д. 19; участок № 2 - ул. Свирская д/с 29; участок № 3 - ул. Планеристов; участок № 4 - ул. Сосновая д.19, г.Подпорожье, Подпорожское городское поселение | Подпорожский муниципальный район | 2013 | 1068,66 |  | 694,63 | 374,03 |  | 683 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонтные работы по наружным сетям канализации, ул. Волкова, д. 29, г. Подпорожье, Подпорожское городское поселение | Подпорожский муниципальный район | 2013 | 931,64 |  | 605,57 | 326,07 |  | 112 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Капитальный ремонт участка водопроводной сети, ул. Механизаторов от дома № 10 до дома № 22, пос. Важины, Важинское городское поселение | Подпорожский муниципальный район | 2013 | 1050,00 |  | 840,00 | 210,00 |  | 400 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.13 | Ремонт участка водопровода от скважины до колодца № 13, пос. Громово, Громовское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 995,16 |  | 497,58 | 497,58 |  | 285 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт наружных водопроводных сетей, ул. Гоголя, ул. Маяковского, ул. Советская, г. Приозерск, Приозерское городское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 3823,39 |  | 3249,88 | 573,51 |  | 536 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Ремонт канализационного коллектора от д. № 4,8 по ул. Набережная до КОС и от дома № 19 по ул. Школьная до д. № 33 по ул. Набережная, дер. Снегиревка, Сосновское сельское поселение | Приозерский муниципальный район | 2013 | 5199,97 |  | 3379,98 | 1819,99 |  | 495 пог. м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.14 | Ремонт участков водопроводных сетей на территории Сланцевского городского поселения по адресам: ул. Партизанская (от перекрестка с ул. Баранова до жилого дома № 27 по ул. Партизанская) и ул. Ломоносова (на участке от жилого дома № 23 до жилого дома № 31) | Сланцевский муниципальный район | 2013 | 3000,00 |  | 1950,00 | 1050,00 |  | 390 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.15 | Ремонт водопровода от ВК-3 до ВК-61А через ВК-1, ВК-8; от перекрестка ул. Солнечной и Космонавтов до жилого дома по Проспекту Героев, 22, г. Сосновый бор | Сосновоборский городской округ | 2013 | 3597,35 |  | 1798,68 | 1798,68 |  | 544,3 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Ремонт самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации вдоль Проспекта. Героев от КК-17 до КК-13, г. Сосновый бор | Сосновоборский городской округ | 2013 | 10062,45 |  | 5031,22 | 5031,22 |  | 303 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.16 | Капитальный ремонт участка хозяйственно-питьевого водопровода (ХВС) от водонапорной башни до колодцев № 1 и № 10, дер. Пашозеро, Пашозерское сельское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 477,51 |  | 405,88 | 71,63 |  | 280 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт участка сетей водопровода от водонапорной башни до артезианской скважины № 234 и до колодца № 6, дер. Цвылево, Цвылевское сельское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 270,36 |  | 230,00 | 40,36 |  | 305 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| Капитальный ремонт участка хозяйственно-питьевого водопровода от колодца № 4 до жилого дома № 7, дер. Бор, Борское сельское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 305,67 |  | 260,00 | 45,67 |  | 490 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт участка сетей водопровода от колодца № 2 до колодца № 5, дер. Ганьково, Ганьковское сельское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 338,39 |  | 287,63 | 50,76 |  | 410 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт участка водопроводных сетей от ВК13 до ВК19 дер. Мелегежская Горка, Мелегежское сельское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 368,75 |  | 313,45 | 55,30 |  | 385 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей от точки "А" до жилых домов №№ 5,6, дер. Мелегежская Горка, Мелегежское сельское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 122,15 |  | 103,85 | 18,30 |  | 141 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Капитальный ремонт сетей водоснабжения пос. Царицыно Озеро, Тихвинское городское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 1325,65 |  | 973,73 | 351,92 |  | 472 пог.м | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Техническое перевооружение технологического оборудования артезианской скважины № 1 с созданием системы обезжелезивания артезианской воды на основе фильтрационных технологий на базе напорных вертикальных фильтров, село Коськово, Коськовское сельское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 2468,83 |  | 2098,51 | 370,32 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Техническое перевооружение технологического оборудования артезианской скважины № 36898 с созданием системы обезжелезивания артезианской воды на основе фильтрационных технологий на базе напорных вертикальных фильтров, пос. Шугозеро, Шугозерское сельское поселение | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 2655,76 |  | 2257,40 | 398,36 |  | 1 шт. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.17 | Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения  в муниципальных образованиях Ленинградской области (определяются по итогам отбора Комитетом объектов систем водоснабжения и водоотведения) | Ленинградская область | 2014 | 179300,00 |  | 163000,00 | 16300,00 |  | Замена 66902,9 пог. м трубопроводов водоснабжения | Комитет  по жилищно-коммунальному хозяйству  и транспорту Ленинградской области | 521 | |
| 3.2.18 | Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения  в муниципальных образованиях Ленинградской области (определяются по итогам отбора Комитетом объектов систем водоснабжения и водоотведения) | Ленинградская область | 2015 | 192500,00 |  | 175000,00 | 17500,00 |  | Замена 71828,5 пог. м трубопроводов водоснабжения | Комитет  по жилищно-коммунальному хозяйству  и транспорту Ленинградской области | 521 | |
|  | Итого по подразделу 3.2 |  | 2013 | 148518,20 |  | 100000,00 | 48518,20 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 179300,00 |  | 163000,00 | 16300,00 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 192500,00 |  | 175000,00 | 17500,00 |  |  |  |  | |
|  | Итого по разделу 3 |  | 2013 | 283186,09 |  | 199346,6 | 83839,49 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 371800,00 |  | 338000,00 | 33800,00 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 385000,00 |  | 350000,00 | 35000,00 |  |  |  |  | |
| 4. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии,  путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение оборудования  для газовой блочно-модульной котельной ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское | Выборгский район | 2013 | 15100,00 |  | 15100,00 |  |  | Блок-модуль  для котельной – 1 шт., дымовая труба – 1 шт., емкости для горячего водоснабжения (бак-аккумулятор) – 2 шт., емкости для дизельного топлива – 2 шт., дизель-генератор – 1 шт. и др. | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 4.2 | Приобретение оборудования  для газовой блочно-модульной котельной ГКС(к)ОУ ЛО "Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" | Лужский  муниципальный район | 2013 | 19100,00 |  | 19100,00 |  |  | Блок-модуль  для котельной – 1 шт., дымовая труба – 1 шт., емкости для горячего водоснабжения (бак-аккумулятор) – 2 шт., емкости для дизельного топлива – 2 шт., дизель-генератор – 1 шт. и др. | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 4.3 | Приобретение оборудования  для газовой блочно-модульной котельной ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница" | Тосненский район | 2013 | 29000,00 |  | 29000,00 |  |  | Блок-модуль  для котельной – 1 шт., дымовая труба – 1 шт., емкости для горячего водоснабжения (бак-аккумулятор) – 2 шт., емкости для дизельного топлива – 2 шт., дизель-генератор – 1 шт. и др. | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 4.4 | Приобретение дизельного и газового топлива для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) для газовой блочно-модульной котельной ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат» | Бокситогорский район | 2013 | 650,00 |  | 650,00 |  |  | Дизельное топливо – 15,96 т.; природный газ – 26 947,2 куб.м. (для проведения ПНР (комплексного опробования)) | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 4.5 | Приобретение дизельного и газового топлива для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) для газовой блочно-модульной котельной ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» | Кировский район | 2013 | 400,00 |  | 400,00 |  |  | Дизельное топливо – 9,66 т.; природный газ – 17 152,8 куб.м. (для проведения ПНР (комплексного опробования)) | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 4.6 | Приобретение дизельного и газового топлива для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) для газовой блочно-модульной котельной ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк», п. Вырица | Гатчинский район | 2013 | 650,00 |  | 650,00 |  |  | Дизельное топливо – 15,96 т.; природный газ – 26 947,2 куб.м. (для проведения ПНР (комплексного опробования)) | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
|  | Итого по разделу 4 |  | 2013 | 64900,00 |  | 64900,00 |  |  |  |  |  | |
| 5. Мероприятия по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Пилотный проект – строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское, Выборгский район. Популяризация  в средствах массовой информации | Выборгский район | 2013 | 13190,00 |  | 13190,00 |  |  | Строительно-монтажные работы газовой блочно-модульной котельной  с использованием передовых энергосберегающих технологий, популяризация применения энергосберегающих мероприятий  в средствах массовой информации | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 5.2 | Строительно-монтажные работы  с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница",  пос. Ульяновка, Тосненский район. Популяризация в средствах массовой информации | Тосненский район | 2013 | 11400,00 |  | 11400,00 |  |  | Строительно-монтажные работы газовой блочно-модульной котельной  с использованием передовых энергосберегающих технологий, популяризация применения энергосберегающих мероприятий  в средствах массовой информации | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
|  |  |  | 2014 | 12000,00 |  | 12000,00 |  |  | Ввод в эксплуатацию одной газовой блочно-модульной котельной  с использованием передовых энергосберегающих технологий, популяризация применения энергосберегающих мероприятий  в средствах массовой информации | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 5.3 | Проведение ПНР (комплексное опробование) газовой котельной ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат» в пос.Ефимовский | Бокситогорский район | 2013 | 970,00 |  | 970,00 |  |  | Мероприятия по вводу в эксплуатацию одной газово-блочной котельной с использованием передовых энергосберегающих технологий | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 5.4 | Проведение ПНР (комплексное опробование) газовой котельнойГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в пос.Мга | Кировский район | 2013 | 970,00 |  | 970,00 |  |  | Мероприятия по вводу в эксплуатацию одной газово-блочной котельной с использованием передовых энергосберегающих технологий | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 5.5 | Проведение ПНР (комплексное опробование) газовой котельной ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк», пос. Вырица | Гатчинский район | 2013 | 970,00 |  | 970,00 |  |  | Мероприятия по вводу в эксплуатацию одной газово-блочной котельной с использованием передовых энергосберегающих технологий | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
|  | Итого по разделу 5 |  | 2013 | 27500,00 |  | 27500,00 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 12000,00 |  | 12000,00 |  |  |  |  |  | |
| 6. Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Строительно-монтажные работы газовой блочно-модульной котельной для ГКС(к)ОУ ЛО "Лужская специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат", г. Луга, Лужский муниципальный район. Обучение персонала работе с использованием новых технологий | Лужский  муниципальный район | 2013 | 16800,00 |  | 16800,00 |  |  | Строительно-монтажные работы газовой блочно-модульной котельной с использованием передовых энергосберегающих технологий | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 6.2 | Устройство ограждения для газовой блочно-модульной котельной ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат» | Бокситогорский район | 2013 | 400,00 |  | 400,00 |  |  | Мероприятия по вводу в эксплуатацию одной газово-блочной котельной с использованием передовых энергосберегающих технологий, обучение 3 человек | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
| 6.3 | Устройство ограждения для газовой блочно-модульной котельной ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» | Кировский район | 2013 | 400,00 |  | 400,00 |  |  | Мероприятия по вводу в эксплуатацию одной газово-блочной котельной с использованием передовых энергосберегающих технологий, обучение 3 человек | Комитет  по строительству Ленинградской области | 411 | |
|  | Обучение работников государственных учреждений Ленинградской области  в области энергосбережения | Ленинградская область | 2013 | 148,50 |  | 148,50 |  |  |  | Комитет |  | |
|  | Итого по разделу 6 |  | 2013 | 17748,50 |  | 17748,50 |  |  |  |  |  | |
| 7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных средств | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет собственных средств организаций, осуществляющих регулируемые  виды деятельности на территории Ленинградской области, и за счет собственных средств иных организаций | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Установка энергосберегающих ламп в МУП "Водоканал", г. Пикалево | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | Установка  40 энергосберегающих ламп |  |  | |
| 7.1.2 | Реконструкция одной электролизной установки МУП "Водоканал",  г. Пикалево | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 16000,00 |  |  |  | 16000,00 | Реконструкция  1 электролизной установки |  |  | |
| 7.1.3 | Ремонт павильонов скважин (утепление и восстановление монтажных люков)  МУП "Водоканал", г. Пикалево | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 600,00 |  |  |  | 600,00 | Утепление 3 скважин |  |  | |
| 7.1.4 | Проведение энергетического обследования МП "Агалатово- Сервис", дер. Агалатово | Всеволожский муниципальный район | 2013 | 1200,00 |  |  |  | 1200,00 | 1 энергетическое обследование,  1 энергопаспорт |  |  | |
| 7.1.5 | Устранение накипи на внутренних поверхностях нагрева радиаторных  и конвективных труб  МП "Агалатово-Сервис",  дер. Агалатово | Всеволожский муниципальный район | 2013 | 97,30 |  |  |  | 97,30 | Ремонт 2 котельных |  |  | |
| 7.1.6 | Проведение проверки запорной арматуры для предотвращения аварийных утечек МП "Агалатово- Сервис", дер. Агалатово | Всеволожский муниципальный район | 2013 | 10,08 |  |  |  | 10,08 | Проверка запорной арматуры на всех скважинах организации |  |  | |
| 7.1.7 | Ремонт теплотрассы МП "Агалатово- Сервис", дер. Агалатово | Всеволожский муниципальный район | 2013 | 800,00 |  |  |  | 800,00 | Ремонт теплотрассы |  |  | |
| 7.1.8 | Обучение и информационное обеспечение руководителей  и инженерно-технических служб, ответственных за энергосбережение, в ГБДОУ "ДОГ Малыш",  пос. Вырица | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 20,00 |  |  |  | 20,00 | 2 сотрудника |  |  | |
| 7.1.9 | Установка СЧР питательных насосов на котельной № 10 МУП "Тепловые сети", г. Гатчина | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 3000,00 |  |  |  | 3000,00 | Установка 4 частотных приводов |  |  | |
| 7.1.10 | Установка СЧР подпиточных насосов на котельной № 10  МУП "Тепловые сети", г. Гатчина | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 2545,00 |  |  |  | 2545,00 | Установка 4 частотных приводов |  |  | |
| 7.1.11 | Установка СЧР сетевых насосов  на котельной № 10 МУП "Тепловые сети", г. Гатчина | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 30000,00 |  |  |  | 30000,00 | Установка 4 частотных приводов |  |  | |
| 7.1.12 | Информирование населения  о проведении мероприятий  по энергосбережению ТЭР  и необходимости установки приборов учета МУП ЖКХ "Сиверский", пос. Сиверский | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 91,74 |  |  |  | 91,74 | Распространение информации на бумажном носителе |  |  | |
| 7.1.13 | Модернизация, строительство котельных, установка АИТП  в ООО "Лемэк", ООО "ЛР ТЭК", ЗАО "СЗЭК", ЗАО "Термо-Лайн" | Ломоносовский муниципальный район | 2013 | 193331,00 |  |  |  | 193331,00 | Установка 7 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замена 1591 лампы, перевод котельной  на диспетчеризацию, строительство  3 модульных котельных |  |  | |
| 7.1.14 | Реконструкция котельной № 4 МКР ОАО "Тепло-Сервис", г. Приозерск | Приозерский муниципальный район | 2013 | 6040,00 |  |  |  | 6040,00 | Реконструкция  1 котельной |  |  | |
| 7.1.15 | Вывод из эксплуатации котельной  № 2 с присоединением тепловой нагрузки к центральной городской котельной № 16 ЗАО "Нева Энергия" | Сланцевский муниципальный район | 2013 | 4475,00 |  |  |  | 4475,00 | Вывод из эксплуатации 1 котельной  с присоединением тепловой нагрузки  к центральной городской котельной  № 16 |  |  | |
| 7.1.16 | Ремонт сетей, строительство узлов учета СМУП "Водоканал" | Сосновоборский  городской округ | 2013 | 10607,00 |  |  |  | 10607,00 | Ремонт сетей, строительство узлов учета |  |  | |
| 7.1.17 | Реконструкция тепловых сетей СМУП "ТСП" | Сосновоборский  городской округ | 2013 | 27084,57 |  |  |  | 27084,57 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | |
| 7.1.18 | Модернизация линии подачи воды  в аэротенки, приобретение и монтаж преобразователя частотой 250 кВт для электродвигателя в воздуходувке МУП "Водоканал", г. Тихвин | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 550,00 |  |  |  | 550,00 | Установка 1 частотного привода |  |  | |
| 7.1.19 | Модернизация линии подачи воздуха в аэротехнике, установка 1 узла учета тепла, установка системы учета электроэнергии на подстанциях  ЗАО "С-З ИПК" | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 850,00 |  |  |  | 850,00 | Модернизация линии подачи воздуха  в аэротехнике, установка  1 узла учета тепла, установка системы учета электроэнергии  на подстанциях |  |  | |
| 7.1.20 | Установка систем учета электроэнергии, реконструкция  и техническое перевооружение подстанции, трансформаторной подстанции, распределительной подстанции, кабельной линии, воздушной линии ОАО "ЛОЭСК" | Ленинградская область | 2013 | 278580,00 |  |  |  | 278580,00 | 3532 узла учета электроэнергии,  379 узлов технического учета на трансформа-торной подстанции,  384 прибора учета электроэнергии  в многоквартирных жилых домах, реконструкция  и техническое перевооружение подстанции, трансформаторной подстанции, распределительной подстанции, кабельной линии, воздушной линии |  |  | |
| 7.1.21 | Совершенствование систем учета электроэнергии, повышение пропускной способности на перегруженных линиях электропередачи ОАО "Ленэнерго" | Ленинградская область | 2013 | 2388217,00 |  |  |  | 2388217,00 | Совершенствование системы учета электроэнергии, повышение пропускной способности на перегруженных линиях электропередачи |  |  | |
| 7.1.22 | Проектирование и строительство БМК-1,2,3,4, реконструкция теплосетей, замена изоляции БАГВ ЦТП ООО "Аква Норд-Вест" | Ленинградская область | 2013 | 13116,00 |  |  |  | 13116,00 | БМК - 4 шт. |  |  | |
|  | Итого по подразделу 7.1 |  | 2013 | 2977234,69 |  |  |  | 2977234,69 |  |  |  | |
| 7.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных средств в муниципальных образованиях по энергосервисным договорам | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Проведение экспресс-обследований насосных агрегатов ФГ 2000  по циркуляции активного ила очистных сооружений  МУП "Водоканал", г.Гатчина | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 5606,00 |  |  |  | 5606,00 | 1 экспресс-обследование,  1 энергопаспорт, установка системы дроссельного регулирования расхода воды МУП "Водоканал" |  |  | |
| 7.2.2 | Совершенствование расчетов  за тепловую энергию в жилищном фонде по 95 адресам жилых домов ООО "Лужская управляющая компания" (установка узлов учета тепловой энергии и индивидуальных тепловых пунктов), г. Луга | Лужский  муниципальный район | 2013 | 3500,00 |  |  |  | 3500,00 | Установка системы регулирования потребления тепловой энергии |  |  |
| 7.2.3 | Установка уличных светодиодных светильников в 1 микрорайоне Тихвинского городского поселения ТП-5 (90 шт.), 5 микрорайоне Тихвинского городского поселения ТП-23 (93 шт.), Усадьбе РТС Тихвинского городского поселения до ТП-65 (17 шт.) | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 3982,00 |  |  |  | 3982,00 | Установка  200 светодиодных светильников  для уличного  освещения |  |  |
|  | Итого по подразделу 7.2 |  | 2013 | 13088,00 |  |  |  | 13088,00 |  |  |  | |
|  | Итого по разделу 7 |  | 2013 | 2990322,69 |  |  |  | 2990322,69 |  |  |  | |
| 8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Проведение энергообследований  в муниципальных учреждениях культуры и образования | Бокситогорский муниципальный район | 2013 | 1038,00 |  |  | 1038,00 |  | 45 энергообследований, 45 энергопаспортов | Администрация Бокситогорского муниципального района |  | |
| 8.2 | Энергетическое обследование, установка тепловых счетчиков  в муниципальных учреждениях образования | Волосовский муниципальный район | 2013 | 2770,00 |  |  | 2770,00 |  | Проведение  21 энергообследования, установка 4 тепловых счетчиков | Администрация Волосовского муниципального района |  | |
| 8.3 | Замена оконных блоков, ламп накаливания, проектирование и установка узлов учета тепловой энергии, приборов учета энергоресурсов, установка сенсорного счетчика учета тепла, ремонтные работы в муниципальных учреждениях | Гатчинский  муниципальный район | 2013 | 5855,00 |  |  | 5855,00 |  | 1360 ламп, 14 окон, 14 приборов учета энергоресурсов, 9 узлов учета тепловой энергии, 1 сенсорный счетчик учета тепла | Администрация Гатчинского муниципального района |  | |
| 8.4 | Проведение энергообследований, установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования, социальной защиты | Кингисеппский муниципальный район | 2013 | 6145,00 |  |  | 6145,00 |  | 5 энергообследований,  5 энергопаспортов,  14 приборов учета тепловой энергии | Администрация Кингисеппского муниципального района |  | |
| 8.5 | Установка автоматизированных тепловых пунктов, установка приборов учета энергоресурсов  в муниципальных учреждениях образования | Киришский  муниципальный район | 2013 | 2640,00 |  |  | 2640,00 |  | Установка  3 автоматизированных тепловых пунктов, установка 3 приборов учета холодной воды | Администрация Киришского муниципального района |  | |
| 8.6 | Установка приборов учета энергоресурсов, энергообследования в муниципальных учреждениях образования | Кировский  муниципальный район | 2013 | 12771,30 |  |  | 12771,30 |  | Установка приборов учета горячего  и холодного водоснабжения тепловой энергии, энергообследования | Администрация Кировского муниципального района |  | |
| 8.7 | Установка приборов учета энергоресурсов, разработка схемы теплоснабжения в Лодейнопольском городском поселении, Алеховщинском сельском поселении, Янегском сельском поселении, Свирьстройском городском поселении | Лодейнопольский муниципальный район | 2013 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  | Установка общедомового прибора учета тепла, схема теплоснабжения | Администрация Лодейнополь-ского муниципального района |
| 8.8 | Замена ламп накаливания  в муниципальных учреждениях образования | Ломоносовский муниципальный район | 2013 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | Замена 1153 ламп накаливания | Администрация  Ломоносовского муниципального района |  | |
|  | |
| 8.9 | Замена оконных блоков  в муниципальных учреждениях образования | Лужский  муниципальный район | 2013 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  | Суммарная площадь окон, планируемых  к замене, – 142 кв. м | Администрация Лужского муниципального района |  | |
| 8.10 | Замена оконных блоков  в муниципальных учреждениях образования, проведение энергообследований муниципальных учреждений | Подпорожский муниципальный район | 2013 | 1300,00 |  |  | 1300,00 |  | Суммарная площадь окон, планируемых  к замене, – 185,7 кв. м, 7 энергообследований | Администрация Подпорожского муниципального района |  | |
| 8.11 | Замена оконных блоков, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установка терморегуляторов систем отопления в муниципальных учреждениях | Сланцевский муниципальный район | 2013 | 1160,34 |  |  | 1160,34 |  | Проведение энергообследования – 1шт., замена ламп накаливания – 150 шт.  Суммарная площадь окон, планируемых  к замене, – 134 кв, терморегуляторы систем отопления – 2 шт. | Администрация Сланцевского муниципального района |  | |
| 8.12 | Проведение энергообследований муниципальных учреждений | Сосновоборский  городской округ | 2013 | 2093,38 |  |  | 2093,38 |  | 23 энергообследования, 23 энергопаспорта, | Администрация Сосновоборского городского округа |  | |
| 8.13 | Проведение энергообследований, замена ламп накаливания  в муниципальных учреждениях образования | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 1835,30 |  |  | 1835,30 |  | 11 энергообследований, замена 900 ламп накаливания | Администрация Тихвинского муниципального района |  | |
| 8.14 | Установка приборов учета энергоресурсов, замена оконных блоков в муниципальных учреждениях образования | Тосненский район | 2013 | 5218,00 |  |  | 5218,00 |  | Установка 30 приборов, суммарная площадь окон, планируемых  к замене, – 35,7 кв. м, установка 960 ламп | Администрация Тосненского района |  | |
| 8.15 | Размещение социальной рекламы, замена проводки, замена ламп накаливания в муниципальных учреждениях культуры  и образования | Бокситогорский муниципальный район | 2014 | 1257,00 |  |  | 1257,00 |  | Размещение социальной рекламы на сайте администрации Бокситогорского муниципального района, замена 2000 метров проводки, замена  55 ламп  на светодиодные | Администрация Бокситогорского муниципального района |  | |
| 8.16 | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования, социальной защиты | Кингисеппский муниципальный район | 2014 | 5600,00 |  |  | 5600,00 |  | Установка 13 приборов учета тепла | Администрация Кингисеппского муниципального района |
| 8.17 | Установка узлов учета энергоресурсов, теплоизоляция трубопровода в Лодейнопольском городском поселении, Алеховщинском сельском поселении, Янегском сельском поселении, Свирьстройском городском поселении | Лодейнопольский муниципальный район | 2014 | 12633,00 |  |  | 12633,00 |  | Установка 9 узлов  учета тепла, установка 14518 кв. м теплоизоляции, установка 438 кв. м теплоотражающей пленки | Администрация  Лодейнополь-ского муниципального района |  | |
| 8.18 | Замена оконных блоков,установка энергоэффективных радиаторов, замена ламп накаливания  в муниципальных учреждениях образования | Ломоносовский муниципальный район | 2014 | 2291,80 |  |  | 2291,80 |  | Суммарная площадь окон, планируемых  к замене, – 142,9 кв. м, установка 2 компактных энергоэффективных радиаторов, замена  100 ламп накаливания | Администрация Ломоносовского муниципального района |  | |
| 8.19 | Замена окон в муниципальных учреждениях образования | Лужский  муниципальный район | 2014 | 500,00 |  |  | 500,00 |  | Суммарная площадь окон, планируемых  к замене, – 70 кв. м | Администрация Лужского муниципального района |  | |
| 8.20 | Герметизация швов, установка светодиодных табличек, установка датчиков движения  в муниципальных учреждениях образования | Сосновоборский  городской округ | 2014 | 1250,00 |  |  | 1250,00 |  | Герметизация 1333 м швов, приобретение  50 табличек светодиод-ных, приобретение  1500 датчиков | Администрация Сосновоборского городского округа |  | |
| 8.21 | Замена светильников  на энергосберегающие  в муниципальных учреждениях образования | Тихвинский муниципальный район | 2014 | 2088,00 |  |  | 2088,00 |  | Замена 200 светильников | Администрация Тихвинского муниципального района |  | |
| 8.22 | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования | Тосненский район | 2014 | 51,00 |  |  | 51,00 |  | Установка 25 приборов учета холодной  и горячей воды | Администрация Тосненского района |  | |
| 8.23 | Размещение социальной рекламы, замена проводки в муниципальных учреждениях культуры  и образования | Бокситогорский муниципальный район | 2015 | 1107,00 |  |  | 1107,00 |  | Размещение социальной рекламы на сайте администрации Бокситогорского муниципального района, замена 2000 метров проводки | Администрация Бокситогорского муниципального района |  | |
| 8.24 | Установка автоматизированных тепловых пунктов, установка диспетчерских систем контроля  в муниципальных учреждениях образования, социальной защиты | Кингисеппский муниципальный район | 2015 | 36320,00 |  |  | 36320,00 |  | Установка  83 автоматизированных тепловых пунктов, установка  55 диспетчерских систем контроля | Администрация Кингисеппского муниципального района |
| 8.25 | Замена теплоизоляции  в муниципальных учреждениях образования | Киришский  муниципальный район | 2015 | 1500,00 |  |  | 1500,00 |  | Замена теплоизоляции – 200 пог. м | Администрация  Киришского муниципального района |
|  | |
| 8.26 | Установка тепловых насосов  на объектах ЖКХ  в Лодейнопольском городском поселении, Алеховщинском сельском поселении, Янегском сельском поселении, Свирьстройском городском поселении | Лодейнопольский муниципальный район | 2015 | 10475,00 |  |  | 10475,00 |  | Установка 19 тепловых насосов | Администрация Лодейнополь-ского муниципального района |  | |
| 8.27 | Замена окон в муниципальных учреждениях образования | Лужский  муниципальный район | 2015 | 500,00 |  |  | 500,00 |  | Суммарная площадь окон, планируемых  к замене, – 70 кв. м | Администрация Лужского муниципального района |  | |
| 8.28 | Установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования | Тосненский район | 2015 | 51,00 |  |  | 51,00 |  | Установка 25 приборов учета холодной  и горячей воды | Администрация Тосненского района |  | |
|  | Итого по разделу 8 |  | 2013 | 46026,32 |  |  | 46026,32 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 25670,80 |  |  | 25670,80 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 49953,00 |  |  | 49953,00 |  |  |  |  | |
|  | Итого по разделам 1 – 8 |  | 2013 | 3464403,50 |  | 344215,00 | 129865,81 | 2990322,69 |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 410470,80 |  | 351000,00 | 59470,80 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 435953,00 |  | 351000,00 | 84953,00 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2013 – 2015 | 4310827,30 |  | 1046215,00 | 274289,61 | 2990322,69 |  |  |  | |
| 9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемые за счет средств областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Тихвинского района | Тихвинский муниципальный район | 2013 | 75968,8 | 70500 | 443,8 | 3525 |  | Установка 36 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | Комитет | 521 | |
| 9.2 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов  с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Лужского района | Лужский  муниципальный район | 2013 | 21409,6 | 20000 | 109,6 | 1000 |  | Установка  10 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | Комитет | 521 | |
| 9.3 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов  с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Киришского района | Киришский муниципальный район | 2013 | 48550 | 45000 | 100,0 | 2250 |  | Установка  23 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов | Комитет | 521 | |
| 9.4 | Введение в эксплуатацию региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  до 1 марта 2013 года. Подключение  к региональной государственной информационной системе дополнительных автоматизированных рабочих мест  до конца 2013 года | Ленинградская область | 2013 | 7537,5 | 7438,5 | 99,0 |  |  | Улучшение мониторинга путем ввода в промышленную эксплуатацию РГИС в области энергосбережения  1 региональная информационная система, установка 427 автоматизированных рабочих мест | Комитет | 521 | |
| 9.5 | Восстановление изношенных тепловых сетей | Тихвинский район | 2014 | 180000,00 | 180000,00 |  |  |  | 32028 пог. м | Комитет | 521 | |
| 9.6 | Восстановление изношенных тепловых сетей | Тихвинский район | 2015 | 180000,00 | 180000,00 |  |  |  | 32028 пог. м | Комитет | 521 | |
|  | Итого по разделу 9 |  | 2013 | 153465,90 | 142938,50 | 752,40 | 6775 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 180000,00 | 180000,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 180000,00 | 180000,00 |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого по разделам 1 – 9 |  | 2013 | 3614869,40 | 142938,50 | 344967,40 | 136640,81 | 2990322,69 |  |  |  | |
|  |  |  | 2014 | 590470,80 | 180000,00 | 351000,00 | 59470,80 |  |  |  |  | |
|  |  |  | 2015 | 615953,00 | 180000,00 | 351000,00 | 84953,00 |  |  |  |  | |
|  | Всего по Программе |  | 2013 – 2015 | 4821293,20 | 502938,50 | 1046967,40 | 281064,61 | 2990322,69 |  |  |  | |

6. Из пункта 7 Приложения 3, Приложения 4 абзац тринадцатый исключить.

7. Приложение 5 (Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2013 год) изложить в следующей редакции:

Приложение 5

к Программе…

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма, тыс. руб. |
|
| 1 | Бокситогорской муниципальный район | 11 748,33 |
| 2 | Анисимовское сельское поселение  Бокситогорского муниципального района | 594,74 |
| 3 | Большедворское сельское поселение  Бокситогорского муниципального района | 1 525,00 |
| 4 | Борское сельское поселение  Бокситогорского муниципального района | 2 818,16 |
| 5 | Ефимовское сельское поселение  Бокситогорского муниципального района | 2 818,85 |
| 6 | Климовское сельское поселение  Бокситогорского муниципального района | 3 859,14 |
| 7 | Пикалевское городское поселение  Бокситогорского муниципального района | 12 119,58 |
| 8 | Бегуницкое сельское поселение  Волосовского муниципального района | 1 206,08 |
| 9 | Большеврудское сельское поселение  Волосовского муниципального района | 478,82 |
| 10 | Беседское сельское поселение  Волосовского муниципального района | 2 700,00 |
| 11 | Волосовское городское поселение  Волосовского муниципального района | 211,50 |
| 12 | Калитинское сельское поселение  Волосовского муниципального района | 2 988,50 |
| 13 | Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района | 5 215,00 |
| 14 | Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района | 1 549,80 |
| 15 | Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального района | 2 956,89 |
| 16 | Колчановское сельское поселение  Волховского муниципального района | 1 667,75 |
| 17 | Потанинское сельское поселение  Волховского муниципального района | 3 781,11 |
| 18 | Селивановское сельское поселение  Волховского муниципального района | 1 358,41 |
| 19 | Усадищенское сельское поселение  Волховского муниципального района | 905,56 |
| 20 | Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района | 1 835,79 |
| 21 | Выборгское городское поселение  Выборгского района | 3 482,51 |
| 22 | Красносельское сельское поселение  Выборгского района | 5 572,60 |
| 23 | Первомайское сельское поселение  Выборгского района | 1 534,82 |
| 24 | Селезневское сельское поселение  Выборгского района | 1 683,65 |
| 25 | Город Гатчина Гатчинского муниципального района | 4 462,65 |
| 26 | Город Коммунар Гатчинского муниципального района | 2 376,01 |
| 27 | Кобринское сельское поселение  Гатчинского муниципального района | 672,30 |
| 28 | Сиверское городское поселение  Гатчинского муниципального района | 1 166,00 |
| 29 | Новосветское сельское поселение  Гатчинского муниципального района | 2 791,30 |
| 30 | Рождественское сельское поселение  Гатчинского муниципального района | 276,00 |
| 31 | Войсковицкое сельское поселение  Гатчинского муниципального района | 518,00 |
| 32 | Кингисеппское городское поселение  Кингисеппского муниципального района | 1 662,09 |
| 33 | Большелуцкое сельское поселение  Кингисеппского муниципального района | 602,40 |
| 34 | Куземкинское сельское поселение  Кингисеппского муниципального района | 1 376,61 |
| 35 | Фалилеевское сельское поселение  Кингисеппского муниципального района | 960,03 |
| 36 | Пчевжинское сельское поселение  Киришского муниципального района | 2 487,83 |
| 37 | Кусинское сельское поселение  Киришского муниципального района | 3 369,67 |
| 38 | Кировское городское поселение  Кировского муниципального района | 2 247,15 |
| 39 | Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района | 4 054,45 |
| 40 | Назиевское городское поселение  Кировского муниципального района | 2 237,00 |
| 41 | Путиловское сельское поселение  Кировского муниципального района | 2 995,85 |
| 42 | Шумское сельское поселение  Кировского муниципального района | 772,18 |
| 43 | Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района | 3 008,60 |
| 44 | Алеховщинское сельское поселение  Лодейнопольского муниципального района | 2 710,09 |
| 45 | Доможировское сельское поселение  Лодейнопольского муниципального района | 876,78 |
| 46 | Лодейнопольское городское поселение  Лодейнопольского муниципального района | 4 867,68 |
| 47 | Янегское сельское поселение  Лодейнопольского муниципального района | 349,00 |
| 48 | Низинское сельское поселение  Ломоносовского муниципального района | 1 500,00 |
| 49 | Аннинское сельское поселение  Ломоносовского муниципального района | 4 387,50 |
| 50 | Вилозское сельское поселение  Ломоносовского муниципального района | 2 100,00 |
| 51 | Мшинское сельское поселение  Лужского муниципального района | 1 395,31 |
| 52 | Важинское городское поселение  Подпорожского муниципального района | 2 010,00 |
| 53 | Подпорожское городское поселение  Подпорожского муниципального района | 1 300,20 |
| 54 | Громовское сельское поселение  Приозерского муниципального района | 497,58 |
| 55 | Ларионовское сельское поселение  Приозерского муниципального района | 2 779,70 |
| 56 | Плодовское сельское поселение  Приозерского муниципального района | 720,00 |
| 57 | Приозерское городское поселение  Приозерского муниципального района | 14 552,18 |
| 58 | Севастьяновское сельское поселение  Приозерского муниципального района | 3 987,00 |
| 59 | Сосновское сельское поселение  Приозерского муниципального района | 5 176,08 |
| 60 | Сланцевское городское поселение  Сланцевского муниципального района | 14 878,50 |
| 61 | Сосновоборский городской округ | 9 829,90 |
| 62 | Борское сельское поселение  Тихвинского муниципального района | 260,00 |
| 63 | Ганьковское сельское поселение  Тихвинского муниципального района | 287,63 |
| 64 | Коськовское сельское поселение  Тихвинского муниципального района | 2 098,51 |
| 65 | Мелегежское сельское поселение  Тихвинского муниципального района | 417,30 |
| 66 | Пашозерское сельское поселение  Тихвинского муниципального района | 405,88 |
| 67 | Тихвинское городское поселение  Тихвинского муниципального района | 973,73 |
| 68 | Цвылевское сельское поселение  Тихвинского муниципального района | 230,00 |
| 69 | Шугозерское сельское поселение  Тихвинского муниципального района | 2 257,40 |
| 70 | Тосненское городское поселение  Тосненского района | 5 850,00 |
|  | **Итого** | **199346,66** |

8. Приложение 7 (Динамика финансирования долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года») изложить в следующей редакции:

Приложение 7

к Программе…

ДИНАМИКА

финансирования долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  расходов | Финансовые затраты | | |
| 2013 | последующие финансовые годы | |
| 2014 | 2015 |
| Затраты - всего | 3 614 869,4 | 387 968,6 | 387 998,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 142 938,5 |  |  |
| областной бюджет | 344 967,4 | 331 758,0 | 312 389,9 |
| местные бюджеты | 136 640,8 | 56 210,6 | 75 608,1 |
| прочие источники | 2 990 322,69 |  |  |
| Из общего объема затрат: |  |  |  |
| затраты на капитальные вложения | 41 390,0 | 11 342,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 41 390,0 | 11 342,2 |  |
| местные бюджеты |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |
| затраты на НИОКР |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |
| затраты на прочие нужды | 3 573 479,4 | 376 626,4 | 387 998,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 142 938,5 |  |  |
| областной бюджет | 303 577,4 | 320 415,8 | 312 389,9 |
| местные бюджеты | 136 640,8 | 56 210,6 | 75 608,1 |
| прочие источники | 2 990 322,69 |  |  |
|  |  |  |  |
| Применены индекс-дефляторы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов от 12 апреля 2013 года: 2014 г.-105,8%; 2015 г.- 106,2%; 2016 г.- 106,5%. | | | |

9. Приложение 8 к Программе (Информация о территориальной структуре долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года») изложить в следующей редакции:

Приложение 8 к Программе…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о территориальной структуре финансирования долгосрочной целевой программы «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Очередной финансовый год | | | | Плановый период | | | | | | | | |
| 2013 год | | | | | 2014 год | | | | 2015 год | | | |
| Источники финансирования | | | | | Источники финансирования | | | | Источники финансирования | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие | | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие |
| 1 | Бокситогорский муниципальный район |  | 37932,56 | 9250,15 | 16620,00 | |  |  | 1257,00 |  |  |  | 1107,00 |  |
| 2 | Волосовский муниципальный район |  | 9402,19 | 4008,63 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Волховский муниципальный район |  | 22562,09 | 5603,64 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район |  | 2623,27 |  | 2107,38 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выборгский муниципальный район |  | 44232,77 | 7092,27 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Гатчинский муниципальный район |  | 17791,18 | 16046,71 | 41262,74 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кингисеппский муниципальный район |  | 7173,38 | 8243,31 |  | |  |  | 5600,00 |  |  |  | 36320,00 |  |
| 8 | Киришский муниципальный район | 45000,00 | 7723,41 | 10088,88 | 1200,00 | |  |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |
| 9 | Кировский муниципальный район |  | 19948,79 | 20714,33 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район |  | 10518,15 | 2967,11 |  | |  |  | 12633,00 |  |  |  | 10475,00 |  |
| 11 | Ломоносовский муниципальный район |  | 7987,50 | 6962,50 | 193331,00 | |  |  | 2291,80 |  |  |  |  |  |
| 12 | Лужский муниципальный район | 20000,00 | 39170,89 | 4005,26 | 3800,00 | |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |
| 13 | Подпорожский муниципальный район |  | 4458,87 | 2340,10 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приозерский муниципальный район |  | 28569,77 | 8616,98 | 6040,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сланцевский муниципальный район |  | 18736,36 | 3646,84 | 4475,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тихвинский муниципальный район | 70500,00 | 7374,25 | 6762,92 | 6882,00 | | 180000,00 |  | 2088,00 |  | 180000,00 |  |  |  |
| 17 | Тосненский муниципальный район |  | 46678,67 | 8368,00 |  | |  |  | 51,00 |  |  |  | 51,00 |  |
| 18 | Сосновоборский городской округ |  | 9829,90 | 11923,28 | 37691,57 | |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Общеобластные расходы | 7438,50 | 2253,40 |  | 2676913,00 | |  | 351000,00 | 33800,00 |  |  | 351000,00 | 35000,00 |  |
|  | Итого | 142938,50 | 344967,40 | 136640,91 | 2990322,69 | | 180000,00 | 351000,00 | 59470,80 |  | 180000,00 | 351000,00 | 84953,00 |  |

10. Приложение 10 к Программе (Адресная программа капитальных вложений долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективностиЛенинградской области на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года")изложить в следующей редакции:

ППриложение 10к Программе…

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

капитальных вложений долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Ленинградской области на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Финансовый год | Источники финансирования (тыс. рублей в ценах года  реализации Программы) | | | | Главный распорядитель бюджетных средств |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительно-монтажные работы газовой блочно-модульной котельной для ГКС(к)ОУ ЛО "Лужская специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат", г. Луга, Лужский муниципальный район. Обучение персонала работе с использованием новых технологий | 2013 |  | 16800 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Строительно-монтажные работы  с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница",  пос. Ульяновка, Тосненский район. Популяризация в средствах массовой информации | 2013 |  | 11400 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |
| 2014 |  | 12000 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |
| Пилотный проект – строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское, Выборгский район. Популяризация  в средствах массовой информации | 2013 |  | 13190 |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |

11. Приложение 12 (Расчет затрат на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года"за счет средств областного бюджета Ленинградской области) изложить в следующей редакции:

На основании мониторинга цен на рынке услуг, рынке продаж соответствующего оборудования, стоимости работы (услуги) была определена средняя рыночная стоимость проведения мероприятий Программы.

Раздел 1. Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения

1.1.1. Разработка методических и информационных материалов по вопросам энергосбережения, проведение семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень мероприятий по п.1.1.1:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования, рублей |
| Работы с автоматизированным рабочим местом «Энергопаспорт» | 24 000 |
| Консультант+(обновление справочно-информационной базы) | 300 000 |
| Публикация материалов, приобретение бланочной продукции в рамках разъяснительной работы средств ответственных за энергосбережение | 235900 |
| Услуги по организации семинаров и участия в выставках в год в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение | 100 000 |
| Покупка ОС (комп. и офисная техника) для проведения мероприятий по энергосбережению | 60 000 |
| ИТОГО: | 719 900 |

1.1.2 (1.1.3). Объем денежных средств, для проведения мероприятий по разработке методических и информационных материалов по вопросам энергосбережения, проведения семинаров среди ответственных за энергосбережение в ГУ ЛО, МУ ЛО, ОМС ЛО на 2014, 2015 годы, в размере 1000 тысяч рублей ежегодно, имеет прогнозный характер и уточняется на каждый год.

Перечень планируемых мероприятий по п.1.1.2:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования, рублей |
| Работы с автоматизированным рабочим местом «Энергопаспорт» | 45 000 |
| Консультант+(обновление справочно-информационной базы) | 300 000 |
| Работы с программным продуктом «БАРС. Мониторинг-Энергоэффективность» для РГИС, установка программного обеспечения в органах исполнительной власти Ленинградской области, в администрациях муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в количестве 182 рабочих места (FrontOffice) | 364 824 |
| Обучение пользователей работе программным продуктом «БАРС. Мониторинг-Энергоэффективность» для РГИС на 1 группу до 50 человек ежегодно | 70 800 |
| Разработка, издание и распространение памятки-листовки об энергосбережении для многоквартирных домов в количестве 30 000 ед., брошюр для государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области в количестве 3000 ед. | 119376 |
| Услуги по организации семинаров и участия в выставках в год, аренда оборудованной закрытой выставочной площади | 100 000 |
| ИТОГО: | 1000 000 |

Стоимость издания цветных памяток-листовок формата А4 на офсетной бумаге тиражом 30 000 ед. составит – 59 112 рублей.

Стоимость издания брошюр формата А5 с цветной обложкой объемом 16 листов на офсетной бумаге тиражом 3000 ед. составит 60 264 рублей.

Перечень планируемых мероприятий по п.1.1.3:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования, рублей |
| Работы с автоматизированным рабочим местом «Энергопаспорт» | 45 000 |
| Консультант+(обновление справочно-информационной базы) | 300 000 |
| Работы с программным продуктом «БАРС. Мониторинг-Энергоэффективность» для РГИС, установка программного обеспечения в администрациях муниципальных образований первого уровня (городских и сельских поселениях) Ленинградской области, государственных и муниципальных учреждениях Ленинградской области в количестве 242 рабочих места (FrontOffice) | 484 200 |
| Обучение пользователей работе программным продуктом «БАРС. Мониторинг-Энергоэффективность» для РГИС на 1 группу до 50 человек ежегодно | 70 800 |
| Услуги по организации семинаров и участия в выставках в год, аренда оборудованной закрытой выставочной площади | 100 000 |
| ИТОГО: | 1000 000 |

1.2.1. Мероприятия по подготовке нормативно-правовой базы Ленинградской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляются в рамках деятельности ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" без дополнительного финансирования.

Раздел 2. Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.1. Мероприятия по установке приборов учета энергоресурсов в государственных учреждениях Ленинградской области, зданиях и строениях, используемых для размещения органов государственной власти Ленинградской области.

Средняя стоимость установки узла учета тепловой энергии принята -428,65 тыс. руб., установки узла учёта холодной воды составляет 240 тыс. рублей. В 2013 году необходимо установить – 67 узлов учёта тепла и 22 узла учета холодной воды. Соответственно, стоимость оснащения государственных учреждений Ленинградской области, зданий и строений, используемых для размещения органов государственной власти Ленинградской области, узлами учета тепловой энергии и холодной воды составит:

428,65х67 + 240х22 = 34 000 тыс. рублей.

Установка будет проводиться в учреждениях, где отсутствуют узлы учета и имеющих техническую возможность. После проведения данных мероприятий узлами учета будут оснащены все государственные учреждения Ленинградской области.

2.2. Мероприятия по проведению энергообследований государственных учреждений Ленинградской области осуществляются в рамках деятельности ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" (отдела энергообследований) без дополнительного финансирования.

Раздел 3. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Объекты систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на которых будут проводиться в 2013 году мероприятия по повышению энергетической эффективности, финансируемые в объеме 199 346 тысяч рублей, были отобраны комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (комитетом по ТЭК) и комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (комитетом по ЖКХ и транспорту) на основании заявок, поданных им муниципальными образованиями Ленинградской области. Отбор объектов осуществлялся комиссиями, образованными комитетом по ТЭК и комитетом по ЖКХ и транспорту. Заявки рассматривались и оценивались комиссиями по следующим оценочным критериям:

Основными критериями отбора объектов для проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являлись:

- наличие финансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов;

- высокая степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры (определяетсякак отношение числа аварий за календарный год к протяженности коммунальных сетей);

- приоритетность объекта, определяемая по результатам эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, обследований проблемных объектов и предписаний надзорных органов.

Планируемый объем финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, в 2014, 2015 годах, составляет ежегодно по 175 000 тыс. рублей, в системах водоснабжения и водоотведения в 2014, 2015 годах, также по 175 000 тыс. рублей.

В 2014 году планируется ремонт 31 138,8 пог.м. трубопроводов в системах теплоснабжения и 66 793,9 пог. м. в системах водоснабжения и водоотведения.

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет – 5,62 тыс. руб.

31 138,8\*5,62 =175 000 тыс. руб.

Средняя стоимость замены трубопровода в системах водоснабжения составляет – 2,62 тыс. руб.

66 793,9 \*2.62 = 175 000 тыс. руб.

Аналогично в 2015 году планируется ремонт 31 138,8 пог.м. трубопроводов в системах теплоснабжения и 66 793,9 пог. м. в системах водоснабжения и водоотведения.

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет – 5,62 тыс. руб.

31 138,8\*5,62 =175 000 тыс. руб.

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет – 2,62 тыс. руб.

66 793,9 \*2.62 = 175 000 тыс. руб.

Раздел 4. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структура затрат | Территориальная принадлежность | Сметная стоимость тыс. руб. на 3 квартал 2012 года |
| 1 | Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной п. Соколинское (ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге" | Выборгский район | 15 100 |
| 2 | Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной г. Луга (ГКС ОУ ЛО "Лужская специальная общеобразовательная школа-интернат" | Лужский район | 19 100 |
| 3 | Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной п. Ульяновка (ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница) | Тосненский район | 29 000 |
| 4 | Приобретение дизельного и газового топлива для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) для газовой блочно-модульной котельной ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат» в Ефимовский, Бокситогорского района | Бокситогорский район | 650 |
| 5 | Приобретение дизельного и газового топлива для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) для газовой блочно-модульной котельной ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга, Кировского района | Кировский район | 400 |
| 6 | Приобретение дизельного и газового топлива для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования) для газовой блочно-модульной котельной ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в п. Вырица, Гатчинского района | Гатчинский район | 650 |
|  | **Итого:** | **2013г.** | **64 900** |

Раздел 5. Мероприятия по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структура затрат | Территориальная принадлежность | Сметная стоимость тыс. руб. на 3 квартал 2012 года |
| 1 | Пилотный проект - строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в п. Соколинское", Выборгский район, п. Соколинское. Популяризация в средствах массовой информации | Выборгский район | 13 190. |
| 2 | Строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница", Тосненский район, п. Ульяновка. Популяризация в средствах массовой информации | Тосненский район | 11 400 – на 2013г.  12 000 - на 2014г. |
| 3 | Проведение ПНР (комплексное опробование) газовой котельной ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат» в Ефимовский, Бокситогорского района | Бокситогорский район | 970 |
| 4 | Проведение ПНР (комплексное опробование) газовой котельной ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в Мга, Кировского района | Кировский район | 970 |
| 5 | Проведение ПНР (комплексное опробование) газовой котельной ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в п. Вырица, Гатчинского района | Гатчинский район | 970 |
|  | **Итого:** | **2013г.** | **27 500** |
|  |  | **2014г.** | **12 000** |

Раздел 6. Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структура затрат | Территориальная принадлежность | Сметная стоимость тыс. руб. на 3 квартал 2012 года |
| 1 | Строительно-монтажные работы газовой блочно-модульной котельной и обучение персонала по работе с использованием новых технологий в ГКС ОУ ЛО "Лужская специальная общеобразовательная школа-интернат", г. Луга. Обучение персонала по работе с использованием новых технологий. | Лужский район | 16 800 |
| 2 | Устройство ограждения территории для газовой блочно-модульной котельной ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат» в Ефимовский, Бокситогорского района | Бокситогорский район | 400 |
| 3 | Устройство ограждения территории для газовой блочно-модульной котельной ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга, Кировского района | Кировский район | 400 |
|  | **Итого:** | **2013г.** | **17 600** |

Мероприятия по пропаганде энергосбережения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (разделы 5 плана мероприятий Программы) будут проводиться в рамках реализации пилотного проекта – применение при строительстве газовой блок-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в п. Соколинское", Выборгский район, п. Соколинское передовых энергосберегающих технологий.

Основной целью пропаганды энергосбережения является снижение потребления энергоресурсов во всех секторах потребления за счет популяризации и внедрения энергосберегающих технологий и престижности энергосберегающего поведения. Реализация пилотного проекта по строительству котельной позволит популяризировать использование передовых энергосберегающих технологий на наглядном примере снижения объема потребляемых энергоресурсов. Так как человеческий фактор играет огромную роль в экономии энергоресурсов, в рамках указанного мероприятия будет проведено обучение персонала для работы на котельных.

Раздел 7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счёт внебюджетных средств.

Выделение собственных средств организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, на реализацию мероприятий в области энергосбережения подтверждены соглашениями о намерениях между комитетом по ТЭК Ленинградской области и указанными организациями (прилагаются к Программе).

Мероприятия, осуществляемые за счет внебюджетных источников на основании энергосервисных договоров, подтверждаются прилагаемыми копиями энергосервисных договоров. Энергосервисные договоры были заключены между администрацией Тихвинского городского поселения и ООО «ЭЛЕКТРОН+», муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» г. Гатчина и ООО «Энергоконтроль», ООО «Лужская Управляющая Компания» и ЗАО «Позитрон-Энерго».

Раздел 8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области.

Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области осуществляется за счет средств местных бюджетов и подтверждается выписками из Решений советов депутатов о бюджете муниципальных образований на плановый период (прилагаются к Программе).

Возможный значительный рост цен на оплату услуг (стоимость оборудования) при проведении мероприятий Программы в 2014 и последующие годы реализации Программы планируется учитывать (изменить) в рамках ежегодной корректировки Программы (в случае невозможности проведения мероприятий Программы за стоимость работ, оборудования, которая приведена в настоящем проекте Программы).

Раздел 9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемые за счет средств из областного и федерального бюджета (в случае выделении субсидии из федерального бюджета согласно постановлению Правительства РФ от 5.09.2011 №746).

Мероприятия раздела 9 будут обеспечены финансированием в случае выделения субсидии из федерального бюджета согласно постановлению Правительства РФ от 5.09.2011 №746 «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Объекты по установке АИТП отобраны на основании заявок, поданных в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области муниципальными образованиями Ленинградской области, по принципу первоочередности проведения мероприятий в Киришском, Тихвинском и Лужском муниципальных районах Ленинградской области.

Обучение ответственных за энергосбережение, подключение к региональной государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности автоматизированных рабочих мест являются немаловажными мероприятиями по пропаганде энергосбережения, которая согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является составной и неотъемлемой частью деятельности по энергосбережению.

Потребность в финансировании мероприятий раздела 9 из федерального бюджета будет уточняться и корректироваться ежегодно.

11. Приложение 13 (Перечень целевых показателей долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года") изложить в следующей редакции:

Приложение 13 к Программе…

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Ленинградской области на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя | Единица измере-ния | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.1 | Динамика энергоемкости валового регионального продукта –  для Программы | кг усл. топл./  тыс. руб. | 26,2 | 25,8 | 25,3 | 24,7 | 24,4 | 24,3 | 24,1 | 24,0 | 23,8 |
| А.2 | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты  за которую осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных  домов – с использова-нием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Ленинградской области | проц. | 96,2 | 97,2 | 98,2 | 99,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| А.3 | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных  домов – с использова- нием коллективных  приборов учета),  в общем объеме ТЭ, потребляемой  на территории Ленинградской области | проц. | 78,6 | 83,0 | 88,1 | 93,0 | 97,6 | 98,6 | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
| А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных  домов – с использова-нием коллективных приборов учета),  в общем объеме воды, потребляемой  на территории Ленинградской области | проц. | 82,5 | 86,8 | 91,3 | 95,5 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| А.5 | Доля объемов природного газа,  расчеты за который осуществляются  с использованием приборов учета (в части многоквартирных  домов – с использова-нием индивидуальных  и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого  на территории Ленинградской области | проц. | 98,4 | 98,8 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| А.6 | Изменение объема производства энергетических ресурсов  с использованием возобновляемых  источников энергии  и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т усл. топл. | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6 | 6,9 | 7,9 | 9,1 | 10,5 | 12,1 |
| А.7 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии  и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых  на территории Ленинградской области | проц. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| А.8 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий  по энергосбережению  и повышению энергетической  эффективности, в общем объеме финансирования Программы\* | проц. | 0,0 | 67% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B.1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | 0,0 | 244 919,9 | 618 744,9 | 960 343,7 | 1 140 811,0 | 1 218 154,1 | 1 334 168,8 | 1 437 292,9 | 1 527 526,6 |
| B.2 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 705 369,3 | 1 781 985,3 | 2 765 789,9 | 3 285 535,7 | 3 508 283,8 | 3 842 406,1 | 4 139 403,6 | 4 399 276,6 |
| B.3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0,0 | 379,0 | 957,4 | 1 485,9 | 1 765,1 | 1 884,8 | 2 064,3 | 2 223,9 | 2 363,5 |
| B.4 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 447 041,9 | 1 129 282,0 | 1 752 663,6 | 2 081 988,4 | 2 223 178,1 | 2 434 903,8 | 2 623 156,8 | 2 787 819,2 |
| B.5 | Экономия воды  в натуральном выражении | тыс.  куб. м | 0,0 | 3 766,0 | 9 514,0 | 14 766,5 | 17 541,4 | 18 730,7 | 20 514,5 | 22 100,2 | 23 487,7 |
| B.6 | Экономия воды  в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 81 044,3 | 204 741,3 | 317 775,1 | 377 490,9 | 403 084,7 | 441 472,0 | 475 596,3 | 505 455,3 |
| B.7 | Экономия природного газ в натуральном выражении | тыс.  куб. м | 0,0 | 86 379,5 | 218 221,8 | 338 698,4 | 402 346,5 | 429 624,2 | 470 540,8 | 506 911,1 | 538 735,1 |
| B.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 288 228,5 | 728 156,0 | 1 130 158,7 | 1 342 537,7 | 1 433 557,1 | 1 570 086,4 | 1 691 445,8 | 1 797 635,1 |
| C.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ  на территории Ленинградской области | проц. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| C.2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ  на территории Ленинградской области | проц. | 35,7 | 40,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| C.3 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета,  в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ  на территории Ленинградской области | проц. | 80,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| C.4 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются  с использованием приборов учета,  в общем объеме природного газа, потребляемого БУ  на территории Ленинградской области | проц. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| C.5 | Доля расходов областного бюджета Ленинградской области  на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | проц. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| C.6 | Доля расходов областного бюджета Ленинградской области  на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | проц. | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| C.7 | Динамика расходов областного бюджета Ленинградской области  на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| C.8 | Динамика расходов областного бюджета Ленинградской области  на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | 0,0 | 131,8 | 133,0 | 134,2 | 135,4 | 136,6 | 137,8 | 139,0 | 140,2 |
| C.9 | Доля расходов областного бюджета Ленинградской области  на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса  на приобретение топлива | проц. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C.10 | Динамика расходов областного бюджета Ленинградской области  на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса  на приобретение топлива | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C.11 | Доля БУ, финансируемых за счет областного бюджета Ленинградской области, в общем объеме БУ,  в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | проц. | 53,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| C.12 | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | 0,0 | 3 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
| C.13 | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры | проц. | 0,0 | 1,4 | 5,4 | 9,9 | 14,4 | 18,9 | 23,4 | 27,9 | 32,4 |
| C.14 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых  для государственных нужд в соответствии  с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг  для государственных нужд | проц. | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| C.15 | Удельные расходы бюджета Ленинградской области на предостав-ление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг  на 1 чел. | тыс. руб./чел. | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,8 |
| D.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой  в жилых домах  (за исключением многоквартирных домов), расчеты  за которую осуществляются  с использованием приборов учета,  в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов)  на территории Ленинградской области | проц. | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой  в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются  с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой  в многоквартирных домах на территории Ленинградской области | проц. | 32,6 | 49,6 | 66,7 | 83,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой  в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется  с использованием индивидуальных  и общих  (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой)  в многоквартирных домах на территории Ленинградской области | проц. | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой  в жилых домах, расчеты за которую осуществляются  с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой)  в жилых домах  на территории Ленинградской области  (за исключением многоквартирных домов) | проц. | 11,9 | 25,9 | 40,0 | 54,0 | 68,1 | 82,1 | 96,2 | 100,0 | 100,0 |
| D.5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой  в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется  с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой  в многоквартирных домах на территории Ленинградской области | проц. | 26,8 | 45,8 | 64,7 | 83,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты  за которую осуществляются  с использованием приборов учета,  в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  в жилых домах  (за исключением многоквартирных домов)  на территории Ленинградской области | проц. | 47,4 | 68,2 | 88,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой)  в многоквартирных домах, расчеты  за которую осуществляются  с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  в многоквартирных домах на территории Ленинградской области | проц. | 25,8 | 43,9 | 62,0 | 80,1 | 98,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.8 | Доля объемов воды, потребляемой  в многоквартирных домах, расчеты  за которую осуществляются  с использованием индивидуальных  и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета,  в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  в многоквартирных домах на территории Ленинградской области | проц. | 66,1 | 80,7 | 95,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого)  в жилых домах  (за исключением многоквартирных домов), расчеты  за который осуществляются  с использованием приборов учета,  в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)  в жилых домах  (за исключением многоквартирных домов)  на территории Ленинградской области | проц. | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого)  в многоквартирных домах, расчеты  за который осуществляются  с использованием индивидуальных  и общих (для коммуналь-ной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого)  в многоквартирных домах на территории Ленинградской области | проц. | 53,5 | 66,8 | 82,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| D.11 | Число жилых домов,  в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт. | 0,0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| D.12 | Доля жилых домов,  в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | проц. | 0,0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| E.1 | Изменение удельного расхода топлива  на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | усл. топл./  кВт.ч | 0,0 | -0,0000031 | -0,0000028 | -0,0000026 | -0,0000025 | -0,0000025 | -0,0000025 | -0,0000018 | -0,0000015 |
| E.2 | Изменение удельного расхода топлива  на выработку ТЭ | усл. топл./  Гкал | 0,0 | -0,00020 | -0,00031 | -0,00020 | -0,00031 | -0,00010 | -0,00010 |  |  |
| E.3 | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при  ее передаче  по распределительным сетям | кВтч | 0,0 | -198 194 113,5 | 229 350 428,1 | 244 834 308,0 | 261 363 533,9 | 279 008 678,9 | 297 845 081,0 | 317 953 164,2 | 339 418 781,9 |
| E.4 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 0,0 | -44 390,5 | -48 572,4 | -47 105,9 | 42 239,0 | 46 707,0 | 51 819,0 | 53 695,0 | 55 703,0 |
| E.5 | Динамика изменения фактического объема потерь воды  при ее передаче | куб. м | 0,0 | -849 494,0 | 1 012 233,0 | 1 091 768,0 | 1 398 106,0 | 1 595 533,0 | 1 821 886,0 | 1 904 994,0 | 1 993 880,0 |
| E.6 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой  при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 0,0 | 4 344 383,0 | 5 176 339,0 | 5 583 066,0 | 7 149 611,0 | 8 159 209,0 | 9 316 733,0 | 9 741 728,0 | 10 196 269,0 |
| F.1 | Динамика количества высокоэкономичных  по использованию моторного топлива  (в том числе относящихся  к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общест-венному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке  на котором осуществ-ляется Ленинградской областью | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| F.2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществ-ляется Ленинградской областью, в отношении которых проведены мероприятия  по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности,  в том числе  по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Объем внебюджетных средств на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования Программы в 2014 – 2020 годах уточняется при ежегодной корректировке Программы.

12. Приложение 14 (Порядок предоставления в 2013 году субсидий бюджетам муниципальных

образований Ленинградской области на обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года») изложить в следующей редакции:

Приложение 14

к Программе…

**ПОРЯДОК**

**предоставления в 2013 году субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»**

1. Порядок предоставления (далее - Порядок) в 2013 году субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области (далее - субсидии) на обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий, а также критерии отбора муниципальных образований Ленинградской области.

2. Целью предоставления и расходования субсидии является софинансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее - АИТП), в многоквартирных домах на территории муниципальных образований Ленинградской области (далее - мероприятия). Субсидия бюджетам муниципальных образований Ленинградской области предоставляется из областного бюджета Ленинградской области и за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета бюджетом Ленинградской области.

3. Критериями отбора муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидий являются:

- наличие муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании Ленинградской области, разработанной в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, распоряжения комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 20.04.2011г. №17 «Методические рекомендации по разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- наличие реализуемых в 2013 году органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области, организациями с участием муниципального образования Ленинградской области энергосервисных договоров;

- доля софинансирования мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2013 году из местного бюджета по не менее 5% от стоимости реализации мероприятий Программы по установке АИТП;

- доля оснащенности общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода) многоквартирных домов на территории муниципального образования Ленинградской области, подлежащих оснащению в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ не менее 20% по состоянию на сентябрь 2013 года;

- рейтинг муниципального района (городского округа) Ленинградской области по предоставлению информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (предоставление муниципальными образованиями Ленинградской области соответствующей информации в муниципальный район Ленинградской области) не менее 30% по состоянию на июнь 2013 года;

- доля проведенных обязательных энергетических обследований органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных (унитарных) предприятий муниципального образования Ленинградской области, наделенных правами юридических лиц не менее 50 %по состоянию на июнь 2013 года;

- наличия решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, членов товариществ собственников жилья, жилищно- строительных или иных специализированных потребительских кооперативов об установке АИТП в многоквартирном доме.

4. Субсидия муниципальному образованию Ленинградской области предоставляется при условии:

а) наличия муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, предусматривающего софинансирование указанного расходного обязательства;

б) наличия утвержденных в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств муниципального образования Ленинградской области;

в) наличия заключенного между главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего в том числе:

- обязательство муниципального образования Ленинградской областипо обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными правовыми актами, значениям показателей результативности предоставления субсидии, установленным соглашением между главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления о предоставлении субсидии;

- обязательство муниципального образования Ленинградской областипо организации учета результатов исполнения расходных обязательств, установленных муниципальными правовыми актами;

- обязательство муниципального образования Ленинградской областипо ежеквартальному размещению отчетной информации о достижении значения показателей результативности использования субсидий на официальном сайте муниципального образованияЛенинградской области;

- обязательство муниципального образования Ленинградской областио предоставлении главному распорядителю бюджетных средств отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии.

В соглашении указываются:

- муниципальные правовые акты органов местного самоуправлениямуниципального образования Ленинградской области, предусматривающие порядок предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на софинансирование мероприятий по установке АИТП;

- коды бюджетной классификации расходов областного бюджета Ленин-градской области, коды бюджетной классификации доходов местного бюджета, коды бюджетной классификации расходов местного бюджета, объем субсидий из областного бюджета Ленинградской области и объем расходов за счет собственных средств местного бюджета.

г) наличия в многоквартирных домах централизованной системы теплоснабжения «открытого» типа;

д) соответствия степени обеспечения надежности электроснабжения многоквартирных домов – II степени;

е) температуры теплоносителя на вводе в здание равной или выше установленной норме;

ж) проведения работ по разработке проектно-сметной документации и общестроительных работ за счет средств из местного бюджета и (или) за счет средств из внебюджетных источников.

5. Муниципальные образования Ленинградской области направляют заявки для участия в отборе в Комитет в срок до 25 сентября 2013 года.

6. Состав предоставляемых документов для участия в отборе:

- заявка на получение субсидии (в соответствии с Приложением 1 к Порядку);

- заверенная копия утвержденной муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в редакции, действующей в отчетном периоде;

- перечень мероприятий (в разрезе адресного перечня многоквартирных домов), осуществляемых за счет средств субсидии (в соответствии с Приложением 2 к Порядку), а также объемы и источники их финансирования (в соответствии с Приложением 3 к Порядку);

- гарантийное письмо муниципального образования Ленинградской области, подтверждающее выделение средств муниципального образования Ленинградской области на софинансирование мероприятий Программы (заверенная в установленном [порядке](consultantplus://offline/ref=3D08E7F41B98643423D5E26B7BBC0481492ACC865436AF7B413169366C9FAE2C9FB6CB494E166FI0DAG) выписка из решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования Ленинградской области на текущий финансовый год и плановый период, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства по реализации муниципальной программы в текущем финансовом году);

- заверенные копии энергосервисных договоров, реализуемых в 2013 году органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области, организациями с участием муниципального образования Ленинградской области;

- данные об оснащенности общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных домов на территории муниципального образования Ленинградской области, подлежащих оснащению (в соответствии с Приложением 4 к Порядку);

- перечень органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области, муниципальных учреждений, муниципальных (унитарных) предприятий муниципального образования Ленинградской области, наделенных правами юридических лиц, для которых проведение энергетического обследования является обязательным (в соответствии с Приложение 5 к Порядку);

- заверенные копии документов, подтверждающие право собственности муниципального образования Ленинградской области на объекты коммунальной инфраструктуры, и заверенные копии договоров о передаче собственником в аренду (эксплуатацию) инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры организациям и предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

7. Отбор муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидии осуществляется комиссией. Состав и порядок работы комиссии утверждается распоряжением Комитета.

8. Оценка заявок производится на основании бальной оценки в соответствии с Приложением 6 к Порядку. Победителями признаются муниципальные образования Ленинградской области, набравшие в сумме наибольшее количество баллов.

Объем средств субсидии, предоставляемой муниципальному образованию Ленинградской области, на реализацию мероприятий Программы рассчитывается по формуле:

*Сi= Bi/ ΣBixS*,

где

*Bi –* бальная оценка проведения политики энергосбережения в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области;

*ΣBi*– сумма баллов, набранная всеми муниципальными образованиями Ленинградской области, участвующими в отборе для предоставления субсидии;

*S* – объем средств субсидии, полученной в 2013 году областным бюджетом Ленинградской области из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий Программы по установке АИТП.

9. По результатам отбора заключается соглашение о предоставлении субсидии между главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области (Приложение 7 к порядку).

10. Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – Комитет).

11. Распределение субсидий муниципальным образованиям Ленинградской области утверждается постановлением Правительства Ленинградской области.

12. Ответственность за достоверность представляемых сведений и документов несут администрации муниципальных образований Ленинградской области.

13. В целях проведения оценки эффективности использования субсидии, органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области представляют ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, не позднее 21 января года, следующего за отчетным годом документы и отчеты, предусмотренные соглашением в Комитет:

14. Ответственность за целевое использование средств, своевременность представления установленных настоящим Порядком документов и достоверность представляемых документов несут администрации муниципальных образований Ленинградской области.

15. Контроль за целевым использованием субсидии муниципальными образованиями Ленинградской области возлагается на Комитет.

16. Перечисление средств субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области осуществляется комитетом финансов Ленинградской области в порядке межбюджетных отношений на лицевые счета органов, исполняющих бюджеты муниципальных образований Ленинградской области, открытые в органах Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, на основании распорядительной заявки Комитета.

17. В случае использования администрациями муниципальных образований Ленинградской области субсидий не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области.

18. Субсидии, не использованные в 2012 году, подлежат возврату в областной бюджет Ленинградской области в порядке, установленном нормативным правовым актом комитета финансов Ленинградской области.

Приложение 1 к Порядку

|  |  |
| --- | --- |
|  | Председателю комитета по |
|  | топливно-энергетическому комплексу |
|  | Ленинградской области |
|  |  |
|  |  |

**ЗАЯВКА**

(наименование муниципального образования Ленинградской области)

на получение субсидии в 2013 году бюджету муниципального образования Ленинградской области на обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» из областного бюджета Ленинградской области иза счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета бюджетом Ленинградской области.

Приложение: на \_\_\_\_ л., в \_\_ экз.

Глава администрации

муниципального образования

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

Приложение 2 к Порядку

Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемой за счет средств субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятия | | Плановые (фактические) сроки реализации | | Плановые (достигнутые) показатели эффективности | | | | | | |
| в натуральном выражении, Гкал | | | | в стоимостном выражении, тыс. рублей | | |
|  | |  | |  | | план | | факт | | план | | факт |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |

Ниже привести описание мероприятий и расчет показателей эффективности реализации мероприятий.

Приложение 3 к Порядку

Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Всего | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<\*> – средства субсидии, полученной из федерального бюджета бюджетом Ленинградской област

Приложение №4 к Порядку

Степень оснащенности общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных домов

муниципального образования Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа) Ленинградской области, наименование городского (сельского) поселения | Вид потребляемых ресурсов | Общедомовые приборы учета | | | | | | | | |  | | | |
| Общее количество домов, шт | Из общего количества домов: | | | | | | Фактическое оснащение (количество домов) | Введено в эксплуатацию (количество приборов) |  |  |  |  |
| Подлежит оснащению (количество домов) | Отсутствует техническая возможность установки приборов учета (количество домов) | | Многоквартирные дома, признанные ветхими, аварийными (количество домов) | Отсутствуют инженерные сети (количество домов) | Дома, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 кВт (в отношении организации учета используемой электрической энергии); максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем 0,2 Гкал в час |
| **СВОД ПО ПОСЕЛЕНИЮ** | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_ муниципальный район (городской округ) Ленинградской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ городское (сельское) поселение | холодная вода |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |
| горячая вода |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газ |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всеми видами ресурсов |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5 к Порядку

Перечень органов местного самоуправления, муниципальных учреждений,

муниципальных (унитарных) предприятий муниципального образования Ленинградской области, наделенных правами юридических лиц, для которых проведение энергетического обследования является обязательным

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование юридического лица | Адрес юридического лица | Планируемый срок проведения энергетического обследования | Номер энергетического паспорта  (при наличии паспорта) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Глава администрации

М.П.

Приложение 6 к Порядку

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Оценочные критерии и характеристики** | **Баллы** |
| 1 | Наличие муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Ленинградской области, соответствующей федеральному и региональному законодательству в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |
| имеется | 5 |
| отсутствует | 0 |
| 2 | Наличие реализуемых в 2013 году органами местного самоуправления, организациями с участием муниципального образования Ленинградской области энергосервисных договоров | |
| имеется | 15 |
| отсутствует | 0 |
| 3 | Процент софинансирования мероприятий в области энергосбережения в 2013 году из местного бюджета по отношению к областному бюджету Ленинградской области | |
| Менее 50% | 5 |
| Более 50% | 15 |
| 4 | Процент оснащенности общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода) многоквартирных домов, подлежащих оснащению, на территории муниципального образования Ленинградской области | |
| До 30% | 5 |
| От 30% до 50% | 15 |
| От 50% до 100% | 25 |
| 5 | Рейтинг муниципального района (городского округа) Ленинградской области по предоставлению информации в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |
| До 30% | 5 |
| От 30% до 50% | 15 |
| От 50% до 100% | 25 |
| 6 | Доля проведенных обязательных энергетических обследований органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных (унитарных) предприятий муниципального образования Ленинградской области, наделенных правами юридических лиц | |
|  | От 0,5 | 0 |
|  | От 0,5 до 1,0 | 20 |

Приложение 7 к Порядку

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

о предоставлении субсидии в 2013 году бюджетам муниципальных образований Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

на \_\_\_\_ г.

г. Санкт-Петербург "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета, в лице председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области А.В. Гаврилова, действующего на основании Положения о комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 02.10.2012 г. № 302, и именуемый в дальнейшем «Комитет», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_муниципального образования Ленинградской области, являющимся

получателем субсидии, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «муниципальное образование Ленинградской области» с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=0DED2C596D007223C3D42469D354F7125075BCB7D8750F43435D578250r95EK) Российской Федерации, Областным законом от "25" декабря 2012 г. N 101 "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (ред. от 25.04.2013г.), [постановлением](consultantplus://offline/ref=0DED2C596D007223C3D42469D354F7125075BEBDD17A0F43435D578250r95EK) Правительства Ленинградской области от "10" апреля 2013 г. N 97 "Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», заключили настоящее соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета бюджетом Ленинградской области (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Комитет обязуется

предоставить муниципальному образованию Ленинградской области субсидию из областного бюджета Ленинградской области (далее - субсидия) на реализацию мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее – АИТП), в многоквартирных домах на территории муниципального образования Ленинградской области в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2013 г. № 97 (далее - Программа)за счет средств субсидии, в размере \_\_\_\_\_\_\_ рублей, а муниципальное образование Ленинградской области обязуется принять указанную субсидию и использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в Приложении 2 к Программе, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей за счет средств бюджета муниципального образования Ленинградской области.

1.2. Нормативным правовым актом муниципального образования Ленинградской области, устанавливающим расходное обязательство муниципального образования Ленинградской области, на исполнение которого предоставляется субсидия, является \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Для перечисления субсидии муниципальному образованию Ленинградской области направляется в Комитет заявка о перечислении субсидии (в соответствии с Приложением 6.4 к Соглашению). Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области осуществляется комитетом финансов Ленинградской области в порядке межбюджетных отношений на лицевые счета органов, исполняющих бюджеты муниципальных образований, открытые в органах Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований, на основании распорядительной заявки Комитета.

Заявка о перечислении субсидии направляется муниципальным образованием Ленинградской области в Комитет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения с приложением выписки из решение представительного органа муниципального образования Ленинградской области о местном бюджете, либо гарантийное письмо, подтверждающее выделение средств муниципальным образованием Ленинградской области на софинансирование мероприятий до момента внесения изменений в решение представительного органа муниципального образования Ленинградской области о местном бюджете.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Муниципальное образование Ленинградской области обязуется:

2.1.1. Использовать субсидию для финансирования мероприятий Программы, осуществляемых за счет средств субсидии в 2013 г., предусмотренному [Приложением 1](#Par218) к Соглашению, и объемам и источникам финансирования мероприятий Программы, осуществляемого за счет средств субсидии в 2013 г., предусмотренным Приложением 2 к Соглашению.

2.1.2. Соблюдать сроки осуществления мероприятий Программы, источником финансового обеспечения является субсидия.

2.1.3. Не превышать фактическую стоимость мероприятий Программы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, над стоимостью, предусмотренной Программой, в ценах года реализации мероприятий.

2.1.4. Обеспечить достижение значений ожидаемых результатов при осуществлении мероприятий Программы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предусмотренному [Приложением 6.1](#Par294) к Соглашению.

2.1.5. Обеспечить достижение следующих значений показателей результативности предоставления субсидии:

а) соблюдение сроков осуществления мероприятий Программы в 2013 году;

б) соответствие фактической стоимости мероприятий Программы стоимости, предусмотренной Программой, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

в) достижение значений плановых показателей эффективности (в соответствии с Приложением 1 к Соглашению) при осуществлении мероприятий Программы, в том числе снижение объема потребления тепловой энергии в результате осуществления мероприятий Программы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал.

2.1.6. Обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых Программой, значениям показателей эффективности предоставления субсидии, установленным настоящим Соглашением.

2.1.7. Предоставлять в Комитет ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и по итогам года, не позднее 21 2014 года следующую информацию:

- перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемых за счет средств субсидии (в соответствии с Приложением 1 к Соглашению) с приведением в приложении описания мероприятия и расчета энергетической эффективности (в натуральном и стоимостном выражении), отчеты о расходах бюджета муниципального образования Ленинградской области (в соответствии с Приложением 3 к Соглашению), источником финансового обеспечения которых является субсидия. Сведения представляются нарастающим итогом с момента заключения соглашения до окончания отчетного периода.

- заверенные в установленном порядке копии заключенных государственных контрактов, гражданско-правовых договоров (соглашений), предметом которых является осуществление мероприятий Программы, акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и иные документы, подтверждающие выполнение соответствующих мероприятий за счет средств субсидии (товарные накладные, платежные поручения и пр.) и реестр документов, подтверждающих выполнение мероприятий (в соответствии сПриложением 4 к Соглашению).

- заверенные в установленном порядке копии энергосервисных договоров (контрактов), заключенных в течение 2013 года органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области, организациями с участием муниципального образования Ленинградской области и реестр энергосервисных договоров (контрактов) и приложений к ним (в соответствии с Приложением 5 к Соглашению).

Сведения представляются, если они не были представлены ранее или если в них произошли изменения по сравнению с предшествующим отчетным периодом. В случае если сведения не изменились по сравнению с предшествующим отчетным периодом, то муниципальным образованием Ленинградской области в сроки, установленные для направления соответствующих сведений, направляется в Комитет информационное письмо, в котором указывается, что соответствующие сведения не изменились.

2.1.8. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить Комитет путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.1.9. Предоставлять по запросу Комитета и в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за исполнением условий настоящего Соглашения.

2.1.10. Своевременно сообщать в Комитет об обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению расходных обязательств, на исполнение которых получена субсидия.

2.1.11. Возвратить в областной бюджет Ленинградской области неиспользованную часть полученной субсидии в порядке, предусмотренном бюджетным [законодательством](consultantplus://offline/ref=0DED2C596D007223C3D42469D354F7125075BCB7D8750F43435D578250r95EK) Российской Федерации.

2.1.12. Исполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и настоящим Соглашением.

2.2. Комитет обязуется:

2.2.1. Перечислить в доход муниципального образования Ленинградской области субсидию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.2.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и настоящим Соглашением.

2.3. Муниципальное образование Ленинградской области вправе:

2.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

2.3.2. Обращаться в Комитет за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

2.3.3. Получать информацию о ходе и результатах контрольных мероприятий, проводимых Комитетом в связи с осуществлением контроля за исполнением настоящего Соглашения.

2.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и настоящим Соглашением.

2.4. Комитет вправе:

2.4.1. Инициировать приостановление либо сокращение предоставления субсидии по обстоятельствам, предусмотренным [пунктами 3.1](#Par134) и [3.2](#Par140) настоящего Соглашения.

2.4.2. Запрашивать у муниципального образования Ленинградской области информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.4.3. Осуществлять контроль за исполнением муниципальным образованием Ленинградской области условий настоящего Соглашения, в том числе проводить проверки (выездные и документарные) исполнения муниципальным образованием Ленинградской области условий настоящего Соглашения.

2.4.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и настоящим Соглашением.

3. Основания и порядок приостановления и сокращения

предоставления субсидии

3.1. Перечисление субсидии (остатка субсидии) может быть приостановлено (прекращено) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях:

нецелевого использования субсидии;

невыполнения муниципальным образованием Ленинградской области обязанности обеспечить финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования Ленинградской области;

непредставления муниципальным образованием Ленинградской области отчетности по форме, в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением;

непредставления муниципальным образованием Ленинградской области запрашиваемых Комитетом информации и документов, необходимых для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением;

нарушения муниципальным образованием Ленинградской области иных условий предоставления субсидии и настоящего Соглашения.

3.2. В случае, если объем бюджетных ассигнований муниципального образования Ленинградской области на финансирование его расходного обязательства не соответствует установленному уровню софинансирования, размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области.

3.3. Приостановление перечисления субсидии по основаниям, предусмотренным в [пункте 3.1](#Par134) настоящего Соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления обстоятельств, предусмотренных в [пункте 3.1](#Par134) настоящего Соглашения, Комитет направляет муниципальному образованию Ленинградской области подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о возможности приостановления перечисления субсидии.

В уведомлении указываются срок для представления муниципальным образованием Ленинградской области документов, подтверждающих устранение обстоятельств, являющихся основанием для приостановления перечисления субсидии, который не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней.

3.4. Приостановление либо сокращение размера предоставляемой субсидии в текущем году не влечет возникновения обязательств Комитета по ее увеличению в последующие годы.

3.5. В случае изменения лимитов финансирования на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, отдельными актами Правительства Ленинградской области Комитет изменяет объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области и направляет муниципальному образованию Ленинградской области соответствующее письменное уведомление.

3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения потребности в субсидии муниципальное образование Ленинградской области направляет в Комитет письменное уведомление о возникновении соответствующего обстоятельства.

3.7. Остаток субсидии подлежит возврату в текущем финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности муниципального образования Ленинградской области в указанной субсидии путем перечисления муниципальным образованием Ленинградской области указанных средств на лицевой счет Комитета.

3.8. В случае изменения размера субсидии по основаниям, установленным настоящим Соглашением, стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

3.9. Неиспользованный на 1 января года, следующего за отчетным, остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет Ленинградской области, соответственно, в федеральный бюджет, в порядке, предусмотренном бюджетным [законодательством](consultantplus://offline/ref=0DED2C596D007223C3D42469D354F7125075BCB7D8750F43435D5782509EF0FCEED616579CE22A3Ar85BK) Российской Федерации.

3.10. В случае нецелевого использования субсидии, а также в случае, если неиспользованные субсидии не перечислены в доход областной бюджет Ленинградской области, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Порядок рассмотрения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. В необходимых случаях в целях разрешения спора (разногласий) может быть создана согласительная комиссия.

5.2. В случае невозможности урегулирования спора (разногласий) в согласительном порядке споры (разногласия) подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=0DED2C596D007223C3D42469D354F7125075BFB1D47B0F43435D5782509EF0FCEED616579CE1223Br85EK) Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, должна в трехдневный срок уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к уведомлению копии подтверждающих документов.

С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего Соглашения.

6.2. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) дальнейшего исполнения обязательств. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств возможно, срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению увеличивается соразмерно времени, в течение которого существовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Вступление Соглашения в силу и срок его действия

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Днем заключения Соглашения считается дата подписания Комитетом настоящего Соглашения, подписанного муниципальным образованием Ленинградской области.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение в настоящее Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Ленинградской области осуществляется Комитетом в одностороннем порядке путем направления муниципальному образованию Ленинградской области соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства. Внесение иных изменений оформляется дополнительным соглашением.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Муниципальное образование Ленинградской области |
| ИНН | Банковские реквизиты получателя: |
| ОКПО | Наименование получателя бюджетных средств в муниципальном образовании Ленинградской области |
| Банковские реквизиты: | БИК |
| Л/С | ИНН |
| Р/С | КПП |
| БИК | ОКАТО |
| КПП | Код администрации дохода и реквизиты УФК получателя бюджетных средств в муниципальном образовании Ленинградской области (р/с, л/с) |
| ОКАТО | Код классификации дохода |
|  |  |
|  |  |
| Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Глава администрации муниципального образования Ленинградской области |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г."\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

М.П. М.П.

Приложение 1 к Соглашению

Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемой за счет средств субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятия | | Плановые (фактические) сроки реализации | | Плановые (достигнутые) показатели эффективности | | | | | | |
| в натуральном выражении, Гкал | | | | в стоимостном выражении, тыс. рублей | | |
|  | |  | |  | | план | | факт | | план | | факт |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |

Ниже привести описание мероприятий и расчет показателей эффективности реализации мероприятий.

Приложение 2 к Соглашению

Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых за счет средств субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Всего | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<\*> – средства субсидии, полученной из федерального бюджета бюджетом Ленинградской

Приложение 3 к Соглашению

Отчет о расходах бюджета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_муниципального образования Ленинградской области,

источником финансового обеспечения, которых является субсидия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие, объект | Утвержденные бюджетом объемы и источники финансирования мероприятий Программы, тыс. рублей | | | | Перечислено, тыс. рублей | | | | Фактически профинансировано, в том числе: | | | | Кредиторская задолженность, тыс. рублей | | | | Выполнение работ (тыс. рулей) | | | | Остатки неиспользованных средств по состоянию на отчетную дату | | | | Индикаторы реализации (штук, пог. м.) |
| ФБ\* | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФБ \*– средства субсидии, полученной из федерального бюджета бюджетом Ленинградской области;

ОБ - областной бюджет Ленинградской области;

МБ – местный бюджет;

ВИ – внебюджетные источники.

Объемы и расходы бюджетов на реализацию мероприятий приводятся нарастающим итогом.

Глава администрации

М.П.

Приложение 4 к Порядку

Реестр документов, подтверждающих выполнение мероприятий

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемых за счет средств субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии | Источник финансирования | Объем финансирования мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии | Наименование, дата заключения и номер договора (контракта, соглашения) на реализацию мероприятия | Предмет договора (контракта, соглашения) | Сумма договора (контракта, соглашения) (руб.) | Наименование, дата подписания и номер акта об исполнении обязательств по договору (контракту, соглашению) | Сумма акта (руб.) | Дата направления и номер платежного документа | Сумма платежного документа, (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | | | | | | | |  |
| … | … | … | … | … | … |  | … |  | … | … |
|  | Итого | Федеральный бюджет | | | | | | | |  |
|  |  | Областной бюджет | | | | | | | |  |
|  |  | Местный бюджет | | | | | | | |  |
|  |  | Внебюджетные источники | | | | | | | |  |
|  |  | Всего | | | | | | | |  |

Глава администрации

М.П.

Приложение 5 к Порядку

Реестр энергосервисных договоров (контрактов), заключенных в течение 2013 года органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области, организациями с участием муниципального образования Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, дата заключения и номер энергосервисного договора (контракта) | Сведения о заказчике | | Сведения об исполнителе | | Срок действия энергосервисного договора (контракта), лет | Объем средств фактически привлеченных в отчетном периоде (руб.) | Размер экономии энергетических ресурсов, который должен обеспечиваться исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта) за весь период действия в денежном выражении, тыс. рублей | Доля экономии, подлежащая уплате исполнителю по энергосервисному договору (контракту) |
| Полное именование | ИНН | Полное именование | ИНН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

М.П.