**УТВЕРЖДЕН**

Приказом комитета по топливно-энергетическому комплексу

Ленинградской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Детальный план-график реализации государственной программы Ленинградской области**

**«Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»**

**за счет средств областного бюджета на 2014 год в части мероприятий, реализуемых комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области**

| **№ п/п** | **Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП** | **Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | **График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **в том числе на 2014 год** | **квартал** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | **Подпрограмма «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме** | | |  |  | **22176422,1** | **1631046,4** | **324464,8** | **356658,0** | **507044,0** | **442879,6** |
| **1.1** | **Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на возмещение затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения муниципальной собственности, переданных в аренду юридическим лицам (5717017)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области** | **Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, суммарной установленной мощностью 541,1 Гкал/ч, и тепловых сетей, общей протяженностью 806 ,5 км.** | **2015** | **2029** | **17744651,7** |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области (5710631)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области** | **Достижение коэффициента 1 по обеспечению нормативного предоставления коммунальных ресурсов (услуг) теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителю, то есть бесперебойно, либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг** | **2014** | **2016** | **3787320,2** | **1418000,0** | **319050,0** | **319050,0** | **389950,0** | **389950,0** |
| **1.3.** | **Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопи-тельному сезону на территории Ленинградской области (5717016)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, Муниципальные образования Ленинградской области** | **Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг потребителям** | **2014** | **2016** | **435652,0** | **144000,0** |  | **36000,0** | **86400,0** | **21600,0** |
| **1.4.** | **Мероприятия по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области. (5711026)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области** | **проведение корректировки схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области** | **2014** | **2016** | **13112,9** | **4274,8** | **4274,8** |  |  |  |
| **1.5.** | **Оплата централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета (5711027)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области** | **Доля фактических поставок каменного угля учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета, от запланированного в текущем году** | **2014** | **2016** | **195685,3** | **64771,6** | **1140,0** | **1608,0** | **30694,0** | **31329,6** |
| **2** | **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014-2016 годы"** | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме** | | | **2014** | **2016** |  | **140531,1** | **7333,40** | **34604,90** | **69355,45** | **29237,35** |
| **2.1** | **Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (5720016)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области,**  **ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"** | **Мониторинг управления за реализацией 621 программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; присвоение 1000 категорий безопасности объектов ТЭК** | **2014** | **2016** | **109462,00** | **36441,40** | **7333,40** | **9172,80** | **9082,90** | **10852,30** |
| 2.1.1 | Разработка, координация, и мониторинг мероприятий по энергосбережению в целях обеспечения законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организационно-правовое и методическое обеспечение (управление программой) | ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" | Мониторинг реализации 621 программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  присвоение 1000 категорий безопасности объектов ТЭК | 2014 | 2016 | 109462,00 | 36441,40 | 7333,40 | 9172,80 | 9082,90 | 10852,30 |
| **2.2** | **Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (5721028)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области,**  **ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"** | **Издание и распространение брошюр – 3000 ед., памяток – 30000 ед., проведение двух семинаров  для работников государственных  и муниципальных учреждений Ленинградской области, представителей органов местного самоуправления Ленинградской области, ответственных за энергосбережение, участие в выставках по тематике энергосбережения, ежегодное техническое обслуживание РГИС, подключение  к региональной государственной информационной системе 242 дополнительных автоматизированных рабочих мест** | **2014** | **2016** | **16977,50** | **5373,90** |  | **4890,00** | **268,90** | **215,00** |
| 2.2.1 | Методическое и информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" | Обеспечение работы информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2014 | 2016 | 1439,00 | 434,00 |  | 210,00 | 100,00 | 124,00 |
| 2.2.2 | Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" | Издание и распространение брошюр – 3000 ед., памяток – 30000 ед., проведение двух семинаров  для работников государственных  и муниципальных учреждений Ленинградской области, представителей органов местного самоуправления Ленинградской области, ответственных за энергосбережение, участие в выставках по тематике энергосбережения | 2014 | 2016 | 938,50 | 339,90 |  | 80,00 | 168,90 | 91,00 |
| 2.2.3 | Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" | техническое обслуживание РГИС,  подключение к региональной государственной информационной системе 242 дополнительных автоматизированных рабочих мест | 2014 | 2016 | 14600,00 | 4600,00 |  | 4600,00 |  |  |
| **2.3** | **Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (5727018)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области,  Муниципальные образования Ленинградской области** | **15303 пог.м., 3 котла** | **2014** | **2016** | **299315,80** | **98315,80** |  | **20542,10** | **59603,65** | **18170,05** |
| **2.6** | **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемые за счет средств областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, Муниципальные образования Ленинградской области** | **установка 55 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (далее - АИТП), 4000 светильников** | **2014** | **2014** | **400,00** | **400,00** |  |  | **400,00** |  |
| 2.6.1 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Тихвинского муниципального района | Тихвинский муниципальный район | установка 30 АИТП | 2014 | 2014 | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 2.6.2 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Бокситогорского муниципального района | Бокситогорский муниципальный район | установка 15 АИТП | 2014 | 2014 | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 2.6.3 | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде Лужского муниципального района | Лужский муниципальный район | установка 10 АИТП | 2014 | 2014 | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| 2.6.4 | Установка уличных энергосберегающих светильников на территории Выборгского района | Выборгский район | установка 4000 уличных светильников | 2014 | 2014 | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
| **3** | **Подпрограмма "Газификация Ленинградской области в 2014-2016 годах "** | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме** | | |  |  | **2303291,80** | **753746,80** |  | **45642,37** | **308601,54** | **399502,89** |
| **3.1** | **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований (5737020)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, органы местного самоуправления** | **Проектирование и строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах Ленинградской области** | **2014** | **2016** | **1820 699,20** | **602892,20** |  | **23 330,00** | **245068,18** | **334494,02** |
| 3.1.1 | Наружное газоснабжение дер. Куйвози | Администрация Куйвозовского СП | Строительство газораспределительной сети по п. Куйвози протяженностью 21,77 км | 2014 | 2014 | 11000,00 | 11000,00 |  | 5500,00 |  | 5500,00 |
| 3.1.2 | Газоснабжение д.Керро | администрация Куйвозовского СП | Проект газораспределительной сети в д. Керро ориентировочной протяженностью 0,73 | 2014 | 2014 | 724,00 | 724,00 |  |  | 724,00 |  |
| 3.1.3 | Газоснабжение д.Ненимяки | администрация Куйвозовского СП | Проект газораспределительной сети в д. Ненимяки ориентировочной протяженностью 1,2 км | 2014 | 2014 | 1094,00 | 1094,00 |  |  | 1094,00 |  |
| 3.1.4 | Газоснабжение д.Гарболово | администрация Куйвозовского СП | Проект газораспределительной сети в д. Гарболово ориентировочной протяженностью 1,46 км | 2014 | 2014 | 1102,00 | 1102,00 |  |  | 1102,00 |  |
| 3.1.5 | Газопровод среднего давления ст.Ириновка Всеволожского района | администрация Рахьинского ГП | Строительство газораспределительной сети в п. ст. Ириновка ориентировочной протяженностью 9,8 км | 2014 | 2015 | 37240,00 | 18620,00 |  | 9 310,00 | 9310,00 | 9 310,00 |
| 3.1.6 | Газоснабжение д.Борисова Грива Всеволожского района (5737020) | администрация Рахьинского ГП | Строительство газораспределительной сети в д. Борисова Грива ориентировочной протяженностью 8,95 км | 2014 | 2015 | 34010,00 | 17010,00 |  | 8 505,00 | 8505,00 | 8 505,00 |
| 3.1.7 | Газоснабжение д.Керро | администрация Куйвозовского СП | Строительство газораспределительной сети в д. Керро ориентировочной протяженностью 0,73 км | 2014 | 2015 | 4180,00 | 1370,00 |  |  | 1370,00 |  |
| 3.1.8 | Строительство газопровода межпоселкового от д.Ивановка до д.Покизен-Пурская, в том числе проектно-изыскательские работы | администрация Гатчинского МР | Строительство газораспределительной сети к д. Покизен-Пурская протяженностью 0,7 км | 2014 | 2014 | 4940,00 | 4940,00 |  | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 |
| 3.1.9 | Строительство газопровода межпоселкового от д.Большая Ивановка до д.Истинка, в том числе проектно-изыскательские работы | администрация Гатчинского МР | Строительство газораспределительной сети к д. Истинка протяженностью 3 км | 2013 | 2014 | 18915,00 | 18915,00 |  |  | 9 400,00 | 9 515,00 |
| 3.1.10 | Распределительный газопровод вдоль ул.Толмачева, ул.Ленина, ул.Аврора, ул.Красная, п.Сиверский | администрация Гатчинского МР | Проект газораспределительной сети в п.Сиверский протяженностью 3,5 км | 2014 | 2014 | 2840,00 | 2840,00 |  |  | 2 840,00 |  |
| 3.1.11 | Газопровод распределительный к многофункциональному музейному центру в с.Рождествено | администрация Гатчинского МР | Строительство газораспределительной сети к ММЦ в с. Рождествено ориентировочной протяженностью 3,5 км | 2014 | 2015 | 19950,00 | 13312,20 |  |  |  | 13 312,20 |
| 3.1.12 | Газоснабжение индивидуальной застройки (ул.Лермонтова, Достоевского, Осипенко), ул.Лермонтова, Щеголева, Курицына, Флотская, Комарова, Достоевского, Рыбинская, Ленина, Ульяновская, Осипенко, Коняшина, пер.Дивный, п.Вырица | администрация Вырицкого ГП | Строительство газораспределительной сети в п. Вырица протяженностью 5,1 км | 2014 | 2014 | 11500,00 | 11500,00 |  |  | 5 750,00 | 5 750,00 |
| 3.1.13 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам д. Мыза (1 этап. Распределительный газопровод д. Мыза) | администрация Гатчинского МР | Строительство газораспределительной сети в д. Мыза ориентировочной протяженностью 3,8 км | 2014 | 2014 | 3000,00 | 3000,00 |  |  | 1 500,00 | 1500,00 |
| 3.1.14 | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам д. Ковшово (1 этап. Распределительный газопровод д. Ковшово) | администрация Гатчинского МР | Строительство газораспределительной сети в д. Ковшово ориентировочной протяженностью 5 км | 2014 | 2014 | 3000,00 | 3000,00 |  |  | 1 500,00 | 1500,00 |
| 3.1.15 | Распределительный газопровод вдоль ул.Толмачева, ул. Ленина, ул. Аврора, ул. Красная, п. Сиверский | администрация Гатчинского МР | Строительство газораспределительной сети в п. Сиверский ориентировочной протяженностью 3,5 км | 2014 | 2014 | 16000,00 | 16000,00 |  |  |  | 16 000,00 |
| 3.1.16 | Газоснабжение района малоэтажной застройки от ул. Нефтехимиков, в границах улиц: Восточная Полевая, Северная, Плавницкий ручей, г. Кириши | администрация Киришского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Кириши протяженностью 7,7 км | 2014 | 2014 | 6000,00 | 6000,00 |  |  | 3 000,00 | 3000,00 |
| 3.1.17 | Распределительный газопровод по п. Концы | администрация Шумского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Концы протяженностью 1,6 км | 2014 | 2014 | 1853,00 | 1853,00 |  | 1853,00 |  |  |
| 3.1.18 | Распределительный газопровод по ст. Войбокало | администрация Шумского СП | Строительство газораспределительной сети по ст. Войбокало протяженностью 8 км | 2014 | 2014 | 14433,00 | 14433,00 |  | 7 200,00 | 7233,00 |  |
| 3.1.19 | Распределительный газопровод по д.Васильково (5737020) | администрация Назиевского ГП | Строительство газораспределительной сети в д.Васильково протяженностью 2,65 км | 2014 | 2014 | 1753,00 | 1753,00 |  |  | 876,50 | 876,50 |
| 3.1.20 | Распределительный газопровод по д.Сирокасска (5737020) | администрация Назиевского ГП | Строительство газораспределительной сети в д. Сирокасска протяженностью 3,1 км | 2014 | 2014 | 2764,00 | 2764,00 |  |  | 1 382,00 | 1382,00 |
| 3.1.21 | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами для газоснабжения природным газом многоквартирных жилых домов по ул. Талалихина, г. Лодейное Поле | администрация Лодейнопольского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Лодейное поле протяженностью 0,75 км | 2014 | 2014 | 4275,00 | 4275,00 |  |  | 2 137,50 | 2137,50 |
| 3.1.22 | Газораспределительная сеть к многоквартирным жилым домам пос.Торковичи (5737020) | администрация Торковичского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Торковичи протяженностью 1,03 км | 2014 | 2014 | 5900,00 | 5900,00 |  |  | 2 950,00 | 2950,00 |
| 3.1.23 | Газораспределительная сеть низкого давления для газификации муниципального жилого фонда в г.п. Толмачево по ул.Рабочая к жилым домам №2, 2а, 4, 5, 6а, 11, 21, 23, 25 и ул.Прохорова к жилым домам № 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43 | администрация Толмачевского ГП | Строительство газораспределительной сети в п. Толмачеово протяженностью 0,71 км | 2014 | 2014 | 4050,00 | 4050,00 |  |  | 2025,00 | 2025,00 |
| 3.1.24 | Газораспрелительная сеть к жилым домам и БМК в пос.Плоское (5737020) | администрация Толмачевского ГП | Строительство газораспределительной сети в п. Плоское протяженностью 0,44 км | 2014 | 2014 | 2510,00 | 2510,00 |  |  | 1255,00 | 1255,00 |
| 3.1.25 | Распределительный газопровод по п. Красный Маяк | администрация Мшинского СП | Строительство газораспределительной сети в п.Красный Маяк ориентировочной протяженностью 0,38 км | 2014 | 2014 | 3268,00 | 3268,00 |  |  | 3268,00 |  |
| 3.1.26 | Газоснабжение природным газом д. Дзержинского | администрация Дзержинского СП | Строительство газораспределительной сети в д.Дзержинского ориентировочной протяженностью 7,1 км | 2014 | 2014 | 26980,00 | 26980,00 |  |  | 13490,00 | 13490,00 |
| 3.1.27 | Наружное газоснабжения квартала усадебной жилой застройки района Лангиной горы, г.Луга | администрация Лужского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Луга ориентировочной протяженностью 2,66 км | 2014 | 2014 | 5232,00 | 5232,00 |  |  | 2616,00 | 2616,00 |
| 3.1.28 | Распределительный газопровод пос. Сосново | администрация Сосновского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Сосново протяженностью 51,3 км | 2013 | 2014 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |  | 2000,00 |
| 3.1.29 | Распределительный газопровод дер. Иваново (5737020) | администрация Сосновского СП | Строительство газораспределительной сети в д. Иваново протяженностью 1,75 км | 2013 | 2014 | 249,00 | 249,00 |  |  | 249,00 |  |
| 3.1.30 | Распределительный газопровод пос. Платформа 69 км | администрация Сосновского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Платформа 69 км протяженностью 2,91 км | 2013 | 2014 | 1187,00 | 1187,00 |  |  | 1187,00 |  |
| 3.1.31 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п. Речное | администрация Ромашкинского СП | Проект газораспределительной сети в п. Речное ориентировочной протяженностью 2,2 км | 2014 | 2014 | 1078,00 | 1078,00 |  |  | 1078,00 |  |
| 3.1.32 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п. Понтонное | администрация Ромашкинского СП | Проект газораспределительной сети в п. Понтонное ориентировочной протяженностью 1,45 км | 2014 | 2014 | 802,00 | 802,00 |  |  | 802,00 |  |
| 3.1.33 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Ромашки | администрация Ромашкинского СП | Проект газораспределительной сети в п. Ромашки ориентировочной протяженностью 11,1 км | 2014 | 2014 | 2374,00 | 2 374,00 |  |  | 2 374,00 |  |
| 3.1.34 | Распределительный газопровод по МО Приозерское ГП | администрация Приозерского ГП | Проект газораспределительной сети в г. Приозерское ориентировочной протяженностью 52,6 км | 2014 | 2014 | 34683,00 | 34683,00 |  |  | 34683,00 |  |
| 3.1.35 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Саперное | администрация Ромашкинского СП | Проект газораспределительной сети в п. Саперное ориентировочной протяженностью 3,7 км | 2014 | 2014 | 1154,00 | 1154,00 |  |  | 1154,00 |  |
| 3.1.36 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Шумилово | администрация Ромашкинского СП | Проект газораспределительной сети в п. Шумилово ориентировочной протяженностью 1,5 км | 2014 | 2014 | 811,00 | 811,00 |  |  | 811,00 |  |
| 3.1.37 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д.Суходолье | администрация Ромашкинского СП | Проект газораспределительной сети в д. Суходолье ориентировочной протяженностью 2,05 км | 2014 | 2014 | 1285,00 | 1285,00 |  |  | 1285,00 |  |
| 3.1.38 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Лосево | администрация Ромашкинского СП | Проект газораспределительной сети в п. Лосево ориентировочной протяженностью 4,8 км | 2014 | 2014 | 1346,00 | 1346,00 |  |  | 1346,00 |  |
| 3.1.39 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Лососево | администрация Ромашкинского СП | Проект газораспределительной сети в п. Лососёво ориентировочной протяженностью 1,4 км | 2014 | 2014 | 809,00 | 809,00 |  |  | 809,00 |  |
| 3.1.40 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Громово | администрация Громовского СП | Проект газораспределительной сети в п. Громово ориентировочной протяженностью 5,81 км | 2014 | 2014 | 1883,00 | 1883,00 |  |  | 1883,00 |  |
| 3.1.41 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п. станция Громово | администрация Громовского СП | Проект газораспределительной сети в п. ст. Громово ориентировочной протяженностью 3,81 км | 2014 | 2014 | 1793,00 | 1793,00 |  |  | 1793,00 |  |
| 3.1.42 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Соловьевка | администрация Полодовского СП | Проект газораспределительной сети в п. Соловьевка ориентировочной протяженностью 8,5 км | 2014 | 2014 | 3989,00 | 3989,00 |  |  | 3989,00 |  |
| 3.1.43 | Газоснабжение п.Моторное | администрация Ларионовского СП | Проект газораспределительной сети в п. Моторное протяженностью 3,05 км | 2014 | 2014 | 2021,00 | 2021,00 |  |  | 2021,00 |  |
| 3.1.44 | Газоснабжение п.Ларионово | администрация Ларионовского СП | Проект газораспределительной сети в п. Ларионово протяженностью 9,08 км | 2014 | 2014 | 4938,00 | 4938,00 |  |  | 4938,00 |  |
| 3.1.45 | Газоснабжение п.Починок | администрация Ларионовского СП | Проект газораспределительной сети в п. Починов протяженностью 4,88 км | 2014 | 2014 | 2994,00 | 2994,00 |  |  | 2994,00 |  |
| 3.1.46 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д.Снегиревка МО Сосновское сельское поселение Приозерского района | администрация Сосновского СП | Проект газораспределительной сети в д . Снегиревка ориентировочной протяженностью 8,76 км | 2014 | 2014 | 4298,00 | 4298,00 |  |  | 4298,00 |  |
| 3.1.47 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д.Кривко МО Сосновское сельское поселение Приозерского района | администрация Сосновского СП | Проект газораспределительной сети в д . Кривко ориентировочной протяженностью 6,1 км | 2014 | 2014 | 3112,00 | 3112,00 |  |  | 3112,00 |  |
| 3.1.48 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Пятиречье Приозерского района | администрация Запорожского СП | Проект газораспределительной сети в п . Пятиречье ориентировочной протяженностью 11,5 км | 2014 | 2014 | 2401,00 | 2401,00 |  |  | 2401,00 |  |
| 3.1.49 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д.Запорожское Приозерского района | администрация Запорожского СП | Проект газораспределительной сети в п . Запорожское ориентировочной протяженностью 30,3 км | 2014 | 2014 | 5656,00 | 5656,00 |  |  | 5656,00 |  |
| 3.1.50 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Петровское Приозерского района | администрация Петровского СП | Проект газораспределительной сети в п . Петровское ориентировочной протяженностью 6,1 км | 2014 | 2014 | 3380,00 | 3380,00 |  |  | 3380,00 |  |
| 3.1.51 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д.Раздолье Приозерского района | администрация Раздольевского СП | Проект газораспределительной сети в п . Раздолье ориентировочной протяженностью 8 км | 2014 | 2014 | 1872,00 | 1872,00 |  |  | 1872,00 |  |
| 3.1.52 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Речное | администрация Ромашкинского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Речное ориентировочной протяженностью 2,2 км | 2014 | 2015 | 3040,00 | 1520,00 |  |  |  | 1520,00 |
| 3.1.53 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения п.Понтонное | администрация Ромашкинского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Понтонное ориентировочной протяженностью 1,45 км | 2014 | 2015 | 5130,00 | 2560,00 |  |  |  | 2560,00 |
| 3.1.54 | Наружное газоснабжение п.Беличье | администрация Ларионовского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Беличье ориентировочной протяженностью 1,1 км | 2014 | 2014 | 4180,00 | 4180,00 |  |  |  | 4180,00 |
| 3.1.55 | Наружное газоснабжение п.Быково | администрация Мельниковского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Быково ориентировочной протяженностью 0,9 км | 2014 | 2014 | 3420,00 | 3420,00 |  |  |  | 3420,00 |
| 3.1.56 | Распределительный газопровод по п.Плодовое | администрация Плодовского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Плодовое ориентировочной протяженностью 11 км | 2014 | 2014 | 12350,00 | 12350,00 |  |  |  | 12350,00 |
| 3.1.57 | Распределительный газопровод по п.Тракторное | администрация Плодовского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Трактороное ориентировочной протяженностью 3 км | 2014 | 2014 | 6802,00 | 6802,00 |  |  |  | 6802,00 |
| 3.1.58 | Газоснабжение п.Коммунары | администрация Ларионовского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Коммунары ориентировочной протяженностью 3,4 км | 2014 | 2014 | 12920,00 | 12920,00 |  |  |  | 12920,00 |
| 3.1.59 | Наружное газоснабжение п.Мельниково | администрация Мельниковского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Мельниково ориентировочной протяженностью 15,6 км | 2014 | 2015 | 59280,00 | 29640,00 |  |  | 15977,34 | 13662,66 |
| 3.1.60 | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения г.Приозерск | администрация Приозерского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Приозерск ориентировочной протяженностью 52,6 км | 2014 | 2016 | 200000,00 | 30000,00 |  |  |  | 30000,00 |
| 3.1.61 | Распределительный газопровод п.Запорожское Приозерского района | администрация Запорожского СП | Строительство газораспределительной сети в п. Запорожское протяженностью 30,3 км | 2014 | 2015 | 57 597,0 | 51 408,00 |  |  | 11 887,84 | 39 520,16 |
| 3.1.62 | Газопровод среднего давления п.Сельхозтехника Гостицкого СП | администрация Гостицкого СП | Строительство газораспределительной сети в п. Сельхозтехника ориентировочной протяженностью 1,1 км | 2014 | 2014 | 6270,00 | 6270,00 |  |  | 3135,00 | 3135,00 |
| 3.1.63 | Газопровод распределительный среднего и низкого давления микрорайон ДОК, ул.Рабочая, Малая, Рабочая, Поселковая, Боровая, пер.Плюсский, г.Сланцы | администрация Сланцевского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Сланцы протяженностью 3,6 км | 2014 | 2015 | 6000,00 | 2000,00 |  |  | 1000,00 | 1000,00 |
| 3.1.64. | Распределительный газопровод от ГРП № 4 по пр.Героев до северной границы Сосновоборгского городского округа , г. Сосновый Бор | администрация Сосновоборского ГО | Строительство газораспределительной сети в г. Сосновый бор протяженностью 9,2 км | 2014 | 2014 | 21232,00 | 21232,00 |  | 7 000,00 | 7 232,00 | 7000,00 |
| 3.1.65. | Строительство газопроводов-вводов к жилым домам по ул.Партизанская, Строительная, Шумилова, Поселковая, Станционный переулок и распределительного газопровода по улицам Совхозная, Поселковая, Станционный переулок, г.Тихвин (1-й этап распределительный газопровод) | администрация Тихвинского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Тихвин протяженностью 4,7 км | 2014 | 2014 | 4210,00 | 4210,00 |  |  | 2105,00 | 2105,00 |
| 3.1.66. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к жилым домам по улицам Ильинская, Луговая, Первомайская, Победы, г.Тихвин (1-й этап распределительный газопровод) | администрация Тихвинского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Тихвин протяженностью 0,98 км | 2014 | 2014 | 1760,00 | 1760,00 |  |  | 1760,00 |  |
| 3.1.67. | Распределительный газопровод ГРС Рябово-п.Рябово 2 этап. | администрация Рябовского ГП | Строительство газораспределительной сети в п. Рябово протяженностью 4,8 км | 2013 | 2015 | 25240,00 | 2240,00 |  |  | 1120,00 | 1120,00 |
| 3.1.68. | Строительство газопровода межпоселкового ГРС "Любань" - дер.Померанье - дер.Трубников Бор, в том числе проектно-изыскательские работы | администрация Тосненского МР | Проектирование и строительство газораспределительной сети к д. Померанье и д. Трубников Бор протяженностью 15 км | 2013 | 2016 | 149440,00 | 6440,00 |  |  | 3220,00 | 3220,00 |
| 3.1.69. | Подводящий газопровод к индивидуальным жилым домам по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское, ул.Пролетарская, Хвойный переулок | администрация Никольского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Никольское протяженностью 1,19 км | 2014 | 2014 | 2738,00 | 2738,00 |  |  | 2738,00 |  |
| 3.1.70. | Газораспределительная сеть по пр.Большой, пр.К.Маркса, пр.Энгельса, пр.Красноборский, Красныый пр., ул. 1-япо 11-ая Дорога, ул.Красноборская, Красная дорога, ул. 1-я-2-я Красная доорога, ул.Дубровского, ул. 1-я Новая, ул.Калинина, ул. 1-я линия, пер.Гагарина, проезд между ул.Колпинской и ул. 11-я Дорога, п.Красный Бор | администрация Красноборского ГП | Строительство газораспределительной сети в п. Красный Бор протяженностью 31,34 км | 2014 | 2016 | 89592,00 | 41400,00 |  |  | 20700,00 | 20700,00 |
| 3.1.71. | Распределительный (уличный) газопровод, газопроводы-вводы и ПРГ для газоснабжения жилых домов в пос.Ефимовский Бокситогорского района Ленинградской области, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Ефимовское городское поселение, пос.Ефимовский | администрация Ефимовского ГП | Строительство газораспределительной сети в п. Ефимовский протяженностью 6,99 км | 2014 | 2014 | 5926,0 | 5926,0 |  | 1777,00 |  | 4149,00 |
| 3.1.72. | Газопровод распределительный в границах ул.Строителей, Нарвская, Ветеранов, Запрудная, Полевая, Садовая и пер.Строителей, г.Волосово | администрация Волосовского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Волосово протяженностью 3,2 км | 2014 | 2014 | 8466,00 | 8466,00 |  |  |  | 8466,00 |
| 3.1.73. | Газоснабжение 8-ми индивидуальных жилых домов в границах улиц Восстания, Ленинградская, Грасногвардейская, г.Волосово | администрация Волосовского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Волосово протяженностью 0,4 км | 2014 | 2014 | 834,0 | 834,0 |  |  |  | 834,00 |
| 3.1.74. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы для газоснабжения 8-ми индивидуальных жилых домов по ул.Псковская, г.Ивангород | администрация г. Ивангород | Строительство газораспределительной сети в г. Ивангород протяженностью 0,32 км | 2014 | 2014 | 1375,00 | 1375,00 |  |  |  | 1375,00 |
| 3.1.75. | Газопровод низкого исреднего давления в мкр."Южный", 2-й: газификация улиц центральной и восточной части кр."Южный", г.Кингисепп | Администрация Кингисеппского ГП | Строительство газораспределительной сети в г. Кингисепп протяженностью 6,24 км | 2014 | 2014 | 12194,00 | 12194,00 |  |  |  | 12194,00 |
| 3.1.76. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п.Мга, ул.Песочная, ул.Проезжая, ул.Маяковского, шоссе Революции | Администрация Мгинского ГП | Строительство газораспределительной сети в п. Мга протяженностью 0,4 км | 2014 | 2014 | 800,00 | 800,00 |  |  | 400,00 | 400,00 |
| 3.1.77. | Газопровод распределительный по д.Кипень | администрация Кипенского СП | Строительство газораспределительной сети в д. Кипень протяженность 9,9 км | 2014 | 2014 | 18000,00 | 18000,00 |  |  |  | 18000,00 |
| 3.1.78. | Наружное газоснабжение жилых домов г.п.Дубровка по адресу: г.п. Дубровка, Всеволожский район | администарция Дубровского ГП | Строительство газораспределительной сети протяженностью 7,75 км | 2014 | 2014 | 14477,00 | 14477,00 |  |  |  | 14477,00 |
| 3.1.79. | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов, п. Барышево | администарция Гончаровского СП | Строительство газораспределительной сети протяженностью 2,15 км | 2014 | 2014 | 8170,00 | 8170,00 |  |  | 8170,00 |  |
| 3.1.80. | Проектирование и строительство распределительных газопроводов в населенных пунктах Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, администрации МО | Проектирование и строительство газораспределительных сетей | 2015 | 2016 | 744628,20 |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения (5730632)** | **Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, органы местного самоуправления** | **750 домовладений подключенных к сетям газоснабжения** | **2014** | **2016** | **306000,00** | **100000,00** |  |  | **50000** | **50000** |

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вице-губернатор Ленинградской области –  председатель комитета финансов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.И.Марков | Вице-губернатор Ленинградской области –  председатель комитета экономического развития и  инвестиционной деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А.Ялов |

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

**от « \_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

В соответствии с [п. 5.2](consultantplus://offline/ref=34357C678F417CDF0B0AD90BD0EFB5D1ED6E2EBBD94EEFC0811A0C5FABD5E9F3D4542FA4EAB51680A2EFM) постановления Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Детальный [план-график](consultantplus://offline/ref=8E710722C11C13D93482D8C49DC08A03A8BD9FC8A302109CECA39B6373B18FE0E4FD87A63600E880l9E4M) реализации государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год, в части мероприятий, реализуемых комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета А. Гаврилов