ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 477

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 396, в соответствии с [Порядк](consultantplus://offline/ref=8E8BF7526D170889A5CA74F356DEF1723024675379AA4EFEFAAB257C7B9DDE68A7F1E96DEABF06FFI7dDO)ом разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства от 7 марта 2013 года № 66, Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2015 года № 477 «Об утверждении перечня объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства

Ленинградской области

"14" декабря 2015 г. № 477

(Приложение)

в редакции

Постановления Правительства

Ленинградской области

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. № \_\_\_\_

(Приложение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (N заключения /стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | Бюджетополучатель | ГРБС |
| в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года включения объекта в перечень | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | ***Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"* Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности, в том числе:** |  |  |  |  | **2014** | **15 000,0** | \_ | **15 000,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2015** | **17 500,0** | \_ | **17 500,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2016** | **4 440,2** | **\_** | **4 440,2** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2017** | **53 000,0** | \_ | **53 000,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2018** | **124 690,0** | \_ | **124 690,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2014-2018** | **214 630,2** | \_ | **214 630,2** | **\_** | **\_** |  |  |
| 1.1. | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов), в г. Лодейное Поле Лодейнопольского района Ленинградской области | 2014-2016 | Проект, заключение №47-1-4-0314-13 от 30.12.2013 | 36 268,9 (в ценах 2013 года) | 30 270,2 (по результатам конкурсных процедур) | 2014 | 15 000,0 | \_ | 15 000,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управле-ние по обеспе-чению ГЗ ЛО"\* | Комитет \* |
| 2015 | 13 200,0 | \_ | 13 200,0 | \_ | \_ |
| 2016 | 2 070,2 | \_ | 2 070,2 | \_ | \_ |
| 1.2. | Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 едениц водной техники) и причал в г. Лодейное Поле Лодейнопольского района Ленинградской области, в том числе проектирование | 2015 | Проект, заключение №185-14-КР от 19.12.2014 | 4 072,9 (в ценах 2014 года) | 4 357,9 | 2015 | 4 300,0 | \_ | 4 300,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление по обеспече-нию ГЗ ЛО" | Комитет |
| 1.3. | Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-радиометрической лаборатории (на 10854 едениц хранения) по адресу: Ленинградская область г.Тосно: | 2016 | Полож. закл. на проект № 47-1-7-0234-17 от 13.03.2017 | 67 894,9 (в ценах 2017 года) | 67894,9\*\* | 2016 | 790,0 | \_ | 790,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2017 | 2 124,0 | \_ | 2 124,0 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2016-2017* | *2 914,0* | *\_* | *2 914,0* | *\_* | *\_* |
| 1.4. | Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а так же складов материально-технических запасов в г. Тосно Ленинградской области | 2016-2018 | Полож. закл. на проект № 47-1-7-0236-17 от 13.03.2017 | 106 185,9  (в ценах 2017 года) | 106 185,9 | 2016 | 790,0 | \_ | 790,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2017 | 42 138,0 | \_ | 42 138,0 | \_ | \_ |
| 2018 | 66 811,9 | \_ | 66 811,9 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2016-2017* | 3 554,0 | *\_* | 3 554,0 | \_ | \_ |
| 1.5. | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов), в г. Тосно Ленинградской области | 2016-2018 | Полож. закл. на проект № 47-1-7-0235-17 от 13.03.2017 | 58 687,9  (в ценах 2017 года) | 58687,9\*\* | 2016 | 790,0 | \_ | 790,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2017 | 1 738,0 | \_ | 1 738,0 | \_ | \_ |
| 2018 | 27 447,1 | \_ | 27 447,1 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2016-2017* | 2 528,0 | *\_* | 2 528,0 | \_ | \_ |
| 1.6. | Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 едениц водной техники) и причал в г.Новая Ладога Волховского района Ленинградской области | 2017-2018 | Разработка ПСД будет выполнена в 2017 году | 23 481,0 (Ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | 25 383,0 | 2017 | 4 500,0 | \_ | 4 500,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2018 | *22 082,0* | \_ | *22 082,0* | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2017* | *4 500,0* | *\_* | *4 500,0* | *\_* | *\_* |
| 1.7. | Открытая стоянка для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области (на 16 машино-мест) в г.Новая Ладога Волховского района Ленинградской области | 2017-2018 | Разработка ПСД будет выполнена в 2017 году | 9 568,0 (Ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | 10 343,0 | 2017 | 2 500,0 | \_ | 2 500,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2018 | *8 349,0* | \_ | *8 349,0* | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2017* | *2 500,0* | *\_* | *2 500,0* | \_ | \_ |
| **2.** | ***Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности"* Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности, в том числе:** |  |  |  |  | **2014** | **65 000,0** | \_ | **65 000,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2015** | **37 836,7** | \_ | **37 836,7** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2016** | **62 954,0** | \_ | **62 954,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2017** | **143 502,0** | \_ | **143 502,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2018** | **197 434,0** | \_ | **197 434,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2019** | **89 324,0** | \_ | **89 324,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2014-2019** | **596 050,7** | \_ | **596 050,7** | **\_** | **\_** |  |  |
| 2.1. | Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в с.Шум Кировского муниципального района Ленинградской области | 2014 | Проект, заключение № 47-1-7-0053-13 от 06.02.2013г. | 28 557,4  (в ценах 2013 года) | 12 932,2 (завершение строительства) | 2014 | 12 932,2 | \_ | 12 932,2 | **\_** | **\_** | ГКУ "Леноблпож-спас" | Комитет |
| 2.2. | Пожарное депо II типа на два автомобиля в г.Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2014-2015 | Проект, заключение № 47-1-7-0169-13 от 26.03.2013г. | 53 664,2  (в ценах 2013 года) | 40 591,3 (завершение строительства) | 2014 | 37 591,3 | \_ | 37 591,3 | **\_** | **\_** | ГКУ "Леноблпож-спас" | Комитет |
| 2015 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 2.3. | Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в пос.Толмачево Лужского района по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, г.п.Толмачево, ул.Боровая | 2014-2015 | Полож. закл. на проект № 47-1-4-0106-14 от 11.04.2014, полож. закл. на смету № 47-1-7-0161-14 от 14.05.2014 | 37 305,7 (в ценах 2014 года) | 37 940,0 | 2014\*\*\* | 11 176,5 | \_ | 11 176,5 | \_ | \_ | ГКУ "Леноблпож-спас" | Комитет |
| 2015 | 31 336,7 | \_ | 31 336,7 | \_ | \_ |
| 2.4. | Пожарное депо на два автомобиля г.Сясьстрой Волховского муниципального района Ленинградской области | 2014-2018 | Проект, полож. закл. на проект № 47-1-1-3-0190-16 от 02.09.2016, полож. закл. на смету № 47-1-7-0554-16 от 27.09.2016 | 121 133,3 (Сметная стоимость в ценах 2016 года) | 121 133,3 | 2014 | 800,0 | \_ | 800,0 | \_ | \_ | ГКУ "Лен-облпожспас" | Комитет |
| 2015 | 3 500,0 | \_ | 3 500,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2016 | 20 000,0 | \_ | 20 000,0 | \_ | \_ |
| 2017 | 100 000,0 | \_ | 100 000,0 | \_ | \_ |
| 2018\*\*\*\* | 22 096,0 | \_ | 22 096,0 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2014-2016* | *4 300,0* | *\_* | *4 300,0* | \_ | \_ |
| 2.5. | Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в п.Заборье Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2014-2017 | Проект, заключение № 47-1-7-0200-15 от 06.02.2015г. | 51 007,19  (в ценах 2014 года) | 51 007,2 | 2014 | 2 500,0 | \_ | 2 500,0 | \_ | \_ | ГКУ "Лен-облпожспас" | Комитет |
| 2016 | 35 454,0 | \_ | 35 454,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2017 | 13 952,0 | \_ | 13 952,0 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2014* | *2 500,0* | *\_* | *2 500,0* | *\_* | *\_* |
| 2.6. | Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье Выборгского муниципального района Ленинградской области | 2016-2018 | Разработка ПСД будет выполнена в 2016 году | 33 802,9 (Ориентиро-вочная стоимость в ценах 2015 года) | 36 540,9 | 2016 | 2 000,0 | \_ | 2 000,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2017 | 1 924,0 | \_ | 1 924,0 | \_ | \_ |
| 2018 | 40 372,0 | \_ | 40 372,0 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2016* | *2 000,0* | *\_* | *2 000,0* | *\_* | *\_* |
| 2.7. | Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2017-2019 | Разработка ПСД будет выполнена в 2016 году | 78 000,6 (Ориентиро-вочная стоимость в ценах 2014 года) | 94 352,6 | 2017 | 3 176,0 | \_ | 3 176,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2018 | 54 966,0 | \_ | 54 966,0 | \_ | \_ |
| 2019 | 45 230,0 | \_ | 45 230,0 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2017* | *3 176,0* | *\_* | *3 176,0* | *\_* | *\_* |
| 2.8. | Пожарное депо II типа на два автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Агалатово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2017-2019 | Разработка ПСД будет выполнена в 2017 году | 47 061,8 (Ориентиро-вочная стоимость в ценах 2014 года) | 60 001,9 | 2017 | 4 300,0 | \_ | 4 300,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2018 | 40 000,0 | \_ | 40 000,0 | \_ | \_ |
| 2019 | 22 278,0 | \_ | 22 278,0 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2017* | *4 300,0* | *\_* | *4 300,0* | *\_* | *\_* |
| 2.9. | Пожарное депо II типа на два автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Колтуши Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2017-2019 | Разработка ПСД будет выполнена в 2017 году | 46 712,6 (Ориентиро-вочная стоимость в ценах 2014 года) | 59 556,7 | 2017 | 4 300,0 | \_ | 4 300,0 | \_ | \_ | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строите-льству |
| 2018 | 40 000,0 | \_ | 40 000,0 | \_ | \_ |
| 2019 | 21 816,0 | \_ | 21 816,0 | \_ | \_ |
| *в том числе: проектирование* | *2017* | *4 300,0* | *\_* | *4 300,0* | *\_* | *\_* |
| 2.10. | Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировске Ленинградской области | 2016-2017 | Положительное заключение от 16.06.2016 № 47-1-7-0250-16 | 22 142,5 (в ценах 2016 года) | 22 142,5 | 2016 | 5 500,0 | \_ | 5 500,0 | \_ | \_ | ГКУ "Леноблпож-спас" | Комитет |
| 2017 | 15 850,0 | \_ | 15 850,0 | \_ | \_ |
|  | *в том числе: проектирование* | *2016* | *5 500,0* | *\_* | *5 500,0* | *\_* | *\_* |
| **3.** | ***Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности"* Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности, в том числе:** |  |  |  |  | **2014** | **6 726,8** | \_ | **6 726,8** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2015** | **4 595,1** | \_ | **4 595,1** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2016** | **97 722,6** | \_ | **97 722,6** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2017** | **106 303,0** | \_ | **106 303,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2014-2017** | **215 347,5** | \_ | **215 347,5** | **\_** | **\_** |  |  |
| 3.1. | Здание под размещение базовой инфраструктуры (Центра обработки вызовов) системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области, общей площадью 3084,8 кв. м. в г. Кировске Ленинградской области | 2014-2017 | Проект, заключение от 09.04.2015 № 47-1-4-0044-15 | 214 918,25  (в ценах 2014 года) | 214918,3 | 2014 | 6 726,8 | \_ | 6 726,8 | \_ | \_ | ГКУ "Управление по обеспече-нию функци-онирования Системы -112 ЛО" | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области |
| 2015 | 4 595,1 | \_ | 4 595,1 | \_ | \_ |
| 2016 | 97 722,6 | \_ | 97 722,6 | \_ | \_ |
| 2017 | 106 303,0 | \_ | 106 303,0 | \_ | \_ |
|  | *в том числе: проектирование* | *2014-2015* | *11 321,9* | *\_* | *11 321,9* | \_ | \_ |
|  | **Всего по государственной программе:** |  |  |  |  | **2014** | **86 726,8** | ***\_*** | **86 726,8** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2015** | **59 931,8** | ***\_*** | **59 931,8** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2016** | **165 116,8** | **\_** | **165 116,8** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2017** | **302 805,0** | ***\_*** | **302 805,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2018** | **322 124,0** | ***\_*** | **322 124,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2019** | **89 324,0** | ***\_*** | **89 324,0** | **\_** | **\_** |  |  |
| **2014-2018** | **1 026 028,4** | ***\_*** | **1 026 028,4** | **\_** | **\_** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области (по тексту - Комитет) | | | | | | | | | | | | |
|  | Комитет по строительству Ленинградской области (по тексту - Комитет по строительству) | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (по тексту-ГКУ "Леноблпожспас") Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» (по тексту-ГКУ «Управление по обеспечению ГЗ ЛО») Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Ленинградской области»(по тексту-ГКУ "Управление по обеспечению функционирования Системы -112 ЛО" | | | | | | | | | | | | |
|  | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление строительства Ленинградской области" (по тексту - ГКУ "Управление строительства ЛО") | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | В связи с увеличением сметной стоимости объекта, сроки строительства перенесены на 2018-2019 годы, предложения по увеличению ассигнований на строительство объекта будут внесены при утверждении областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\* | Работы по строительству были выполнены и сданы в 2014 году на 2 540,4 тыс. руб. Средства на сумму остатка 8 636,1 тыс. руб. из областного бюджета заказчику не выделялись. | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\*\* | Неиспользованный остаток средств 2016 года в сумме 15580 тыс. руб. перенесен на 2018 год. | | | | | | | | | | | | |