ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2017 г. N 324

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 МАРТА 2013 ГОДА N 73

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2017 ГОДАХ"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в региональную адресную [программу](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CBCA7667e0Y0I) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 21 марта 2013 года N 73, [изменения](#P30) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 14.08.2017 N 324

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РЕГИОНАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2017 ГОДАХ",

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 МАРТА 2013 ГОДА N 73

1. В паспорте Программы позиции "[Объем](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCB7E66e0Y2I) финансовых ресурсов на реализацию Программы" и "[Планируемые показатели](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCB7E69e0Y0I) выполнения Программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы | Общий объем финансирования Программы - 7542550039,61 руб., в том числе:  2013 год - 2110716751,47 руб.,  2014 год - 1867136499,85 руб.,  2015 год - 1720701881,33 руб.,  2016 год - 1632419991,73 руб.,  2017 год - 211574915,23 руб., из них:  средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2447303206,31 руб., в том числе: 2013 год - 681884137,14 руб., 2014 год - 546254975,04 руб., 2015 год - 532408638,68 руб., 2016 год - 597398422,02 руб., 2017 год - 89357033,43 руб.;  средства областного бюджета - 2984323758,85 руб., в том числе: 2013 год - 1120784630,31 руб., 2014 год - 468377872,36 руб., 2015 год - 464485273,72 руб., 2016 год - 810124864,69 руб., 2017 год - 120551117,77 руб.;  средства местных бюджетов - 1327058125,62 руб., в том числе: 2013 год - 90475221,66 руб., 2014 год - 694444171,22 руб., 2015 год - 498969912,73 руб., 2016 год - 41502055,98 руб., 2017 год - 1666764,03 руб.;  внебюджетные средства - 5877500 руб., в том числе 2013 год - 5877500 руб.;  средства областного и местных бюджетов на дополнительные метры и превышение установленной стоимости 1 кв. м - 777987448,83 руб., в том числе: 2013 год - 211695262,36 руб., 2014 год - 158059481,23 руб., 2015 год - 224838056,20 руб., 2016 год - 183394649,04 руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселенная площадь - 188927,78 кв. м, в том числе:  2014 год - 52440,74 кв. м,  2015 год - 48287,93 кв. м,  2016 год - 41471,69 кв. м,  2017 год - 46727,42 кв. м;  количество полностью расселенных аварийных домов - 930 ед., в том числе:  2014 год - 204 ед.,  2015 год - 229 ед.,  2016 год - 224 ед.,  2017 год - 273 ед.;  количество переселенных жителей - 12095 чел., в том числе:  2014 год - 3361 чел.,  2015 год - 3056 чел.,  2016 год - 2659 чел.,  2017 год - 3019 чел. |

".

2. В [разделе 4](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CBCB7C66e0Y6I) Программы (Распределение средств финансовой поддержки муниципальным образованиям - участникам Программы):

1) [абзацы шестой](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCB7A60e0Y6I) - [двенадцатый](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCB7A63e0Y2I) изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы - 7542550039,61 руб., в том числе: 2013 год - 2110716751,47 руб., 2014 год - 1867136499,85 руб., 2015 год - 1720701881,33 руб., 2016 год - 1632419991,73 руб., 2017 год - 211574915,23 руб.,

из них:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2447303206,31 руб., в том числе: 2013 год - 681884137,14 руб., 2014 год - 546254975,04 руб., 2015 год - 532408638,68 руб., 2016 год - 597398422,02 руб., 2017 год - 89357033,43 руб.;

средства областного бюджета - 2984323758,85 руб., в том числе: 2013 год - 1120784630,31 руб., 2014 год - 468377872,36 руб., 2015 год - 464485273,72 руб., 2016 год - 810124864,69 руб., 2017 год - 120551117,77 руб.;

средства местных бюджетов - 1327058125,62 руб., в том числе: 2013 год - 90475221,66 руб., 2014 год - 694444171,22 руб., 2015 год - 498969912,73 руб., 2016 год - 41502055,98 руб., 2017 год - 1666764,03 руб.;

внебюджетные средства - 5877500 руб., в том числе 2013 год - 5877500 руб.;

средства областного и местных бюджетов на дополнительные метры и превышение установленной стоимости 1 кв. м - 777987448,83 руб., в том числе: 2013 год - 211695262,36 руб., 2014 год - 158059481,23 руб., 2015 год - 224838056,20 руб., 2016 год - 183394649,04 руб.";

2) в [таблице 2](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFC87868e0Y1I):

в [разделе](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCA7A67e0Y4I) "2016 год":

в [подразделе](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCA7861e0Y1I) "Без участия средств Фонда":

после строки "Свердловское городское поселение" [дополнить](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCA7861e0Y1I) строкой следующего содержания:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Токсовское городское поселение | 10359579,11 |  | 10359579,11 |

";

строки ["Итого"](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCB7B60e0Y4I), "[Всего](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCB7B63e0Y3I) в 2016 году" и "[Всего](consultantplus://offline/ref=3114157547D9B14A4E6B7B160E7AC8F8046C001D553F0BCDF4F47C889E018D9214C71AE7CFCB7B63e0Y7I) в 2013-2016 годах" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого | 235213197,68 |  | 235213197,68 |
| Всего в 2016 году | 1617431437,91 | 686755455,45 | 930675982,46 |
| Всего в 2013-2016 годах | 5431626965,16 | 2447303206,31 | 2984323758,85 |

";

3) в [таблице 4 позицию](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66EE014C7fFY0I) "Этап 2016 года" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 2016 года | | | |
| 2016 год | С участием средств Фонда | 607678443,69 | 705344163,03 |
| Без участия средств Фонда |  | 140897658,95 |
| 2017 год | С участием средств Фонда | 89357033,43 | 24752515,78 |
| Без участия средств Фонда |  | 95798601,99 |
| Итого |  | 697035477,12 | 966792939,75 |

".

3. В разделе 5 Программы (Объем долевого финансирования за счет средств областного бюджета и средств бюджетов муниципальных образований) в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66EE014C9fFY5I) слова "в 2016 году - 963210885,47 руб." заменить словами "в 2016 году - 973844802,47 руб.".

4. В [разделе 6](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66AE710C4fFY1I) (Планируемые показатели выполнения Программы):

в [абзаце третьем](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66EE014C9fFY2I) слова "2016 год - 2679 чел., 2017 год - 2999 чел." заменить словами "2016 год - 2659 чел., 2017 год - 3019 чел.";

в [абзаце четвертом](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66EE014C9fFY3I) слова "2016 год - 225 домов, 2017 год - 272 дома" заменить словами "2016 год - 224 дома, 2017 год - 273 дома";

в [абзаце пятом](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66EE014C9fFY0I) слова "2016 год - 41763,59 кв. м, 2017 год - 46435,52 кв. м" заменить словами "2016 год - 41471,69 кв. м, 2017 год - 46727,42 кв. м.".

5. [Приложение 1](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66EE014C9fFYEI) к Программе (Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда), а также [приложения 2](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66EE017C0fFY0I) - [4](consultantplus://offline/ref=0C2A1464C15F79DECCFA2808CA942590B905F454E38A930659C06FEEF707207D9E6A6EE66EE017C1fFY4I) к Программе (Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения, Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах" и Общий объем финансирования, направленный на реализацию региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах") изложить в следующей редакции:

"Приложение 1

к Программе...

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ

КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей - всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | |
|  | Всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе: | | | |
| номер | дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования |
| чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 930 [<\*>](#P28489) МКД, в т.ч.: | X | X | X | X | 12095 | 12095 | 259523,76 | 4845 | 1929 | 2916 | 188927,78 | 73673,63 | 115254,15 | 6764562590,78 | 2447303206,31 | 2984323758,85 | 1327058125,62 | 5877500,00 |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 828 [<\*>](#P28489) МКД, с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 10569 | 10419 | 221649,11 | 4150 | 1674 | 2476 | 162295,03 | 64194,59 | 98100,44 | 5807757488,22 | 2447303206,31 | 2159436236,42 | 1201018045,49 | 0 |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 145 [<\*>](#P28489) МКД, без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 1945 | 1676 | 52194,15 | 695 | 255 | 440 | 26632,75 | 9479,04 | 17153,71 | 956805102,56 | 0,00 | 824887522,43 | 126040080,13 | 5877500,00 |
|  | Всего по субъекту в 2013 году, - 216 МКД, в т.ч.: | X | X | X | X | 3707 | 3361 | 83808,87 | 1336 | 502 | 834 | 52440,74 | 19745,97 | 32694,77 | 1899021489,11 | 681884137,14 | 1120784630,31 | 90475221,66 | 5877500,00 |
|  | Итого по субъекту в 2013 году: МКД, с финансовой поддержкой Фонда, - 174 | X | X | X | X | 3127 | 2799 | 65743,82 | 1107 | 442 | 665 | 43272,87 | 17422,27 | 25850,60 | 1494088467,11 | 681884137,14 | 737499906,61 | 74704423,36 |  |
|  | ПЕРВЫЙ ЭТАП 2013 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по первой заявке: 152 МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 2757 | 2429 | 57739,55 | 949 | 361 | 588 | 37112,47 | 14248,27 | 22864,20 | 1284022262,00 | 674111687,55 | 545709461,35 | 64201113,10 |  |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | X | X | X | X | 71 | 71 | 1909,30 | 34 | 18 | 16 | 1045,18 | 501,86 | 543,32 | 36163228,00 | 18985694,70 | 15369371,90 | 1808161,40 |  |
| 1 | г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 3 | 13 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 18 | 18 | 477,20 | 7 | 5 | 2 | 182,34 | 90,14 | 92,20 | 6308964,00 | 3312206,10 | 2681309,70 | 315448,20 |  |
| 2 | г. Бокситогорск, ул. Воронина, д. 5 | 23 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 19 | 19 | 478,50 | 10 | 8 | 2 | 320,30 | 227,90 | 92,40 | 11082380,00 | 5818249,50 | 4710011,50 | 554119,00 |  |
| 3 | г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 15/10 | 24 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 469,80 | 10 | 4 | 6 | 338,29 | 157,00 | 181,29 | 11704834,00 | 6145037,85 | 4974554,45 | 585241,70 |  |
| 4 | г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 18 | 25 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 483,80 | 7 | 1 | 6 | 204,25 | 26,82 | 177,43 | 7067050,00 | 3710201,25 | 3003496,25 | 353352,50 |  |
|  | Муниципальное образование "Город Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | X | X | X | X | 155 | 155 | 3284,66 | 70 | 53 | 17 | 3284,66 | 2418,40 | 866,26 | 113649236,00 | 59665848,90 | 48300925,30 | 5682461,80 |  |
| 5 | г. Пикалево, ул. Больничная, д. 2 | 25 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 37 | 37 | 731,40 | 15 | 11 | 4 | 731,40 | 521,15 | 210,25 | 25306440,00 | 13285881,00 | 10755237,00 | 1265322,00 |  |
| 6 | г. Пикалево, ул. Больничная, д. 13 | 24 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 32 | 32 | 662,40 | 16 | 12 | 4 | 662,40 | 458,40 | 204,00 | 22919040,00 | 12032496,00 | 9740592,00 | 1145952,00 |  |
| 7 | г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 5 | 22 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 22 | 22 | 626,92 | 14 | 11 | 3 | 626,92 | 475,39 | 151,53 | 21691432,00 | 11388001,80 | 9218858,60 | 1084571,60 |  |
| 8 | г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 4а | 21 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 38 | 38 | 617,73 | 13 | 10 | 3 | 617,73 | 476,30 | 141,43 | 21373458,00 | 11221065,45 | 9083719,65 | 1068672,90 |  |
| 9 | г. Пикалево, ш. Спрямленное, д. 18 | 20 | 29.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 26 | 26 | 646,21 | 12 | 9 | 3 | 646,21 | 487,16 | 159,05 | 22358866,00 | 11738404,65 | 9502518,05 | 1117943,30 |  |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 92 | 92 | 1431,00 | 28 | 6 | 22 | 1264,70 | 278,50 | 986,20 | 43758620,00 | 22973275,50 | 18597413,50 | 2187931,00 |  |
| 10 | дер. Местаново, д. 1 | 17 | 25.11.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 34 | 34 | 521,40 | 11 | 2 | 9 | 490,20 | 76,00 | 414,20 | 16960920,00 | 8904483,00 | 7208391,00 | 848046,00 |  |
| 11 | дер. Местаново, д. 2 | 18 | 25.11.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 519,10 | 9 | 2 | 7 | 384,00 | 97,00 | 287,00 | 13286400,00 | 6975360,00 | 5646720,00 | 664320,00 |  |
| 12 | дер. Ивановское, д. 12 | 19 | 20.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 35 | 35 | 390,50 | 8 | 2 | 6 | 390,50 | 105,50 | 285,00 | 13511300,00 | 7093432,50 | 5742302,50 | 675565,00 |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 12 | X | X | X | X | 278 | 182 | 4347,80 | 70 | 22 | 48 | 2764,42 | 793,89 | 1970,53 | 95579732,00 | 50179359,30 | 40621386,10 | 4778986,60 |  |
| 13 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 16 | 36 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 32 | 32 | 442,40 | 10 | 7 | 3 | 442,40 | 293,70 | 148,70 | 15251680,00 | 8007132,00 | 6481964,00 | 762584,00 |  |
| 14 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 18 | 6 | 25.02.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 462,90 | 10 | 4 | 6 | 427,58 | 91,39 | 336,19 | 14780428,00 | 7759724,70 | 6281681,90 | 739021,40 |  |
| 15 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 20 | 37 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 461,40 | 10 | 2 | 8 | 426,00 | 83,30 | 342,70 | 14739600,00 | 7738290,00 | 6264330,00 | 736980,00 |  |
| 16 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 14 | 30 | 19.11.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 22 | 22 | 492,30 | 8 | 4 | 4 | 460,60 | 205,90 | 254,70 | 15936760,00 | 8366799,00 | 6773123,00 | 796838,00 |  |
| 17 | г. Волхов, ул. Островского, д. 9 | 36 | 17.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 206,90 | 6 | 0 | 6 | 147,30 | 0,00 | 147,30 | 5096580,00 | 2675704,50 | 2166046,50 | 254829,00 |  |
| 18 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 23 | 22 | 13.11.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 482,30 | 11 | 4 | 7 | 468,84 | 102,20 | 366,64 | 16221864,00 | 8516478,60 | 6894292,20 | 811093,20 |  |
| 19 | г. Волхов, ул. Островского, д. 5 | 13 | 19.06.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 274,90 | 3 | 0 | 3 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 3570720,00 | 1874628,00 | 1517556,00 | 178536,00 |  |
| 20 | г. Волхов, ул. Островского, д. 7 | 17 | 16.10.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 246,80 | 5 | 1 | 4 | 118,90 | 17,40 | 101,50 | 4113940,00 | 2159818,50 | 1748424,50 | 205697,00 |  |
| 21 | г. Волхов, ул. Островского, д. 12 | 12 | 19.06.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 273,80 | 4 | 0 | 4 | 114,20 | 0,00 | 114,20 | 3951320,00 | 2074443,00 | 1679311,00 | 197566,00 |  |
| 22 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 19 | 73 | 18.11.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 36 | 4 | 321,40 | 1 | 0 | 1 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 730060,00 | 383281,50 | 310275,50 | 36503,00 |  |
| 23 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 10 | 77 | 18.11.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 27 | 1 | 163,00 | 1 | 0 | 1 | 24,20 | 0,00 | 24,20 | 837320,00 | 439593,00 | 355861,00 | 41866,00 |  |
| 24 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 7 | 33 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 39 | 1 | 519,70 | 1 | 0 | 1 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 349460,00 | 183466,50 | 148520,50 | 17473,00 |  |
|  | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | X | X | X | X | 133 | 133 | 2178,60 | 49 | 18 | 31 | 1780,10 | 629,90 | 1150,20 | 61591460,00 | 32335516,50 | 26176370,50 | 3079573,00 |  |
| 25 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 24 | 20 | 01.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 273,50 | 9 | 6 | 3 | 228,70 | 158,40 | 70,30 | 7913020,00 | 4154335,50 | 3363033,50 | 395651,00 |  |
| 26 | г. Новая Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 25 | 22 | 12.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 251,80 | 5 | 3 | 2 | 214,20 | 126,30 | 87,90 | 7411320,00 | 3890943,00 | 3149811,00 | 370566,00 |  |
| 27 | г. Новая Ладога, ул. Печатников, д. 2 | 24 | 12.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 108,20 | 1 | 0 | 1 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 1896080,00 | 995442,00 | 805834,00 | 94804,00 |  |
| 28 | г. Новая Ладога, ул. Креницы, д. 38 | 25 | 12.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 109,90 | 3 | 1 | 2 | 87,50 | 31,70 | 55,80 | 3027500,00 | 1589437,50 | 1286687,50 | 151375,00 |  |
| 29 | г. Новая Ладога, ул. Октябрьская, д. 4 | 2 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 18 | 18 | 285,20 | 8 | 0 | 8 | 229,40 | 0,00 | 229,40 | 7937240,00 | 4167051,00 | 3373327,00 | 396862,00 |  |
| 30 | г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7 | 3 | 02.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 186,10 | 5 | 2 | 3 | 186,10 | 73,10 | 113,00 | 6439060,00 | 3380506,50 | 2736600,50 | 321953,00 |  |
| 31 | г. Новая Ладога, ул. Гражданская, д. 4 | 4 | 02.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 139,50 | 1 | 0 | 1 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 1577760,00 | 828324,00 | 670548,00 | 78888,00 |  |
| 32 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 25 | 14 | 01.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 166,20 | 4 | 0 | 4 | 166,20 | 0,00 | 166,20 | 5750520,00 | 3019023,00 | 2443971,00 | 287526,00 |  |
| 33 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 14 | 11 | 01.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 6 | 163,70 | 2 | 0 | 2 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 3075940,00 | 1614868,50 | 1307274,50 | 153797,00 |  |
| 34 | г. Новая Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 8 | 21 | 12.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 235,20 | 5 | 3 | 2 | 235,20 | 118,30 | 116,90 | 8137920,00 | 4272408,00 | 3458616,00 | 406896,00 |  |
| 35 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 14 | 19 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 24 | 24 | 259,30 | 6 | 3 | 3 | 243,50 | 122,10 | 121,40 | 8425100,00 | 4423177,50 | 3580667,50 | 421255,00 |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | X | X | X | X | 153 | 153 | 2677,50 | 65 | 21 | 44 | 2663,20 | 925,10 | 1738,10 | 92146720,00 | 48377028,00 | 39162356,00 | 4607336,00 |  |
| 36 | г. Сясьстрой, ул. Новая, д. 6 | 11 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 410,50 | 8 | 4 | 4 | 410,50 | 208,30 | 202,20 | 14203300,00 | 7456732,50 | 6036402,50 | 710165,00 |  |
| 37 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 16 | 43 | 27.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 179,60 | 4 | 2 | 2 | 179,60 | 92,60 | 87,00 | 6214160,00 | 3262434,00 | 2641018,00 | 310708,00 |  |
| 38 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 2 | 22 | 19.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 204,90 | 5 | 3 | 2 | 204,90 | 154,10 | 50,80 | 7089540,00 | 3722008,50 | 3013054,50 | 354477,00 |  |
| 39 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 4 | 23 | 19.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 171,40 | 4 | 2 | 2 | 171,40 | 84,90 | 86,50 | 5930440,00 | 3113481,00 | 2520437,00 | 296522,00 |  |
| 40 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 6 | 24 | 19.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 171,90 | 4 | 3 | 1 | 171,90 | 129,20 | 42,70 | 5947740,00 | 3122563,50 | 2527789,50 | 297387,00 |  |
| 41 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 19 | 8 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 33 | 33 | 501,10 | 13 | 1 | 12 | 486,80 | 24,20 | 462,60 | 16843280,00 | 8842722,00 | 7158394,00 | 842164,00 |  |
| 42 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 6 | 33 | 19.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 34 | 34 | 512,20 | 11 | 2 | 9 | 512,20 | 92,70 | 419,50 | 17722120,00 | 9304113,00 | 7531901,00 | 886106,00 |  |
| 43 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 4 | 6 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 35 | 35 | 525,90 | 16 | 4 | 12 | 525,90 | 139,10 | 386,80 | 18196140,00 | 9552973,50 | 7733359,50 | 909807,00 |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 10 | X | X | X | X | 111 | 111 | 2017,50 | 39 | 11 | 28 | 1625,10 | 516,80 | 1108,30 | 56228460,00 | 29519941,50 | 23897095,50 | 2811423,00 |  |
| 44 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 16 | 59 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 102,00 | 2 | 0 | 2 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 3529200,00 | 1852830,00 | 1499910,00 | 176460,00 |  |
| 45 | пос. Поселок-13, д. 2 | 89 | 14.07.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 219,40 | 2 | 0 | 2 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 2003340,00 | 1051753,50 | 851419,50 | 100167,00 |  |
| 46 | пос. Поселок-13, д. 4 | 87 | 14.09.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 212,30 | 2 | 0 | 2 | 71,70 | 0,00 | 71,70 | 2480820,00 | 1302430,50 | 1054348,50 | 124041,00 |  |
| 47 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 9 | 57 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 166,60 | 4 | 0 | 4 | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 5764360,00 | 3026289,00 | 2449853,00 | 288218,00 |  |
| 48 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 10 | 41 | 16.06.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 24 | 24 | 399,50 | 8 | 3 | 5 | 399,50 | 184,20 | 215,30 | 13822700,00 | 7256917,50 | 5874647,50 | 691135,00 |  |
| 49 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 19 | 62 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 338,20 | 7 | 4 | 3 | 306,50 | 164,90 | 141,60 | 10604900,00 | 5567572,50 | 4507082,50 | 530245,00 |  |
| 50 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 18 | 60 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 102,30 | 2 | 0 | 2 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 3539580,00 | 1858279,50 | 1504321,50 | 176979,00 |  |
| 51 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 11 | 58 | 30.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 166,70 | 4 | 3 | 1 | 166,70 | 126,80 | 39,90 | 5767820,00 | 3028105,50 | 2451323,50 | 288391,00 |  |
| 52 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 15 | 61 | 17.09.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 104,10 | 3 | 0 | 3 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 2958300,00 | 1553107,50 | 1257277,50 | 147915,00 |  |
| 53 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 13 | 32 | 22.08.1991 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 206,40 | 5 | 1 | 4 | 166,40 | 40,90 | 125,50 | 5757440,00 | 3022656,00 | 2446912,00 | 287872,00 |  |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 12 | X | X | X | X | 257 | 257 | 5250,80 | 98 | 24 | 74 | 3317,16 | 973,72 | 2343,44 | 114773736,00 | 60256211,40 | 48778837,80 | 5738686,80 |  |
| 54 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 18 | 30 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 356,70 | 3 | 0 | 3 | 78,24 | 0,00 | 78,24 | 2707104,00 | 1421229,60 | 1150519,20 | 135355,20 |  |
| 55 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 3 | 40 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 24 | 24 | 372,60 | 9 | 4 | 5 | 330,29 | 122,41 | 207,88 | 11428034,00 | 5999717,85 | 4856914,45 | 571401,70 |  |
| 56 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 8 | 41 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 445,00 | 4 | 0 | 4 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 4740200,00 | 2488605,00 | 2014585,00 | 237010,00 |  |
| 57 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 1 | 27 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 370,90 | 9 | 5 | 4 | 317,85 | 176,71 | 141,14 | 10997610,00 | 5773745,25 | 4673984,25 | 549880,50 |  |
| 58 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 7 | 25 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 381,50 | 8 | 5 | 3 | 345,55 | 237,70 | 107,85 | 11956030,00 | 6276915,75 | 5081312,75 | 597801,50 |  |
| 59 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 6 | 38 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 33 | 33 | 410,40 | 10 | 1 | 9 | 326,46 | 27,96 | 298,50 | 11295516,00 | 5930145,90 | 4800594,30 | 564775,80 |  |
| 60 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 5 | 39 | 23.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 34 | 34 | 692,30 | 12 | 0 | 12 | 410,76 | 0,00 | 410,76 | 14212296,00 | 7461455,40 | 6040225,80 | 710614,80 |  |
| 61 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 9 | 9 | 28.01.1998 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 17 | 17 | 433,70 | 6 | 0 | 6 | 134,56 | 0,00 | 134,56 | 4655776,00 | 2444282,40 | 1978704,80 | 232788,80 |  |
| 62 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 4 | 34 | 24.03.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 27 | 27 | 426,90 | 10 | 5 | 5 | 426,90 | 259,90 | 167,00 | 14770740,00 | 7754638,50 | 6277564,50 | 738537,00 |  |
| 63 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 20 | 34 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 206,00 | 4 | 0 | 4 | 145,12 | 0,00 | 145,12 | 5021152,00 | 2636104,80 | 2133989,60 | 251057,60 |  |
| 64 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 39 | 51 | 25.06.1996 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 42 | 42 | 783,90 | 15 | 0 | 15 | 329,69 | 0,00 | 329,69 | 11407274,00 | 5988818,85 | 4848091,45 | 570363,70 |  |
| 65 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 2 | 26 | 25.03.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 18 | 18 | 370,90 | 8 | 4 | 4 | 334,74 | 149,04 | 185,70 | 11582004,00 | 6080552,10 | 4922351,70 | 579100,20 |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 9 | X | X | X | X | 239 | 239 | 4024,40 | 94 | 74 | 20 | 4024,40 | 3148,40 | 876,00 | 139244240,00 | 73103226,00 | 59178802,00 | 6962212,00 |  |
| 66 | пгт. Дубровка, ул. Школьная, д. 2 | 54 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 556,20 | 13 | 11 | 2 | 556,20 | 517,80 | 38,40 | 19244520,00 | 10103373,00 | 8178921,00 | 962226,00 |  |
| 67 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 9 | 69 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 347,10 | 8 | 7 | 1 | 347,10 | 307,20 | 39,90 | 12009660,00 | 6305071,50 | 5104105,50 | 600483,00 |  |
| 68 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 11 | 68 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 602,50 | 13 | 9 | 4 | 602,50 | 397,20 | 205,30 | 20846500,00 | 10944412,50 | 8859762,50 | 1042325,00 |  |
| 69 | пгт. Дубровка, ул. Заводская, д. 15 | 15 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 335,70 | 8 | 7 | 1 | 335,70 | 295,10 | 40,60 | 11615220,00 | 6097990,50 | 4936468,50 | 580761,00 |  |
| 70 | пгт. Дубровка, ул. Набережная, д. 1 | 16 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 40 | 40 | 600,80 | 12 | 8 | 4 | 600,80 | 394,70 | 206,10 | 20787680,00 | 10913532,00 | 8834764,00 | 1039384,00 |  |
| 71 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 16 | 16 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 27 | 27 | 336,40 | 9 | 9 | 0 | 336,40 | 336,40 | 0,00 | 11639440,00 | 6110706,00 | 4946762,00 | 581972,00 |  |
| 72 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 7 | 70 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 28 | 28 | 556,90 | 13 | 10 | 3 | 556,90 | 424,00 | 132,90 | 19268740,00 | 10116088,50 | 8189214,50 | 963437,00 |  |
| 73 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 13 | 67 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 19 | 19 | 349,50 | 8 | 6 | 2 | 349,50 | 257,20 | 92,30 | 12092700,00 | 6348667,50 | 5139397,50 | 604635,00 |  |
| 74 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 18 | 18 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 27 | 27 | 339,30 | 10 | 7 | 3 | 339,30 | 218,80 | 120,50 | 11739780,00 | 6163384,50 | 4989406,50 | 586989,00 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | X | X | X | X | 101 | 101 | 1814,80 | 35 | 11 | 24 | 1344,03 | 360,20 | 983,83 | 46503438,00 | 24414304,95 | 19763961,15 | 2325171,90 |  |
| 75 | г. Выборг, ул. Шестакова, д. 29 | 165 | 20.02.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 18 | 18 | 319,55 | 8 | 4 | 4 | 319,55 | 170,20 | 149,35 | 11056430,00 | 5804625,75 | 4698982,75 | 552821,50 |  |
| 76 | мкр. Калининский, ул. Речная 1-я, д. 9 | 150 | 28.08.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 516,00 | 3 | 0 | 3 | 151,80 | 0,00 | 151,80 | 5252280,00 | 2757447,00 | 2232219,00 | 262614,00 |  |
| 77 | г. Выборг, пер. Дорожный, д. 6 А | 547 | 16.06.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 84,85 | 2 | 0 | 2 | 84,85 | 0,00 | 84,85 | 2935810,00 | 1541300,25 | 1247719,25 | 146790,50 |  |
| 78 | г. Выборг, ул. 4-я Озерная, д. 4 А | 129 | 26.09.2001 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 6 | 105,77 | 2 | 0 | 2 | 105,77 | 0,00 | 105,77 | 3659642,00 | 1921312,05 | 1555347,85 | 182982,10 |  |
| 79 | г. Выборг, ул. Крепостная, д. 42 А | 112 | 09.07.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 230,09 | 5 | 1 | 4 | 230,09 | 23,24 | 206,85 | 7961114,00 | 4179584,85 | 3383473,45 | 398055,70 |  |
| 80 | г. Выборг, ул. Крепостная, д. 42 | 3 | 25.01.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 16 | 16 | 220,20 | 5 | 1 | 4 | 191,22 | 21,67 | 169,55 | 6616212,00 | 3473511,30 | 2811890,10 | 330810,60 |  |
| 81 | г. Выборг, ул. Крутая, д. 11 | 355 | 23.12.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 189,34 | 5 | 4 | 1 | 134,45 | 115,79 | 18,66 | 4651970,00 | 2442284,25 | 1977087,25 | 232598,50 |  |
| 82 | г. Выборг, ул. Кировская, д. 6а | 80 | 18.01.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 149,00 | 5 | 1 | 4 | 126,30 | 29,30 | 97,00 | 4369980,00 | 2294239,50 | 1857241,50 | 218499,00 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 6 | X | X | X | X | 383 | 151 | 13067,6 | 64 | 3 | 61 | 2855,08 | 176,54 | 2678,54 | 98785768,00 | 51862528,20 | 41983951,40 | 4939288,40 |  |
| 83 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 4 | 15 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 73 | 70 | 2213,70 | 29 | 0 | 29 | 1227,86 | 0,00 | 1227,86 | 42483956,00 | 22304076,90 | 18055681,30 | 2124197,80 |  |
| 84 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 2 | 9 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 9 | 2181,70 | 3 | 0 | 3 | 147,67 | 0,00 | 147,67 | 5109382,00 | 2682425,55 | 2171487,35 | 255469,10 |  |
| 85 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 3 | 11 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 68 | 62 | 2161,80 | 27 | 3 | 24 | 1229,14 | 176,54 | 1052,60 | 42528244,00 | 22327328,10 | 18074503,70 | 2126412,20 |  |
| 86 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 7 | 13 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 75 | 2 | 2156,00 | 2 | 0 | 2 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 3546500,00 | 1861912,50 | 1507262,50 | 177325,00 |  |
| 87 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 8 | 14 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 78 | 3 | 2201,70 | 2 | 0 | 2 | 87,22 | 0,00 | 87,22 | 3017812,00 | 1584351,30 | 1282570,10 | 150890,60 |  |
| 88 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 6 | 12 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 76 | 5 | 2152,70 | 1 | 0 | 1 | 60,69 | 0,00 | 60,69 | 2099874,00 | 1102433,85 | 892446,45 | 104993,70 |  |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Опольевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 107 | 107 | 1758,30 | 39 | 21 | 18 | 1714,10 | 863,20 | 850,90 | 59307860,00 | 31136626,50 | 25205840,50 | 2965393,00 |  |
| 89 | пос. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 1 | б/н | 23.09.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 26 | 26 | 372,90 | 10 | 5 | 5 | 372,90 | 189,20 | 183,70 | 12902340,00 | 6773728,50 | 5483494,50 | 645117,00 |  |
| 90 | пос. Алексеевка, ул. Железнодорожная, д. 5 | б/н | 23.09.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 39 | 39 | 645,40 | 16 | 12 | 4 | 645,40 | 466,80 | 178,60 | 22330840,00 | 11723691,00 | 9490607,00 | 1116542,00 |  |
| 91 | пос. Алексеевка, ул. Железнодорожная, д. 1/2 | б/н | 23.09.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 42 | 42 | 740,00 | 13 | 4 | 9 | 695,80 | 207,20 | 488,60 | 24074680,00 | 12639207,00 | 10231739,00 | 1203734,00 |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 7 | X | X | X | X | 56 | 56 | 3495,18 | 28 | 2 | 26 | 1041,51 | 71,70 | 969,81 | 36036246,00 | 18919029,15 | 15315404,55 | 1801812,30 |  |
| 92 | пгт. Назия, ул. Караванная, д. 3 | 61 | 22.11.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 394,76 | 2 | 0 | 2 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | 1996420,00 | 1048120,50 | 848478,50 | 99821,00 |  |
| 93 | пгт. Назия, пр. Комсомольский, д. 9 | 44 | 05.10.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 635,90 | 5 | 0 | 5 | 212,15 | 0,00 | 212,15 | 7340390,00 | 3853704,75 | 3119665,75 | 367019,50 |  |
| 94 | пгт. Назия, ул. Парковая, д. 7 | 46 | 05.10.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 8 | 8 | 630,60 | 4 | 0 | 4 | 162,02 | 0,00 | 162,02 | 5605892,00 | 2943093,30 | 2382504,10 | 280294,60 |  |
| 95 | пгт. Назия, ул. Парковая, д. 3 | 42 | 01.07.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 16 | 16 | 473,40 | 8 | 2 | 6 | 318,40 | 71,70 | 246,70 | 11016640,00 | 5783736,00 | 4682072,00 | 550832,00 |  |
| 96 | пгт. Назия, ул. Матросова, д. 26 | 321 | 14.12.2001 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 502,60 | 5 | 0 | 5 | 170,74 | 0,00 | 170,74 | 5907604,00 | 3101492,10 | 2510731,70 | 295380,20 |  |
| 97 | пгт. Назия, ул. Техников, д. 3 | 62 | 22.11.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 395,22 | 3 | 0 | 3 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 3062100,00 | 1607602,50 | 1301392,50 | 153105,00 |  |
| 98 | пгт. Назия, ул. Пионерская, д. 9 | 49 | 06.10.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 462,70 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1107200,00 | 581280,00 | 470560,00 | 55360,00 |  |
|  | Муниципальное образование Шумское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | X | X | X | X | 45 | 45 | 1272,89 | 20 | 5 | 15 | 840,54 | 186,02 | 654,52 | 29082684,00 | 15268409,10 | 12360140,70 | 1454134,20 |  |
| 99 | пос. Концы, ул. Плитная, д. 1 | 42 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 377,60 | 6 | 1 | 5 | 272,30 | 41,80 | 230,50 | 9421580,00 | 4946329,50 | 4004171,50 | 471079,00 |  |
| 100 | пос. Концы, ул. Плитная, д. 3 | 43 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 269,25 | 1 | 0 | 1 | 50,20 | 0,00 | 50,20 | 1736920,00 | 911883,00 | 738191,00 | 86846,00 |  |
| 101 | с. Шум, ул. ПМК-17, д. 17 | 14 | 08.10.1996 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 359,80 | 6 | 0 | 6 | 279,50 | 0,00 | 279,50 | 9670700,00 | 5077117,50 | 4110047,50 | 483535,00 |  |
| 102 | пос. Концы, ул. Карьерная 1-я, д. 2 | 44 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 266,24 | 7 | 4 | 3 | 238,54 | 144,22 | 94,32 | 8253484,00 | 4333079,10 | 3507730,70 | 412674,20 |  |
|  | Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 33 | 33 | 488,90 | 15 | 2 | 13 | 444,80 | 92,40 | 352,40 | 15390080,00 | 8079792,00 | 6540784,00 | 769504,00 |  |
| 103 | г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 3 | 30 | 14.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 301,00 | 11 | 0 | 11 | 275,62 | 0,00 | 275,62 | 9536452,00 | 5006637,30 | 4052992,10 | 476822,60 |  |
| 104 | г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д. 11 | 31 | 14.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 187,90 | 4 | 2 | 2 | 169,18 | 92,40 | 76,78 | 5853628,00 | 3073154,70 | 2487791,90 | 292681,40 |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | X | X | X | X | 117 | 117 | 1308,10 | 38 | 15 | 23 | 1308,10 | 461,90 | 846,20 | 45260260,00 | 23761636,50 | 19235610,50 | 2263013,00 |  |
| 105 | г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 24 | 71 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 38 | 38 | 311,30 | 10 | 3 | 7 | 311,30 | 63,10 | 248,20 | 10770980,00 | 5654764,50 | 4577666,50 | 538549,00 |  |
| 106 | г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 22 | 70 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 362,50 | 8 | 4 | 4 | 362,50 | 171,30 | 191,20 | 12542500,00 | 6584812,50 | 5330562,50 | 627125,00 |  |
| 107 | г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 18 | 68 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 24 | 24 | 275,50 | 9 | 4 | 5 | 275,50 | 116,20 | 159,30 | 9532300,00 | 5004457,50 | 4051227,50 | 476615,00 |  |
| 108 | г. Лодейное Поле, ул. Красных Зорь, д. 3 | 75 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 100,40 | 3 | 0 | 3 | 100,40 | 0,00 | 100,40 | 3473840,00 | 1823766,00 | 1476382,00 | 173692,00 |  |
| 109 | г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 20 | 69 | 22.12.2010 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 258,40 | 8 | 4 | 4 | 258,40 | 111,30 | 147,10 | 8940640,00 | 4693836,00 | 3799772,00 | 447032,00 |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Виллозское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 36 | 36 | 795,60 | 18 | 5 | 13 | 750,20 | 297,80 | 452,40 | 25956920,00 | 13627383,00 | 11031691,00 | 1297846,00 |  |
| 110 | дер. Малое Карлино, д. 12а | 27 | 07.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 403,40 | 11 | 0 | 11 | 375,10 | 0,00 | 375,10 | 12978460,00 | 6813691,50 | 5515845,50 | 648923,00 |  |
| 111 | дер. Малое Карлино, д. 16 | 26 | 07.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 392,20 | 7 | 5 | 2 | 375,10 | 297,80 | 77,30 | 12978460,00 | 6813691,50 | 5515845,50 | 648923,00 |  |
|  | Муниципальное образование Низинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 10 | X | X | X | X | 109 | 109 | 1125,80 | 31 | 6 | 25 | 1040,70 | 192,70 | 848,00 | 36008220,00 | 18904315,50 | 15303493,50 | 1800411,00 |  |
| 112 | дер. Низино, ул. Центральная, д. 41 | 6 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 133,90 | 5 | 2 | 3 | 127,20 | 30,70 | 96,50 | 4401120,00 | 2310588,00 | 1870476,00 | 220056,00 |  |
| 113 | дер. Низино, ул. Танковая, д. 22 | 16 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 96,10 | 3 | 0 | 3 | 71,30 | 0,00 | 71,30 | 2466980,00 | 1295164,50 | 1048466,50 | 123349,00 |  |
| 114 | дер. Низино, ул. Центральная, д. 52 | 8 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 61,90 | 1 | 0 | 1 | 33,70 | 0,00 | 33,70 | 1166020,00 | 612160,50 | 495558,50 | 58301,00 |  |
| 115 | дер. Низино, ул. Центральная, д. 23 | 4/1 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 156,50 | 4 | 0 | 4 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 4536060,00 | 2381431,50 | 1927825,50 | 226803,00 |  |
| 116 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 1 | 10 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 107,70 | 4 | 1 | 3 | 107,70 | 40,90 | 66,80 | 3726420,00 | 1956370,50 | 1583728,50 | 186321,00 |  |
| 117 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 6 | 14 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 109,60 | 3 | 1 | 2 | 109,60 | 54,60 | 55,00 | 3792160,00 | 1990884,00 | 1611668,00 | 189608,00 |  |
| 118 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 5 | 13 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 108,80 | 2 | 0 | 2 | 108,80 | 0,00 | 108,80 | 3764480,00 | 1976352,00 | 1599904,00 | 188224,00 |  |
| 119 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 3 | 12 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 107,90 | 3 | 0 | 3 | 107,90 | 0,00 | 107,90 | 3733340,00 | 1960003,50 | 1586669,50 | 186667,00 |  |
| 120 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 2 | 11 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 110,20 | 2 | 0 | 2 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 3812920,00 | 2001783,00 | 1620491,00 | 190646,00 |  |
| 121 | дер. Низино, ул. Центральная, д. 11б | 1 | 04.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 133,20 | 4 | 2 | 2 | 133,20 | 66,50 | 66,70 | 4608720,00 | 2419578,00 | 1958706,00 | 230436,00 |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 14 | X | X | X | X | 157 | 157 | 2746,03 | 66 | 27 | 39 | 2228,40 | 861,90 | 1366,50 | 77102640,00 | 40478886,00 | 32768622,00 | 3855132,00 |  |
| 122 | г. Луга, ул. Гагарина, д. 98 | 11 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 48,70 | 1 | 0 | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 1332100,00 | 699352,50 | 566142,50 | 66605,00 |  |
| 123 | г. Луга, ул. Старорусская, д. 5 | 13 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 85,90 | 2 | 0 | 2 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 2972140,00 | 1560373,50 | 1263159,50 | 148607,00 |  |
| 124 | г. Луга, пр. Кирова, д. 53/1 | 4 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 48 | 48 | 949,50 | 19 | 12 | 7 | 680,20 | 406,30 | 273,90 | 23534920,00 | 12355833,00 | 10002341,00 | 1176746,00 |  |
| 125 | г. Луга, ул. Молодежная, д. 10 | 7 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 132,90 | 4 | 2 | 2 | 132,90 | 67,60 | 65,30 | 4598340,00 | 2414128,50 | 1954294,50 | 229917,00 |  |
| 126 | г. Луга, ул. Рабочая, д. 12 | 10 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 157,40 | 4 | 2 | 2 | 157,40 | 78,60 | 78,80 | 5446040,00 | 2859171,00 | 2314567,00 | 272302,00 |  |
| 127 | г. Луга, ул. Свободы, д. 4 | 12 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 18 | 18 | 281,20 | 5 | 1 | 4 | 281,20 | 62,20 | 219,00 | 9729520,00 | 5107998,00 | 4135046,00 | 486476,00 |  |
| 128 | г. Луга, ул. Дача Некрасова, д. 3/13 | 3 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 119,30 | 1 | 0 | 1 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 961880,00 | 504987,00 | 408799,00 | 48094,00 |  |
| 129 | г. Луга, ул. Станционная, д. 23 | 14 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 166,00 | 5 | 0 | 5 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 5743600,00 | 3015390,00 | 2441030,00 | 287180,00 |  |
| 130 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 12а | 8 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 104,63 | 2 | 0 | 2 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 1716160,00 | 900984,00 | 729368,00 | 85808,00 |  |
| 131 | г. Луга, ул. Заречная 5-я, д. 2/13 | 9 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 36,80 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 692000,00 | 363300,00 | 294100,00 | 34600,00 |  |
| 132 | г. Луга, пр. Урицкого, д. 102 | 6 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 71,00 | 3 | 1 | 2 | 71,00 | 17,30 | 53,70 | 2456600,00 | 1289715,00 | 1044055,00 | 122830,00 |  |
| 133 | г. Луга, ул. Дача Некрасова, д. 1/13 | 1 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 178,60 | 7 | 3 | 4 | 165,40 | 58,70 | 106,70 | 5722840,00 | 3004491,00 | 2432207,00 | 286142,00 |  |
| 134 | г. Луга, ул. Дача Некрасова, д. 2/13 | 2 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 207,50 | 6 | 2 | 4 | 145,90 | 42,30 | 103,60 | 5048140,00 | 2650273,50 | 2145459,50 | 252407,00 |  |
| 135 | г. Луга, пр. Комсомольский, д. 14/21 | 5 | 26.09.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 206,60 | 6 | 4 | 2 | 206,60 | 128,90 | 77,70 | 7148360,00 | 3752889,00 | 3038053,00 | 357418,00 |  |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 17 | X | X | X | X | 124 | 124 | 2744,79 | 48 | 17 | 31 | 1776,09 | 497,34 | 1278,75 | 61452714,00 | 32262674,85 | 26117403,45 | 3072635,70 |  |
| 136 | г. Приозерск, ул. Зеленая, д. 14 | 44 | 23.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 108,60 | 1 | 1 | 0 | 57,30 | 57,30 | 0,00 | 1982580,00 | 1040854,50 | 842596,50 | 99129,00 |  |
| 137 | г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 15 | 17 | 09.08.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 106,20 | 1 | 0 | 1 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1826880,00 | 959112,00 | 776424,00 | 91344,00 |  |
| 138 | г. Приозерск, ул. Матросова, д. 22 | б/н | 11.03.2005 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 58,13 | 1 | 1 | 0 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 584740,00 | 306988,50 | 248514,50 | 29237,00 |  |
| 139 | г. Приозерск, ул. Портовая, д. 5 | б/н | 09.08.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 271,01 | 1 | 1 | 0 | 30,87 | 30,87 | 0,00 | 1068102,00 | 560753,55 | 453943,35 | 53405,10 |  |
| 140 | г. Приозерск, ул. Речная, д. 11 | б/н | 15.07.2005 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 413,81 | 3 | 1 | 2 | 109,70 | 20,73 | 88,97 | 3795620,00 | 1992700,50 | 1613138,50 | 189781,00 |  |
| 141 | г. Приозерск, ул. Речная, д. 13 | б/н | 31.05.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 28 | 28 | 407,34 | 9 | 1 | 8 | 407,34 | 47,00 | 360,34 | 14093964,00 | 7399331,10 | 5989934,70 | 704698,20 |  |
| 142 | г. Приозерск, ул. Цветкова, д. 44 | б/н | 18.08.2005 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 145,79 | 2 | 2 | 0 | 72,90 | 72,90 | 0,00 | 2522340,00 | 1324228,50 | 1071994,50 | 126117,00 |  |
| 143 | г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 1 | б/н | 23.03.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 119,93 | 5 | 4 | 1 | 119,93 | 78,20 | 41,73 | 4149578,00 | 2178528,45 | 1763570,65 | 207478,90 |  |
| 144 | г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 42-А | б/н | 08.08.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 79,10 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1107200,00 | 581280,00 | 470560,00 | 55360,00 |  |
| 145 | г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 54 | 8 | 16.02.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 6 | 82,63 | 2 | 0 | 2 | 82,63 | 0,00 | 82,63 | 2858998,00 | 1500973,95 | 1215074,15 | 142949,90 |  |
| 146 | г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | б/н | 26.06.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 199,41 | 4 | 1 | 3 | 199,41 | 41,50 | 157,91 | 6899586,00 | 3622282,65 | 2932324,05 | 344979,30 |  |
| 147 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 78 | 20 | 14.08.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 88,60 | 2 | 0 | 2 | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 3065560,00 | 1609419,00 | 1302863,00 | 153278,00 |  |
| 148 | г. Приозерск, ул. Горького, д. 4 | 30 | 11.05.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 187,15 | 4 | 1 | 3 | 90,56 | 15,64 | 74,92 | 3133376,00 | 1645022,40 | 1331684,80 | 156668,80 |  |
| 149 | г. Приозерск, ш. Ленинградское, д. 27 | 23 | 20.04.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 111,36 | 2 | 0 | 2 | 111,36 | 0,00 | 111,36 | 3853056,00 | 2022854,40 | 1637548,80 | 192652,80 |  |
| 150 | г. Приозерск, пер. Столярный, д. 2 | 157 | 23.07.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 8 | 8 | 123,72 | 4 | 2 | 2 | 123,72 | 63,10 | 60,62 | 4280712,00 | 2247373,80 | 1819302,60 | 214035,60 |  |
| 151 | г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 4 | 281 | 27.09.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 142,23 | 3 | 2 | 1 | 104,84 | 53,20 | 51,64 | 3627464,00 | 1904418,60 | 1541672,20 | 181373,20 |  |
| 152 | г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 20 | 299 | 01.11.2007 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 99,78 | 3 | 0 | 3 | 75,23 | 0,00 | 75,23 | 2602958,00 | 1366552,95 | 1106257,15 | 130147,90 |  |
|  | ВТОРОЙ ЭТАП 2013 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по второй заявке: 22 МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 370 | 370 | 7939,50 | 158 | 81 | 77 | 6160,40 | 3174,00 | 2986,40 | 210066205,11 | 7772449,59 | 191790445,26 | 10503310,26 |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 53 | 53 | 1126,10 | 25 | 10 | 15 | 1126,10 | 498,20 | 627,90 | 38838500,00 | 1437024,50 | 35459550,50 | 1941925,00 |  |
| 1 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 2б | 72 | 18.11.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 11 | 11 | 210,80 | 7 | 1 | 6 | 210,80 | 33,90 | 176,90 | 7293680,00 | 269866,16 | 6659129,84 | 364684,00 |  |
| 2 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 10 | 34 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 486,50 | 9 | 3 | 6 | 486,50 | 172,80 | 313,70 | 16739480,00 | 619360,76 | 15283145,24 | 836974,00 |  |
| 3 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 12 | 35 | 23.09.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 428,80 | 9 | 6 | 3 | 428,80 | 291,50 | 137,30 | 14805340,00 | 547797,58 | 13517275,42 | 740267,00 |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 72 | 72 | 1346,30 | 27 | 15 | 12 | 1346,30 | 773,00 | 573,30 | 46581980,00 | 1723533,26 | 42529347,74 | 2329099,00 |  |
| 4 | г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 20 | 48 | 28.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 31 | 31 | 465,10 | 10 | 5 | 5 | 465,10 | 229,40 | 235,70 | 16092460,00 | 595421,02 | 14692415,98 | 804623,00 |  |
| 5 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 21 | 9 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 25 | 25 | 461,70 | 9 | 4 | 5 | 461,70 | 229,20 | 232,50 | 15974820,00 | 591068,34 | 14585010,66 | 798741,00 |  |
| 6 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 33 | 10 | 05.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 16 | 16 | 419,50 | 8 | 6 | 2 | 419,50 | 314,40 | 105,10 | 14514700,00 | 537043,90 | 13251921,10 | 725735,00 |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 64 | 64 | 1151,60 | 30 | 27 | 3 | 1151,60 | 1004,50 | 147,10 | 39845360,00 | 1474278,32 | 36378813,68 | 1992268,00 |  |
| 7 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 6 | 20 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 33 | 33 | 558,80 | 15 | 15 | 0 | 558,80 | 558,80 | 0,00 | 19334480,00 | 715375,76 | 17652380,24 | 966724,00 |  |
| 8 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 14 | 19 | 01.11.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 31 | 31 | 592,80 | 15 | 12 | 3 | 592,80 | 445,70 | 147,10 | 20510880,00 | 758902,56 | 18726433,44 | 1025544,00 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Коммунар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 10 | X | X | X | X | 107 | 107 | 1558,80 | 47 | 29 | 18 | 1501,30 | 898,30 | 603,00 | 51944980,00 | 1921964,26 | 47425766,74 | 2597249,00 |  |
| 9 | г. Коммунар, ст. Антропшино, казарма 32 км, д. 1 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 167,00 | 5 | 3 | 2 | 167,00 | 97,40 | 69,60 | 5778200,00 | 213793,40 | 5275496,60 | 288910,00 |  |
| 10 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 6 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 178,70 | 6 | 4 | 2 | 178,70 | 110,00 | 68,70 | 6183020,00 | 228771,74 | 5645097,26 | 309151,00 |  |
| 11 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 28 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 277,50 | 8 | 3 | 5 | 277,50 | 99,70 | 177,80 | 9601500,00 | 355255,50 | 8766169,50 | 480075,00 |  |
| 12 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 24 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 25 | 25 | 325,10 | 7 | 2 | 5 | 267,60 | 93,50 | 174,10 | 9258960,00 | 342581,52 | 8453430,48 | 462948,00 |  |
| 13 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 14 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 6 | 109,90 | 4 | 4 | 0 | 109,90 | 109,90 | 0,00 | 3802540,00 | 140693,98 | 3471719,02 | 190127,00 |  |
| 14 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 20 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 165,60 | 5 | 4 | 1 | 165,60 | 134,00 | 31,60 | 5729760,00 | 212001,12 | 5231270,88 | 286488,00 |  |
| 15 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 22 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 52,00 | 2 | 1 | 1 | 52,00 | 25,70 | 26,30 | 1799200,00 | 66570,40 | 1642669,60 | 89960,00 |  |
| 16 | г. Коммунар, ст. Антропшино, казарма 34 км, д. 2 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 61,70 | 2 | 1 | 1 | 61,70 | 27,30 | 34,40 | 2134820,00 | 78988,34 | 1949090,66 | 106741,00 |  |
| 17 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 10 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 112,00 | 4 | 3 | 1 | 112,00 | 91,50 | 20,50 | 3875200,00 | 143382,40 | 3538057,60 | 193760,00 |  |
| 18 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 12 | б/н | 08.04.2004 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 109,30 | 4 | 4 | 0 | 109,30 | 109,30 | 0,00 | 3781780,00 | 139925,86 | 3452765,14 | 189089,00 |  |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Ивангород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | X | X | X | X | 74 | 74 | 2756,70 | 29 | 0 | 29 | 1035,10 | 0,00 | 1035,10 | 32855385,11 | 1215649,25 | 29996966,60 | 1642769,26 |  |
| 19 | г. Ивангород, ул. Льнопрядильная, д. 21 | б/н | 17.01.1996 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 38 | 38 | 1887,30 | 20 | 0 | 20 | 647,30 | 0,00 | 647,30 | 20546121,90 | 760206,51 | 18758609,29 | 1027306,10 |  |
| 20 | г. Ивангород, ул. Псковская, д. 18 | 4 | 21.12.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 427,60 | 3 | 0 | 3 | 166,10 | 0,00 | 166,10 | 5272224,39 | 195072,30 | 4813540,87 | 263611,22 |  |
| 21 | г. Ивангород, пер. Петроградский, д. 3 | 3 | 26.08.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 8 | 8 | 220,00 | 1 | 0 | 1 | 54,60 | 0,00 | 54,60 | 1733073,16 | 64123,71 | 1582295,80 | 86653,65 |  |
| 22 | г. Ивангород, ул. Высокая, д. 6 | 2 | 26.08.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 221,80 | 5 | 0 | 5 | 167,10 | 0,00 | 167,10 | 5303965,66 | 196246,73 | 4842520,64 | 265198,29 |  |
|  | Итого по субъекту в 2013 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда, - 45 | X | X | X | X | 734 | 562 | 24622,25 | 229 | 60 | 169 | 9167,87 | 2323,70 | 6844,17 | 404933022,00 | 0,00 | 383284723,70 | 15770798,30 | 5877500,00 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 7 | 7 | 180,00 | 3 | 1 | 2 | 158,50 | 45,00 | 113,50 | 5877500,00 |  |  |  | 5877500,00 |
| 1 | г. Каменногорск, ул. Железнодорожная, д. 5а | 106 | 04.06.2003 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 7 | 7 | 180,00 | 3 | 1 | 2 | 158,50 | 45,00 | 113,50 | 5877500,00 |  |  |  | 5877500,00 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 17 | X | X | X | X | 185 | 169 | 9495,64 | 72 | 3 | 69 | 2463,21 | 132,10 | 2331,11 | 99360773,00 | 0,00 | 88603490,00 | 10757283,00 |  |
| 2 | г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 5 | 21 | 17.04.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 383,30 | 1 | 0 | 1 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 986262,00 |  | 879485,00 | 106777,00 |  |
| 3 | г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 7 | 22 | 17.04.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 493,30 | 4 | 0 | 4 | 107,29 | 0,00 | 107,29 | 4327856,00 |  | 3859301,00 | 468555,00 |  |
| 4 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 28 | 34 | 17.04.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 15 | 457,99 | 6 | 0 | 6 | 277,53 | 0,00 | 277,53 | 11194984,00 |  | 9982960,00 | 1212024,00 |  |
| 5 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 9 | 31 | 17.04.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 326,00 | 1 | 0 | 1 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 1669990,00 |  | 1489190,00 | 180800,00 |  |
| 6 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 19 | 33 | 17.04.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 352,70 | 7 | 0 | 7 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 6074891,00 |  | 5417193,00 | 657698,00 |  |
| 7 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 11 | 30 | 17.04.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 3 | 3 | 784,87 | 1 | 0 | 1 | 47,99 | 0,00 | 47,99 | 1935817,00 |  | 1726237,00 | 209580,00 |  |
| 8 | г.п. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 10 | 46 | 17.10.1994 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 19 | 19 | 669,70 | 11 | 1 | 10 | 255,40 | 32,50 | 222,90 | 10302305,00 |  | 9186926,00 | 1115379,00 |  |
| 9 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 29 | 58 | 24.09.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 425,50 | 5 | 0 | 5 | 263,20 | 0,00 | 263,20 | 10616941,00 |  | 9467499,00 | 1149442,00 |  |
| 10 | г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 3 | 63 | 14.12.1995 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 38 | 38 | 2651,40 | 18 | 0 | 18 | 488,77 | 0,00 | 488,77 | 19715966,00 |  | 17581417,00 | 2134549,00 |  |
| 11 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 13 | 29 | 26.05.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 13 | 507,48 | 3 | 0 | 3 | 154,60 | 0,00 | 154,60 | 6236243,00 |  | 5561078,00 | 675165,00 |  |
| 12 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 27 | 57 | 24.09.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 4 | 436,10 | 1 | 0 | 1 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 2444478,00 |  | 2179827,00 | 264651,00 |  |
| 13 | г.п. им. Морозова, ул. Скворцова, д. 32 | 24 | 17.04.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 433,60 | 3 | 0 | 3 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 2944668,00 |  | 2625864,00 | 318804,00 |  |
| 14 | г.п. им. Морозова, ул. Освобождения, д. 1 | 26 | 17.04.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 692,70 | 6 | 0 | 6 | 292,48 | 0,00 | 292,48 | 11798036,00 |  | 10520722,00 | 1277314,00 |  |
| 15 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 16, корп. 1 | 1 | 25.12.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 2 | 2 | 232,90 | 1 | 0 | 1 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 1379557,00 |  | 1230200,00 | 149357,00 |  |
| 16 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 20, корп. 2 | 2 | 10.08.2011 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 219,00 | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 403379,00 |  | 359708,00 | 43671,00 |  |
| 17 | пгт. им. Морозова, ул. Грибанова, д. 2 | 56 | 24.09.1997 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 6 | 5 | 195,30 | 1 | 0 | 1 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 3311743,00 |  | 2953197,00 | 358546,00 |  |
| 18 | пгт. им. Морозова, ул. Скворцова, д. 9 | 4 | 25.12.2008 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 3 | 233,80 | 2 | 2 | 0 | 99,60 | 99,60 | 0,00 | 4017657,00 |  | 3582686,00 | 434971,00 |  |
|  | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 112,80 | 1 | 0 | 1 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 1064006,00 |  | 1010805,70 | 53200,30 |  |
| 19 | пос. Поселок-13, д. 9 | 81 | 14.07.1999 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 1 | 1 | 112,80 | 1 | 0 | 1 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 1064006,00 |  | 1010805,70 | 53200,30 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 3 | X | X | X | X | 154 | 13 | 6557,20 | 4 | 0 | 4 | 174,11 | 0,00 | 174,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 4 | 15 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 73 | 3 | 2213,70 | 1 | 0 | 1 | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 0,00 |  |  |  |  |
| 21 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 2 | 9 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 13 | 4 | 2181,70 | 1 | 0 | 1 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 3 | 11 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 68 | 6 | 2161,80 | 2 | 0 | 2 | 84,03 | 0,00 | 84,03 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 12 | X | X | X | X | 253 | 248 | 4837,80 | 96 | 39 | 57 | 4055,60 | 1391,80 | 2663,80 | 235777042,00 | 0,00 | 232288442,00 | 3488600,00 |  |
| 23 | пгт. Вознесенье, ул. Горная, д. 14 | 7 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 45 | 45 | 1341,10 | 15 | 3 | 12 | 886,90 | 175,10 | 711,80 | 51560967,00 |  | 50798062,00 | 762905,00 |  |
| 24 | пгт. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 12 | 6 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 30 | 30 | 655,00 | 16 | 9 | 7 | 593,90 | 237,20 | 356,70 | 34527070,00 |  | 34016201,00 | 510869,00 |  |
| 25 | пгт. Вознесенье, наб. Мариинская, д. 1 | 5 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 27 | 27 | 485,90 | 9 | 3 | 6 | 485,90 | 120,90 | 365,00 | 28248364,00 |  | 27830396,00 | 417968,00 |  |
| 26 | пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 26 | 4 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 5 | 5 | 101,40 | 4 | 2 | 2 | 101,40 | 60,90 | 40,50 | 5895008,00 |  | 5807784,00 | 87224,00 |  |
| 27 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 2 | 3 | 09.11.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 22 | 22 | 338,60 | 8 | 4 | 4 | 338,60 | 170,90 | 167,70 | 19684906,00 |  | 19393645,00 | 291261,00 |  |
| 28 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 4 | 2 | 09.11.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 29 | 29 | 480,90 | 8 | 2 | 6 | 480,90 | 121,00 | 359,90 | 27957683,00 |  | 27544016,00 | 413667,00 |  |
| 29 | пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 13 | 4 | 09.11.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 20 | 20 | 386,10 | 8 | 3 | 5 | 316,00 | 116,20 | 199,80 | 18371029,00 |  | 18099208,00 | 271821,00 |  |
| 30 | пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 20 | 3 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 9 | 9 | 90,60 | 2 | 1 | 1 | 90,60 | 45,10 | 45,50 | 5267137,00 |  | 5189203,00 | 77934,00 |  |
| 31 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 3 | 1 | 09.11.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 216,70 | 8 | 3 | 5 | 181,40 | 69,20 | 112,20 | 10545900,00 |  | 10389861,00 | 156039,00 |  |
| 32 | пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 11 | 2 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 21 | 21 | 324,40 | 8 | 5 | 3 | 307,40 | 183,10 | 124,30 | 17871058,00 |  | 17606635,00 | 264423,00 |  |
| 33 | пгт. Вознесенье, ул. Горная, д. 31 | 1 | 15.12.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 16 | 16 | 243,60 | 7 | 2 | 5 | 205,60 | 46,70 | 158,90 | 11952796,00 |  | 11775940,00 | 176856,00 |  |
| 34 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 9 | 7 | 17.12.2009 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 15 | 10 | 173,50 | 3 | 2 | 1 | 67,00 | 45,50 | 21,50 | 3895124,00 |  | 3837491,00 | 57633,00 |  |
|  | Муниципальное образование Никольское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 10 | X | X | X | X | 118 | 108 | 3240,90 | 48 | 17 | 31 | 2110,36 | 754,80 | 1355,56 | 62853701,00 | 0,00 | 61381986,00 | 1471715,00 |  |
| 35 | п.ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 7 | 15 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 1 | 88,20 | 1 | 0 | 1 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 664170,00 |  | 648619,00 | 15551,00 |  |
| 36 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 35а | 7 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 19 | 19 | 352,40 | 7 | 0 | 7 | 311,20 | 0,00 | 311,20 | 9268595,00 |  | 9051571,00 | 217024,00 |  |
| 37 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 31 | 3 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 4 | 384,30 | 2 | 0 | 2 | 102,70 | 0,00 | 102,70 | 3058755,00 |  | 2987135,00 | 71620,00 |  |
| 38 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 33 | 4 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 23 | 23 | 340,90 | 7 | 3 | 4 | 300,60 | 129,30 | 171,30 | 8952890,00 |  | 8743259,00 | 209631,00 |  |
| 39 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 33а | 5 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 12 | 12 | 358,50 | 7 | 5 | 2 | 317,20 | 222,50 | 94,70 | 9447295,00 |  | 9226087,00 | 221208,00 |  |
| 40 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 35 | 6 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 342,70 | 6 | 5 | 1 | 262,00 | 223,20 | 38,80 | 7803251,00 |  | 7620538,00 | 182713,00 |  |
| 41 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 43 | 8 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 10 | 10 | 332,00 | 7 | 3 | 4 | 316,16 | 127,10 | 189,06 | 9416321,00 |  | 9195838,00 | 220483,00 |  |
| 42 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 45 | 9 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 14 | 345,90 | 6 | 0 | 6 | 264,70 | 0,00 | 264,70 | 7883667,00 |  | 7699071,00 | 184596,00 |  |
| 43 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 47 | 10 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 14 | 10 | 346,10 | 4 | 1 | 3 | 173,70 | 52,70 | 121,00 | 5173377,00 |  | 5052243,00 | 121134,00 |  |
| 44 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 49 | 11 | 18.04.2006 | 30.11.2014 | 30.12.2014 | 4 | 1 | 349,90 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 1185380,00 |  | 1157625,00 | 27755,00 |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 16 | 16 | 197,91 | 5 | 0 | 5 | 164,89 | 0,00 | 164,89 |  |  |  |  |  |
| 45 | пос. Шугозеро, ул. Школьная, д. 3 | 24 | 24.08.2007 | 30.11.2014 | 31.12.2014 | 16 | 16 | 197,91 | 5 |  | 5 | 164,89 | 0,00 | 164,89 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по субъекту в 2014 году, - 241 МКД, в т.ч.: | X | X | X | X | 3261 | 3056 | 64933,93 | 1235 | 503 | 732 | 48287,93 | 18929,44 | 29358,49 | 1709077018,62 | 546254975,04 | 468377872,36 | 694444171,22 |  |
|  | Итого по субъекту в 2014 году МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда ЖКХ, -224 | X | X | X | X | 3075 | 2974 | 60855,85 | 1198 | 495 | 703 | 46916,20 | 18622,94 | 28293,26 | 1695880136,62 | 546254975,04 | 459850064,59 | 689775096,99 |  |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 4 | X | X | X | X | 67 | 67 | 1913,60 | 25 | 2 | 23 | 1271,60 | 89,70 | 1181,90 | 46324388,00 | 14921412,71 | 12561190,12 | 18841785,17 |  |
| 1 | дер. Мозолево-1, д. 4 | 2 | 26.07.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 502,10 | 4 | 0 | 4 | 196,10 | 0,00 | 196,10 | 7143923,00 | 2301108,08 | 1937125,97 | 2905688,95 |  |
| 2 | дер. Мозолево-1, д. 3 | 1 | 26.07.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 503,30 | 7 | 1 | 6 | 294,60 | 26,80 | 267,80 | 10732278,00 | 3456942,58 | 2910134,17 | 4365201,25 |  |
| 3 | пос. Ларьян, пер. Торфяников, д. 11, лит. а | 3 | 27.07.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 654,90 | 9 | 1 | 8 | 527,60 | 62,90 | 464,70 | 19220468,00 | 6191048,56 | 5211767,78 | 7817651,66 |  |
| 4 | пос. Ларьян, пер. Торфяников, д. 11, лит. б | 4 | 27.07.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 253,30 | 5 | 0 | 5 | 253,30 | 0,00 | 253,30 | 9227719,00 | 2972313,49 | 2502162,20 | 3753243,31 |  |
|  | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 8 | X | X | X | X | 95 | 95 | 2220,11 | 40 | 1 | 39 | 1418,58 | 22,20 | 1396,38 | 51678869,40 | 16646129,00 | 14013096,16 | 21019644,24 |  |
| 5 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д. 16 | 15 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 188,50 | 4 | 1 | 3 | 105,10 | 22,20 | 82,90 | 3828793,00 | 1233281,28 | 1038204,69 | 1557307,03 |  |
| 6 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д. 21 | 16 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 331,09 | 7 | 0 | 7 | 331,09 | 0,00 | 331,09 | 12061608,70 | 3885129,39 | 3270591,72 | 4905887,59 |  |
| 7 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 4 | 21 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 173,80 | 2 | 0 | 2 | 70,70 | 0,00 | 70,70 | 2575601,00 | 829619,28 | 698392,69 | 1047589,03 |  |
| 8 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 6 | 22 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 150,55 | 3 | 0 | 3 | 118,85 | 0,00 | 118,85 | 4329705,50 | 1394628,74 | 1174030,71 | 1761046,05 |  |
| 9 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 11 | 20 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 221,20 | 5 | 0 | 5 | 141,15 | 0,00 | 141,15 | 5142094,50 | 1656304,97 | 1394315,81 | 2091473,72 |  |
| 10 | пгт. Ефимовский, ул. Комсомольская, д. 3 | 11 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 22 | 22 | 324,00 | 9 | 0 | 9 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 11803320,00 | 3801932,78 | 3200554,89 | 4800832,33 |  |
| 11 | пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д. 16 | 13 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 16 | 16 | 273,17 | 4 | 0 | 4 | 110,79 | 0,00 | 110,79 | 4036079,70 | 1300049,79 | 1094411,96 | 1641617,95 |  |
| 12 | пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д. 43 | 14 | 24.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 557,80 | 6 | 0 | 6 | 216,90 | 0,00 | 216,90 | 7901667,00 | 2545182,77 | 2142593,69 | 3213890,54 |  |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 | X | X | X | X | 92 | 92 | 1421,50 | 32 | 17 | 15 | 1421,50 | 756,70 | 664,80 | 51785245,00 | 16680393,33 | 14041940,67 | 21062911,00 |  |
| 13 | дер. Большое Тешково, д. 1 | 21 | 20.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 31 | 31 | 525,10 | 12 | 5 | 7 | 525,10 | 231,80 | 293,30 | 19129393,00 | 6161712,66 | 5187072,14 | 7780608,20 |  |
| 14 | дер. Большое Тешково, д. 2 | 22 | 20.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 40 | 40 | 523,10 | 12 | 6 | 6 | 523,10 | 257,40 | 265,70 | 19056533,00 | 6138243,93 | 5167315,63 | 7750973,44 |  |
| 15 | дер. Бегуницы, д. 6 | 20 | 20.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 373,30 | 8 | 6 | 2 | 373,30 | 267,50 | 105,80 | 13599319,00 | 4380436,74 | 3687552,90 | 5531329,36 |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 10 | X | X | X | X | 179 | 179 | 3114,50 | 70 | 39 | 31 | 2905,90 | 1637,20 | 1268,70 | 104174437,69 | 33555322,47 | 28247646,04 | 42371469,18 |  |
| 16 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 17 | 41 | 23.09.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 421,90 | 9 | 6 | 3 | 421,90 | 264,20 | 157,70 | 15213168,00 | 4900268,90 | 4125159,63 | 6187739,47 |  |
| 17 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 21 | 42 | 23.09.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 421,70 | 9 | 5 | 4 | 345,90 | 158,00 | 187,90 | 12255596,43 | 3947614,20 | 3323192,89 | 4984789,34 |  |
| 18 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 11 | 38 | 23.09.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 22 | 22 | 383,40 | 8 | 3 | 5 | 383,40 | 144,20 | 239,20 | 13967262,00 | 4498953,78 | 3787323,29 | 5680984,93 |  |
| 19 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 13 | 39 | 23.09.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 407,60 | 8 | 6 | 2 | 407,60 | 305,10 | 102,50 | 14666478,81 | 4724176,46 | 3976920,93 | 5965381,42 |  |
| 20 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 15 | 40 | 24.09.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 31 | 31 | 392,30 | 9 | 6 | 3 | 392,30 | 245,10 | 147,20 | 14291489,00 | 4603389,59 | 3875239,76 | 5812859,65 |  |
| 21 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 25 | 68 | 18.11.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 9 | 9 | 141,90 | 3 | 1 | 2 | 108,00 | 36,80 | 71,20 | 3923511,00 | 1263790,61 | 1063888,15 | 1595832,24 |  |
| 22 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 27 | 69 | 18.11.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 152,00 | 4 | 4 | 0 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 5390085,57 | 1736184,65 | 1461560,36 | 2192340,56 |  |
| 23 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 29 | 70 | 18.11.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 253,00 | 4 | 2 | 2 | 166,20 | 96,20 | 70,00 | 5898522,11 | 1899955,65 | 1599426,59 | 2399139,87 |  |
| 24 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 33 | 71 | 18.11.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 229,80 | 5 | 2 | 3 | 217,70 | 114,50 | 103,20 | 7430443,91 | 2393398,50 | 2014818,16 | 3022227,25 |  |
| 25 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 35 | 24 | 26.08.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 310,90 | 11 | 4 | 7 | 310,90 | 121,10 | 189,80 | 11137880,86 | 3587590,13 | 3020116,28 | 4530174,45 |  |
|  | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 9 | X | X | X | X | 86 | 74 | 1736,60 | 34 | 14 | 20 | 1143,00 | 455,00 | 688,00 | 41639490,00 | 13412373,94 | 11290846,43 | 16936269,63 |  |
| 26 | г. Новая Ладога, ул. Урицкого, д. 9 | 9 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 177,20 | 4 | 1 | 3 | 140,70 | 46,80 | 93,90 | 5125701,00 | 1651024,51 | 1389870,60 | 2084805,89 |  |
| 27 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 17 | 12 | 01.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 175,80 | 5 | 1 | 4 | 175,80 | 33,90 | 141,90 | 6404394,00 | 2062900,56 | 1736597,38 | 2604896,06 |  |
| 28 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 18 | 5 | 02.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 260,50 | 4 | 0 | 4 | 116,90 | 0,00 | 116,90 | 4258667,00 | 1371746,73 | 1154768,11 | 1732152,16 |  |
| 29 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 20 | 13 | 01.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 162,20 | 2 | 0 | 2 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 2979974,00 | 959870,68 | 808041,33 | 1212061,99 |  |
| 30 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 31 | 15 | 01.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 244,20 | 5 | 3 | 2 | 212,60 | 134,20 | 78,40 | 7745018,00 | 2494725,02 | 2100117,19 | 3150175,79 |  |
| 31 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 41 | 6 | 02.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 222,20 | 1 | 0 | 1 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 2098368,00 | 675899,16 | 568987,54 | 853481,30 |  |
| 32 | г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д. 7 | 27 | 12.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 240,90 | 10 | 8 | 2 | 240,90 | 202,50 | 38,40 | 8775987,00 | 2826807,42 | 2379671,83 | 3569507,75 |  |
| 33 | г. Новая Ладога, наб. Ладожской Флотилии, д. 42 | 26 | 12.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 74,30 | 2 | 1 | 1 | 74,30 | 37,60 | 36,70 | 2706749,00 | 871862,98 | 733954,40 | 1100931,62 |  |
| 34 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 37 | 2 | 12.05.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 17 | 5 | 179,30 | 1 | 0 | 1 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 1544632,00 | 497536,88 | 418838,05 | 628257,07 |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 9 | X | X | X | X | 146 | 146 | 2655,78 | 51 | 22 | 29 | 2580,19 | 1068,45 | 1511,74 | 93996321,70 | 30276879,40 | 25487776,92 | 38231665,38 |  |
| 35 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 1 | 486 | 28.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 518,53 | 9 | 3 | 6 | 518,53 | 176,64 | 341,89 | 18890047,90 | 6084617,91 | 5122172,00 | 7683257,99 |  |
| 36 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 18 | 7 | 05.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 33 | 33 | 521,20 | 9 | 3 | 6 | 472,70 | 139,50 | 333,20 | 17220461,00 | 5546832,17 | 4669451,53 | 7004177,30 |  |
| 37 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 8 | 39 | 27.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 169,60 | 4 | 3 | 1 | 169,60 | 127,50 | 42,10 | 6178528,00 | 1990147,52 | 1675352,19 | 2513028,29 |  |
| 38 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 18 | 44 | 27.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 205,98 | 4 | 3 | 1 | 205,98 | 154,20 | 51,78 | 7503851,40 | 2417043,56 | 2034723,13 | 3052084,71 |  |
| 39 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 8 | 12 | 05.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 168,16 | 4 | 0 | 4 | 168,16 | 0,00 | 168,16 | 6126068,80 | 1973250,05 | 1661127,50 | 2491691,25 |  |
| 40 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 17 | 28 | 19.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 207,38 | 4 | 2 | 2 | 207,38 | 108,30 | 99,08 | 7554853,40 | 2433471,66 | 2048552,70 | 3072829,04 |  |
| 41 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 3 | 18 | 05.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 195,83 | 4 | 1 | 3 | 195,83 | 49,40 | 146,43 | 7134086,90 | 2297939,80 | 1934458,84 | 2901688,26 |  |
| 42 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 10 | 19 | 05.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 194,90 | 4 | 1 | 3 | 194,90 | 49,50 | 145,40 | 7100207,00 | 2287026,84 | 1925272,06 | 2887908,10 |  |
| 43 | г. Сясьстрой, ул. 18 Июля, д. 9 | 46 | 27.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 474,20 | 9 | 6 | 3 | 447,11 | 263,41 | 183,70 | 16288217,30 | 5246549,89 | 4416666,97 | 6625000,44 |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Щегловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 10 | X | X | X | X | 168 | 168 | 2262,70 | 64 | 6 | 58 | 2242,30 | 211,70 | 2030,60 | 72928597,20 | 23490816,48 | 19775112,29 | 29662668,43 |  |
| 44 | пос. Щеглово, д. 12 | 6 | 04.02.1993 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 145,80 | 4 | 0 | 4 | 145,80 | 0,00 | 145,80 | 4742001,28 | 1527432,12 | 1285827,66 | 1928741,50 |  |
| 45 | п. ст. Кирпичный Завод, д. 2 | 7 | 26.01.1995 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 205,40 | 4 | 0 | 4 | 205,40 | 0,00 | 205,40 | 6680432,53 | 2151814,52 | 1811447,20 | 2717170,81 |  |
| 46 | пос. Щеглово, д. 47 | 27 | 17.04.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32 | 32 | 386,20 | 8 | 1 | 7 | 386,20 | 52,60 | 333,60 | 12560774,31 | 4045914,16 | 3405944,06 | 5108916,09 |  |
| 47 | пос. Щеглово, д. 48 | 39 | 13.04.1999 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 384,90 | 8 | 0 | 8 | 384,90 | 0,00 | 384,90 | 12518493,09 | 4032295,08 | 3394479,20 | 5091718,81 |  |
| 48 | пос. Щеглово, д. 8 | 12 | 07.10.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 35 | 35 | 297,10 | 13 | 2 | 11 | 276,70 | 40,90 | 235,80 | 8999394,75 | 2898768,64 | 2440250,44 | 3660375,67 |  |
| 49 | дер. Плинтовка, ул. Путевая, д. 1 | 23 | 24.05.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 175,30 | 4 | 1 | 3 | 175,30 | 27,20 | 148,10 | 5701459,70 | 1836480,45 | 1545991,71 | 2318987,54 |  |
| 50 | пос. Щеглово, д. 36 | 67 | 22.11.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 91,00 | 2 | 2 | 0 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 2959685,30 | 953335,55 | 802539,90 | 1203809,85 |  |
| 51 | пос. Щеглово, д. 39 | 66 | 22.11.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 116,50 | 3 | 0 | 3 | 116,50 | 0,00 | 116,50 | 3789047,67 | 1220479,03 | 1027427,46 | 1541141,18 |  |
| 52 | пос. Щеглово, д. 42 | 65 | 22.11.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 92,30 | 3 | 0 | 3 | 92,30 | 0,00 | 92,30 | 3001966,52 | 966954,63 | 814004,76 | 1221007,13 |  |
| 53 | дер. Минулово, д. 8а | 37 | 03.04.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 28 | 28 | 368,20 | 15 | 0 | 15 | 368,20 | 0,00 | 368,20 | 11975342,05 | 3857342,30 | 3247199,90 | 4870799,85 |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 13 | X | X | X | X | 267 | 267 | 5198,10 | 112 | 62 | 50 | 5041,20 | 2715,00 | 2326,20 | 183650916,00 | 59155257,70 | 49798263,32 | 74697394,98 |  |
| 54 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 2 | 13 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 39 | 39 | 556,90 | 12 | 7 | 5 | 556,90 | 325,90 | 231,00 | 20287867,00 | 6534865,32 | 5501200,67 | 8251801,01 |  |
| 55 | пгт. Дубровка, ул. Заводская, д. 13 | 14 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 340,30 | 8 | 8 | 0 | 340,30 | 340,30 | 0,00 | 12397129,00 | 3993202,85 | 3361570,46 | 5042355,69 |  |
| 56 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 1 | 60 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 590,30 | 13 | 6 | 7 | 590,30 | 269,30 | 321,00 | 21504629,00 | 6926792,95 | 5831134,42 | 8746701,63 |  |
| 57 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 3 | 21 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 572,40 | 9 | 3 | 6 | 415,50 | 114,10 | 301,40 | 15136665,00 | 4875626,75 | 4104415,30 | 6156622,95 |  |
| 58 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 5 | 59 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 546,40 | 12 | 7 | 5 | 546,40 | 327,90 | 218,50 | 19905352,00 | 6411654,53 | 5397478,99 | 8096218,48 |  |
| 59 | пгт. Дубровка, ул. Заводская, д. 7 | 61 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 23 | 23 | 345,10 | 8 | 4 | 4 | 345,10 | 173,50 | 171,60 | 12571993,00 | 4049527,78 | 3408986,09 | 5113479,13 |  |
| 60 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 8 | 58 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 335,00 | 8 | 4 | 4 | 335,00 | 167,50 | 167,50 | 12204050,00 | 3931010,74 | 3309215,70 | 4963823,56 |  |
| 61 | пгт. Дубровка, ул. Школьная, д. 4 | 55 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 42 | 42 | 587,80 | 12 | 6 | 6 | 587,80 | 276,20 | 311,60 | 21413554,00 | 6897457,05 | 5806438,78 | 8709658,17 |  |
| 62 | пгт. Дубровка, ул. Заводская, д. 3 | 62 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 336,10 | 8 | 6 | 2 | 336,10 | 245,60 | 90,50 | 12244123,00 | 3943918,53 | 3320081,79 | 4980122,68 |  |
| 63 | пгт. Дубровка, ул. Набережная, д. 10 | 81 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 16 | 16 | 339,90 | 8 | 5 | 3 | 339,90 | 211,00 | 128,90 | 12382557,00 | 3988509,10 | 3357619,16 | 5036428,74 |  |
| 64 | пгт. Дубровка, ул. Набережная, д. 12 | 80 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 348,70 | 8 | 6 | 2 | 348,70 | 263,70 | 85,00 | 12703141,00 | 4091771,47 | 3444547,81 | 5166821,72 |  |
| 65 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 13 | 84 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 223,80 | 4 | 0 | 4 | 223,80 | 0,00 | 223,80 | 8153034,00 | 2626149,86 | 2210753,66 | 3316130,48 |  |
| 66 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 5-а | 87 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 75,40 | 2 | 0 | 2 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | 2746822,00 | 884770,77 | 744820,49 | 1117230,74 |  |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 | X | X | X | X | 125 | 125 | 1830,36 | 51 | 28 | 23 | 1764,46 | 925,93 | 838,53 | 64279277,80 | 20704809,57 | 17429787,30 | 26144680,93 |  |
| 67 | пгт. им. Свердлова, мкр. 1-й, д. 19 | 87 | 26.11.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 35 | 35 | 616,18 | 19 | 8 | 11 | 589,00 | 203,00 | 386,00 | 21457270,00 | 6911538,28 | 5818292,69 | 8727439,03 |  |
| 68 | пгт. им. Свердлова, мкр. 1-й, д. 20 | 88 | 26.11.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 51 | 51 | 623,48 | 17 | 9 | 8 | 623,48 | 339,77 | 283,71 | 22713376,40 | 7316139,03 | 6158894,95 | 9238342,42 |  |
| 69 | пгт. им. Свердлова, мкр. 1-й, д. 22 | 90 | 26.11.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 39 | 39 | 590,70 | 15 | 11 | 4 | 551,98 | 383,16 | 168,82 | 20108631,40 | 6477132,26 | 5452599,66 | 8178899,48 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 17 | X | X | X | X | 211 | 211 | 4006,93 | 81 | 45 | 36 | 3360,31 | 1834,41 | 1525,90 | 122416093,30 | 39431088,66 | 33194001,86 | 49791002,78 |  |
| 70 | г. Выборг, пл. Пожарная, д. 7 | 43 | 05.07.1993 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 113,37 | 3 | 2 | 1 | 113,37 | 73,71 | 39,66 | 4130069,10 | 1330324,44 | 1119897,86 | 1679846,80 |  |
| 71 | г. Выборг, ул. Судостроительная, д. 17 | 50 | 14.07.1993 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 16 | 16 | 248,15 | 6 | 5 | 1 | 211,14 | 177,41 | 33,73 | 7691830,20 | 2477592,86 | 2085694,93 | 3128542,41 |  |
| 72 | г. Выборг, ул. Кленовая, д. 8 | 63 | 01.06.1994 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 39 | 39 | 853,38 | 16 | 12 | 4 | 836,38 | 612,79 | 223,59 | 30469323,40 | 9814384,37 | 8261975,61 | 12392963,42 |  |
| 73 | г. Выборг, ул. Кузнечная, д. 14 | 67 | 01.06.1994 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 237,30 | 6 | 4 | 2 | 237,30 | 175,20 | 62,10 | 8644839,00 | 2784563,73 | 2344110,11 | 3516165,16 |  |
| 74 | г. Выборг, ул. Кировская, д. 6б | 89 | 18.01.1995 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 146,20 | 3 | 0 | 3 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | 2386165,00 | 768600,61 | 647025,76 | 970538,63 |  |
| 75 | г. Выборг, ул. Шестакова, д. 23 | 164 | 20.02.1995 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 149,48 | 4 | 3 | 1 | 149,48 | 113,42 | 36,06 | 5445556,40 | 1754052,20 | 1476601,68 | 2214902,52 |  |
| 76 | г. Выборг, ул. 4-я Бригадная, д. 17 | 202 | 21.03.1995 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 147,35 | 5 | 5 | 0 | 147,35 | 147,35 | 0,00 | 5367960,50 | 1729058,00 | 1455561,00 | 2183341,50 |  |
| 77 | г. Выборг, ул. 1-я Бригадная, д. 11 | 177 | 21.05.1995 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 22 | 22 | 181,01 | 6 | 4 | 2 | 181,01 | 118,98 | 62,03 | 6594194,30 | 2124036,58 | 1788063,09 | 2682094,63 |  |
| 78 | мкр. Калининский, пер. Привокзальный, д. 4 | 383 | 20.07.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 404,94 | 4 | 1 | 3 | 206,21 | 43,65 | 162,56 | 7512230,30 | 2419742,46 | 2036995,14 | 3055492,70 |  |
| 79 | г. Выборг, ул. Октябрьская, д. 46 | 453 | 23.11.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 92,38 | 1 | 0 | 1 | 38,65 | 0,00 | 38,65 | 1408019,50 | 453533,03 | 381794,59 | 572691,88 |  |
| 80 | г. Выборг, ул. Большая Гвардейская, д. 39 | 596 | 31.08.1999 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 287,67 | 8 | 3 | 5 | 287,67 | 106,00 | 181,67 | 10479818,10 | 3375623,46 | 2841677,86 | 4262516,78 |  |
| 81 | г. Выборг, ул. Героев, д. 2а | 114 | 28.06.2000 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 88,90 | 2 | 2 | 0 | 67,40 | 67,40 | 0,00 | 2455382,00 | 790895,89 | 665794,44 | 998691,67 |  |
| 82 | г. Выборг, ул. Кировская, д. 19 | 204 | 06.12.2000 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 118,04 | 2 | 1 | 1 | 58,25 | 24,00 | 34,25 | 2122047,50 | 683526,50 | 575408,40 | 863112,60 |  |
| 83 | мкр. Калининский, пер. Привокзальный, д. 2 | 10 | 25.01.2001 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 9 | 9 | 393,40 | 6 | 1 | 5 | 294,40 | 55,00 | 239,40 | 10724992,00 | 3454595,71 | 2908158,52 | 4362237,77 |  |
| 84 | г. Выборг, ул. Шестакова, д. 27 | 67 | 28.04.2001 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 158,30 | 2 | 0 | 2 | 79,14 | 0,00 | 79,14 | 2883070,20 | 928657,28 | 781765,17 | 1172647,75 |  |
| 85 | г. Выборг, ш. Светогорское, д. 8 | 132 | 26.09.2001 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 94,75 | 2 | 0 | 2 | 94,75 | 0,00 | 94,75 | 3451742,50 | 1111830,65 | 935964,74 | 1403947,11 |  |
| 86 | г. Выборг, ул. 6-я Озерная, д. 1Б | 62 | 28.04.2003 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 17 | 17 | 292,31 | 5 | 2 | 3 | 292,31 | 119,50 | 172,81 | 10648853,30 | 3430070,89 | 2887512,96 | 4331269,45 |  |
|  | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 15 | X | X | X | X | 96 | 93 | 2580,60 | 38 | 9 | 29 | 1681,68 | 360,74 | 1320,94 | 61263602,40 | 19733439,22 | 16612065,28 | 24918097,90 |  |
| 87 | пос. Бородинское, ул. Спортивная, д. 5 | 116 | 28.06.2000 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 166,40 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 1639350,00 | 528046,22 | 444521,51 | 666782,27 |  |
| 88 | пос. Бородинское, ул. Спортивная, д. 4 | 116 | 28.06.2000 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 150,00 | 1 | 0 | 1 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 1894360,00 | 610186,74 | 513669,30 | 770503,96 |  |
| 89 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 37 | 160 | 30.11.2001 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 172,14 | 3 | 2 | 1 | 125,93 | 74,71 | 51,22 | 4587629,90 | 1477708,01 | 1243968,76 | 1865953,13 |  |
| 90 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 22 | 30 | 21.02.2001 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 84,10 | 2 | 0 | 2 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 3063763,00 | 986859,71 | 830761,31 | 1246141,98 |  |
| 91 | пос. Пруды, ул. Железнодорожная, д. 13 | 132 | 09.07.2003 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 87,11 | 2 | 1 | 1 | 87,11 | 43,67 | 43,44 | 3173417,30 | 1022180,14 | 860494,87 | 1290742,29 |  |
| 92 | г. Каменногорск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 64 | 28.04.2003 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 136,40 | 2 | 0 | 2 | 98,10 | 0,00 | 98,10 | 3573783,00 | 1151140,76 | 969056,90 | 1453585,34 |  |
| 93 | г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 45 | 137 | 09.07.2003 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 60,80 | 2 | 0 | 2 | 60,80 | 0,00 | 60,80 | 2214944,00 | 713449,11 | 600597,96 | 900896,93 |  |
| 94 | г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 39 | 138 | 09.07.2003 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 77,06 | 2 | 0 | 2 | 77,06 | 0,00 | 77,06 | 2807295,80 | 904249,82 | 761218,40 | 1141827,58 |  |
| 95 | г. Каменногорск, ул. Набережная 1-я, д. 4 | 136 | 09.07.2003 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 170,10 | 3 | 1 | 2 | 118,26 | 33,00 | 85,26 | 4308211,80 | 1387705,46 | 1168202,53 | 1752303,81 |  |
| 96 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 2 | 68 | 26.05.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 3 | 330,00 | 2 | 0 | 2 | 108,53 | 0,00 | 108,53 | 3953747,90 | 1273530,13 | 1072087,11 | 1608130,66 |  |
| 97 | пос. Пруды, ул. Железнодорожная, д. 12 | 134 | 14.12.2005 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 88,37 | 3 | 2 | 1 | 88,37 | 55,43 | 32,94 | 3219319,10 | 1036965,43 | 872941,47 | 1309412,20 |  |
| 98 | пос. Пруды, ул. Железнодорожная, д. 1а | 135 | 14.12.2005 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 114,60 | 2 | 1 | 1 | 114,60 | 58,90 | 55,70 | 4174878,00 | 1344757,70 | 1132048,12 | 1698072,18 |  |
| 99 | г. Каменногорск, ул. Железнодорожная, д. 13 | 136 | 14.12.2005 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 155,00 | 1 | 0 | 1 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 1132973,00 | 364938,61 | 307213,75 | 460820,64 |  |
| 100 | ст. Возрождение, д. 4 | 68 | 27.06.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 380,00 | 5 | 0 | 5 | 239,20 | 0,00 | 239,20 | 8714056,00 | 2806859,01 | 2362878,80 | 3544318,19 |  |
| 101 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 49 | 70 | 06.08.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 408,52 | 7 | 2 | 5 | 351,52 | 95,03 | 256,49 | 12805873,60 | 4124862,37 | 3472404,49 | 5208606,74 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 9 | X | X | X | X | 241 | 169 | 5986,07 | 64 | 9 | 55 | 2621,90 | 305,30 | 2316,60 | 95515817,00 | 30766319,56 | 25899798,98 | 38849698,46 |  |
| 102 | пгт. Сиверский, ул. С.Никифорова, д. 13 | б/н | 18.09.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 72,00 | 2 | 2 | 0 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 2622960,00 | 844873,95 | 711234,42 | 1066851,63 |  |
| 103 | пгт. Сиверский, ул. С.Никифорова, д. 30 | б/н | 19.02.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 218,70 | 6 | 1 | 5 | 218,70 | 30,80 | 187,90 | 7967241,00 | 2566304,62 | 2160374,55 | 3240561,83 |  |
| 104 | пгт. Сиверский, ул. Некрасова, д. 66 | б/н | 18.03.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 357,00 | 7 | 3 | 4 | 260,50 | 117,20 | 143,30 | 9490015,00 | 3056800,89 | 2573285,65 | 3859928,46 |  |
| 105 | д. Белогорка, ул. Садовая, д. 10 | б/н | 02.06.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 156,20 | 6 | 0 | 6 | 156,20 | 0,00 | 156,20 | 5690366,00 | 1832907,10 | 1542983,56 | 2314475,34 |  |
| 106 | д. Белогорка, ул. Садовая, д. 11 | б/н | 02.06.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 21 | 21 | 218,00 | 8 | 3 | 5 | 201,50 | 85,30 | 116,20 | 7340645,00 | 2364473,62 | 1990468,55 | 2985702,83 |  |
| 107 | д. Белогорка, ул. Садовая, д. 5 | б/н | 02.06.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 188,00 | 4 | 0 | 4 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 3759576,00 | 1210986,00 | 1019436,00 | 1529154,00 |  |
| 108 | д. Куровицы, пр. Вырицкий, д. 83б | б/н | 30.05.2001 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 357,00 | 6 | 0 | 6 | 267,20 | 0,00 | 267,20 | 9734096,00 | 3135421,10 | 2639469,96 | 3959204,94 |  |
| 109 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 6 | 12 | 15.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 71 | 71 | 2152,70 | 22 | 0 | 22 | 1258,45 | 0,00 | 1258,45 | 45845333,50 | 14767105,85 | 12431291,06 | 18646936,59 |  |
| 110 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 8 | 14 | 15.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 75 | 3 | 2266,47 | 3 | 0 | 3 | 84,15 | 0,00 | 84,15 | 3065584,50 | 987446,43 | 831255,23 | 1246882,84 |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 7 | X | X | X | X | 17 | 17 | 2672,34 | 11 | 2 | 9 | 347,40 | 65,20 | 282,20 | 12655782,00 | 4076516,81 | 3431706,07 | 5147559,12 |  |
| 111 | пгт. Назия, ул. Заводская, д. 17 | 215 | 19.10.2000 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 130,42 | 3 | 2 | 1 | 97,80 | 65,20 | 32,60 | 3562854,00 | 1147620,45 | 966093,42 | 1449140,13 |  |
| 112 | пгт. Назия, ул. Заводская, д. 9 | 214 | 19.10.2000 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 130,50 | 2 | 0 | 2 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 2724964,00 | 877730,16 | 738893,54 | 1108340,30 |  |
| 113 | пгт. Назия, ул. Парковая, д. 5 | 296 | 31.08.2001 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 437,18 | 2 | 0 | 2 | 76,90 | 0,00 | 76,90 | 2801467,00 | 902372,32 | 759637,87 | 1139456,81 |  |
| 114 | пгт. Назия, ул. Новая, д. 7 | 71 | 20.12.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 735,80 | 1 | 0 | 1 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 852462,00 | 274584,03 | 231151,19 | 346726,78 |  |
| 115 | пгт. Назия, ул. Школьная, д. 4 | 76 | 20.12.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 669,50 | 1 | 0 | 1 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 867034,00 | 279277,78 | 235102,49 | 352653,73 |  |
| 116 | пгт. Назия, ул. Новая, д. 11 | 63 | 22.11.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 504,80 | 1 | 0 | 1 | 19,10 | 0,00 | 19,10 | 695813,00 | 224126,28 | 188674,68 | 283012,04 |  |
| 117 | пгт. Назия, ул. Полевая, д. 3 | 58 | 22.11.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 64,14 | 1 | 0 | 1 | 31,60 | 0,00 | 31,60 | 1151188,00 | 370805,79 | 312152,88 | 468229,33 |  |
|  | Муниципальное образование Павловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 | X | X | X | X | 30 | 30 | 576,20 | 13 | 5 | 8 | 541,70 | 235,50 | 306,20 | 19734131,00 | 6356503,04 | 5351051,19 | 8026576,77 |  |
| 118 | пгт. Павлово, ул. Невская, д. 6 | 60 | 14.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 374,50 | 8 | 5 | 3 | 374,50 | 235,50 | 139,00 | 13643035,00 | 4394517,98 | 3699406,81 | 5549110,21 |  |
| 119 | пос. Дачное, ул. Железнодорожная, д. 1 | 29 | 17.07.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 132,70 | 4 | 0 | 4 | 132,70 | 0,00 | 132,70 | 4834261,00 | 1557149,63 | 1310844,55 | 1966266,82 |  |
| 120 | пгт. Павлово, ул. Дорожная, д. 5 | 33 | 17.08.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 69,00 | 1 | 0 | 1 | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 1256835,00 | 404835,43 | 340799,83 | 511199,74 |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 9 | X | X | X | X | 150 | 150 | 2467,80 | 68 | 42 | 26 | 2467,80 | 1453,40 | 1014,40 | 89901954,00 | 28958054,63 | 24377559,74 | 36566339,63 |  |
| 121 | г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 8 | 73 | 22.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 159,10 | 4 | 1 | 3 | 159,10 | 38,00 | 121,10 | 5796013,00 | 1866936,74 | 1571630,50 | 2357445,76 |  |
| 122 | г. Лодейное Поле, ул. Шмакова, д. 15 | 65 | 22.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 293,90 | 8 | 6 | 2 | 293,90 | 221,50 | 72,40 | 10706777,00 | 3448728,53 | 2903219,39 | 4354829,08 |  |
| 123 | г. Лодейное Поле, ул. Энергетиков, д. 3 | 74 | 22.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 207,90 | 4 | 2 | 2 | 207,90 | 103,90 | 104,00 | 7573797,00 | 2439573,53 | 2053689,39 | 3080534,08 |  |
| 124 | г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 6 | 72 | 22.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 161,70 | 4 | 2 | 2 | 161,70 | 80,80 | 80,90 | 5890731,00 | 1897446,08 | 1597313,97 | 2395970,95 |  |
| 125 | г. Лодейное Поле, пр. Октябрьский, д. 87 | 67 | 22.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32 | 32 | 313,10 | 8 | 5 | 3 | 313,10 | 187,80 | 125,30 | 11406233,00 | 3674028,24 | 3092881,90 | 4639322,86 |  |
| 126 | г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная, д. 104 | 64 | 22.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 23 | 23 | 341,10 | 12 | 8 | 4 | 341,10 | 232,20 | 108,90 | 12426273,00 | 4002590,34 | 3369473,07 | 5054209,59 |  |
| 127 | г. Лодейное Поле, ул. Шмакова, д. 17 | 66 | 22.11.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 517,50 | 12 | 6 | 6 | 517,50 | 247,00 | 270,50 | 18852525,00 | 6072531,51 | 5111997,39 | 7667996,10 |  |
| 128 | г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная, д. 102 | 63 | 22.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 350,40 | 12 | 10 | 2 | 350,40 | 280,20 | 70,20 | 12765072,00 | 4111719,89 | 3461340,84 | 5192011,27 |  |
| 129 | г. Лодейное Поле, ул. Кольцевая, д. 17 | 28 | 28.11.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 123,10 | 4 | 2 | 2 | 123,10 | 62,00 | 61,10 | 4484533,00 | 1444499,77 | 1216013,29 | 1824019,94 |  |
|  | Муниципальное образование Янегское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 8 | X | X | X | X | 60 | 59 | 1451,00 | 24 | 3 | 21 | 915,10 | 112,30 | 802,80 | 33337093,00 | 10738113,21 | 9039591,91 | 13559387,88 |  |
| 130 | пос. Янега, ул. Лесная, д. 5 | 5 | 27.01.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 191,40 | 4 | 1 | 3 | 144,00 | 47,90 | 96,10 | 5245920,00 | 1689747,90 | 1422468,84 | 2133703,26 |  |
| 131 | пос. Янега, ул. Лесная, д. 7 | 6 | 27.01.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 205,00 | 4 | 0 | 4 | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 6357035,00 | 2047645,89 | 1723755,64 | 2585633,47 |  |
| 132 | пос. Янега, ул. Комсомольская, д. 4 | 3 | 27.01.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 13 | 12 | 130,00 | 2 | 0 | 2 | 94,30 | 0,00 | 94,30 | 3435349,00 | 1106550,19 | 931519,53 | 1397279,28 |  |
| 133 | пос. Янега, ул. Первомайская, д. 6 | 41 | 18.12.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 361,70 | 6 | 1 | 5 | 282,50 | 39,10 | 243,40 | 10291475,00 | 3314956,82 | 2790607,27 | 4185910,91 |  |
| 134 | пос. Янега, ул. Комсомольская, д. 8 | 1 | 27.01.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 52,50 | 1 | 0 | 1 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 954466,00 | 307440,24 | 258810,30 | 388215,46 |  |
| 135 | пос. Янега, ул. Новая, д. 3 | 4 | 27.01.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 223,60 | 2 | 0 | 2 | 49,70 | 0,00 | 49,70 | 1810571,00 | 583197,71 | 490949,31 | 736423,98 |  |
| 136 | пос. Янега, ул. Лесная, д. 9 | 7 | 27.01.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 233,50 | 4 | 1 | 3 | 116,90 | 25,30 | 91,60 | 4258667,00 | 1371746,73 | 1154768,11 | 1732152,16 |  |
| 137 | пос. Янега, ул. Комсомольская, д. 3 | 14 | 14.04.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 53,30 | 1 | 0 | 1 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 983610,00 | 316827,73 | 266712,91 | 400069,36 |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 76,30 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 1391626,00 | 448252,57 | 377349,37 | 566024,06 |  |
| 138 | дер. Дятлицы, д. 45 | 2 | 26.03.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 76,30 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 1391626,00 | 448252,57 | 377349,37 | 566024,06 |  |
|  | Лужский муниципальный район |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 7 | X | X | X | X | 118 | 115 | 1835,00 | 49 | 23 | 26 | 1589,02 | 665,50 | 923,52 | 57845588,31 | 18632472,70 | 15685246,23 | 23527869,38 |  |
| 139 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 12 | 23 | 20.10.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 259,80 | 7 | 4 | 3 | 247,12 | 150,20 | 96,92 | 8998668,58 | 2898534,73 | 2440053,53 | 3660080,32 |  |
| 140 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 14 | 24 | 20.10.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 136,80 | 3 | 0 | 3 | 136,80 | 0,00 | 136,80 | 4981201,83 | 1604480,30 | 1350688,61 | 2026032,92 |  |
| 141 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 16 | 25 | 20.10.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 248,50 | 8 | 5 | 3 | 248,50 | 163,80 | 84,70 | 9048810,61 | 2914685,81 | 2453649,92 | 3680474,88 |  |
| 142 | г. Луга, ул. Солецкая, д. 43 | 31 | 20.10.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 17 | 17 | 178,90 | 6 | 4 | 2 | 178,90 | 107,10 | 71,80 | 6514775,57 | 2098455,24 | 1766528,13 | 2649792,20 |  |
| 143 | г. Луга, ул. Малая Инженерная, д. 10 | 28 | 20.10.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 17 | 17 | 250,20 | 6 | 0 | 6 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 7356602,49 | 2369613,64 | 1994795,53 | 2992193,32 |  |
| 144 | г. Луга, ул. Гагарина, д. 38 | 16 | 20.10.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 23 | 20 | 348,20 | 8 | 3 | 5 | 283,30 | 76,30 | 207,00 | 10318635,92 | 3323705,54 | 2797972,15 | 4196958,23 |  |
| 145 | г. Луга, пр. Кирова, д. 1 | 18 | 20.10.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 412,60 | 11 | 7 | 4 | 292,40 | 168,10 | 124,30 | 10626893,31 | 3422997,44 | 2881558,36 | 4322337,51 |  |
|  | Муниципальное образование Толмачевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 5 | X | X | X | X | 98 | 98 | 1528,90 | 42 | 33 | 9 | 1483,40 | 1002,30 | 481,10 | 53971879,85 | 17384723,87 | 14634862,39 | 21952293,59 |  |
| 146 | г.п. Толмачево, ул. Рабочая, д. 15 | 1 | 23.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 26 | 26 | 583,90 | 12 | 6 | 6 | 583,90 | 243,90 | 340,00 | 21271477,00 | 6851693,05 | 5767913,58 | 8651870,37 |  |
| 147 | г.п. Толмачево, ул. Малая Загородная, д. 5 | 2 | 23.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 44 | 44 | 368,00 | 13 | 11 | 2 | 322,50 | 257,40 | 65,10 | 11706923,31 | 3770882,72 | 3174416,24 | 4761624,35 |  |
| 148 | г.п. Толмачево, ул. Железнодорожная, д. 2 | 7 | 23.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 115,70 | 4 | 4 | 0 | 115,70 | 115,70 | 0,00 | 4214951,00 | 1357665,50 | 1142914,20 | 1714371,30 |  |
| 149 | г.п. Толмачево, ул. Прохорова, д. 14 | 3 | 23.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 205,70 | 5 | 4 | 1 | 205,70 | 129,70 | 76,00 | 7467020,54 | 2405180,08 | 2024736,18 | 3037104,28 |  |
| 150 | п. Плоское, ул. Парковая, д. 4а | 5 | 23.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 255,60 | 8 | 8 | 0 | 255,60 | 255,60 | 0,00 | 9311508,00 | 2999302,52 | 2524882,19 | 3787323,29 |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Важинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 10 | X | X | X | X | 113 | 113 | 2167,60 | 49 | 22 | 27 | 1953,60 | 843,40 | 1110,20 | 71169648,00 | 22924246,51 | 19298160,60 | 28947240,89 |  |
| 151 | пгт. Важины, ул. Железнодорожная, д. 19 | 12 | 21.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 113,00 | 4 | 2 | 2 | 113,00 | 56,40 | 56,60 | 4116590,00 | 1325982,73 | 1116242,91 | 1674364,36 |  |
| 152 | пгт. Важины, ул. Октябрьская, д. 1 а | 9 | 21.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 106,60 | 3 | 2 | 1 | 106,60 | 64,60 | 42,00 | 3883438,00 | 1250882,82 | 1053022,07 | 1579533,11 |  |
| 153 | пгт. Важины, ул. Сосновая, д. 7 | 6 | 21.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 32 | 32 | 496,40 | 12 | 3 | 9 | 496,40 | 133,20 | 363,20 | 18083852,00 | 5824936,51 | 4903566,20 | 7355349,29 |  |
| 154 | пгт. Важины, ул. Сосновая, д. 10 | 7 | 21.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 123,70 | 3 | 1 | 2 | 123,70 | 40,60 | 83,10 | 4506391,00 | 1451540,38 | 1221940,25 | 1832910,37 |  |
| 155 | пгт. Важины, ул. Железнодорожная, д. 12 | 10 | 21.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 191,10 | 4 | 1 | 3 | 191,10 | 49,10 | 142,00 | 6961773,00 | 2242436,28 | 1887734,69 | 2831602,03 |  |
| 156 | пгт. Важины, ул. Береговая, д. 32 | 2 | 22.10.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 198,10 | 3 | 0 | 3 | 93,10 | 0,00 | 93,10 | 3391633,00 | 1092468,96 | 919665,62 | 1379498,42 |  |
| 157 | пгт. Важины, ул. Железнодорожная, д. 14 | 11 | 21.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 242,40 | 5 | 1 | 4 | 242,40 | 50,50 | 191,90 | 8830632,00 | 2844408,96 | 2394489,21 | 3591733,83 |  |
| 158 | пгт. Важины, ул. Трифанова, д. 45 | 4 | 22.10.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 17 | 17 | 292,50 | 6 | 4 | 2 | 292,50 | 182,90 | 109,60 | 10655775,00 | 3432300,42 | 2889389,83 | 4334084,75 |  |
| 159 | пгт. Важины, ул. Сосновая, д. 12 | 8 | 21.12.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 113,00 | 4 | 3 | 1 | 113,00 | 84,30 | 28,70 | 4116590,00 | 1325982,73 | 1116242,91 | 1674364,36 |  |
| 160 | пгт. Важины, ул. Набережная, д. 15 | 3 | 22.10.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 13 | 13 | 290,80 | 5 | 5 | 0 | 181,80 | 181,80 | 0,00 | 6622974,00 | 2133306,72 | 1795866,91 | 2693800,37 |  |
|  | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 7 | X | X | X | X | 62 | 62 | 1516,96 | 32 | 21 | 11 | 1257,10 | 788,30 | 468,80 | 45796153,01 | 14751264,48 | 12417955,42 | 18626933,11 |  |
| 161 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 6 | 5 | 17.12.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 18 | 18 | 451,60 | 8 | 5 | 3 | 451,60 | 274,80 | 176,80 | 16451788,00 | 5299237,16 | 4461020,33 | 6691530,51 |  |
| 162 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 7 | 6 | 17.12.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 172,20 | 5 | 3 | 2 | 128,50 | 86,30 | 42,20 | 4681255,01 | 1507865,32 | 1269355,88 | 1904033,81 |  |
| 163 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 9 | 7 | 17.12.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 173,50 | 5 | 5 | 0 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 3879795,00 | 1249709,38 | 1052034,25 | 1578051,37 |  |
| 164 | пгт. Вознесенье, наб. Мариинская, д. 2 | 8 | 17.12.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 338,80 | 7 | 3 | 4 | 299,10 | 118,30 | 180,80 | 10896213,00 | 3509747,20 | 2954586,32 | 4431879,48 |  |
| 165 | пгт. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 13 | 9 | 17.12.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 93,20 | 2 | 1 | 1 | 93,20 | 49,60 | 43,60 | 3395276,00 | 1093642,39 | 920653,44 | 1380980,17 |  |
| 166 | пгт. Вознесенье, пер. Советский, д. 6 | 10 | 17.12.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 162,80 | 3 | 2 | 1 | 99,20 | 73,80 | 25,40 | 3613856,00 | 1164048,56 | 979922,98 | 1469884,46 |  |
| 167 | пгт. Вознесенье, ул. Горная, д. 12 | 5 | 29.03.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 124,86 | 2 | 2 | 0 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 2877970,00 | 927014,47 | 780382,22 | 1170573,31 |  |
|  | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 11 | X | X | X | X | 181 | 181 | 3238,02 | 77 | 28 | 49 | 2933,57 | 1027,58 | 1905,99 | 106869955,10 | 34423567,68 | 28978554,96 | 43467832,46 |  |
| 168 | г. Подпорожье, ул. Заречная, д. 41 | 8 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 27 | 27 | 337,20 | 8 | 2 | 6 | 323,10 | 80,10 | 243,00 | 11770533,00 | 3791371,85 | 3191664,46 | 4787496,69 |  |
| 169 | г. Подпорожье, ул. Клубная, д. 15/7 | 12 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 26 | 26 | 326,80 | 7 | 2 | 5 | 288,90 | 76,20 | 212,70 | 10524627,00 | 3390056,73 | 2853828,10 | 4280742,17 |  |
| 170 | г. Подпорожье, пр. Механический, д. 26 | 17 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 12 | 321,60 | 7 | 3 | 4 | 284,38 | 122,60 | 161,78 | 10359963,40 | 3337017,42 | 2809178,39 | 4213767,59 |  |
| 171 | г. Подпорожье, пр. Механический, д. 32 | 18 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 384,27 | 8 | 3 | 5 | 384,27 | 134,58 | 249,69 | 13998956,10 | 4509162,68 | 3795917,37 | 5693876,05 |  |
| 172 | г. Подпорожье, пр. Механический, д. 32а | 19 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 17 | 17 | 330,90 | 7 | 3 | 4 | 289,92 | 126,30 | 163,62 | 10561785,60 | 3402025,77 | 2863903,93 | 4295855,90 |  |
| 173 | г. Подпорожье, ул. Новгородская, д. 10 | 23 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 215,80 | 5 | 3 | 2 | 133,30 | 85,30 | 48,00 | 4856119,00 | 1564190,24 | 1316771,50 | 1975157,26 |  |
| 174 | г. Подпорожье, ул. Полещука, д. 1 | 29 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 17 | 17 | 246,40 | 8 | 5 | 3 | 246,40 | 141,30 | 105,10 | 8976352,00 | 2891346,41 | 2434002,24 | 3651003,35 |  |
| 175 | г. Подпорожье, ул. Полещука, д. 9 | 31 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 395,50 | 10 | 3 | 7 | 303,75 | 121,10 | 182,65 | 11065612,50 | 3564311,97 | 3000520,21 | 4500780,32 |  |
| 176 | г. Подпорожье, пер. Пристанской, д. 2 | 36 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 20 | 20 | 329,85 | 8 | 3 | 5 | 329,85 | 116,20 | 213,65 | 12016435,50 | 3870578,78 | 3258342,69 | 4887514,03 |  |
| 177 | г. Подпорожье, ул. Речников, д. 3 | 39 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 166,00 | 4 | 0 | 4 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 6047380,00 | 1947903,83 | 1639790,47 | 2459685,70 |  |
| 178 | г. Подпорожье, ул. Северная, д. 37 | 44 | 23.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 183,70 | 5 | 1 | 4 | 183,70 | 23,90 | 159,80 | 6692191,00 | 2155602,00 | 1814635,60 | 2721953,40 |  |
|  | Приозерский муниципальный район |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 15 | X | X | X | X | 107 | 107 | 1761,45 | 38 | 22 | 16 | 1465,61 | 756,08 | 709,53 | 53266488,80 | 17157512,43 | 14443590,54 | 21665385,83 |  |
| 179 | г. Приозерск, ул. Цветкова, д. 43 | 28 | 11.05.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 335,46 | 8 | 3 | 5 | 335,46 | 117,27 | 218,19 | 12124632,60 | 3905429,84 | 3287681,10 | 4931521,66 |  |
| 180 | г. Приозерск, ул. Поперечная, д. 17 | 38 | 13.07.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 86,00 | 2 | 1 | 1 | 62,70 | 35,70 | 27,00 | 2284161,00 | 735744,40 | 619366,64 | 929049,96 |  |
| 181 | г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 46 | 71 | 17.07.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 59,21 | 1 | 1 | 0 | 30,61 | 30,61 | 0,00 | 1115122,30 | 359188,77 | 302373,41 | 453560,12 |  |
| 182 | г. Приозерск, пер. Столярный, д. 1 | 156 | 23.07.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 139,58 | 2 | 2 | 0 | 69,78 | 69,78 | 0,00 | 2542085,40 | 818823,67 | 689304,69 | 1033957,04 |  |
| 183 | г. Приозерск, ул. Квартальная, д. 10 | 266 | 17.08.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 107,79 | 2 | 0 | 2 | 107,79 | 0,00 | 107,79 | 3926789,70 | 1264846,71 | 1064777,20 | 1597165,79 |  |
| 184 | г. Приозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | 282 | 27.09.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 9 | 9 | 79,34 | 3 | 2 | 1 | 79,34 | 30,30 | 49,04 | 2890356,20 | 931004,16 | 783740,82 | 1175611,22 |  |
| 185 | г. Приозерск, ул. Крупской, д. 6 | 298 | 30.10.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 78,55 | 1 | 0 | 1 | 33,35 | 0,00 | 33,35 | 1214940,50 | 391340,92 | 329439,83 | 494159,75 |  |
| 186 | пос. Бригадное, д. 37 | 306 | 29.11.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 202,87 | 4 | 4 | 0 | 140,80 | 140,80 | 0,00 | 5129344,00 | 1652197,93 | 1390858,42 | 2086287,65 |  |
| 187 | г. Приозерск, ул. Поперечная, д. 11 | 14 | 04.06.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 71,04 | 1 | 1 | 0 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 1289622,00 | 415396,36 | 349690,26 | 524535,38 |  |
| 188 | г. Приозерск, ул. Заречная, д. 7 | 35 | 07.11.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 89,97 | 2 | 0 | 2 | 89,97 | 0,00 | 89,97 | 3248098,80 | 1046235,58 | 880745,29 | 1321117,93 |  |
| 189 | г. Приозерск, ул. Строителей, д. 11 | 45 | 28.11.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 144,50 | 4 | 3 | 1 | 144,50 | 97,20 | 47,30 | 5264135,00 | 1695615,08 | 1427407,97 | 2141111,95 |  |
| 190 | г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 6 | 35 | 22.02.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 92,80 | 2 | 2 | 0 | 92,80 | 92,80 | 0,00 | 3380704,00 | 1088948,65 | 916702,14 | 1375053,21 |  |
| 191 | г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 25 | 29 | 22.02.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 62,39 | 1 | 0 | 1 | 31,16 | 0,00 | 31,16 | 1135158,80 | 365642,67 | 307806,45 | 461709,68 |  |
| 192 | г. Приозерск, пер. Безымянный, д. 3 | 79 | 27.05.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 106,25 | 3 | 2 | 1 | 106,25 | 53,12 | 53,13 | 3870687,50 | 1246775,79 | 1049564,68 | 1574347,03 |  |
| 193 | г. Приозерск, пер. Западный, д. 3 | 93 | 29.07.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 105,70 | 2 | 1 | 1 | 105,70 | 53,10 | 52,60 | 3850651,00 | 1240321,90 | 1044131,64 | 1566197,46 |  |
|  | Муниципальное образование Сосновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 7 | X | X | X | X | 68 | 68 | 1192,64 | 23 | 7 | 16 | 821,26 | 246,20 | 575,06 | 29918501,80 | 9636960,83 | 8112616,39 | 12168924,58 |  |
| 194 | дер. Снегиревка, ул. Центральная, д. 23 | 32 | 17.04.2002 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 84,10 | 1 | 0 | 1 | 21,42 | 0,00 | 21,42 | 780330,60 | 251350,00 | 211592,24 | 317388,36 |  |
| 195 | пос. Сосново, ул. Никитина, д. 8 | 21 | 09.08.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 264,00 | 1 | 0 | 1 | 42,90 | 0,00 | 42,90 | 1562847,00 | 503404,06 | 423777,18 | 635665,76 |  |
| 196 | пос. Сосново, ул. Лесная, д. 12 | 12 | 25.10.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 23 | 23 | 252,39 | 8 | 4 | 4 | 252,39 | 123,40 | 128,99 | 9194567,70 | 2961635,23 | 2493172,99 | 3739759,48 |  |
| 197 | дер. Кривко, ул. Фестивальная, д. 22 | 26 | 11.09.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 59,80 | 1 | 0 | 1 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 1183975,00 | 381366,71 | 321043,32 | 481564,97 |  |
| 198 | пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11 | 11 | 09.02.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 28 | 28 | 341,42 | 8 | 3 | 5 | 341,42 | 122,80 | 218,62 | 12437930,60 | 4006345,33 | 3372634,10 | 5058951,17 |  |
| 199 | пос. Сосново, ул. Лесная, д. 18 | 18 | 11.08.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 55,03 | 2 | 0 | 2 | 55,03 | 0,00 | 55,03 | 2004742,90 | 645741,85 | 543600,42 | 815400,63 |  |
| 200 | пос. Сосново, ул. Ленинградская, д. 8 | 12 | 29.05.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 135,90 | 2 | 0 | 2 | 75,60 | 0,00 | 75,60 | 2754108,00 | 887117,65 | 746796,14 | 1120194,21 |  |
|  | Тосненский район |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рябовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 5 | X | X | X | X | 37 | 37 | 1743,09 | 14 | 0 | 14 | 600,86 | 0,00 | 600,86 | 21889329,80 | 7050707,80 | 5935448,80 | 8903173,20 |  |
| 201 | пгт. Рябово, ул. Рычина, д. 18 | 5 | 12.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 516,00 | 2 | 0 | 2 | 65,87 | 0,00 | 65,87 | 2399644,10 | 772942,32 | 650680,71 | 976021,07 |  |
| 202 | пгт. Рябово, ул. Рычина, д. 16 | 4 | 12.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 11 | 11 | 528,80 | 5 | 0 | 5 | 195,48 | 0,00 | 195,48 | 7121336,40 | 2293832,77 | 1931001,45 | 2896502,18 |  |
| 203 | пгт. Рябово, ул. Дорожная, д. 6 | 13 | 14.10.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 153,29 | 1 | 0 | 1 | 45,31 | 0,00 | 45,31 | 1650643,30 | 531683,87 | 447583,77 | 671375,66 |  |
| 204 | пгт. Рябово, ул. Тяговая пст., д. 1 | 11 | 01.07.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 2 | 2 | 151,20 | 2 | 0 | 2 | 87,20 | 0,00 | 87,20 | 3176696,00 | 1023236,23 | 861383,91 | 1292075,86 |  |
| 205 | пгт. Рябово, ул. Рычина, д. 15 | 18 | 26.12.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 393,80 | 4 | 0 | 4 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 7541010,00 | 2429012,61 | 2044798,96 | 3067198,43 |  |
|  | Муниципальное образование Ульяновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 4 | X | X | X | X | 41 | 39 | 709,00 | 18 | 3 | 15 | 553,88 | 93,40 | 460,48 | 20177848,40 | 6499427,54 | 5471368,34 | 8207052,52 |  |
| 206 | пгт. Ульяновка, пр. Советский, д. 117, корп. 3 | 24 | 19.09.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 121,40 | 4 | 2 | 2 | 104,90 | 65,70 | 39,20 | 3821507,00 | 1230934,41 | 1036229,03 | 1554343,56 |  |
| 207 | пгт. Ульяновка, ул. Мариинская, д. 15 | 3 | 22.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 124,30 | 3 | 1 | 2 | 97,87 | 27,70 | 70,17 | 3565404,10 | 1148441,85 | 966784,90 | 1450177,35 |  |
| 208 | пгт. Ульяновка, ул. 9-я, д. 20 | 6 | 22.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 1 | 124,00 | 1 | 0 | 1 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 743172,00 | 239380,95 | 201516,42 | 302274,63 |  |
| 209 | пгт. Ульяновка, ш. Московское, д. 68 | 4 | 22.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 339,30 | 10 | 0 | 10 | 330,71 | 0,00 | 330,71 | 12047765,30 | 3880670,33 | 3266837,99 | 4900256,98 |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 15 | X | X | X | X | 218 | 210 | 2992,70 | 77 | 30 | 47 | 2495,08 | 951,45 | 1543,63 | 88301102,06 | 28442408,90 | 23943477,27 | 35915215,89 |  |
| 210 | пос. Березовик, пер. Квартальный, д. 1 | 17 | 01.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 31 | 31 | 323,70 | 8 | 2 | 6 | 303,60 | 68,80 | 234,80 | 10938018,94 | 3523213,19 | 2965922,30 | 4448883,45 |  |
| 211 | пос. Березовик, ул. Подгаецкого, д. 20 | 26 | 13.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 16 | 16 | 125,20 | 5 | 0 | 5 | 100,40 | 0,00 | 100,40 | 3617184,13 | 1165120,57 | 980825,43 | 1471238,13 |  |
| 212 | пос. Березовик, ул. Суворовская, д. 3 | 23 | 13.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 227,40 | 6 | 5 | 1 | 202,40 | 170,10 | 32,30 | 7292012,63 | 2348808,80 | 1977281,53 | 2965922,30 |  |
| 213 | г. Тихвин, ул. Береговая-Кузнецкая, д. 10 | 14 | 20.03.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 100,70 | 2 | 0 | 2 | 35,96 | 0,00 | 35,96 | 1295557,18 | 417308,12 | 351299,62 | 526949,44 |  |
| 214 | г. Тихвин, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 23 | 16 | 21.05.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 26 | 26 | 198,00 | 6 | 2 | 4 | 198,00 | 62,70 | 135,30 | 7133490,62 | 2297747,73 | 1934297,16 | 2901445,73 |  |
| 215 | г. Тихвин, ул. Труда, д. 41 | 19 | 21.05.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 139,01 | 5 | 1 | 4 | 139,01 | 22,70 | 116,31 | 5008214,80 | 1613181,37 | 1358013,37 | 2037020,06 |  |
| 216 | г. Тихвин, ул. Труда, д. 43 | 20 | 21.05.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 153,43 | 6 | 2 | 4 | 124,08 | 39,00 | 85,08 | 4422456,28 | 1424504,42 | 1199180,74 | 1798771,12 |  |
| 217 | г. Тихвин, ул. Труда, д. 37 | 41 | 21.05.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 159,33 | 4 | 2 | 2 | 159,33 | 80,21 | 79,12 | 5678835,91 | 1829193,17 | 1539857,10 | 2309785,64 |  |
| 218 | г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 22 | 49 | 20.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 9 | 9 | 169,70 | 6 | 5 | 1 | 169,70 | 148,10 | 21,60 | 6048443,19 | 1948246,29 | 1640078,76 | 2460118,14 |  |
| 219 | г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 41 | 47 | 30.122006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 4 | 211,20 | 4 | 1 | 3 | 142,70 | 26,70 | 116,00 | 5086109,86 | 1638271,92 | 1379135,18 | 2068702,76 |  |
| 220 | г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 15 | 52 | 25.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 24 | 24 | 333,13 | 7 | 2 | 5 | 294,30 | 77,34 | 216,96 | 10489433,29 | 3378720,58 | 2844285,08 | 4266427,63 |  |
| 221 | г. Тихвин, ул. Шумилова, д. 11 | 4 | 21.04.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 9 | 9 | 111,80 | 3 | 1 | 2 | 111,80 | 40,20 | 71,60 | 3797351,49 | 1223153,75 | 1029679,10 | 1544518,64 |  |
| 222 | г. Тихвин, ул. Партизанская, д. 2 А | 25а | 28.09.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 15 | 15 | 202,60 | 4 | 3 | 1 | 122,50 | 76,30 | 46,20 | 4160783,15 | 1340217,65 | 1128226,20 | 1692339,30 |  |
| 223 | г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 24 | 28 | 15.11.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 321,50 | 8 | 3 | 5 | 321,50 | 112,90 | 208,60 | 10919932,96 | 3517387,56 | 2961018,16 | 4441527,24 |  |
| 224 | г. Тихвин, ул. МОПРа, д. 5 | 16/2-11 | 25.07.2011 | 30.11.2015 | 30.12.2015 | 14 | 6 | 216,00 | 3 | 1 | 2 | 69,80 | 26,40 | 43,40 | 2413277,63 | 777333,78 | 654377,54 | 981566,31 |  |
|  | Итого по субъекту в 2014 году МКД, без финансовой поддержки Фонда ЖКХ, - 21 |  |  |  |  | 200 | 82 | 5010,28 | 37 | 8 | 29 | 1371,73 | 306,50 | 1065,23 | 13196882,00 | 0,00 | 8527807,77 | 4669074,23 |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 3 | 1 | 215,80 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | дер. Зеленец, д. 64 | б/н | 12.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 1 | 215,80 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 |  |  |  |  | 9 | 9 | 631,40 | 4 | 0 | 4 | 220,40 | 0,00 | 220,40 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | пгт. им. Морозова, ул. Грибанова, д. 2 | 56 | 24.09.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 195,30 | 1 | 0 | 1 | 63,30 | 0,00 | 63,30 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 27 | 57 | 24.09.1997 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 436,10 | 3 | 0 | 3 | 157,10 | 0,00 | 157,10 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Заневское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 101,20 | 2 | 0 | 2 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | нп. Заневский пост 1, д. 3 | 55 | 20.05.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 7 | 101,20 | 2 | 0 | 2 | 53,10 |  | 53,10 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 12 | 2 | 381,20 | 1 | 0 | 1 | 11,63 | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 38 | 11 | 28.01.1998 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 12 | 2 | 381,20 | 1 | 0 | 1 | 11,63 | 0,00 | 11,63 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 7 | 3 | 302,40 | 1 | 0 | 1 | 37,70 | 0,00 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 35 | 31 | 14.06.2007 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 7 | 3 | 302,40 | 1 | 0 | 1 | 37,70 | 0,00 | 37,70 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 6 | 6 | 501,08 | 5 | 2 | 3 | 168,00 | 100,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 36 | 86 | 01.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 501,08 | 5 | 2 | 3 | 168,00 | 100,50 | 67,50 |  |  |  |  |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 6 | 3 | 330,00 | 1 | 0 | 1 | 63,95 | 0,00 | 63,95 | 1958227,00 | 0,00 | 1860315,65 | 97911,35 |  |
| 8 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 2 | 68 | 26.05.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 6 | 3 | 330,00 | 1 | 0 | 1 | 63,95 | 0,00 | 63,95 | 1958227,00 | 0,00 | 1860315,65 | 97911,35 |  |
|  | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 15 | 1 | 411,40 | 1 | 0 | 1 | 41,25 | 0,00 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | пос. Кравцово, д. 1 | 77 | 29.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 15 | 1 | 411,40 | 1 | 0 | 1 | 41,25 | 0,00 | 41,25 |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 5 | 2 | 98,00 | 1 | 0 | 1 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | дер. Большие Колпаны, ул. Совхозная, д. 6 | 10 | 25.03.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 5 | 2 | 98,00 | 1 | 0 | 1 | 49,00 | 0,00 | 49,00 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 15 | 4 | 362,00 | 1 | 0 | 1 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | пос. Кобралово, ул. Лесная, д. 1, лит. А | 6 | 27.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 15 | 4 | 362,00 | 1 | 0 | 1 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |  |  |  |  |  |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 17 | 2 | 156,20 | 1 | 0 | 1 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | пгт. Будогощь, ул. Первомайская, д. 22 | 4 | 18.12.2008 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 17 | 2 | 156,20 | 1 | 0 | 1 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Мгинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 64,70 | 1 | 0 | 1 | 29,60 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | пгт. Мга, ул. Димитрова, д. 31 | 146 | 13.01.2000 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 1 | 1 | 64,70 | 1 | 0 | 1 | 29,60 | 0,00 | 29,60 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 21 | 3 | 148,20 | 1 | 0 | 1 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | г. Отрадное, ул. Мостовая, д. 5 | 68 | 07.12.2004 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 21 | 3 | 148,20 | 1 | 0 | 1 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Янегское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 13 | 1 | 130,00 | 1 | 1 | 0 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | пос. Янега, ул. Комсомольская, д. 4 | 3 | 27.01.2009 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 13 | 1 | 130,00 | 1 | 1 | 0 | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Оржицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | X | X | X | X | 29 | 29 | 339,40 | 10 | 4 | 6 | 308,50 | 123,20 | 185,30 | 11238655,00 | 0,00 | 6667492,12 | 4571162,88 |  |
| 16 | дер. Петровское, д. 51 | 18 | 05.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 19 | 19 | 153,80 | 5 | 3 | 2 | 153,80 | 92,50 | 61,30 | 5602934,00 |  | 3324020,38 | 2278913,62 |  |
| 17 | дер. Петровское, д. 52 | 19 | 05.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 185,60 | 5 | 1 | 4 | 154,70 | 30,70 | 124,00 | 5635721,00 |  | 3343471,74 | 2292249,26 |  |
|  | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 4 | 1 | 186,30 | 1 | 1 | 0 | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | дер. Глядино, д. 2 | 28 | 07.12.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 1 | 186,30 | 1 | 1 | 0 | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 | X | X | X | X | 23 | 3 | 348,2 | 2 | 0 | 2 | 64,9 | 0 | 64,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | г. Луга, ул. Гагарина, д. 38 | 16 | 20.10.2011 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 23 | 3 | 348,20 | 2 | 0 | 2 | 64,90 | 0,00 | 64,90 |  |  |  |  |  |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 4 | 2 | 178,80 | 1 | 0 | 1 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | пгт. Кузнечное, ул. Привокзальная, д. 12 | 1 | 15.07.2010 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 4 | 2 | 178,80 | 1 | 0 | 1 | 56,20 | 0,00 | 56,20 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ульяновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 | X | X | X | X | 3 | 2 | 124,00 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | пгт. Ульяновка, ул. 9-я, д. 20 | 6 | 22.11.2006 | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 3 | 2 | 124,00 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по субъекту в 2015 году, - 227 МКД, в т.ч.: | X | X | X | X | 2662 | 2659 | 62462,20 | 1061 | 451 | 610 | 41471,69 | 17522,05 | 23949,64 | 1495863825,13 | 532408638,68 | 464485273,72 | 498969912,73 |  |
|  | Итого по субъекту в 2015 году: МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 186 | X | X | X | X | 2087 | 2074 | 51106,22 | 828 | 333 | 495 | 33000,70 | 13333,69 | 19667,01 | 1198967339,73 | 532408638,68 | 266623480,44 | 399935220,61 |  |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | X | X | X | X | 43 | 43 | 6091,68 | 23 | 0 | 23 | 695,92 | 0,00 | 695,92 | 25352365,60 | 11257870,01 | 5637798,24 | 8456697,35 |  |
| 1 | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 11 | 33 | 29.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 1483,73 | 8 | 0 | 8 | 219,76 | 0,00 | 219,76 | 8005856,80 | 3555048,73 | 1780323,23 | 2670484,84 |  |
| 2 | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 8 | 32 | 29.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 1538,00 | 2 | 0 | 2 | 53,31 | 0,00 | 53,31 | 1942083,30 | 862393,74 | 431875,83 | 647813,73 |  |
| 3 | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 6 | 31 | 29.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 24 | 24 | 1538,64 | 11 | 0 | 11 | 345,76 | 0,00 | 345,76 | 12596036,80 | 5593345,69 | 2801076,44 | 4201614,67 |  |
| 4 | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 4 | 30 | 29.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 1531,31 | 2 | 0 | 2 | 77,09 | 0,00 | 77,09 | 2808388,70 | 1247081,85 | 624522,74 | 936784,11 |  |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Волосовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 40 | 40 | 702,80 | 13 | 2 | 11 | 516,80 | 64,30 | 452,50 | 18827024,00 | 8360252,93 | 4186708,43 | 6280062,64 |  |
| 5 | г. Волосово, ул. Пионерская, д. 2 | б/н | 21.03.1997 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 28 | 28 | 532,70 | 9 | 2 | 7 | 411,30 | 64,30 | 347,00 | 14983659,00 | 6653583,65 | 3332030,14 | 4998045,21 |  |
| 6 | г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 87 | б/н | 09.09.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 170,10 | 4 | 0 | 4 | 105,50 | 0,00 | 105,50 | 3843365,00 | 1706669,28 | 854678,29 | 1282017,43 |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 14 | X | X | X | X | 144 | 144 | 2688,00 | 60 | 27 | 33 | 2688,00 | 1096,84 | 1591,16 | 97923840,00 | 43483668,50 | 21776068,60 | 32664102,90 |  |
| 7 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 20 | 31 | 19.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 171,90 | 4 | 1 | 3 | 171,90 | 42,80 | 129,10 | 6262317,00 | 2780819,43 | 1392599,03 | 2088898,54 |  |
| 8 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 26 | 32 | 19.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 168,30 | 4 | 2 | 2 | 168,30 | 83,83 | 84,47 | 6131169,00 | 2722582,37 | 1363434,65 | 2045151,98 |  |
| 9 | пос. Аврово, ул. Набережная, д. 2 | 47 | 28.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 17 | 17 | 352,20 | 8 | 4 | 4 | 352,20 | 135,60 | 216,60 | 12830646,00 | 5697525,31 | 2853248,27 | 4279872,42 |  |
| 10 | пос. Аврово, ул. Центральная, д. 17 | 47а | 28.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 108,60 | 3 | 0 | 3 | 108,60 | 0,00 | 108,60 | 3956298,00 | 1756817,86 | 879792,06 | 1319688,08 |  |
| 11 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 18 | 29 | 19.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 11 | 11 | 173,70 | 4 | 0 | 4 | 173,70 | 0,00 | 173,70 | 6327891,00 | 2809937,95 | 1407181,22 | 2110771,83 |  |
| 12 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 19 | 30 | 19.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 198,70 | 4 | 1 | 3 | 198,70 | 49,50 | 149,20 | 7238641,00 | 3214361,95 | 1609711,62 | 2414567,43 |  |
| 13 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 15 | 14 | 05.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 187,50 | 4 | 2 | 2 | 187,50 | 94,20 | 93,30 | 6830625,00 | 3033180,00 | 1518978,00 | 2278467,00 |  |
| 14 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 10 | 13 | 05.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 171,00 | 4 | 3 | 1 | 171,00 | 42,95 | 128,05 | 6229530,00 | 2766260,16 | 1385307,94 | 2077961,90 |  |
| 15 | г. Сясьстрой, ул. 18 Июля, д. 4 | 15 | 05.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 204,80 | 5 | 1 | 4 | 204,80 | 51,00 | 153,80 | 7460864,00 | 3313041,41 | 1659129,04 | 2488693,55 |  |
| 16 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 12 | 16 | 05.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 204,60 | 4 | 3 | 1 | 204,60 | 153,90 | 50,70 | 7453578,00 | 3309806,02 | 1657508,79 | 2486263,19 |  |
| 17 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 3 | 34 | 27.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 167,40 | 4 | 4 | 0 | 167,40 | 167,40 | 0,00 | 6098382,00 | 2708023,11 | 1356143,56 | 2034215,33 |  |
| 18 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 13 | 17 | 05.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 174,60 | 4 | 4 | 0 | 174,60 | 174,60 | 0,00 | 6360678,00 | 2824497,22 | 1414472,31 | 2121708,47 |  |
| 19 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 4 | 35 | 27.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 203,00 | 4 | 1 | 3 | 203,00 | 50,76 | 152,24 | 7395290,00 | 3283922,88 | 1644546,85 | 2466820,27 |  |
| 20 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 5 | 36 | 27.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 15 | 15 | 201,70 | 4 | 1 | 3 | 201,70 | 50,30 | 151,40 | 7347931,00 | 3262892,83 | 1634015,26 | 2451022,91 |  |
|  | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | X | X | X | X | 18 | 18 | 1554,70 | 5 | 0 | 5 | 190,10 | 0,00 | 190,10 | 6584981,34 | 2924100,45 | 1464352,36 | 2196528,53 |  |
| 21 | дер. Зеленец, д. 64 | б/н | 12.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 215,80 | 1 | 0 | 1 | 20,90 | 0,00 | 20,90 | 671434,11 | 298154,34 | 149311,91 | 223967,86 |  |
| 22 | дер. Зеленец, д. 65 | б/н | 12.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 183,20 | 1 | 0 | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 1165760,00 | 517662,72 | 259238,91 | 388858,37 |  |
| 23 | дер. Зеленец, д. 17 | б/н | 05.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 483,30 | 1 | 0 | 1 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 1854620,42 | 823555,32 | 412426,04 | 618639,06 |  |
| 24 | п.ст. Куколь, д. 5 | б/н | 13.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 164,60 | 1 | 0 | 1 | 32,80 | 0,00 | 32,80 | 1116000,00 | 495566,49 | 248173,41 | 372260,10 |  |
| 25 | дер. Зеленец, д. 15 | б/н | 05.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 507,80 | 1 | 0 | 1 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 1777166,81 | 789161,58 | 395202,09 | 592803,14 |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Агалатовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | X | X | X | X | 28 | 28 | 656,30 | 14 | 4 | 10 | 510,70 | 147,60 | 363,10 | 18604801,00 | 8261573,47 | 4137291,01 | 6205936,52 |  |
| 26 | дер. Вартемяги, ул. Нагорная, д. 17 | 51 | 09.12.2010 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 282,00 | 4 | 0 | 4 | 136,40 | 0,00 | 136,40 | 4969052,00 | 2206537,34 | 1105005,86 | 1657508,80 |  |
| 27 | дер. Вартемяги, ш. Токсовское, д. 13 | 1 | 27.01.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 129,70 | 3 | 1 | 2 | 129,70 | 44,20 | 85,50 | 4724971,00 | 2098151,71 | 1050727,72 | 1576091,57 |  |
| 28 | дер. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 11 | 3 | 27.01.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 85,00 | 3 | 1 | 2 | 85,00 | 23,60 | 61,40 | 3096550,00 | 1375041,60 | 688603,36 | 1032905,04 |  |
| 29 | дер. Вартемяги, Токсовское шоссе, д. 12 | 2 | 27.01.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 159,60 | 4 | 2 | 2 | 159,60 | 79,80 | 79,80 | 5814228,00 | 2581842,82 | 1292954,07 | 1939431,11 |  |
|  | Муниципальное образование "Город Всеволожск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | X | X | X | X | 103 | 103 | 3043,80 | 43 | 15 | 28 | 1530,17 | 554,40 | 975,77 | 55744093,10 | 24753498,89 | 12396237,68 | 18594356,53 |  |
| 30 | г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 110/7 | 80 | 20.11.1990 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 290,00 | 9 | 5 | 4 | 290,00 | 147,20 | 142,80 | 10564700,00 | 4691318,40 | 2349352,64 | 3524028,96 |  |
| 31 | г. Всеволожск, линия 2-я, д. 30 | 5 | 04.02.1997 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 20 | 20 | 86,10 | 3 | 1 | 2 | 86,10 | 40,00 | 46,10 | 3136623,00 | 1392836,26 | 697514,70 | 1046272,04 |  |
| 32 | г. Всеволожск, ул. Парковая, д. 10 | 44 | 24.06.1997 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 130,90 | 4 | 2 | 2 | 130,90 | 65,90 | 65,00 | 4768687,00 | 2117564,06 | 1060449,17 | 1590673,77 |  |
| 33 | г. Всеволожск, ул. Кирпичный завод, д. 11 | 16 | 03.06.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 13 | 13 | 192,70 | 8 | 0 | 8 | 192,70 | 0,00 | 192,70 | 7020061,00 | 3117300,19 | 1561104,32 | 2341656,49 |  |
| 34 | г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15 | 18 | 23.06.2010 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 1620,40 | 5 | 0 | 5 | 162,17 | 0,00 | 162,17 | 5907853,10 | 2623417,60 | 1313774,20 | 1970661,30 |  |
| 35 | г. Всеволожск, ш. Колтушское, д. 282 | 12 | 25.05.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 172,50 | 2 | 0 | 2 | 117,10 | 0,00 | 117,10 | 4265953,00 | 1894322,02 | 948652,39 | 1422978,59 |  |
| 36 | г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 80 | 11 | 25.05.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 121,90 | 4 | 3 | 1 | 121,90 | 92,90 | 29,00 | 4440817,00 | 1971971,43 | 987538,23 | 1481307,34 |  |
| 37 | г. Всеволожск, ул. Марьинская, д. 1 | 15 | 29.06.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 27 | 27 | 429,30 | 8 | 4 | 4 | 429,30 | 208,40 | 220,90 | 15639399,00 | 6944768,93 | 3477852,03 | 5216778,04 |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 13 | X | X | X | X | 201 | 201 | 3240,80 | 62 | 40 | 22 | 3240,80 | 2070,20 | 1170,60 | 118062344,00 | 52426291,99 | 26254420,80 | 39381631,21 |  |
| 38 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 24 | 78 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 17 | 17 | 233,10 | 4 | 2 | 2 | 233,10 | 116,80 | 116,30 | 8491833,00 | 3770849,38 | 1888393,45 | 2832590,17 |  |
| 39 | пгт. Дубровка, ул. Школьная, д. 6 | 56 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 20 | 20 | 512,70 | 11 | 6 | 5 | 512,70 | 281,20 | 231,50 | 18677661,00 | 8293927,40 | 4153493,44 | 6230240,16 |  |
| 40 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 10 | 72 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 15 | 15 | 235,10 | 4 | 4 | 0 | 235,10 | 235,10 | 0,00 | 8564693,00 | 3803203,30 | 1904595,88 | 2856893,82 |  |
| 41 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 20 | 76 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 228,00 | 4 | 4 | 0 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 8306040,00 | 3688346,88 | 1847077,25 | 2770615,87 |  |
| 42 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 12 | 73 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 28 | 28 | 235,20 | 4 | 2 | 2 | 235,20 | 117,40 | 117,80 | 8568336,00 | 3804820,99 | 1905406,00 | 2858109,01 |  |
| 43 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 4 | 57 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 26 | 26 | 337,80 | 8 | 7 | 1 | 337,80 | 299,20 | 38,60 | 12306054,00 | 5464577,09 | 2736590,76 | 4104886,15 |  |
| 44 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 16 | 75 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 231,10 | 4 | 2 | 2 | 231,10 | 154,80 | 76,30 | 8418973,00 | 3738495,46 | 1872191,02 | 2808286,52 |  |
| 45 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 17 | 79 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 17 | 17 | 222,90 | 4 | 3 | 1 | 222,90 | 166,60 | 56,30 | 8120247,00 | 3605844,39 | 1805761,04 | 2708641,57 |  |
| 46 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 22 | 77 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 236,40 | 4 | 1 | 3 | 236,40 | 60,10 | 176,30 | 8612052,00 | 3824233,34 | 1915127,46 | 2872691,20 |  |
| 47 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 8 | 71 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 240,50 | 4 | 1 | 3 | 240,50 | 60,20 | 180,30 | 8761415,00 | 3890558,88 | 1948342,45 | 2922513,67 |  |
| 48 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 14 | 74 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 234,50 | 4 | 1 | 3 | 234,50 | 57,30 | 177,20 | 8542835,00 | 3793497,12 | 1899735,15 | 2849602,73 |  |
| 49 | пгт. Дубровка, ул. Боровая, д. 17 | 91 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 89,20 | 2 | 2 | 0 | 89,20 | 89,20 | 0,00 | 3249556,00 | 1442984,83 | 722628,47 | 1083942,70 |  |
| 50 | пгт. Дубровка, ул. Боровая, д. 22 | 92 | 01.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 11 | 11 | 204,30 | 5 | 5 | 0 | 204,30 | 204,30 | 0,00 | 7442649,00 | 3304952,93 | 1655078,43 | 2482617,64 |  |
|  | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 35 | 35 | 907,20 | 10 | 5 | 5 | 384,40 | 183,50 | 200,90 | 13923546,00 | 6182834,11 | 3096284,74 | 4644427,15 |  |
| 51 | дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 33 | 29 | 14.06.2007 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 302,40 | 3 | 2 | 1 | 113,50 | 69,80 | 43,70 | 4134805,00 | 1836084,96 | 919488,01 | 1379232,03 |  |
| 52 | дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 35 | 31 | 14.06.2007 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 302,40 | 3 | 2 | 1 | 122,40 | 78,70 | 43,70 | 4378886,00 | 1944470,59 | 973766,16 | 1460649,25 |  |
| 53 | дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 34 | 30 | 14.06.2007 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 13 | 13 | 302,40 | 4 | 1 | 3 | 148,50 | 35,00 | 113,50 | 5409855,00 | 2402278,56 | 1203030,57 | 1804545,87 |  |
|  | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 10 | 10 | 85,30 | 2 | 0 | 2 | 66,20 | 0,00 | 66,20 | 2411666,00 | 1070914,75 | 536300,50 | 804450,75 |  |
| 54 | мест. Карьер Мяглово, ул. Торговая, д. 6 | 47 | 20.08.2003 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 85,30 | 2 | 0 | 2 | 66,20 | 0,00 | 66,20 | 2411666,00 | 1070914,75 | 536300,50 | 804450,75 |  |
|  | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | X | X | X | X | 106 | 106 | 2355,30 | 45 | 18 | 27 | 1648,40 | 754,90 | 893,50 | 60051212,00 | 26666100,88 | 13354044,45 | 20031066,67 |  |
| 55 | пгт. Рахья, ул. Гладкинская, д. 20 | 10 | 24.01.1984 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 232,80 | 3 | 2 | 1 | 232,80 | 140,60 | 92,20 | 8480904,00 | 3765996,29 | 1885963,09 | 2828944,62 |  |
| 56 | пгт. Рахья, ул. Гладкинская, д. 5 | 104 | 08.09.1988 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 320,00 | 3 | 0 | 3 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 2440810,00 | 1083856,32 | 542781,47 | 814172,21 |  |
| 57 | пгт. Рахья, ул. Строителей, д. 3 | 6 | 12.01.1989 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 231,30 | 7 | 5 | 2 | 225,10 | 174,60 | 50,50 | 8200393,00 | 3641433,70 | 1823583,72 | 2735375,58 |  |
| 58 | пгт. Рахья, ул. Строителей, д. 1 | 5 | 12.01.1989 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 238,90 | 2 | 0 | 2 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 1857930,00 | 825024,96 | 413162,02 | 619743,02 |  |
| 59 | пгт. Рахья, ул. Строителей, д. 5 | 7 | 17.01.1989 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 90,70 | 3 | 0 | 3 | 90,70 | 0,00 | 90,70 | 3304201,00 | 1467250,27 | 734780,29 | 1102170,44 |  |
| 60 | пгт. Рахья, ул. Строителей, д. 7 | 8 | 17.01.1989 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 97,40 | 3 | 0 | 3 | 85,90 | 0,00 | 85,90 | 3129337,00 | 1389600,87 | 695894,45 | 1043841,68 |  |
| 61 | пгт. Рахья, ш. Ленинградское, д. 8 | 43 | 16.06.1995 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 11 | 11 | 172,00 | 4 | 2 | 2 | 172,00 | 79,70 | 92,30 | 6265960,00 | 2782437,12 | 1393409,15 | 2090113,73 |  |
| 62 | пгт. Рахья, ш. Ленинградское, д. 9 | 66 | 17.09.1998 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 194,60 | 7 | 4 | 3 | 194,60 | 104,20 | 90,40 | 7089278,00 | 3148036,42 | 1576496,63 | 2364744,95 |  |
| 63 | пгт. Рахья, ш. Ленинградское, д. 28 | 63 | 17.09.1998 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 20 | 20 | 416,60 | 9 | 5 | 4 | 402,30 | 255,80 | 146,50 | 14655789,00 | 6507991,01 | 3259119,20 | 4888678,79 |  |
| 64 | пос. Поселок-13, д. 3 | 88 | 14.09.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 208,90 | 3 | 0 | 3 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 3806935,00 | 1690492,32 | 846577,07 | 1269865,61 |  |
| 65 | пос. Поселок-13, д. 5 | 86 | 14.07.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 152,10 | 1 | 0 | 1 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 819675,00 | 363981,60 | 182277,36 | 273416,04 |  |
|  | Муниципальное образование Токсовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 18 | X | X | X | X | 142 | 142 | 2300,66 | 66 | 21 | 45 | 1736,86 | 638,30 | 1098,56 | 63273809,80 | 28097114,76 | 14070678,02 | 21106017,02 |  |
| 66 | дер. Рапполово, ул. Заречная, д. 19 | 48 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 122,46 | 3 | 0 | 3 | 122,46 | 0,00 | 122,46 | 4461217,80 | 1981030,52 | 992074,91 | 1488112,37 |  |
| 67 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 1 | 64 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 109,60 | 3 | 1 | 2 | 109,60 | 52,90 | 56,70 | 3992728,00 | 1772994,82 | 887893,28 | 1331839,90 |  |
| 68 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 2 | 62 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 107,80 | 3 | 0 | 3 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 2892542,00 | 1284450,63 | 643236,55 | 964854,82 |  |
| 69 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 4 | 63 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 108,80 | 4 | 3 | 1 | 81,20 | 54,70 | 26,50 | 2958116,00 | 1313569,15 | 657818,74 | 986728,11 |  |
| 70 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 8 | 67 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 108,80 | 3 | 1 | 2 | 108,80 | 54,80 | 54,00 | 3963584,00 | 1760053,25 | 881412,30 | 1322118,45 |  |
| 71 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 10 | 68 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 116,60 | 4 | 0 | 4 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 3191268,00 | 1417101,70 | 709666,52 | 1064499,78 |  |
| 72 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 3 | 66 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 107,00 | 4 | 1 | 3 | 70,00 | 27,20 | 42,80 | 2550100,00 | 1132387,20 | 567085,12 | 850627,68 |  |
| 73 | дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 6 | 73 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 152,10 | 3 | 1 | 2 | 95,60 | 43,00 | 52,60 | 3482708,00 | 1546517,38 | 774476,25 | 1161714,37 |  |
| 74 | дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 10 | 72 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 101,60 | 2 | 1 | 1 | 63,90 | 29,10 | 34,80 | 2327877,00 | 1033707,74 | 517667,70 | 776501,56 |  |
| 75 | дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 12 | 71 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 132,70 | 4 | 4 | 0 | 99,40 | 99,40 | 0,00 | 3621142,00 | 1607989,83 | 805260,87 | 1207891,30 |  |
| 76 | дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 5 | 76 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 130,90 | 3 | 2 | 1 | 101,90 | 72,40 | 29,50 | 3712217,00 | 1648432,23 | 825513,91 | 1238270,86 |  |
| 77 | дер. Рапполово, ул. Заречная, д. 1 | 57 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 108,90 | 2 | 1 | 1 | 56,40 | 28,20 | 28,20 | 2054652,00 | 912380,54 | 456908,58 | 685362,88 |  |
| 78 | дер. Рапполово, ул. Заречная, д. 4 | 59 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 86,20 | 2 | 2 | 0 | 66,20 | 66,20 | 0,00 | 2411666,00 | 1070914,75 | 536300,50 | 804450,75 |  |
| 79 | дер. Рапполово, ул. Заречная, д. 7 | 54 | 17.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 110,50 | 3 | 2 | 1 | 110,50 | 52,90 | 57,60 | 4025515,00 | 1787554,08 | 895184,37 | 1342776,55 |  |
| 80 | дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 15 | 7 | 22.03.2001 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 218,80 | 5 | 1 | 4 | 99,30 | 21,70 | 77,60 | 3617499,00 | 1606372,13 | 804450,75 | 1206676,12 |  |
| 81 | дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 2 | 35 | 03.10.2001 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 1 | 1 | 76,60 | 2 | 0 | 2 | 23,60 | 0,00 | 23,60 | 859748,00 | 381776,25 | 191188,70 | 286783,05 |  |
| 82 | пгт. Токсово, ул. Дорожников, д. 28 | 47 | 22.05.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 293,10 | 12 | 1 | 11 | 252,80 | 35,80 | 217,00 | 9209504,00 | 4089535,49 | 2047987,40 | 3071981,11 |  |
| 83 | пгт. Токсово, ул. Дорожников, д. 28а, корп. 1.2 | 49 | 22.05.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 108,20 | 4 | 0 | 4 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 3941726,00 | 1750347,07 | 876551,57 | 1314827,36 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | X | X | X | X | 80 | 80 | 1149,01 | 35 | 17 | 18 | 987,58 | 437,48 | 550,10 | 35977539,40 | 15976042,16 | 8000598,89 | 12000898,35 |  |
| 84 | г. Выборг, ул. Дальняя, д. 14 | 115 | 09.07.2003 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 123,80 | 2 | 0 | 2 | 123,80 | 0,00 | 123,80 | 4510034,00 | 2002707,65 | 1002930,54 | 1504395,81 |  |
| 85 | г. Выборг, ул. 1-я Бригадная, д. 12 | 84 | 26.05.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 177,94 | 6 | 3 | 3 | 143,54 | 67,69 | 75,85 | 5229162,20 | 2322040,84 | 1162848,54 | 1744272,82 |  |
| 86 | г. Выборг, ул. Окружная, д. 24 | 162 | 27.10.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 71,64 | 2 | 1 | 1 | 71,64 | 36,10 | 35,54 | 2609845,20 | 1158917,41 | 580371,11 | 870556,68 |  |
| 87 | г. Выборг, пер. Короткий, д. 4 | 181 | 15.12.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 23 | 23 | 208,86 | 9 | 5 | 4 | 208,86 | 111,60 | 97,26 | 7608769,80 | 3378719,87 | 1692019,97 | 2538029,96 |  |
| 88 | г. Выборг, ул. Малая Водяная, д. 9 | 10 | 09.02.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 196,73 | 6 | 2 | 4 | 153,09 | 41,00 | 112,09 | 5577068,70 | 2476530,81 | 1240215,16 | 1860322,73 |  |
| 89 | мкр. Калининский, ш. Хельсинское, д. 13 | 45 | 18.05.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 63,88 | 2 | 0 | 2 | 63,88 | 0,00 | 63,88 | 2327148,40 | 1033384,20 | 517505,68 | 776258,52 |  |
| 90 | г. Выборг, ул. Центральная, д. 4 | 80 | 31.08.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 76,98 | 3 | 1 | 2 | 76,98 | 35,30 | 41,68 | 2804381,40 | 1245302,38 | 623631,61 | 935447,41 |  |
| 91 | г. Выборг, ул. Орудийная, д. 22 | 688 | 21.03.1995 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 229,18 | 5 | 5 | 0 | 145,79 | 145,79 | 0,00 | 5311129,70 | 2358439,00 | 1181076,28 | 1771614,42 |  |
|  | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | X | X | X | X | 87 | 87 | 1721,06 | 34 | 20 | 14 | 1373,47 | 806,29 | 567,18 | 50035512,10 | 22218569,26 | 11126777,13 | 16690165,71 |  |
| 92 | пос. Зайцево, ул. Советская, д. 1 | 4 | 19.12.2007 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 259,20 | 4 | 2 | 2 | 230,50 | 102,50 | 128,00 | 8397115,00 | 3728789,28 | 1867330,28 | 2800995,44 |  |
| 93 | пос. Бородинское, ул. Выборгская, д. 5 | 67 | 16.09.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 167,80 | 3 | 1 | 2 | 126,10 | 52,10 | 74,00 | 4593823,00 | 2039914,65 | 1021563,33 | 1532345,02 |  |
| 94 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 26 | 16 | 11.03.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 217,50 | 5 | 4 | 1 | 169,20 | 146,20 | 23,00 | 6163956,00 | 2737141,63 | 1370725,75 | 2056088,62 |  |
| 95 | пос. Пруды, ул. Железнодорожная, д. 11 | 65 | 11.09.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 17 | 17 | 385,90 | 6 | 3 | 3 | 294,02 | 146,70 | 147,32 | 10711148,60 | 4756349,78 | 2381919,53 | 3572879,29 |  |
| 96 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 51 | 15 | 11.03.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 220,70 | 2 | 2 | 0 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 3497280,00 | 1552988,16 | 777716,74 | 1166575,10 |  |
| 97 | г. Каменногорск, пер. Угловой, д. 2 | 80 | 14.10.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 156,20 | 4 | 3 | 1 | 143,89 | 103,89 | 40,00 | 5241912,70 | 2327702,78 | 1165683,97 | 1748525,95 |  |
| 98 | г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 99 | 2 | 21.03.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 16 | 16 | 176,90 | 6 | 4 | 2 | 176,90 | 123,90 | 53,00 | 6444467,00 | 2861704,23 | 1433105,11 | 2149657,66 |  |
| 99 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 20 | 1 | 21.03.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 136,86 | 4 | 1 | 3 | 136,86 | 35,00 | 101,86 | 4985809,80 | 2213978,75 | 1108732,42 | 1663098,63 |  |
|  | Муниципальное образование Светогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 10 | X | X | X | X | 61 | 61 | 1705,38 | 30 | 9 | 21 | 1197,36 | 429,10 | 768,26 | 43619824,80 | 19369644,83 | 9700071,99 | 14550107,98 |  |
| 100 | г. Светогорск, ул. Московская, д. 23 | б/н | 11.05.1994 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 122,98 | 2 | 0 | 2 | 61,59 | 0,00 | 61,59 | 2243723,70 | 996338,97 | 498953,89 | 748430,84 |  |
| 101 | пгт. Лесогорский, ул. Ленинградская, д. 19 | 166 | 24.09.2003 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 117,78 | 3 | 1 | 2 | 106,70 | 42,30 | 64,40 | 3887081,00 | 1726081,63 | 864399,75 | 1296599,62 |  |
| 102 | пгт. Лесогорский, ул. Горная, д. 7 | 169 | 27.10.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 220,20 | 6 | 1 | 5 | 220,20 | 30,30 | 189,90 | 8021886,00 | 3562166,59 | 1783887,76 | 2675831,65 |  |
| 103 | пгт. Лесогорский, ул. Горная, д. 12 | 171 | 27.10.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 113,28 | 3 | 0 | 3 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 3096550,00 | 1375041,60 | 688603,36 | 1032905,04 |  |
| 104 | пгт. Лесогорский, ул. Сентябрьская, д. 2 | 170 | 27.10.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 15 | 15 | 404,44 | 7 | 2 | 5 | 319,40 | 74,70 | 244,70 | 11635742,00 | 5166921,03 | 2587528,39 | 3881292,58 |  |
| 105 | пгт. Лесогорский, ул. Октябрьская, д. 14 | 70 | 29.06.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 1 | 1 | 90,20 | 1 | 1 | 0 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 1657565,00 | 736051,68 | 368605,33 | 552907,99 |  |
| 106 | г. Светогорск, ул. Московская, д. 14 | 44 | 02.05.2007 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 120,00 | 1 | 1 | 0 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 2112940,00 | 938263,68 | 469870,53 | 704805,79 |  |
| 107 | г. Светогорск, ул. Ленина, д. 8 | 19 | 11.02.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 11 | 11 | 255,05 | 3 | 3 | 0 | 178,30 | 178,30 | 0,00 | 6495469,00 | 2884351,97 | 1444446,81 | 2166670,22 |  |
| 108 | пгт. Лесогорский, ул. Ленинградская, д. 1 | 95 | 20.10.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 147,45 | 1 | 0 | 1 | 37,07 | 0,00 | 37,07 | 1350460,10 | 599679,90 | 300312,08 | 450468,12 |  |
| 109 | пгт. Лесогорский, ул. Горная, д. 8 | 104 | 22.10.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 114,00 | 3 | 0 | 3 | 85,60 | 0,00 | 85,60 | 3118408,00 | 1384747,78 | 693464,09 | 1040196,13 |  |
|  | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 21 | 21 | 503,40 | 11 | 1 | 10 | 462,15 | 32,30 | 429,85 | 16836124,50 | 7476182,07 | 3743976,97 | 5615965,46 |  |
| 110 | пос. Кравцово, д. 1 | 77 | 29.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 411,40 | 8 | 0 | 8 | 370,15 | 0,00 | 370,15 | 13484564,50 | 5987901,75 | 2998665,10 | 4497997,65 |  |
| 111 | пос. Кравцово, д. 141 | 113 | 24.11.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 92,00 | 3 | 1 | 2 | 92,00 | 32,30 | 59,70 | 3351560,00 | 1488280,32 | 745311,87 | 1117967,81 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | X | X | X | X | 93 | 93 | 2134,70 | 32 | 17 | 15 | 1432,34 | 703,20 | 729,14 | 52180146,20 | 23170906,92 | 11603695,71 | 17405543,57 |  |
| 112 | дер. Ротково, д. 1 | 9 | 25.03.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 653,00 | 5 | 0 | 5 | 183,14 | 0,00 | 183,14 | 6671790,20 | 2962648,46 | 1483656,70 | 2225485,04 |  |
| 113 | дер. Большие Колпаны, ул. Совхозная, д. 6 | 10 | 25.03.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 98,00 | 1 | 0 | 1 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1785070,00 | 792671,04 | 396959,58 | 595439,38 |  |
| 114 | дер. Парицы, ул. Железнодорожная, д. 10 | б/н | 25.03.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 26 | 26 | 475,40 | 9 | 7 | 2 | 356,10 | 266,40 | 89,70 | 12972723,00 | 5760615,47 | 2884843,01 | 4327264,52 |  |
| 115 | дер. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 16 | 16 | 25.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 30 | 30 | 543,20 | 9 | 4 | 5 | 479,00 | 157,40 | 321,60 | 17449970,00 | 7748763,85 | 3880482,46 | 5820723,69 |  |
| 116 | дер. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 18 | 23 | 25.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 24 | 24 | 365,10 | 8 | 6 | 2 | 365,10 | 279,40 | 85,70 | 13300593,00 | 5906208,10 | 2957753,96 | 4436630,94 |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 73 | 63 | 2156,00 | 24 | 0 | 24 | 1243,04 | 0,00 | 1243,04 | 45283947,20 | 20108608,46 | 10070135,50 | 15105203,24 |  |
| 117 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 7 | 13 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 73 | 63 | 2156,00 | 24 | 0 | 24 | 1243,04 | 0,00 | 1243,04 | 45283947,20 | 20108608,46 | 10070135,50 | 15105203,24 |  |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 30 | 30 | 410,40 | 3 | 0 | 3 | 111,60 | 0,00 | 111,60 | 4065588,00 | 1805348,73 | 904095,70 | 1356143,57 |  |
| 118 | пгт. Будогощь, ул. Советская, д. 23 | 1 | 18.12.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 15 | 15 | 254,20 | 2 | 0 | 2 | 66,90 | 0,00 | 66,90 | 2437167,00 | 1082238,62 | 541971,35 | 812957,03 |  |
| 119 | пгт. Будогощь, ул. Первомайская, д. 22 | 4 | 18.12.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 15 | 15 | 156,20 | 1 | 0 | 1 | 44,70 | 0,00 | 44,70 | 1628421,00 | 723110,11 | 362124,35 | 543186,54 |  |
|  | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 13 | X | X | X | X | 48 | 48 | 1590,60 | 27 | 7 | 20 | 1054,90 | 260,00 | 794,90 | 38430007,00 | 17065075,11 | 8545972,75 | 12818959,14 |  |
| 120 | пос. Тихорицы, ул. Новая, д. 7 | 18 | 18.12.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 147,60 | 3 | 1 | 2 | 147,60 | 41,70 | 105,90 | 5377068,00 | 2387719,30 | 1195739,48 | 1793609,22 |  |
| 121 | пос. Тихорицы, ул. Лесная, д. 34 | 16 | 18.12.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 64,90 | 2 | 0 | 2 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 2364307,00 | 1049884,70 | 525768,92 | 788653,38 |  |
| 122 | п.ст. Глажево, д. 1 | 10 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 124,70 | 1 | 0 | 1 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | 2994546,00 | 1329746,11 | 665919,95 | 998879,94 |  |
| 123 | п.ст. Глажево, д. 2 | 11 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 100,70 | 3 | 0 | 3 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 3096550,00 | 1375041,60 | 688603,36 | 1032905,04 |  |
| 124 | п.ст. Андреево, д. 1 | 13 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 1 | 1 | 201,20 | 1 | 0 | 1 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 1453557,00 | 645460,71 | 323238,52 | 484857,77 |  |
| 125 | п.ст. Андреево, д. 3 | 14 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 1 | 1 | 207,20 | 1 | 0 | 1 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 2182157,00 | 968999,91 | 485262,84 | 727894,25 |  |
| 126 | дер. Черенцево, д. 1 | 15 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 134,10 | 2 | 0 | 2 | 67,70 | 0,00 | 67,70 | 2466311,00 | 1095180,19 | 548452,32 | 822678,49 |  |
| 127 | пос. Тихорицы, ул. Лесная, д. 27 | 17 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 110,60 | 3 | 2 | 1 | 82,50 | 58,10 | 24,40 | 3005475,00 | 1334599,20 | 668350,32 | 1002525,48 |  |
| 128 | пос. Тихорицы, ул. Новая, д. 8 | 9 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 131,00 | 2 | 0 | 2 | 98,50 | 0,00 | 98,50 | 3588355,00 | 1593430,56 | 797969,78 | 1196954,66 |  |
| 129 | пос. Тихорицы, ул. Садовая, д. 16 | 8 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 11 | 11 | 176,00 | 4 | 3 | 1 | 176,00 | 131,90 | 44,10 | 6411680,00 | 2847144,96 | 1425814,01 | 2138721,03 |  |
| 130 | пос. Тихорицы, ул. Лесная, д. 28 | 6 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 52,70 | 2 | 0 | 2 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 1919861,00 | 852525,79 | 426934,08 | 640401,13 |  |
| 131 | пос. Тихорицы, ул. Лесная, д. 18 | 3 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 55,50 | 2 | 1 | 1 | 55,50 | 28,30 | 27,20 | 2021865,00 | 897821,28 | 449617,49 | 674426,23 |  |
| 132 | пос. Тихорицы, ул. Лесная, д. 11 | 2 | 10.07.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 84,40 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 1548275,00 | 687520,80 | 344301,68 | 516452,52 |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Мгинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | X | X | X | X | 99 | 99 | 1781,20 | 38 | 9 | 29 | 1624,09 | 347,70 | 1276,39 | 59165598,70 | 26272838,98 | 13157103,89 | 19735655,83 |  |
| 133 | пгт. Мга, ул. Донецкая, д. 4 | б/н | 21.11.1994 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 29 | 29 | 478,70 | 7 | 0 | 7 | 377,79 | 0,00 | 377,79 | 13762889,70 | 6111493,72 | 3060558,39 | 4590837,59 |  |
| 134 | пгт. Мга, ул. Колпинская, д. 8 | 139 | 15.12.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 109,70 | 3 | 0 | 3 | 109,70 | 0,00 | 109,70 | 3996371,00 | 1774612,51 | 888703,40 | 1333055,09 |  |
| 135 | пгт. Мга, ул. Болотная, д. 16а | 131 | 23.09.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 15 | 15 | 244,90 | 7 | 3 | 4 | 244,90 | 123,20 | 121,70 | 8921707,00 | 3961737,51 | 1983987,80 | 2975981,69 |  |
| 136 | пгт. Мга, ул. Болотная, д. 18 | 133 | 23.09.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 17 | 17 | 476,60 | 9 | 3 | 6 | 420,40 | 125,60 | 294,80 | 15315172,00 | 6800793,99 | 3405751,20 | 5108626,81 |  |
| 137 | пгт. Мга, ул. Болотная, д. 20 | 132 | 23.09.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 29 | 29 | 471,30 | 12 | 3 | 9 | 471,30 | 98,90 | 372,40 | 17169459,00 | 7624201,25 | 3818103,10 | 5727154,65 |  |
|  | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 35 | 35 | 1222,57 | 18 | 2 | 16 | 584,63 | 66,60 | 518,03 | 21298070,90 | 9457536,13 | 4736213,91 | 7104320,86 |  |
| 138 | пгт. Назия, ул. Матросова, д. 28 | 48 | 05.10.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 27 | 27 | 590,80 | 13 | 1 | 12 | 416,87 | 34,00 | 382,87 | 15186574,10 | 6743689,32 | 3377153,91 | 5065730,87 |  |
| 139 | пгт. Назия, ул. Заводская, д. 13 | 20 | 17.05.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 130,42 | 3 | 1 | 2 | 97,82 | 32,60 | 65,22 | 3563582,60 | 1582430,23 | 792460,95 | 1188691,42 |  |
| 140 | пгт. Назия, ул. Урожайная, д. 3 | 59 | 22.11.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 501,35 | 2 | 0 | 2 | 69,94 | 0,00 | 69,94 | 2547914,20 | 1131416,58 | 566599,05 | 849898,57 |  |
|  | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 7 | X | X | X | X | 58 | 58 | 1816,60 | 21 | 4 | 17 | 945,40 | 129,90 | 815,50 | 34440922,00 | 15293697,99 | 7658889,60 | 11488334,41 |  |
| 141 | г. Отрадное, ул. Заозерная, д. 14 | 81 | 23.12.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 419,80 | 3 | 0 | 3 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 4222237,00 | 1874909,67 | 938930,93 | 1408396,40 |  |
| 142 | г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 8 | 82 | 23.12.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 407,70 | 3 | 0 | 3 | 155,90 | 0,00 | 155,90 | 5679437,00 | 2521988,07 | 1262979,58 | 1894469,35 |  |
| 143 | г. Отрадное, ул. Победы, д. 27 | 85 | 23.12.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 179,90 | 2 | 0 | 2 | 74,70 | 0,00 | 74,70 | 2721321,00 | 1208418,91 | 605160,84 | 907741,25 |  |
| 144 | г. Отрадное, ул. Мостовая, д. 5 | 68 | 07.12.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 148,20 | 2 | 0 | 2 | 92,70 | 0,00 | 92,70 | 3377061,00 | 1499604,19 | 750982,72 | 1126474,09 |  |
| 145 | г. Отрадное, ул. Путейская, д. 1 | 61 | 27.12.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 150,50 | 2 | 0 | 2 | 80,80 | 0,00 | 80,80 | 2943544,00 | 1307098,37 | 654578,25 | 981867,38 |  |
| 146 | г. Отрадное, ул. Путейская, д. 5 | 59 | 27.12.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 16 | 16 | 247,00 | 4 | 0 | 4 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | 8998210,00 | 3995709,12 | 2001000,35 | 3001500,53 |  |
| 147 | г. Отрадное, ул. Новая, д. 3 | 63 | 26.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 263,50 | 5 | 4 | 1 | 178,40 | 129,90 | 48,50 | 6499112,00 | 2885969,66 | 1445256,93 | 2167885,41 |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Аннинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 36 | 36 | 518,80 | 14 | 4 | 10 | 436,06 | 101,58 | 334,48 | 15885665,80 | 7054125,18 | 3532616,24 | 5298924,38 |  |
| 148 | дер. Иннолово, ул. Октябрьская, д. 47 | б/н | 29.04.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 36 | 36 | 518,80 | 14 | 4 | 10 | 436,06 | 101,58 | 334,48 | 15885665,80 | 7054125,18 | 3532616,24 | 5298924,38 |  |
|  | Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 7 | 7 | 139,30 | 3 | 2 | 1 | 139,30 | 104,20 | 35,10 | 5074699,00 | 2253450,53 | 1128499,39 | 1692749,08 |  |
| 149 | дер. Верхняя Колония, д. 1 | 2 | 16.12.2009 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 139,30 | 3 | 2 | 1 | 139,30 | 104,20 | 35,10 | 5074699,00 | 2253450,53 | 1128499,39 | 1692749,08 |  |
|  | Муниципальное образование Кипенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 5 | 2 | 106,10 | 1 | 1 | 0 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 1828786,00 | 812083,39 | 406681,05 | 610021,56 |  |
| 150 | дер. Кипень, ш. Нарвское, д. 30 | 23 | 07.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 2 | 106,10 | 1 | 1 | 0 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 1828786,00 | 812083,39 | 406681,05 | 610021,56 |  |
|  | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 3 | 3 | 186,30 | 1 | 0 | 1 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 1667753,00 | 740575,72 | 370870,91 | 556306,37 |  |
| 151 | дер. Глядино, д. 2 | 28 | 07.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 186,30 | 1 | 0 | 1 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 1667753,00 | 740575,72 | 370870,91 | 556306,37 |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Торковичское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 12 | 12 | 166,50 | 4 | 1 | 3 | 166,50 | 41,40 | 125,10 | 3821918,49 | 1697145,84 | 849909,06 | 1274863,59 |  |
| 152 | пос. Торковичи, ул. Торговая, д. 11 | 3 | 23.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 166,50 | 4 | 1 | 3 | 166,50 | 41,40 | 125,10 | 3821918,49 | 1697145,84 | 849909,06 | 1274863,59 |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 7 | X | X | X | X | 134 | 134 | 2357,60 | 50 | 39 | 11 | 2357,60 | 1777,70 | 579,90 | 85887368,00 | 38138800,91 | 19099426,84 | 28649140,25 |  |
| 153 | с. Винницы, ул. Набережная, д. 15 | 7 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 26 | 26 | 480,80 | 12 | 10 | 2 | 480,80 | 413,20 | 67,60 | 17515544,00 | 7777882,37 | 3895064,65 | 5842596,98 |  |
| 154 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 17 | 11 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 287,90 | 4 | 4 | 0 | 287,90 | 287,90 | 0,00 | 10488197,00 | 4657346,79 | 2332340,09 | 3498510,12 |  |
| 155 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 27 | 10 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 13 | 13 | 246,70 | 4 | 4 | 0 | 246,70 | 246,70 | 0,00 | 8987281,00 | 3990856,03 | 1998569,99 | 2997854,98 |  |
| 156 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 8 | 8 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 29 | 29 | 477,60 | 12 | 9 | 3 | 477,60 | 343,60 | 134,00 | 17398968,00 | 7726116,10 | 3869140,76 | 5803711,14 |  |
| 157 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 23 | 9 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 239,50 | 4 | 3 | 1 | 239,50 | 181,80 | 57,70 | 8724985,00 | 3874381,92 | 1940241,23 | 2910361,85 |  |
| 158 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 19 | 12 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 25 | 25 | 283,60 | 4 | 0 | 4 | 283,60 | 0,00 | 283,60 | 10331548,00 | 4587785,86 | 2297504,86 | 3446257,28 |  |
| 159 | с. Винницы, ул. Советская, д. 81 | 5 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 21 | 21 | 341,50 | 10 | 9 | 1 | 341,50 | 304,50 | 37,00 | 12440845,00 | 5524431,84 | 2766565,26 | 4149847,90 |  |
|  | Муниципальное образование Никольское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | X | X | X | X | 107 | 107 | 2646,30 | 47 | 27 | 20 | 1962,20 | 1107,50 | 854,70 | 71482946,00 | 31742430,93 | 15896206,03 | 23844309,04 |  |
| 160 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 49 | 11 | 18.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 349,90 | 3 | 2 | 1 | 122,10 | 79,80 | 42,30 | 4448103,00 | 1975206,82 | 989158,47 | 1483737,71 |  |
| 161 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 7 | 1 | 18.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 17 | 17 | 340,60 | 7 | 3 | 4 | 289,80 | 118,80 | 171,00 | 10557414,00 | 4688083,01 | 2347732,40 | 3521598,59 |  |
| 162 | пгт. Никольский, пр. Речного Флота, д. 21 | 13 | 18.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 21 | 21 | 347,80 | 8 | 2 | 6 | 347,80 | 82,10 | 265,70 | 12670354,00 | 5626346,69 | 2817602,92 | 4226404,39 |  |
| 163 | пгт. Никольский, пр. Речного Флота, д. 23 | 14 | 18.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 16 | 16 | 351,70 | 8 | 7 | 1 | 351,70 | 298,40 | 53,30 | 12812431,00 | 5689436,83 | 2849197,66 | 4273796,51 |  |
| 164 | пгт. Никольский, ул. Новая, д. 24 | 12 | 18.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 28 | 28 | 505,40 | 12 | 8 | 4 | 505,40 | 332,20 | 173,20 | 18411722,00 | 8175835,59 | 4094354,57 | 6141531,84 |  |
| 165 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 25 | 2 | 18.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 15 | 15 | 316,60 | 6 | 5 | 1 | 242,60 | 196,20 | 46,40 | 8837918,00 | 3924530,50 | 1965355,00 | 2948032,50 |  |
| 166 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 47 | 10 | 18.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 346,10 | 2 | 0 | 2 | 80,60 | 0,00 | 80,60 | 2936258,00 | 1303862,98 | 652958,01 | 979437,01 |  |
| 167 | п.ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 7 | 15 | 18.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 88,20 | 1 | 0 | 1 | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 808746,00 | 359128,51 | 179847,00 | 269770,49 |  |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 178,80 | 2 | 1 | 1 | 97,70 | 53,30 | 44,40 | 3559211,00 | 1580488,99 | 791488,80 | 1187233,21 |  |
| 168 | пгт. Кузнечное, ул. Привокзальная, д. 12 | 1 | 15.07.2010 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 178,80 | 2 | 1 | 1 | 97,70 | 53,30 | 44,40 | 3559211,00 | 1580488,99 | 791488,80 | 1187233,21 |  |
|  | Муниципальное образование Ларионовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 12 | 12 | 211,40 | 5 | 0 | 5 | 211,40 | 0,00 | 211,40 | 7701302,00 | 3419809,34 | 1712597,06 | 2568895,60 |  |
| 169 | пос. Ларионово, ул. Школьная, д. 2 | б/н | 15.01.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 103,20 | 2 | 0 | 2 | 103,20 | 0,00 | 103,20 | 3759576,00 | 1669462,27 | 836045,49 | 1254068,24 |  |
| 170 | пос. Коммунары, ул. Ленинградская, д. 6 | 170 | 24.07.2007 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 108,20 | 3 | 0 | 3 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 3941726,00 | 1750347,07 | 876551,57 | 1314827,36 |  |
|  | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 631,40 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 3664858,00 | 1627402,18 | 814982,40 | 1222473,42 |  |
| 171 | пос. Быково, ул. Центральная, д. 8 | 16 | 15.07.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 631,40 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 3664858,00 | 1627402,18 | 814982,40 | 1222473,42 |  |
|  | Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 9 | 9 | 178,00 | 4 | 0 | 4 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 6280175,91 | 2788749,78 | 1396570,44 | 2094855,69 |  |
| 172 | пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 10 | 278 | 20.09.2007 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 178,00 | 4 | 0 | 4 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 6280175,91 | 2788749,78 | 1396570,44 | 2094855,69 |  |
|  | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 32 | 32 | 517,90 | 8 | 0 | 8 | 376,30 | 0,00 | 376,30 | 13449955,99 | 5972533,62 | 2990968,96 | 4486453,41 |  |
| 173 | пос. Солнечное, д. 13 | б/н | 20.04.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 32 | 32 | 517,90 | 8 | 0 | 8 | 376,30 | 0,00 | 376,30 | 13449955,99 | 5972533,62 | 2990968,96 | 4486453,41 |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 13 | X | X | X | X | 171 | 171 | 3450,36 | 71 | 40 | 31 | 2650,83 | 1372,40 | 1278,43 | 96569736,90 | 42882370,89 | 21474946,39 | 32212419,62 |  |
| 174 | г. Тихвин, пер. Красавский, д. 4 | 27 | 28.09.2010 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 380,90 | 2 | 0 | 2 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 2429881,00 | 1079003,23 | 540351,11 | 810526,66 |  |
| 175 | г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 26 | 29 | 15.11.2010 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 23 | 23 | 322,90 | 7 | 1 | 6 | 274,20 | 37,10 | 237,10 | 9989106,00 | 4435722,43 | 2221353,43 | 3332030,14 |  |
| 176 | г. Тихвин, ул. Советская, д. 21 | 7/2-10 | 18.01.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 235,60 | 7 | 3 | 4 | 235,60 | 85,60 | 150,00 | 8582908,00 | 3811291,78 | 1908646,49 | 2862969,73 |  |
| 177 | г. Тихвин, ул. Советская, д. 28 | 6/2-10 | 18.01.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 20 | 20 | 320,70 | 8 | 8 | 0 | 271,50 | 271,50 | 0,00 | 9890745,00 | 4392044,64 | 2199480,14 | 3299220,22 |  |
| 178 | г. Тихвин, ул. Советская, д. 30 | 5/2-11 | 18.01.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 13 | 13 | 310,41 | 8 | 5 | 3 | 264,57 | 152,50 | 112,07 | 9638285,10 | 4279938,31 | 2143338,72 | 3215008,07 |  |
| 179 | пос. Сарка, ул. Молодежная, д. 8 | 14 | 28.05.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 57,30 | 2 | 0 | 2 | 57,30 | 0,00 | 57,30 | 2087439,00 | 926939,81 | 464199,68 | 696299,51 |  |
| 180 | г. Тихвин, ул. МОПРа, д. 7 | 17/2-11 | 25.07.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 346,70 | 7 | 4 | 3 | 306,40 | 173,40 | 133,00 | 11162152,00 | 4956620,55 | 2482212,58 | 3723318,87 |  |
| 181 | г. Тихвин, ул. МОПРа, д. 5 | 16/2-11 | 25.07.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 216,00 | 4 | 3 | 1 | 127,60 | 90,90 | 36,70 | 4648468,00 | 2064180,10 | 1033715,16 | 1550572,74 |  |
| 182 | г. Тихвин, ул. Ращупкина, д. 25 | 23/2-11 | 11.08.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 23 | 23 | 355,40 | 8 | 8 | 0 | 355,40 | 355,40 | 0,00 | 12947222,00 | 5749291,58 | 2879172,16 | 4318758,26 |  |
| 183 | г. Тихвин, пер. Железнодорожный, д. 12 | 38-2-11 | 08.09.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 200,00 | 4 | 1 | 3 | 200,00 | 47,20 | 152,80 | 7286000,00 | 3235392,00 | 1620243,20 | 2430364,80 |  |
| 184 | г. Тихвин, пер. Железнодорожный, д. 13 | 40/2-11 | 08.09.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 176,90 | 6 | 4 | 2 | 176,90 | 57,40 | 119,50 | 6444467,00 | 2861704,22 | 1433105,11 | 2149657,67 |  |
| 185 | г. Тихвин, пер. Железнодорожный, д. 3 | 39/2-11 | 08.09.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 13 | 13 | 378,50 | 5 | 1 | 4 | 210,10 | 28,80 | 181,30 | 7653943,00 | 3398779,30 | 1702065,47 | 2553098,23 |  |
| 186 | г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 13 | 13 | 30.11.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 149,05 | 3 | 2 | 1 | 104,56 | 72,60 | 31,96 | 3809120,80 | 1691462,94 | 847063,14 | 1270594,72 |  |
|  | Итого по субъекту в 2015 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда ЖКХ, - 43 |  |  |  |  | 653 | 585 | 13618,08 | 233 | 118 | 115 | 8470,99 | 4188,36 | 4282,63 | 296896485,40 | 0,00 | 197861793,28 | 99034692,12 |  |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 4 | X | X | X | X | 90 | 90 | 1934,35 | 48 | 40 | 8 | 1934,35 | 1592,76 | 341,59 | 70468370,50 | 0,00 | 46962489,77 | 23505880,73 |  |
| 1 | г. Пикалево, ул. Заводская, д. 2 | 5 | 29.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 22 | 22 | 511,15 | 12 | 10 | 2 | 511,15 | 414,98 | 96,17 | 18621194,50 |  | 12409789,67 | 6211404,83 |  |
| 2 | г. Пикалево, пер. Учебный, д. 2 | 6 | 29.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 37 | 37 | 673,30 | 17 | 14 | 3 | 673,30 | 554,20 | 119,10 | 24528319,00 |  | 16346495,91 | 8181823,09 |  |
| 3 | г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 10 | 3 | 29.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 376,50 | 9 | 8 | 1 | 376,50 | 344,58 | 31,92 | 13715895,00 |  | 9140733,27 | 4575161,73 |  |
| 4 | г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 14 | 4 | 29.12.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 17 | 17 | 373,40 | 10 | 8 | 2 | 373,40 | 279,00 | 94,40 | 13602962,00 |  | 9065470,92 | 4537491,08 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рощинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 8 | X | X | X | X | 78 | 78 | 1145,80 | 32 | 15 | 17 | 1026,79 | 390,14 | 636,65 | 37405959,70 | 0,00 | 24928588,35 | 12477371,35 |  |
| 5 | пос. Рощино, ул. Советская, д. 9а | 560 | 30.06.1999 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 50,09 | 1 | 0 | 1 | 24,18 | 0,00 | 24,18 | 880877,40 |  | 587046,30 | 293831,10 |  |
| 6 | пос. Рощино, ул. Гоголя, д. 24 | 198 | 06.12.2000 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 51,30 | 2 | 1 | 1 | 51,30 | 20,40 | 30,90 | 1868859,00 |  | 1245470,43 | 623388,57 |  |
| 7 | пос. Рощино, ул. Советская, д. 85а | 88 | 02.08.2002 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 133,43 | 4 | 1 | 3 | 133,43 | 15,00 | 118,43 | 4860854,90 |  | 3239437,02 | 1621417,88 |  |
| 8 | пос. Рощино, Банковский пер., д. 3 | 178 | 24.06.2003 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 107,78 | 3 | 2 | 1 | 107,78 | 20,52 | 87,26 | 3926425,40 |  | 2616701,81 | 1309723,59 |  |
| 9 | пос. Рощино, ул. Советская, д. 22/2 | 37 | 23.03.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 114,31 | 3 | 1 | 2 | 82,81 | 31,50 | 51,31 | 3016768,30 |  | 2010475,76 | 1006292,54 |  |
| 10 | пос. Рощино, ул. Тракторная, д. 1 | 59 | 29.06.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 24 | 24 | 315,69 | 8 | 2 | 6 | 282,09 | 77,80 | 204,29 | 10276538,70 |  | 6848630,67 | 3427908,03 |  |
| 11 | пос. Рощино, ул. Заречная, д. 19 | 118 | 14.12.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 14 | 14 | 157,20 | 5 | 3 | 2 | 157,20 | 88,92 | 68,28 | 5726796,00 |  | 3816529,27 | 1910266,73 |  |
| 12 | пос. Рощино, ул. Садовая, д. 11/1 | 72 | 15.11.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 16 | 16 | 216,00 | 6 | 5 | 1 | 188,00 | 136,00 | 52,00 | 6848840,00 |  | 4564297,09 | 2284542,91 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Пудостьское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | X | X | X | X | 23 | 23 | 349,42 | 9 | 2 | 7 | 319,47 | 96,00 | 223,47 | 9538102,60 | 0,00 | 6356512,03 | 3181590,57 |  |
| 13 | пос. Пудость, ул. Половинкиной, д. 47 | б/н | 06.11.2002 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 77,00 | 2 | 0 | 2 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 2805110,00 |  | 1869419,55 | 935690,45 |  |
| 14 | пос. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная, д. 2а | 28 | 02.07.2008 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 272,42 | 7 | 2 | 5 | 242,47 | 96,00 | 146,47 | 6732992,60 |  | 4487092,48 | 2245900,12 |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 73 | 7 | 2156,00 | 2 | 0 | 2 | 69,26 | 0,00 | 69,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 7 | 13 | 15.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 73 | 7 | 2156,00 | 2 | 0 | 2 | 69,26 | 0,00 | 69,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кипенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 5 | 3 | 106,10 | 1 | 0 | 1 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | дер. Кипень, ш. Нарвское, д. 30 | 23 | 07.12.2006 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 3 | 106,10 | 1 | 0 | 1 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 11 | X | X | X | X | 127 | 127 | 2098,00 | 49 | 23 | 26 | 1708,70 | 741,10 | 967,60 | 58145923,00 | 0,00 | 38750396,73 | 19395526,27 |  |
| 17 | г. Луга, ул. Б. Инженерная, д. 5 | 14 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 26 | 26 | 314,70 | 9 | 6 | 3 | 273,40 | 150,40 | 123,00 | 8856133,00 |  | 5902024,59 | 2954108,41 |  |
| 18 | г. Луга, ул. Киевская, д. 17/16 | 20 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 11 | 11 | 313,00 | 6 | 3 | 3 | 170,90 | 75,70 | 95,20 | 6225887,00 |  | 4149140,28 | 2076746,72 |  |
| 19 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 25 | 26 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 23 | 23 | 257,10 | 8 | 2 | 6 | 257,10 | 58,00 | 199,10 | 8367971,00 |  | 5576697,03 | 2791273,97 |  |
| 20 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 29/8 | 27 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 259,90 | 5 | 1 | 4 | 248,10 | 94,40 | 153,70 | 9038283,00 |  | 6023415,47 | 3014867,53 |  |
| 21 | г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 25 | 22 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 11 | 11 | 141,60 | 4 | 1 | 3 | 141,60 | 34,00 | 107,60 | 5158488,00 |  | 3437789,72 | 1720698,28 |  |
| 22 | г. Луга, ул. Победы, д. 40а | 30 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 1 | 1 | 63,60 | 1 | 1 | 0 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 1198547,00 |  | 798751,99 | 399795,01 |  |
| 23 | г. Луга, пр. Урицкого, д. 45 | 34 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 23 | 23 | 327,00 | 7 | 3 | 4 | 299,40 | 101,70 | 197,70 | 8907135,00 |  | 5936014,03 | 2971120,97 |  |
| 24 | г. Луга, пр. Урицкого, д. 52 | 33 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 12 | 12 | 138,30 | 4 | 3 | 1 | 138,30 | 96,60 | 41,70 | 5038269,00 |  | 3357671,74 | 1680597,26 |  |
| 25 | г. Луга, ул. С.Перовской, д. 29/17 | 32 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 6 | 6 | 121,70 | 3 | 1 | 2 | 75,50 | 25,90 | 49,60 | 2750465,00 |  | 1833002,29 | 917462,71 |  |
| 26 | г. Луга, пр. Кирова, д. 5 | 17 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 108,00 | 1 | 1 | 0 | 36,40 | 36,40 | 0,00 | 1326052,00 |  | 883725,61 | 442326,39 |  |
| 27 | г. Луга, пр. Кирова, д. 155 | 19 | 20.10.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 2 | 2 | 53,10 | 1 | 1 | 0 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 1278693,00 |  | 852163,98 | 426529,02 |  |
|  | Муниципальное образование Тесовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 405,3 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | ул. Спортивная, д. 3 | 1 | 20.09.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 1 | 1 | 405,30 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 11 | X | X | X | X | 128 | 128 | 2210,11 | 45 | 14 | 31 | 1832,61 | 563,83 | 1268,78 | 66761982,30 | 0,00 | 44492428,14 | 22269554,16 |  |
| 29 | г. Подпорожье, пер. Пристанской, д. 4 | 37 | 23.08.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 20 | 20 | 288,17 | 7 | 3 | 4 | 288,17 | 116,63 | 171,54 | 10498033,10 |  | 6996241,98 | 3501791,12 |  |
| 30 | г. Подпорожье, ул. Речников, д. 6 | 41 | 23.08.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 15 | 15 | 319,10 | 6 | 2 | 4 | 234,50 | 74,70 | 159,80 | 8542835,00 |  | 5693232,28 | 2849602,72 |  |
| 31 | г. Подпорожье, пер. Пристанской, д. 5 | 38 | 23.08.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 7 | 7 | 185,80 | 2 | 2 | 0 | 92,10 | 92,10 | 0,00 | 3355203,00 |  | 2236020,01 | 1119182,99 |  |
| 32 | г. Подпорожье, ул. Школьная, д. 18 | 47 | 23.08.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 4 | 4 | 116,10 | 3 | 0 | 3 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | 4229523,00 |  | 2818696,23 | 1410826,77 |  |
| 33 | г. Подпорожье, ул. Труда, д. 1 | 48 | 23.08.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 19 | 19 | 316,50 | 7 | 4 | 3 | 280,20 | 158,10 | 122,10 | 10207686,00 |  | 6802744,92 | 3404941,08 |  |
| 34 | г. Подпорожье, пер. Клубный, д. 3 | 50 | 23.08.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 3 | 3 | 89,00 | 2 | 0 | 2 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 3242270,00 |  | 2160757,67 | 1081512,33 |  |
| 35 | г. Подпорожье, пер. Пионерский, д. 18 | 90 | 24.08.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 5 | 5 | 75,00 | 2 | 2 | 0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 2732250,00 |  | 1820863,20 | 911386,80 |  |
| 36 | г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 61 | 143 | 26.08.2004 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 8 | 8 | 65,24 | 2 | 0 | 2 | 65,24 | 0,00 | 65,24 | 2376693,20 |  | 1583908,20 | 792785,00 |  |
| 37 | г. Подпорожье, ул. Труда, д. 3 | 6 | 05.04.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 19 | 19 | 323,60 | 6 | 0 | 6 | 237,50 | 0,00 | 237,50 | 8652125,00 |  | 5766066,80 | 2886058,20 |  |
| 38 | г. Подпорожье, ул. Труда, д. 11 | 7 | 05.04.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 18 | 18 | 319,40 | 6 | 1 | 5 | 242,60 | 47,30 | 195,30 | 8837918,00 |  | 5889885,50 | 2948032,50 |  |
| 39 | г. Подпорожье, ул. Советская, д. 1 | 3 | 05.04.2005 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 10 | 10 | 112,20 | 2 | 0 | 2 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | 4087446,00 |  | 2724011,35 | 1363434,65 |  |
|  | Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 4 | X | X | X | X | 128 | 128 | 3213,00 | 46 | 24 | 22 | 1498,11 | 804,53 | 693,58 | 54576147,30 | 0,00 | 36371378,26 | 18204769,04 |  |
| 40 | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 13 | 1 | 26.08.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 33 | 33 | 806,70 | 11 | 3 | 8 | 407,37 | 140,71 | 266,66 | 14840489,10 |  | 9890200,56 | 4950288,54 |  |
| 41 | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 15 | 2 | 26.08.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 50 | 50 | 807,30 | 14 | 8 | 6 | 460,06 | 257,52 | 202,54 | 16759985,80 |  | 11169417,65 | 5590568,15 |  |
| 42 | г. Сланцы, ул. Свободы, д. 9 | 3 | 26.08.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 36 | 36 | 800,50 | 14 | 11 | 3 | 469,56 | 363,78 | 105,78 | 17106070,80 |  | 11400060,33 | 5706010,47 |  |
| 43 | г. Сланцы, ул. Свободы, д. 10 | 4 | 26.08.2011 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 9 | 9 | 798,50 | 7 | 2 | 5 | 161,12 | 42,52 | 118,60 | 5869601,60 |  | 3911699,72 | 1957901,88 |  |
|  | Всего по субъекту в 2016 году - 273 МКД, в т.ч.: | X | X | X | X | 3019 | 3019 | 64979,00 | 1213 | 473 | 740 | 46727,42 | 17476,17 | 29251,25 | 1660600257,92 | 686755455,45 | 930675982,46 | 43168820,01 |  |
|  | Итого по субъекту в 2016 году: МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 241 | X | X | X | X | 2690 | 2572 | 56340,26 | 1017 | 404 | 613 | 39105,26 | 14815,69 | 24289,57 | 1418821544,76 | 686755455,45 | 695462784,78 | 36603304,53 |  |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 16 | X | X | X | X | 95 | 95 | 3941,21 | 42 | 11 | 31 | 1780,54 | 429,25 | 1351,29 | 64865072,20 | 31396790,07 | 31794868,02 | 1673414,11 |  |
| 1 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д. 25 | 19 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 12 | 12 | 138,80 | 3 | 1 | 2 | 103,80 | 34,90 | 68,90 | 3781434,00 | 1830336,20 | 1853542,91 | 97554,89 |  |
| 2 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д. 22 | 18 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 120,30 | 3 | 2 | 1 | 90,70 | 60,60 | 30,10 | 3304201,00 | 1599340,00 | 1619617,95 | 85243,05 |  |
| 3 | пгт. Ефимовский, пер. Школьный, д. 5 | 10 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 435,60 | 4 | 0 | 4 | 207,90 | 0,00 | 207,90 | 7573797,00 | 3665962,38 | 3712442,89 | 195391,73 |  |
| 4 | пгт. Ефимовский, ул. Привокзальная, д. 8 | 23 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 400,40 | 3 | 1 | 2 | 134,70 | 46,50 | 88,20 | 4907121,00 | 2375205,06 | 2405320,14 | 126595,80 |  |
| 5 | пгт. Ефимовский, ул. Привокзальная, д. 7 | 24 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 399,60 | 5 | 0 | 5 | 231,30 | 0,00 | 231,30 | 8426259,00 | 4078581,52 | 4130293,61 | 217383,87 |  |
| 6 | пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д. 24 | 8 | 02.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 171,80 | 3 | 2 | 1 | 123,90 | 85,35 | 38,55 | 4513677,00 | 2184765,46 | 2212465,96 | 116445,58 |  |
| 7 | пгт. Ефимовский, ул. Восточная, д. 11 | 12 | 14.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 135,55 | 2 | 0 | 2 | 58,36 | 0,00 | 58,36 | 2126054,80 | 1029079,19 | 1042126,83 | 54848,78 |  |
| 8 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 15 | 16 | 24.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 104,90 | 3 | 2 | 1 | 104,90 | 76,20 | 28,70 | 3821507,00 | 1849732,82 | 1873185,47 | 98588,71 |  |
| 9 | пгт. Ефимовский, ул. Казарма 273 км. | 15 | 02.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 220,10 | 1 | 0 | 1 | 48,70 | 0,00 | 48,70 | 1774141,00 | 858741,55 | 869629,48 | 45769,97 |  |
| 10 | пгт. Ефимовский, ул. Казарма 275 км. | 21 | 24.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 218,50 | 1 | 0 | 1 | 48,70 | 0,00 | 48,70 | 1774141,00 | 858741,55 | 869629,48 | 45769,97 |  |
| 11 | пгт. Ефимовский, ул. Малая Спортивная, д. 13 | 17 | 24.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 102,21 | 2 | 1 | 1 | 74,00 | 44,00 | 30,00 | 2695820,00 | 1304863,96 | 1321408,24 | 69547,80 |  |
| 12 | пгт. Ефимовский, ул. Привокзальная, д. 5 | 18 | 24.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 111,70 | 1 | 0 | 1 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 2109297,00 | 1020967,88 | 1033912,66 | 54416,46 |  |
| 13 | пгт. Ефимовский, ул. Сенная, д. 3 | 20 | 24.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 142,65 | 3 | 0 | 3 | 99,74 | 0,00 | 99,74 | 3633528,20 | 1758745,01 | 1781044,03 | 93739,16 |  |
| 14 | пгт. Ефимовский, ул. Сенная, д. 5 | 11 | 14.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 158,50 | 4 | 2 | 2 | 158,50 | 81,70 | 76,80 | 5774155,00 | 2794877,52 | 2830313,61 | 148963,87 |  |
| 15 | пгт. Ефимовский, ул. Тамбовский шлюз, д. 1 | 10 | 03.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 249,00 | 2 | 0 | 2 | 108,80 | 0,00 | 108,80 | 3963584,00 | 1918502,68 | 1942827,25 | 102254,07 |  |
| 16 | с. Сомино, ул. Ярославская, д. 56 | 19 | 24.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 831,60 | 2 | 0 | 2 | 128,64 | 0,00 | 128,64 | 4686355,20 | 2268347,29 | 2297107,51 | 120900,40 |  |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Каложицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 12 | 12 | 256,20 | 4 | 0 | 4 | 186,90 | 0,00 | 186,90 | 6713762,20 | 3249677,76 | 3290880,22 | 173204,22 |  |
| 17 | дер. Каложицы, д. 27 | 1 | 09.11.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 12 | 12 | 256,20 | 4 | 0 | 4 | 186,90 | 0,00 | 186,90 | 6713762,20 | 3249677,76 | 3290880,22 | 173204,22 |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бережковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 3 | 3 | 112,80 | 2 | 0 | 2 | 84,92 | 0,00 | 84,92 | 2984666,31 | 1444674,89 | 1462991,84 | 76999,58 |  |
| 18 | дер. Бережки, ул. Набережная, д. 21 | 1 | 24.11.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 112,80 | 2 | 0 | 2 | 84,92 | 0,00 | 84,92 | 2984666,31 | 1444674,89 | 1462991,84 | 76999,58 |  |
|  | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 68 | X | X | X | X | 859 | 859 | 14787,90 | 312 | 121 | 191 | 12095,30 | 4508,30 | 7587,00 | 440631779,00 | 213280013,42 | 215984177,31 | 11367588,27 |  |
| 19 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 16 | 62 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 19 | 19 | 379,90 | 8 | 6 | 2 | 379,90 | 272,60 | 107,30 | 13839757,00 | 6698889,41 | 6783824,21 | 357043,38 |  |
| 20 | г. Волхов, ул. Комсомольская, д. 11 | 64 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 23 | 23 | 266,70 | 8 | 7 | 1 | 266,70 | 231,00 | 35,70 | 9715881,00 | 4702800,22 | 4762426,74 | 250654,04 |  |
| 21 | г. Волхов, ул. Комсомольская, д. 13 | 65 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 159,60 | 4 | 3 | 1 | 159,60 | 120,10 | 39,50 | 5814228,00 | 2814274,15 | 2849956,16 | 149997,69 |  |
| 22 | г. Волхов, ул. Комсомольская, д. 15 | 66 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 166,70 | 4 | 1 | 3 | 166,70 | 42,00 | 124,70 | 6072881,00 | 2939470,55 | 2976739,93 | 156670,52 |  |
| 23 | г. Волхов, ул. Комсомольская, д. 21 | 67 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 238,60 | 6 | 4 | 2 | 238,60 | 153,10 | 85,50 | 8692198,00 | 4207304,59 | 4260648,74 | 224244,67 |  |
| 24 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 12 | 55 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 17 | 17 | 257,50 | 7 | 2 | 5 | 223,70 | 61,50 | 162,20 | 8149391,00 | 3944568,47 | 3994581,40 | 210241,13 |  |
| 25 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 14 | 56 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 352,50 | 5 | 4 | 1 | 261,70 | 209,70 | 52,00 | 9533731,00 | 4614633,74 | 4673142,40 | 245954,86 |  |
| 26 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 15 | 57 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 33 | 33 | 465,60 | 10 | 3 | 7 | 465,60 | 103,50 | 362,10 | 16961808,00 | 8210062,94 | 8314157,81 | 437587,25 |  |
| 27 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 18 | 59 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 30 | 30 | 507,30 | 16 | 11 | 5 | 507,30 | 342,40 | 164,90 | 18480939,00 | 8945371,41 | 9058789,21 | 476778,38 |  |
| 28 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 10 | 15 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 17 | 17 | 248,30 | 8 | 4 | 4 | 248,30 | 124,90 | 123,40 | 9045569,00 | 4378347,56 | 4433860,37 | 233361,07 |  |
| 29 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 1 | 50 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 29 | 29 | 424,80 | 10 | 4 | 6 | 424,80 | 188,80 | 236,00 | 15475464,00 | 7490624,43 | 7585597,59 | 399241,98 |  |
| 30 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 3 | 51 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 24 | 24 | 416,50 | 9 | 6 | 3 | 416,50 | 261,30 | 155,20 | 15173095,00 | 7344268,07 | 7437385,59 | 391441,34 |  |
| 31 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 8 | 52 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 244,30 | 8 | 7 | 1 | 244,30 | 214,20 | 30,10 | 8899849,00 | 4307814,38 | 4362432,89 | 229601,73 |  |
| 32 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 9 | 53 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 16 | 254,80 | 7 | 3 | 4 | 222,80 | 95,70 | 127,10 | 8116604,00 | 3928698,50 | 3978510,22 | 209395,28 |  |
| 33 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 11 | 54 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 24 | 24 | 400,00 | 10 | 7 | 3 | 400,00 | 270,30 | 129,70 | 14572000,00 | 7053318,68 | 7142747,25 | 375934,07 |  |
| 34 | г. Волхов, ул. Борисогорское поле, д. 2 | 85 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 118,80 | 1 | 0 | 1 | 57,80 | 0,00 | 57,80 | 2105654,00 | 1019204,55 | 1032126,98 | 54322,47 |  |
| 35 | г. Волхов, ул. Островского, д. 11 | 21 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 169,20 | 1 | 0 | 1 | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 528235,00 | 255682,80 | 258924,59 | 13627,61 |  |
| 36 | г. Волхов, ул. Островского, д. 14 | 22 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 207,70 | 2 | 0 | 2 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 1377054,00 | 666538,61 | 674989,62 | 35525,77 |  |
| 37 | г. Волхов, ул. Островского, д. 1а | 23 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 12 | 12 | 153,40 | 4 | 1 | 3 | 153,40 | 38,10 | 115,30 | 5588362,00 | 2704947,71 | 2739243,58 | 144170,71 |  |
| 38 | г. Волхов, ул. Островского, д. 2 | 25 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 85,90 | 1 | 0 | 1 | 31,10 | 0,00 | 31,10 | 1132973,00 | 548395,53 | 555348,60 | 29228,87 |  |
| 39 | г. Волхов, ул. Островского, д. 3 | 26 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 19 | 19 | 239,00 | 7 | 0 | 7 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 7373432,00 | 3568979,25 | 3614230,11 | 190222,64 |  |
| 40 | г. Волхов, ул. Островского, д. 10 | 13 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 179,80 | 2 | 0 | 2 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 3114765,00 | 1507646,87 | 1526762,22 | 80355,91 |  |
| 41 | г. Волхов, ул. Гоголя, д. 25 | 94 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 81,70 | 2 | 0 | 2 | 81,70 | 0,00 | 81,70 | 2976331,00 | 1440640,34 | 1458906,13 | 76784,53 |  |
| 42 | г. Волхов, ул. Гоголя, д. 27 | 95 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 78,40 | 2 | 0 | 2 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 2856112,00 | 1382450,46 | 1399978,46 | 73683,08 |  |
| 43 | г. Волхов, ул. Кооперативная, д. 5 | 49 | 23.09.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 28 | 28 | 369,80 | 8 | 1 | 7 | 369,80 | 45,90 | 323,90 | 13471814,00 | 6520793,12 | 6603469,84 | 347551,04 |  |
| 44 | г. Волхов, ул. Советская, д. 7 | 60 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 24 | 24 | 319,70 | 8 | 5 | 3 | 319,70 | 195,90 | 123,80 | 11646671,00 | 5637364,95 | 5708840,75 | 300465,30 |  |
| 45 | г. Волхов, ул. Советская, д. 8 | 61 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 25 | 25 | 416,90 | 8 | 5 | 3 | 416,90 | 259,80 | 157,10 | 15187667,00 | 7351321,39 | 7444528,33 | 391817,28 |  |
| 46 | г. Волхов, ул. Сплавная, д. 6 | 14 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 249,00 | 4 | 0 | 4 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 9071070,00 | 4390690,88 | 4446360,16 | 234018,96 |  |
| 47 | г. Волхов, ул. Сплавная, д. 5 | 31 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 19 | 19 | 373,50 | 7 | 1 | 6 | 340,40 | 58,00 | 282,40 | 12400772,00 | 6002374,19 | 6078477,92 | 319919,89 |  |
| 48 | г. Волхов, мкр. Званка, д. 35 | 32 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 135,90 | 4 | 1 | 3 | 135,90 | 34,00 | 101,90 | 4950837,00 | 2396365,02 | 2426748,38 | 127723,60 |  |
| 49 | г. Волхов, ул. Сплавная, д. 3 | 17 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 265,40 | 2 | 1 | 1 | 131,30 | 65,20 | 66,10 | 4783259,00 | 2315251,86 | 2344606,78 | 123400,36 |  |
| 50 | г. Волхов, ул. Ленинградская, д. 1в | 43 | 23.09.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 107,80 | 2 | 0 | 2 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | 1949005,00 | 943381,37 | 955342,45 | 50281,18 |  |
| 51 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 21 | 16 | 27.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 17 | 17 | 358,00 | 4 | 0 | 4 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 8633910,00 | 4179091,32 | 4232077,75 | 222740,93 |  |
| 52 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 7 | 28 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 15 | 15 | 273,90 | 4 | 0 | 4 | 273,90 | 0,00 | 273,90 | 9978177,00 | 4829759,96 | 4890996,19 | 257420,85 |  |
| 53 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 9 | 29 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 177,20 | 4 | 1 | 3 | 150,60 | 29,90 | 120,70 | 5486358,00 | 2655574,48 | 2689244,34 | 141539,18 |  |
| 54 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 19 | 30 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 18 | 18 | 329,60 | 8 | 0 | 8 | 220,90 | 0,00 | 220,90 | 8047387,00 | 3895195,24 | 3944582,17 | 207609,59 |  |
| 55 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 13 | 18 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 17 | 17 | 286,50 | 4 | 0 | 4 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 8597480,00 | 4161458,02 | 4214220,88 | 221801,10 |  |
| 56 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 17 | 19 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 322,10 | 3 | 0 | 3 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | 3103836,00 | 1502356,88 | 1521405,16 | 80073,96 |  |
| 57 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 23 | 27 | 28.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 182,40 | 3 | 0 | 3 | 161,20 | 0,00 | 161,20 | 5872516,00 | 2842487,43 | 2878527,14 | 151501,43 |  |
| 58 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 45 | 20 | 26.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 162,50 | 1 | 0 | 1 | 30,70 | 0,00 | 30,70 | 1118401,00 | 541342,21 | 548205,85 | 28852,94 |  |
| 59 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 19 | 73 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 32 | 32 | 321,40 | 8 | 5 | 3 | 300,30 | 176,80 | 123,50 | 10939929,00 | 5295278,99 | 5362417,51 | 282232,50 |  |
| 60 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 21 | 74 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 104,10 | 2 | 1 | 1 | 104,10 | 51,40 | 52,70 | 3792363,00 | 1835626,19 | 1858899,97 | 97836,84 |  |
| 61 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 14 | 75 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 164,00 | 2 | 1 | 1 | 164,00 | 82,70 | 81,30 | 5974520,00 | 2891860,66 | 2928526,37 | 154132,97 |  |
| 62 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 16 | 76 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 26 | 26 | 337,60 | 9 | 4 | 5 | 323,40 | 125,30 | 198,10 | 11781462,00 | 5702608,15 | 5774911,15 | 303942,70 |  |
| 63 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 10 | 77 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 26 | 26 | 163,00 | 4 | 0 | 4 | 108,70 | 0,00 | 108,70 | 3959941,00 | 1916739,35 | 1941041,57 | 102160,08 |  |
| 64 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 16 | 78 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 139,70 | 2 | 1 | 1 | 56,20 | 28,10 | 28,10 | 2047366,00 | 990991,27 | 1003555,99 | 52818,74 |  |
| 65 | г. Волхов, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 79 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 94,00 | 3 | 0 | 3 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 3424420,00 | 1657529,89 | 1678545,60 | 88344,51 |  |
| 66 | г. Волхов, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 80 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 173,40 | 4 | 1 | 3 | 173,40 | 43,40 | 130,00 | 6316962,00 | 3057613,65 | 3096380,93 | 162967,42 |  |
| 67 | г. Волхов, ул. Суворова, д. 30 | 81 | 18.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 20 | 20 | 140,50 | 3 | 2 | 1 | 124,30 | 81,80 | 42,50 | 4528249,00 | 2191818,78 | 2219608,71 | 116821,51 |  |
| 68 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 2 | 82 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 167,20 | 2 | 0 | 2 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 1952648,00 | 945144,70 | 957128,14 | 50375,16 |  |
| 69 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 6 | 83 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 167,50 | 1 | 0 | 1 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 1038255,00 | 502548,96 | 508920,74 | 26785,30 |  |
| 70 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 61 | 84 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 115,60 | 2 | 0 | 2 | 48,20 | 0,00 | 48,20 | 1755926,00 | 849924,90 | 860701,05 | 45300,05 |  |
| 71 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 4 | 86 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 165,70 | 3 | 0 | 3 | 80,80 | 0,00 | 80,80 | 2943544,00 | 1424770,37 | 1442834,95 | 75938,68 |  |
| 72 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 8 | 87 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 162,90 | 4 | 0 | 4 | 108,50 | 0,00 | 108,50 | 3952655,00 | 1913212,69 | 1937470,19 | 101972,12 |  |
| 73 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 25а | 88 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 177,20 | 3 | 1 | 2 | 142,90 | 34,90 | 108,00 | 5205847,00 | 2519798,10 | 2551746,46 | 134302,44 |  |
| 74 | г. Волхов, ул. 1-я Первомайская, д. 21 | 89 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 79,60 | 2 | 0 | 2 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 2899828,00 | 1403610,42 | 1421406,70 | 74810,88 |  |
| 75 | г. Волхов, пер. Ладожский, д. 8 | 90 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 23 | 23 | 67,90 | 1 | 0 | 1 | 36,10 | 0,00 | 36,10 | 1315123,00 | 636562,01 | 644632,94 | 33928,05 |  |
| 76 | г. Волхов, ул. Суворова, д. 32 | 91 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 126,70 | 3 | 0 | 3 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 3428063,00 | 1659293,22 | 1680331,29 | 88438,49 |  |
| 77 | г. Волхов, ул. Суворова, д. 34 | 92 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 84,20 | 3 | 3 | 0 | 84,20 | 84,20 | 0,00 | 3067406,00 | 1484723,58 | 1503548,30 | 79134,12 |  |
| 78 | г. Волхов, ул. 1-я Первомайская, д. 8 | 93 | 16.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 76,00 | 2 | 0 | 2 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 2768680,00 | 1340130,55 | 1357121,98 | 71427,47 |  |
| 79 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 7 | 33 | 23.09.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 38 | 38 | 519,70 | 16 | 10 | 6 | 473,50 | 263,30 | 210,20 | 17249605,00 | 8349365,97 | 8455227,09 | 445011,94 |  |
| 80 | г. Волхов, ул. Советская, д. 58 | 63 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 167,40 | 3 | 1 | 2 | 96,50 | 32,40 | 64,10 | 3515495,00 | 1701613,13 | 1723187,78 | 90694,09 |  |
| 81 | г. Волхов, пр. Державина, д. 13 | 44 | 23.09.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 140,30 | 2 | 1 | 1 | 72,40 | 35,80 | 36,60 | 2637532,00 | 1276650,68 | 1292837,25 | 68044,07 |  |
| 82 | г. Волхов, пр. Державина, д. 15 | 45 | 23.09.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 126,40 | 4 | 0 | 4 | 126,40 | 0,00 | 126,40 | 4604752,00 | 2228848,70 | 2257108,14 | 118795,16 |  |
| 83 | г. Волхов, ул. Советская, д. 30а | 46 | 23.09.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 102,40 | 2 | 0 | 2 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 3730432,00 | 1805649,58 | 1828543,30 | 96239,12 |  |
| 84 | г. Волхов, ул. Советская, д. 52а | 47 | 23.09.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 73,30 | 1 | 0 | 1 | 36,90 | 0,00 | 36,90 | 1344267,00 | 650668,65 | 658918,43 | 34679,92 |  |
| 85 | г. Волхов, ул. Советская, д. 53 | 48 | 23.09.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 96,20 | 3 | 2 | 1 | 72,10 | 50,30 | 21,80 | 2626603,00 | 1271360,69 | 1287480,19 | 67762,12 |  |
| 86 | г. Волхов, пр. Державина, д. 3 | 58 | 28.10.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 106,80 | 2 | 0 | 2 | 53,10 | 0,00 | 53,10 | 1934433,00 | 936328,05 | 948199,70 | 49905,25 |  |
|  | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 24 | X | X | X | X | 271 | 269 | 4361,70 | 108 | 69 | 39 | 3893,40 | 2356,30 | 1537,10 | 141836562,00 | 68653477,32 | 69523930,45 | 3659154,23 |  |
| 87 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 52 | 18 | 06.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 215,70 | 3 | 0 | 3 | 167,90 | 0,00 | 167,90 | 6116597,00 | 2960630,51 | 2998168,17 | 157798,32 |  |
| 88 | г. Новая Ладога, ул. М.Горького, д. 6 | 23 | 12.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 216,60 | 5 | 3 | 2 | 216,60 | 106,30 | 110,30 | 7890738,00 | 3819372,06 | 3867797,64 | 203568,30 |  |
| 89 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 52а | 7 | 01.11.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 86,10 | 2 | 0 | 2 | 78,90 | 0,00 | 78,90 | 2874327,00 | 1391267,11 | 1408906,90 | 74152,99 |  |
| 90 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 54 | 8 | 01.11.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 251,20 | 1 | 0 | 1 | 44,30 | 0,00 | 44,30 | 1613849,00 | 781155,04 | 791059,26 | 41634,70 |  |
| 91 | г. Новая Ладога, ул. Зеленая, д. 4 | 8 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 15 | 15 | 155,50 | 5 | 1 | 4 | 155,50 | 29,90 | 125,60 | 5664865,00 | 2741977,64 | 2776742,99 | 146144,37 |  |
| 92 | г. Новая Ладога, ул. Зеленая, д. 6 | 9 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 150,60 | 4 | 4 | 0 | 150,60 | 150,60 | 0,00 | 5486358,00 | 2655574,48 | 2689244,34 | 141539,18 |  |
| 93 | г. Новая Ладога, ул. М.Горького, д. 8 | 7 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 21 | 21 | 241,90 | 6 | 4 | 2 | 212,20 | 149,30 | 62,90 | 7730446,00 | 3741785,56 | 3789227,42 | 199433,02 |  |
| 94 | г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 14 | 11 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 154,90 | 4 | 3 | 1 | 154,90 | 113,60 | 41,30 | 5643007,00 | 2731397,66 | 2766028,88 | 145580,46 |  |
| 95 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 36 | 3 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 15 | 13 | 314,00 | 6 | 5 | 1 | 247,50 | 192,20 | 55,30 | 9016425,00 | 4364240,93 | 4419574,87 | 232609,20 |  |
| 96 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 37 | 2 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 12 | 12 | 179,30 | 4 | 2 | 2 | 136,90 | 47,30 | 89,60 | 4987267,00 | 2413998,32 | 2444605,25 | 128663,43 |  |
| 97 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 12 | 4 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 128,60 | 4 | 3 | 1 | 128,60 | 100,70 | 27,90 | 4684898,00 | 2267641,95 | 2296393,25 | 120862,80 |  |
| 98 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 19 | 14 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 170,70 | 5 | 4 | 1 | 144,20 | 108,80 | 35,40 | 5253206,00 | 2542721,38 | 2574960,39 | 135524,23 |  |
| 99 | г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 6 | 19 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 192,80 | 5 | 3 | 2 | 192,80 | 99,80 | 93,00 | 7023704,00 | 3399699,60 | 3442804,18 | 181200,22 |  |
| 100 | г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д. 4 | 22 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 22 | 22 | 245,20 | 8 | 5 | 3 | 226,80 | 122,10 | 104,70 | 8262324,00 | 3999231,69 | 4049937,69 | 213154,62 |  |
| 101 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 17 | 5 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 147,80 | 4 | 2 | 2 | 147,80 | 73,30 | 74,50 | 5384354,00 | 2606201,25 | 2639245,11 | 138907,64 |  |
| 102 | г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д. 5 | 6 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 144,10 | 6 | 6 | 0 | 144,10 | 144,10 | 0,00 | 5249563,00 | 2540958,05 | 2573174,70 | 135430,25 |  |
| 103 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 25 | 13 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 172,50 | 4 | 3 | 1 | 172,50 | 130,20 | 42,30 | 6284175,00 | 3041743,68 | 3080309,75 | 162121,57 |  |
| 104 | г. Новая Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 24 | 16 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 15 | 15 | 223,50 | 5 | 4 | 1 | 223,50 | 179,40 | 44,10 | 8142105,00 | 3941041,81 | 3991010,03 | 210053,16 |  |
| 105 | г. Новая Ладога, ул. Урицкого, д. 14 | 15 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 136,50 | 4 | 3 | 1 | 136,50 | 107,00 | 29,50 | 4972695,00 | 2406945,00 | 2437462,50 | 128287,50 |  |
| 106 | г. Новая Ладога, ул. Гражданская, д. 1 | 21 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 136,00 | 4 | 3 | 1 | 136,00 | 102,00 | 34,00 | 4954480,00 | 2398128,35 | 2428534,07 | 127817,58 |  |
| 107 | г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д. 3 | 17 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 211,90 | 6 | 3 | 3 | 211,90 | 109,10 | 102,80 | 7719517,00 | 3736495,57 | 3783870,36 | 199151,07 |  |
| 108 | г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 12 | 10 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 162,60 | 4 | 3 | 1 | 162,60 | 120,90 | 41,70 | 5923518,00 | 2867174,04 | 2903526,76 | 152817,20 |  |
| 109 | г. Новая Ладога, ул. Креницы, д. 1 | 20 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 176,40 | 5 | 2 | 3 | 153,50 | 65,90 | 87,60 | 5592005,00 | 2706711,04 | 2741029,26 | 144264,70 |  |
| 110 | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 5 | 18 | 27.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 147,30 | 4 | 3 | 1 | 147,30 | 103,80 | 43,50 | 5366139,00 | 2597384,60 | 2630316,68 | 138437,72 |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | X | X | X | X | 125 | 125 | 2226,60 | 49 | 15 | 34 | 2183,10 | 696,61 | 1486,49 | 79530333,00 | 38495250,00 | 38983328,85 | 2051754,15 |  |
| 111 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 7 | 38 | 27.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 206,70 | 5 | 2 | 3 | 206,70 | 80,80 | 125,90 | 7530081,00 | 3644802,43 | 3691014,64 | 194263,93 |  |
| 112 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 6 | 37 | 27.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 195,60 | 4 | 2 | 2 | 195,60 | 96,90 | 98,70 | 7125708,00 | 3449072,83 | 3492803,41 | 183831,76 |  |
| 113 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 9 | 40 | 27.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 216,60 | 4 | 1 | 3 | 216,60 | 54,15 | 162,45 | 7890738,00 | 3819372,06 | 3867797,64 | 203568,30 |  |
| 114 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 10 | 41 | 27.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 197,40 | 4 | 0 | 4 | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 7191282,00 | 3480812,77 | 3524945,77 | 185523,46 |  |
| 115 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 14 | 42 | 27.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 176,70 | 4 | 2 | 2 | 176,70 | 89,66 | 87,04 | 6437181,00 | 3115803,52 | 3155308,61 | 166068,87 |  |
| 116 | г. Сясьстрой, ул. 18 Июля, д. 7 | 45 | 27.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 166,40 | 4 | 0 | 4 | 166,40 | 0,00 | 166,40 | 6061952,00 | 2934180,57 | 2971382,86 | 156388,57 |  |
| 117 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 16 | 27 | 19.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 174,60 | 4 | 2 | 2 | 131,10 | 66,90 | 64,20 | 4775973,00 | 2311725,20 | 2341035,41 | 123212,39 |  |
| 118 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 14 | 26 | 19.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 200,70 | 4 | 1 | 3 | 200,70 | 50,30 | 150,40 | 7311501,00 | 3539002,64 | 3583873,44 | 188624,92 |  |
| 119 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 11 | 20 | 05.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 26 | 26 | 325,70 | 8 | 2 | 6 | 325,70 | 123,20 | 202,50 | 11865251,00 | 5743164,73 | 5815981,96 | 306104,31 |  |
| 120 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 13 | 21 | 05.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 165,30 | 4 | 2 | 2 | 165,30 | 84,30 | 81,00 | 6021879,00 | 2914783,94 | 2951740,31 | 155354,75 |  |
| 121 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 12 | 25 | 19.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 200,90 | 4 | 1 | 3 | 200,90 | 50,40 | 150,50 | 7318787,00 | 3542529,31 | 3587444,80 | 188812,89 |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 7 | 7 | 233,80 | 4 | 1 | 3 | 105,50 | 24,80 | 80,70 | 3843365,00 | 1860312,80 | 1883899,59 | 99152,61 |  |
| 122 | пгт. им. Морозова, ул. Скворцова, д. 9 | 4 | 25.12.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 233,80 | 4 | 1 | 3 | 105,50 | 24,80 | 80,70 | 3843365,00 | 1860312,80 | 1883899,59 | 99152,61 |  |
|  | Муниципальное образование Романовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 34 | 34 | 630,20 | 13 | 9 | 4 | 434,80 | 310,00 | 124,80 | 15839764,00 | 7666957,40 | 7764166,27 | 408640,33 |  |
| 123 | дер. Лепсари, д. 32 | 82 | 11.11.1997 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 34 | 34 | 630,20 | 13 | 9 | 4 | 434,80 | 310,00 | 124,80 | 15839764,00 | 7666957,40 | 7764166,27 | 408640,33 |  |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | X | X | X | X | 180 | 68 | 3898,66 | 33 | 16 | 17 | 1044,61 | 494,06 | 550,55 | 38055142,26 | 18419918,04 | 18653462,99 | 981761,23 |  |
| 124 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 27 | 22 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 27 | 19 | 503,60 | 8 | 5 | 3 | 345,00 | 193,90 | 151,10 | 12568349,98 | 6083487,35 | 6160619,50 | 324243,13 |  |
| 125 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 40 | 10 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 20 | 6 | 578,50 | 3 | 0 | 3 | 93,74 | 0,00 | 93,74 | 3414948,20 | 1652945,23 | 1673902,82 | 88100,15 |  |
| 126 | пос. Красная Заря, д. 4 | 36 | 25.03.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 38 | 9 | 707,70 | 5 | 5 | 0 | 125,68 | 125,68 | 0,00 | 4578522,39 | 2216152,72 | 2244251,18 | 118118,49 |  |
| 127 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 9 | 33 | 25.03.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 2 | 228,80 | 1 | 0 | 1 | 16,28 | 0,00 | 16,28 | 593080,40 | 287070,07 | 290709,81 | 15300,52 |  |
| 128 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 15 | 31 | 25.03.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 1 | 360,40 | 1 | 0 | 1 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 1606563,00 | 777628,38 | 787487,89 | 41446,73 |  |
| 129 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 31 | 14 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 41 | 13 | 607,36 | 7 | 3 | 4 | 233,98 | 108,66 | 125,32 | 8523891,40 | 4125838,76 | 4178150,00 | 219902,64 |  |
| 130 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 34 | 16 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 36 | 11 | 531,10 | 5 | 3 | 2 | 119,54 | 65,82 | 53,72 | 4354842,20 | 2107884,29 | 2134610,01 | 112347,90 |  |
| 131 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 38 | 11 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 7 | 381,20 | 3 | 0 | 3 | 66,29 | 0,00 | 66,29 | 2414944,69 | 1168911,24 | 1183731,78 | 62301,67 |  |
|  | Муниципальное образование Заневское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | X | X | X | X | 87 | 87 | 2051,00 | 38 | 21 | 17 | 1672,90 | 838,60 | 834,30 | 60943747,00 | 29498742,03 | 29872754,71 | 1572250,26 |  |
| 132 | дер. Заневка, д. 2 | 1 | 18.05.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 262,20 | 3 | 0 | 3 | 191,90 | 0,00 | 191,90 | 6990917,00 | 3383829,63 | 3426733,00 | 180354,37 |  |
| 133 | дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 6 | 28 | 16.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 233,20 | 4 | 1 | 3 | 210,70 | 66,10 | 144,60 | 7675801,00 | 3715335,61 | 3762442,12 | 198023,27 |  |
| 134 | дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 8 | 29 | 16.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 170,10 | 3 | 1 | 2 | 128,30 | 64,30 | 64,00 | 4673969,00 | 2262351,97 | 2291036,18 | 120580,85 |  |
| 135 | дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 10 | 30 | 16.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 147,50 | 2 | 2 | 0 | 77,10 | 77,10 | 0,00 | 2808753,00 | 1359527,17 | 1376764,53 | 72461,30 |  |
| 136 | дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 12 | 31 | 16.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 160,70 | 4 | 3 | 1 | 113,00 | 85,20 | 27,80 | 4116590,00 | 1992562,53 | 2017826,10 | 106201,37 |  |
| 137 | дер. Суоранда, ул. Рабочая, д. 3 | 32 | 23.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 240,70 | 6 | 5 | 1 | 209,00 | 181,70 | 27,30 | 7613870,00 | 3685359,00 | 3732085,45 | 196425,55 |  |
| 138 | дер. Суоранда, ул. Рабочая, д. 5 | 33 | 23.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 173,00 | 3 | 2 | 1 | 142,80 | 85,60 | 57,20 | 5202204,00 | 2518034,77 | 2549960,77 | 134208,46 |  |
| 139 | дер. Суоранда, ул. Рабочая, д. 7 | 34 | 23.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 12 | 12 | 219,10 | 4 | 3 | 1 | 188,30 | 145,90 | 42,40 | 6859769,00 | 3320349,77 | 3362448,27 | 176970,96 |  |
| 140 | дер. Заневка, д. 4 | 40 | 10.04.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 16 | 275,50 | 4 | 0 | 4 | 242,80 | 0,00 | 242,80 | 8845204,00 | 4281364,44 | 4335647,58 | 228191,98 |  |
| 141 | дер. Заневка, д. 8 | 56 | 20.05.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 72,20 | 2 | 1 | 1 | 72,20 | 35,90 | 36,30 | 2630246,00 | 1273124,02 | 1289265,88 | 67856,10 |  |
| 142 | дер. Заневка, д. 7 | 57 | 20.05.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 96,80 | 3 | 3 | 0 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | 3526424,00 | 1706903,12 | 1728544,83 | 90976,05 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Приморское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 6 | X | X | X | X | 36 | 36 | 674,97 | 14 | 2 | 12 | 479,30 | 54,50 | 424,80 | 17460899,03 | 8451639,12 | 8558796,92 | 450462,99 |  |
| 143 | г. Приморск, ул. Новая, д. 14 | 141 | 31.07.2000 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 150,40 | 4 | 0 | 4 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | 5479072,01 | 2652047,83 | 2685672,97 | 141351,21 |  |
| 144 | г. Приморск, ул. Школьная, д. 4 | 72 | 31.10.2000 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 156,57 | 1 | 0 | 1 | 34,60 | 0,00 | 34,60 | 1260478,01 | 610112,07 | 617847,64 | 32518,30 |  |
| 145 | г. Приморск, ул. Новая, д. 16 | 112 | 25.09.2002 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 152,00 | 2 | 0 | 2 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 2852469,00 | 1380687,13 | 1398192,78 | 73589,09 |  |
| 146 | г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20 | 45 | 28.03.2003 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 108,40 | 3 | 1 | 2 | 108,40 | 30,50 | 77,90 | 3949012,00 | 1911449,36 | 1935684,51 | 101878,13 |  |
| 147 | г. Приморск, ш. Выборгское, д. 30 | 78 | 28.04.2003 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 59,00 | 2 | 0 | 2 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 2149370,00 | 1040364,51 | 1053555,22 | 55450,27 |  |
| 148 | г. Приморск, пер. Краснофлотский, д. 8 | 50 | 07.04.2004 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 48,60 | 2 | 1 | 1 | 48,60 | 24,00 | 24,60 | 1770498,01 | 856978,22 | 867843,80 | 45675,99 |  |
|  | Муниципальное образование Советское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 138,70 | 2 | 1 | 1 | 67,70 | 38,00 | 29,70 | 2466311,00 | 1193774,18 | 1208909,98 | 63626,84 |  |
| 149 | пос. Соколинское, ул. Железнодорожная, д. 1 | 24 | 06.03.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 138,70 | 2 | 1 | 1 | 67,70 | 38,00 | 29,70 | 2466311,00 | 1193774,18 | 1208909,98 | 63626,84 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | X | X | X | X | 57 | 54 | 1246,21 | 24 | 10 | 14 | 1038,29 | 471,60 | 566,69 | 37824904,70 | 18308475,61 | 18540607,64 | 975821,45 |  |
| 150 | г. Гатчина, ул. Детскосельская, д. 27 | 13 | 22.10.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 176,12 | 3 | 1 | 2 | 123,61 | 54,60 | 69,01 | 4503112,30 | 2179651,80 | 2207287,48 | 116173,02 |  |
| 151 | г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 20, лит. а | 19 | 22.10.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 160,50 | 3 | 0 | 3 | 87,79 | 0,00 | 87,79 | 3198189,70 | 1548027,11 | 1567654,46 | 82508,13 |  |
| 152 | г. Гатчина, ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 19 | 15 | 22.10.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 1 | 63,90 | 1 | 1 | 0 | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 579237,00 | 280369,42 | 283924,20 | 14943,38 |  |
| 153 | г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 60 | 15 | 27.03.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 14 | 384,00 | 8 | 3 | 5 | 349,30 | 125,00 | 224,30 | 12724999,00 | 6159310,53 | 6237404,05 | 328284,42 |  |
| 154 | г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 20 | 3 | 01.02.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 28 | 28 | 461,69 | 9 | 5 | 4 | 461,69 | 276,10 | 185,59 | 16819366,70 | 8141116,75 | 8244337,45 | 433912,50 |  |
|  | Муниципальное образование Дружногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 22 | 22 | 475,80 | 7 | 4 | 3 | 232,60 | 131,40 | 101,20 | 8473618,00 | 4101504,81 | 4153507,52 | 218605,67 |  |
| 155 | пгт. Дружная Горка, ул. Лесная, д. 5а | 2 | 15.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 16 | 177,50 | 5 | 3 | 2 | 133,90 | 84,90 | 49,00 | 4877977,00 | 2361098,43 | 2391034,64 | 125843,93 |  |
| 156 | п.ст. Строганово, ул. 77 км, д. 2 | 3 | 10.08.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 103,80 | 1 | 0 | 1 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 1901646,00 | 920458,08 | 932128,52 | 49059,40 |  |
| 157 | пгт. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 11 | 2 | 01.06.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 194,50 | 1 | 1 | 0 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 1693995,00 | 819948,30 | 830344,36 | 43702,34 |  |
|  | Муниципальное образование Новосветское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 23 | 23 | 588,00 | 9 | 0 | 9 | 264,80 | 0,00 | 264,80 | 9646664,00 | 4669296,96 | 4728498,69 | 248868,35 |  |
| 158 | пос. Торфяное, д. 11 | б/н | 29.06.2000 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 68,00 | 2 | 0 | 2 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 2477240,00 | 1199064,17 | 1214267,04 | 63908,79 |  |
| 159 | пос. Торфяное, д. 24 | б/н | 31.10.2002 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 207,00 | 3 | 0 | 3 | 66,20 | 0,00 | 66,20 | 2411666,00 | 1167324,24 | 1182124,67 | 62217,09 |  |
| 160 | пос. Торфяное, д. 28 | б/н | 31.10.2002 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 313,00 | 4 | 0 | 4 | 130,60 | 0,00 | 130,60 | 4757758,00 | 2302908,55 | 2332106,98 | 122742,47 |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 75 | 75 | 4422,47 | 21 | 0 | 21 | 1089,67 | 0,00 | 1089,67 | 39696678,10 | 19214474,39 | 19458093,51 | 1024110,20 |  |
| 161 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 8 | 14 | 15.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 72 | 72 | 2266,47 | 20 | 0 | 20 | 1047,79 | 0,00 | 1047,79 | 38170989,70 | 18475991,93 | 18710247,87 | 984749,90 |  |
| 162 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 7 | 13 | 15.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 2156,00 | 1 | 0 | 1 | 41,88 | 0,00 | 41,88 | 1525688,40 | 738482,46 | 747845,64 | 39360,30 |  |
|  | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 11 | 11 | 362,00 | 6 | 0 | 6 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 4189450,00 | 2027829,11 | 2053539,85 | 108081,04 |  |
| 163 | пос. Кобралово, ул. Лесная, д. 1, лит. А | 6 | 27.11.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 362,00 | 6 | 0 | 6 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 4189450,00 | 2027829,11 | 2053539,85 | 108081,04 |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Путиловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 6 | X | X | X | X | 102 | 102 | 1662,10 | 40 | 15 | 25 | 1457,60 | 563,38 | 894,22 | 53100368,00 | 25702293,25 | 26028171,01 | 1369903,74 |  |
| 164 | с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 39 | 43 | 31.10.2002 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 22 | 22 | 438,10 | 11 | 5 | 6 | 403,70 | 193,10 | 210,60 | 14706791,00 | 7118561,87 | 7208817,67 | 379411,46 |  |
| 165 | с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 41 | 42 | 31.10.2002 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 32 | 32 | 442,70 | 12 | 5 | 7 | 442,70 | 184,60 | 258,10 | 16127561,00 | 7806260,44 | 7905235,53 | 416065,03 |  |
| 166 | с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 43 | 39 | 31.10.2002 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 35 | 35 | 438,10 | 11 | 5 | 6 | 408,98 | 185,68 | 223,30 | 14899141,40 | 7211665,68 | 7303101,93 | 384373,79 |  |
| 167 | с. Путилово, ул. Игнашкиных, д. 13 | 41 | 05.10.2004 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 74,20 | 2 | 0 | 2 | 48,22 | 0,00 | 48,22 | 1756654,60 | 850277,57 | 861058,18 | 45318,85 |  |
| 168 | ст. Назия, ул. Вокзальная, д. 14 | 42а | 22.11.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 137,10 | 1 | 0 | 1 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 1482701,00 | 717675,18 | 726774,53 | 38251,29 |  |
| 169 | дер. Поляны, ул. Железнодорожная, д. 2 | 8 | 22.04.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 131,90 | 3 | 0 | 3 | 113,30 | 0,00 | 113,30 | 4127519,00 | 1997852,51 | 2023183,17 | 106483,32 |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 12 | X | X | X | X | 126 | 126 | 2261,90 | 54 | 17 | 37 | 1981,60 | 646,10 | 1335,50 | 72189688,00 | 34942140,71 | 35385169,93 | 1862377,36 |  |
| 170 | пос. Мехбаза, ул. Школьная, д. 2 | 82 | 22.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 70,00 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 1358839,00 | 657721,97 | 666061,18 | 35055,85 |  |
| 171 | с. Алеховщина, ул. Школьная, д. 1 | 79 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 26 | 26 | 318,70 | 9 | 2 | 7 | 318,70 | 57,70 | 261,00 | 11610241,00 | 5619731,65 | 5690983,89 | 299525,46 |  |
| 172 | с. Алеховщина, ул. Новосельская, д. 13 | 78 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 160,40 | 6 | 0 | 6 | 143,20 | 0,00 | 143,20 | 5216776,00 | 2525088,09 | 2557103,52 | 134584,39 |  |
| 173 | с. Алеховщина, ул. Новосельская, д. 7 | 77 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 17 | 17 | 225,40 | 8 | 4 | 4 | 225,40 | 112,60 | 112,80 | 8211322,00 | 3974545,07 | 4024938,08 | 211838,85 |  |
| 174 | дер. Вонозеро, д. 33 | 81 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 90,30 | 3 | 0 | 3 | 90,30 | 0,00 | 90,30 | 3289629,00 | 1592286,69 | 1612475,19 | 84867,12 |  |
| 175 | с. Алеховщина, ул. Парковая, д. 22 | 17 | 06.07.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 132,80 | 3 | 2 | 1 | 132,80 | 109,20 | 23,60 | 4837904,00 | 2341701,80 | 2371392,09 | 124810,11 |  |
| 176 | с. Алеховщина, ул. Парковая, д. 24 | 18 | 06.07.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 15 | 15 | 211,60 | 6 | 2 | 4 | 211,60 | 59,20 | 152,40 | 7708588,00 | 3731205,58 | 3778513,30 | 198869,12 |  |
| 177 | с. Алеховщина, ул. Советская, д. 19 | 30 | 22.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 169,70 | 4 | 3 | 1 | 169,70 | 127,50 | 42,20 | 6182171,00 | 2992370,45 | 3030310,52 | 159490,03 |  |
| 178 | с. Алеховщина, ул. Советская, д. 21 | 31 | 22.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 178,30 | 4 | 3 | 1 | 178,30 | 134,00 | 44,30 | 6495469,00 | 3144016,80 | 3183879,59 | 167572,61 |  |
| 179 | пос. Ребовичи, д. 68 | 34 | 22.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 91,20 | 2 | 0 | 2 | 91,20 | 0,00 | 91,20 | 3322416,00 | 1608156,65 | 1628546,38 | 85712,97 |  |
| 180 | с. Алеховщина, ул. Лодейнопольское шоссе, д. 19 | 32 | 22.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 92,10 | 2 | 1 | 1 | 92,10 | 45,90 | 46,20 | 3355203,00 | 1624026,62 | 1644617,56 | 86558,82 |  |
| 181 | дер. Мустиничи, д. 17А | 80 | 24.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 15 | 15 | 521,40 | 6 | 0 | 6 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 10601130,00 | 5131289,34 | 5196348,63 | 273492,03 |  |
|  | Муниципальное образование Доможировское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 10 | 10 | 332,90 | 5 | 0 | 5 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 4453942,12 | 2155851,84 | 2183185,76 | 114904,52 |  |
| 182 | п.ст. Оять, д. 52 | 26 | 05.12.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 104,40 | 2 | 0 | 2 | 104,40 | 0,00 | 104,40 | 2530000,00 | 1224601,72 | 1240128,37 | 65269,91 |  |
| 183 | п.ст. Оять, д. 60 | 10 | 08.06.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 70,70 | 2 | 0 | 2 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | 1034286,96 | 500628,29 | 506975,73 | 26682,94 |  |
| 184 | д. Доможирово, ул. Школьная, д. 65 | 6 | 06.02.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 157,80 | 1 | 0 | 1 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 889655,16 | 430621,83 | 436081,66 | 22951,67 |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Большеижорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | X | X | X | X | 79 | 79 | 1089,20 | 36 | 22 | 14 | 1049,00 | 612,10 | 436,90 | 38215070,00 | 18497328,22 | 18731854,69 | 985887,09 |  |
| 185 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 8 | 36 | 07.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 118,10 | 3 | 1 | 2 | 96,20 | 37,10 | 59,10 | 3504566,00 | 1696323,14 | 1717830,72 | 90412,14 |  |
| 186 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 10 | 34 | 07.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 71,40 | 3 | 0 | 3 | 71,40 | 0,00 | 71,40 | 2601102,00 | 1259017,38 | 1274980,39 | 67104,23 |  |
| 187 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 12 | 35 | 07.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 136,50 | 6 | 5 | 1 | 136,50 | 109,00 | 27,50 | 4972695,00 | 2406945,00 | 2437462,50 | 128287,50 |  |
| 188 | пгт. Большая Ижора, ул. Ивановская, д. 2 | 39 | 07.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 22 | 22 | 229,30 | 8 | 7 | 1 | 229,00 | 214,10 | 14,90 | 8342470,00 | 4038024,94 | 4089222,81 | 215222,25 |  |
| 189 | пгт. Большая Ижора, ш. Приморское, д. 63 | 33 | 07.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 160,00 | 6 | 4 | 2 | 160,00 | 106,70 | 53,30 | 5828800,00 | 2821327,47 | 2857098,90 | 150373,63 |  |
| 190 | пгт. Большая Ижора, ш. Приморское, д. 57 | 38 | 07.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 166,20 | 4 | 2 | 2 | 148,20 | 73,40 | 74,80 | 5398926,00 | 2613254,57 | 2646387,86 | 139283,57 |  |
| 191 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 4 | 31 | 07.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 110,30 | 2 | 0 | 2 | 110,30 | 0,00 | 110,30 | 4018229,00 | 1944952,62 | 1969612,56 | 103663,82 |  |
| 192 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 6 | 29 | 07.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 97,40 | 4 | 3 | 1 | 97,40 | 71,80 | 25,60 | 3548282,00 | 1717483,10 | 1739258,95 | 91539,95 |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | X | X | X | X | 54 | 54 | 1389,40 | 16 | 2 | 14 | 1038,20 | 82,50 | 955,70 | 37821626,00 | 18306888,62 | 18539000,51 | 975736,87 |  |
| 193 | дер. Чеголи, ул. Центральная, д. 49 | 1 | 21.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 38 | 38 | 896,40 | 11 | 0 | 11 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 30346190,00 | 14688536,14 | 14874771,17 | 782882,69 |  |
| 194 | н.п. Ручьи, д. 2 | 3 | 21.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 165,20 | 2 | 2 | 0 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 3005475,00 | 1454746,98 | 1473191,62 | 77536,40 |  |
| 195 | н.п. Ручьи, д. 1 | 2 | 21.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 164,80 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | 1504559,00 | 728255,15 | 737488,66 | 38815,19 |  |
| 196 | пос. Герцена, ул. Дорожная, д. 1 | 4 | 21.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 163,00 | 2 | 0 | 2 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | 2965402,00 | 1435350,35 | 1453549,06 | 76502,59 |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | X | X | X | X | 103 | 103 | 1989,80 | 41 | 23 | 18 | 1779,40 | 1003,30 | 776,10 | 64823542,00 | 31376688,13 | 31774511,18 | 1672342,69 |  |
| 197 | с. Винницы, пер. Оятский, д. 1 | 6 | 15.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 417,90 | 7 | 6 | 1 | 368,60 | 319,50 | 49,10 | 13428098,00 | 6499633,16 | 6582041,60 | 346423,24 |  |
| 198 | с. Винницы, ул. Советская, д. 53 | 4 | 15.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 25 | 25 | 378,10 | 8 | 5 | 3 | 378,10 | 243,50 | 134,60 | 13774183,00 | 6667149,48 | 6751681,84 | 355351,68 |  |
| 199 | с. Винницы, ул. Комсомольская, д. 8 | 3 | 15.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 16 | 301,70 | 8 | 7 | 1 | 301,70 | 267,30 | 34,40 | 10990931,00 | 5319965,61 | 5387417,12 | 283548,27 |  |
| 200 | с. Винницы, ул. Великодворская, д. 78 | 2 | 15.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 25 | 25 | 416,20 | 7 | 1 | 6 | 368,30 | 47,70 | 320,60 | 13417169,00 | 6494343,17 | 6576684,54 | 346141,29 |  |
| 201 | с. Винницы, ул. Великодворская, д. 31 | 1 | 15.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 24 | 24 | 475,90 | 11 | 4 | 7 | 362,70 | 125,30 | 237,40 | 13213161,00 | 6395596,71 | 6476686,08 | 340878,21 |  |
|  | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 21 | X | X | X | X | 195 | 195 | 4429,07 | 89 | 37 | 52 | 3157,55 | 1259,50 | 1898,05 | 115029546,50 | 55678015,96 | 56383954,00 | 2967576,54 |  |
| 202 | г. Подпорожье, пр. Механический, д. 44 | 16 | 03.04.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 53,90 | 1 | 1 | 0 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 1657565,00 | 802315,00 | 812487,50 | 42762,50 |  |
| 203 | г. Подпорожье, пр. Механический, д. 48 | 15 | 03.04.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 61,80 | 1 | 1 | 0 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 1071042,00 | 518418,92 | 524991,93 | 27631,15 |  |
| 204 | г. Подпорожье, ст. Подпорожье, д. 1 | 1 | 04.06.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 98,60 | 2 | 0 | 2 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 2910757,00 | 1408900,41 | 1426763,76 | 75092,83 |  |
| 205 | г. Подпорожье, ст. Подпорожье, д. 1а | 2 | 04.06.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 82,40 | 1 | 0 | 1 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 1519131,00 | 735308,47 | 744631,40 | 39191,13 |  |
| 206 | г. Подпорожье, ст. Подпорожье, д. 2 | 3 | 04.06.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 108,50 | 2 | 1 | 1 | 67,20 | 26,60 | 40,60 | 2448096,00 | 1184957,54 | 1199981,54 | 63156,92 |  |
| 207 | г. Подпорожье, ул. Заречная, д. 33 | 4 | 05.06.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 207,80 | 6 | 1 | 5 | 166,80 | 32,50 | 134,30 | 6076524,00 | 2941233,89 | 2978525,60 | 156764,51 |  |
| 208 | г. Подпорожье, мкр. Мостопоезд, д. 6 | 4 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 106,20 | 2 | 1 | 1 | 53,10 | 35,20 | 17,90 | 1934433,00 | 936328,05 | 948199,70 | 49905,25 |  |
| 209 | г. Подпорожье, ул. Полещука, д. 4 | 5 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 240,70 | 3 | 2 | 1 | 177,70 | 120,50 | 57,20 | 6473611,00 | 3133436,82 | 3173165,47 | 167008,71 |  |
| 210 | г. Подпорожье, ул. Полещука, д. 5 | 6 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 277,10 | 5 | 3 | 2 | 163,30 | 98,50 | 64,80 | 5949019,00 | 2879517,35 | 2916026,57 | 153475,08 |  |
| 211 | дер. Яндеба, ул. Луговая, д. б/н | 9 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 194,70 | 2 | 0 | 2 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 1657565,00 | 802315,00 | 812487,50 | 42762,50 |  |
| 212 | дер. Яндеба, ул. Веселая, д. б/н | 10 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 129,50 | 1 | 0 | 1 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 979967,00 | 474335,68 | 480349,75 | 25281,57 |  |
| 213 | г. Подпорожье, наб. Речного Флота, д. 10 | 7 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 323,50 | 2 | 0 | 2 | 76,70 | 0,00 | 76,70 | 2794181,00 | 1352473,86 | 1369621,78 | 72085,36 |  |
| 214 | г. Подпорожье, наб. Речного Флота, д. 11 | 8 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 16 | 325,40 | 7 | 4 | 3 | 275,60 | 150,10 | 125,50 | 10040108,00 | 4859736,57 | 4921352,86 | 259018,57 |  |
| 215 | г. Подпорожье, пер. Транспортный, д. 8 | 2 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 34 | 34 | 589,50 | 15 | 6 | 9 | 556,70 | 214,80 | 341,90 | 20280581,00 | 9816456,27 | 9940918,49 | 523206,24 |  |
| 216 | г. Подпорожье, ул. Гражданская, д. 5 | 3 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 96,50 | 4 | 2 | 2 | 96,50 | 49,10 | 47,40 | 3515495,00 | 1701613,13 | 1723187,78 | 90694,09 |  |
| 217 | г. Подпорожье, ул. Погринская, д. 3 | 1 | 08.07.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 38 | 38 | 579,41 | 12 | 4 | 8 | 514,89 | 163,00 | 351,89 | 18757442,70 | 9079208,13 | 9194322,84 | 483911,73 |  |
| 218 | г. Подпорожье, ул. Парковая, д. 9 | 13 | 20.07.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 16 | 332,90 | 6 | 1 | 5 | 242,60 | 37,60 | 205,00 | 8837918,00 | 4277837,78 | 4332076,21 | 228004,01 |  |
| 219 | г. Подпорожье, ул. Парковая, д. 11 | 14 | 20.07.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 16 | 320,20 | 8 | 3 | 5 | 272,70 | 83,80 | 188,90 | 9934461,00 | 4808600,00 | 4869567,95 | 256293,05 |  |
| 220 | г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 23 | 21 | 26.11.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 103,86 | 3 | 2 | 1 | 77,56 | 51,40 | 26,16 | 2825510,80 | 1367638,49 | 1384978,69 | 72893,62 |  |
| 221 | г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 14 | 2 | 01.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 93,10 | 3 | 3 | 0 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 2557386,00 | 1237857,43 | 1253552,14 | 65976,43 |  |
| 222 | г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 19 | 1 | 01.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 103,50 | 3 | 2 | 1 | 77,10 | 51,30 | 25,80 | 2808753,00 | 1359527,17 | 1376764,54 | 72461,29 |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 20 | 20 | 484,80 | 9 | 2 | 7 | 293,93 | 62,49 | 231,44 | 10707869,90 | 5182954,90 | 5248669,25 | 276245,75 |  |
| 223 | дер. Сарожа, д. 46 | 1 | 04.05.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 186,70 | 4 | 1 | 3 | 124,90 | 31,20 | 93,70 | 4550107,00 | 2202398,76 | 2230322,83 | 117385,41 |  |
| 224 | дер. Кайвакса, д. 29 | 3 | 04.05.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 111,40 | 2 | 0 | 2 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | 2746822,00 | 1329550,57 | 1346407,86 | 70863,57 |  |
| 225 | дер. Сарожа, д. 48 | 2 | 04.05.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 186,70 | 3 | 1 | 2 | 93,63 | 31,29 | 62,34 | 3410940,90 | 1651005,57 | 1671938,56 | 87996,77 |  |
|  | Муниципальное образование Ганьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 11 | 11 | 242,90 | 5 | 3 | 2 | 164,10 | 125,10 | 39,00 | 4155096,02 | 2011200,67 | 2036700,57 | 107194,78 |  |
| 226 | пос. Капшинский, ул. Поселковая, д. 16 | 24 | 04.04.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 7 | 7 | 80,90 | 2 | 1 | 1 | 61,20 | 41,00 | 20,20 | 1434200,60 | 694199,41 | 703001,13 | 37000,06 |  |
| 227 | пос. Капшинский, ул. Поселковая, д. 6 | 22 | 04.04.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 77,90 | 1 | 0 | 1 | 18,80 | 0,00 | 18,80 | 461830,55 | 223540,90 | 226375,16 | 11914,49 |  |
| 228 | пос. Капшинский, ул. Поселковая, д. 8 | 23 | 04.04.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 84,10 | 2 | 2 | 0 | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 2259064,87 | 1093460,36 | 1107324,28 | 58280,23 |  |
|  | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | X | X | X | X | 5 | 4 | 511,64 | 2 | 0 | 2 | 70,05 | 0,00 | 70,05 | 1117923,42 | 541111,04 | 547971,76 | 28840,62 |  |
| 229 | пос. Шугозеро, ул. Набережная, д. 19 | 34 | 24.08.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 337,34 | 1 | 0 | 1 | 50,15 | 0,00 | 50,15 | 873137,72 | 422626,86 | 427985,32 | 22525,54 |  |
| 230 | пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 57 | 15 | 24.08.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 1 | 174,30 | 1 | 0 | 1 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 244785,70 | 118484,18 | 119986,44 | 6315,08 |  |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Любанское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | X | X | X | X | 86 | 86 | 1557,90 | 32 | 3 | 29 | 1158,50 | 107,80 | 1050,70 | 42204155,00 | 20428174,20 | 20687181,76 | 1088799,04 |  |
| 231 | г. Любань, ул. Калинина, д. 12 | 11 | 28.05.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 118,10 | 2 | 1 | 1 | 58,80 | 29,70 | 29,10 | 2142084,00 | 1036837,85 | 1049983,84 | 55262,31 |  |
| 232 | г. Любань, ул. Коммунальная, д. 14а | 12 | 28.05.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 243,60 | 1 | 1 | 0 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 1377054,00 | 666538,61 | 674989,62 | 35525,77 |  |
| 233 | пос. Красная Дача, д. 11 | 2 | 28.11.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 162,10 | 4 | 0 | 4 | 162,10 | 0,00 | 162,10 | 5905303,00 | 2858357,39 | 2894598,33 | 152347,28 |  |
| 234 | пос. Красная Дача, д. 12 | 3 | 28.11.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 161,50 | 4 | 1 | 3 | 161,50 | 40,30 | 121,20 | 5883445,00 | 2847777,42 | 2883884,20 | 151783,38 |  |
| 235 | пос. Красная Дача, д. 13 | 4 | 28.11.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 12 | 12 | 159,40 | 4 | 0 | 4 | 159,40 | 0,00 | 159,40 | 5806942,00 | 2810747,49 | 2846384,78 | 149809,73 |  |
| 236 | г. Любань, ул. Заводская, д. 7 | 4 | 01.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 122,40 | 4 | 0 | 4 | 122,40 | 0,00 | 122,40 | 4459032,00 | 2158315,51 | 2185680,67 | 115035,82 |  |
| 237 | г. Любань, ул. Заводская, д. 5 | 2 | 01.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 12 | 12 | 132,70 | 3 | 0 | 3 | 132,70 | 0,00 | 132,70 | 4834261,00 | 2339938,47 | 2369606,40 | 124716,13 |  |
| 238 | г. Любань, ул. Заводская, д. 6 | 3 | 01.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 100,00 | 1 | 0 | 1 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 892535,00 | 432015,77 | 437493,27 | 23025,96 |  |
| 239 | г. Любань, ул. Заводская, д. 10 | 6 | 01.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 10 | 116,40 | 2 | 0 | 2 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | 2098368,00 | 1015677,89 | 1028555,61 | 54134,50 |  |
| 240 | г. Любань, ул. Заводская, д. 4 | 1 | 01.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 5 | 5 | 104,00 | 3 | 0 | 3 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 3788720,00 | 1833862,85 | 1857114,29 | 97742,86 |  |
| 241 | г. Любань, ул. Заводская, д. 9 | 5 | 01.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 12 | 12 | 137,70 | 4 | 0 | 4 | 137,70 | 0,00 | 137,70 | 5016411,00 | 2428104,95 | 2458890,75 | 129415,30 |  |
|  | Итого по субъекту в 2016 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда, - 44 |  |  |  |  | 544 | 447 | 13473,60 | 196 | 69 | 127 | 7622,16 | 2660,48 | 4961,68 | 241778713,16 | 0,00 | 235213197,68 | 6565515,48 |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 15 | 2 | 314,00 | 1 | 0 | 1 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 36 | 3 | 12.05.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 15 | 2 | 314,00 | 1 | 0 | 1 | 66,50 | 0,00 | 66,50 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 18 | 18 | 250,27 | 5 | 1 | 4 | 250,27 | 66,60 | 183,67 | 9117336,10 | 0,00 | 8861274,71 | 256061,39 |  |
| 2 | г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 6 | 4 | 05.02.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 18 | 18 | 250,27 | 5 | 1 | 4 | 250,27 | 66,60 | 183,67 | 9117336,10 |  | 8861274,71 | 256061,39 |  |
|  | Муниципальное образование Муринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | X | X | X | X | 13 | 13 | 366,00 | 8 | 4 | 4 | 288,60 | 140,70 | 147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | пос. Мурино, ул. Садовая, д. 1 | 4 | 24.06.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 238,70 | 6 | 3 | 3 | 216,80 | 109,70 | 107,10 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | дер. Лаврики, д. 15 км | 18 | 08.09.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 127,30 | 2 | 1 | 1 | 71,80 | 31,00 | 40,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 8 | X | X | X | X | 180 | 112 | 3898,66 | 46 | 12 | 34 | 1722,00 | 597,20 | 1124,80 | 62732460,04 | 0,00 | 61114063,90 | 1618396,14 |  |
| 5 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 27 | 22 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 27 | 8 | 503,60 | 4 | 2 | 2 | 158,60 | 106,77 | 51,83 | 5777798,02 |  | 5628740,16 | 149057,86 |  |
| 6 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 40 | 10 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 20 | 14 | 578,50 | 7 | 0 | 7 | 271,21 | 0,00 | 271,21 | 9880180,30 |  | 9625287,61 | 254892,69 |  |
| 7 | пос. Красная Заря, д. 4 | 36 | 25.03.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 38 | 29 | 707,70 | 9 | 5 | 4 | 436,07 | 237,40 | 198,67 | 15886030,11 |  | 15476196,20 | 409833,91 |  |
| 8 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 9 | 33 | 25.03.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 2 | 228,80 | 1 | 0 | 1 | 18,02 | 0,00 | 18,02 | 656468,60 |  | 639532,77 | 16935,83 |  |
| 9 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 15 | 31 | 25.03.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 3 | 360,40 | 3 | 1 | 2 | 106,80 | 44,10 | 62,70 | 3890724,00 |  | 3790349,60 | 100374,40 |  |
| 10 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 31 | 14 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 41 | 28 | 607,36 | 8 | 2 | 6 | 350,57 | 126,60 | 223,97 | 12771265,10 |  | 12441787,09 | 329478,01 |  |
| 11 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 34 | 16 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 36 | 25 | 531,10 | 11 | 2 | 9 | 338,88 | 82,33 | 256,55 | 12345398,40 |  | 12026907,06 | 318491,34 |  |
| 12 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 38 | 11 | 28.01.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 10 | 3 | 381,20 | 3 | 0 | 3 | 41,85 | 0,00 | 41,85 | 1524595,51 |  | 1485263,41 | 39332,10 |  |
|  | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 9 | X | X | X | X | 88 | 88 | 2531,90 | 36 | 16 | 20 | 1479,70 | 674,90 | 804,80 | 53905471,00 | 0,00 | 52391529,92 | 1513941,08 |  |
| 13 | пос. Поселок-13, д. 17 | 90 | 01.07.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 13 | 13 | 303,70 | 4 | 0 | 4 | 199,80 | 0,00 | 199,80 | 7278714,00 |  | 7074290,52 | 204423,48 |  |
| 14 | пос. Поселок-13, д. 15 | 78 | 14.07.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 318,10 | 2 | 1 | 1 | 80,50 | 47,90 | 32,60 | 2932615,00 |  | 2850252,18 | 82362,82 |  |
| 15 | пос. Поселок-13, д. 16 | 79 | 14.07.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 342,20 | 2 | 1 | 1 | 115,80 | 70,20 | 45,60 | 4218594,00 |  | 4100114,32 | 118479,68 |  |
| 16 | пос. Поселок-13, д. 14 | 91 | 14.07.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 246,80 | 3 | 0 | 3 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 3934440,00 |  | 3823940,82 | 110499,18 |  |
| 17 | пос. Поселок-13, д. 12 | 82 | 14.07.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 233,30 | 2 | 0 | 2 | 112,20 | 0,00 | 112,20 | 4087446,00 |  | 3972649,63 | 114796,37 |  |
| 18 | пос. Поселок-13, д. 11 | 92 | 14.07.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 196,40 | 2 | 1 | 1 | 67,80 | 33,80 | 34,00 | 2469954,00 |  | 2400585,07 | 69368,93 |  |
| 19 | пос. Поселок-13, д. 8 | 80 | 14.07.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 236,30 | 3 | 3 | 0 | 210,90 | 210,90 | 0,00 | 7683087,00 |  | 7467306,66 | 215780,34 |  |
| 20 | дер. Борисова Грива, ул. Центральная, д. 103 | 54 | 16.12.2010 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 22 | 22 | 288,00 | 9 | 4 | 5 | 231,40 | 90,60 | 140,80 | 8429902,00 |  | 8193147,28 | 236754,72 |  |
| 21 | дер. Борисова Грива, ул. Центральная, д. 2 | 95 | 17.11.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 27 | 27 | 367,10 | 9 | 6 | 3 | 353,30 | 221,50 | 131,80 | 12870719,00 |  | 12509243,44 | 361475,56 |  |
|  | Муниципальное образование Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержкой Фонда, - 3 | X | X | X | X | 21 | 21 | 515,00 | 10 | 2 | 8 | 455,70 | 106,50 | 349,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | дер. Юкки, ш. Ленинградское, д. 39 | 100 | 08.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 292,90 | 6 | 1 | 5 | 247,50 | 44,30 | 203,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | дер. Юкки, ул. Полевая 5/29 | 84 | 022.9.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 106,50 | 2 | 1 | 1 | 106,50 | 62,20 | 44,30 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | дер. Юкки, ш. Ленинградское, д. 37 | 99 | 08.12.2011 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 9 | 9 | 115,60 | 2 | 0 | 2 | 101,70 | 0,00 | 101,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Муниципальное образование Токсовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 20 | 20 | 522,20 | 10 | 6 | 4 | 291,90 | 192,80 | 99,10 | 10633917,00 | 0,00 | 10359579,11 | 274337,89 |  |
| 25 | пгт. Токсово, ул. Советов, д. 42 | 16 | 05.04.2007 | 30.11.2016 | 30.12.2016 | 20 | 20 | 522,20 | 10 | 6 | 4 | 291,90 | 192,80 | 99,10 | 10633917,00 |  | 10359579,11 | 274337,89 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Гончаровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | X | X | X | X | 31 | 31 | 753,53 | 12 | 1 | 11 | 554,00 | 31,70 | 522,30 | 20182220,00 | 0,00 | 19615400,14 | 566819,86 |  |
| 26 | пос. Гаврилово, ул. Энергетиков, д. 5 | 456 | 23.11.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 23 | 23 | 529,20 | 9 | 0 | 9 | 440,30 | 0,00 | 440,30 | 16040129,00 |  | 15589640,22 | 450488,78 |  |
| 27 | пос. Черкасово, д. 6 | 634 | 16.11.1999 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 8 | 8 | 224,33 | 3 | 1 | 2 | 113,70 | 31,70 | 82,00 | 4142091,00 |  | 4025759,92 | 116331,08 |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | X | X | X | X | 18 | 3 | 447,90 | 2 | 0 | 2 | 66,94 | 0 | 66,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | г. Гатчина, ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 19 | 15 | 22.10.2008 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 1 | 63,90 | 1 | 0 | 1 | 32,24 | 0,00 | 32,24 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 60 | 15 | 27.03.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 16 | 2 | 384,00 | 1 | 0 | 1 | 34,70 | 0,00 | 34,70 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 5 | X | X | X | X | 46 | 46 | 887,55 | 19 | 4 | 15 | 685,40 | 119,08 | 566,32 | 24969122,00 |  | 24324958,98 | 644163,02 |  |
| 30 | пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 4 | б/н | 29.03.2000 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 4 | 4 | 174,00 | 3 | 1 | 2 | 174,00 | 52,60 | 121,40 | 6338820,00 |  | 6175288,68 | 163531,32 |  |
| 31 | пос. Высокоключевой, пр. Лесной, д. 15 | б/н | 29.03.2000 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 163,15 | 3 | 1 | 2 | 76,60 | 19,78 | 56,82 | 2790538,00 |  | 2718546,63 | 71991,37 |  |
| 32 | пос. Суйда, ул. Парковая, д. 3 | б/н | 22.06.2000 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 20 | 20 | 280,00 | 7 | 2 | 5 | 185,80 | 46,70 | 139,10 | 6768694,00 |  | 6594072,63 | 174621,37 |  |
| 33 | пос. Высокоключевой, пр. Большой, д. 50 | б/н | 16.06.2003 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 50,80 | 1 | 0 | 1 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 1071042,00 |  | 1043410,84 | 27631,16 |  |
| 34 | пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 30 | 10 | 29.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 15 | 15 | 219,60 | 5 | 0 | 5 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 8000028,00 |  | 7793640,20 | 206387,80 |  |
|  | Муниципальное образование "Город Коммунар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 3 | X | X | X | X | 60 | 60 | 902,40 | 28 | 19 | 9 | 902,40 | 584,90 | 317,50 | 32874432,00 | 0,00 | 31951149,96 | 923282,04 |  |
| 35 | г. Коммунар, ул. Куралева, д. 12 | б/н | 24.10.2002 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 6 | 6 | 120,70 | 4 | 3 | 1 | 120,70 | 91,20 | 29,50 | 4397101,00 |  | 4273607,93 | 123493,07 |  |
| 36 | г. Коммунар, ул. Ленинградская, д. 6 | б/н | 24.10.2002 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 22 | 22 | 360,00 | 8 | 4 | 4 | 360,00 | 177,40 | 182,60 | 13114800,00 |  | 12746469,40 | 368330,60 |  |
| 37 | г. Коммунар, ул. Советская, д. 7 | б/н | 25.05.2004 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 32 | 32 | 421,70 | 16 | 12 | 4 | 421,70 | 316,30 | 105,40 | 15362531,00 |  | 14931072,63 | 431458,37 |  |
|  | Муниципальное образование Елизаветинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 3 | X | X | X | X | 5 | 5 | 320,10 | 5 | 3 | 2 | 166,95 | 91,80 | 75,15 | 6081988,50 | 0,00 | 5911175,18 | 170813,32 |  |
| 38 | пос. Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 21 | б/н | 28.05.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 3 | 3 | 151,00 | 3 | 1 | 2 | 118,35 | 43,20 | 75,15 | 4311490,50 |  | 4190401,81 | 121088,69 |  |
| 39 | пос. Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 23 | б/н | 28.05.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 70,80 | 1 | 1 | 0 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 1267764,00 |  | 1232158,71 | 35605,29 |  |
| 40 | пос. Елизаветино, ул. Четвертая, д. 7 | б/н | 28.05.1998 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 1 | 1 | 98,30 | 1 | 1 | 0 | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 502734,00 |  | 488614,66 | 14119,34 |  |
|  | Муниципальное образование Пудомягское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 11 | 11 | 482,00 | 4 | 0 | 4 | 190,60 | 0,00 | 190,60 | 6943558,00 | 0,00 | 6748547,41 | 195010,59 |  |
| 41 | дер. Корпикюля, д. 28 | б/н | 12.09.2005 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 11 | 11 | 482,00 | 4 | 0 | 4 | 190,60 | 0,00 | 190,60 | 6943558,00 |  | 6748547,41 | 195010,59 |  |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Куземкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 2 | 2 | 723,30 | 2 | 0 | 2 | 148,80 | 0,00 | 148,80 | 3894865,14 | 0,00 | 3785477,43 | 109387,71 |  |
| 42 | дер. Большое Кузёмкино, мкр. Центральный, д. 1в | б/н | 13.01.2009 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 2 | 723,30 | 2 | 0 | 2 | 148,80 | 0,00 | 148,80 | 3894865,14 |  | 3785477,43 | 109387,71 |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шумское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | X | X | X | X | 14 | 14 | 384,49 | 7 | 1 | 6 | 323,20 | 54,30 | 268,90 | 10443343,38 | 0,00 | 10150040,94 | 293302,44 |  |
| 43 | пос. Концы, ул. Карьерная 1-я, д. 6 | 45 | 04.12.2006 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 14 | 14 | 384,49 | 7 | 1 | 6 | 323,20 | 54,30 | 268,90 | 10443343,38 |  | 10150040,94 | 293302,44 |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержкой Фонда, - 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | 174,30 | 1 | 0 | 1 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 57 | 15 | 24.08.2007 | 31.07.2017 | 31.08.2017 | 2 | 1 | 174,30 | 1 | 0 | 1 | 29,20 | 0,00 | 29,20 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Всего будет расселено 930 домов. В Программе существует повторение адресов.

Приложение 2

к Программе...

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Другое | |
| Расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 930 <\*> МКД, в т.ч.: | 188927,78 | 6764562590,78 |  |  | 180850,98 | 6577120014,16 | 5874,57 | 183971081,62 | 91,50 | 3471495,00 | 168,00 |  | 1942,73 |  |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 828 <\*> МКД с финансовой поддержкой Фонда | 162295,03 | 5807757488,22 | 0,00 | 0,00 | 158521,83 | 5680038226,72 | 3726,70 | 126025266,50 | 46,50 | 1693995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 145 <\*> МКД без финансовой поддержки Фонда | 26632,75 | 956805102,56 | 0,00 | 0,00 | 22329,15 | 897081787,44 | 2147,87 | 57945815,12 | 45,00 | 1777500,00 | 168,00 | 0,00 | 1942,73 |  |
|  | Всего по субъекту в 2013 году - 216 МКД, в т.ч.: | 52440,74 | 1899021489,11 |  |  | 51902,04 | 1892079983,11 | 154,70 | 5164006,00 | 45,00 | 1777500,00 |  |  | 339,00 |  |
|  | Итого по субъекту в 2013 году: МКД с финансовой поддержкой Фонда - 174 | 43272,87 | 1494088467,11 |  |  | 43272,87 | 1494088467,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРВЫЙ ЭТАП 2013 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по первой заявке: 152 МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда | 37112,47 | 1284022262,00 |  |  | 37112,47 | 1284022262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | 1045,18 | 36163228,00 |  |  | 1045,18 | 36163228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 3 | 182,34 | 6308964,00 |  |  | 182,34 | 6308964,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Бокситогорск, ул. Воронина, д. 5 | 320,30 | 11082380,00 |  |  | 320,30 | 11082380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 15/10 | 338,29 | 11704834,00 |  |  | 338,29 | 11704834,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Бокситогорск, ул. Школьная, д. 18 | 204,25 | 7067050,00 |  |  | 204,25 | 7067050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | 3284,66 | 113649236,00 |  |  | 3284,66 | 113649236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Пикалево, ул. Больничная, д. 13 | 662,40 | 22919040,00 |  |  | 662,40 | 22919040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Пикалево, ул. Больничная, д. 2 | 731,40 | 25306440,00 |  |  | 731,40 | 25306440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Пикалево, ул. Вокзальная, д. 5 | 626,92 | 21691432,00 |  |  | 626,92 | 21691432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 4а | 617,73 | 21373458,00 |  |  | 617,73 | 21373458,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Пикалево, ш. Спрямленное, д. 18 | 646,21 | 22358866,00 |  |  | 646,21 | 22358866,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 1264,70 | 43758620,00 |  |  | 1264,70 | 43758620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | дер. Ивановское, д. 12 | 390,50 | 13511300,00 |  |  | 390,50 | 13511300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | дер. Местаново, д. 1 | 490,20 | 16960920,00 |  |  | 490,20 | 16960920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | дер. Местаново, д. 2 | 384,00 | 13286400,00 |  |  | 384,00 | 13286400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 12 | 2764,42 | 95579732,00 |  |  | 2764,42 | 95579732,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 16 | 442,40 | 15251680,00 |  |  | 442,40 | 15251680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 18 | 427,58 | 14780428,00 |  |  | 427,58 | 14780428,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 20 | 426,00 | 14739600,00 |  |  | 426,00 | 14739600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 14 | 460,60 | 15936760,00 |  |  | 460,60 | 15936760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Волхов, ул. Островского, д. 9 | 147,30 | 5096580,00 |  |  | 147,30 | 5096580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 23 | 468,84 | 16221864,00 |  |  | 468,84 | 16221864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Волхов, ул. Островского, д. 5 | 103,20 | 3570720,00 |  |  | 103,20 | 3570720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Волхов, ул. Островского, д. 7 | 118,90 | 4113940,00 |  |  | 118,90 | 4113940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Волхов, ул. Островского, д. 12 | 114,20 | 3951320,00 |  |  | 114,20 | 3951320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 19 | 21,10 | 730060,00 |  |  | 21,10 | 730060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 10 | 24,20 | 837320,00 |  |  | 24,20 | 837320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 7 | 10,10 | 349460,00 |  |  | 10,10 | 349460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | 1780,10 | 61591460,00 |  |  | 1780,10 | 61591460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, д. 14 | 88,90 | 3075940,00 |  |  | 88,90 | 3075940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, д. 25 | 166,20 | 5750520,00 |  |  | 166,20 | 5750520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 7 | 186,10 | 6439060,00 |  |  | 186,10 | 6439060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 14 | 243,50 | 8425100,00 |  |  | 243,50 | 8425100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 24 | 228,70 | 7913020,00 |  |  | 228,70 | 7913020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Новая Ладога, ул. Гражданская, д. 4 | 45,60 | 1577760,00 |  |  | 45,60 | 1577760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Новая Ладога, ул. Креницы, д. 38 | 87,50 | 3027500,00 |  |  | 87,50 | 3027500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Новая Ладога, ул. Октябрьская, д. 4 | 229,40 | 7937240,00 |  |  | 229,40 | 7937240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Новая Ладога, ул. Печатников, д. 2 | 54,80 | 1896080,00 |  |  | 54,80 | 1896080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Новая Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 25 | 214,20 | 7411320,00 |  |  | 214,20 | 7411320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Новая Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 8 | 235,20 | 8137920,00 |  |  | 235,20 | 8137920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | 2663,20 | 92146720,00 |  |  | 2663,20 | 92146720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 16 | 179,60 | 6214160,00 |  |  | 179,60 | 6214160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 19 | 486,80 | 16843280,00 |  |  | 486,80 | 16843280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 4 | 525,90 | 18196140,00 |  |  | 525,90 | 18196140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 6 | 512,20 | 17722120,00 |  |  | 512,20 | 17722120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 2 | 204,90 | 7089540,00 |  |  | 204,90 | 7089540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 4 | 171,40 | 5930440,00 |  |  | 171,40 | 5930440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 6 | 171,90 | 5947740,00 |  |  | 171,90 | 5947740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Сясьстрой, ул. Новая, д. 6 | 410,50 | 14203300,00 |  |  | 410,50 | 14203300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 10 | 1625,10 | 56228460,00 |  |  | 1625,10 | 56228460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | п. Поселок-13, д. 2 | 57,90 | 2003340,00 |  |  | 57,90 | 2003340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. Поселок-13, д. 4 | 71,70 | 2480820,00 |  |  | 71,70 | 2480820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 10 | 399,50 | 13822700,00 |  |  | 399,50 | 13822700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 11 | 166,70 | 5767820,00 |  |  | 166,70 | 5767820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 13 | 166,40 | 5757440,00 |  |  | 166,40 | 5757440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 15 | 85,50 | 2958300,00 |  |  | 85,50 | 2958300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 16 | 102,00 | 3529200,00 |  |  | 102,00 | 3529200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 18 | 102,30 | 3539580,00 |  |  | 102,30 | 3539580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 19 | 306,50 | 10604900,00 |  |  | 306,50 | 10604900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | пгт. Рахья, ул. Станционная, д. 9 | 166,60 | 5764360,00 |  |  | 166,60 | 5764360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 12 | 3317,16 | 114773736,00 |  |  | 3317,16 | 114773736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 39 | 329,69 | 11407274,00 |  |  | 329,69 | 11407274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 9 | 134,56 | 4655776,00 |  |  | 134,56 | 4655776,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 1 | 317,85 | 10997610,00 |  |  | 317,85 | 10997610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 18 | 78,24 | 2707104,00 |  |  | 78,24 | 2707104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 2 | 334,74 | 11582004,00 |  |  | 334,74 | 11582004,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 20 | 145,12 | 5021152,00 |  |  | 145,12 | 5021152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 3 | 330,29 | 11428034,00 |  |  | 330,29 | 11428034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 4 | 426,90 | 14770740,00 |  |  | 426,90 | 14770740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 5 | 410,76 | 14212296,00 |  |  | 410,76 | 14212296,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 6 | 326,46 | 11295516,00 |  |  | 326,46 | 11295516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 7 | 345,55 | 11956030,00 |  |  | 345,55 | 11956030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 8 | 137,00 | 4740200,00 |  |  | 137,00 | 4740200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 9 | 4024,40 | 139244240,00 |  |  | 4024,40 | 139244240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | пгт. Дубровка, ул. Заводская, д. 15 | 335,70 | 11615220,00 |  |  | 335,70 | 11615220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | пгт. Дубровка, ул. Набережная, д. 1 | 600,80 | 20787680,00 |  |  | 600,80 | 20787680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 16 | 336,40 | 11639440,00 |  |  | 336,40 | 11639440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 18 | 339,30 | 11739780,00 |  |  | 339,30 | 11739780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 11 | 602,50 | 20846500,00 |  |  | 602,50 | 20846500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 13 | 349,50 | 12092700,00 |  |  | 349,50 | 12092700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 7 | 556,90 | 19268740,00 |  |  | 556,90 | 19268740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 9 | 347,10 | 12009660,00 |  |  | 347,10 | 12009660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | пгт. Дубровка, ул. Школьная, д. 2 | 556,20 | 19244520,00 |  |  | 556,20 | 19244520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | 1344,03 | 46503438,00 |  |  | 1344,03 | 46503438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Выборг. пер. Дорожный, д. 6 А | 84,85 | 2935810,00 |  |  | 84,85 | 2935810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Выборг, ул. 4-я Озёрная, д. 4 А | 105,77 | 3659642,00 |  |  | 105,77 | 3659642,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Выборг, ул. Кировская, д. 6а | 126,30 | 4369980,00 |  |  | 126,30 | 4369980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Выборг, ул. Крепостная, д. 42 | 191,22 | 6616212,00 |  |  | 191,22 | 6616212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Выборг, ул. Крепостная, д. 42 А | 230,09 | 7961114,00 |  |  | 230,09 | 7961114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Выборг, ул. Крутая, д. 11 | 134,45 | 4651970,00 |  |  | 134,45 | 4651970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Выборг, ул. Шестакова, д. 29 | 319,55 | 11056430,00 |  |  | 319,55 | 11056430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | мкр. Калининский, ул. Речная 1-я, д. 9 | 151,80 | 5252280,00 |  |  | 151,80 | 5252280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 6 | 2855,08 | 98785768,00 |  |  | 2855,08 | 98785768,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 2 | 1227,86 | 5109382,00 |  |  | 1227,86 | 5109382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 3 | 147,67 | 42528244,00 |  |  | 147,67 | 42528244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 4 | 1229,14 | 42483956,00 |  |  | 1229,14 | 42483956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 7 | 102,50 | 3546500,00 |  |  | 102,50 | 3546500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 8 | 87,22 | 3017812,00 |  |  | 87,22 | 3017812,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 6 | 60,69 | 2099874,00 |  |  | 60,69 | 2099874,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Опольевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 1714,10 | 59307860,00 |  |  | 1714,10 | 59307860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | п. Алексеевка, ул. Железнодорожная, д. 1/2 | 695,80 | 24074680,00 |  |  | 695,80 | 24074680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | п. Алексеевка, ул. Железнодорожная, д. 5 | 645,40 | 22330840,00 |  |  | 645,40 | 22330840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | п. Алексеевка, ул. Зеленая, д. 1 | 372,90 | 12902340,00 |  |  | 372,90 | 12902340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 7 | 1041,51 | 36036246,00 |  |  | 1041,51 | 36036246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | пгт. Назия д., ул. Караванная, д. 3 | 57,70 | 1996420,00 |  |  | 57,70 | 1996420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | пгт. Назия д., ул. Пионерская, д. 9 | 32,00 | 1107200,00 |  |  | 32,00 | 1107200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | пгт. Назия д., ул. Техников, д. 3 | 88,50 | 3062100,00 |  |  | 88,50 | 3062100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | пгт. Назия, пр-кт Комсомольский, д. 9 | 212,15 | 7340390,00 |  |  | 212,15 | 7340390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | пгт. Назия, ул. Матросова, д. 26 | 170,74 | 5907604,00 |  |  | 170,74 | 5907604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | пгт. Назия, ул. Парковая, д. 3 | 318,40 | 11016640,00 |  |  | 318,40 | 11016640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | пгт. Назия, ул. Парковая, д. 7 | 162,02 | 5605892,00 |  |  | 162,02 | 5605892,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шумское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | 840,54 | 29082684,00 |  |  | 840,54 | 29082684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | п. Концы, ул. Карьерная 1-я, д. 2 | 238,54 | 8253484,00 |  |  | 238,54 | 8253484,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | п. Концы, ул. Плитная, д. 1 | 272,30 | 9421580,00 |  |  | 272,30 | 9421580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | п. Концы, ул. Плитная, д. 3 | 50,20 | 1736920,00 |  |  | 50,20 | 1736920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | с. Шум, ул. ПМК-17, д. 17 | 279,50 | 9670700,00 |  |  | 279,50 | 9670700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 444,80 | 15390080,00 |  |  | 444,80 | 15390080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 3 | 275,62 | 9536452,00 |  |  | 275,62 | 9536452,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д. 11 | 169,18 | 5853628,00 |  |  | 169,18 | 5853628,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | 1308,10 | 45260260,00 |  |  | 1308,10 | 45260260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Лодейное Поле, ул. Красных Зорь, д. 3 | 100,40 | 3473840,00 |  |  | 100,40 | 3473840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 18 | 275,50 | 9532300,00 |  |  | 275,50 | 9532300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 20 | 258,40 | 8940640,00 |  |  | 258,40 | 8940640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 22 | 362,50 | 12542500,00 |  |  | 362,50 | 12542500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Лодейное Поле, ул. Лесная, д. 24 | 311,30 | 10770980,00 |  |  | 311,30 | 10770980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Виллозское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 750,20 | 25956920,00 |  |  | 750,20 | 25956920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | дер. Малое Карлино, д. 12а | 375,10 | 12978460,00 |  |  | 375,10 | 12978460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | дер. Малое Карлино, д. 16 | 375,10 | 12978460,00 |  |  | 375,10 | 12978460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Низинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 10 | 1040,70 | 36008220,00 |  |  | 1040,70 | 36008220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 1 | 107,70 | 3726420,00 |  |  | 107,70 | 3726420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 2 | 110,20 | 3812920,00 |  |  | 110,20 | 3812920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 3 | 107,90 | 3733340,00 |  |  | 107,90 | 3733340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 5 | 108,80 | 3764480,00 |  |  | 108,80 | 3764480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | дер. Низино, ул. Береговая, д. 6 | 109,60 | 3792160,00 |  |  | 109,60 | 3792160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | дер. Низино, ул. Танковая, д. 22 | 71,30 | 2466980,00 |  |  | 71,30 | 2466980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | дер. Низино, ул. Центральная, д. 11б | 133,20 | 4608720,00 |  |  | 133,20 | 4608720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | дер. Низино, ул. Центральная, д. 23 | 131,10 | 4536060,00 |  |  | 131,10 | 4536060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | дер. Низино, ул. Центральная, д. 41 | 127,20 | 4401120,00 |  |  | 127,20 | 4401120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | дер. Низино, ул. Центральная, д. 52 | 33,70 | 1166020,00 |  |  | 33,70 | 1166020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 14 | 2228,40 | 77102640,00 |  |  | 2228,40 | 77102640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Луга, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 680,20 | 23534920,00 |  |  | 680,20 | 23534920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Луга, пр-кт Комсомольский, д. 14/21 | 206,60 | 7148360,00 |  |  | 206,60 | 7148360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Луга, пр-кт Урицкого, д. 102 | 71,00 | 2456600,00 |  |  | 71,00 | 2456600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Луга, ул. Гагарина, д. 98 | 38,50 | 1332100,00 |  |  | 38,50 | 1332100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Луга, ул. Дача Некрасова, д. 1/13 | 165,40 | 5722840,00 |  |  | 165,40 | 5722840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Луга, ул. Дача Некрасова, д. 2/13 | 145,90 | 5048140,00 |  |  | 145,90 | 5048140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Луга, ул. Дача Некрасова, д. 3/13 | 27,80 | 961880,00 |  |  | 27,80 | 961880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Луга, ул. Заречная 5-я, д. 2/13 | 20,00 | 692000,00 |  |  | 20,00 | 692000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 12а | 49,60 | 1716160,00 |  |  | 49,60 | 1716160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г. Луга, ул. Молодежная, д. 10 | 132,90 | 4598340,00 |  |  | 132,90 | 4598340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г. Луга, ул. Рабочая, д. 12 | 157,40 | 5446040,00 |  |  | 157,40 | 5446040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г. Луга, ул. Свободы, д. 4 | 281,20 | 9729520,00 |  |  | 281,20 | 9729520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г. Луга, ул. Станционная, д. 23 | 166,00 | 5743600,00 |  |  | 166,00 | 5743600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г. Луга, ул. Старорусская, д. 5 | 85,90 | 2972140,00 |  |  | 85,90 | 2972140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 17 | 1776,09 | 61452714,00 |  |  | 1776,09 | 61452714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г. Приозерск, пер. Столярный, д. 2 | 123,72 | 4280712,00 |  |  | 123,72 | 4280712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 15 | 52,80 | 1826880,00 |  |  | 52,80 | 1826880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 4 | 104,84 | 3627464,00 |  |  | 104,84 | 3627464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Приозерск, ул. Гоголя, д. 42-А | 32,00 | 1107200,00 |  |  | 32,00 | 1107200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Приозерск, ул. Горького, д. 4 | 90,56 | 3133376,00 |  |  | 90,56 | 3133376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Приозерск, ул. Зеленая, д. 14 | 57,30 | 1982580,00 |  |  | 57,30 | 1982580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 15 | 199,41 | 6899586,00 |  |  | 199,41 | 6899586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Приозерск, ул. Ленина, д. 78 | 88,60 | 3065560,00 |  |  | 88,60 | 3065560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 54 | 82,63 | 2858998,00 |  |  | 82,63 | 2858998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Приозерск, ул. Матросова, д. 22 | 16,90 | 584740,00 |  |  | 16,90 | 584740,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 20 | 75,23 | 2602958,00 |  |  | 75,23 | 2602958,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Приозерск, ул. Портовая, д. 5 | 30,87 | 1068102,00 |  |  | 30,87 | 1068102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Приозерск, ул. Речная, д. 11 | 109,70 | 3795620,00 |  |  | 109,70 | 3795620,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | г. Приозерск, ул. Речная, д. 13 | 407,34 | 14093964,00 |  |  | 407,34 | 14093964,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Приозерск, ул. Цветкова, д. 44 | 72,90 | 2522340,00 |  |  | 72,90 | 2522340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 1 | 119,93 | 4149578,00 |  |  | 119,93 | 4149578,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Приозерск, ш. Ленинградское, д. 27 | 111,36 | 3853056,00 |  |  | 111,36 | 3853056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВТОРОЙ ЭТАП 2013 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по второй заявке: 22 МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда | 6160,40 | 210066205,11 |  |  | 6160,40 | 210066205,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 1126,10 | 38838500,00 |  |  | 1126,10 | 38838500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 2б | 210,80 | 7293680,00 |  |  | 210,80 | 7293680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 10 | 486,50 | 16739480,00 |  |  | 486,50 | 16739480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 12 | 428,80 | 14805340,00 |  |  | 428,80 | 14805340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 1346,30 | 46581980,00 |  |  | 1346,30 | 46581980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д. 20 | 465,10 | 16092460,00 |  |  | 465,10 | 16092460,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 21 | 461,70 | 15974820,00 |  |  | 461,70 | 15974820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 33 | 419,50 | 14514700,00 |  |  | 419,50 | 14514700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 1151,60 | 39845360,00 |  |  | 1151,60 | 39845360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 14 | 592,80 | 20510880,00 |  |  | 592,80 | 20510880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 6 | 558,80 | 19334480,00 |  |  | 558,80 | 19334480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Коммунар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 10 | 1501,30 | 51944980,00 |  |  | 1501,30 | 51944980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Коммунар, д. Антр. казарма 32 км/1 | 167,00 | 5778200,00 |  |  | 167,00 | 5778200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Коммунар, д. Антр. казарма 34 км/2 | 61,70 | 2134820,00 |  |  | 61,70 | 2134820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 10 | 112,00 | 3875200,00 |  |  | 112,00 | 3875200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 12 | 109,30 | 3781780,00 |  |  | 109,30 | 3781780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 14 | 109,90 | 3802540,00 |  |  | 109,90 | 3802540,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 20 | 165,60 | 5729760,00 |  |  | 165,60 | 5729760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 22 | 52,00 | 1799200,00 |  |  | 52,00 | 1799200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 24 | 267,60 | 9258960,00 |  |  | 267,60 | 9258960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 28 | 277,50 | 9601500,00 |  |  | 277,50 | 9601500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Коммунар, ул. Станционная, д. 6 | 178,70 | 6183020,00 |  |  | 178,70 | 6183020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Ивангород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | 1035,10 | 32855385,11 |  |  | 1035,10 | 32855385,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Ивангород, пер. Петроградский, д. 3 | 54,60 | 1733073,16 |  |  | 54,60 | 1733073,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Ивангород, ул. Высокая, д. 6 | 167,10 | 5303965,66 |  |  | 167,10 | 5303965,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Ивангород, ул. Льнопрядильная, д. 21 | 647,30 | 20546121,90 |  |  | 647,30 | 20546121,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Ивангород, ул. Псковская, д. 18 | 166,10 | 5272224,39 |  |  | 166,10 | 5272224,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по субъекту в 2013 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда ЖКХ, - 45 | 9167,87 | 404933022,00 |  |  | 8629,17 | 397991516,00 | 154,70 | 5164006,00 | 45,00 | 1777500,00 |  |  | 339,00 |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 158,50 | 5877500,00 |  |  |  |  | 113,50 | 4100000,00 | 45,00 | 1777500,00 |  |  |  |  |
| 1 | г. Каменногорск, ул. Железнодорожная, д. 5а | 158,50 | 5877500,00 |  |  |  |  | 113,50 | 4100000,00 | 45,00 | 1777500,00 |  |  |  |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 17 | 2463,21 | 99360773,00 |  |  | 2463,21 | 99360773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт. им. Морозова, д. 2, ул. Грибанова | 82,10 | 3311743,00 |  |  | 82,10 | 3311743,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт. им. Морозова, ул. Мира, д. 5 | 24,45 | 986262,00 |  |  | 24,45 | 986262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пгт. им. Морозова, ул. Мира, д. 7 | 107,29 | 4327856,00 |  |  | 107,29 | 4327856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пгт. им. Морозова, ул. Освобождения, д. 1 | 292,48 | 11798036,00 |  |  | 292,48 | 11798036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 3 | 488,77 | 19715966,00 |  |  | 488,77 | 19715966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 11 | 47,99 | 1935817,00 |  |  | 47,99 | 1935817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 13 | 154,60 | 6236243,00 |  |  | 154,60 | 6236243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 16, кор. 1 | 34,20 | 1379557,00 |  |  | 34,20 | 1379557,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 19 | 150,60 | 6074891,00 |  |  | 150,60 | 6074891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 20 кор. 2 | 10,00 | 403379,00 |  |  | 10,00 | 403379,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 27 | 60,60 | 2444478,00 |  |  | 60,60 | 2444478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 28 | 277,53 | 11194984,00 |  |  | 277,53 | 11194984,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 29 | 263,20 | 10616941,00 |  |  | 263,20 | 10616941,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 9 | 41,40 | 1669990,00 |  |  | 41,40 | 1669990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пгт. им. Морозова, ул. Скворцова, д. 32 | 73,00 | 2944668,00 |  |  | 73,00 | 2944668,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пгт. им. Морозова, ул. Скворцова, д. 9 | 99,60 | 4017657,00 |  |  | 99,60 | 4017657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пгт. им. Морозова, ул. Чекалова, д. 10 | 255,40 | 10302305,00 |  |  | 255,40 | 10302305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 41,20 | 1064006,00 |  |  |  |  | 41,20 | 1064006,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Поселок-13, д. 9 | 41,20 | 1064006,00 |  |  |  |  | 41,20 | 1064006,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 3 | 174,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,11 |  |
| 20 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 2 | 72,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,20 |  |
| 21 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 3 | 84,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,03 |  |
| 22 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 4 | 17,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 12 | 4055,60 | 235777042,00 |  |  | 4055,60 | 235777042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | пгт. Вознесенье, наб. Мариинская, д. 1 | 485,90 | 28248364,00 |  |  | 485,90 | 28248364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 2 | 338,60 | 19684906,00 |  |  | 338,60 | 19684906,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 3 | 181,40 | 10545900,00 |  |  | 181,40 | 10545900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 4 | 480,90 | 27957683,00 |  |  | 480,90 | 27957683,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 9 | 67,00 | 3895124,00 |  |  | 67,00 | 3895124,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | пгт. Вознесенье, ул. Горная, д. 14 | 886,90 | 51560967,00 |  |  | 886,90 | 51560967,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | пгт. Вознесенье, ул. Горная, д. 31 | 205,60 | 11952796,00 |  |  | 205,60 | 11952796,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 11 | 307,40 | 17871058,00 |  |  | 307,40 | 17871058,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 13 | 316,00 | 18371029,00 |  |  | 316,00 | 18371029,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 20 | 90,60 | 5267137,00 |  |  | 90,60 | 5267137,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пгт. Вознесенье, ул. Комсомольская, д. 26 | 101,40 | 5895008,00 |  |  | 101,40 | 5895008,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пгт. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 12 | 593,90 | 34527070,00 |  |  | 593,90 | 34527070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Никольское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 10 | 2110,36 | 62853701,00 |  |  | 2110,36 | 62853701,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п/ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 7 | 22,30 | 664170,00 |  |  | 22,30 | 664170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 31 | 102,70 | 3058755,00 |  |  | 102,70 | 3058755,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 33 | 300,60 | 8952890,00 |  |  | 300,60 | 8952890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 33а | 317,20 | 9447295,00 |  |  | 317,20 | 9447295,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 35 | 262,00 | 7803251,00 |  |  | 262,00 | 7803251,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 35а | 311,20 | 9268595,00 |  |  | 311,20 | 9268595,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 43 | 316,16 | 9416321,00 |  |  | 316,16 | 9416321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 45 | 264,70 | 7883667,00 |  |  | 264,70 | 7883667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 47 | 173,70 | 5173377,00 |  |  | 173,70 | 5173377,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 49 | 39,80 | 1185380,00 |  |  | 39,80 | 1185380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 164,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,89 |  |
| 45 | п. Шугозеро, ул. Школьная, д. 3 | 164,89 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,89 |  |
|  | Всего по субъекту в 2014 году, - 241 МКД, в т.ч.: | 48287,93 | 1709077018,62 |  |  | 46584,50 | 1684966498,93 | 704,15 | 24110519,69 |  |  | 168,00 |  | 831,28 |  |
|  | Итого по субъекту в 2014 году МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда ЖКХ, - 224 | 46916,20 | 1695880136,62 |  |  | 46276,00 | 1673727843,93 | 640,20 | 22152292,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 4 | 1271,60 | 46324388,00 |  |  | 1271,60 | 46324388,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | дер. Мозолево-1, д. 3 | 294,60 | 10732278,00 |  |  | 294,60 | 10732278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | дер. Мозолево-1, д. 4 | 196,10 | 7143923,00 |  |  | 196,10 | 7143923,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Ларьян, пер. Торфяников, д. 11, литера а | 527,60 | 19220468,00 |  |  | 527,60 | 19220468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Ларьян, пер. Торфяников, д. 11, литера б | 253,30 | 9227719,00 |  |  | 253,30 | 9227719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 8 | 1418,58 | 51678869,40 |  |  | 1418,58 | 51678869,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д. 16 | 105,10 | 3828793,00 |  |  | 105,10 | 3828793,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д. 21 | 331,09 | 12061608,70 |  |  | 331,09 | 12061608,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 11 | 141,15 | 5142094,50 |  |  | 141,15 | 5142094,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 4 | 70,70 | 2575601,00 |  |  | 70,70 | 2575601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 6 | 118,85 | 4329705,50 |  |  | 118,85 | 4329705,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пгт. Ефимовский, ул. Комсомольская, д. 3 | 324,00 | 11803320,00 |  |  | 324,00 | 11803320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д. 16 | 110,79 | 4036079,70 |  |  | 110,79 | 4036079,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д. 43 | 216,90 | 7901667,00 |  |  | 216,90 | 7901667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 | 1421,50 | 51785245,00 |  |  | 1421,50 | 51785245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Бегуницы, д. 6 | 373,30 | 13599319,00 |  |  | 373,30 | 13599319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д. Большое Тешково, д. 1 | 525,10 | 19129393,00 |  |  | 525,10 | 19129393,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д. Большое Тешково, д. 2 | 523,10 | 19056533,00 |  |  | 523,10 | 19056533,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 10 | 2905,90 | 104174437,69 |  |  | 2431,80 | 88073168,00 | 474,10 | 16101269,69 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 17 | 421,90 | 15213168,00 |  |  | 421,90 | 15213168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 21 | 345,90 | 12255596,43 |  |  | 292,60 | 10346120,00 | 53,30 | 1909476,43 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 11 | 383,40 | 13967262,00 |  |  | 383,40 | 13967262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 13 | 407,60 | 14666478,81 |  |  | 356,70 | 12994581,00 | 50,90 | 1671897,81 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Волхов, ул. Кирова, д. 15 | 392,30 | 14291489,00 |  |  | 392,30 | 14291489,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 25 | 108,00 | 3923511,00 |  |  | 108,00 | 3923511,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 27 | 152,00 | 5390085,57 |  |  | 102,50 | 3712217,00 | 49,50 | 1677868,57 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 29 | 166,20 | 5898522,11 |  |  | 70,00 | 2550100,00 | 96,20 | 3348422,11 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 33 | 217,70 | 7430443,91 |  |  | 66,60 | 2426238,00 | 151,10 | 5004205,91 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 35 | 310,90 | 11137880,86 |  |  | 237,80 | 8648482,00 | 73,10 | 2489398,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 9 | 1143,00 | 41639490,00 |  |  | 1015,10 | 36980093,00 | 127,90 | 4659397,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Новая Ладога, наб. Ладожской Флотилии, д. 42 | 74,30 | 2706749,00 |  |  | 37,60 | 1369768,00 | 36,70 | 1336981,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, д. 17 | 175,80 | 6404394,00 |  |  | 175,80 | 6404394,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, д. 18 | 116,90 | 4258667,00 |  |  | 116,90 | 4258667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, д. 20 | 81,80 | 2979974,00 |  |  | 81,80 | 2979974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, д. 31 | 212,60 | 7745018,00 |  |  | 121,40 | 4422602,00 | 91,20 | 3322416,00 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, д. 41 | 57,60 | 2098368,00 |  |  | 57,60 | 2098368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д. 7 | 240,90 | 8775987,00 |  |  | 240,90 | 8775987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Новая Ладога, ул. Урицкого, д. 9 | 140,70 | 5125701,00 |  |  | 140,70 | 5125701,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 37 | 42,40 | 1544632,00 |  |  | 42,40 | 1544632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 9 | 2580,19 | 93996321,70 |  |  | 2580,19 | 93996321,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 1 | 518,53 | 18890047,90 |  |  | 518,53 | 18890047,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Сясьстрой, ул. Кольцевая, д. 18 | 472,70 | 17220461,00 |  |  | 472,70 | 17220461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 8 | 169,60 | 6178528,00 |  |  | 169,60 | 6178528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 18 | 205,98 | 7503851,40 |  |  | 205,98 | 7503851,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 8 | 168,16 | 6126068,80 |  |  | 168,16 | 6126068,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 17 | 207,38 | 7554853,40 |  |  | 207,38 | 7554853,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 3 | 195,83 | 7134086,90 |  |  | 195,83 | 7134086,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 10 | 194,90 | 7100207,00 |  |  | 194,90 | 7100207,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Сясьстрой, ул. 18 Июля, д. 9 | 447,11 | 16288217,30 |  |  | 447,11 | 16288217,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Щегловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 10 | 2242,30 | 72928597,20 |  |  | 2242,30 | 72928597,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пос. Щеглово, д. 12 | 145,80 | 4742001,28 |  |  | 145,80 | 4742001,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. ст. Кирпичный завод, д. 2 | 205,40 | 6680432,53 |  |  | 205,40 | 6680432,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | пос. Щеглово, д. 47 | 386,20 | 12560774,31 |  |  | 386,20 | 12560774,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | пос. Щеглово, д. 48 | 384,90 | 12518493,09 |  |  | 384,90 | 12518493,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | пос. Щеглово, д. 8 | 276,70 | 8999394,75 |  |  | 276,70 | 8999394,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | дер. Плинтовка, ул. Путевая, д. 1 | 175,30 | 5701459,70 |  |  | 175,30 | 5701459,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | пос. Щеглово, д. 36 | 91,00 | 2959685,30 |  |  | 91,00 | 2959685,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | пос. Щеглово, д. 39 | 116,50 | 3789047,67 |  |  | 116,50 | 3789047,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | пос. Щеглово, д. 42 | 92,30 | 3001966,52 |  |  | 92,30 | 3001966,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | дер. Минулово, д. 8а | 368,20 | 11975342,05 |  |  | 368,20 | 11975342,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 13 | 5041,20 | 183650916,00 |  |  | 5041,20 | 183650916,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | пгт. Дубровка гп., ул. Заводская, д. 13 | 340,30 | 12397129,00 |  |  | 340,30 | 12397129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | пгт. Дубровка гп., ул. Заводская, д. 3 | 336,10 | 12244123,00 |  |  | 336,10 | 12244123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | пгт. Дубровка гп., ул. Заводская, д. 7 | 345,10 | 12571993,00 |  |  | 345,10 | 12571993,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | пгт. Дубровка гп., ул. Невская, д. 8 | 335,00 | 12204050,00 |  |  | 335,00 | 12204050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 1 | 590,30 | 21504629,00 |  |  | 590,30 | 21504629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 2 | 556,90 | 20287867,00 |  |  | 556,90 | 20287867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 3 | 415,50 | 15136665,00 |  |  | 415,50 | 15136665,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 5 | 546,40 | 19905352,00 |  |  | 546,40 | 19905352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | пгт. Дубровка гп., ул. Школьная, д. 4 | 587,80 | 21413554,00 |  |  | 587,80 | 21413554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | пгт. Дубровка, ул. Набережная, д. 10 | 339,90 | 12382557,00 |  |  | 339,90 | 12382557,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | пгт. Дубровка, ул. Набережная, д. 12 | 348,70 | 12703141,00 |  |  | 348,70 | 12703141,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 13 | 223,80 | 8153034,00 |  |  | 223,80 | 8153034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | пгт. Дубровка, ул. Невская, д. 5-а | 75,40 | 2746822,00 |  |  | 75,40 | 2746822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 | 1764,46 | 64279277,80 |  |  | 1764,46 | 64279277,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | пгт. им. Свердлова, мкр. 1-й, д. 19 | 589,00 | 21457270,00 |  |  | 589,00 | 21457270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | пгт. им. Свердлова, мкр. 1-й, д. 20 | 623,48 | 22713376,40 |  |  | 623,48 | 22713376,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | пгт. им. Свердлова, мкр. 1-й, д. 22 | 551,98 | 20108631,40 |  |  | 551,98 | 20108631,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 17 | 3360,31 | 122416093,30 |  |  | 3360,31 | 122416093,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Выборг, пл. Пожарная, д. 7 | 113,37 | 4130069,10 |  |  | 113,37 | 4130069,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Выборг, ул. 1-я Бригадная, д. 11 | 181,01 | 6594194,30 |  |  | 181,01 | 6594194,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Выборг, ул. 4-я Бригадная, д. 17 | 147,35 | 5367960,50 |  |  | 147,35 | 5367960,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Выборг, ул. 6-я Озёрная, д. 1 Б | 292,31 | 10648853,30 |  |  | 292,31 | 10648853,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Выборг, ул. Большая Гвардейская, д. 39 | 287,67 | 10479818,10 |  |  | 287,67 | 10479818,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Выборг, ул. Героев, д. 2а | 67,40 | 2455382,00 |  |  | 67,40 | 2455382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Выборг, ул. Кировская, д. 19 | 58,25 | 2122047,50 |  |  | 58,25 | 2122047,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Выборг, ул. Кировская, д. 6б | 65,50 | 2386165,00 |  |  | 65,50 | 2386165,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Выборг, ул. Кленовая, д. 8 | 836,38 | 30469323,40 |  |  | 836,38 | 30469323,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Выборг, ул. Кузнечная, д. 14 | 237,30 | 8644839,00 |  |  | 237,30 | 8644839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Выборг, ул. Октябрьская, д. 46 | 38,65 | 1408019,50 |  |  | 38,65 | 1408019,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Выборг, ул. Судостроительная, д. 17 | 211,14 | 7691830,20 |  |  | 211,14 | 7691830,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Выборг, ул. Шестакова, д. 23 | 149,48 | 5445556,40 |  |  | 149,48 | 5445556,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Выборг, ул. Шестакова, д. 27 | 79,14 | 2883070,20 |  |  | 79,14 | 2883070,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Выборг, ш. Светогорское, д. 8 | 94,75 | 3451742,50 |  |  | 94,75 | 3451742,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | мкр. Калининский, пер. Привокзальный, д. 2 | 294,40 | 10724992,00 |  |  | 294,40 | 10724992,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | мкр. Калининский пер. Привокзальный, д. 4 | 206,21 | 7512230,30 |  |  | 206,21 | 7512230,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 15 | 1681,68 | 61263602,40 |  |  | 1681,68 | 61263602,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Каменногорск, ул. Железнодорожная, д. 13 | 31,10 | 1132973,00 |  |  | 31,10 | 1132973,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Каменногорск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 98,10 | 3573783,00 |  |  | 98,10 | 3573783,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Каменногорск, ул. Набережная 1-я, д. 4 | 118,26 | 4308211,80 |  |  | 118,26 | 4308211,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 2 | 108,53 | 3953747,90 |  |  | 108,53 | 3953747,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 22 | 84,10 | 3063763,00 |  |  | 84,10 | 3063763,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 37 | 125,93 | 4587629,90 |  |  | 125,93 | 4587629,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 49 | 351,52 | 12805873,60 |  |  | 351,52 | 12805873,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 39 | 77,06 | 2807295,80 |  |  | 77,06 | 2807295,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 45 | 60,80 | 2214944,00 |  |  | 60,80 | 2214944,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | п. Бородинское, ул. Спортивная, д. 4 | 52,00 | 1894360,00 |  |  | 52,00 | 1894360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | п. Бородинское, ул. Спортивная, д. 5 | 45,00 | 1639350,00 |  |  | 45,00 | 1639350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | п. Пруды, ул. Железнодорожная, д. 12 | 88,37 | 3219319,10 |  |  | 88,37 | 3219319,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | п. Пруды, ул. Железнодорожная, д. 13 | 87,11 | 3173417,30 |  |  | 87,11 | 3173417,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | п. Пруды, ул. Железнодорожная, д. 1а | 114,60 | 4174878,00 |  |  | 114,60 | 4174878,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ст. Возрождение, д. 4 | 239,20 | 8714056,00 |  |  | 239,20 | 8714056,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 9 | 2621,90 | 95515817,00 |  |  | 2621,90 | 95515817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | дер. Белогорка, ул. Садовая, д. 10 | 156,20 | 5690366,00 |  |  | 156,20 | 5690366,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | дер. Белогорка, ул. Садовая, д. 11 | 201,50 | 7340645,00 |  |  | 201,50 | 7340645,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | дер. Белогорка, ул. Садовая, д. 5 | 103,20 | 3759576,00 |  |  | 103,20 | 3759576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | дер. Куровицы, пр-кт Вырицкий, д. 83б | 267,20 | 9734096,00 |  |  | 267,20 | 9734096,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 6 | 1258,45 | 45845333,50 |  |  | 1258,45 | 45845333,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | пгт. Сиверский, ул. Некрасова, д. 66 | 260,50 | 9490015,00 |  |  | 260,50 | 9490015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | пгт. Сиверский, ул. Саши Никифорова, д. 13 | 72,00 | 2622960,00 |  |  | 72,00 | 2622960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | пгт. Сиверский, ул. Саши Никифорова, д. 30 | 218,70 | 7967241,00 |  |  | 218,70 | 7967241,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 8 | 84,15 | 3065584,50 |  |  | 84,15 | 3065584,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 7 | 347,40 | 12655782,00 |  |  | 347,40 | 12655782,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | пгт. Назия д., ул. Новая, д. 11 | 19,10 | 695813,00 |  |  | 19,10 | 695813,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | пгт. Назия д., ул. Новая, д. 7 | 23,40 | 852462,00 |  |  | 23,40 | 852462,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | пгт. Назия д., ул. Полевая, д. 3 | 31,60 | 1151188,00 |  |  | 31,60 | 1151188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | пгт. Назия д., ул. Школьная, д. 4 | 23,80 | 867034,00 |  |  | 23,80 | 867034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | пгт. Назия, ул. Заводская, д. 17 | 97,80 | 3562854,00 |  |  | 97,80 | 3562854,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | пгт. Назия, ул. Заводская, д. 9 | 74,80 | 2724964,00 |  |  | 74,80 | 2724964,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | пгт. Назия, ул. Парковая, д. 5 | 76,90 | 2801467,00 |  |  | 76,90 | 2801467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Павловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 3 | 541,70 | 19734131,00 |  |  | 541,70 | 19734131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | п. Дачное, ул. Железнодорожная, д. 1 | 132,70 | 4834261,00 |  |  | 132,70 | 4834261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | пгт. Павлово, ул. Дорожная, д. 5 | 34,50 | 1256835,00 |  |  | 34,50 | 1256835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | пгт. Павлово, ул. Невская, д. 6 | 374,50 | 13643035,00 |  |  | 374,50 | 13643035,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 9 | 2467,80 | 89901954,00 |  |  | 2467,80 | 89901954,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Лодейное Поле, пр-кт Октябрьский, д. 87 | 313,10 | 11406233,00 |  |  | 313,10 | 11406233,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 6 | 161,70 | 5890731,00 |  |  | 161,70 | 5890731,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г. Лодейное Поле, ул. Железнодорожная, д. 8 | 159,10 | 5796013,00 |  |  | 159,10 | 5796013,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная, д. 102 | 350,40 | 12765072,00 |  |  | 350,40 | 12765072,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г. Лодейное Поле, ул. Интернациональная, д. 104 | 341,10 | 12426273,00 |  |  | 341,10 | 12426273,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г. Лодейное Поле, ул. Кольцевая, д. 17 | 123,10 | 4484533,00 |  |  | 123,10 | 4484533,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г. Лодейное Поле, ул. Шмакова, д. 15 | 293,90 | 10706777,00 |  |  | 293,90 | 10706777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г. Лодейное Поле, ул. Шмакова, д. 17 | 517,50 | 18852525,00 |  |  | 517,50 | 18852525,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г. Лодейное Поле, ул. Энергетиков, д. 3 | 207,90 | 7573797,00 |  |  | 207,90 | 7573797,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Янегское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 8 | 915,10 | 33337093,00 |  |  | 915,10 | 33337093,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | п. Янега, ул. Комсомольская, д. 3 | 27,00 | 983610,00 |  |  | 27,00 | 983610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | п. Янега, ул. Комсомольская, д. 4 | 94,30 | 3435349,00 |  |  | 94,30 | 3435349,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | п. Янега, ул. Комсомольская, д. 8 | 26,20 | 954466,00 |  |  | 26,20 | 954466,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | п. Янега, ул. Лесная, д. 5 | 144,00 | 5245920,00 |  |  | 144,00 | 5245920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | п. Янега, ул. Лесная, д. 7 | 174,50 | 6357035,00 |  |  | 174,50 | 6357035,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | п. Янега, ул. Лесная, д. 9 | 116,90 | 4258667,00 |  |  | 116,90 | 4258667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | п. Янега, ул. Новая, д. 3 | 49,70 | 1810571,00 |  |  | 49,70 | 1810571,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | п. Янега, ул. Первомайская, д. 6 | 282,50 | 10291475,00 |  |  | 282,50 | 10291475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 | 38,20 | 1391626,00 |  |  |  |  | 38,20 | 1391626,00 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | дер. Дятлицы, д. 45 | 38,20 | 1391626,00 |  |  |  |  | 38,20 | 1391626,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 7 | 1589,02 | 57845588,31 |  |  | 1589,02 | 57845588,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 12 | 247,12 | 8998668,58 |  |  | 247,12 | 8998668,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 14 | 136,80 | 4981201,83 |  |  | 136,80 | 4981201,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 16 | 248,50 | 9048810,61 |  |  | 248,50 | 9048810,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Луга, ул. Солецкая, д. 43 | 178,90 | 6514775,57 |  |  | 178,90 | 6514775,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Луга, ул. Малая Инженерная, д. 10 | 202,00 | 7356602,49 |  |  | 202,00 | 7356602,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Луга, ул. Гагарина, д. 38 | 283,30 | 10318635,92 |  |  | 283,30 | 10318635,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Луга, пр. Кирова, д. 1 | 292,40 | 10626893,31 |  |  | 292,40 | 10626893,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Толмачевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 5 | 1483,40 | 53971879,85 |  |  | 1483,40 | 53971879,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | п. Плоское, ул. Парковая, д. 4а | 255,60 | 9311508,00 |  |  | 255,60 | 9311508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | пгт. Толмачево, ул. Железнодорожная, д. 2 | 115,70 | 4214951,00 |  |  | 115,70 | 4214951,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | пгт. Толмачево, ул. Малая Загородная, д. 5 | 322,50 | 11706923,31 |  |  | 322,50 | 11706923,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | пгт. Толмачево, ул. Прохорова, д. 14 | 205,70 | 7467020,54 |  |  | 205,70 | 7467020,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | пгт. Толмачево, ул. Рабочая, д. 15 | 583,90 | 21271477,00 |  |  | 583,90 | 21271477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Важинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 10 | 1953,60 | 71169648,00 |  |  | 1953,60 | 71169648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | пгт. Важины, ул. Береговая, д. 32 | 93,10 | 3391633,00 |  |  | 93,10 | 3391633,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | пгт. Важины, ул. Железнодорожная, д. 12 | 191,10 | 6961773,00 |  |  | 191,10 | 6961773,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | пгт. Важины, ул. Железнодорожная, д. 14 | 242,40 | 8830632,00 |  |  | 242,40 | 8830632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | пгт. Важины, ул. Железнодорожная, д. 19 | 113,00 | 4116590,00 |  |  | 113,00 | 4116590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | пгт. Важины, ул. Набережная, д. 15 | 181,80 | 6622974,00 |  |  | 181,80 | 6622974,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | пгт. Важины, ул. Октябрьская, д. 1 а | 106,60 | 3883438,00 |  |  | 106,60 | 3883438,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | пгт. Важины, ул. Сосновая, д. 10 | 123,70 | 4506391,00 |  |  | 123,70 | 4506391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | пгт. Важины, ул. Сосновая, д. 12 | 113,00 | 4116590,00 |  |  | 113,00 | 4116590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | пгт. Важины, ул. Сосновая, д. 7 | 496,40 | 18083852,00 |  |  | 496,40 | 18083852,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | пгт. Важины, ул. Трифанова, д. 45 | 292,50 | 10655775,00 |  |  | 292,50 | 10655775,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 7 | 1257,10 | 45796153,01 |  |  | 1257,10 | 45796153,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 6 | 451,60 | 16451788,00 |  |  | 451,60 | 16451788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 7 | 128,50 | 4681255,01 |  |  | 128,50 | 4681255,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | пгт. Вознесенье, пер. Водников, д. 9 | 106,50 | 3879795,00 |  |  | 106,50 | 3879795,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | пгт. Вознесенье, наб. Мариинская, д. 2 | 299,10 | 10896213,00 |  |  | 299,10 | 10896213,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | пгт. Вознесенье, ул. Пионерская, д. 13 | 93,20 | 3395276,00 |  |  | 93,20 | 3395276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | пгт. Вознесенье, пер. Советский, д. 6 | 99,20 | 3613856,00 |  |  | 99,20 | 3613856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | пгт. Вознесенье, ул. Горная, д. 12 | 79,00 | 2877970,00 |  |  | 79,00 | 2877970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 11 | 2933,57 | 106869955,10 |  |  | 2933,57 | 106869955,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | г. Подпорожье, пер. Пристанской, д. 2 | 329,85 | 12016435,50 |  |  | 329,85 | 12016435,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | г. Подпорожье, пр-кт Механический, д. 26 | 284,38 | 10359963,40 |  |  | 284,38 | 10359963,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | г. Подпорожье, пр-кт Механический, д. 32 | 384,27 | 13998956,10 |  |  | 384,27 | 13998956,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | г. Подпорожье, пр-кт Механический, д. 32А | 289,92 | 10561785,60 |  |  | 289,92 | 10561785,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | г. Подпорожье, ул. Заречная, д. 41 | 323,10 | 11770533,00 |  |  | 323,10 | 11770533,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | г. Подпорожье, ул. Клубная, д. 15/7 | 288,90 | 10524627,00 |  |  | 288,90 | 10524627,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Подпорожье, ул. Новгородская, д. 10 | 133,30 | 4856119,00 |  |  | 133,30 | 4856119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Подпорожье, ул. Полещука, д. 1 | 246,40 | 8976352,00 |  |  | 246,40 | 8976352,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Подпорожье, ул. Полещука, д. 9 | 303,75 | 11065612,50 |  |  | 303,75 | 11065612,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Подпорожье, ул. Речников, д. 3 | 166,00 | 6047380,00 |  |  | 166,00 | 6047380,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Подпорожье, ул. Северная, д. 37 | 183,70 | 6692191,00 |  |  | 183,70 | 6692191,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 15 | 1465,61 | 53266488,80 |  |  | 1465,61 | 53266488,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Приозерск, ул. Цветкова, д. 43 | 335,46 | 12124632,60 |  |  | 335,46 | 12124632,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Приозерск, ул. Поперечная, д. 17 | 62,70 | 2284161,00 |  |  | 62,70 | 2284161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Приозерск, ул. Ленинградская, д. 46 | 30,61 | 1115122,30 |  |  | 30,61 | 1115122,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Приозерск, пер. Столярный, д. 1 | 69,78 | 2542085,40 |  |  | 69,78 | 2542085,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Приозерск, ул. Квартальная, д. 10 | 107,79 | 3926789,70 |  |  | 107,79 | 3926789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Приозерск, ул. Октябрьская, д. 2 | 79,34 | 2890356,20 |  |  | 79,34 | 2890356,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Приозерск, ул. Крупской, д. 6 | 33,35 | 1214940,50 |  |  | 33,35 | 1214940,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | пос. Бригадное, д. 37 | 140,80 | 5129344,00 |  |  | 140,80 | 5129344,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | г. Приозерск, ул. Поперечная, д. 11 | 35,40 | 1289622,00 |  |  | 35,40 | 1289622,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | г. Приозерск, ул. Заречная, д. 7 | 89,97 | 3248098,80 |  |  | 89,97 | 3248098,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | г. Приозерск, ул. Строителей, д. 11 | 144,50 | 5264135,00 |  |  | 144,50 | 5264135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | г. Приозерск, ул. Бумажников, д. 6 | 92,80 | 3380704,00 |  |  | 92,80 | 3380704,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 25 | 31,16 | 1135158,80 |  |  | 31,16 | 1135158,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | г. Приозерск, пер. Безымянный, д. 3 | 106,25 | 3870687,50 |  |  | 106,25 | 3870687,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | г. Приозерск, пер. Западный, д. 3 | 105,70 | 3850651,00 |  |  | 105,70 | 3850651,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сосновское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 7 | 821,26 | 29918501,80 |  |  | 821,26 | 29918501,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | дер. Кривко, ул. Фестивальная, д. 22 | 32,50 | 1183975,00 |  |  | 32,50 | 1183975,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | д. Снегиревка, ул. Центральная, д. 23 | 21,42 | 780330,60 |  |  | 21,42 | 780330,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | п. Сосново, ул. Ленинградская, д. 8 | 75,60 | 2754108,00 |  |  | 75,60 | 2754108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | п. Сосново, ул. Лесная, д. 12 | 252,39 | 9194567,70 |  |  | 252,39 | 9194567,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | п. Сосново, ул. Лесная, д. 18 | 55,03 | 2004742,90 |  |  | 55,03 | 2004742,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | п. Сосново, ул. Никитина, д. 8 | 42,90 | 1562847,00 |  |  | 42,90 | 1562847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | п. Сосново, ул. Октябрьская, д. 11 | 341,42 | 12437930,60 |  |  | 341,42 | 12437930,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рябовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 5 | 600,86 | 21889329,80 |  |  | 600,86 | 21889329,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | пгт. Рябово д., ул. Тяговая пст., д. 1 | 87,20 | 3176696,00 |  |  | 87,20 | 3176696,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | пгт. Рябово, ул. Дорожная, д. 6 | 45,31 | 1650643,30 |  |  | 45,31 | 1650643,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | пгт. Рябово, ул. Рычина, д. 15 | 207,00 | 7541010,00 |  |  | 207,00 | 7541010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | пгт. Рябово, ул. Рычина, д. 16 | 195,48 | 7121336,40 |  |  | 195,48 | 7121336,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | пгт. Рябово, ул. Рычина, д. 18 | 65,87 | 2399644,10 |  |  | 65,87 | 2399644,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ульяновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 4 | 553,88 | 20177848,40 |  |  | 553,88 | 20177848,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | пгт. Ульяновка, пр-кт Советский, д. 117, кор. 3 | 104,90 | 3821507,00 |  |  | 104,90 | 3821507,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | пгт. Ульяновка, ул. 9-я, д. 20 | 20,40 | 743172,00 |  |  | 20,40 | 743172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | пгт. Ульяновка, ул. Мариинская, д. 15 | 97,87 | 3565404,10 |  |  | 97,87 | 3565404,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | пгт. Ульяновка, ш. Московское, д. 68 | 330,71 | 12047765,30 |  |  | 330,71 | 12047765,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 15 | 2495,08 | 88301102,06 |  |  | 2495,08 | 88301102,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | г. Тихвин, ул. Береговая-Кузнецкая, д. 10 | 35,96 | 1295557,18 |  |  | 35,96 | 1295557,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г. Тихвин, ул. Партизанская, д. 2 А | 122,50 | 4160783,15 |  |  | 122,50 | 4160783,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 24 | 321,50 | 10919932,96 |  |  | 321,50 | 10919932,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | г. Тихвин, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 23 | 198,00 | 7133490,62 |  |  | 198,00 | 7133490,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | г. Тихвин, ул. Танкистов, д. 15 | 294,30 | 10489433,29 |  |  | 294,30 | 10489433,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | г. Тихвин, ул. Труда, д. 37 | 159,33 | 5678835,91 |  |  | 159,33 | 5678835,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | г. Тихвин, ул. Труда, д. 41 | 139,01 | 5008214,80 |  |  | 139,01 | 5008214,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | г. Тихвин, ул. Труда, д. 43 | 124,08 | 4422456,28 |  |  | 124,08 | 4422456,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 22 | 169,70 | 6048443,19 |  |  | 169,70 | 6048443,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Тихвин, ул. Чернышевская, д. 41 | 142,70 | 5086109,86 |  |  | 142,70 | 5086109,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Тихвин, ул. Шумилова, д. 11 | 111,80 | 3797351,49 |  |  | 111,80 | 3797351,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | п. Березовик, пер. Квартальный, д. 1 | 303,60 | 10938018,94 |  |  | 303,60 | 10938018,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | п. Березовик, ул. Подгаецкого, д. 20 | 100,40 | 3617184,13 |  |  | 100,40 | 3617184,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | п. Березовик, ул. Суворовская, д. 3 | 202,40 | 7292012,63 |  |  | 202,40 | 7292012,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | г. Тихвин, ул. МОПРа, д. 5 | 69,80 | 2413277,63 |  |  | 69,80 | 2413277,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по субъекту в 2014 году МКД, без финансовой поддержки Фонда ЖКХ, - 21 | 1371,73 | 13196882,00 | 0,00 | 0,00 | 308,50 | 11238655,00 | 63,95 | 1958227,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 831,28 | 0,00 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 47,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,60 | 0,00 |
| 1 | дер. Зеленец, д. 64 | 47,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,60 | 0,00 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | 220,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,40 | 0,00 |
| 2 | пгт. им. Морозова, ул. Грибанова, д. 2 | 63,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,30 | 0,00 |
| 3 | г.п. им. Морозова, ул. Рабочего Батальона, д. 27 | 157,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,10 | 0,00 |
|  | Муниципальное образование Заневское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 53,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,10 | 0,00 |
| 4 | нп. Заневский Пост 1, д. 3 | 53,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,10 | 0,00 |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 11,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,63 | 0,00 |
| 5 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 38 | 11,63 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,63 | 0,00 |
|  | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 37,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,70 | 0,00 |
| 6 | дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 35 | 37,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,70 | 0,00 |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 168,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | пгт. Дубровка, ул. Советская, д. 36 | 168,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,00 | 0,00 |  |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 63,95 | 1958227,00 |  |  |  |  | 63,95 | 1958227,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 2 | 63,95 | 1958227,00 |  |  |  |  | 63,95 | 1958227,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 41,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,25 | 0,00 |
| 9 | п. Кравцово, д. 1 | 41,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,25 | 0,00 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 49,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 0,00 |
| 10 | дер. Большие Колпаны, ул. Совхозная, д. 6 | 49,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 0,00 |
|  | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 |
| 11 | пос. Кобралово, ул. Лесная, д. 1, лит. А | 38,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 | 0,00 |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 33,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 0,00 |
| 12 | пгт. Будогощь, ул. Первомайская, д. 22 | 33,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,80 | 0,00 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Мгинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 29,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,60 | 0,00 |
| 13 | пгт. Мга, ул. Димитрова, д. 31 | 29,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,60 | 0,00 |
|  | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 23,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,60 | 0,00 |
| 14 | г. Отрадное, ул. Мостовая, д. 5 | 23,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,60 | 0,00 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Янегское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 35,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,70 | 0,00 |
| 15 | п. Янега, ул. Комсомольская, д. 4 | 35,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,70 | 0,00 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Оржицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | 308,50 | 11238655,00 |  |  | 308,50 | 11238655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | дер. Петровское, д. 51 | 153,80 | 5602934,00 |  |  | 153,80 | 5602934,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | дер. Петровское, д. 52 | 154,70 | 5635721,00 |  |  | 154,70 | 5635721,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 47,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,10 | 0,00 |
| 18 | дер. Глядино, д. 2 | 47,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,10 | 0,00 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 | 64,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,90 | 0,00 |
| 19 | г. Луга, ул. Гагарина, д. 38 | 64,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,90 | 0,00 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 56,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,20 | 0,00 |
| 20 | пгт. Кузнечное, ул. Привокзальная, д. 12 | 56,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,20 | 0,00 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ульяновское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки, - 1 | 41,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,70 | 0,00 |
| 21 | пгт. Ульяновка, ул. 9-я, д. 20 | 41,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,70 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту в 2015 году, - 227 МКД, в т.ч.: | 41471,69 | 1495863825,13 | 0,00 | 0,00 | 39903,78 | 1453231688,30 | 1246,70 | 42632136,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,21 | 0,00 |
|  | Итого по субъекту в 2015 году: МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 186 | 33000,70 | 1198967339,73 | 0,00 | 0,00 | 31784,30 | 1157439031,90 | 1216,40 | 41528307,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | 695,92 | 25352365,60 |  |  | 695,92 | 25352365,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 11 | 219,76 | 8005856,80 |  |  | 219,76 | 8005856,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 4 | 77,09 | 2808388,70 |  |  | 77,09 | 2808388,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 6 | 345,76 | 12596036,80 |  |  | 345,76 | 12596036,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Бокситогорск, ул. Южная, д. 8 | 53,31 | 1942083,30 |  |  | 53,31 | 1942083,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Волосовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 516,80 | 18827024,00 |  |  | 516,80 | 18827024,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Волосово, пр-кт Вингиссара, д. 87 | 105,50 | 3843365,00 |  |  | 105,50 | 3843365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Волосово, ул. Пионерская, д. 2 | 411,30 | 14983659,00 |  |  | 411,30 | 14983659,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 14 | 2688,00 | 97923840,00 |  |  | 2688,00 | 97923840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г. Сясьстрой, ул. 18 Июля, д. 4 | 204,80 | 7460864,00 |  |  | 204,80 | 7460864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 12 | 204,60 | 7453578,00 |  |  | 204,60 | 7453578,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 13 | 174,60 | 6360678,00 |  |  | 174,60 | 6360678,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 3 | 167,40 | 6098382,00 |  |  | 167,40 | 6098382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 4 | 203,00 | 7395290,00 |  |  | 203,00 | 7395290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 5 | 201,70 | 7347931,00 |  |  | 201,70 | 7347931,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 10 | 171,00 | 6229530,00 |  |  | 171,00 | 6229530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 15 | 187,50 | 6830625,00 |  |  | 187,50 | 6830625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 18 | 173,70 | 6327891,00 |  |  | 173,70 | 6327891,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 19 | 198,70 | 7238641,00 |  |  | 198,70 | 7238641,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 20 | 171,90 | 6262317,00 |  |  | 171,90 | 6262317,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 26 | 168,30 | 6131169,00 |  |  | 168,30 | 6131169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Аврово, ул. Набережная, д. 2 | 352,20 | 12830646,00 |  |  | 352,20 | 12830646,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Аврово, ул. Центральная, д. 17 | 108,60 | 3956298,00 |  |  | 108,60 | 3956298,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | 190,10 | 6584981,34 |  |  |  |  | 190,10 | 6584981,34 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | дер. Зеленец, д. 64 | 52,50 | 671434,11 |  |  |  |  | 52,50 | 671434,11 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | дер. Зеленец, д. 65 | 51,60 | 1165760,00 |  |  |  |  | 51,60 | 1165760,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | дер. Зеленец, д. 17 | 20,90 | 1854620,42 |  |  |  |  | 20,90 | 1854620,42 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п.ст. Куколь, д. 5 | 32,30 | 1116000,00 |  |  |  |  | 32,30 | 1116000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | дер. Зеленец, д. 15 | 32,80 | 1777166,81 |  |  |  |  | 32,80 | 1777166,81 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Агалатовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | 510,70 | 18604801,00 |  |  | 510,70 | 18604801,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | дер. Вартемяги, ул. Нагорная, д. 17 | 136,40 | 4969052,00 |  |  | 136,40 | 4969052,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | дер. Вартемяги, ш. Токсовское, д. 11 | 85,00 | 3096550,00 |  |  | 85,00 | 3096550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | дер. Вартемяги, ш. Токсовское, д. 12 | 159,60 | 5814228,00 |  |  | 159,60 | 5814228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | дер. Вартемяги, ш. Токсовское, д. 13 | 129,70 | 4724971,00 |  |  | 129,70 | 4724971,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Всеволожск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | 1530,17 | 55744093,10 |  |  | 1530,17 | 55744093,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Всеволожск, аллея Парковая, д. 10 | 130,90 | 4768687,00 |  |  | 130,90 | 4768687,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Всеволожск, линия 2-я, д. 30 | 86,10 | 3136623,00 |  |  | 86,10 | 3136623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский, д. 80 | 121,90 | 4440817,00 |  |  | 121,90 | 4440817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Всеволожск, пр-кт Грибоедова, д. 110/7 | 290,00 | 10564700,00 |  |  | 290,00 | 10564700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Всеволожск, тер. Производственная зона города Всеволожска, д. 11 | 192,70 | 7020061,00 |  |  | 192,70 | 7020061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Всеволожск, ул. Марьинская, д. 1 | 429,30 | 15639399,00 |  |  | 429,30 | 15639399,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Всеволожск, ул. Маяковского, д. 15 | 162,17 | 5907853,10 |  |  | 162,17 | 5907853,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Всеволожск, ш. Колтушское, д. 282 | 117,10 | 4265953,00 |  |  | 117,10 | 4265953,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 13 | 3240,80 | 118062344,00 |  |  | 3240,80 | 118062344,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | пгт. Дубровка гп., ул. Невская, д. 17 | 222,90 | 8120247,00 |  |  | 222,90 | 8120247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | пгт. Дубровка гп., ул. Невская, д. 4 | 337,80 | 12306054,00 |  |  | 337,80 | 12306054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 10 | 235,10 | 8564693,00 |  |  | 235,10 | 8564693,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 12 | 235,20 | 8568336,00 |  |  | 235,20 | 8568336,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 14 | 234,50 | 8542835,00 |  |  | 234,50 | 8542835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 16 | 231,10 | 8418973,00 |  |  | 231,10 | 8418973,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 20 | 228,00 | 8306040,00 |  |  | 228,00 | 8306040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 22 | 236,40 | 8612052,00 |  |  | 236,40 | 8612052,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 24 | 233,10 | 8491833,00 |  |  | 233,10 | 8491833,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | пгт. Дубровка гп., ул. Советская, д. 8 | 240,50 | 8761415,00 |  |  | 240,50 | 8761415,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | пгт. Дубровка гп., ул. Школьная, д. 6 | 512,70 | 18677661,00 |  |  | 512,70 | 18677661,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | пгт. Дубровка, ул. Боровая, д. 17 | 89,20 | 3249556,00 |  |  | 89,20 | 3249556,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | пгт. Дубровка, ул. Боровая, д. 22 | 204,30 | 7442649,00 |  |  | 204,30 | 7442649,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 384,40 | 13923546,00 |  |  |  |  | 384,40 | 13923546,00 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 33 | 113,50 | 4134805,00 |  |  |  |  | 113,50 | 4134805,00 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 34 | 148,50 | 5409855,00 |  |  |  |  | 148,50 | 5409855,00 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 35 | 122,40 | 4378886,00 |  |  |  |  | 122,40 | 4378886,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 66,20 | 2411666,00 |  |  |  |  | 66,20 | 2411666,00 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | м. Карьер Мяглово, ул. Торговая, д. 6 | 66,20 | 2411666,00 |  |  |  |  | 66,20 | 2411666,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | 1648,40 | 60051212,00 |  |  | 1648,40 | 60051212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | п. Поселок-13, д. 3 | 104,50 | 3806935,00 |  |  | 104,50 | 3806935,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | п. Поселок-13, д. 5 | 22,50 | 819675,00 |  |  | 22,50 | 819675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | тер. Рахья гп., ул. Гладкинская, д. 20 | 232,80 | 8480904,00 |  |  | 232,80 | 8480904,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | тер. Рахья гп., ул. Гладкинская, д. 5 | 67,00 | 2440810,00 |  |  | 67,00 | 2440810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | тер. Рахья гп., ул. Строителей, д. 1 | 51,00 | 1857930,00 |  |  | 51,00 | 1857930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | тер. Рахья гп., ул. Строителей, д. 3 | 225,10 | 8200393,00 |  |  | 225,10 | 8200393,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | тер. Рахья гп., ул. Строителей, д. 5 | 90,70 | 3304201,00 |  |  | 90,70 | 3304201,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | тер. Рахья гп., ул. Строителей, д. 7 | 85,90 | 3129337,00 |  |  | 85,90 | 3129337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | тер. Рахья гп., ш. Ленинградское, д. 28 | 402,30 | 14655789,00 |  |  | 402,30 | 14655789,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | тер. Рахья гп., ш. Ленинградское, д. 8 | 172,00 | 6265960,00 |  |  | 172,00 | 6265960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | тер. Рахья гп., ш. Ленинградское, д. 9 | 194,60 | 7089278,00 |  |  | 194,60 | 7089278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Токсовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 18 | 1736,86 | 63273809,80 |  |  | 1736,86 | 63273809,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 1 | 109,60 | 3992728,00 |  |  | 109,60 | 3992728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 10 | 87,60 | 3191268,00 |  |  | 87,60 | 3191268,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 2 | 79,40 | 2892542,00 |  |  | 79,40 | 2892542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 3 | 70,00 | 2550100,00 |  |  | 70,00 | 2550100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 4 | 81,20 | 2958116,00 |  |  | 81,20 | 2958116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | дер. Рапполово, ул. Дубовая, д. 8 | 108,80 | 3963584,00 |  |  | 108,80 | 3963584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | дер. Рапполово, ул. Заречная, д. 1 | 56,40 | 2054652,00 |  |  | 56,40 | 2054652,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | дер. Рапполово, ул. Заречная, д. 19 | 122,46 | 4461217,80 |  |  | 122,46 | 4461217,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | дер. Рапполово, ул. Заречная, д. 4 | 66,20 | 2411666,00 |  |  | 66,20 | 2411666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | дер. Рапполово, ул. Заречная, д. 7 | 110,50 | 4025515,00 |  |  | 110,50 | 4025515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 10 | 63,90 | 2327877,00 |  |  | 63,90 | 2327877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 12 | 99,40 | 3621142,00 |  |  | 99,40 | 3621142,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 2 | 23,60 | 859748,00 |  |  | 23,60 | 859748,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | дер. Рапполово, ул. Лесная, д. 6 | 95,60 | 3482708,00 |  |  | 95,60 | 3482708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 15 | 99,30 | 3617499,00 |  |  | 99,30 | 3617499,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | дер. Рапполово, ул. Овражная, д. 5 | 101,90 | 3712217,00 |  |  | 101,90 | 3712217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | тер. Токсово ГП, ул. Дорожников, д. 28 | 252,80 | 9209504,00 |  |  | 252,80 | 9209504,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | тер. Токсово ГП, ул. Дорожников, д. 28а, кор. 1.2 | 108,20 | 3941726,00 |  |  | 108,20 | 3941726,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Выборг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | 987,58 | 35977539,40 |  |  | 987,58 | 35977539,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Выборг, пер. Короткий, д. 4 | 208,86 | 7608769,80 |  |  | 208,86 | 7608769,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Выборг, ул. 1-я Бригадная, д. 12 | 143,54 | 5229162,20 |  |  | 143,54 | 5229162,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Выборг, ул. Дальняя, д. 14 | 123,80 | 4510034,00 |  |  | 123,80 | 4510034,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Выборг, ул. Малая Водяная, д. 9 | 153,09 | 5577068,70 |  |  | 153,09 | 5577068,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Выборг, ул. Окружная, д. 24 | 71,64 | 2609845,20 |  |  | 71,64 | 2609845,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Выборг, ул. Орудийная, д. 22 | 145,79 | 5311129,70 |  |  | 145,79 | 5311129,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Выборг, ул. Центральная, д. 4 | 76,98 | 2804381,40 |  |  | 76,98 | 2804381,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | мкр. Калининский, ш. Хельсинское, д. 13 | 63,88 | 2327148,40 |  |  | 63,88 | 2327148,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | 1373,47 | 50035512,10 |  |  | 1373,47 | 50035512,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Каменногорск, пер. Угловой, д. 2 | 143,89 | 5241912,70 |  |  | 143,89 | 5241912,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 20 | 136,86 | 4985809,80 |  |  | 136,86 | 4985809,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 26 | 169,20 | 6163956,00 |  |  | 169,20 | 6163956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Каменногорск, ш. Выборгское, д. 51 | 96,00 | 3497280,00 |  |  | 96,00 | 3497280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Каменногорск, ш. Ленинградское, д. 99 | 176,90 | 6444467,00 |  |  | 176,90 | 6444467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | п. Бородинское, ул. Выборгская, д. 5 | 126,10 | 4593823,00 |  |  | 126,10 | 4593823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | п. Зайцево, ул. Советская, д. 1 | 230,50 | 8397115,00 |  |  | 230,50 | 8397115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | п. Пруды, ул. Железнодорожная, д. 11 | 294,02 | 10711148,60 |  |  | 294,02 | 10711148,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Светогорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 10 | 1197,36 | 43619824,80 |  |  | 1197,36 | 43619824,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Светогорск, ул. Ленина, д. 8 | 178,30 | 6495469,00 |  |  | 178,30 | 6495469,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Светогорск, ул. Московская, д. 14 | 58,00 | 2112940,00 |  |  | 58,00 | 2112940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Светогорск, ул. Московская, д. 23 | 61,59 | 2243723,70 |  |  | 61,59 | 2243723,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | пгт. Лесогорский, ул. Горная, д. 12 | 85,00 | 3096550,00 |  |  | 85,00 | 3096550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | пгт. Лесогорский, ул. Горная, д. 7 | 220,20 | 8021886,00 |  |  | 220,20 | 8021886,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | пгт. Лесогорский, ул. Горная, д. 8 | 85,60 | 3118408,00 |  |  | 85,60 | 3118408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | пгт. Лесогорский, ул. Ленинградская, д. 1 | 37,07 | 1350460,10 |  |  | 37,07 | 1350460,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | пгт. Лесогорский, ул. Ленинградская, д. 19 | 106,70 | 3887081,00 |  |  | 106,70 | 3887081,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | пгт. Лесогорский, ул. Октябрьская, д. 14 | 45,50 | 1657565,00 |  |  | 45,50 | 1657565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | пгт. Лесогорский, ул. Сентябрьская, д. 2 | 319,40 | 11635742,00 |  |  | 319,40 | 11635742,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 462,15 | 16836124,50 |  |  | 462,15 | 16836124,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | п. Кравцово, д. 1 | 370,15 | 13484564,50 |  |  | 370,15 | 13484564,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | п. Кравцово, д. 141 | 92,00 | 3351560,00 |  |  | 92,00 | 3351560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | 1432,34 | 52180146,20 |  |  | 1432,34 | 52180146,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | дер. Ротково, д. 1 | 183,14 | 6671790,20 |  |  | 183,14 | 6671790,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | дер. Большие Колпаны, ул. Совхозная, д. 6 | 49,00 | 1785070,00 |  |  | 49,00 | 1785070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | дер. Парицы, ул. Железнодорожная, д. 10 | 356,10 | 12972723,00 |  |  | 356,10 | 12972723,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | дер. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 16 | 479,00 | 17449970,00 |  |  | 479,00 | 17449970,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | дер. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 18 | 365,10 | 13300593,00 |  |  | 365,10 | 13300593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 1243,04 | 45283947,20 |  |  | 1243,04 | 45283947,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 7 | 1243,04 | 45283947,20 |  |  | 1243,04 | 45283947,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 111,60 | 4065588,00 |  |  |  |  | 111,60 | 4065588,00 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | пгт. Будогощь, ул. Первомайская, д. 22 | 44,70 | 1628421,00 |  |  |  |  | 44,70 | 1628421,00 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | пгт. Будогощь, ул. Советская, д. 23 | 66,90 | 2437167,00 |  |  |  |  | 66,90 | 2437167,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 13 | 1054,90 | 38430007,00 |  |  | 1054,90 | 38430007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | дер. Черенцево, д. 1 | 67,70 | 2466311,00 |  |  | 67,70 | 2466311,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | п. Тихорицы, ул. Лесная, д. 11 | 42,50 | 1548275,00 |  |  | 42,50 | 1548275,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | п. Тихорицы, ул. Лесная, д. 18 | 55,50 | 2021865,00 |  |  | 55,50 | 2021865,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | п. Тихорицы, ул. Лесная, д. 27 | 82,50 | 3005475,00 |  |  | 82,50 | 3005475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | п. Тихорицы, ул. Лесная, д. 28 | 52,70 | 1919861,00 |  |  | 52,70 | 1919861,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | п. Тихорицы, ул. Лесная, д. 34 | 64,90 | 2364307,00 |  |  | 64,90 | 2364307,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | п. Тихорицы, ул. Новая, д. 7 | 147,60 | 5377068,00 |  |  | 147,60 | 5377068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | п. Тихорицы, ул. Новая, д. 8 | 98,50 | 3588355,00 |  |  | 98,50 | 3588355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | п. Тихорицы, ул. Садовая, д. 16 | 176,00 | 6411680,00 |  |  | 176,00 | 6411680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | п/ст. Андреево, д. 1 | 39,90 | 1453557,00 |  |  | 39,90 | 1453557,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | п/ст. Андреево, д. 3 | 59,90 | 2182157,00 |  |  | 59,90 | 2182157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | п/ст. Глажево, д. 1 | 82,20 | 2994546,00 |  |  | 82,20 | 2994546,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | п/ст. Глажево, д. 2 | 85,00 | 3096550,00 |  |  | 85,00 | 3096550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Мгинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | 1624,09 | 59165598,70 |  |  | 1624,09 | 59165598,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | пгт. Мга, ул. Болотная, д. 16а | 244,90 | 8921707,00 |  |  | 244,90 | 8921707,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | пгт. Мга, ул. Болотная, д. 18 | 420,40 | 15315172,00 |  |  | 420,40 | 15315172,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | пгт. Мга, ул. Болотная, д. 20 | 471,30 | 17169459,00 |  |  | 471,30 | 17169459,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | пгт. Мга, ул. Донецкая, д. 4 | 377,79 | 13762889,70 |  |  | 377,79 | 13762889,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | пгт. Мга, ул. Колпинская, д. 8 | 109,70 | 3996371,00 |  |  | 109,70 | 3996371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 584,63 | 21298070,90 |  |  | 584,63 | 21298070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | пгт. Назия, ул. Заводская, д. 13 | 97,82 | 3563582,60 |  |  | 97,82 | 3563582,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | пгт. Назия, ул. Матросова, д. 28 | 416,87 | 15186574,10 |  |  | 416,87 | 15186574,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | пгт. Назия, ул. Урожайная, д. 3 | 69,94 | 2547914,20 |  |  | 69,94 | 2547914,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 7 | 945,40 | 34440922,00 |  |  | 945,40 | 34440922,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г. Отрадное, ул. Заозерная, д. 14 | 115,90 | 4222237,00 |  |  | 115,90 | 4222237,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г. Отрадное, ул. Кирпичная, д. 8 | 155,90 | 5679437,00 |  |  | 155,90 | 5679437,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Отрадное, ул. Мостовая, д. 5 | 92,70 | 3377061,00 |  |  | 92,70 | 3377061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Отрадное, ул. Новая, д. 3 | 178,40 | 6499112,00 |  |  | 178,40 | 6499112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Отрадное, ул. Победы, д. 27 | 74,70 | 2721321,00 |  |  | 74,70 | 2721321,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Отрадное, ул. Путейская, д. 1 | 80,80 | 2943544,00 |  |  | 80,80 | 2943544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Отрадное, ул. Путейская, д. 5 | 247,00 | 8998210,00 |  |  | 247,00 | 8998210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Аннинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 436,06 | 15885665,80 |  |  | 436,06 | 15885665,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | дер. Иннолово, ул. Октябрьская, д. 47 | 436,06 | 15885665,80 |  |  | 436,06 | 15885665,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 139,30 | 5074699,00 |  |  | 139,30 | 5074699,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | дер. Верхняя Колония, д. 1 | 139,30 | 5074699,00 |  |  | 139,30 | 5074699,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кипенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 53,00 | 1828786,00 |  |  |  |  | 53,00 | 1828786,00 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | дер. Кипень, ш. Нарвское, д. 30 | 53,00 | 1828786,00 |  |  |  |  | 53,00 | 1828786,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 46,30 | 1667753,00 |  |  |  |  | 46,30 | 1667753,00 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | дер. Глядино, д. 2 | 46,30 | 1667753,00 |  |  |  |  | 46,30 | 1667753,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Торковическое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 166,50 | 3821918,49 |  |  |  |  | 166,50 | 3821918,49 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | п. Торковичи, ул. Торговая, д. 11 | 166,50 | 3821918,49 |  |  |  |  | 166,50 | 3821918,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 7 | 2357,60 | 85887368,00 |  |  | 2357,60 | 85887368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 17 | 287,90 | 10488197,00 |  |  | 287,90 | 10488197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 19 | 283,60 | 10331548,00 |  |  | 283,60 | 10331548,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 23 | 239,50 | 8724985,00 |  |  | 239,50 | 8724985,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 27 | 246,70 | 8987281,00 |  |  | 246,70 | 8987281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | с. Винницы, ул. Лесная, д. 8 | 477,60 | 17398968,00 |  |  | 477,60 | 17398968,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | с. Винницы, ул. Набережная, д. 15 | 480,80 | 17515544,00 |  |  | 480,80 | 17515544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | с. Винницы, ул. Советская, д. 81 | 341,50 | 12440845,00 |  |  | 341,50 | 12440845,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Никольское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | 1962,20 | 71482946,00 |  |  | 1962,20 | 71482946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | п/ст. Свирь, ул. Преображенская, д. 7 | 22,20 | 808746,00 |  |  | 22,20 | 808746,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | пгт. Никольский, пр-кт Речного Флота, д. 21 | 347,80 | 12670354,00 |  |  | 347,80 | 12670354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | пгт. Никольский, пр-кт Речного Флота, д. 23 | 351,70 | 12812431,00 |  |  | 351,70 | 12812431,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 25 | 242,60 | 8837918,00 |  |  | 242,60 | 8837918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 47 | 80,60 | 2936258,00 |  |  | 80,60 | 2936258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 49 | 122,10 | 4448103,00 |  |  | 122,10 | 4448103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | пгт. Никольский, ул. Лисицыной, д. 7 | 289,80 | 10557414,00 |  |  | 289,80 | 10557414,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | пгт. Никольский, ул. Новая, д. 24 | 505,40 | 18411722,00 |  |  | 505,40 | 18411722,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 97,70 | 3559211,00 |  |  |  |  | 97,70 | 3559211,00 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | пгт. Кузнечное, ул. Привокзальная, д. 12 | 97,70 | 3559211,00 |  |  |  |  | 97,70 | 3559211,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ларионовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 211,40 | 7701302,00 |  |  | 211,40 | 7701302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | п. Коммунары, ул. Ленинградская, д. 6 | 108,20 | 3941726,00 |  |  | 108,20 | 3941726,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | п. Ларионово, ул. Школьная, д. 2 | 103,20 | 3759576,00 |  |  | 103,20 | 3759576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 100,60 | 3664858,00 |  |  |  |  | 100,60 | 3664858,00 |  |  |  |  |  |  |
| 171 | п. Быково, ул. Центральная, д. 8 | 100,60 | 3664858,00 |  |  |  |  | 100,60 | 3664858,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 178,00 | 6280175,91 |  |  | 178,00 | 6280175,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | п. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 10 | 178,00 | 6280175,91 |  |  | 178,00 | 6280175,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 376,30 | 13449955,99 |  |  | 376,30 | 13449955,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | п. Солнечное, д. 13 | 376,30 | 13449955,99 |  |  | 376,30 | 13449955,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 13 | 2650,83 | 96569736,90 |  |  | 2650,83 | 96569736,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | г. Тихвин, пер. Железнодорожный, д. 12 | 200,00 | 7286000,00 |  |  | 200,00 | 7286000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | г. Тихвин, пер. Железнодорожный, д. 13 | 176,90 | 6444467,00 |  |  | 176,90 | 6444467,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | г. Тихвин, пер. Железнодорожный, д. 3 | 210,10 | 7653943,00 |  |  | 210,10 | 7653943,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | г. Тихвин, пер. Красавский, д. 4 | 66,70 | 2429881,00 |  |  | 66,70 | 2429881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г. Тихвин, ул. МОПРа, д. 5 | 127,60 | 4648468,00 |  |  | 127,60 | 4648468,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | г. Тихвин, ул. МОПРа, д. 7 | 306,40 | 11162152,00 |  |  | 306,40 | 11162152,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г. Тихвин, ул. Плаунская, д. 26 | 274,20 | 9989106,00 |  |  | 274,20 | 9989106,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | г. Тихвин, ул. Ращупкина, д. 25 | 355,40 | 12947222,00 |  |  | 355,40 | 12947222,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | г. Тихвин, ул. Советская, д. 21 | 235,60 | 8582908,00 |  |  | 235,60 | 8582908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | г. Тихвин, ул. Советская, д. 28 | 271,50 | 9890745,00 |  |  | 271,50 | 9890745,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | г. Тихвин, ул. Советская, д. 30 | 264,57 | 9638285,10 |  |  | 264,57 | 9638285,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 13 | 104,56 | 3809120,80 |  |  | 104,56 | 3809120,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | п. Сарка, ул. Молодежная, д. 8 | 57,30 | 2087439,00 |  |  | 57,30 | 2087439,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по субъекту в 2015 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда ЖКХ, - 43 | 8470,99 | 296896485,40 | 0,00 | 0,00 | 8119,48 | 295792656,40 | 30,30 | 1103829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,21 | 0,00 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Пикалево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 4 | 1934,35 | 70468370,50 |  |  | 1934,35 | 70468370,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Пикалево, пер. Учебный, д. 2 | 673,30 | 24528319,00 |  |  | 673,30 | 24528319,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г. Пикалево, ул. Заводская, д. 2 | 511,15 | 18621194,50 |  |  | 511,15 | 18621194,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 10 | 376,50 | 13715895,00 |  |  | 376,50 | 13715895,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г. Пикалево, ул. Молодежная, д. 14 | 373,40 | 13602962,00 |  |  | 373,40 | 13602962,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рощинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 8 | 1026,79 | 37405959,70 |  |  | 1026,79 | 37405959,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пос. Рощино, ул. Советская, д. 9а | 24,18 | 880877,40 |  |  | 24,18 | 880877,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пос. Рощино, ул. Гоголя, д. 24 | 51,30 | 1868859,00 |  |  | 51,30 | 1868859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пос. Рощино, ул. Советская, д. 85а | 133,43 | 4860854,90 |  |  | 133,43 | 4860854,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пос. Рощино, Банковский пер., д. 3 | 107,78 | 3926425,40 |  |  | 107,78 | 3926425,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пос. Рощино, ул. Советская, д. 22/2 | 82,81 | 3016768,30 |  |  | 82,81 | 3016768,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пос. Рощино, ул. Тракторная, д. 1 | 282,09 | 10276538,70 |  |  | 282,09 | 10276538,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пос. Рощино, ул. Заречная, д. 19 | 157,20 | 5726796,00 |  |  | 157,20 | 5726796,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. Рощино, ул. Садовая, д. 11/1 | 188,00 | 6848840,00 |  |  | 188,00 | 6848840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Пудостьское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | 319,47 | 9538102,60 |  |  | 231,52 | 8434273,60 | 30,30 | 1103829,00 |  |  |  |  | 57,65 | 0,00 |
| 13 | п. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная, д. 2а | 242,47 | 6732992,60 |  |  | 154,52 | 5629163,60 | 30,30 | 1103829,00 |  |  |  |  | 57,65 | 0,00 |
| 14 | п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 47 | 77,00 | 2805110,00 |  |  | 77,00 | 2805110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 69,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,26 | 0,00 |
| 15 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 7 | 69,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,26 | 0,00 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кипенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 53,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,10 | 0,00 |
| 16 | дер. Кипень, ш. Нарвское, д. 30 | 53,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,10 | 0,00 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 11 | 1708,70 | 58145923,00 |  |  | 1596,10 | 58145923,00 |  |  |  |  |  |  | 112,60 | 0,00 |
| 17 | г. Луга, ул. Б. Инженерная, д. 5 | 273,40 | 8856133,00 |  |  | 243,10 | 8856133,00 |  |  |  |  |  |  | 30,3 | 0,00 |
| 18 | г. Луга, ул. Киевская, д. 17/16 | 170,90 | 6225887,00 |  |  | 170,90 | 6225887,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 25 | 257,10 | 8367971,00 |  |  | 229,70 | 8367971,00 |  |  |  |  |  |  | 27,4 | 0,00 |
| 20 | г. Луга, ул. Ленинградская, д. 29/8 | 248,10 | 9038283,00 |  |  | 248,10 | 9038283,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Луга, ул. Красной Артиллерии, д. 25 | 141,60 | 5158488,00 |  |  | 141,60 | 5158488,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Луга, ул. Победы, д. 40а | 32,90 | 1198547,00 |  |  | 32,90 | 1198547,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Луга, пр. Урицкого, д. 45 | 299,40 | 8907135,00 |  |  | 244,50 | 8907135,00 |  |  |  |  |  |  | 54,9 | 0,00 |
| 24 | г. Луга, пр. Урицкого, д. 52 | 138,30 | 5038269,00 |  |  | 138,30 | 5038269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Луга, ул. С.Перовской, д. 29/17 | 75,50 | 2750465,00 |  |  | 75,50 | 2750465,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Луга, пр. Кирова, д. 5 | 36,40 | 1326052,00 |  |  | 36,40 | 1326052,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Луга, пр. Кирова, д. 155 | 35,10 | 1278693,00 |  |  | 35,10 | 1278693,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Тесовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 28,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,60 | 0,00 |
| 28 | ул. Спортивная, д. 3 | 28,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,60 | 0,00 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 11 | 1832,61 | 66761982,30 |  |  | 1832,61 | 66761982,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Подпорожье, пер. Клубный, д. 3 | 89,00 | 3242270,00 |  |  | 89,00 | 3242270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Подпорожье, пер. Пионерский, д. 18 | 75,00 | 2732250,00 |  |  | 75,00 | 2732250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Подпорожье, пер. Пристанской, д. 4 | 288,17 | 10498033,10 |  |  | 288,17 | 10498033,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Подпорожье, пер. Пристанской, д. 5 | 92,10 | 3355203,00 |  |  | 92,10 | 3355203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Подпорожье, пр-кт Ленина, д. 61 | 65,24 | 2376693,20 |  |  | 65,24 | 2376693,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Подпорожье, ул. Речников, д. 6 | 234,50 | 8542835,00 |  |  | 234,50 | 8542835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Подпорожье, ул. Советская, д. 1 | 112,20 | 4087446,00 |  |  | 112,20 | 4087446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Подпорожье, ул. Труда, д. 1 | 280,20 | 10207686,00 |  |  | 280,20 | 10207686,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Подпорожье, ул. Труда, д. 11 | 242,60 | 8837918,00 |  |  | 242,60 | 8837918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Подпорожье, ул. Труда, д. 3 | 237,50 | 8652125,00 |  |  | 237,50 | 8652125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Подпорожье, ул. Школьная, д. 18 | 116,10 | 4229523,00 |  |  | 116,10 | 4229523,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 4 | 1498,11 | 54576147,30 |  |  | 1498,11 | 54576147,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 13 | 407,37 | 14840489,10 |  |  | 407,37 | 14840489,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 15 | 460,06 | 16759985,80 |  |  | 460,06 | 16759985,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Сланцы, ул. Свободы, д. 10 | 469,56 | 17106070,80 |  |  | 469,56 | 17106070,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Сланцы, ул. Свободы, д. 9 | 161,12 | 5869601,60 |  |  | 161,12 | 5869601,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по субъекту в 2016 году - 273 МКД, в т.ч.: | 46727,42 | 1660600257,92 | 0,00 | 0,00 | 42460,66 | 1546841843,82 | 3769,02 | 112064419,10 | 46,50 | 1693995,00 | 0,00 | 0,00 | 451,24 | 0,00 |
|  | Итого по субъекту в 2016 году: МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 241 | 39105,26 | 1418821544,76 | 0,00 | 0,00 | 37188,66 | 1354782883,78 | 1870,10 | 62344665,98 | 46,50 | 1693995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 16 | 1780,54 | 64865072,20 |  |  | 1780,54 | 64865072,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д. 25 | 103,80 | 3781434,00 |  |  | 103,80 | 3781434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | пгт. Ефимовский, ул. Володарского, д. 22 | 90,70 | 3304201,00 |  |  | 90,70 | 3304201,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пгт. Ефимовский, пер. Школьный, д. 5 | 207,90 | 7573797,00 |  |  | 207,90 | 7573797,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пгт. Ефимовский, ул. Привокзальная, д. 8 | 134,70 | 4907121,00 |  |  | 134,70 | 4907121,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пгт. Ефимовский, ул. Привокзальная, д. 7 | 231,30 | 8426259,00 |  |  | 231,30 | 8426259,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт. Ефимовский, ул. Красноармейская, д. 24 | 123,90 | 4513677,00 |  |  | 123,90 | 4513677,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пгт. Ефимовский, ул. Восточная, д. 11 | 58,36 | 2126054,80 |  |  | 58,36 | 2126054,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, д. 15 | 104,90 | 3821507,00 |  |  | 104,90 | 3821507,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. Ефимовский, ул. Казарма 273 км | 48,70 | 1774141,00 |  |  | 48,70 | 1774141,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пгт. Ефимовский, ул. Казарма 275 км | 48,70 | 1774141,00 |  |  | 48,70 | 1774141,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт. Ефимовский, ул. Малая Спортивная, д. 13 | 74,00 | 2695820,00 |  |  | 74,00 | 2695820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт. Ефимовский, ул. Привокзальная, д. 5 | 57,90 | 2109297,00 |  |  | 57,90 | 2109297,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пгт. Ефимовский, ул. Сенная, д. 3 | 99,74 | 3633528,20 |  |  | 99,74 | 3633528,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пгт. Ефимовский, ул. Сенная, д. 5 | 158,50 | 5774155,00 |  |  | 158,50 | 5774155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пгт. Ефимовский, ул. Тамбовский шлюз, д. 1 | 108,80 | 3963584,00 |  |  | 108,80 | 3963584,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Сомино, ул. Ярославская, д. 56 | 128,64 | 4686355,20 |  |  | 128,64 | 4686355,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Каложицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 186,90 | 6713762,20 |  |  |  |  | 186,90 | 6713762,20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | дер. Каложицы, д. 27 | 186,90 | 6713762,20 |  |  |  |  | 186,90 | 6713762,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Бережковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 84,92 | 2984666,31 |  |  |  |  | 84,92 | 2984666,31 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | дер. Бережки, ул. Набережная, д. 21 | 84,92 | 2984666,31 |  |  |  |  | 84,92 | 2984666,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 68 | 12095,30 | 440631779,00 |  |  | 12095,30 | 440631779,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 16 | 379,90 | 13839757,00 |  |  | 379,90 | 13839757,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г. Волхов, ул. Комсомольская, д. 11 | 266,70 | 9715881,00 |  |  | 266,70 | 9715881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г. Волхов, ул. Комсомольская, д. 13 | 159,60 | 5814228,00 |  |  | 159,60 | 5814228,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Волхов, ул. Комсомольская, д. 15 | 166,70 | 6072881,00 |  |  | 166,70 | 6072881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г. Волхов, ул. Комсомольская, д. 21 | 238,60 | 8692198,00 |  |  | 238,60 | 8692198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 12 | 223,70 | 8149391,00 |  |  | 223,70 | 8149391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 14 | 261,70 | 9533731,00 |  |  | 261,70 | 9533731,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 15 | 465,60 | 16961808,00 |  |  | 465,60 | 16961808,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 18 | 507,30 | 18480939,00 |  |  | 507,30 | 18480939,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 10 | 248,30 | 9045569,00 |  |  | 248,30 | 9045569,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 1 | 424,80 | 15475464,00 |  |  | 424,80 | 15475464,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 3 | 416,50 | 15173095,00 |  |  | 416,50 | 15173095,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 8 | 244,30 | 8899849,00 |  |  | 244,30 | 8899849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 9 | 222,80 | 8116604,00 |  |  | 222,80 | 8116604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Волхов, ул. Работниц, д. 11 | 400,00 | 14572000,00 |  |  | 400,00 | 14572000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Волхов, ул. Борисогорское Поле, д. 2 | 57,80 | 2105654,00 |  |  | 57,80 | 2105654,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Волхов, ул. Островского, д. 11 | 14,50 | 528235,00 |  |  | 14,50 | 528235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Волхов, ул. Островского, д. 14 | 37,80 | 1377054,00 |  |  | 37,80 | 1377054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Волхов, ул. Островского, д. 1а | 153,40 | 5588362,00 |  |  | 153,40 | 5588362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г. Волхов, ул. Островского, д. 2 | 31,10 | 1132973,00 |  |  | 31,10 | 1132973,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г. Волхов, ул. Островского, д. 3 | 202,40 | 7373432,00 |  |  | 202,40 | 7373432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Волхов, ул. Островского, д. 10 | 85,50 | 3114765,00 |  |  | 85,50 | 3114765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Волхов, ул. Гоголя, д. 25 | 81,70 | 2976331,00 |  |  | 81,70 | 2976331,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г. Волхов, ул. Гоголя, д. 27 | 78,40 | 2856112,00 |  |  | 78,40 | 2856112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Волхов, ул. Кооперативная, д. 5 | 369,80 | 13471814,00 |  |  | 369,80 | 13471814,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Волхов, ул. Советская, д. 7 | 319,70 | 11646671,00 |  |  | 319,70 | 11646671,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г. Волхов, ул. Советская, д. 8 | 416,90 | 15187667,00 |  |  | 416,90 | 15187667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г. Волхов, ул. Сплавная, д. 6 | 249,00 | 9071070,00 |  |  | 249,00 | 9071070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г. Волхов, ул. Сплавная, д. 5 | 340,40 | 12400772,00 |  |  | 340,40 | 12400772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г. Волхов, мкр. Званка, д. 35 | 135,90 | 4950837,00 |  |  | 135,90 | 4950837,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г. Волхов, ул. Сплавная, д. 3 | 131,30 | 4783259,00 |  |  | 131,30 | 4783259,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г. Волхов, ул. Ленинградская, д. 1в | 53,50 | 1949005,00 |  |  | 53,50 | 1949005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 21 | 237,00 | 8633910,00 |  |  | 237,00 | 8633910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 7 | 273,90 | 9978177,00 |  |  | 273,90 | 9978177,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 9 | 150,60 | 5486358,00 |  |  | 150,60 | 5486358,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 19 | 220,90 | 8047387,00 |  |  | 220,90 | 8047387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 13 | 236,00 | 8597480,00 |  |  | 236,00 | 8597480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 17 | 85,20 | 3103836,00 |  |  | 85,20 | 3103836,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 23 | 161,20 | 5872516,00 |  |  | 161,20 | 5872516,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Волхов, ул. Октябрьская набережная, д. 45 | 30,70 | 1118401,00 |  |  | 30,70 | 1118401,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 19 | 300,30 | 10939929,00 |  |  | 300,30 | 10939929,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 21 | 104,10 | 3792363,00 |  |  | 104,10 | 3792363,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 14 | 164,00 | 5974520,00 |  |  | 164,00 | 5974520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 16 | 323,40 | 11781462,00 |  |  | 323,40 | 11781462,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 10 | 108,70 | 3959941,00 |  |  | 108,70 | 3959941,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 16 | 56,20 | 2047366,00 |  |  | 56,20 | 2047366,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Волхов, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 94,00 | 3424420,00 |  |  | 94,00 | 3424420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Волхов, ул. Олега Кошевого, д. 4 | 173,40 | 6316962,00 |  |  | 173,40 | 6316962,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г. Волхов, ул. Суворова, д. 30 | 124,30 | 4528249,00 |  |  | 124,30 | 4528249,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 2 | 53,60 | 1952648,00 |  |  | 53,60 | 1952648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 6 | 28,50 | 1038255,00 |  |  | 28,50 | 1038255,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 61 | 48,20 | 1755926,00 |  |  | 48,20 | 1755926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 4 | 80,80 | 2943544,00 |  |  | 80,80 | 2943544,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г. Волхов, ул. Степана Разина, д. 8 | 108,50 | 3952655,00 |  |  | 108,50 | 3952655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | г. Волхов, ул. Некрасова, д. 25а | 142,90 | 5205847,00 |  |  | 142,90 | 5205847,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г. Волхов, ул. 1-я Первомайская, д. 21 | 79,60 | 2899828,00 |  |  | 79,60 | 2899828,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г. Волхов, пер. Ладожский, д. 8 | 36,10 | 1315123,00 |  |  | 36,10 | 1315123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г. Волхов, ул. Суворова, д. 32 | 94,10 | 3428063,00 |  |  | 94,10 | 3428063,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г. Волхов, ул. Суворова, д. 34 | 84,20 | 3067406,00 |  |  | 84,20 | 3067406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г. Волхов, ул. 1-я Первомайская, д. 8 | 76,00 | 2768680,00 |  |  | 76,00 | 2768680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 7 | 473,50 | 17249605,00 |  |  | 473,50 | 17249605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г. Волхов, ул. Советская, д. 58 | 96,50 | 3515495,00 |  |  | 96,50 | 3515495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г. Волхов, пр. Державина, д. 13 | 72,40 | 2637532,00 |  |  | 72,40 | 2637532,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | г. Волхов, пр. Державина, д. 15 | 126,40 | 4604752,00 |  |  | 126,40 | 4604752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г. Волхов, ул. Советская, д. 30а | 102,40 | 3730432,00 |  |  | 102,40 | 3730432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г. Волхов, ул. Советская, д. 52а | 36,90 | 1344267,00 |  |  | 36,90 | 1344267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г. Волхов, ул. Советская, д. 53 | 72,10 | 2626603,00 |  |  | 72,10 | 2626603,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г. Волхов, пр. Державина, д. 3 | 53,10 | 1934433,00 |  |  | 53,10 | 1934433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 24 | 3893,40 | 141836562,00 |  |  | 3893,40 | 141836562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 52 | 167,90 | 6116597,00 |  |  | 167,90 | 6116597,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г. Новая Ладога, ул. М.Горького, д. 6 | 216,60 | 7890738,00 |  |  | 216,60 | 7890738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 52а | 78,90 | 2874327,00 |  |  | 78,90 | 2874327,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 54 | 44,30 | 1613849,00 |  |  | 44,30 | 1613849,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | г. Новая Ладога, ул. Зеленая, д. 4 | 155,50 | 5664865,00 |  |  | 155,50 | 5664865,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г. Новая Ладога, ул. Зеленая, д. 6 | 150,60 | 5486358,00 |  |  | 150,60 | 5486358,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г. Новая Ладога, ул. М.Горького, д. 8 | 212,20 | 7730446,00 |  |  | 212,20 | 7730446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 14 | 154,90 | 5643007,00 |  |  | 154,90 | 5643007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 36 | 247,50 | 9016425,00 |  |  | 247,50 | 9016425,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 37 | 136,90 | 4987267,00 |  |  | 136,90 | 4987267,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 12 | 128,60 | 4684898,00 |  |  | 128,60 | 4684898,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 19 | 144,20 | 5253206,00 |  |  | 144,20 | 5253206,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г. Новая Ладога, ул. Пионерская, д. 6 | 192,80 | 7023704,00 |  |  | 192,80 | 7023704,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д. 4 | 226,80 | 8262324,00 |  |  | 226,80 | 8262324,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 17 | 147,80 | 5384354,00 |  |  | 147,80 | 5384354,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д. 5 | 144,10 | 5249563,00 |  |  | 144,10 | 5249563,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г. Новая Ладога, ул. Ворошилова, д. 25 | 172,50 | 6284175,00 |  |  | 172,50 | 6284175,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г. Новая Ладога, ул. Пролетарский канал, д. 24 | 223,50 | 8142105,00 |  |  | 223,50 | 8142105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г. Новая Ладога, ул. Урицкого, д. 14 | 136,50 | 4972695,00 |  |  | 136,50 | 4972695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г. Новая Ладога, ул. Гражданская, д. 1 | 136,00 | 4954480,00 |  |  | 136,00 | 4954480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г. Новая Ладога, ул. Гагарина, д. 3 | 211,90 | 7719517,00 |  |  | 211,90 | 7719517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г. Новая Ладога, ул. Володарского, д. 12 | 162,60 | 5923518,00 |  |  | 162,60 | 5923518,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г. Новая Ладога, ул. Креницы, д. 1 | 153,50 | 5592005,00 |  |  | 153,50 | 5592005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г. Новая Ладога, ул. Суворова, д. 5 | 147,30 | 5366139,00 |  |  | 147,30 | 5366139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | 2183,10 | 79530333,00 |  |  | 2183,10 | 79530333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 7 | 206,70 | 7530081,00 |  |  | 206,70 | 7530081,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 6 | 195,60 | 7125708,00 |  |  | 195,60 | 7125708,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 9 | 216,60 | 7890738,00 |  |  | 216,60 | 7890738,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 10 | 197,40 | 7191282,00 |  |  | 197,40 | 7191282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д. 14 | 176,70 | 6437181,00 |  |  | 176,70 | 6437181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г. Сясьстрой, ул. 18 Июля, д. 7 | 166,40 | 6061952,00 |  |  | 166,40 | 6061952,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 16 | 131,10 | 4775973,00 |  |  | 131,10 | 4775973,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 14 | 200,70 | 7311501,00 |  |  | 200,70 | 7311501,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 11 | 325,70 | 11865251,00 |  |  | 325,70 | 11865251,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 13 | 165,30 | 6021879,00 |  |  | 165,30 | 6021879,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 12 | 200,90 | 7318787,00 |  |  | 200,90 | 7318787,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 105,50 | 3843365,00 |  |  |  |  | 105,50 | 3843365,00 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | пгт. им. Морозова, ул. Скворцова, д. 9 | 105,50 | 3843365,00 |  |  |  |  | 105,50 | 3843365,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Романовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 434,80 | 15839764,00 |  |  | 434,80 | 15839764,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | дер. Лепсари, д. 32 | 434,80 | 15839764,00 |  |  | 434,80 | 15839764,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | 1044,61 | 38055142,26 |  |  | 914,12 | 33301391,56 | 130,49 | 4753750,70 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 27 | 345,00 | 12568349,98 |  |  | 285,80 | 10411693,98 | 59,20 | 2156656,00 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 40 | 93,74 | 3414948,20 |  |  | 93,74 | 3414948,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | пос. Красная Заря, д. 4 | 125,68 | 4578522,39 |  |  | 98,68 | 3594912,39 | 27,00 | 983610,00 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 9 | 16,28 | 593080,40 |  |  | 16,28 | 593080,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 15 | 44,10 | 1606563,00 |  |  | 44,10 | 1606563,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 31 | 233,98 | 8523891,40 |  |  | 233,98 | 8523891,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 34 | 119,54 | 4354842,20 |  |  | 75,25 | 2741357,50 | 44,29 | 1613484,70 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 38 | 66,29 | 2414944,69 |  |  | 66,29 | 2414944,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Заневское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | 1672,90 | 60943747,00 |  |  | 1672,90 | 60943747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | дер. Заневка, д. 2 | 191,90 | 6990917,00 |  |  | 191,90 | 6990917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 6 | 210,70 | 7675801,00 |  |  | 210,70 | 7675801,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 8 | 128,30 | 4673969,00 |  |  | 128,30 | 4673969,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 10 | 77,10 | 2808753,00 |  |  | 77,10 | 2808753,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | дер. Суоранда, ул. Ржавского, д. 12 | 113,00 | 4116590,00 |  |  | 113,00 | 4116590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | дер. Суоранда, ул. Рабочая, д. 3 | 209,00 | 7613870,00 |  |  | 209,00 | 7613870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | дер. Суоранда, ул. Рабочая, д. 5 | 142,80 | 5202204,00 |  |  | 142,80 | 5202204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | дер. Суоранда, ул. Рабочая, д. 7 | 188,30 | 6859769,00 |  |  | 188,30 | 6859769,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | дер. Заневка, д. 4 | 242,80 | 8845204,00 |  |  | 242,80 | 8845204,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | дер. Заневка, д. 8 | 72,20 | 2630246,00 |  |  | 72,20 | 2630246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | дер. Заневка, д. 7 | 96,80 | 3526424,00 |  |  | 96,80 | 3526424,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Приморское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 6 | 479,30 | 17460899,03 |  |  | 247,60 | 9020068,04 | 231,70 | 8440830,99 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г. Приморск, ул. Новая, д. 14 | 150,40 | 5479072,01 |  |  | 85,80 | 3125694,01 | 64,60 | 2353378,00 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г. Приморск, ул. Школьная, д. 4 | 34,60 | 1260478,01 |  |  | 34,60 | 1260478,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г. Приморск, ул. Новая, д. 16 | 78,30 | 2852469,00 |  |  | 39,70 | 1446271,01 | 38,60 | 1406197,99 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 20 | 108,40 | 3949012,00 |  |  | 38,90 | 1417127,00 | 69,50 | 2531885,00 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г. Приморск, ш. Выборгское, д. 30 | 59,00 | 2149370,00 |  |  |  |  | 59,00 | 2149370,00 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | г. Приморск, пер. Краснофлотский, д. 8 | 48,60 | 1770498,01 |  |  | 48,60 | 1770498,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Советское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 67,70 | 2466311,00 |  |  |  |  | 67,70 | 2466311,00 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | п. Соколинское, ул. Железнодорожная, д. 1 | 67,70 | 2466311,00 |  |  |  |  | 67,70 | 2466311,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | 1038,29 | 37824904,70 |  |  | 875,58 | 31897379,38 | 162,71 | 5927525,32 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г. Гатчина, ул. Детскосельская, д. 27 | 123,61 | 4503112,30 |  |  | 33,90 | 1234976,99 | 89,71 | 3268135,31 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 20, лит. а | 87,79 | 3198189,70 |  |  | 66,59 | 2425873,69 | 21,20 | 772316,01 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г. Гатчина, ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 19 | 15,90 | 579237,00 |  |  | 15,90 | 579237,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 60 | 349,30 | 12724999,00 |  |  | 297,50 | 10837925,00 | 51,80 | 1887074,00 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г. Гатчина, ул. Рошаля, д. 20 | 461,69 | 16819366,70 |  |  | 461,69 | 16819366,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дружногорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 232,60 | 8473618,00 |  |  |  |  | 186,10 | 6779623,00 | 46,50 | 1693995,00 |  |  |  |  |
| 155 | пгт. Дружная Горка, ул. Лесная, д. 5а | 133,90 | 4877977,00 |  |  |  |  | 133,90 | 4877977,00 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | п.ст. Строганово, ул. 77 км, д. 2 | 52,20 | 1901646,00 |  |  |  |  | 52,20 | 1901646,00 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | пгт. Дружная Горка, ул. Урицкого, д. 11 | 46,50 | 1693995,00 |  |  |  |  |  |  | 46,50 | 1693995,00 |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Новосветское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 264,80 | 9646664,00 |  |  | 264,80 | 9646664,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | пос. Торфяное, д. 11 | 68,00 | 2477240,00 |  |  | 68,00 | 2477240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | пос. Торфяное, д. 24 | 66,20 | 2411666,00 |  |  | 66,20 | 2411666,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | пос. Торфяное, д. 28 | 130,60 | 4757758,00 |  |  | 130,60 | 4757758,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 1089,67 | 39696678,10 |  |  | 1089,67 | 39696678,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 8 | 1047,79 | 38170989,70 |  |  | 1047,79 | 38170989,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | пгт. Сиверский, ул. Военный Городок, д. 7 | 41,88 | 1525688,40 |  |  | 41,88 | 1525688,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 115,00 | 4189450,00 |  |  | 115,00 | 4189450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | п. Кобралово, ул. Лесная, д. 1, литера А | 115,00 | 4189450,00 |  |  | 115,00 | 4189450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Путиловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержки Фонда, - 6 | 1457,60 | 53100368,00 |  |  | 1457,60 | 53100368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 39 | 403,70 | 14706791,00 |  |  | 403,70 | 14706791,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 41 | 442,70 | 16127561,00 |  |  | 442,70 | 16127561,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | с. Путилово, ул. Братьев Пожарских, д. 43 | 408,98 | 14899141,40 |  |  | 408,98 | 14899141,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | с. Путилово, ул. Игнашкиных, д. 13 | 48,22 | 1756654,60 |  |  | 48,22 | 1756654,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ст. Назия, ул. Вокзальная, д. 14 | 40,70 | 1482701,00 |  |  | 40,70 | 1482701,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | дер. Поляны, ул. Железнодорожная, д. 2 | 113,30 | 4127519,00 |  |  | 113,30 | 4127519,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержки Фонда, - 12 | 1981,60 | 72189688,00 |  |  | 1981,60 | 72189688,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | пос. Мехбаза, ул. Школьная, д. 2 | 37,30 | 1358839,00 |  |  | 37,30 | 1358839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | с. Алеховщина, ул. Школьная, д. 1 | 318,70 | 11610241,00 |  |  | 318,70 | 11610241,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | с. Алеховщина, ул. Новосельская, д. 13 | 143,20 | 5216776,00 |  |  | 143,20 | 5216776,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | с. Алеховщина, ул. Новосельская, д. 7 | 225,40 | 8211322,00 |  |  | 225,40 | 8211322,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | дер. Вонозеро, д. 33 | 90,30 | 3289629,00 |  |  | 90,30 | 3289629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | с. Алеховщина, ул. Парковая, д. 22 | 132,80 | 4837904,00 |  |  | 132,80 | 4837904,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | с. Алеховщина, ул. Парковая, д. 24 | 211,60 | 7708588,00 |  |  | 211,60 | 7708588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | с. Алеховщина, ул. Советская, д. 19 | 169,70 | 6182171,00 |  |  | 169,70 | 6182171,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | с. Алеховщина, ул. Советская, д. 21 | 178,30 | 6495469,00 |  |  | 178,30 | 6495469,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | пос. Ребовичи, д. 68 | 91,20 | 3322416,00 |  |  | 91,20 | 3322416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | с. Алеховщина, ул. Лодейнопольское шоссе, д. 19 | 92,10 | 3355203,00 |  |  | 92,10 | 3355203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | дер. Мустиничи, д. 17А | 291,00 | 10601130,00 |  |  | 291,00 | 10601130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Доможировское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 186,00 | 4453942,12 |  |  |  |  | 186,00 | 4453942,12 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | п.ст. Оять, д. 52 | 104,40 | 2530000,00 |  |  |  |  | 104,40 | 2530000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | п.ст. Оять, д. 60 | 47,20 | 1034286,96 |  |  |  |  | 47,20 | 1034286,96 |  |  |  |  |  |  |
| 184 | д. Доможирово, ул. Школьная, д. 65 | 34,40 | 889655,16 |  |  |  |  | 34,40 | 889655,16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Большеижорское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 8 | 1049,00 | 38215070,00 |  |  | 1049,00 | 38215070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 8 | 96,20 | 3504566,00 |  |  | 96,20 | 3504566,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 10 | 71,40 | 2601102,00 |  |  | 71,40 | 2601102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 12 | 136,50 | 4972695,00 |  |  | 136,50 | 4972695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | пгт. Большая Ижора, ул. Ивановская, д. 2 | 229,00 | 8342470,00 |  |  | 229,00 | 8342470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | пгт. Большая Ижора, ш. Приморское, д. 63 | 160,00 | 5828800,00 |  |  | 160,00 | 5828800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | пгт. Большая Ижора, ш. Приморское, д. 57 | 148,20 | 5398926,00 |  |  | 148,20 | 5398926,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 4 | 110,30 | 4018229,00 |  |  | 110,30 | 4018229,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | пгт. Большая Ижора, ул. Сосновая, д. 6 | 97,40 | 3548282,00 |  |  | 97,40 | 3548282,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 4 | 1038,20 | 37821626,00 |  |  | 1038,20 | 37821626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | дер. Чеголи, ул. Центральная, д. 49 | 833,00 | 30346190,00 |  |  | 833,00 | 30346190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | н.п. Ручьи, д. 2 | 82,50 | 3005475,00 |  |  | 82,50 | 3005475,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | н.п. Ручьи, д. 1 | 41,30 | 1504559,00 |  |  | 41,30 | 1504559,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | пос. Герцена, ул. Дорожная, д. 1 | 81,40 | 2965402,00 |  |  | 81,40 | 2965402,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 5 | 1779,40 | 64823542,00 |  |  | 1779,40 | 64823542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | с. Винницы, пер. Оятский, д. 1 | 368,60 | 13428098,00 |  |  | 368,60 | 13428098,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | с. Винницы, ул. Советская, д. 53 | 378,10 | 13774183,00 |  |  | 378,10 | 13774183,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | с. Винницы, ул. Комсомольская, д. 8 | 301,70 | 10990931,00 |  |  | 301,70 | 10990931,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | с. Винницы, ул. Великодворская, д. 78 | 368,30 | 13417169,00 |  |  | 368,30 | 13417169,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | с. Винницы, ул. Великодворская, д. 31 | 362,70 | 13213161,00 |  |  | 362,70 | 13213161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 21 | 3157,55 | 115029546,50 |  |  | 3157,55 | 115029546,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | г. Подпорожье, пр. Механический, д. 44 | 45,50 | 1657565,00 |  |  | 45,50 | 1657565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | г. Подпорожье, пр. Механический, д. 48 | 29,40 | 1071042,00 |  |  | 29,40 | 1071042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | г. Подпорожье, ст. Подпорожье, д. 1 | 79,90 | 2910757,00 |  |  | 79,90 | 2910757,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | г. Подпорожье, ст. Подпорожье, д. 1а | 41,70 | 1519131,00 |  |  | 41,70 | 1519131,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | г. Подпорожье, ст. Подпорожье, д. 2 | 67,20 | 2448096,00 |  |  | 67,20 | 2448096,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | г. Подпорожье, ул. Заречная, д. 33 | 166,80 | 6076524,00 |  |  | 166,80 | 6076524,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г. Подпорожье, мкр. Мостопоезд, д. 6 | 53,10 | 1934433,00 |  |  | 53,10 | 1934433,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | г. Подпорожье, ул. Полещука, д. 4 | 177,70 | 6473611,00 |  |  | 177,70 | 6473611,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | г. Подпорожье, ул. Полещука, д. 5 | 163,30 | 5949019,00 |  |  | 163,30 | 5949019,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | дер. Яндеба, ул. Луговая, д. б/н | 45,50 | 1657565,00 |  |  | 45,50 | 1657565,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | дер. Яндеба, ул. Веселая, д. б/н | 26,90 | 979967,00 |  |  | 26,90 | 979967,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | г. Подпорожье, наб. Речного Флота, д. 10 | 76,70 | 2794181,00 |  |  | 76,70 | 2794181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | г. Подпорожье, наб. Речного Флота, д. 11 | 275,60 | 10040108,00 |  |  | 275,60 | 10040108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | г. Подпорожье, пер. Транспортный, д. 8 | 556,70 | 20280581,00 |  |  | 556,70 | 20280581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | г. Подпорожье, ул. Гражданская, д. 5 | 96,50 | 3515495,00 |  |  | 96,50 | 3515495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | г. Подпорожье, ул. Погринская, д. 3 | 514,89 | 18757442,70 |  |  | 514,89 | 18757442,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Подпорожье, ул. Парковая, д. 9 | 242,60 | 8837918,00 |  |  | 242,60 | 8837918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | г. Подпорожье, ул. Парковая, д. 11 | 272,70 | 9934461,00 |  |  | 272,70 | 9934461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 23 | 77,56 | 2825510,80 |  |  | 77,56 | 2825510,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 14 | 70,20 | 2557386,00 |  |  | 70,20 | 2557386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | г. Подпорожье, ул. Садовая, д. 19 | 77,10 | 2808753,00 |  |  | 77,10 | 2808753,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 293,93 | 10707869,90 |  |  |  |  | 293,93 | 10707869,90 |  |  |  |  |  |  |
| 223 | дер. Сарожа, д. 46 | 124,90 | 4550107,00 |  |  |  |  | 124,90 | 4550107,00 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | дер. Кайвакса, д. 29 | 75,40 | 2746822,00 |  |  |  |  | 75,40 | 2746822,00 |  |  |  |  |  |  |
| 225 | дер. Сарожа, д. 48 | 93,63 | 3410940,90 |  |  |  |  | 93,63 | 3410940,90 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Ганьковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 164,10 | 4155096,02 |  |  |  |  | 164,10 | 4155096,02 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | п. Капшинский, ул. Поселковая, д. 16 | 61,20 | 1434200,60 |  |  |  |  | 61,20 | 1434200,60 |  |  |  |  |  |  |
| 227 | п. Капшинский, ул. Поселковая, д. 6 | 18,80 | 461830,55 |  |  |  |  | 18,80 | 461830,55 |  |  |  |  |  |  |
| 228 | п. Капшинский, ул. Поселковая, д. 8 | 84,10 | 2259064,87 |  |  |  |  | 84,10 | 2259064,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 70,05 | 1117923,42 |  |  |  |  | 70,05 | 1117923,42 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | п. Шугозеро, ул. Набережная, д. 19 | 50,15 | 873137,72 |  |  |  |  | 50,15 | 873137,72 |  |  |  |  |  |  |
| 230 | п. Шугозеро, ул. Советская, д. 57 | 19,90 | 244785,70 |  |  |  |  | 19,90 | 244785,70 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Любанское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 11 | 1158,50 | 42204155,00 |  |  | 1158,50 | 42204155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | г. Любань, ул. Калинина, д. 12 | 58,80 | 2142084,00 |  |  | 58,80 | 2142084,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | г. Любань, ул. Коммунальная, д. 14а | 37,80 | 1377054,00 |  |  | 37,80 | 1377054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | пос. Красная Дача, д. 11 | 162,10 | 5905303,00 |  |  | 162,10 | 5905303,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | пос. Красная Дача, д. 12 | 161,50 | 5883445,00 |  |  | 161,50 | 5883445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | пос. Красная Дача, д. 13 | 159,40 | 5806942,00 |  |  | 159,40 | 5806942,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | г. Любань, ул. Заводская, д. 7 | 122,40 | 4459032,00 |  |  | 122,40 | 4459032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | г. Любань, ул. Заводская, д. 5 | 132,70 | 4834261,00 |  |  | 132,70 | 4834261,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г. Любань, ул. Заводская, д. 6 | 24,50 | 892535,00 |  |  | 24,50 | 892535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | г. Любань, ул. Заводская, д. 10 | 57,60 | 2098368,00 |  |  | 57,60 | 2098368,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | г. Любань, ул. Заводская, д. 4 | 104,00 | 3788720,00 |  |  | 104,00 | 3788720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г. Любань, ул. Заводская, д. 9 | 137,70 | 5016411,00 |  |  | 137,70 | 5016411,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по субъекту в 2016 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда, - 44 | 7622,16 | 241778713,16 | 0,00 | 0,00 | 5272,00 | 192058960,04 | 1898,92 | 49719753,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,24 | 0,00 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 66,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,50 | 0,00 |
| 1 | г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 36 | 66,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,50 | 0,00 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 250,27 | 9117336,10 |  |  |  |  | 250,27 | 9117336,10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | тер. Кузьмоловский гп., ул. Школьная, д. 6 | 250,27 | 9117336,10 |  |  |  |  | 250,27 | 9117336,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Муринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 288,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,60 | 0,00 |
| 3 | пос. Мурино, ул. Садовая, д. 1 | 216,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,80 | 0,00 |
| 4 | дер. Лаврики, д. 15 км | 71,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,80 | 0,00 |
|  | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 8 | 1722,00 | 62732460,04 |  |  | 1722,00 | 62732460,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 27 | 158,60 | 5777798,02 |  |  | 158,60 | 5777798,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 40 | 271,21 | 9880180,30 |  |  | 271,21 | 9880180,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пос. Красная Заря, д. 4 | 436,07 | 15886030,11 |  |  | 436,07 | 15886030,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 9 | 18,02 | 656468,60 |  |  | 18,02 | 656468,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пгт. им. Свердлова, ул. Ермаковская, д. 15 | 106,80 | 3890724,00 |  |  | 106,80 | 3890724,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 31 | 350,57 | 12771265,10 |  |  | 350,57 | 12771265,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 34 | 338,88 | 12345398,40 |  |  | 338,88 | 12345398,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пгт. им. Свердлова, мкр. 2-й, д. 38 | 41,85 | 1524595,51 |  |  | 41,85 | 1524595,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержкой Фонда, - 9 | 1479,70 | 53905471,00 |  |  | 1479,70 | 53905471,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пос. Поселок-13, д. 17 | 199,80 | 7278714,00 |  |  | 199,80 | 7278714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пос. Поселок-13, д. 15 | 80,50 | 2932615,00 |  |  | 80,50 | 2932615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | пос. Поселок-13, д. 16 | 115,80 | 4218594,00 |  |  | 115,80 | 4218594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. Поселок-13, д. 14 | 108,00 | 3934440,00 |  |  | 108,00 | 3934440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пос. Поселок-13, д. 12 | 112,20 | 4087446,00 |  |  | 112,20 | 4087446,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пос. Поселок-13, д. 11 | 67,80 | 2469954,00 |  |  | 67,80 | 2469954,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пос. Поселок-13, д. 8 | 210,90 | 7683087,00 |  |  | 210,90 | 7683087,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | дер. Борисова Грива, ул. Центральная, д. 103 | 231,40 | 8429902,00 |  |  | 231,40 | 8429902,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | дер. Борисова Грива, ул. Центральная, д. 2 | 353,30 | 12870719,00 |  |  | 353,30 | 12870719,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Юкковское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержкой Фонда, - 3 | 455,70 | 0,00 |  |  |  |  | 455,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | дер. Юкки, ш. Ленинградское, д. 39 | 247,50 | 0,00 |  |  |  |  | 247,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | дер. Юкки, ул. Полевая 5/29 | 106,50 | 0,00 |  |  |  |  | 106,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | дер. Юкки, ш. Ленинградское, д. 37 | 101,70 | 0,00 |  |  |  |  | 101,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Токсовское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 291,90 | 10633917,00 |  |  | 291,90 | 10633917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | пгт. Токсово, ул. Советов, д. 42 | 291,90 | 10633917,00 |  |  | 291,90 | 10633917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Гончаровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 2 | 554,00 | 20182220,00 |  |  |  |  | 554,00 | 20182220,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пос. Гаврилово, ул. Энергетиков, д. 5 | 440,30 | 16040129,00 |  |  |  |  | 440,30 | 16040129,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пос. Черкасово, д. 6 | 113,70 | 4142091,00 |  |  |  |  | 113,70 | 4142091,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержкой Фонда, - 2 | 66,94 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,94 | 0,00 |
| 28 | г. Гатчина, ул. Комсомольцев-подпольщиков, д. 19 | 32,24 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,24 | 0,00 |
| 29 | г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 60 | 34,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,70 | 0,00 |
|  | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержкой Фонда, - 5 | 685,40 | 24969122,00 |  |  | 685,40 | 24969122,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 4 | 174,00 | 6338820,00 |  |  | 174,00 | 6338820,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пос. Высокоключевой, пр. Лесной, д. 15 | 76,60 | 2790538,00 |  |  | 76,60 | 2790538,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | пос. Суйда, ул. Парковая, д. 3 | 185,80 | 6768694,00 |  |  | 185,80 | 6768694,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | пос. Высокоключевой, пр. Большой, д. 50 | 29,40 | 1071042,00 |  |  | 29,40 | 1071042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 30 | 219,60 | 8000028,00 |  |  | 219,60 | 8000028,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование "Город Коммунар" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 3 | 902,40 | 32874432,00 |  |  | 902,40 | 32874432,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Коммунар, ул. Куралева, д. 12 | 120,70 | 4397101,00 |  |  | 120,70 | 4397101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Коммунар, ул. Ленинградская, д. 6 | 360,00 | 13114800,00 |  |  | 360,00 | 13114800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г. Коммунар, ул. Советская, д. 7 | 421,70 | 15362531,00 |  |  | 421,70 | 15362531,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Елизаветинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 3 | 166,95 | 6081988,50 |  |  |  |  | 166,95 | 6081988,50 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | пос. Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 21 | 118,35 | 4311490,50 |  |  |  |  | 118,35 | 4311490,5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | пос. Елизаветино, ул. Вокзальная, д. 23 | 34,80 | 1267764,00 |  |  |  |  | 34,80 | 1267764 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пос. Елизаветино, ул. Четвертая, д. 7 | 13,80 | 502734,00 |  |  |  |  | 13,80 | 502734 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Пудомягское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 190,60 | 6943558,00 |  |  | 190,60 | 6943558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | дер. Корпикюля, д. 28 | 190,60 | 6943558,00 |  |  | 190,60 | 6943558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Куземкинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 148,80 | 3894865,14 |  |  |  |  | 148,80 | 3894865,14 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | дер. Большое Кузёмкино, мкр. Центральный, д. 1в | 148,80 | 3894865,14 |  |  |  |  | 148,80 | 3894865,14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шумское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержки Фонда, - 1 | 323,20 | 10443343,38 |  |  |  |  | 323,20 | 10443343,38 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | пос. Концы, ул. Карьерная 1-я, д. 6 | 323,20 | 10443343,38 |  |  |  |  | 323,20 | 10443343,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого МКД по МО, из которых планируется переселить граждан без финансовой поддержкой Фонда, - 1 | 29,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,20 | 0,00 |
| 44 | пос. Шугозеро, ул. Советская, д. 57 | 29,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,2 | 0,00 |

Приложение 3

к Программе...

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2017 ГОДАХ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальных образований | Расселенная площадь | | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | | Количество переселенных жителей | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по Программе |  | 52440,74 | 48287,93 | 41471,69 | 46727,42 | 188927,78 |  | 1336 | 1235 | 1061 | 1213 | 4845 |  | 3361 | 3056 | 2659 | 3019 | 12095 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение |  | 1264,70 | 1421,50 |  |  | 2686,20 |  | 28 | 32 |  |  | 60 |  | 92 | 92 |  |  | 184 |
| 2 | Муниципальное образование Волосовское городское поселение |  |  |  | 516,80 |  | 516,80 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 40 |  | 40 |
| 3 | Муниципальное образование Каложицкое сельское поселение |  |  |  |  | 186,90 | 186,90 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 12 | 12 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 4 | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение |  | 1045,18 |  | 695,92 |  | 1741,10 |  | 34 |  | 23 |  | 57 |  | 71 |  | 43 |  | 114 |
| 5 | Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |  | 1271,60 |  |  | 1271,60 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 67 |  |  | 67 |
| 6 | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение |  |  | 1418,58 |  | 1780,54 | 3199,12 |  |  | 40 |  | 42 | 82 |  |  | 95 |  | 95 | 190 |
| 7 | Муниципальное образование "Город Пикалево" |  | 3284,66 |  | 1934,35 |  | 5219,01 |  | 70 |  | 48 |  | 118 |  | 155 |  | 90 |  | 245 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное образование Бережковское сельское поселение |  |  |  |  | 84,92 | 84,92 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 9 | Муниципальное образование "Город Волхов" |  | 3890,52 | 2905,90 |  | 12095,30 | 18891,72 |  | 95 | 70 |  | 312 | 477 |  | 235 | 179 |  | 859 | 1273 |
| 10 | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  | 1780,10 | 1143,00 |  | 3959,90 | 6883,00 |  | 49 | 34 |  | 109 | 192 |  | 133 | 74 |  | 271 | 478 |
| 11 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  | 4009,50 | 2580,19 | 2688,00 | 2183,10 | 11460,79 |  | 92 | 51 | 60 | 49 | 252 |  | 225 | 146 | 144 | 125 | 640 |
| 12 | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение |  |  | 47,60 | 190,10 |  | 237,70 |  |  | 1 | 5 |  | 6 |  |  | 1 | 18 |  | 19 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальное образование Агалатовское сельское поселение |  |  |  | 510,70 |  | 510,70 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 28 |  | 28 |
| 14 | Муниципальное образование "Город Всеволожск" |  |  |  | 1530,17 |  | 1530,17 |  |  |  | 43 |  | 43 |  |  |  | 103 |  | 103 |
| 15 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  | 5176,00 | 5209,20 | 3240,80 |  | 13626,00 |  | 124 | 117 | 62 |  | 303 |  | 303 | 273 | 201 |  | 777 |
| 16 | Муниципальное образование Заневское городское поселение |  |  | 53,10 |  | 1672,90 | 1726,00 |  |  | 2 |  | 38 | 40 |  |  | 7 |  | 87 | 94 |
| 17 | Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение |  |  |  |  | 250,27 | 250,27 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 18 | 18 |
| 18 | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение |  |  | 37,70 | 384,40 |  | 422,10 |  |  | 1 | 10 |  | 11 |  |  | 3 | 35 |  | 38 |
| 19 | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  | 2463,21 | 220,40 |  | 105,50 | 2789,11 |  | 72 | 4 |  | 4 | 80 |  | 169 | 9 |  | 7 | 185 |
| 20 | Муниципальное образование Муринское сельское поселение |  |  |  |  | 288,60 | 288,60 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 13 | 13 |
| 21 | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение |  |  |  | 66,20 |  | 66,20 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 22 | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  | 1666,30 |  | 1648,40 | 1479,70 | 4794,40 |  | 40 |  | 45 | 36 | 121 |  | 112 |  | 106 | 88 | 306 |
| 23 | Муниципальное образование Романовское сельское поселение |  |  |  |  | 434,80 | 434,80 |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 34 | 34 |
| 24 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  | 3317,16 | 1776,09 |  | 2766,61 | 7859,86 |  | 98 | 52 |  | 79 | 229 |  | 257 | 127 |  | 180 | 564 |
| 25 | Муниципальное образование Токсовское городское поселение |  |  |  | 1736,86 | 291,90 | 2028,76 |  |  |  | 66 | 10 | 76 |  |  |  | 142 | 20 | 162 |
| 26 | Муниципальное образование Щегловское сельское поселение |  |  | 2242,30 |  |  | 2242,30 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 168 |  |  | 168 |
| 27 | Муниципальное образование Юкковское сельское поселение |  |  |  |  | 455,70 | 455,70 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 21 | 21 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальное образование "Город Выборг" |  | 1344,03 | 3360,31 | 987,58 |  | 5691,92 |  | 35 | 81 | 35 |  | 151 |  | 101 | 211 | 80 |  | 392 |
| 29 | Муниципальное образование Гончаровское сельское поселение |  |  |  |  | 554,00 | 554,00 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 31 | 31 |
| 30 | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  | 158,50 | 1745,63 | 1373,47 |  | 3277,60 |  | 3 | 39 | 34 |  | 76 |  | 7 | 96 | 87 |  | 190 |
| 31 | Муниципальное образование Рощинское городское поселение |  |  |  | 1026,79 |  | 1026,79 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 78 |  | 78 |
| 32 | Муниципальное образование Приморское городское поселение |  |  |  |  | 479,30 | 479,30 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 36 | 36 |
| 33 | Муниципальное образование Светогорское городское поселение |  |  |  | 1197,36 |  | 1197,36 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 61 |  | 61 |
| 34 | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение |  |  | 41,25 | 462,15 |  | 503,40 |  |  | 1 | 11 |  | 12 |  |  | 1 | 21 |  | 22 |
| 35 | Муниципальное образование Советское городское поселение |  |  |  |  | 67,70 | 67,70 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение |  |  | 49,00 | 1432,34 |  | 1481,34 |  |  | 1 | 32 |  | 33 |  |  | 2 | 93 |  | 95 |
| 37 | Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  | 1105,23 | 1105,23 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 57 | 57 |
| 38 | Муниципальное образование "Город Коммунар" |  | 1501,30 |  |  | 902,40 | 2403,70 |  | 47 |  |  | 28 | 75 |  | 107 |  |  | 60 | 167 |
| 39 | Муниципальное образование Дружногорское городское поселение |  |  |  |  | 232,60 | 232,60 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 22 | 22 |
| 40 | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение |  |  |  |  | 685,40 | 685,40 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 46 | 46 |
| 41 | Муниципальное образование Елизаветинское сельское поселение |  |  |  |  | 166,95 | 166,95 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 42 | Муниципальное образование Новосветское сельское поселение |  |  |  |  | 264,80 | 264,80 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 23 | 23 |
| 43 | Муниципальное образование Пудостьское сельское поселение |  |  |  | 319,47 |  | 319,47 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 23 |  | 23 |
| 44 | Муниципальное образование Пудомягское сельское поселение |  |  |  |  | 190,60 | 190,60 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 11 | 11 |
| 45 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  | 3029,19 | 2621,90 | 1312,30 | 1089,67 | 8053,06 |  | 68 | 64 | 26 | 21 | 179 |  | 164 | 169 | 70 | 75 | 478 |
| 46 | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение |  |  | 38,00 |  | 115,00 | 153,00 |  |  | 1 |  | 6 | 7 |  |  | 4 |  | 11 | 15 |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Муниципальное образование "Город Ивангород" |  | 1035,10 |  |  |  | 1035,10 |  | 29 |  |  |  | 29 |  | 74 |  |  |  | 74 |
| 48 | Муниципальное образование Куземкинское сельское поселение |  |  |  |  | 148,80 | 148,80 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 49 | Муниципальное образование Опольевское сельское поселение |  | 1714,10 |  |  |  | 1714,10 |  | 39 |  |  |  | 39 |  | 107 |  |  |  | 107 |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  |  | 33,80 | 111,60 |  | 145,40 |  |  | 1 | 3 |  | 4 |  |  | 2 | 30 |  | 32 |
| 51 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  |  |  | 1054,90 |  | 1054,90 |  |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 48 |  | 48 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальное образование Мгинское городское поселение |  |  | 29,60 | 1624,09 |  | 1653,69 |  |  | 1 | 38 |  | 39 |  |  | 1 | 99 |  | 100 |
| 53 | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  | 1041,51 | 347,40 | 584,63 |  | 1973,54 |  | 28 | 11 | 18 |  | 57 |  | 56 | 17 | 35 |  | 108 |
| 54 | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение |  |  | 23,60 | 945,40 |  | 969,00 |  |  | 1 | 21 |  | 22 |  |  | 3 | 58 |  | 61 |
| 55 | Муниципальное образование Павловское городское поселение |  |  | 541,70 |  |  | 541,70 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 30 |  |  | 30 |
| 56 | Муниципальное образование Путиловское сельское поселение |  |  |  |  | 1457,60 | 1457,60 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 102 | 102 |
| 57 | Муниципальное образование Шумское сельское поселение |  | 840,54 |  |  | 323,20 | 1163,74 |  | 20 |  |  | 7 | 27 |  | 45 |  |  | 14 | 59 |
| 58 | Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение |  | 444,80 |  |  |  | 444,80 |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 33 |  |  |  | 33 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение |  |  |  |  | 1981,60 | 1981,60 |  |  |  |  | 54 | 54 |  |  |  |  | 126 | 126 |
| 60 | Муниципальное образование Доможировское сельское поселение |  |  |  |  | 186,00 | 186,00 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 61 | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение |  | 1308,10 | 2467,80 |  |  | 3775,90 |  | 38 | 68 |  |  | 106 |  | 117 | 150 |  |  | 267 |
| 62 | Муниципальное образование Янегское сельское поселение |  |  | 950,80 |  |  | 950,80 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 60 |  |  | 60 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Муниципальное образование Аннинское сельское поселение |  |  |  | 436,06 |  | 436,06 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 36 |  | 36 |
| 64 | Муниципальное образование Большеижорское городское поселение |  |  |  |  | 1049,00 | 1049,00 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 79 | 79 |
| 65 | Муниципальное образование Виллозское сельское поселение |  | 750,20 |  |  |  | 750,20 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 36 |  |  |  | 36 |
| 66 | Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение |  |  | 38,20 |  |  | 38,20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 67 | Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение |  |  |  | 139,30 |  | 139,30 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 7 |  | 7 |
| 68 | Муниципальное образование Кипенское сельское поселение |  |  |  | 106,10 |  | 106,10 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 69 | Муниципальное образование Низинское сельское поселение |  | 1040,70 |  |  |  | 1040,70 |  | 31 |  |  |  | 31 |  | 109 |  |  |  | 109 |
| 70 | Муниципальное образование Оржицкое сельское поселение |  |  | 308,50 |  |  | 308,50 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 29 |  |  | 29 |
| 71 | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение |  |  | 47,10 | 46,30 |  | 93,40 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 4 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение |  |  |  |  | 1038,20 | 1038,20 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 54 | 54 |
| 73 | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  | 2228,40 | 1653,92 | 1708,70 |  | 5591,02 |  | 66 | 51 | 49 |  | 166 |  | 157 | 118 | 127 |  | 402 |
| 74 | Муниципальное образование Толмачевское городское поселение |  |  | 1483,40 |  |  | 1483,40 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 98 |  |  | 98 |
| 75 | Муниципальное образование Тесовское сельское поселение |  |  |  | 28,60 |  | 28,60 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 76 | Муниципальное образование Торковичское сельское поселение |  |  |  | 166,50 |  | 166,50 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 12 |  | 12 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Муниципальное образование Важинское городское поселение |  |  | 1953,60 |  |  | 1953,60 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 113 |  |  | 113 |
| 78 | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение |  |  |  | 2357,60 | 1779,40 | 4137,00 |  |  |  | 50 | 41 | 91 |  |  |  | 134 | 103 | 237 |
| 79 | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение |  | 4055,60 | 1257,10 |  |  | 5312,70 |  | 96 | 32 |  |  | 128 |  | 248 | 62 |  |  | 310 |
| 80 | Муниципальное образование Никольское городское поселение |  | 2110,36 |  | 1962,20 |  | 4072,56 |  | 48 |  | 47 |  | 95 |  | 108 |  | 107 |  | 215 |
| 81 | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  | 2933,57 | 1832,61 | 3157,55 | 7923,73 |  |  | 77 | 45 | 89 | 211 |  |  | 181 | 128 | 195 | 504 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение |  |  | 56,20 | 97,70 |  | 153,90 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 2 | 2 |  | 4 |
| 83 | Муниципальное образование Ларионовское сельское поселение |  |  |  | 211,40 |  | 211,40 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 12 |  | 12 |
| 84 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение |  |  |  | 100,60 |  | 100,60 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 85 | Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение |  |  |  | 178,00 |  | 178,00 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 9 |  | 9 |
| 86 | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение |  |  |  | 376,30 |  | 376,30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 32 |  | 32 |
| 87 | Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  | 1776,09 | 1465,61 |  |  | 3241,70 |  | 48 | 38 |  |  | 86 |  | 124 | 107 |  |  | 231 |
| 88 | Муниципальное образование Сосновское сельское поселение |  |  | 821,26 |  |  | 821,26 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 68 |  |  | 68 |
|  | Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 89 | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение |  |  |  | 1498,11 |  | 1498,11 |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  |  | 128 |  | 128 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Муниципальное образование Любанское городское поселение |  |  |  |  | 1158,50 | 1158,50 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 86 | 86 |
| 91 | Муниципальное образование Рябовское городское поселение |  |  | 600,86 |  |  | 600,86 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 37 |  |  | 37 |
| 92 | Муниципальное образование Ульяновское городское поселение |  |  | 595,58 |  |  | 595,58 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 41 |  |  | 41 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |  |  |  | 293,93 | 293,93 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 94 | Муниципальное образование Ганьковское сельское поселение |  |  |  |  | 164,10 | 164,10 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 11 | 11 |
| 95 | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  | 164,89 |  |  | 99,25 | 264,14 |  | 5 |  |  | 3 | 8 |  | 16 |  |  | 5 | 21 |
| 96 | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  | 2495,08 | 2650,83 |  | 5145,91 |  |  | 77 | 71 |  | 148 |  |  | 210 | 171 |  | 381 |
|  | 2013 год |  | 52440,74 |  |  |  | 52440,74 |  | 1336 |  |  |  | 1336 |  | 3361 |  |  |  | 3361 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение |  | 1264,70 |  |  |  | 1264,70 |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 92 |  |  |  | 92 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение |  | 1045,18 |  |  |  | 1045,18 |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 71 |  |  |  | 71 |
| 3 | Муниципальное образование "Город Пикалево" |  | 3284,66 |  |  |  | 3284,66 |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 155 |  |  |  | 155 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное образование "Город Волхов" |  | 3890,52 |  |  |  | 3890,52 |  | 95 |  |  |  | 95 |  | 235 |  |  |  | 235 |
| 5 | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  | 1780,10 |  |  |  | 1780,10 |  | 49 |  |  |  | 49 |  | 133 |  |  |  | 133 |
| 6 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  | 4009,50 |  |  |  | 4009,50 |  | 92 |  |  |  | 92 |  | 225 |  |  |  | 225 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  | 5176,00 |  |  |  | 5176,00 |  | 124 |  |  |  | 124 |  | 303 |  |  |  | 303 |
| 8 | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  | 2463,21 |  |  |  | 2463,21 |  | 72 |  |  |  | 72 |  | 169 |  |  |  | 169 |
| 9 | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  | 1666,30 |  |  |  | 1666,30 |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 112 |  |  |  | 112 |
| 10 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  | 3317,16 |  |  |  | 3317,16 |  | 98 |  |  |  | 98 |  | 257 |  |  |  | 257 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальное образование "Город Выборг" |  | 1344,03 |  |  |  | 1344,03 |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 101 |  |  |  | 101 |
| 12 | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  | 158,50 |  |  |  | 158,50 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 7 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальное образование "Город Коммунар" |  | 1501,30 |  |  |  | 1501,30 |  | 47 |  |  |  | 47 |  | 107 |  |  |  | 107 |
| 14 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  | 3029,19 |  |  |  | 3029,19 |  | 68 |  |  |  | 68 |  | 164 |  |  |  | 164 |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Муниципальное образование "Город Ивангород" |  | 1035,10 |  |  |  | 1035,10 |  | 29 |  |  |  | 29 |  | 74 |  |  |  | 74 |
| 16 | Муниципальное образование Опольевское сельское поселение |  | 1714,10 |  |  |  | 1714,10 |  | 39 |  |  |  | 39 |  | 107 |  |  |  | 107 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  | 1041,51 |  |  |  | 1041,51 |  | 28 |  |  |  | 28 |  | 56 |  |  |  | 56 |
| 18 | Муниципальное образование Шумское сельское поселение |  | 840,54 |  |  |  | 840,54 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 45 |  |  |  | 45 |
| 19 | Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение |  | 444,80 |  |  |  | 444,80 |  | 15 |  |  |  | 15 |  | 33 |  |  |  | 33 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение |  | 1308,10 |  |  |  | 1308,10 |  | 38 |  |  |  | 38 |  | 117 |  |  |  | 117 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальное образование Виллозское сельское поселение |  | 750,20 |  |  |  | 750,20 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 36 |  |  |  | 36 |
| 22 | Муниципальное образование Низинское сельское поселение |  | 1040,70 |  |  |  | 1040,70 |  | 31 |  |  |  | 31 |  | 109 |  |  |  | 109 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  | 2228,40 |  |  |  | 2228,40 |  | 66 |  |  |  | 66 |  | 157 |  |  |  | 157 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение |  | 4055,60 |  |  |  | 4055,60 |  | 96 |  |  |  | 96 |  | 248 |  |  |  | 248 |
| 25 | Муниципальное образование Никольское городское поселение |  | 2110,36 |  |  |  | 2110,36 |  | 48 |  |  |  | 48 |  | 108 |  |  |  | 108 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  | 1776,09 |  |  |  | 1776,09 |  | 48 |  |  |  | 48 |  | 124 |  |  |  | 124 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  | 164,89 |  |  |  | 164,89 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 16 |  |  |  | 16 |
|  | 2014 год |  |  | 48287,93 |  |  | 48287,93 |  |  | 1235 |  |  | 1235 |  |  | 3056 |  |  | 3056 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение |  |  | 1421,50 |  |  | 1421,50 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 92 |  |  | 92 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2 | Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |  | 1271,60 |  |  | 1271,60 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 67 |  |  | 67 |
| 3 | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение |  |  | 1418,58 |  |  | 1418,58 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 95 |  |  | 95 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  | 2905,90 |  |  | 2905,90 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 179 |  |  | 179 |
| 5 | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  | 1143,00 |  |  | 1143,00 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 74 |  |  | 74 |
| 6 | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение |  |  | 47,60 |  |  | 47,60 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 7 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  | 2580,19 |  |  | 2580,19 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 146 |  |  | 146 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  | 5209,20 |  |  | 5209,20 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 273 |  |  | 273 |
| 9 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  | 1776,09 |  |  | 1776,09 |  |  | 52 |  |  | 52 |  |  | 127 |  |  | 127 |
| 10 | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение |  |  | 37,70 |  |  | 37,70 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 11 | Муниципальное образование Щегловское сельское поселение |  |  | 2242,30 |  |  | 2242,30 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 168 |  |  | 168 |
| 12 | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |  | 220,40 |  |  | 220,40 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 9 |  |  | 9 |
| 13 | Муниципальное образование Заневское городское поселение |  |  | 53,10 |  |  | 53,10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 7 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальное образование "Город Выборг" |  |  | 3360,31 |  |  | 3360,31 |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  | 211 |  |  | 211 |
| 15 | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение |  |  | 41,25 |  |  | 41,25 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 16 | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  | 1745,63 |  |  | 1745,63 |  |  | 39 |  |  | 39 |  |  | 96 |  |  | 96 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  | 2621,90 |  |  | 2621,90 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 169 |  |  | 169 |
| 18 | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение |  |  | 49,00 |  |  | 49,00 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 19 | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение |  |  | 38,00 |  |  | 38,00 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальное образование Мгинское городское поселение |  |  | 29,60 |  |  | 29,60 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 21 | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |  | 347,40 |  |  | 347,40 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 17 |  |  | 17 |
| 22 | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение |  |  | 23,60 |  |  | 23,60 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 23 | Муниципальное образование Павловское городское поселение |  |  | 541,70 |  |  | 541,70 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 30 |  |  | 30 |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  |  | 33,80 |  |  | 33,80 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение |  |  | 2467,80 |  |  | 2467,80 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  | 150 |  |  | 150 |
| 26 | Муниципальное образование Янегское сельское поселение |  |  | 950,80 |  |  | 950,80 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 60 |  |  | 60 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение |  |  | 38,20 |  |  | 38,20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 28 | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение |  |  | 47,10 |  |  | 47,10 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 29 | Муниципальное образование Оржицкое сельское поселение |  |  | 308,50 |  |  | 308,50 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 29 |  |  | 29 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  | 1653,92 |  |  | 1653,92 |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  | 118 |  |  | 118 |
| 31 | Муниципальное образование Толмачевское городское поселение |  |  | 1483,40 |  |  | 1483,40 |  |  | 42 |  |  | 42 |  |  | 98 |  |  | 98 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Муниципальное образование Важинское городское поселение |  |  | 1953,60 |  |  | 1953,60 |  |  | 49 |  |  | 49 |  |  | 113 |  |  | 113 |
| 33 | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение |  |  | 1257,10 |  |  | 1257,10 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 62 |  |  | 62 |
| 34 | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  | 2933,57 |  |  | 2933,57 |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  | 181 |  |  | 181 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Муниципальное образование Приозерское городское поселение |  |  | 1465,61 |  |  | 1465,61 |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  | 107 |  |  | 107 |
| 36 | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение |  |  | 56,20 |  |  | 56,20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 37 | Муниципальное образование Сосновское сельское поселение |  |  | 821,26 |  |  | 821,26 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 68 |  |  | 68 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Муниципальное образование Рябовское городское поселение |  |  | 600,86 |  |  | 600,86 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 37 |  |  | 37 |
| 39 | Муниципальное образование Ульяновское городское поселение |  |  | 595,58 |  |  | 595,58 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 41 |  |  | 41 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  | 2495,08 |  |  | 2495,08 |  |  | 77 |  |  | 77 |  |  | 210 |  |  | 210 |
|  | 2015 год |  |  |  | 41471,69 |  | 41471,69 |  |  |  | 1061 |  | 1061 |  |  |  | 2659 |  | 2659 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Волосовское городское поселение |  |  |  | 516,80 |  | 516,80 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 40 |  | 40 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение |  |  |  | 695,92 |  | 695,92 |  |  |  | 23 |  | 23 |  |  |  | 43 |  | 43 |
| 3 | Муниципальное образование "Город Пикалево" |  |  |  | 1934,35 |  | 1934,35 |  |  |  | 48 |  | 48 |  |  |  | 90 |  | 90 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  | 2688,00 |  | 2688,00 |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  | 144 |  | 144 |
| 5 | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение |  |  |  | 190,10 |  | 190,10 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 18 |  | 18 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное образование Агалатовское сельское поселение |  |  |  | 510,70 |  | 510,70 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 28 |  | 28 |
| 7 | Муниципальное образование "Город Всеволожск" |  |  |  | 1530,17 |  | 1530,17 |  |  |  | 43 |  | 43 |  |  |  | 103 |  | 103 |
| 8 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение |  |  |  | 3240,80 |  | 3240,80 |  |  |  | 62 |  | 62 |  |  |  | 201 |  | 201 |
| 9 | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение |  |  |  | 384,40 |  | 384,40 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 35 |  | 35 |
| 10 | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение |  |  |  | 66,20 |  | 66,20 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 11 | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  | 1648,40 |  | 1648,40 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  | 106 |  | 106 |
| 12 | Муниципальное образование Токсовское городское поселение |  |  |  | 1736,86 |  | 1736,86 |  |  |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 142 |  | 142 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальное образование "Город Выборг" |  |  |  | 987,58 |  | 987,58 |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  | 80 |  | 80 |
| 14 | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение |  |  |  | 1373,47 |  | 1373,47 |  |  |  | 34 |  | 34 |  |  |  | 87 |  | 87 |
| 15 | Муниципальное образование Рощинское городское поселение |  |  |  | 1026,79 |  | 1026,79 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 78 |  | 78 |
| 16 | Муниципальное образование Светогорское городское поселение |  |  |  | 1197,36 |  | 1197,36 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 61 |  | 61 |
| 17 | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение |  |  |  | 462,15 |  | 462,15 |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 21 |  | 21 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение |  |  |  | 1432,34 |  | 1432,34 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 93 |  | 93 |
| 19 | Муниципальное образование Пудостьское сельское поселение |  |  |  | 319,47 |  | 319,47 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 23 |  | 23 |
| 20 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  | 1312,30 |  | 1312,30 |  |  |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 70 |  | 70 |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение |  |  |  | 111,60 |  | 111,60 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 30 |  | 30 |
| 22 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение |  |  |  | 1054,90 |  | 1054,90 |  |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 48 |  | 48 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Муниципальное образование Мгинское городское поселение |  |  |  | 1624,09 |  | 1624,09 |  |  |  | 38 |  | 38 |  |  |  | 99 |  | 99 |
| 24 | Муниципальное образование Назиевское городское поселение |  |  |  | 584,63 |  | 584,63 |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  | 35 |  | 35 |
| 25 | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение |  |  |  | 945,40 |  | 945,40 |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  | 58 |  | 58 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Муниципальное образование Аннинское сельское поселение |  |  |  | 436,06 |  | 436,06 |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 36 |  | 36 |
| 27 | Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение |  |  |  | 139,30 |  | 139,30 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 7 |  | 7 |
| 28 | Муниципальное образование Кипенское сельское поселение |  |  |  | 106,10 |  | 106,10 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 29 | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение |  |  |  | 46,30 |  | 46,30 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Муниципальное образование Лужское городское поселение |  |  |  | 1708,70 |  | 1708,70 |  |  |  | 49 |  | 49 |  |  |  | 127 |  | 127 |
| 31 | Муниципальное образование Тесовское сельское поселение |  |  |  | 28,60 |  | 28,60 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 32 | Муниципальное образование Торковичское сельское поселение |  |  |  | 166,50 |  | 166,50 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 12 |  | 12 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение |  |  |  | 2357,60 |  | 2357,60 |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 134 |  | 134 |
| 34 | Муниципальное образование Никольское городское поселение |  |  |  | 1962,20 |  | 1962,20 |  |  |  | 47 |  | 47 |  |  |  | 107 |  | 107 |
| 35 | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  |  | 1832,61 |  | 1832,61 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  |  | 128 |  | 128 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение |  |  |  | 97,70 |  | 97,70 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 37 | Муниципальное образование Ларионовское сельское поселение |  |  |  | 211,40 |  | 211,40 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 12 |  | 12 |
| 38 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение |  |  |  | 100,60 |  | 100,60 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 39 | Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение |  |  |  | 178,00 |  | 178,00 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 9 |  | 9 |
| 40 | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение |  |  |  | 376,30 |  | 376,30 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 32 |  | 32 |
|  | Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 41 | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение |  |  |  | 1498,11 |  | 1498,11 |  |  |  | 46 |  | 46 |  |  |  | 128 |  | 128 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение |  |  |  | 2650,83 |  | 2650,83 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  |  | 171 |  | 171 |
|  | 2016 год |  |  |  |  | 46727,42 | 46727,42 |  |  |  |  | 1213 | 1213 |  |  |  |  | 3019 | 3019 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение |  |  |  |  | 1780,54 | 1780,54 |  |  |  |  | 42 | 42 |  |  |  |  | 95 | 95 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Каложицкое сельское поселение |  |  |  |  | 186,90 | 186,90 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 12 | 12 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование Бережковское сельское поселение |  |  |  |  | 84,92 | 84,92 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 4 | Муниципальное образование "Город Волхов" |  |  |  |  | 12095,30 | 12095,30 |  |  |  |  | 312 | 312 |  |  |  |  | 859 | 859 |
| 5 | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение |  |  |  |  | 3959,90 | 3959,90 |  |  |  |  | 109 | 109 |  |  |  |  | 271 | 271 |
| 6 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение |  |  |  |  | 2183,10 | 2183,10 |  |  |  |  | 49 | 49 |  |  |  |  | 125 | 125 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное образование Морозовское городское поселение |  |  |  |  | 105,50 | 105,50 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 8 | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение |  |  |  |  | 1479,70 | 1479,70 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 88 | 88 |
| 9 | Муниципальное образование Романовское сельское поселение |  |  |  |  | 434,80 | 434,80 |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 34 | 34 |
| 10 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение |  |  |  |  | 2766,61 | 2766,61 |  |  |  |  | 79 | 79 |  |  |  |  | 180 | 180 |
| 11 | Муниципальное образование Токсовское городское поселение |  |  |  |  | 291,90 | 291,90 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 12 | Муниципальное образование Юкковское сельское поселение |  |  |  |  | 455,70 | 455,70 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 13 | Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение |  |  |  |  | 250,27 | 250,27 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 18 | 18 |
| 14 | Муниципальное образование Заневское городское поселение |  |  |  |  | 1672,90 | 1672,90 |  |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  |  | 87 | 87 |
| 15 | Муниципальное образование Муринское сельское поселение |  |  |  |  | 288,60 | 288,60 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 13 | 13 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Муниципальное образование Гончаровское сельское поселение |  |  |  |  | 554,00 | 554,00 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  | 31 | 31 |
| 17 | Муниципальное образование Приморское сельское поселение |  |  |  |  | 479,30 | 479,30 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 36 | 36 |
| 18 | Муниципальное образование Советское городское поселение |  |  |  |  | 67,70 | 67,70 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальное образование "Город Гатчина" |  |  |  |  | 1105,23 | 1105,23 |  |  |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  | 57 | 57 |
| 20 | Муниципальное образование "Город Коммунар" |  |  |  |  | 902,40 | 902,40 |  |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  |  | 60 | 60 |
| 21 | Муниципальное образование Дружногорское городское поселение |  |  |  |  | 232,60 | 232,60 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 22 | 22 |
| 22 | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение |  |  |  |  | 685,40 | 685,40 |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 46 | 46 |
| 23 | Муниципальное образование Елизаветинское сельское поселение |  |  |  |  | 166,95 | 166,95 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 24 | Муниципальное образование Новосветское сельское поселение |  |  |  |  | 264,80 | 264,80 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 23 | 23 |
| 25 | Муниципальное образование Пудомягское сельское поселение |  |  |  |  | 190,60 | 190,60 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 11 | 11 |
| 26 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение |  |  |  |  | 1089,67 | 1089,67 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  |  | 75 | 75 |
| 27 | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение |  |  |  |  | 115,00 | 115,00 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 11 | 11 |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальное образование Куземкинское сельское поселение |  |  |  |  | 148,80 | 148,80 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Муниципальное образование Путиловское сельское поселение |  |  |  |  | 1457,60 | 1457,60 |  |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 102 | 102 |
| 30 | Муниципальное образование Шумское сельское поселение |  |  |  |  | 323,20 | 323,20 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 14 | 14 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение |  |  |  |  | 1981,60 | 1981,60 |  |  |  |  | 54 | 54 |  |  |  |  | 126 | 126 |
| 32 | Муниципальное образование Доможировское сельское поселение |  |  |  |  | 186,00 | 186,00 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Муниципальное образование Большеижорское городское поселение |  |  |  |  | 1049,00 | 1049,00 |  |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 79 | 79 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение |  |  |  |  | 1038,20 | 1038,20 |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 54 | 54 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение |  |  |  |  | 1779,40 | 1779,40 |  |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  |  | 103 | 103 |
| 36 | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение |  |  |  |  | 3157,55 | 3157,55 |  |  |  |  | 89 | 89 |  |  |  |  | 195 | 195 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Муниципальное образование Любанское городское поселение |  |  |  |  | 1158,50 | 1158,50 |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 86 | 86 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Муниципальное образование Борское сельское поселение |  |  |  |  | 293,93 | 293,93 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 39 | Муниципальное образование Ганьковское сельское поселение |  |  |  |  | 164,10 | 164,10 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 11 | 11 |
| 40 | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  | 99,25 | 99,25 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |

Приложение 4

к Программе...

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013-2017 ГОДАХ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь жилых помещений | Приобретаемая/предоставляемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| в рамках долевого софинансирования | | | | | Дополнительные средства на приобретение дополнительных метров, превышение установленной стоимости 1 кв. м |
| всего | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования |
| кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 930 [<\*>](#P60753) МКД, в т.ч.: | 188927,78 | 207789,33 | 7542550039,61 | 6764562590,78 | 2447303206,31 | 2984323758,85 | 1327058125,62 | 5877500,00 | 777987448,83 |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 828 [<\*>](#P60753) МКД, с финансовой поддержкой Фонда | 162295,03 | 178229,39 | 6476430250,05 | 5807757488,22 | 2447303206,31 | 2159436236,42 | 1201018045,49 | 0,00 | 668672761,83 |
|  | Всего по субъекту в 2013-2017 годах: 145 [<\*>](#P60753) МКД, без финансовой поддержки Фонда | 26632,75 | 29559,94 | 1066119789,56 | 956805102,56 | 0,00 | 824887522,43 | 126040080,13 | 5877500,00 | 109314687,00 |
|  | Всего по субъекту в 2013 году - 216 МКД, в т.ч.: | 52440,74 | 58285,93 | 2110716751,47 | 1899021489,11 | 681884137,14 | 1120784630,31 | 90475221,66 | 5877500,00 | 211695262,36 |
|  | Итого по субъекту в 2013 году: МКД, с финансовой поддержкой Фонда, - 174 | 43272,87 | 47643,26 | 1645070340,47 | 1494088467,11 | 681884137,14 | 737499906,61 | 74704423,36 | 0,00 | 150981873,36 |
|  | ПЕРВЫЙ ЭТАП 2013 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по первой заявке: 152 МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда | 37112,47 | 40943,55 | 1416646830,00 | 1284022262,00 | 674111687,55 | 545709461,35 | 64201113,10 | 0,00 | 132624568,00 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение | 1045,18 | 1107,90 | 38333340,00 | 36163228,00 | 18985694,70 | 15369371,90 | 1808161,40 | 0,00 | 2170112,00 |
| 2 | Муниципальное образование "Город Пикалево" | 3284,66 | 3522,37 | 121874002,00 | 113649236,00 | 59665848,90 | 48300925,30 | 5682461,80 | 0,00 | 8224766,00 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение | 1264,70 | 1317,90 | 45599340,00 | 43758620,00 | 22973275,50 | 18597413,50 | 2187931,00 | 0,00 | 1840720,00 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное образование "Город Волхов" | 2764,42 | 3024,10 | 104633860,00 | 95579732,00 | 50179359,30 | 40621386,10 | 4778986,60 | 0,00 | 9054128,00 |
| 5 | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение | 1780,10 | 1983,73 | 68637058,00 | 61591460,00 | 32335516,50 | 26176370,50 | 3079573,00 | 0,00 | 7045598,00 |
| 6 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение | 2663,20 | 2874,11 | 99444206,00 | 92146720,00 | 48377028,00 | 39162356,00 | 4607336,00 | 0,00 | 7297486,00 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение | 1625,10 | 1764,30 | 61044780,00 | 56228460,00 | 29519941,50 | 23897095,50 | 2811423,00 | 0,00 | 4816320,00 |
| 8 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение | 3317,16 | 3990,52 | 138071992,00 | 114773736,00 | 60256211,40 | 48778837,80 | 5738686,80 | 0,00 | 23298256,00 |
| 9 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение | 4024,40 | 4234,50 | 146513700,00 | 139244240,00 | 73103226,00 | 59178802,00 | 6962212,00 | 0,00 | 7269460,00 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальное образование "Город Выборг" | 1344,03 | 1597,60 | 55276960,00 | 46503438,00 | 24414304,95 | 19763961,15 | 2325171,90 | 0,00 | 8773522,00 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение | 2855,08 | 3084,40 | 106720240,00 | 98785768,00 | 51862528,20 | 41983951,40 | 4939288,40 | 0,00 | 7934472,00 |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальное образование Опольевское сельское поселение | 1714,10 | 1789,50 | 61916700,00 | 59307860,00 | 31136626,50 | 25205840,50 | 2965393,00 | 0,00 | 2608840,00 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальное образование Назиевское городское поселение | 1041,51 | 1087,93 | 37642378,00 | 36036246,00 | 18919029,15 | 15315404,55 | 1801812,30 | 0,00 | 1606132,00 |
| 14 | Муниципальное образование Шумское сельское поселение | 840,54 | 902,70 | 31233420,00 | 29082684,00 | 15268409,10 | 12360140,70 | 1454134,20 | 0,00 | 2150736,00 |
| 15 | Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение | 444,80 | 448,79 | 15528134,00 | 15390080,00 | 8079792,00 | 6540784,00 | 769504,00 | 0,00 | 138054,00 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение | 1308,10 | 1417,20 | 49035120,00 | 45260260,00 | 23761636,50 | 19235610,50 | 2263013,00 | 0,00 | 3774860,00 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальное образование Виллозское сельское поселение | 750,20 | 846,40 | 29285440,00 | 25956920,00 | 13627383,00 | 11031691,00 | 1297846,00 | 0,00 | 3328520,00 |
| 18 | Муниципальное образование Низинское сельское поселение | 1040,70 | 1378,00 | 47678800,00 | 36008220,00 | 18904315,50 | 15303493,50 | 1800411,00 | 0,00 | 11670580,00 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальное образование Лужское городское поселение | 2228,40 | 2514,10 | 86987860,00 | 77102640,00 | 40478886,00 | 32768622,00 | 3855132,00 | 0,00 | 9885220,00 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальное образование Приозерское городское поселение | 1776,09 | 2057,50 | 71189500,00 | 61452714,00 | 32262674,85 | 26117403,45 | 3072635,70 | 0,00 | 9736786,00 |
|  | ВТОРОЙ ЭТАП 2013 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по второй заявке: 22 МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда | 6160,40 | 6699,71 | 228423510,47 | 210066205,11 | 7772449,59 | 191790445,26 | 10503310,26 | 0,00 | 18357305,36 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование "Город Волхов" | 1126,10 | 1145,50 | 39634300,00 | 38838500,00 | 1437024,50 | 35459550,50 | 1941925,00 | 0,00 | 795800,00 |
| 2 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение | 1346,30 | 1434,61 | 49637506,00 | 46581980,00 | 1723533,26 | 42529347,74 | 2329099,00 | 0,00 | 3055526,00 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение | 1151,60 | 1209,70 | 41855620,00 | 39845360,00 | 1474278,32 | 36378813,68 | 1992268,00 | 0,00 | 2010260,00 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное образование "Город Коммунар" | 1501,30 | 1725,30 | 59695380,00 | 51944980,00 | 1921964,26 | 47425766,74 | 2597249,00 | 0,00 | 7750400,00 |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное образование "Город Ивангород" | 1035,10 | 1184,60 | 37600704,47 | 32855385,11 | 1215649,25 | 29996966,60 | 1642769,26 | 0,00 | 4745319,36 |
|  | Итого по субъекту в 2013 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда ЖКХ, - 45 | 9167,87 | 10642,67 | 465646411,00 | 404933022,00 | 0,00 | 383284723,70 | 15770798,30 | 5877500,00 | 60713389,00 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение | 158,50 | 165,30 | 5877500,00 | 5877500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5877500,00 | 0,00 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Морозовское городское поселение | 2463,21 | 3450,50 | 139186000,00 | 99360773,00 | 0,00 | 88603490,00 | 10757283,00 | 0,00 | 39825227,00 |
| 3 | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение | 41,20 | 25,40 | 1064006,00 | 1064006,00 | 0,00 | 1010805,70 | 53200,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение | 174,11 | 200,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение | 4055,60 | 4366,30 | 253839950,00 | 235777042,00 | 0,00 | 232288442,00 | 3488600,00 | 0,00 | 18062908,00 |
| 6 | Муниципальное образование Никольское городское поселение | 2110,36 | 2205,22 | 65678955,00 | 62853701,00 | 0,00 | 61381986,00 | 1471715,00 | 0,00 | 2825254,00 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение | 164,89 | 229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту в 2014 году - 241 МКД, в т.ч.: | 48287,93 | 52654,02 | 1867136499,85 | 1709077018,62 | 546254975,04 | 468377872,36 | 694444171,22 | 0,00 | 158059481,23 |
|  | Итого по субъекту в 2014 году МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда ЖКХ, - 224 | 46916,20 | 51228,56 | 1852795715,85 | 1695880136,62 | 546254975,04 | 459850064,59 | 689775096,99 | 0,00 | 156915579,23 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Борское сельское поселение | 1271,60 | 1400,75 | 51029322,50 | 46324388,00 | 14921412,71 | 12561190,12 | 18841785,17 | 0,00 | 4704934,50 |
| 2 | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение | 1418,58 | 1575,50 | 57395465,00 | 51678869,40 | 16646129,00 | 14013096,16 | 21019644,24 | 0,00 | 5716595,60 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование Бегуницкое сельское поселение | 1421,50 | 1454,63 | 52992170,90 | 51785245,00 | 16680393,33 | 14041940,67 | 21062911,00 | 0,00 | 1206925,90 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное образование "Город Волхов" | 2905,90 | 3052,06 | 109911853,80 | 104174437,69 | 33555322,47 | 28247646,04 | 42371469,18 | 0,00 | 5737416,11 |
| 5 | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение | 1143,00 | 1358,36 | 49485054,80 | 41639490,00 | 13412373,94 | 11290846,43 | 16936269,63 | 0,00 | 7845564,80 |
| 6 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение | 2580,19 | 2649,94 | 97157352,80 | 93996321,70 | 30276879,40 | 25487776,92 | 38231665,38 | 0,00 | 3161031,10 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное образование Щегловское сельское поселение | 2242,30 | 2511,59 | 81686989,00 | 72928597,20 | 23490816,48 | 19775112,29 | 29662668,43 | 0,00 | 8758391,80 |
| 8 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение | 5041,20 | 5316,87 | 193693574,10 | 183650916,00 | 59155257,70 | 49798263,32 | 74697394,98 | 0,00 | 10042658,10 |
| 9 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение | 1764,46 | 1869,02 | 68088398,60 | 64279277,80 | 20704809,57 | 17429787,30 | 26144680,93 | 0,00 | 3809120,80 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальное образование "Город Выборг" | 3360,31 | 3597,20 | 131045996,00 | 122416093,30 | 39431088,66 | 33194001,86 | 49791002,78 | 0,00 | 8629902,70 |
| 11 | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение | 1681,68 | 1809,90 | 65934657,00 | 61263602,40 | 19733439,22 | 16612065,28 | 24918097,90 | 0,00 | 4671054,60 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение | 2621,90 | 2976,80 | 108444824,00 | 95515817,00 | 30766319,56 | 25899798,98 | 38849698,46 | 0,00 | 12929007,00 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальное образование Назиевское городское поселение | 347,40 | 374,00 | 13624820,00 | 12655782,00 | 4076516,81 | 3431706,07 | 5147559,12 | 0,00 | 969038,00 |
| 14 | Муниципальное образование Павловское городское поселение | 541,70 | 620,50 | 22604815,00 | 19734131,00 | 6356503,04 | 5351051,19 | 8026576,77 | 0,00 | 2870684,00 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Муниципальное образование Лодейнопольское городское поселение | 2467,80 | 2739,90 | 99814557,00 | 89901954,00 | 28958054,63 | 24377559,74 | 36566339,63 | 0,00 | 9912603,00 |
| 16 | Муниципальное образование Янегское сельское поселение | 915,10 | 938,00 | 34171340,00 | 33337093,00 | 10738113,21 | 9039591,91 | 13559387,88 | 0,00 | 834247,00 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение | 38,20 | 42,00 | 2000000,00 | 1391626,00 | 448252,57 | 377349,37 | 566024,06 | 0,00 | 608374,00 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальное образование Лужское городское поселение | 1589,02 | 1825,34 | 66473848,62 | 57845588,31 | 18632472,70 | 15685246,23 | 23527869,38 | 0,00 | 8628260,31 |
| 19 | Муниципальное образование Толмачевское городское поселение | 1483,40 | 1683,12 | 61228775,32 | 53971879,85 | 17384723,87 | 14634862,39 | 21952293,59 | 0,00 | 7256895,47 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальное образование Важинское городское поселение | 1953,60 | 2030,80 | 73982044,00 | 71169648,00 | 22924246,51 | 19298160,60 | 28947240,89 | 0,00 | 2812396,00 |
| 21 | Муниципальное образование Вознесенское городское поселение | 1257,10 | 1348,99 | 49143705,71 | 45796153,01 | 14751264,48 | 12417955,42 | 18626933,11 | 0,00 | 3347552,70 |
| 22 | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение | 2933,57 | 3125,80 | 113872894,00 | 106869955,10 | 34423567,68 | 28978554,96 | 43467832,46 | 0,00 | 7002938,90 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Муниципальное образование Приозерское городское поселение | 1465,61 | 1561,00 | 56849015,00 | 53266488,80 | 17157512,43 | 14443590,54 | 21665385,83 | 0,00 | 3582526,20 |
| 24 | Муниципальное образование Сосновское сельское поселение | 821,26 | 921,80 | 33581174,00 | 29918501,80 | 9636960,83 | 8112616,39 | 12168924,58 | 0,00 | 3662672,20 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Муниципальное образование Рябовское городское поселение | 600,86 | 629,40 | 22929042,00 | 21889329,80 | 7050707,80 | 5935448,80 | 8903173,20 | 0,00 | 1039712,20 |
| 26 | Муниципальное образование Ульяновское городское поселение | 553,88 | 640,59 | 23336693,70 | 20177848,40 | 6499427,54 | 5471368,34 | 8207052,52 | 0,00 | 3158845,30 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение | 2495,08 | 3174,70 | 112317333,00 | 88301102,06 | 28442408,90 | 23943477,27 | 35915215,89 | 0,00 | 24016230,94 |
|  | Итого по субъекту в 2014 году МКД, без финансовой поддержки Фонда ЖКХ, - 21 | 1371,73 | 1425,46 | 14340784,00 | 13196882,00 | 0,00 | 8527807,77 | 4669074,23 | 0,00 | 1143902,00 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Морозовское городское поселение | 220,40 | 220,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальное образование Заневское городское поселение | 53,10 | 53,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение | 11,63 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение | 37,70 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение | 168,00 | 205,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение | 63,95 | 48,70 | 1958227,00 | 1958227,00 | 0,00 | 1860315,65 | 97911,35 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение | 41,25 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение | 33,80 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальное образование Мгинское городское поселение | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение | 23,60 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальное образование Янегское сельское поселение | 35,70 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Муниципальное образование Оржицкое сельское поселение | 308,50 | 339,90 | 12382557,00 | 11238655,00 | 0,00 | 6667492,12 | 4571162,88 | 0,00 | 1143902,00 |
| 16 | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение | 47,10 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальное образование Лужское городское поселение | 64,90 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение | 56,20 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальное образование Ульяновское городское поселение | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту в 2015 году, - 227 МКД, в т.ч.: | 41471,69 | 46440,12 | 1720701881,33 | 1495863825,13 | 532408638,68 | 464485273,72 | 498969912,73 | 0,00 | 224838056,20 |
|  | Итого по субъекту в 2015 году: МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 186 | 33000,70 | 36925,12 | 1395099334,23 | 1198967339,73 | 532408638,68 | 266623480,44 | 399935220,61 | 0,00 | 196131994,50 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение | 695,92 | 821,35 | 29921780,50 | 25352365,60 | 11257870,01 | 5637798,24 | 8456697,35 | 0,00 | 4569414,90 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Волосовское городское поселение | 516,80 | 611,50 | 22276945,00 | 18827024,00 | 8360252,93 | 4186708,43 | 6280062,64 | 0,00 | 3449921,00 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение | 2688,00 | 2837,31 | 103363203,30 | 97923840,00 | 43483668,50 | 21776068,60 | 32664102,90 | 0,00 | 5439363,30 |
| 4 | Муниципальное образование Усадищенское сельское поселение | 190,10 | 195,50 | 6835497,00 | 6584981,34 | 2924100,45 | 1464352,36 | 2196528,53 | 0,00 | 250515,66 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное образование Агалатовское сельское поселение | 510,70 | 635,58 | 30899590,00 | 18604801,00 | 8261573,47 | 4137291,01 | 6205936,52 | 0,00 | 12294789,00 |
| 6 | Муниципальное образование "Город Всеволожск" | 1530,17 | 1676,36 | 95482608,00 | 55744093,10 | 24753498,89 | 12396237,68 | 18594356,53 | 0,00 | 39738514,90 |
| 7 | Муниципальное образование Дубровское городское поселение | 3240,80 | 3363,84 | 122544691,20 | 118062344,00 | 52426291,99 | 26254420,80 | 39381631,21 | 0,00 | 4482347,20 |
| 8 | Муниципальное образование Куйвозовское сельское поселение | 384,40 | 500,00 | 23400000,00 | 13923546,00 | 6182834,11 | 3096284,74 | 4644427,15 | 0,00 | 9476454,00 |
| 9 | Муниципальное образование Колтушское сельское поселение | 66,20 | 106,26 | 6095000,00 | 2411666,00 | 1070914,75 | 536300,50 | 804450,75 | 0,00 | 3683334,00 |
| 10 | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение | 1648,40 | 1872,28 | 68207160,40 | 60051212,00 | 26666100,88 | 13354044,45 | 20031066,67 | 0,00 | 8155948,40 |
| 11 | Муниципальное образование Токсовское городское поселение | 1736,86 | 2033,60 | 74084048,00 | 63273809,80 | 28097114,76 | 14070678,02 | 21106017,02 | 0,00 | 10810238,20 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальное образование "Город Выборг" | 987,58 | 1250,00 | 45537500,00 | 35977539,40 | 15976042,16 | 8000598,89 | 12000898,35 | 0,00 | 9559960,60 |
| 13 | Муниципальное образование Каменногорское городское поселение | 1373,47 | 1528,00 | 55665040,00 | 50035512,10 | 22218569,26 | 11126777,13 | 16690165,71 | 0,00 | 5629527,90 |
| 14 | Муниципальное образование Светогорское городское поселение | 1197,36 | 1293,49 | 47121840,70 | 43619824,80 | 19369644,83 | 9700071,99 | 14550107,98 | 0,00 | 3502015,90 |
| 15 | Муниципальное образование Селезневское сельское поселение | 462,15 | 517,30 | 18845239,00 | 16836124,50 | 7476182,07 | 3743976,97 | 5615965,46 | 0,00 | 2009114,50 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Муниципальное образование Большеколпанское сельское поселение | 1432,34 | 1581,74 | 57622788,20 | 52180146,20 | 23170906,92 | 11603695,71 | 17405543,57 | 0,00 | 5442642,00 |
| 17 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение | 1243,04 | 1362,59 | 49639153,70 | 45283947,20 | 20108608,46 | 10070135,50 | 15105203,24 | 0,00 | 4355206,50 |
|  | Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальное образование Будогощское городское поселение | 111,60 | 130,30 | 5600000,00 | 4065588,00 | 1805348,73 | 904095,70 | 1356143,57 | 0,00 | 1534412,00 |
| 19 | Муниципальное образование Глажевское сельское поселение | 1054,90 | 1122,10 | 40878168,76 | 38430007,00 | 17065075,11 | 8545972,75 | 12818959,14 | 0,00 | 2448161,76 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальное образование Мгинское городское поселение | 1624,09 | 1777,80 | 64765254,00 | 59165598,70 | 26272838,98 | 13157103,89 | 19735655,83 | 0,00 | 5599655,30 |
| 21 | Муниципальное образование Назиевское городское поселение | 584,63 | 607,40 | 22127582,00 | 21298070,90 | 9457536,13 | 4736213,91 | 7104320,86 | 0,00 | 829511,10 |
| 22 | Муниципальное образование Отрадненское городское поселение | 945,40 | 1114,80 | 40612164,00 | 34440922,00 | 15293697,99 | 7658889,60 | 11488334,41 | 0,00 | 6171242,00 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Муниципальное образование Аннинское сельское поселение | 436,06 | 558,96 | 20362912,80 | 15885665,80 | 7054125,18 | 3532616,24 | 5298924,38 | 0,00 | 4477247,00 |
| 24 | Муниципальное образование Горбунковское сельское поселение | 139,30 | 156,00 | 7800000,00 | 5074699,00 | 2253450,53 | 1128499,39 | 1692749,08 | 0,00 | 2725301,00 |
| 25 | Муниципальное образование Кипенское сельское поселение | 53,00 | 50,20 | 2300000,00 | 1828786,00 | 812083,39 | 406681,05 | 610021,56 | 0,00 | 471214,00 |
| 26 | Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение | 46,30 | 58,30 | 2100000,00 | 1667753,00 | 740575,72 | 370870,91 | 556306,37 | 0,00 | 432247,00 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Муниципальное образование Торковическое сельское поселение | 166,50 | 197,50 | 4548999,00 | 3821918,49 | 1697145,84 | 849909,06 | 1274863,59 | 0,00 | 727080,51 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение | 2357,60 | 2515,16 | 91627278,80 | 85887368,00 | 38138800,91 | 19099426,84 | 28649140,25 | 0,00 | 5739910,80 |
| 29 | Муниципальное образование Никольское городское поселение | 1962,20 | 2090,60 | 76160558,00 | 71482946,00 | 31742430,93 | 15896206,03 | 23844309,04 | 0,00 | 4677612,00 |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение | 97,70 | 103,40 | 3766862,00 | 3559211,00 | 1580488,99 | 791488,80 | 1187233,21 | 0,00 | 207651,00 |
| 31 | Муниципальное образование Ларионовское сельское поселение | 211,40 | 223,30 | 8134819,00 | 7701302,00 | 3419809,34 | 1712597,06 | 2568895,60 | 0,00 | 433517,00 |
| 32 | Муниципальное образование Мельниковское сельское поселение | 100,60 | 106,00 | 3861580,00 | 3664858,00 | 1627402,18 | 814982,40 | 1222473,42 | 0,00 | 196722,00 |
| 33 | Муниципальное образование Мичуринское сельское поселение | 178,00 | 218,80 | 8100000,00 | 6280175,91 | 2788749,78 | 1396570,44 | 2094855,69 | 0,00 | 1819824,09 |
| 34 | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение | 376,30 | 384,20 | 13732322,87 | 13449955,99 | 5972533,62 | 2990968,96 | 4486453,41 | 0,00 | 282366,88 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Муниципальное образование Тихвинское городское поселение | 2650,83 | 3323,60 | 121078748,00 | 96569736,90 | 42882370,89 | 21474946,39 | 32212419,62 | 0,00 | 24509011,10 |
|  | Итого по субъекту в 2015 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда ЖКХ, - 43 | 8470,99 | 9515,00 | 325602547,10 | 296896485,40 | 0,00 | 197861793,28 | 99034692,12 | 0,00 | 28706061,70 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование "Город Пикалево" | 1934,35 | 2166,47 | 78924502,10 | 70468370,50 | 0,00 | 46962489,77 | 23505880,73 | 0,00 | 8456131,60 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Рощинское городское поселение | 1026,79 | 1141,14 | 41571730,20 | 37405959,70 | 0,00 | 24928588,35 | 12477371,35 | 0,00 | 4165770,50 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование Пудостьское сельское поселение | 319,47 | 394,04 | 14564300,00 | 9538102,60 | 0,00 | 6356512,03 | 3181590,57 | 0,00 | 5026197,40 |
| 4 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение | 69,26 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное образование Кипенское сельское поселение | 53,10 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное образование Лужское городское поселение | 1708,70 | 1994,69 | 58145923,00 | 58145923,00 | 0,00 | 38750396,73 | 19395526,27 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Муниципальное образование Тесовское сельское поселение | 28,60 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение | 1832,61 | 2015,51 | 73425029,30 | 66761982,30 | 0,00 | 44492428,14 | 22269554,16 | 0,00 | 6663047,00 |
|  | Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение | 1498,11 | 1618,75 | 58971062,50 | 54576147,30 | 0,00 | 36371378,26 | 18204769,04 | 0,00 | 4394915,20 |
|  | Всего по субъекту в 2016 году, - 273 МКД, в т.ч.: | 46727,42 | 50409,26 | 1843994906,96 | 1660600257,92 | 686755455,45 | 930675982,46 | 43168820,01 | 0,00 | 183394649,04 |
|  | Итого по субъекту в 2016 году: МКД, из которых планируется переселить граждан с финансовой поддержкой Фонда, - 241 | 39105,26 | 42432,45 | 1583464859,50 | 1418821544,76 | 686755455,45 | 695462784,78 | 36603304,53 | 0,00 | 164643314,74 |
|  | Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Ефимовское городское поселение | 1780,54 | 2131,90 | 77665117,00 | 64865072,20 | 31396790,07 | 31794868,02 | 1673414,11 | 0,00 | 12800044,80 |
|  | Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Каложицкое сельское поселение | 186,90 | 185,50 | 6780000,00 | 6713762,20 | 3249677,76 | 3290880,22 | 173204,22 | 0,00 | 66237,80 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное образование Бережковское сельское поселение | 84,92 | 84,40 | 3026968,70 | 2984666,31 | 1444674,89 | 1462991,84 | 76999,58 | 0,00 | 42302,39 |
| 4 | Муниципальное образование "Город Волхов" | 12095,30 | 13100,57 | 477253765,10 | 440631779,00 | 213280013,42 | 215984177,31 | 11367588,27 | 0,00 | 36621986,10 |
| 5 | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение | 3893,40 | 4102,80 | 149465004,00 | 141836562,00 | 68653477,32 | 69523930,45 | 3659154,23 | 0,00 | 7628442,00 |
| 6 | Муниципальное образование Сясьстройское городское поселение | 2183,10 | 2282,54 | 83152932,20 | 79530333,00 | 38495250,00 | 38983328,85 | 2051754,15 | 0,00 | 3622599,20 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальное образование Морозовское городское поселение | 105,50 | 160,40 | 9761646,50 | 3843365,00 | 1860312,80 | 1883899,59 | 99152,61 | 0,00 | 5918281,50 |
| 8 | Муниципальное образование Романовское сельское поселение | 434,80 | 434,80 | 15839764,00 | 15839764,00 | 7666957,40 | 7764166,27 | 408640,33 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение | 1044,61 | 1265,79 | 38055142,26 | 38055142,26 | 18419918,04 | 18653462,99 | 981761,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Муниципальное образование Заневское городское поселение | 1672,90 | 1833,40 | 114847020,00 | 60943747,00 | 29498742,03 | 29872754,71 | 1572250,26 | 0,00 | 53903273,00 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальное образование Приморское городское поселение | 479,30 | 479,30 | 17460899,03 | 17460899,03 | 8451639,12 | 8558796,92 | 450462,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальное образование Советское городское поселение | 67,70 | 67,70 | 2466311,00 | 2466311,00 | 1193774,18 | 1208909,98 | 63626,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальное образование "Город Гатчина" | 1038,29 | 1038,29 | 37824904,70 | 37824904,70 | 18308475,61 | 18540607,64 | 975821,45 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Муниципальное образование Дружногорское городское поселение | 232,60 | 233,90 | 8520966,62 | 8473618,00 | 4101504,81 | 4153507,52 | 218605,67 | 0,00 | 47348,62 |
| 15 | Муниципальное образование Новосветское сельское поселение | 264,80 | 408,73 | 14890033,90 | 9646664,00 | 4669296,96 | 4728498,69 | 248868,35 | 0,00 | 5243369,90 |
| 16 | Муниципальное образование Сиверское городское поселение | 1089,67 | 1212,86 | 44184489,80 | 39696678,10 | 19214474,39 | 19458093,51 | 1024110,20 | 0,00 | 4487811,70 |
| 17 | Муниципальное образование Сусанинское сельское поселение | 115,00 | 115,00 | 4189450,00 | 4189450,00 | 2027829,11 | 2053539,85 | 108081,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальное образование Путиловское сельское поселение | 1457,60 | 1457,60 | 53100368,00 | 53100368,00 | 25702293,25 | 26028171,01 | 1369903,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальное образование Алеховщинское сельское поселение | 1981,60 | 2206,60 | 80386438,00 | 72189688,00 | 34942140,71 | 35385169,93 | 1862377,36 | 0,00 | 8196750,00 |
| 20 | Муниципальное образование Доможировское сельское поселение | 186,00 | 182,20 | 4830000,00 | 4453942,12 | 2155851,84 | 2183185,76 | 114904,52 | 0,00 | 376057,88 |
|  | Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Муниципальное образование Большеижорское городское поселение | 1049,00 | 1210,20 | 44087586,00 | 38215070,00 | 18497328,22 | 18731854,69 | 985887,09 | 0,00 | 5872516,00 |
|  | Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальное образование Дзержинское сельское поселение | 1038,20 | 1079,80 | 39337114,00 | 37821626,00 | 18306888,62 | 18539000,51 | 975736,87 | 0,00 | 1515488,00 |
|  | Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Муниципальное образование Винницкое сельское поселение | 1779,40 | 1904,84 | 69393321,20 | 64823542,00 | 31376688,13 | 31774511,18 | 1672342,69 | 0,00 | 4569779,20 |
| 24 | Муниципальное образование Подпорожское городское поселение | 3157,55 | 3402,10 | 123938503,00 | 115029546,50 | 55678015,96 | 56383954,00 | 2967576,54 | 0,00 | 8908956,50 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Муниципальное образование Борское сельское поселение | 293,93 | 293,93 | 10707869,90 | 10707869,90 | 5182954,90 | 5248669,25 | 276245,75 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Муниципальное образование Ганьковское сельское поселение | 164,10 | 197,70 | 4908964,14 | 4155096,02 | 2011200,67 | 2036700,57 | 107194,78 | 0,00 | 753868,12 |
| 27 | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение | 70,05 | 102,60 | 1597770,45 | 1117923,42 | 541111,04 | 547971,76 | 28840,62 | 0,00 | 479847,03 |
|  | Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальное образование Любанское городское поселение | 1158,50 | 1257,00 | 45792510,00 | 42204155,00 | 20428174,20 | 20687181,76 | 1088799,04 | 0,00 | 3588355,00 |
|  | Итого по субъекту в 2016 году: МКД, без финансовой поддержки Фонда, - 44 | 7622,16 | 7976,81 | 260530047,46 | 241778713,16 | 0,00 | 235213197,68 | 6565515,48 | 0,00 | 18751334,30 |
|  | Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Новоладожское городское поселение | 66,50 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение | 250,27 | 276,70 | 16557753,00 | 9117336,10 | 0,00 | 8861274,71 | 256061,39 | 0,00 | 7440416,90 |
| 3 | Муниципальное образование Муринское сельское поселение | 288,60 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Муниципальное образование Свердловское городское поселение | 1722,00 | 1722,00 | 62732460,04 | 62732460,04 | 0,00 | 61114063,90 | 1618396,14 |  | 0,00 |
| 5 | Муниципальное образование Рахьинское городское поселение | 1479,70 | 1479,70 | 53905471,00 | 53905471,00 | 0,00 | 52391529,92 | 1513941,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальное образование Токсовское городское поселение | 291,90 | 291,90 | 10633917,00 | 10633917,00 |  | 10359579,11 | 274337,89 |  |  |
| 7 | Муниципальное образование Юкковское сельское поселение | 455,70 | 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выборгский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное образование Гончаровское сельское поселение | 554,00 | 572,80 | 22502432,90 | 20182220,00 | 0,00 | 19615400,14 | 566819,86 | 0,00 | 2320212,90 |
|  | Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное образование "Город Гатчина" | 66,94 | 73,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | 685,40 | 685,40 | 24969122,00 | 24969122,00 |  | 24324958,98 | 644163,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Муниципальное образование "Город Коммунар" | 902,40 | 1097,77 | 39991761,10 | 32874432,00 | 0,00 | 31951149,96 | 923282,04 | 0,00 | 7117329,10 |
| 12 | Муниципальное образование Елизаветинское сельское поселение | 166,95 | 176,15 | 6374081,64 | 6081988,50 | 0,00 | 5911175,18 | 170813,32 | 0,00 | 292093,14 |
| 13 | Муниципальное образование Пудомягское сельское поселение | 190,60 | 190,60 | 6943558,00 | 6943558,00 | 0,00 | 6748547,41 | 195010,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальное образование Куземкинское сельское поселение | 148,80 | 128,00 | 4145314,78 | 3894865,14 | 0,00 | 3785477,43 | 109387,71 | 0,00 | 250449,64 |
|  | Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Муниципальное образование Шумское сельское поселение | 323,20 | 366,90 | 11774176,00 | 10443343,38 | 0,00 | 10150040,94 | 293302,44 | 0,00 | 1330832,62 |
|  | Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение | 29,20 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> Всего будет расселено 930 домов. В Программе существует повторение адресов.".